项目编号：SXCD2023-004（01）

陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目

竞争性磋商文件

釆购代理机构：陕西长德招标有限公司

日期：二O二三年五月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取采购文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、总则	10

二、供应商	13

三、磋商文件	16

四、响应文件	18

五、响应文件的提交	21

六、开启响应文件	23

七、磋商	24

八、确定成交供应商	27

九、合同授予	28

十、终止磋商	30

十一、质疑与投诉	30

十二、其他	32

第三章 磋商办法	33

一、磋商程序	33

二、评审方法	37

第四章 采购需求	43

一、项目概况	43

（一） 项目名称：陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目	43

（二） 项目建设目标	43

（三） 项目建设规模	43

（四） 项目建设内容	44

（五） 项目投资规模	44

（六） 项目建设工期	44

（七） 项目建设地点	44

二、监理服务目标、范围及期限	44

（一） 监理服务目标	44

（二） 监理服务范围	45

（三） 监理服务期限	45

（四） 服务地点	45

三、监理服务的内容	45

（一） 咨询工作内容	45

（二） 监理工作内容	45

四、监理工作要求	49

（一） 服务要求	49

（二） 机构与人员要求	49

（三） 监理工具要求	49

（四） 工作规范性要求	50

（五） 项目保密要求	50

（六） 廉洁要求	50

（七） 其他要求	50

五、监理工作依据	50

（一）相关法律、法规、政策等文件：	50

（二）有关主管部门关于本项目的决议、批示、函电及技术文档：	51

（三）本工程相关的合同、技术文件	51

第五章 合同范本(仅供参考)	52

第六章 响应文件格式	56

一、 磋商响应函	58

二、 磋商报价	59

三、 技术指标偏离表	60

四、 商务条款偏离表	61

五、 资格证明	62

六、 服务方案	67

七、 类似业绩证明	68

八、 供应商承诺书	69

九、 供应商认为需要提供的其他证明文件	74

第一章 竞争性磋商公告

陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市高新区丈八三路绿地中央广场维萨瀛海11601室获取采购文件，并于2023年6月9日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXCD2023-004（01）

项目名称：陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1056900.00元

采购需求：

陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目，详见磋商文件。

标包1（项目名称：陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目）

标包1预算金额：1056900.00元

标包1最高限价：1056900.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包1 | 其他非专利技术 | 陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目 | 1项 | 详见磋商文件 | 1056900.00 | 1056900.00 |

标包1不接受联合体投标

监理服务期限：伴随项目进度至项目验收结束。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）；（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）；（5）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）；（6）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；（7）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》--陕财办采〔2020〕15号；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（11）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）；（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（2022）19号》；（13）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/其他组织登记证书/自然人身份证；

（2）法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行；

（3）财务状况报告：提供经审计的2021年度或2022年度财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或提供开标前三个月内由基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）（以上二种形式的资料提供任何一种即可）；

（4）税收缴纳证明：提供投标截止时间前12个月内任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前12个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章)；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（10）本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

时间：2023年5月25日至2023年6月1日，每天上午09:00 至12:00，下午13:30至17:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西安市高新区丈八三路绿地中央广场维萨瀛海11601室

方式：线下购买

售价：500.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年6月9日 14:30:00（北京时间）

地点：陕西省西安市高新区丈八三路绿地中央广场维萨瀛海11601室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目非专门面向中小企业；

2.供应商可通过线上/线下报名（售后不退）：

（1）线上报名：

购买标书费汇款至以下账户：

户名：陕西长德招标有限公司；

开户行：中国工商银行股份有限公司西安高新区绿地世纪城支行；

帐号：3700033509100136561；

转账时必须在备注栏注明（项目名称+项目编号+购买标书费）；

同时将单位介绍信及经办人身份证复印件加盖公章的扫描件发送至以下邮箱中：326223557@qq.com，报名通过后，发送磋商文件。

（2）线下报名：

供应商可在指定地点获取磋商文件，请携带单位介绍信加盖公章、经办人身份证原件及加盖公章的身份证复印件，现场现金获取。

3.本次公告发布媒介：《陕西省政府采购网》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：陕西省财政厅机关

地址：西安市碑林区冰窖巷6号

联系人：霍老师

联系方式：  029-68936183

2、采购代理机构信息

名称：陕西长德招标有限公司

地址：陕西省西安市高新区丈八三路绿地中央广场维萨瀛海11601室

联系方式：  18702911190

3、项目联系方式

项目联系人：  王青青、左逍

联系方式：  18702911190、15829367702

陕西长德招标有限公司

2023年05月 25 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人信息：陕西省财政厅机关 联系人：霍老师 联系地址：西安市碑林区冰窖巷6号 联系电话： 029-68936183 |
|  | 采购代理机构 | 名称：陕西长德招标有限公司 地址：陕西省西安市高新区丈八三路绿地中央广场维萨瀛海11601室 联系人：王青青 电话：18702911190 |
|  | 是否允许递交备选磋商 方案 | 不允许 |
|  | 采购项目名称 | 陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目 |
|  | 采购项目编号 | SXCD2023-004（01） |
|  | 采购内容 | 陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目 详见第四章采购需求 |
|  | 采购预算金额 | 预算金额：1056900.00元。 供应商报价超出采购预算，作为不实质性响应采购文件，按无效响应处理。 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 项目服务地点 | 陕西省财政厅指定地点 |
|  | 监理服务期限 | 伴随项目进度至项目验收结束。 |
|  | 监理服务范围 | 陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)建设各阶段的监理工作 |
|  | 联合体磋商 | 不接受 |
|  | 考察现场、标前答疑会 | 不组织 |
|  | 构成磋商文件的其他材料 | 对磋商文件所作的澄清、修改等。 |
|  | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 磋商响应文件递交截止时间5日前。 |
|  | 响应文件递交截止时间 | 2023年6月9日14时30分 |
|  | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内 |
|  | 磋商有效期 | 从磋商截止日起90日历天。 |
|  | 备选磋商方案和报价 | 不接受备选磋商方案和多个报价。 |
|  | 签字盖章 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字或章。 |
|  | 响应文件份数 | 正本1份；副本2份；电子文件U盘2份。 |
|  | 响应文件的装订 | 纸质文件装订成册并编制目录和页码，正本、所有副本单独密封、电子版单独密封。对未按招标文件要求方式装订和递交的投标文件，将作为无效文件处理。 |
|  | 封套上写明 | 按照附件要求 |
|  | 递交响应文件时间和地点 | 磋商时间：2023年6月9日14时30分 磋商地点：陕西省西安市高新区丈八三路绿地中央广场维萨瀛海11601室 |
|  | 资格证明文件 | (一)基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； (二)、特定资格条件： （1）供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/其他组织登记证书/自然人身份证； （2）法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行； （3）财务状况报告：提供经审计的2021年度或2022年度财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或提供开标前三个月内由基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）（以上二种形式的资料提供任何一种即可）； （4）税收缴纳证明：提供投标截止时间前12个月内任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明； （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前12个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章)； （9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （10）本项目不接受联合体磋商。 注：上述资格证明文件为必备资质，欠缺其中任何一项或某项达不到要求，按无效磋商响应文件处理；除法定代表人授权书需将原件附在磋商响应文件中外，其他所有资质证件的复印件须加盖公章附在磋商响应文件中。 |
|  | 磋商保证金 | 本项目不缴纳磋商保证金 缴纳磋商保证金 磋商保证金的金额：/ 人民币 / 投标保证金的形式：以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转出。 递交时间：投标时间截止前递交投标保证金至以下账户： 户名：陕西长德招标有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司西安高新区绿地世纪城支行 帐号：3700033509100136561 转账时必须在备注栏注明项目名称 在投标保证金到达指定帐户后，供应商须在招标机构处领取保证金缴纳收据,同时需在投标文件中附上收据凭证。 重要提示：磋商保证金必须在磋商截止时间之前交纳方为有效。如果在磋商截止时间陕西长德招标有限公司上述账户未能收到磋商保证金，则该磋商为无效。 |
|  | 履约保证金 | 无需缴纳 |
|  | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业 |
|  | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人。 |
|  | 评标方法 | 综合评分法。 |
|  | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商（以下简称磋商）所叙述的货物采购项目采购活动。

2、名词解释

（1） 采购人：陕西省财政厅机关。

（2） 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门。

（3） 采购代理机构：陕西长德招标有限公司。

（4） 供应商：满足本次磋商要求具有相应资格和完成项目能力的供应商。

（5） 货物：是指本磋商文件中第四章所述所有货物。

（6） 成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的供应商。

（7） 磋商文件：磋商文件与响应文件的统称。

（8） 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

（9） 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

（10） 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。

（11） 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（12） 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（13） 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

3、合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

- 具备且满足磋商文件规定的供应商资格条件；

- 从采购代理机构获取了磋商文件；

- 向采购代理机构交纳了磋商保证金（仅限供应商须知前附表要求供应商提交保证金的）；

- 遵守国家和地方有关的法律法规、规章和规范性文件要求。

供应商不得存在下列情形之一：

（l） 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响磋商公正性；

（2） 与本采购项目其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3） 与本采购项目其他供应商存在控股、管理关系；

（4） 为本项目采购代理机构；

（5） 为本项目代理磋商的为其采购代理机构；

（6） 受到刑事处罚；

（7） 受到财政部门5万元以上数额罚款的行政处罚或其他行政部门较大数额罚款的行政处罚（举行听证会的）；

（8） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（9） 被列入失信被执行人名单；

（10） 被列入重大税收违法案件当事人名单；

（11） 被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（12） 法律法规规定的其他情形。

4、磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商相关的全部费用。

5、保密

参与采购活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

（1） 磋商文件与响应文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

（2） 响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商单位章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效响应文件处理。

（3） 响应文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效响应文件处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

7、计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、答疑会或现场考察（不组织）

（1） 根据本采购项目的具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召磋商前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察，澄清供应商提出的问题。答疑会或进行现场考察的时间与地点，采购代理机构将以书面形式通知所有获取了磋商文件的供应商。

（2） 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取了磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

（3） 采购人或采购代理机构不对供应商现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，成交供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

9、响应与偏离

（1）响应文件应当对磋商文件实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件无效。

（2）偏离是指响应文件不响应或者不满足磋商文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

以下情况属于非实质性偏离：

1.文字表述的内容含义不明确的；

2.同类问题表述不一致的；

3.有明显文字和计算错误的；

4.提供的技术信息和资料不完整的；

5.正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

6.投标文件装订不牢固或未编制目录、页码的；

7.评标委员会认定的其他非实质性偏差。

（3）除法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形外，磋商文件中如有实质性条款偏离，其响应文件无效。

（4）响应文件偏离磋商文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。

（5）响应文件对磋商文件的全部偏离，均应在响应文件商务条款偏离表和技术参数偏离表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应响应磋商文件的全部要求。

（6）在磋商过程中，磋商小组若根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，供应商据此重新提交的响应文件，也适用本条款。

二、供应商

1、供应商资格要求

基本资格条件：供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件；

特定资格条件：

（1）供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/其他组织登记证书/自然人身份证；

（2）法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行；

（3）财务状况报告：提供经审计的2021年度或2022年度财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）（以上二种形式的资料提供任何一种即可）；

（4）税收缴纳证明：提供投标截止时间前12个月内任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前12个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章)；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（10）本项目不接受联合体磋商。

注：上述资格证明文件为必备资质，欠缺其中任何一项或某项达不到要求，按无效磋商响应文件处理；除法定代表人授权书需将原件附在磋商响应文件中外，其他所有资质证件的复印件须加盖公章附在磋商响应文件中。

2、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、磋商委托

（1）供应商代表为法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）身份证明。供应商代表不是法定代表人（单位负责人）的，响应文件中应持有法定代表人（单位负责人）授权委托书。

（2） 供应商应当委托本单位员工作为磋商代表，且磋商代表只能接受一个供应商的委托参加磋商。

4、联合体磋商

本项目不接受联合体磋商。

5、享受的政府采购政策

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号；

(2)财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

(3)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；

(4)节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号；

(5)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

(6)《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》(陕财办采〔2018〕23号)；

(7)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

(8)其他需要落实的政府采购政策

6、转包与分包

（1） 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同业务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

（2） 本项目严禁采取分包方式履行合同。成交供应商进行分包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

7、供应商的风险

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或对磋商文件未全面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

8、供应商的纪律要求

（1）有下列情形之一的，属于不合格供应商，其磋商或成交资格将被取消：

1、提供虚假材料谋取成交资格；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3、与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；

4、向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

6、法律法规规定的其他情形。

（2）有下列情形之一的，视为供应商相互恶意串通磋商响应，其响应文件无效：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装；

6、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出（仅限供应商须知前附表要求供应商提交磋商保证金的）；

7、不同供应商的响应文件由同一单位送达。

三、磋商文件

1、磋商文件

（1） 磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

（2） 适用范围

本次磋商依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

（3） 磋商文件的购买：磋商公告发布后，供应商应从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效磋商文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

2、磋商文件的组成

本磋商文件包括以下内容：

第一章：竞争性磋商公告；

第二章：供应商须知；

第三章：磋商办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同范本（仅供参考）；

第六章：响应文件格式；

3、磋商文件的澄清和修改

（1） 在提交首次响应文件截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对磋商文件进行澄清或者修改。

（2） 采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取磋商文件的供应商，同时在原信息发布媒体上发布更正公告；供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认；不足5日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

（3） 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需对磋商文件（除质疑外）需要询问或澄清的，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在提交首次响应文件截止时间3日前按磋商文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在2日内，以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源），或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的询问或需要澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

（4） 在提交首次响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交首次响应文件截止时间，并将变更时间以书面形式通知所有获取了磋商文件的供应商，同时在原信息发布媒体上发布更正公告。

（5） 当磋商文件的澄清、答复、修改或补充通知与磋商文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

4、质疑提出与答复

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出(质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告)。

(2) 质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

(4) 采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

4、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

4、磋商文件的解释权

磋商文件的解释权归采购人，如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

四、响应文件

1、响应文件的编写原则和要求

（1）供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件规定及要求编写，应当对磋商文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的响应文件。供应商应对采购的货物和服务提供完整详细的技术说明，若供应商对指定的技术要求不能完全响应，应在响应文件中清楚地注明。供应商对本磋商文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效响应文件。

（2）真实性原则

1、供应商应保证所提供的响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

2、供应商被认定为在政府采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商或成交资格，供应商需承担相应的法律后果。

（3）报价使用货币

本项目报价币种：人民币。

（4）响应文件形式

本项目响应文件应采用书面文件形式，电报、电子邮件形式的响应文件不予接受。

（5）备选方案

1、除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，响应文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效响应文件。

2、允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3、供应商提供两个或两个以上磋商报价，或者在响应文件中提供一个磋商报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

2、响应文件的组成

（1）响应文件由下列文件组成：

一、磋商响应函；

二、磋商报价；

三、技术指标偏离表；

四、商务条款偏离表；

五、资格证明；

六、服务方案；

七、类似业绩证明；

八、供应商承诺书；

九、供应商认为需要提供的其他证明文件

3、磋商报价

（1）供应商应当按照磋商文件要求进行磋商报价，并充分了解本采购项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。

（2）供应商的磋商报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目的所有费用。在提供服务的过程中的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

（3）磋商文件中的响应报价表为一次报价，供应商磋商现场提交的二次报价为最终报价。

（4）供应商的各轮次磋商报价不得超过供应商须知前附表规定的预算金额，否则，作为不实质性响应磋商文件，按无效响应文件处理；供应商须知前附表设定了最高限价的，供应商的各轮次磋商报价也不得超过最高限价，否则，作为不实质性响应磋商文件，按无效响应文件处理。

（5）供应商应按“开标一览表”的内容和格式要求填写报价。

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

(7)供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过磋商文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

4、磋商有效期

（1）磋商有效期见供应商须知前附表。在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从供应商须知前附表规定的递交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件中必须载明磋商有效期，载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限，否则，属于未实质性响应，将按无效响应文件处理。

（2）出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购代理机构或采购人可于磋商有效期满之前，以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

（3）在磋商有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

（4）成交供应商的磋商有效期自动延长至合同终止为止。

5、磋商保证金

本项目不提交磋商保证金。

6、响应文件的制作和签署

（1）响应文件应根据磋商文件的要求制作。供应商应填写全称，同时加盖单位章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应文件。

（2）响应文件格式。供应商应严格按照第六章提供的“响应文件格式”编写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应文件处理。

（3）对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

（4）供应商应按“供应商须知前附表”规定的份数准备响应文件正本、副本和相应的电子文件。正本和副本封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样。当副本和正本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

（5）响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

（6）响应文件的打印或书写应清楚工整，尽量避免行间插字、涂改或增删。如出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应文件。

（7）响应文件的正本和副本一律采用A4纸幅面（若有部分文件图表等大于A4页面的折叠成A4页面大小），并分别装订和编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表的规定。响应文件胶装后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。

（8）电子文件制作要求。电子文件与纸质正本响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效力。电子文件采用WORD或PDF格式。电子文件应采用U盘，U盘应具有项目名称和供应商名称标识。未按规定制作电子文件或开启响应文件现场U盘因自身原因导致无法读取的，按无效响应文件处理。

五、响应文件的提交

1、响应文件内容要求

供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位提交，不得在其中选项提交或将其中内容再行分解；否则，响应文件将视为无效响应文件。

2、响应文件的密封和标记

（1）开启响应文件前，供应商应将响应文件所有正本、副本、电子文件全部密封。

（2）响应文件装订、密封、装袋要求见供应商须知前附表。

（3）响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

（4）未按要求密封的响应文件，采购代理机构将予以拒收。

3、响应文件的提交

（1）供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。

（2）供应商提交响应文件地点：见供应商须知前附表。

（3）除供应商须知前附表另有规定外，供应商提交的响应文件不予退还。

（4）采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间、份数、密封情况和提交人等信息。

（5）逾期送达的响应文件，采购代理机构将予以拒收。

（6）本次磋商不接受邮寄的响应文件。

（7）需要供应商提供样品的，同响应文件一起提交。

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回磋商响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回磋商响应文件的正式文件；撤回磋商响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

（5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六、开启响应文件

1、开启响应文件的时间和地点

（1）采购代理机构在供应商须知前附表中规定的开启响应文件时间和地点开启响应文件，并邀请采购人、所有获取磋商文件的供应商派代表准时参加并签到以证明其出席。

（2）供应商不足3家的，不得开启响应文件。

2、开启响应文件程序

（1）根据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第五条和《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资〔2016〕53号）文件第六条规定，开启响应文件和每轮磋商结束时均不公开报价。

（2）开启响应文件由采购代理机构主持。主持人按照磋商文件规定的开启响应文件时间宣布开启响应文件开始，并按下列程序进行（但不限于）：

1、宣布开启响应文件开始并致辞；

2、宣布开启响应文件纪律和有关注意事项；

3、公布在提交响应文件截止时间前提交响应文件的供应商名称（根据供应商签到表）；

4、宣布参加开启响应文件的现场监标人和主持人、会议记录等有关工作人员姓名；

5、检查并宣布响应文件的密封情况；

6、启封响应文件；

7、启封响应文件结束，供应商退场；

8、向采购人及监标人宣布供应商磋商报价，并由监标人确认；

9、开启响应文件结束。

（3）所有提交了响应文件的供应商在退场后，不要远离会场并保持通讯设备的畅通，以方便后续磋商和在评审过程中磋商小组要求供应商对响应文件的必要澄清。

（4）检查响应文件密封情况是指，由供应商或者其推选的代表检查其自己提交的响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

（5）供应商或者其推选的代表确认响应文件情况，仅限于确认其自己提交的响应文件的密封情况，不代表对其他供应商的响应文件的密封情况确认。供应商或者其推选的代表检对其他供应商的响应文件密封情况有异议的，可以当场反映开启响应文件主持人或者现场监标人，要求开启响应文件现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开启响应文件工作的正常进行。

（6）供应商认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

七、磋商

1、磋商小组

（1）磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员由3人以上单数组成，或者达到公开招标限额标准的项目由5人以上单数组成，或者采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目由7人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人代表不得以评审专家身份参加本单位或者本部门采购项目的评审。

（2）评审专家应当从省级财政部门设立的政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。

（3）磋商小组成员到位后，推荐一名评审专家担任磋商小组组长，并由磋商小组组长牵头组织该项目磋商工作，采购人代表，不得担任磋商小组组长。

（4）磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

1.采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

2.与供应商有经济利益关系，可能影响对响应文件公正评审的；

3.曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）磋商过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续磋商。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购代理机构应当停止磋商活动，封存所有响应文件和开起响应文件、磋商和评审资料，依法重新组建磋商小组进行磋商。原磋商小组所作出的评审意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

（6）磋商小组成员名单在成交结果公告前，应当保密。

（7）磋商小组及其成员，在磋商中不得有下列行为：

1.确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

2.接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

3.征询采购人的倾向性意见；

4.对主观评审因素协商评分；

5.对客观评审因素评分不一致；

6.在磋商过程中擅离职守，影响磋商程序正常进行的；

7.记录、复制或带走任何评审资料；

8.其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前款第一至四项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

2、磋商原则

（1）“客观、公正、审慎”为本次磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商中恪守以下原则：

1.统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和方法，用统一标准进行评审。

2.独立性原则:磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对其出具的意见承担个人责任。供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失磋商的资格，并承担相应的法律责任。

3.物有所值原则：通过首轮的磋商报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

4.客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

5.保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密情况下进行。

6.综合性原则:磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

7.磋商小组有权对整个磋商和评审过程中出现的所有问题，可根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定进行处理。

3、磋商

（1）磋商小组根据磋商文件第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，在与单一供应商进行反复磋商的基础上，对其响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

（2）磋商小组负责具体磋商事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价响应文件是否符合磋商文件的实质性要求；

2.要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.与合格的供应商分别就响应文件进行磋商；

4.对响应文件进行比较和评价；

5.推荐成交候选人名单，或者根据采购人委托直接确定成交供应商；

6.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

（3）磋商小组成员应当履行下列义务：

1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3.参与评审报告的起草；

4.配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5.配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

（4）采购代理机构负责组织磋商工作并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2.宣布磋商纪律；

3.公布提交了响应文件的供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织磋商小组成员推选磋商小组组长，采购人代表不得担任组长；

5.在磋商期间采取必要的通讯管理措施，保证磋商活动不受外界干扰；

6.根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

7.维护磋商秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行独立评审，对采购人代表、磋商小组成员的倾向性言论或违法违规行为及时制止和纠正；

8.核对评审结果，有《政府采购竞争性磋商采购方式暂行管理办法》第三十二条第一款规定情形的，要求磋商小组复核或书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向采购人本级财政部门报告；

9.磋商工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与磋商有关的其他事项。

（5）采购人可以在磋商前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。

（6）磋商过程严格保密

1.采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。除采购人代表、磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得进入磋商现场。

2.有关人员对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开启响应文件后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与磋商有关的其他任何情况均严格保密。

（7）供应商对磋商小组的磋商过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件无效。

（8）磋商完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告，并由采购代理机构转送。

八、确定成交供应商

1、确定成交供应商原则

采购人或其授权的磋商小组按照评审报告中提出的成交候选人中，按照顺序由高到低的原则确定成交供应商。

2、确定成交供应商程序

（1）磋商小组将评审情况写出书面报告，推荐3个成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的按照技术指标优劣顺序排列。

（2）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人中，按照顺序由高到低确定成交供应商。同时，将确定成交供应商的结果复函至采购代理机构。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候人中顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按照评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（4）采购代理机构应当在收到采购人“确定成交供应商结果”复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的成交供应商，在省级以上财政部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

成交供应商的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告一并公布。

（5）在公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构应当向成交供应商发出《成交通知书》，向未成交供应商发出评审结果通知书。对未通过资格审查或未通过符合性审查的供应商，应告知其未通过的原因；对于其他参与评分的未成交供应商，应当告知其本人的评审得分与排序。

3、成交通知书

（1）成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

（2）成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格。否则，应当承担相应的法律责任。

（3）成交供应商应当在接到采购代理机构通知之日起2个工作日内领取《成交通知书》。

（4）在《成交通知书》发出后，发现成交供应商有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当交回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

九、合同授予

1、履约保证金

（1）本项目按照供应商须知前附表规定需要提交履约保证金的，成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应当按照供应商须知前附表规定的形式、金额，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体成交的，履约保证金或履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

（2）成交供应商不能按照供应商须知前附表规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃成交资格，有磋商保证金的不予退还，给采购人造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。

2、签订合同

（1）采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其成交资格，有磋商保证金的不予退还，给采购人造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序确定下一候选人为成交供应商，并签订合同或者重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（2）发出成交通知书后，采购人不得向成交供应商提出任何不合理要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件做实质性修改。

（3）联合体成交的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

3、合同履行

（1）政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》第三篇。

（2）政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

（3）政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

十、终止磋商

（1）出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次竞争性磋商采购活动，发布终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》办法第21条第3款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者磋商报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（2）符合资格条件或采购需求实质性响应的供应商少于3家情形的，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十条的规定，视同未预留份额的采购项目或者采购包，重新组织采购活动。

（3）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止项目采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送有关部门。

十一、质疑与投诉

1、质疑

（1）如供应商对本次采购活动有疑问，认为需要提出质疑和投诉的，应当按照《政府采购质疑投诉办法》（财政部94号令）的有关规定办理。

（2）供应商对采购文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，并附必要的证明材料。

（3）质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目的名称、编号；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据；

5.必要的法律依据；

6.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位章。

（4）质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

（5）质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

（6）接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同磋商公告。

（7）有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1.质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

2.质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

3.未在法定期限内提出质疑的；

4.质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

5.质疑未按质疑函范本格式提出的；

6.未提交营业执照或法人证书复印件，由授权代表签字的，未提交授权委托书；

7.质疑书没有合法有效的签字、盖章的；

8.以非法手段取得证据、材料的；

9.质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

10.不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

2、投诉

（1）质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向纪检、监察和检察机关等部门进行投诉。

（2）供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

1.投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

3.具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

4.事实依据；

5.法律依据；

6.提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位章。

（3）投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

1.提起投诉前已依法进行质疑；

2.投诉书内容符合财政部94号令的规定；

3.在投诉有效期限内提起投诉；

4.同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

5.财政部规定的其他条件。

（5）投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

十二、其他

1、采购代理服务费

（1）采购人与采购代理机构约定，由成交供应商支付采购代理服务费的，成交供应商在领取《成交通知书》之前，应当向采购代理机构交纳采购代理服务费。

（2）采购代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件规定标准收取。以上费用由成交单位支付。具体收费金额将在成交公告中公布。

（3）采购代理服务费，可以采取现金、电汇、网银等方式交纳，但不得用磋商保证金冲抵。

（4）本项目代理服务费按服务计取。

| 中标金额 (万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000 以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

(500-100)万元×1.1%=4.4万元

(1000-500)万元×0.8%=4万元

(1200-1000)万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

2、需要补充的其他内容

1、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规 定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应 商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购 人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

第三章 磋商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等法律法规的规定，结合采购项目特点，制定本磋商办法。

一、磋商程序

1、磋商按下列程序进行：

（1）响应文件初步评审；

（2）响应文件的澄清；

（3）磋商（包括技术磋商、商务磋商、提交最后报价）；

（4）响应文件详细评审；

（5）复核与核对评审结果；

（6）确定成交候选人名单；

（7）编写评审报告。

2、响应文件初步评审

（1）资格性审查

1.磋商小组将依据供应商的响应文件之资格审查部分文件，按照磋商文件第二章供应商须知前附表所述资格要求对供应商进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果供应商不具备资格、不满足磋商文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应磋商文件,其响应文件无效。

2.信用信息查询时间截至时点，见供应商须知前附表，其查询结果在供应商限定资格条件审查时使用。

3.采购代理机构可协助磋商小组通过官网查询供应商相关信息。

（2）基本资格条件的审查

磋商小组将按下表所列举的审查标准对供应商的基本资格条件进行审查，供应商若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查结果为不合格，将不具备磋商资格，其响应文件无效。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据供应商类别进行审查： (1)企业磋商的：营业执照(3证合1或多证合1)复印件 (2)其他组织磋商的：登记证书复印件 (3)自然人磋商的：身份证复印件 | 合法 有效 | 审查复印件 |
| 2 | （1）法定代表人（负责人）参加磋商的：法定代表人（负责人）身份证明及身份证 （2）委托代理人参加磋商的：授权委托书及委托代理人身份证 | 合法 有效 | 审查复印件 |
| 3 | 提供经审计的2021年度或2022年度财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息（以上二种形式的资料提供任何一种即可）： （1）供应商是法人的，应提供经审计的2021年度或2022年度财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及附注），或者提供开标前三个月内由银行出具的资信证明。 （2）其他组织和自然人，提供开标前三个月内由银行出具的资信证明。 （3）复印件直接装订，并加盖供应商单位章。 | 合法 有效 | 年度经审计财务报告三表一注不齐全的，或未提供资信证明的，为不合格。 |
| 4 | 税收缴纳证明： （1）提供投标截止时间前12个月内任意一个月缴纳税收的凭据； （2）依法免税的应提供相关文件证明； （3）复印件可直接装订，复印件加盖供应商单位章。 | 合法 有效 | 审查复印件 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明： - 提供投标截止时间前12个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）； （2）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （3）复印件可直接装订，加盖供应商单位章。 | 合法 有效 | 审查复印件 |
| 6 | 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明 | 合法有效 | 审查响应文件中的原件 |
| 7 | 参加本次磋商前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 合法 有效 | 审查响应文件中的原件 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 合法有效 | 审查响应文件中的原件 |
| 9 | 本项目不接受联合体磋商 | 合法有效 | 审查响应文件中的原件 |

（3）供应商限定资格条件审查

（一） 审查方法如下：

（1）通过信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）对供应商的信用信息进行查询核实。

（2）通过供应商响应文件之资格审查部分和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对供应商之间存在隶属关系或者其他利害关系进行相关信息的核实。

（3）供应商不良信用记录以磋商小组查询结果为准。

（二） 审查标准如下：

（1）供应商存在磋商文件第二章中《供应商不得存在下列情形之一》审查不予通过，即判定其限定资格条件审查结果为不合格，将不具备磋商资格，按无效响应文件处理。

（2）未通过资格审查的供应商，不得进入后续磋商环节。

（4）符合性审查

1.磋商小组依法对符合资格条件的供应商的响应文件进行符合性审查。磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

2.磋商小组将按下列评审标准对供应商的响应文件进行符合性审查，供应商若有一项不合格，即判定其符合性审查结果为不合格，将不具备磋商资格，按无效响应文件处理。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | （1）响应文件的签署盖章 | 响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字齐全并加盖单位章 |
|  |  | （2）响应文件格式、语言、计量单位、报价货币 | 应符合“响应文件格式”和响应文件要求 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
|  |  | （4）电子文件（U盘） | 应符合磋商文件中的规定 |
| 2 | 完整性审查 | （5）响应文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  | （6）响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 响应性审查 | （7）对磋商文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  | （8）拟提供监理工作要求 | 应满足磋商文件提出的监理工作要求 |
|  |  | （9）服务期限 | 应满足磋商文件中要求的服务期限 |
|  |  | （10）服务地点 | 应满足磋商文件中要求的服务地点 |
|  |  | （11）磋商有效期 | 应满足磋商文件中的规定 |

（5）未通过符合性检查的供应商，不得进入后续磋商环节。

3、响应文件的澄清

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者更正的，磋商小组可以拒绝其响应文件。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或者更正。

（4）有效的书面澄清、说明或者更正材料，是响应文件的补充材料，并构成响应文件的组成部分。

（5）磋商小组对供应商提交的澄清、说明或者更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者更正，直至满足磋商小组的要求。

二、评审方法

1、评审方法及内容

(1) 按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行评审，综合比较和评价，最低报价不是成交的唯一依据。

(2) 采用综合评分法：二次报价为最终报价，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的二次报价不得超过一次报价，否则，按无效文件处理。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

(3) 磋商小组根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商报告。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在报告上签署不同意见及理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

(4) 磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

(5) 评审内容及分值构成：

| 序号 | 评标要素 | 权值% | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 注： （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （3）小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 |
| 2 | 服务方案 | 57分 | 1、供应商根据自己对本项目的理解，分析监理工作的重难点，按其响应程度计 0～12分。 2、根据本项目的实际情况制定质量控制目标及措施，按其响应程度计 0～5分； 3、根据本项目的实际情况制定进度控制目标及措施，按其响应程度计 0～5分； 4、根据本项目的实际情况制定投资控制目标及措施，按其响应程度计 0～5分； 5、根据本项目的实际情况变更控制措施及手段按其响应程度计 0～5分； 6、根据本项目的实际情况合同管理措施及手段，按其响应程度计 0～5分； 7、根据本项目的实际情况文档管理措施及手段，按其响应程度计 0～4分； 8、根据本项目的实际情况组织协调措施及手段，按其响应程度计 0～4分； 9、服务响应快速及时，承诺的解决问题时限明确、合理，人员到位保障措施合理；重大事件应对措施严密、周到；维保期服务内容明确，保障措施合理，按其响应程度计0～5分。 10、对供应商的监理项目管理体系，按其响应程度计0～4分。 11、项目重点与难点分析，供应商提供针对本项目重点难点分析内容，按其响应程度计0～3分。 |
| 3 | 监理机构及工作制度 | 6分 | 根据供应商的项目监理机构、人员构成、组织措施、实施时间安排、监理工作制度和保证措施进行赋分，具体如下： 监理机构完整，人员构成合理，组织措施完善、合理，项目实施时间安排合理，符合项目要求，监理工作制度完备，保证措施到位，根据响应情况计（3-6）分； 监理机构基本完整、人员构成基本合理，项目组织措施及实施时间安排基本完善，监理工作制度基本完备，保证措施基本到位，根据响应情况计（0-3）分。 |
| 4 | 服务能力 | 8分 | 1、供应商拥有自主知识产权的信息系统监理项目管理系统，以著作权证书为准得 2分；未提供不得分。 2、供应商拥有有效的信息安全管理体系认证证书ISO27001、服务管理体系认证证书ISO20000、信息技术服务标准符合性证书（ITSS，业务领域：咨询设计）每提供一个证书得2分，最高6分。 注：以上均需提供证书复印件并加盖供应商公章为证明材料，否则不得分。 |
| 5 | 人员配备 | 16分 | 1、拟委派总监理工程师，若同时具有信息化相关专业的高级工程师职称证书、高级信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理证书（ITSS）、软件工程造价师证书，计算机软件产品检验员三级证书，每提供一项得2分，此项最高计10分。 2、拟委派总监理工程师代表若同时具有信息化相关专业的高级工程师职称证书、高级信息系统项目管理师证书、软件工程造价师证书、IT服务项目经理证书（ITSS），每提供一个得1分，此项最高计4分。 3、拟委派其他监理工程师中若同一人同时具有高级信息系统项目管理师证书、IT服务工程师证书（ITSS）得2分，未提供不得分 注：上述人员均拥有信息系统监理师证书，所有证书需提供证书复印件和其在本单位近半年年的社保证明，并加盖公章。 |
| 6 | 业绩 | 3分 | 提供2020年1月1日以来类似项目合同，每提供一个得1分，最高得3分。 以合同签订日期为准，提供合同复印件、验收报告复印件加盖公章。 |
| 总分 | 100分 |  |  |

2、无效响应文件的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的，响应文件无效：

（1）不具备磋商文件规定资格条件和要求的；

（2）响应文件授权委托书、竞争性磋商响应函未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（3）响应文件未按照磋商文件规定的格式要求编制的；

（4）磋商报价超过了磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（5）响应内容出现漏项或数量与要求不符的；

（6）磋商有效期、服务期限等商务条款不满足磋商文件要求的；

（7）响应文件中附有采购人不能接受的附加条件的；

（8）所提供服务标准不满足磋商文件实质性要求的；

（9）所提供产品不符合强制执行的国家标准、行业标准的（如有）；

（10）所提供产品不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）；

（11）所提供产品属于强制性认证产品的未提供强制性产品认证证书复印件（如有）；

（12）进口产品未办理正常进口手续的（如有）；

（13）响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（14）法律法规和磋商文件规定的其他情形的。

3、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、特殊情况的处理

响应文件中如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）响应文件中的总报价与按单价计算的汇总报价不一致的，以单价计算的汇总报价为准；

（3）响应文件中的报价有明显小数点错误的，以总报价为准，并修改报价；

（4）响应文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（5）响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将被拒绝。

5、磋商报价异常处理

（1）响应文件报价中，若有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经磋商小组评审后，此项得分为零，不参与最后报价分值的计算。

（2）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过资格性、符合性审查供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

（3）磋商小组成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该成员的打分，按废票处理。

（4）评审过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

（5）评审过程中，若出现本磋商办法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评审。

（6）评审过程中，若出现合格供应商少于3家时，采购人应依法重新组织采购活动。

（7）评审争议处理原则

磋商小组在评审过程中，对响应文件资格性、符合性审查和对供应商做无效响应文件处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和磋商文件的规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向相关部门报告依法处理。

（8）停止评审

磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构应当确认和修改磋商文件后，重新组织采购活动。

（9）采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告相关部门。

第四章 采购需求

一、项目概况

- 项目名称：陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目

- 项目建设目标

根据《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，2021年陕西省人民政府办公厅印发了《陕西省数字政府建设“十四五”规划》。依据规划要求，本次项目就是数字财政建设工程的组成部分。

根据《地方财政分析评价系统一体化整合实施方案》（财预便[2021]239号）和《关于加快资产管理决算报告等业务纳入一体化的通知（财办2022-2号）》要求，同时按照《财政部关于印发<财政部整合下发地方应用软件工作方案>的通知》（财办〔2021〕25号），需将财政部下发地方的27个应用软件系统并入预算管理一体化系统。本项目涉及7项业务系统的新建和升级，融合率达到26%。同时，通过财政网络安全体系升级实现财政业务系统的全面安全防护、网络架构的高可用、统一安全监测等，切实解决现存安全问题，提升全省财政安全防护能力。

- 项目建设规模

本项目建设规模涉及应用系统建设7项，其中新建6项、升级1项；安全体系升级建设1项；融合系统硬件支撑1项。

本次完成改造系统上线后在原有148个区划财政部门、2.8万个行政事业单位、8.3万财务用户的基础上，新增1000余个乡镇财政所，新增2.8万家资产管理单位，4万余资产管理用户。

网络安全体系升级覆盖数据中心平台级安全，主要结合网络架构在网络边界、交互节点、流量通道等关键环节进行安全防护，本次建设涉及到的服务器、网络设备、密码设备等均在防护范围内，建设内容涉及全省财政网络安全监测及通报预警平台、厅横向预算单位安全接入管理系统、外网身份认证管理系统扩容等7项。

融合系统硬件支撑主要包括31台服务器、31套操作系统软硬件国产化并融合到云平台，及其他相关支撑硬件。

- 项目建设内容

本项目建设内容全部融合至预算管理一体化中，包括应用系统建设、安全体系建设以及基础设施建设。具体如下：

| 序号 | 建设内容 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用系统建设 | 预算执行信息管理系统 | 新建 |
|  |  | 行政事业单位资产管理信息系统 |  |
|  |  | 直达资金监控系统 |  |
|  |  | 地方政府法定债务管理信息系统 |  |
|  |  | 地方财政分析评价系统及预算编制模式调整 |  |
|  |  | 财政教育专户管理系统 |  |
|  |  | 陕西财政行政信息化管理系统 | 升级 |
| 2 | 安全体系建设 | 陕西财政网络安全体系升级 |  |
| 3 | 基础设施建设 | 融合系统硬件支撑 |  |

- 项目投资规模

项目建设总投资人民币5947.82万元。

- 项目建设工期

陕西省数字财政项目(一期)截止2023年10月底前完成。

- 项目建设地点

陕西省财政厅及相关地市。

二、监理服务目标、范围及期限

- 监理服务目标

监理单位根据项目总体建设要求，遵照政府有关政策、法律、法规，遵循国内外的有关标准，对陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)进行全过程监理，以确保项目按设计和相关技术标准规范的要求在规定的时间内保质保量完成。

- 监理服务范围

监理服务范围：陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)建设各阶段的监理工作。

- 监理服务期限

伴随项目进度至项目验收结束。

- 服务地点

陕西省财政厅指定地点。

三、监理服务的内容

为达成本项目的监理工作目标，监理的服务内容应包括咨询服务与监理服务两部分内容。

- 咨询工作内容

1.	协助业主单位完善信息系统项目管理制度，包括业务应用系统建设管理制度、业务应用系统运维管理制度、项目需求管理办法、业务应用系统安全管理办法、项目组人员管理办法等，并在具体的执行过程中监督承建单位遵从；

2.	对业主单位相关人员进行信息系统项目管理的培训；

3.	协助业主单位确认需求分析报告、需求规格说明书；

4.	协助业主单位和承建单位细化项目的深化设计方案，协助解决有关技术问题；

5.	组织专家对项目关键技术方案进行评审；

6.	审核承建单位的结算申请报告，给出审核意见；

7.	配合相关部门进行项目审计工作。

- 监理工作内容

协助建设单位对信息化建设项目实施全过程监理，严格控制项目质量、进度、投资、变更，并对合同、信息文档和安全进行有效管理，在建设过程中发挥监理的组织协调作用。

- 项目组织及技术总体方案把关

- 协助采购方审核和确认项目的总体设计方案；

- 协助采购方审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

- 协助采购方审核和确认承建单位的组织实施方案和《项目计划》；

- 协助采购方审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系

- 协助采购方审核和确认承建单位的源代码管理方案；

- 协助采购方审核和确认承建单位的测试方案；

- 协助采购方审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

- 协助采购方审核和确认系统安全性。

- 质量控制内容

本工程质量控制的要求是监理人通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施，在满足投资和进度要求的前提下，实现工程质量符合相关规范和设计要求。

（1）系统集成质量的控制

①基于合同要求，协助采购方完成系统集成方案的审核和确认；

②审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方进行选型；

③基于合同要求，协助采购方对采购的软硬件设备的质量进行检验、测试和验收，其中关键工程、设备的安装必须进行旁站，监督工作正常进行；

④协助系统集成商完成设备安装、系统软件的安装调试，协助采购方进行系统初步验收；

⑤协助采购方对系统集成进行总体验收。

（2）应用软件开发质量的控制

①基于合同要求，协助采购方完成软件开发阶段性计划的审核和确认；

②在对统一应用软件开发的需求分析、概要设计、详细设计了解、掌握的前提下，对系统开发、测试联调、数据移植及系统验收等各个开发阶段进行把关；

③对承建单位的开发质量记录进行审核；

④源代码、应用程序及相关文档的移交验收等；

⑤配合完成知识产权的控制。

（3）运行维护项目服务质量控制

①协助采购方审核确认运维服务单位的运行维护总体实施方案；

②监督运维服务单位服务管理流程的合规性、合理性、有效性；

③监督审查考核工作，协助采购方完成运维服务单位的服务完成情况和服务质量考核评估；

④审核确认承建单位的运维工作报告。

（4）人员培训的质量控制

①协助采购方审核确认承建单位的培训计划；

②监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

③监督审查考核工作，评估培训效果；

④审核确认承建单位的培训总结报告。

（5）文档、资料的质量控制

①监督审查承建方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目承建方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

②按照国家档案局《建设项目档案管理规范》等相关标准对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的建设项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

- 进度控制内容

（1）组织配合采购方审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当工期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

- 投资控制内容

如实计量工程量；将工程款付款进度与工程质量及进度结合起来审签工程进度款支付申请；审核工程变更费用，严格控制工程变更，避免投资浪费；审查工程决算报告等。

- 变更控制内容

深化设计阶段根据采购人需求和工程实际需要对设计变更进行审核确认；实施阶段依据合同约定对工程变更申请进行审核确认。

- 合同管理内容

协助采购人洽谈、审核和签定工程合同。跟踪检查与项目建设有关的合同的执行情况，监督承包商按合同履约；对工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核承包商提交的支付申请，签发付款凭证。依据合同约定对项目涉及的知识产权进行保护。

- 信息文档管理内容

在项目各阶段对项目合同、工程资料和信息进行管理，确保项目合同的履行和信息的保密。做好监理日记及工程大事记；做好工程各类往来文件的批复与存档；做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；管理好实施期间的各类技术文档。

- 安全管理内容

审核工程信息安全方案，监督信息安全策略的实施；审核施工组织安全管理措施，监督安全制度的落实，确保施工安全。

- 组织协调内容

在项目各阶段，协调采购人与成交供应商的工作关系；主持监理例会等会议协调处理工程实施中出现的各种问题；定期以书面形式向采购人方汇报施工和监理工作，提交监理工作报告。

（1）应建立符合要求的沟通协调方案；并在实施过程中确保各沟通的畅通；

（2）应与采购方、集成商和各承建单位建立信息沟通机制，并要求各方在项目工作中贯彻执行；通过监理会议、监理报告和现场沟通及时反映问题；

（3）负责协调所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；

（4）组织关于合同的变更、索赔、有关争议和对进度及质量极为关键的其他问题进行的谈判；

（5）如果与第三方发生任何仲裁或诉讼事件，应出具有法律效力的证明材料，并应在仲裁委员会或法庭上提供旁证。

（6）与采购方一起制定评审机制，在项目全过程中随时关注项目风险及隐患苗头，如发现将会导致项目失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对项目实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审）。

- 项目验收

按照国家相关规定，协助采购人组织和协调项目的验收工作。

- 项目管理

- 协助采购人制定项目管理的组织机构方案并协助采购方组建相关机构，提供相关培训；

- 协助采购人开展日常项目管理相关工作；

- 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

- 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实。

四、监理工作要求

- 服务要求

监理要求对陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)建设进行全过程监督。

- 机构与人员要求

供应商针对本项目配备的团队人员相关要求及工作条件。

中标人应针对本项目成立专门的监理服务机构，并严格按照合同履行监理责任。监理团队人员构成至少包括：总监理工程师、总监理工程师代表、驻场监理工程师。根据项目执行阶段和监理需求，监理团队人员应具备项目管理、信息化监理等能力，并提供相应的资质证书。

拟派本项目的总监理工程师、总监理工程师代表须具备丰富的项目监理经验。监理团队应保持相对稳定，在项目管理过程中应严格遵循采购人拟定的相关管理制度。

总监理工程师具备10年以上监理工作经验，具有信息系统监理师证书，具有丰富的政务信息化工程监理工作经验和类似业绩。

总监理工程师代表具有8年以上监理工作经验，具有信息系统监理师证书，具有丰富的政务信息化工程监理工作经验和类似业绩。

其他监理人员须具有3年以上相关工作经验，并具有信息系统监理师证书。

- 监理工具要求

监理机构需配备信息系统监理项目管理软件、网络测试工具、软件测试工具、电脑、打印机、办公软件等开展监理工作。应妥善使用业主所提供的设施。

- 工作规范性要求

监理机构须制定和遵守相应的监理工作制度、监理工作流程，包括开工报审制度、方案报审制度、监理会议制度、监理文档管理制度、监理报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

- 项目保密要求

监理机构须严格遵守"民法典"及有关法律条文和行业规定，在监理工作期间对所有负责或参与监理的建设项目中所涉及的技术参数文档、合同文档、工程管理文档负有保密义务，决不外泄给其他任何公司或个人。监理合同期内及合同终止后，未征得项目业主的同意，监理单位不得透露与本工程项目有关的任何资料。

- 廉洁要求

监理单位须保证每位监理人员在工作期间“廉洁自律”。遵守如下要求：

1.监理人员不接受承包人的礼金、礼品，严禁向承包商介绍分包队伍或销售材料，不在承包商处兼职或安插其他人员。

2.监理人员除工作需要在工作场所就工作餐外，不得接受其他宴请。

3.监理人员不利用职权吃、拿、卡、要，严禁在承包人处报销手机费或其他票据。

4.监理人员不参加承包人组织的营业性的歌舞娱乐活动，法定节日的联欢，须事先请示报告。

- 其他要求

1.本项目监理不允许转包或分包；

2.监理单位应具有良好的售后服务和相应的技术保障措施；

3.监理单位应在政府采购最近三年内无骗取中标、严重违约及重大工程安全及质量问题之一。一经发现有违法经营行为的可以终止合同。

五、监理工作依据

（一）相关法律、法规、政策等文件：

中华人民共和国民法典；

中华人民共和国招标投标法；

中华人民共和国政府采购法；

中华人民共和国预算法；

中华人民共和国国家安全法；

中华人民共和国保守国家秘密法；

中华人民共和国保守国家秘密法实施办法；

计算机信息系统保密管理暂行规定；

国家和工业和信息化部有关信息系统工程监理的政策、法规等文件；

陕西省有关信息系统工程监理的政策、法规等文件；

《建设项目环境保护管理条例》

网络安全等级保护定级指南（GA/T1389-2017）

《信息技术服务监理》（GB/T19668.1 2014）

《建设项目经济评价方法与参数》

《工程建设项目施工招标投标办法》

（二）有关主管部门关于本项目的决议、批示、函电及技术文档：

1.建设计划、规划要点、设计要点及有关文件

2.正式的设计文件、图纸及说明

3.工程施工过程中业主、监理方、承包商之间形成的会议纪要、函电及其他文字记录。

（三）本工程相关的合同、技术文件

采购人与承建单位签订的施工合同、协议及附件，与监理单位签订的项目监理合同，与项目有关的经业主批准的其他技术文件（可行性方案、初步设计、招标文件、业务需求分析报告、总体设计方案、实施方案、测试计划、验收计划、培训计划和其他实施计划）等。

第五章 合同范本(仅供参考)

政府采购合同

采购人（全称）:陕西省财政厅机关（以下简称甲方）

供应商（全称）：               （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

（一）项目名称：陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)监理服务采购项目

（二）服务地点：陕西省财政厅指定地点。

二、组成本合同的文件

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（一）本合同及其补充合同、变更协议；

（二）成交通知书；

（三）响应文件（含澄清或者说明文件）；

（四）竞争性磋商文件（含澄清或者修改文件）；

（五）其他相关采购文件。

三、合同价款

（一）合同金额（大写）:

（二）合同总价即中标价，合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

四、监理服务目标、范围及期限

（一）监理服务目标：监理单位根据项目总体建设要求，遵照政府有关政策、法律、法规，遵循国内外的有关标准，对陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)进行全过程监理，以确保项目按设计和相关技术标准规范的要求在规定的时间内保质保量完成。

（二）监理服务范围：陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目)建设各阶段的监理工作。

（三）服务期限：伴随项目进度至项目验收结束。

五、付款方式

（一）结算单位：由甲方负责结算，在付款前，乙方必须向甲方开具全额发票。

（二）资金支付方式:银行转账。

六、质量保证

（一）服务方案和方式科学、可行，全面满足各项服务要求。

（二）有监理组织机构及人员组成，分工明确。

（三）有各类突发事件的应急预案和监理服务策略，且具有可操作性。

（四）驻场监理服务人员能满足要求并完成服务任务。

（五）乙方承诺，服务期内本项目涉及的所有人员伤亡、财产损失等安全责任均由乙方承担。

七、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方应当负责各项目的协调，为乙方开展监理服务提供必要的条件。

2.甲方应当在双方约定的时间内向乙方提供监理工作所需的资料及相关设施。

3.乙方变更监理工程师须先征得甲方同意。

4.监理人员未按约定履行监理职责，甲方有权要求乙方更换。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应当按项目规模要求配备相应监理人员，并将监理人员资料及配备情况以书面形式告知甲方。

2.乙方未征得甲方同意，不得泄露与本合同业务相关的保密资料。

3.乙方应当按照合同约定的监理服务标准开展监理服务，发现不符合标准的，应当及时通知第三方整改。

4.甲方和第三方发生争议时，乙方应当协助甲方处理，并提供监理相关材料。

八、保密条款

（一）合同双方在订立合同过程中知悉的对方商业秘密等资料，无论合同是否成立，不得泄密或不正当使用。

（二）泄密或不正当使用对方商业秘密给对方造成损失的，应该承担赔偿责任。

（三）保密责任不因合同履行完毕而解除。未经双方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以及在合同订立、履行中知悉的对方商业秘密等资料。

（四）任何一方对在本合同履行过程中以任何方式获知的另一方商业秘密或其他技术及经营信息均负有保密义务，不得向任何其他第三方透露或泄露，但中国现行法律、法规另有规定或经另一方书面同意的除外，不论本合同是否变更、解除或终止，上述约定的效力不受影响。

九、验收

（一）由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、采购代理机构共同进行验收,验收费用由中标人支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

（二）验收标准：按磋商文件、响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

（三）验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

（四）验收依据

1.合同文本；

2.响应文件及澄清函、磋商文件；

3.国家和行业制定的相应的标准和规范；

4.验收清单。

十、其他事项：

（一）成交单位不得转让、分包给其它单位或个人；

（二）成交单位的响应文件和承诺等内容将列入合同；

（三）合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十一、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

十二、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指:双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十三、违约责任

（一）按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同或磋商文件要求的或者质量不能满足采购人要求的，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

（三）供应商的响应文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，响应应履行相应的责任。

十四、合同订立

本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执   份，招标代理机构存档   份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方单位名称：                     乙方单位名称：

地   址：                          地   址：

法人代表：                         法人代表：

联系电话：                         联系电话：

开户行：                           开户行：

账    号：                         账    号：

日    期：                         日    期：

第六章 响应文件格式

项目编号：                               (正本或副本)

陕西省数字财政项目(一期)(暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目) 监理服务采购项目

竞争性磋商响应文件

供应商名称：                      (盖单位章)

日   期：

目 录

- 磋商响应函

陕西长德招标有限公司：

我单位收到贵公司            （项目名称、项目编号）磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件：正本  份，副本  份及电子版响应文件(U盘)   份。

4、我方已详细阅读和核实磋商文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。

6、成交后按照本磋商文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

7、我方的响应文件自磋商之日起计算有效期为     日历日。

8、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址 ：

电    话 ：

传    真 ：

邮    编 ：

供应商名称：                         (盖单位章)

法定代表人或被授权人(签字或盖章) ：

日    期：     年     月    日

- 磋商报价

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 包号 |  |
| 总报价（元） |  |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：                      (盖单位章)

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

日期：     年     月    日

- 技术指标偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商要求 技术指标 | 磋商响应 技术指标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应磋商文件第第四章“采购需求”，请认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，磋商响应文件中技术响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

供应商名称：                          (盖单位章)

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

日期：     年     月    日

- 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写(包括服务目标、服务范围、服务期限等)。请认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明

2、本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，磋商响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

供应商名称：                          (盖单位章)

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

日期：     年     月    日

- 资格证明

（1）供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/其他组织登记证书/自然人身份证；

（2）法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行；

（3）财务状况报告：提供经审计的2021年度或2022年度财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或提供开标前三个月内由基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）（以上二种形式的资料提供任何一种即可）；

（4）税收缴纳证明：提供投标截止时间前12个月内任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前12个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章)；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（10）本项目不接受联合体磋商。

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）。

| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 | 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商名称：                          (盖单位章)

日期：     年     月    日

说明：仅限法定代表人（单位负责人）参加磋商时提供。

法定代表人授权书

本人          （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），             现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）响应文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权委托书有效期自磋商截止之日起90日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件（正反面）。

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |

供  应  商：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）:            （签字）

身 份 证 号：

委托代理人：                         （签字）

身 份 证 号：

日期：     年    月    日

说明：仅限委托代理人参加磋商时提供。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致     （招标代理机构）：

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商名称：                          (盖单位章)

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

日期：     年     月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：（招标代理机构）

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商名称：                          (盖单位章)

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

日期：     年     月    日

- 服务方案

1、供应商根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

2、供应商认为有必要说明的问题。

- 类似业绩证明

- 供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂 以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政 府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质 疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：                          (盖单位章)

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

地址：

邮编：

电话：

日期：    年   月    日

承诺书Ⅱ

| 致： （招标代理机构） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| (公章) | (签字或盖章) | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致： （招标代理机构） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次 (没有填零)，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| (公章) | (签字或盖章) | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致： （招标代理机构） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目实施问题的不法行为记录为 次(没有填零)，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| (公章) | (签字或盖章) | 年 月 日 |

承诺书 V

| 致： （招标代理机构） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| (公章) | (签字或盖章) | 年 月 日 |

- 供应商认为需要提供的其他证明文件

1. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.  (标的名称)，属于 (采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为 (企 业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2.  (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为 (企业名称)，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可 不填报。

2.残疾人福利性单位声明函 (非残疾人福利企业不填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的     项目采购活动提供本单位制造的货物 (由本单位承 担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾 人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                          (盖单位章)

日期：     年     月    日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查 实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

3.监狱、戒毒企业声明函 (非监狱、戒毒企业不填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物(不包括使用非监狱、戒毒企业注册商 标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                          (盖单位章)

日期：     年     月     日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

响应文件封袋正面标识式样

致：陕西长德招标有限公司 项目编号： 项目名称： 响应文件正本/副本 （开标前不得启封） 供应商名称： （公章）

致：陕西长德招标有限公司 项目编号： 项目名称： 电子版文件 （开标前不得启封） 供应商名称： （公章）