- 采购内容及要求

- 采购内容（技术参数）

| 采购项目 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 宝鸡机场改扩建工程考古勘探服务1包 | 工期：80日，必须严格按照《考古勘探操作规程》（试行）进行施工。普探布点间距为梅花孔1米布设，加点位置偏差小于20厘米，深度为天然原始土层以下10厘米，对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。必须有勘探工作日志及原始资料记录 | 面积：609587㎡ |
| 宝鸡机场改扩建工程考古勘探服务2包 | 工期：80日，必须严格按照《考古勘探操作规程》（试行）进行施工。普探布点间距为梅花孔1米布设，加点位置偏差小于20厘米，深度为天然原始土层以下10厘米，对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。必须有勘探工作日志及原始资料记录 | 面积：609587㎡ |