
延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程
竞争性磋商文件
采   购   人：延安大学附属医院
采购项目编号：SXYS-2022-017
采购代理机构：陕西延审工程项目管理有限公司
日        期：二〇二二年八月

目  录


1第一部分 竞争性磋商公告


5第二部分 供应商须知


8第三部分 供应商须知正文


23第四部分 评审办法


30第五部分 合同主要条款


34第六部分 响应文件格式





第一部分 竞争性磋商公告
	项目概况
8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程采购项目的潜在供应商应在延安市新区嘉宁万兴花园写字楼21层获取采购文件，并于 2022年09月01日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：SXYS-2022-017
项目名称：8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：2,149,224.31元
采购需求：
	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程
	详见采购文件
	2,149,224.31
	否
	合同签订后45日内完成


二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知--（财库﹝2022﹞19号）；
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 ；
（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；
（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；
（7）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（8）其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程)特定资格要求如下:
（1）供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。
（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、现金流量表、利润表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）； 
（3）税收缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的缴费凭据（依法免税的供应商应提供相关文件证明）；
（4）社会保障资金缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）； 
（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及承诺；
（6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入严重失信主体名单和税收违法黑名单的供应商，不得为 “中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(对列入严重失信主体名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以采购代理机构于响应文件递交截止日当天查询结果为准，网站截图的方式留存）。供应商应符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；
（8）法定代表人直接参与磋商的，须出具法定代表人证明（附法人身份证复印件）及法人身份证原件；法定代表人授权代表参与磋商的，须出具法人授权委托书（附法人及授权代表身份证复印件）、授权代表身份证原件； 
（9）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；
（10）拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证），且无在建项目；
（11）省外企业需在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”备案（提供网上截图）；
（12）磋商保证金交纳凭证（银行转账记录回单）；
（13）本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应出具中小企业声明函；
（14）本项目不接受联合体响应。
三、获取采购文件
时间： 2022年08月22日 至 2022年08月26日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）
地点：延安市新区嘉宁万兴花园写字楼21层
方式：现场获取
售价： 500元
四、响应文件提交
截止时间： 2022年09月01日 09时30分00秒 （北京时间）
地点：延安市新区嘉宁万兴花园写字楼21层会议室
五、开启
时间： 2022年09月01日 09时30分00秒 （北京时间）
地点：延安市新区嘉宁万兴花园写字楼21层会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
本项目磋商地点：延安市新区嘉宁万兴花园写字楼21层会议室
1.获取采购文件请携带单位介绍信原件、经办人合法有效的身份证原件及加盖公章的复印件，现场购买，谢绝邮寄。
2.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延安大学附属医院
地址：陕西省延安市宝塔区北大街43号延安大学附属医院
联系方式：18629115352
2.采购代理机构信息
名称：陕西延审工程项目管理有限公司
地址：延安市新区嘉宁万兴花园写字楼21层
联系方式：0911-2114641
3.项目联系方式
项目联系人：罗超
电话：18509117803
陕西延审工程项目管理有限公司
2022年08月19日

延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程采购更正公告（第一次）
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：SXYS-2022-017
原公告的采购项目名称：8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程
首次公告日期：2022年08月19日
二、更正信息：
更正事项：采购公告
更正原因：
响应文件提交截止时间、开启时间变更
更正内容：
原公告的响应文件提交截止时间：2022-09-01 09:30:00，更正为：2022-09-09 09:30:00。
原公告的开启时间：2022-09-01 09:30:00，更正为：2022-09-09 09:30:00。
其他内容不变
更正日期：2022年08月31日
三、其他补充事项
/
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延安大学附属医院
地址：陕西省延安市宝塔区北大街43号延安大学附属医院
联系方式：18629115352
2.采购代理机构信息
名称：陕西延审工程项目管理有限公司
地址：延安市新区嘉宁万兴花园写字楼21层
联系方式：0911-2114641
3.项目联系方式
项目联系人：罗超
电话：18509117803
陕西延审工程项目管理有限公司
2022年08月31日
第二部分 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	编 列 内 容

	1
	采购项目名称：延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程

采购项目编号：SXYS-2022-017

	2
	采购人：延安大学附属医院

采购代理机构：陕西延审工程项目管理有限公司 

	3
	采购内容及要求：延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程（具体内容详见竞争性磋商文件）

	4
	响应文件递交截止时间及磋商时间、地点

时间：2022年09月 01 日09 时 30分（北京时间）

地点：延安市新区嘉宁万兴花园写字楼21层会议室

	5
	工期：合同签订后45日内完成

	6
	付款方式及条件：具体付款方式与甲方协商。

	7
	最高限价：2149224.31元 大写：贰佰壹拾肆万玖仟贰佰贰拾肆元叁角壹分

	8
	采购项目资金来源：财政资金。

	9
	1、磋商保证金的金额：20000.00元（贰万元整）  

2、磋商保证金的提交形式：供应商必须由基本账户以电汇或转账等非现金形式在磋商截止时间前提交（备注项目编号磋商保证金以便查询）。

3、磋商保证金账户信息：

户    名：陕西延审工程项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司西安太华路支行

行    号：102791000074

账    号：3700023919200266054

4、磋商保证金递交须知：

（1）从基本账户以电汇或转账方式提交保证金，且保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致。

（2）因不能在规定时间前核实到达指定账户的，导致磋商无效的后果由供应商自行承担。

5、自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的磋商保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金。

（温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。）

	10
	响应文件有效期：有效期为90天。

	11
	响应文件份数：一份正本，三份副本，电子版四份（电子文件包含word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）及已标价工程量清单软件版）。
响应文件装订：采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	12
	供应商资质要求：

（1）供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、现金流量表、利润表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）； 

（3）税收缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的缴费凭据（依法免税的供应商应提供相关文件证明）；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）； 

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及承诺；

（6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入严重失信主体名单和税收违法黑名单的供应商，不得为 “中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(对列入严重失信主体名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以采购代理机构于响应文件递交截止日当天查询结果为准，网站截图的方式留存）。供应商应符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；

（8）法定代表人直接参与磋商的，须出具法定代表人证明（附法人身份证复印件）及法人身份证原件；法定代表人授权代表参与磋商的，须出具法人授权委托书（附法人及授权代表身份证复印件）、授权代表身份证原件； 

（9）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

（10）拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证），且无在建项目；

（11）省外企业需在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”备案（提供网上截图）；

（12）磋商保证金交纳凭证（银行转账记录回单）；

（13）本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应出具中小企业声明函；

（14）本项目不接受联合体响应。

	13
	对磋商文件的异议：供应商对磋商文件有异议的，依据政府采购有关法律法规的规定执行。

	14
	评审方法：质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且采用综合评分法

	15
	偏差：本项目不允许负偏差

	16
	采购代理服务费：本项目采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)标准计算，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

	17
	提交响应文件时需要提供以下原件，未携带或经审验后不合格，视为无效响应文件，不得进入后续评审：法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件及复印件（法定代表人直接参加磋商只须提供法定代表人身份证明及身份证原件）。

	18
	未尽事宜，参照政府采购法律法规、规章及规范性文件的相关规定。

	19
	磋商文件解释权：本磋商文件由采购人和采购代理机构解释。

	20
	本项目采购标的所属行业为建筑业。


第三部分 供应商须知正文
第一章 总则
1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所项目服务采购。

2.定义

2.1采购人：延安大学附属医院；

2.2采购代理机构：陕西延审工程项目管理有限公司；

2.3供应商：依法获取磋商文件，向采购代理机构提交响应文件的供应商；

3.合格的供应商

3.1 凡在中华人民共和国注册的、具备磋商公告资格要求且有能力提供所采购服务的响应文件供应商；

3.2 供应商必须在磋商公告载明的地点购买磋商文件并登记，未经购买磋商文件并登记的潜在供应商均无资格参加本次响应文件；

3.3 供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

4.费用
供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
第二章 磋商文件说明
5.磋商文件的构成

5.1 磋商文件用以阐明所需提供的货物和合同条件。磋商文件包括：

第一部分 磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购需求

第四部分 评审办法

第五部分 合同主要条款

第六部分 响应文件格式

5.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商自身的风险。采购人有权拒绝没有对磋商文件要求做出实质性响应的响应文件。

6.磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应于响应文件截止日期3个工作日前以书面形式（包括电报、电传、传真）通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明来源的书面答复通知到每个购买磋商文件的供应商。

在规定的时间内供应商对磋商文件无异议的，视为供应商完全响应磋商文件并接受磋商文件中约定的主要条款。在规定时间后提出的质疑，采购人或采购代理机构不予答复。

7.磋商文件的修改

7.1 在响应文件截止期3个工作日前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对磋商文件进行修改。

7.2 磋商文件的修改将以书面形式（包括电子邮件）通知所有磋商文件的收受人；供应商在收到该通知后应立即以传真、电子邮件等有效形式予以确认。

7.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对磋商文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟响应文件截止日期，并以书面形式通知所有已购买磋商文件的供应商。

7.4 磋商文件的修改内容将构成磋商文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

第三章 响应文件的编写

8.响应文件语言

供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

9.计量单位

除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.响应文件的组成

10.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

    10.1.1 响应函、磋商一览表等响应文件要求的所有内容；

    10.1.2 按照供应商须知要求出具的供应商资格证明文件；

    10.1.3 按照供应商须知要求出具的响应文件货物和服务符合磋商文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容；

    10.1.4 磋商文件要求供应商提供的其他内容。

11.响应文件格式

供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写“响应函”、“磋商一览表”、“商务/技术偏离表”以及其他相关文件等。

12.报价

12.1 供应商应对此项目所列的所有服务内容进行报价；

12.2凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若报价时未报或未在“磋商一览表”中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总报价中（项目采购内容、项目数量调整除外）。

12.3 采购人只接受供应商提供的唯一响应文件方案，不接受备选方案。

13.响应文件货币

采购人只接受人民币作为唯一响应文件货币。

14.供应商资格证明材料
14.1 供应商必须按资格要求提交证明材料，以证明其有资格参加响应文件和入选后有履行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。

15.符合磋商文件规定的文件

15.1 提交文件可以是文字资料也可以是图纸、图片等资料，须提供：

15.1.1 服务相关的证明及技术资料；

16.磋商保证金

16.1 磋商保证金递交时间详见供应商须知前附表,磋商保证金的交付单位和磋商供应商的名称必须一致，交款银行账户必须为银行开户许可证一致，并标明所投项目名称；否则将视为磋商响应无效；

磋商保证金有效凭据：需出具银行相关凭证（银行转账、银行汇票、银行电汇、存款凭条）的原件或加盖财务章的复印件，经查验入账后，作为有效的交纳证明;

16.2 未成交供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后五个工作日内予以退还；

16.3 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内退还；

16.4 如发生下列情况之一时，磋商保证金将被没收：

16.4.1 供应商在响应文件截止至响应文件有效期满之前撤回响应文件；

16.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

16.4.3 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

16.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

16.4.5 成交供应商放弃成交的；

16.4.6 不按规定提交履约保证金的；

16.4.7 成交供应商拒绝签订合同协议；

16.4.8 供应商采用不正当的手段骗取成交；

16.4.9 成交供应商不按本须知第31条规定交纳代理服务费。

16.5 磋商保证金用于保护采购人及采购代理机构免受因供应商行为而蒙受的损失，采购人有权拒绝接受未按规定提交磋商保证金的响应文件。

17.响应文件有效期

17.1 响应文件有效期为90天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应，采购人有权拒绝；

17.2 特殊情况下，采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。

18.响应文件的签署及格式

18.1 响应文件的正本和所有副本均须打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、表明页码。响应文件中，每一页均应由供应商加盖公章，或者由供应商法定代表人或授权代表签名，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖供应商公章，不允许用骑缝章代替逐页盖章。一旦正本和副本有差异，以正本为准；

18.2 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写；若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字；

18.3 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的响应文件。

18.4供应商所投该项目的响应报价封皮需加盖符合该项目专业类别的造价工程师或中级及以上造价员执业印章并签字，在本单位注册的造价工程师或中级以上造价员签字及加盖专业印章，后附造价工程师或中级及以上造价员资质证书复印件；若供应商无造价工程师或中级造价员，可委托有关中介机构（中介机构不得为本项目招标代理公司或清单编制单位（陕西恒瑞项目管理有限公司））编制报价文件，并由中介机构造价工程师或中级造价员签字及加盖专业印章。供应商需与中介机构签署委托协议，并将委托协议附在报价文件的后面。同一标段单位的外聘中介机构不得为同一单位，造价工程师或中级及以上造价员也不得重复。

第四章 响应文件的递交

19.响应文件的份数、包装和标记

19.1 响应文件份数见供应商须知前附表；

19.1.1 供应商应将所有响应文件的正本和所有副本分别装订，每套“响应文件”封面的右上角应标明“正本”或“副本”。一旦正本与副本不符，以正本为准；

19.2 供应商应将响应文件正本、副本分别密封；

19.2.1响应文件正本、副本应分别用响应文件袋密封，并在正面标明采购项目编号、采购项目名称、供应商名称及“正本”、“副本”字样；

19.2.2响应文件密封必须用封条在响应文件袋的上方开口处密封。封条上加盖供应商公章和法定代表人或其授权人签字或印鉴，响应文件袋正面按照规定加盖供应商公章。

19.3 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构有权拒绝供应商的响应文件。

供应商出现以下情况，采购人（代理机构）将拒收其递交的响应文件。

（1）逾期送达响应文件的。

（2）未按磋商文件要求密封响应文件的。

（3）未按规定交纳保证金的。

（4）供应商出席开标会议时，法定代表人不能出具法人代表证明材料的或授权代表不能出具授权委托书原件的。

20.响应文件截止时间

20.1 所有响应文件都必须按磋商文件中规定的统一递交响应文件时间送达磋商文件规定的递交地址；

20.2 出现第7.3款因磋商文件的修改推迟响应文件截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交；

20.3 采购人将拒绝接收在响应文件递交时间之后收到的任何响应文件。

第五章 磋商会议/评审

21.开标

21.1 采购代理机构按“供应商须知前附表”所规定的时间和地点公开开标，磋商会议仪式由采购代理机构主持，供应商、采购人代表及有关工作人员参加；

21.2 开标程序：

21.2.1开标由采购代理机构主持；

21.2.2响应文件人不足3家的，不得开标；

21.2.3由供应商授权代表和监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认；

21.2.4供应商在等候室等候，启封响应文件，仅向采购人及监督人员宣布第一次磋商报价，并由监督人员确认；进入评审阶段，根据会议评审情况，磋商小组集中与单一供应商一对一磋商，磋商供应商进行第二次报价；

21.2.5磋商过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档；

21.2.6供应商未参加开标的，视同认可开标结果；

22.磋商小组与评审

22.1采购人和采购代理机构依法组建磋商小组。磋商小组由采购人和有关技术、经济专家组成，其中技术、经济专家人数不少于磋商小组人数的2/3；

22.2采购代理机构负责组织评审工作：

    22.2.1 核对评审专家身份和采购人代表，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

　　22.2.2 宣布评审纪律；

　　22.2.3 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

　　22.2.4 组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

　　22.2.5 在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

　　22.2.6 维护评审秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

　　22.3 磋商小组负责具体评审事务：

22.3.1 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

22.3.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3.3 商务、技术磋商；

22.3.4 供应商在磋商基础上进行二次报价，本次竞争性磋商根据评审情况确定磋商轮次，最后一次报价为最终报价；

22.3.5 确定成交候选人名单，或根据采购人委托直接确定成交人；

22.4 磋商小组按照以下程序进行评审，未通过上一程序审查的不能进入下一程序：

22.4.1响应文件资格性审查；

22.4.2响应文件符合性审查；

22.4.3响应文件详细评审。

23.响应文件及响应文件的有效性

经过对供应商及响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效响应文件处理：

23.1 响应文件没有法定代表人授权书（法人直接响应文件除外）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定；

23.2供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

23.3供应商未按磋商文件要求提供磋商保证金的；

23.4响应文件的格式不符合磋商文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认、前后矛盾的；

23.5响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的；由供应商授权代表签字的,但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

23.6响应文件有效期不足的；

23.7响应文件内容出现漏项或与要求不符，出现负偏差；

23.8 响应文件对合同主要条款的响应与磋商文件要求不一致，附加了采购人难以接受的条件；

23.9规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

23.10 第一次磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；

23.11 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求该供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料，证明其报价合理性的；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价，其响应文件作无效响应文件处理；
23.12提供虚假资质，开具虚假证明，出现虚假应答；

23.13供应商有违法违规行为的；

23.14其他法律法规规定的无效响应文件情形。

24.对响应文件的审查和响应性的确定

24.1磋商小组将组织审查响应文件是否完整，规定的技术方案是否提交，要求的磋商保证金是否已有效提供，文件是否按磋商文件规定签署。

24.2磋商小组将确定每一供应商是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应文件是指响应文件符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

24.3 磋商小组有权拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤回不符合之处而使其响应文件成为实质性响应的响应文件。

25.响应文件的澄清

25.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.响应文件的评估和比较

26.1对所有实质性响应磋商文件要求的响应文件，磋商小组将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，依次与供应商就商务与技术内容进行磋商；

26.2 磋商规则见第四部分“评审方法”；

26.3 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.3.1 响应文件中磋商一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表（报价表）为准；

26.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价参照《政府采购货物和服务招标投标文件管理办法》（财政部第87号令）第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

26.4磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

27.评审过程的保密

27.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

27.2 开标后直至授予成交供应商合同为止，磋商小组成员和与评审工作有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况；

27.3 在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人、采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝；

27.4成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组人员或其他有关人员询问评审过程的情况。

　　第六章 成交/合同

28.成交准则

28.1 采购人可以委托磋商小组直接确定排名第一的供应商为成交人；采购人未委托的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告或成交确认函送采购人。采购人应当自收到评审报告或成交确认函之日起５个工作日内，在评审报告或成交确认函确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。

28.2 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的候选人名单排序依次确定其他候选人为成交供应商，依次确定其他候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新磋商；

28.3 质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商；


28.4 采购代理机构自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时，发出成交通知书。成交公告期限为1个工作日；

28.5 成交通知书发出30天内，成交供应商不能按响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权废标，并扣除其磋商保证金。

29.成交通知

29.1 采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，其他供应商的磋商保证金，将按16.2条款规定退还；

29.2 成交通知书作为签订合同的依据，并成为合同的一个组成部分。

30.签订合同

30.1 成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同，否则按违约处理，其磋商保证金不予退还。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的合同组成部分。

30.3本项目报价采用固定总价形式，供应商自行考虑并承担风险。即供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格提现，成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限和追加项目预算，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应文件处理。

31.代理服务费

（1）成交供应商应向采购代理机构交纳采购代理服务费，代理服务费收取按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)采购代理收费标准。

（2）采购代理服务费的交纳方式：成交供应商在领取成交通知书时按上述收费标准，以转账或现金形式向采购代理机构直接缴纳。

32、质疑与投诉

1. 质疑函应当包括以下内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告、成交公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2.质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3.采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人。

4.质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

5.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6.对于捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以上报财政部门，由财政部门按照相关法律法规进行处理。
7.供应商质疑与投诉应符合政府采购质疑与投诉相关法律法规的规定。

33、采购项目需要落实的政府采购政策

1、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知--（财库﹝2022﹞19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号 

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3、《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号）

根据《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号）规定，在政府采购活动中，本省福利性企业享受我省规定的采购扶持政策。

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

政府采购属于环境标志品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志清单品目所列的节能产品。

在投标时供应商应提供有效证明材料。（注：属于环境标志品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和国家确认的认证机构出具的认证证书实施政府优先采购）。

6、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141号

   符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知--（财库[2004]185号）

政府采购属于节能品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单品目所列的节能产品。

在投标时供应商应提供有效证明材料。（注：属于节能品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和国家确认的认证机构出具的认证证书实施政府优先采购）。

8、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

9、融资平台

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/

第三部分 采购需求
一、采购项目内容

对延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造。

二、质量
合格。
三、工期

合同签订后45日内完成。

四、工程量清单
见附件。

第四部分 评审办法
1.响应文件初审

（1）资格性审查内容和标准：

	序号
	审查内容
	合格条件

	1
	供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明
	按磋商文件要求，合法有效

	2
	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、现金流量表、利润表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）
	按磋商文件要求，合法有效

	3
	税收缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的缴费凭据（依法免税的供应商应提供相关文件证明）
	按磋商文件要求，合法有效

	4
	社会保障资金缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）
	按磋商文件要求，合法有效

	5
	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及承诺
	按磋商文件要求，合法有效

	6
	提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	按磋商文件要求，合法有效

	7
	供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入严重失信主体名单和税收违法黑名单的供应商，不得为 “中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(对列入严重失信主体名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动
	按磋商文件要求，合法有效

	8
	法定代表人直接参与磋商的，须出具法定代表人证明（附法人身份证复印件）及法人身份证原件；法定代表人授权代表参与磋商的，须出具法人授权委托书（附法人及授权代表身份证复印件）、授权代表身份证原件
	按磋商文件要求，合法有效

	9
	具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证
	按磋商文件要求，合法有效

	10
	拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证），且无在建项目
	按磋商文件要求，合法有效

	11
	省外企业需在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”备案（提供网上截图）
	按磋商文件要求，合法有效

	12
	磋商保证金交纳凭证（银行转账记录回单）
	按磋商文件要求，合法有效

	13
	本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应出具中小企业声明函
	按磋商文件要求，合法有效

	14
	本项目不接受联合体响应
	按磋商文件要求，合法有效


注：如果供应商不具备资格、不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，将被视为未实质性响应磋商文件。

（2）符合性审查内容和标准：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	供应商名称
	应符合磋商文件的要求

	2
	响应文件签字、盖章
	应符合磋商文件的要求

	3
	响应文件份数、格式
	应符合磋商文件的要求

	4
	响应内容
	应符合磋商文件的要求

	5
	工期
	应符合磋商文件的要求

	6
	质量
	应符合磋商文件的要求

	7
	磋商保证金
	应符合磋商文件的规定

	8
	磋商有效期
	应符合磋商文件的规定

	9
	磋商响应报价
	应符合磋商文件的规定


注：以上各项有一项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应磋商文件，按无效响应文件处理。

无效响应文件的情形：

a.供应商超出经营范围进行经营的；

b.供应商未经过正常渠道领取磋商文件，或供应商名称与领取磋商文件时登记的供应商单位名称不符的；

c.未按磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

d.在磋商文件规定时间内，未交或未按规定交纳磋商保证金或获取缴款凭据的；磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，并标明所投项目名称；否则将视为磋商响应无效；

e.响应文件未按照磋商文件格式及内容要求填写的；

f.供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

g.提供虚假资质、虚假财务信息、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购法有关规定进行处罚；

h.附有采购人、采购代理机构不能接受的条款和商务响应（付款条件、验收条件等）与磋商文件要求不一致的；

i.第一次磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；

j.在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

k.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求该供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料，证明其报价合理性的；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价，其响应文件作无效响应文件处理；
l.有重大缺漏项的；

m.以他人名义进行磋商的；

n.磋商人无法定代表人授权书或其授权书的有效性不符合磋商文件规定的；

o.磋商人有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

p.澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾的；

q.其他法律法规及本磋商文件规定的情形。

2.响应文件详细评审

（1）本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审总得分由高到低的原则确定成交供应商。

（2）磋商小组将对通过资格性、符合性审查，实质上响应磋商文件要求的供应商，按照磋商文件中规定的磋商条款，依次进行磋商。

（3）本项目采用综合评分法进行评审，总分为100分。

（4）磋商小组将对实质上响应磋商文件要求的响应文件按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，根据评审总得分由高到低的顺序的推荐前三名候选供应商。

详细评审

	类别
	评审因素

及分值
	评分细则

	磋商报价

（满分30分）
	磋商报价

（30分）
	以满足磋商文件要求的供应商报价的最低价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×价格权值 

	项目技

术部分

（满分55分）
	施工方案与技术措施

（9分）
	各主要部分施工方法符合项目实际，须有详细的施工技术方案及措施，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。（1-9分）

	
	确保工程质量的技术组织措施

（9分）
	施工项目应有专门的质量技术管理机构和制度，人员配备合理，制度健全；主要工序有质量技术保证措施和手段，能有效保证技术质量，且承诺的质量标准达到招标要求。（1-9分）

	
	确保安全生产的技术组织措施 （9分）
	施工项目有专门的安全管理人员和制度，且安全管理人员配备合理，制度健全；各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求；现场防火、安全防护措施得力。（1-9分）

	
	文明施工及环境保护管理措施

（5分）
	针对本工程项目特点，应有文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容达到“安全文明示范工地”标准；各项措施周全、具体、有效；有具体实现现场文明施工目标的承诺。（1-5分）

	
	确保工期的技术组织措施（5分）
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、机械设备、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当；有控制工期的施工进度计划；有施工总进度表或施工网络图；各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。（1-5分）

	
	资源配备计划 （4分）
	投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、进场时间等计划安排满足施工需要；各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。（1-4分）

	
	新技术、新产品、新工艺、新材料应用（4分）
	采用新技术、新产品、新工艺、新材料对提高质量、缩短工期、降低造价有切实的可行性、合理性。（1-4分）

	
	项目管理机构 （10分）
	根据提供的项目经理部组成及项目管理机构配置、项目经理、技术、质量、安全管理负责人等主要管理人员的专业、履历、能力等横向比较。（1-10分）

	项目商务

部分

（满分15分）
	业绩

（10分）
	提供2020年至今已完工类似业绩，以合同为准，每提供1个得2分，最高得10分（原件备查）。

	
	服务承诺

（5分）
	完全承诺竞争性磋商文件和合同条款，并针对本项目实际需求提供实质性承诺或合理化建议，有具体可行的售后服务承诺、质量保证承诺，保证使用单位能正常使用和维护，评委根据其可行性和可信程度根据情况酌情打分（1-5分）。


注：（1）除实质性响应和不得澄清内容外，磋商小组对含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，可以书面形式要求供应商作出书面澄清答复。澄清答复应由其法定代表人或委托代理人签字确认，并作为响应文件的一部分；如有必要，磋商小组可要求供应商限时提供资格证明文件的原件。供应商拒不提供或不能在规定时限内提供的，响应无效。

（2）政策加分项

根据财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知--（财库﹝2022﹞19号）文件规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

注：必须提供相应证明材料。
磋商程序与评价比较

3.1 响应文件初审。磋商小组依据有关法律法规和磋商文件的规定进行响应文件的符合性检查、资格性检查。

3.2 竞争性磋商。磋商小组按递交响应文件顺序与供应商分别进行磋商，向初审不合格供应商告知原因。

3.3 磋商文件变更。磋商过程中，经采购人代表确认，磋商小组通过磋商可以变更采购需求和合同草案中规定的可变动条款，并以书面形式通知所有参与磋商的供应商。供应商应当根据变更通知，在规定时限内重新提交变更后响应函，由其法定代表人或委托代理人签字确认，并作为响应文件的一部分。

3.4 提交最终报价。所有实质性响应供应商须在规定时限内提交最终报价。磋商报价以供应商的最终报价为准。

3.5 打分与排序。磋商小组成员根据磋商文件规定的评分标准对实质性响应文件分别进行打分，再计算简单算术平均数的方法计算各实质性响应供应商的最终得分，得分保留至小数点后二位。评审结果按照最终得分由高到低排序；得分相同时，按最终报价由低到高排序；报价亦相同时，按服务指标优劣排序。如排序第一的磋商报价不合理，磋商小组可要求其限时提供书面解释和相关证明材料。如不能按要求提供可取消其成交资格，按顺序选择后补成交候选供应商。

3.6 确定成交供应商。磋商小组根据最终得分排序，由采购人或委托的磋商小组按顺序确定成交供应商。
4. 磋商终止

出现下列情况之一，应予终止，并将终止理由通知所有供应商：

4.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形；

4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为；

4.3 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家；

4.4 因重大变故，采购任务取消。

第五部分 合同主要条款
（此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

甲方：延安大学附属医院
乙方：

确认方：陕西延审工程项目管理有限公司
延安大学附属医院（以下简称甲方）关于延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程，按照政府采购程序，采用竞争性磋商采购的方式，选定          公司（以下简称乙方）为成交供应商。依据国家《民法典》、《政府采购法》及竞争性磋商文件和乙方的响应文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、项目概况

1.项目名称：延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程
2.项目地点：延安大学附属医院指定地点
二、合同服务期
工期：合同签订后45日内完成。
乙方未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交工，将按违约终止合同。

乙方遇到可能妨碍按时交工的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；甲方、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长期限或者通过协商加收误期赔偿金。

三、质量标准
质量标准： 合格
四、合同价款

1.合同价款金额：人民币（大写）         (¥       元)

2.合同价不受市场价格变化因素的影响。

3.付款方式：具体付款方式与甲方协商。
五、承诺
1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程质量条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供工程质量服务。　

3.乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟交工，将按违约终止合同。

4.乙方遇到可能妨碍按时交工的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长期限或者通过协商加收误期赔偿金。

5.乙方严格按照相关质量控制规范，保证检验结果准确可靠。

六、双方义务  

1.甲方有权要求乙方配合甲方完成所招标项目的验收工作。

2.甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

3.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。

4.施工中如遇雷雨以及恶劣天气等不可抗力或其他因素影响施工进度，乙方应及时向甲方通报，并征得甲方确认、签字，服务期方可顺延。

5.乙方在工程中所发生的一切安全事故，由乙方完全负责，甲方不承担任何责任，如给甲方造成经济损失，应如数赔偿。

 6.遵守甲方制定的现场安全文明施工的规章制度，如违反甲方的规章制度由乙方负责。

七、履行合同

1.乙方与甲方签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

八、验收
1.由甲方即时负责进行验收，验收依据主要包括：乙方与甲方应严格按照竞争性磋商文件、响应文件、采购合同、《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的相关要求进行验收。

2.验收合格后须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

3.对于不按照双方签订的合同及采购单位相关标准规范履约，采购单位有权终止合同。

   九、违约责任

1.按照《民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供工程质量技术要求的，采购单位会同有关单位，有权终止合同和对中标方违约进行追究。

3.合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地人民法院提请诉讼。

十、合同生效及其他

1.本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份。

2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 

3.双方可认的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 
	甲  方
	乙  方
	确 认 方

	（盖章）
	（盖章）
	（盖章）

	地址：
	地址：
	地址： 

	邮编：
	邮编：
	邮编：

	法定代表人： 
	法定代表人：
	法定代表人：

	被授权代表：
	被授权代表：
	承办人：

	电话：
	电话：
	电话：

	传真：
	传真：
	传真：

	
	开户银行：


	

	
	帐号：
	

	日期：     年   月   日
	日期：     年   月   日
	日期：     年   月   日


第六部分 响应文件格式
正本/副本
（项目名称）
响应文件 

（项目编号        ）
供  应  商  名  称：                          (加盖公章）
法定代表人（或被授权人）：　         　　 （签字或盖章）
二〇二二年   月   日

目  录
注：目录必须链接内容所在页的页码。

一、响应函
	致：延安大学附属医院

	企 业 法 人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	法定代表人
	
	职 务
	

	
	项目名称
	

	
	文件编号
	

	
	被授权人
	
	职 务
	

	
	递交响应文件
	正本   份、副本   份、电子版   份

	
	交纳保证金
	人民币：                  （大写金额）

	
	作为响应文件人郑重声明：

	
	A
	依据磋商文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品、服务和全面技术、售后服务保障。

	
	B
	已详细审查全部磋商文件包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

	
	C
	同意提供与本次磋商采购活动相关的其他任何证据和资料。

	
	D
	完全理解最低报价是在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求前提下，且尊重磋商小组的评审结论及成交结果。

	
	E
	如果在二次报价后，供应商在响应文件有效期内撤回响应文件，其磋商保证金将被贵方没收。

	
	F
	本响应函有效期自磋商之日起90日

	有关本次磋商的所有联络函电，请按下列方式联系：

	地    址
	
	邮政编码
	

	电话/传真
	
	电子邮件
	

	网    址
	
	手机号码
	

	响应文件人
	法定代表人或被授权人
	签署日期

	（单位公章）
	（签字或盖章）
	   年  月  日


二、磋商报价一览表
	采购项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	响应报价
	小写：         元

	
	大写：

	工期
	

	质量
	

	备注
	


法定代表人（被授权人）签字：　　　　　　　　　　

磋      商   　 单  　　位：　　　　  　（公章）
日                   　 期：　　           　　　  
三、工程量清单报价

	延安大学附属医院8号楼家属楼给排水、暖气管道、暖气拆旧换新改造工程

	
	响 应 报 价
	

	响应报价(小写)：
	                            
	

	(大写)：
	
	

	
	
	

	
	
	

	供应商：
	
	（盖单位章）

	法定代表人
或其授权人：
	
	（签字或盖章）

	编  制  人：
	
	(签字及专业印章)

	
	
	编制时间：     年   月   日
	


四、技术、商务偏离表
供应商名称：　　　　　　　　　　
采购项目名称：　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件要求
	响应文件响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


   声明：负偏离填写“负偏离”；正偏离填写“正偏离”；若未填写，则视为不偏离；

法定代表人或被授权代表签字：　　　　　　　　

磋   　　商  　　单 　  位：　　　　（公章）
日                    　期：　　        　　　

五、资格证明文件

（1）供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、现金流量表、利润表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）； 

（3）税收缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的缴费凭据（依法免税的供应商应提供相关文件证明）；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）； 

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及承诺；

（6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入严重失信主体名单和税收违法黑名单的供应商，不得为 “中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(对列入严重失信主体名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以采购代理机构于响应文件递交截止日当天查询结果为准，网站截图的方式留存）。供应商应符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；

（8）法定代表人直接参与磋商的，须出具法定代表人证明（附法人身份证复印件）及法人身份证原件；法定代表人授权代表参与磋商的，须出具法人授权委托书（附法人及授权代表身份证复印件）、授权代表身份证原件； 

（9）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

（10）拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证），且无在建项目；

（11）省外企业需在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”备案（提供网上截图）；

（12）磋商保证金交纳凭证（银行转账记录回单）；

（13）本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应出具中小企业声明函；

（14）本项目不接受联合体响应。

附件1：法定代表人授权书
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址）     的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）      采购项目编号         的磋商会议活动。代理人在本次响应文件及磋商会议中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。
	被授权人签字：
	法定代表人签字或盖章：


委托期限：自提交磋商响应文件的截止之日起90天。

	法定代表人身份证复印件


	授权代表身份证复印件

	法定代表人身份证复印件


	授权代表身份证复印件




（注：本授权书有效期应与响应文件有效期一致）

　　　　　　　　　　　　　 供应商名称：          （公章）

年   月   日    
附件2：法定代表人身份证明
供 应 商：　　　　　　      　　　
单位性质：　　　　      　　　　

地    址：　　　　　      　　　
成立时间：         年    月    日

经营期限：　　　　      　　　　
姓    名：              性    别：　　　　　　
年    龄：              职    务：　　　　　　
系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

	法定代表人身份证复印件

（正面）


	法定代表人身份证复印件

（反面）




供应商：              （公章）

年   月   日      

附件3：供应商无重大违法记录的书面声明

致（采购人）   ：
（ 供应商名称 ）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

     供应商名称：     （公章）
年     月    日
六、磋商方案
技术部分：

（一）施工组织设计

（1）施工方案与技术措施；

（2）确保工程质量技术组织措施；

（3）确保安全生产技术措施；

（4）文明施工及环境保护管理措施； 

（5）确保工期技术组织措施； 

（6）资源配备计划； 

（7）新技术、新产品、新工艺、新材料应用。

    附表一    拟投入本工程的主要施工设备表

    附表二    劳动力计划表

    附表三    计划开、竣工日期和施工进度网络图

    （二）项目管理机构

（1）项目管理机构组成；

（2）主要人员简历。

（1）项目管理机构组成

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	年限

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（2）主要人员简历表

注：每人填写一张，标明序号

	姓  名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本项目任职
	

	  主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附：人员相关注册证或职业资格证。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表
                                                              单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

商务部分：

企业业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目内容概况
	项目金额
	合同签订时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


后附合同复印件

服务承诺

七、其他材料

附件1：《中小企业声明函》
中小企业声明函（工程、服务）
 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单位名称 ）的（ 项目名称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2：《残疾人福利性单位声明函》（若是）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商全称（盖章）：
日  期： 年 月 日

注：若不是可不填写打印。
附件3：《监狱企业声明函》及证明文件（若是）
监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
                             单位名称（盖章）：

                         日  期：

注：若不是可不填写打印。
附件：
第    轮响应报价表
	采购项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	响应报价
	小写：         元

	
	大写：

	工期
	

	质量
	

	备注
	


注：本表各供应商打印若干并签字盖章，于磋商当日携带填写，不装入磋商响应文件内。

法定代表人（被授权人）签字：　　　　　　　　　　

磋      商   　 单  　　位：　　　　  　（公章）
日                   　 期：　　           　　　  
封袋正面标识式样
磋商响应文件正本封袋正面标识式样

电子文档封袋正面标识式样

致：陕西延审工程项目管理有限公司                 项目编号： 


项目名称：  





磋商响应文件（正/副本）


（非磋商会议不得启封）


供应商（公章）：                      


时间：      年    月    日








致：陕西延审工程项目管理有限公司                  项目编号： 


项目名称： 


电子文档


（非磋商会议不得启封）


供应商（公章）：        


时间：      年    月    日









