西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修

项目编号：XCZX2022-0064-2

2022年8月

目  录

第一章  投标邀请函	1

第二章  供应商须知	4

第三章  招标内容及要求	20

第四章  合同文本	26

第五章  投标文件构成及格式	37

第一章  投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市人民医院（西安市第四医院）的委托，经政府采购管理部门批准（核准编号：ZCSP-西安市-2022-00964），按照政府采购程序，对西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力承担本项目的供应商参加投标。

一、项目名称：西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修

二、项目编号：XCZX2022-0064-2

三、采购人：西安市人民医院（西安市第四医院）

地址：西安市解放路21号

项目联系人：李老师

联系方式：029-61220012

四、集中采购机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

项目联系人：李老师、李老师

分机：80858、80864

五、招标内容和要求：航天城院区报告厅装修总承包（EPC）项目

（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

六、项目性质：本项目为非专门面向中小企业采购项目。

七、采购预算：200.00万元

八、供应商资格要求：

（一）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

（二）财务状况报告（任选其一）：1、提供2021年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2、或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（三）社会保障资金缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（四）税收缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（五）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

（六）法定代表人委托授权书：（供应商为法人单位的）法定代表人亲自参加投标时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标时，须提供法定代表人委托授权书。（供应商为非法人单位的）投标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（七）设计资质：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级,或建筑行业工程设计丙级及以上资质,或建筑行业（建筑工程专业）丁级及以上资质,或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质。

（八）施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；并具备合法有效的安全生产许可证。

（九）人员资质：拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核证书（B证）且无在建工程、无不良记录（提供无在建工程、无不良记录承诺书）；拟派设计负责人具有二级及以上注册建筑师执业资格且在本单位注册；拟派施工项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核证书（B证）且无在建工程、无不良记录（提供无在建工程、无不良记录承诺书）；项目负责人可由设计负责人或施工项目经理兼任。

（十）企业在“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”可查询。

本项目接受联合体投标。

注：1、以上资格要求必须全部满足。

2、无重大违法记录声明和法定代表人委托授权书应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式进行填写。

3、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

4、资格审查时将由采购人对供应商信用记录进行核查，详见招标文件第二章中的《供应商注意事项》。

5、以联合体形式参与投标的，联合体组成单位不超过2家。联合体牵头人应为施工单位。联合体各方均应具备资格要求前五项要求；第六项法定代表人委托授权书由联合体牵头人的法定代表人或负责人代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责；其他资格要求联合体各方中至少应当有一方符合。

九、执行的其他政府采购政策：

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

4、详见招标文件第二章相关事项。

十、招标文件获取方式及公告期限：

1、获取方式：供应商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）进入〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，查询并打开本项目采购公告，在采购公告页面底部免费下载招标文件及相关资料。

2、招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日。

十一、投标保证金和履约保证金：

1、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条之规定，供应商参与本项目招标活动时，免交投标保证金。

2、本项目不收取履约保证金。

十二、现场踏勘及招标文件集中答疑时间、地点：

1、现场踏勘及答疑时间：2022年9月6日10:00

2、现场踏勘及答疑地点：西安市长安区航天新城航天东路155号

3、联系人：李老师

4、联系电话：029-61220012

十三、提交投标文件截止时间、方式及开标时间、地点：

1、提交投标文件截止时间：2022年9月15日10:30

2、提交投标文件的方式：投标文件应于开标当日提交投标文件截止时间前现场提交，逾期将被拒绝接收。投标文件份数：一正四副。

3、开标时间：同提交投标文件截止时间。

4、开标地点：本集采机构二层201室。

第二章  供应商须知

一、名词解释

（一）政府采购监管机构：西安市财政局

（二）供应商：凡参与本次投标，具有相关资格的法人/其他组织。

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。采购人或集中采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

（二）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、质疑提交方式：书面质疑

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。

①采购人联系方式：

联 系 人：李老师

联系电话：029-61220012

通信地址：西安市解放路21号

②集采机构联系方式：

受理部门：本集采机构七层综合业务组

联系电话：029-86510166/86510167转80706

范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

3、供应商提出质疑应当提交质疑事项和必要的证明材料。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内，在线答复或以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限，或未以书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）书面质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于信用记录的查询和使用

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4、信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·〉“信用信息”查询框·〉下载信用信息（PDF格式），并打印。

（2）政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·〉政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

（四）关于对中小企业的优惠政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%~20%（工程项目3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

同时，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2、根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

5、实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准。

（五）关于联合体投标

1、投标邀请函中注明“接受联合体投标”的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2、联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体协议签订后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3、以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，但按现行政策某些资格条件存在关联关系须同时具备的从其规定（如使用建筑业企业资质时须同时具备安全生产许可证）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4、投标文件中需要供应商加盖公章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，投标文件中限定必须由法人单位的法定代表人或非法人单位的负责人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人或负责人代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

5、采购文件要求进行资格前审的，联合体应当在提交资格前审申请文件前组成。资格前审后联合体不得增减、更换成员。

6、采购文件要求供应商提供人员和设备情况的，联合体各方均应提供，以说明其作为独立供应商所具有的能有效执行合同的能力和资源。

7、采购文件要求供应商提供同类或类似业绩的，联合体各方符合采购文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。

8、审查供应商信用记录时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%~6%（工程项目为1%~2%）的价格扣除；组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

11、联合体出现下列情形之一的，投标无效：

（1）投标联合体没有提交有效的联合体协议；

（2）联合体协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；

（3）进行资格前审的项目，资格前审后联合体增减、更换成员的。

（六）关于现场踏勘及标前集中答疑

招标公告中明确安排现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标公告约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

（七）供应商的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　投标邀请函

第二章　供应商须知

第三章　招标内容及要求

第四章　合同文本

第五章　投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

供应商下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，集中采购机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、集中采购机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日，集中采购机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2、供应商对招标文件提出质疑的，应在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或集中采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、集中采购机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长投标截止时间和开标时间，但至少会在招标文件要求的提交投标文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，将另行通知。

4、因集中采购机构采取不记名方式提供招标文件的下载，因此请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，集中采购机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉市县采购信息公告〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）（sxggzyjy.xa.gov.cn）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（四）招标文件的解释权归集中采购机构。

四、西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。

为保证工作质量，《实施方案》中确定了西安市政府采购信用担保和信用融资合作机构（试点）和保函格式（见《实施方案》中的附件一、附件二）。2017年，为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《担保合作机构名单》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

五、投标报价

投标报价是供应商响 应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

（一）供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（二）供应商应在投标文件中的《开标一览表》上标明投标报价、工程质量等级和工期。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（三）投标报价由供应商根据招标文件中第三章《招标内容及要求》的工程范围及招标文件说明的全部内容和要求的格式及工程造价管理机构发布的市场价格信息，结合现场踏勘情况、企业自身技术力量、机械装备水平、企业管理水平、市场价格行情自主编制。材料价格应充分考虑市场因素影响，自主报价，风险自担。

（四）投标报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

六、投标文件

（一）投标文件的式样、签署及密封

1、投标文件的式样

（1）投标文件应依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制，在每页底部标明“第几页　共几页”字样，并按第一章《投标邀请函》中规定的投标文件份数要求进行印刷，其正本及各副本分别装订成册。项目分标段的，应按所投 标段分别准备投标文件。

投标文件正副本内容应当一致，若正本内容和副本内容不符，以正本为准。

（2）投标文件的正本和全部的副本均须打印或用兰（黑）色墨水书写。因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由投标供应商自行承担。

（3）投标文件装订方式：胶订（图纸及特殊文件除外）。未按要求装订的，视为无效投标文件。

（4）招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

（5）投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

2、投标文件的签署

（1）供应商应按照招标文件第一章《供应商资格要求》及第五章《投标文件构成及格式》中指明的要求签署、盖章。

（2）除对错、漏处作必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。所做修改处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章。

3、投标文件的密封

供应商应将投标文件的正本单独密封，副本可以一起密封或分别密封。封口处应密封牢固，并按《投标文件封袋标识式样》在封口处加贴标识，同时注明“正本”或“副本”字样。

投标文件封袋标识式样

致：西安市市级单位政府采购中心

项目编号：XCZX2022-0064-2

项目名称：西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修

投标文件（正本/副本）

（在规定的开标时间前不得启封）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

通讯地址：	邮编：

（二）投标文件的语言及计量单位

1、招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文。对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以简体中文文本为准。

2、投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（三）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（四）投标文件的提交

1、投标文件应于开启当日提交投标文件截止时间前现场提交，逾期将被拒绝接收。不接受电子邮件、传真及邮寄等方式递交的投标文件。集中采购机构收到投标文件后，将如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。

（五）投标文件的撤回、补充和修改

供应商在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回、补充或修改。

1、供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

2、对投标文件进行补充、修改的，应以书面形式通知集中采购机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分，与投标文件表述不一致时，以补充、修改的内容为准。补充、修改的内容应按前述要求编制、签署、密封、标记，并在封套上加注“补充”、“修改”字样。

（六）供应商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

1、误投的；

2、未按招标文件要求对投标文件进行密封的；

3、投标文件的封袋未按《投标文件封袋标识式样》标明的；

4、逾期送达投标文件的。

七、组织开标

（一）集中采购机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）集中采购机构在规定的时间和地点组织公开招标，供应商可派法定代表人或被授权人参加，并签名报到。

（三）开标大会上，集中采购机构将对已接收的投标文件，依据提交投标文件的顺序，以公开唱标的形式，将开标一览表的内容公布。

八、评标方法和程序

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

（一）评标方法：本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序：评标委员会依据招标文件的规定，对供应商的资格性、投标文件的符合性进行审查。审查通过后，评标委员会根据响 应程度对合格供应商的投标文件进行综合打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。具体程序如下：

1、资格性审查

评标委员会对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查（其中供应商信用记录复核由采购人进行）。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备中标文件中规定的资格要求的；

（2）未中标文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按磋商文件要求签字、盖章的；

（3）法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后，评标委员会应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因。

2、投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性进行审查。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外） | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目完全一致： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人委托授权书。 说明：以投标邀请函中的项目名称、项目编号为准 |  |  |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表、分项报价表（《投标文件构成及格式》未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）投标方案。 |  |  |
| 3 | 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |  |  |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（第三章标注★号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项） |  |  |
| 8 | 合同文本 | 完全理解并接受招标文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |  |  |
| 评标委员会成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

3、综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

评审要素及分值一览表

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 | 5 | 设计费报价： 有效供应商最低设计费报价为基准价得5分，其他各供应商的设计费报价得分按下列公式计算：（基准价/设计费报价）×5％×100。 |  |
|  |  | 25 | 建安工程费报价： 有效供应商下浮后的最低建安工程费报价为基准价，即“（1-建安工程下浮率）”最低的，其价格分为满分25分。其他各供应商的建安工程费报价得分按下列公式计算：［基准价/（1-建安工程下浮率）］×25％×100。 |  |
| 设计部分 | 25 | 1-4 | 设计质量目标、控制措施情况。 | 有严重错误或漏项，该项得0分 |
|  |  | 1-5 | 设计方案、设计效果、设计风格、功能齐全的针对性。 |  |
|  |  | 1-4 | 设计进度安排及保障措施。 |  |
|  |  | 1-4 | 对重点和难点把握的完整性、准确性、解决方案措施的合理性、可行性。 |  |
|  |  | 1-4 | 工程造价控制措施。 |  |
|  |  | 1-4 | 设计与施工的协调安排措施。 |  |
| 施工方案 | 25 | 1-5 | 确保工程质量的技术组织措施的合理性。 |  |
|  |  | 1-5 | 确保安全生产、文明施工的技术组织措施的合理性。 |  |
|  |  | 1-5 | 确保工期的技术组织措施的合理性。 |  |
|  |  | 1-5 | 成本控制措施的合理性。 |  |
|  |  | 1-5 | 施工材料、机械设备、劳动力投入计划的合理性。 |  |
| 项目管理 | 10 | 1-5 | 项目管理组织方案科学性、先进性、有针对性。 |  |
|  |  | 1-5 | 设计及施工管理人员配置的合理性，专业性。 |  |
| 业绩 | 10 |  | 提供2019年1月1日以来的业绩证明文件（即合同），评审时以投标文件正本中的复印件为计分依据。 1、设计、施工类业绩 每提供设计类业绩一份得1分，最高得5分； 每提供施工类业绩一份得1分，最高得5分； 2、工程总承包业绩 每提供工程总承包（包含设计）业绩一份得2分，最高得10分。 注：1、2项业绩总分不超过10分。 |  |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2、对小型和微型企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审；小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体1%的价格扣除；未提供中小企业声明函的不享受中小企业扶持政策。 |  |  |  |

4、推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分（即汇总分）由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商列为排名第一的中标候选人。

5、编写评审报告

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三）对投标文件的澄清

1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响 应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

2、依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标供应商的原则对投标文件做出评判。

3、评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或者加盖公章。

4、供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、集中采购机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同供应商的投标文件相互混装。

九、中标

（一）集中采购机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。中标候选人并列的，由采购人邀请中标候选人按照随机抽取的方式进行确定。采购人逾期不予确认，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

（三）集中采购机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，集采机构向中标供应商发出中标通知书。

中标通知书领取地点：本集采机构八层前台。

联系电话：029-86510166/86510167转80800

（五）集中采购机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

十、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件内容作实质性修改。

（二）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（四）采购人应在规定时限内将政府采购合同报送监管机构备案。

十一、其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

（四）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章  招标内容及要求

（标注★号的为实质性条款）

一、项目概况

本项目为航天城院区报告厅装修总承包（EPC）项目，总预算200万元[设计费10万元，建安费190万元(含暂列金10万元）] 。本项目工作范围描述的工作只是概括性的，不应认为是全面的、无缺的，但并不限于或排除从合同文本（法规）或根据实际情况，有经验的供应商可以推断的为完成一个完整工程所需要的全部工作。

供应商应该提供其完成合同约定内容所需要的人工、材料、加工场所、工具、设备、放线、测量和布置、监督管理以及外运、成品保护、修补缺陷、垃圾清运以及为完成总承包工程所包括的所有工作内容。

供应商提交了投标文件，则被视为已详细踏勘了工程现场、研究了有关本工程招标的所有文件（包括但不限于采购人要求、施工规范、采购人划定合同条款、施工现场条件等）。

二、工程内容

1、现状：航天城院区报告厅位于后勤保障综合楼。

2、装修原由：作为医院的报告厅，需要满足多学科教学使用，为医院教学与科研提供保障。

3、装修目标：满足教学教研使用。

4、装修内容：（1）报告厅阶梯搭建。（2）装饰装修。（3）强弱电系统。（4）灯光系统。（5）与本项目相关的其他内容。

三、设计及施工要求（标注★号的为实质性条款）

1、总体原则：完善配套设施，功能与设施符合规范设计。

项目范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

《民用建筑设计统一标准》GB  50352-2019

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014；

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；

《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013；

《重症监护病房医院感染预防与控制规范》WS /T 509-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010；

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011；

《空气过滤器》GB/T 14295-2008；

《高效空气过滤器》GB/T 13554-2008；

《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012；

《低压配电设计规范》GB50054-2011；

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 ；

《建筑物电气装置第7-710部分特殊装置或场所的要求-医疗场所》GB16895.24-2005；

《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011；

《电气控制设备》GB/T 3797-2016；

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T 0186—94；

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T 0187—94；

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50235—2017；

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50236—2011。

其它与本项目相关的技术规范。

如果有新的国家、行业标准公布，则按新标准执行。

2、设计内容及成果要求

2.1设计成果知识产权归采购人所有。

2.2设计要求

2.2.1设计工作内容包括（但不限于）：①初步方案设计，②各专业施工图设计，③施工配合、设计变更、协助竣工验收、竣工结（决）算（含审计）配合等与本项目有关的工程设计内容，④与政府相关部门审查所需要的所有的专项咨询、专项设计、专题研究及专项评审（包括但不限于采购人和政府相关部门要求的设计、咨询、研究和评审，报批报建所需的评审资料、会务及与政府相关部门的协调工作等）、设计管理等全部内容。

2.2.2设计内容包含装饰装修、给排水、暖通（利用原空调水管道的接驳口，如冷量不能满足需就近从主管道设置接驳口）、新风、电气（包含弱电）、医用气体、消防（依据新确定的科室平面图改造原消防点位并满足消防要求）等。

2.2.3供应商应充分考虑设计任务书要求及国家法律法规、建设规范规定。

2.3成果要求

（1）方案阶段成果要求

方案设计阶段需要提供规划平面图、相关负荷计算书（如楼面荷载、用电负荷计算等）等。

（2）施工图阶段成果要求

时间要求：在方案设计经采购人确认后20天内提交

| 分类 | 序号 | 图纸名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装饰装修 | 1 | 效果图 |  |
|  | 2 | 拆、砌隔墙图 | 含拆、砌墙图尺寸规格 |
|  | 3 | 平面布置图 |  |
|  | 4 | 墙、顶、地材质图 | 含墙、顶、地材料说明及尺寸规格 |
|  | 5 | 各类大样及节点图 | 含墙、顶、地等各类施工大样图及材料 |
| 暖通 | 1 | 暖通设计说明 | 空调系统设计说明 |
|  | 2 | 空调施工安装大样图 |  |
|  | 3 | 风口平面图 |  |
|  | 4 | 设备平面图 |  |
|  | 5 | 风管平面图 | 含送风、回风、排风管道平面 |
|  | 6 | 空调水管道平面图 | 含空调冷冻水供水、回水、冷凝水管道平面 |
| 电气 | 1 | 电气设计说明 | 含强电、弱电、设计说明 |
|  | 2 | 设备安装大样图、原理图 |  |
|  | 3 | 强电系统图 | 含照明、插座，动力、接地等 |
|  | 4 | 弱电系统图 | 含综合布线、门禁、监控 |
|  | 5 | 施工平面图 | 含强电、弱电施工平面图 |
| 给排水 | 1 | 给排水设计说明 |  |
|  | 2 | 大样图 |  |
|  | 3 | 给水管道平面布置图 | 含给水系统 |
|  | 4 | 排水管道平面布置图 |  |
| 医用气体 | 1 | 医用气体施工说明 | 含医用气体施工说明 |
|  | 2 | 设备带等安装大样图 | 含设备带等安装大样图 |
|  | 3 | 气体平面图 | 含医用气体系统平面图 |

3、施工要求

3.1工期要求：自下达《开工令》之日起，90个日历日内完成全部项目施工并交付采购人使用（不因工期延期，而调整费用）。

★3.2施工内容要求：①经审核后的施工图预算一次性包死。因供应商对工程量的漏算、缺项造成的差价，采购人不予追加，同时施工图预算不因市场价格的调整而调整。②采购人根据工作实际需要，可对施工内容进行增项或减项，据实结算。

3.3质量保修期要求：

自验收合格之日起：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

（5）照明灯具、门窗锁具、小五金等低值易耗品保修期为1年。

备注：以上质保包含所有工程内容及耗材。

四、商务要求

1、设计费支付方式：施工图设计完成并经审查合格后，采购人自接到发票之日起，一个月内无息支付设计费的85%，剩余设计费用在竣工验收完成后，无质量及技术服务问题，采购人自接到发票之日起，一个月内无息支付。

2、建筑安装工程费支付方式：

（1）自项目施工图预算确认后，以施工图预算的10%*（1-建安工程下浮率）作为预付款（包含安全文明施工措施费）。

（2）以经审核后的施工图预算的综合单价作为进度款支付、工程结算等的依据。采购人、监理工程师每月对供应商申报的已完合格工程进度的价款进行审核确认后，自接到发票之日起，一个月内无息支付经审核的当月进度价款*60%*（1-建安工程下浮率）。

（3）具备项目验收条件，供应商申请验收后，一个月内组织验收。经采购人验收合格后30日内，进入审计阶段，获得有效的审计报告后，自接到发票之日起，一个月内无息支付至审定总价的97%*（1-建安工程下浮率）。

（4）以验收合格日期算起，5年后，无质量及技术服务问题，自接到发票之日起，一个月内无息支付审计后审定总价的3%*（1-建安工程下浮率）。

3、支付方式：银行转账。

4、合同暂定总价组成

（1）供应商的报价应综合考虑招标文件中提出的各项费用支出。

① 供应商应在合同暂定总价限额内、按照采购人要求（设计任务书）及国家法律法规规定进行限额设计。

②供应商根据初步设计编制初步设计阶段的建筑安装工程费。当初步设计阶段的建筑安装工程费超出合同暂定总价中的建安工程费时，供应商应在满足采购人要求（设计任务书）的前提下，自行修改设计，直至符合要求，所延误工期不予补偿，给采购人造成损失的，采购人保留索赔的权利。

③因供应商原因的设计错误、施工返工、工期延误，产生的工程费用及延误工期，工程费用不予增加，工期不予顺延。

（2）报价方式：

①设计费报价：设计费为供应商自主报价，中标价即为结算价，不作调整。设计费包括完成服务内容及合同所约定的其他服务所需要的费用。

②建筑安装工程费报价：由供应商根据招标文件要求及企业自身管理水平、能力，自主报价。

③供应商投标报价应包含招标文件中所涉及的全部工程内容：如设计、施工、设备材料采购供应、设备操作人员和维护人员的培训、验收、竣工资料的汇总移交等全部工程费用和各种风险费，项目实施后若因供应商原因引起的本项目必要实施项目的漏项、缺项或变更，采购人视为费用已包含在投标报价中。

④供应商所提供的投标货物应按照技术规格书的要求，采用国内制造设备进行分类，其货物的投标报价应包括全部货物的从制造厂至项目现场的货物价格、运费、保险费的全部价格、增值税和其他与所提供货物有关的全部税费的总合（所有税费不必分别填写，计入货价内即可）。

第四章  合同文本

甲方：西安市人民医院（西安市第四医院）

乙方：

一、合同标的物内容及数量

（一）合同暂定总价

| 序号 | 名称 | 数量 | 金额合计（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 1项 | 元 |
| 2 | 建安工程费下浮率 | / | % |
| 3 | 合同暂定总价 | 1项 | 元 |
| 合同暂定总价合计人民币：（大写） 元整 其中设计费 万元、建安工程费190.00万元（含暂列金额10.00万元）。 |  |  |  |

（二）设计及施工要求：

1、总体原则：完善配套设施，功能与设施符合规范设计。

项目范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

《民用建筑设计统一标准》GB  50352-2019

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014；

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；

《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013；

《重症监护病房医院感染预防与控制规范》WS /T 509-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010；

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011；

《空气过滤器》GB/T 14295-2008；

《高效空气过滤器》GB/T 13554-2008；

《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012；

《低压配电设计规范》GB50054-2011；

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 ；

《建筑物电气装置第7-710部分特殊装置或场所的要求-医疗场所》GB16895.24-2005；

《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011；

《电气控制设备》GB/T 3797-2016；

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T 0186—94；

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T 0187—94；

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50235—2017；

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50236—2011。

其它与本项目相关的技术规范。

如果有新的国家、行业标准公布，则按新标准执行。

2、设计内容及成果要求

（1）设计成果知识产权归甲方所有。

（2）设计要求

设计工作内容包括（但不限于）：①初步方案设计，②各专业施工图设计，③施工配合、设计变更、协助竣工验收、竣工结（决）算（含审计）配合等与本项目有关的工程设计内容，④与政府相关部门审查所需要的所有的专项咨询、专项设计、专题研究及专项评审（包括但不限于甲方和政府相关部门要求的设计、咨询、研究和评审，报批报建所需的评审资料、会务及与政府相关部门的协调工作等）、设计管理等全部内容。

设计内容包含装饰装修、给排水、暖通（利用原空调水管道的接驳口，如冷量不能满足需就近从主管道设置接驳口）、新风、电气（包含弱电）、医用气体、消防（依据新确定的科室平面图改造原消防点位并满足消防要求）等。

乙方应充分考虑设计任务书要求及国家法律法规、建设规范规定。

（3）成果要求

①方案阶段成果要求

方案设计阶段需要提供规划平面图、相关负荷计算书（如楼面荷载、用电负荷计算等）等。

②施工图阶段成果要求

时间要求：在方案设计经甲方确认后20天内提交。

| 分类 | 序号 | 图纸名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装饰装修 | 1 | 效果图 |  |
|  | 2 | 拆、砌隔墙图 | 含拆、砌墙图尺寸规格 |
|  | 3 | 平面布置图 |  |
|  | 4 | 墙、顶、地材质图 | 含墙、顶、地材料说明及尺寸规格 |
|  | 5 | 各类大样及节点图 | 含墙、顶、地等各类施工大样图及材料 |
| 暖通 | 6 | 暖通设计说明 | 空调系统设计说明 |
|  | 7 | 空调施工安装大样图 |  |
|  | 8 | 风口平面图 |  |
|  | 9 | 设备平面图 |  |
|  | 10 | 风管平面图 | 含送风、回风、排风管道平面 |
|  | 11 | 空调水管道平面图 | 含空调冷冻水供水、回水、冷凝水管道平面 |
| 电气 | 12 | 电气设计说明 | 含强电、弱电、设计说明 |
|  | 13 | 设备安装大样图、原理图 |  |
|  | 14 | 强电系统图 | 含照明、插座，动力、接地等 |
|  | 15 | 弱电系统图 | 含综合布线、门禁、监控 |
|  | 16 | 施工平面图 | 含强电、弱电施工平面图 |
| 给排水 | 17 | 给排水设计说明 |  |
|  | 18 | 大样图 |  |
|  | 19 | 给水管道平面布置图 | 含给水系统 |
|  | 20 | 排水管道平面布置图 |  |
| 医用气体 | 21 | 医用气体施工说明 | 含医用气体施工说明 |
|  | 22 | 设备带等安装大样图 | 含设备带等安装大样图 |
|  | 23 | 气体平面图 | 含医用气体系统平面图 |

二、质保期

自验收合格之日起：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（五）照明灯具、门窗锁具、小五金等低值易耗品保修期为1年。

备注：以上质保包含所有工程内容及耗材。

三、施工条件

（一）施工地点：

西安市人民医院（西安市第四医院）航天院区。

（二）工期：

1、在方案设计经甲方确认后     个日历日内提交施工图阶段成果。

2、自下达《开工令》之日起，     个日历日内完成全部项目施工并交付甲方使用（不因工期延期，而调整费用）。

（二）施工内容要求：①经审核后的施工图预算一次性包死。因乙方对工程量的漏算、缺项造成的差价，甲方不予追加，同时施工图预算不因市场价格的调整而调整。②甲方根据工作实际需要，可对施工内容进行增项或减项，据实结算。

四、合同暂定总价

（一）合同暂定总价人民币（含税总价）：（小写）               元（大写）                   元整。

（二）合同暂定总价包括：设计费和建筑安装工程费（包括设备及材料供应费、运杂费、安装费、人工费、检测费、调试费、验收、税费等费用）。

（三）合同暂定总价组成

1、乙方的报价已综合考虑招标文件中提出的各项费用支出。

（1） 乙方应在合同暂定总价限额内、按照甲方要求（设计任务书）及国家法律法规规定进行限额设计。

（2）乙方根据初步设计编制初步设计阶段的建筑安装工程费。当初步设计阶段的建筑安装工程费超出合同暂定总价中的建安工程费时，乙方应在满足甲方要求（设计任务书）的前提下，自行修改设计，直至符合要求，所延误工期不予补偿，给甲方造成损失的，甲方保留索赔的权利。

（3）因乙方原因的设计错误、施工返工、工期延误，产生的工程费用及延误工期，工程费用不予增加，工期不予顺延。

（4）甲方在正式确认图纸及建筑安装工程费的概算完成后，更改设计任务方案，其产生的工程费用变更及延误工期，由甲方承担。

2、报价方式：

（1）设计费报价：       元，中标价即为结算价，不作调整。设计费包括的完成服务内容及合同所约定的其他服务所需要的费用。

（2）建筑安装工程费报价：由乙方根据招标文件要求及企业自身管理水平、能力，自主报价。

3、本项目合同价款结算的基本原则如下：

（1）设计费结算：一次性包死，不再调整。设计费依据中标时的设计费结算。

（2）建筑安装工程费的结算：最终结算的建筑安装工程费以审定总价*（1-建安工程下浮率）进行结算。

（3）计价依据：

经甲方审核确认的施工图；

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

《2009陕西省建设工程工程量清单计价规则》 ；

《2004陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》 ；

《2004陕西省安装工程消耗量定额》 ；

《2009陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》 ；

《2009陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》 ；

《2009陕西省建设工程施工机械台班价目表》；

《2009陕西省建设工程工程量清单计价费率》；

《关于调整我省建设工程计价依据的通知》（陕建发[2019]45号）

《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发[2017]270号）

《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发[2019]1246号）

《陕西省住房和城乡建设厅文件关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2018〕2019号）

《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》陕建发〔2020〕1097号

疫情防控期间施工所增加的相关费用，执行陕西省住房和城乡建设厅《关于新型冠状病毒肺炎防疫期间复工复产建设项目费用计价的通知》陕建发〔2020〕1027号，在结算时统一调整。

招标文件、施工图、国家现行相关规定、当期《陕西省建设工程材料造价信息》、市场行情等进行编制。

经甲方或监理工程师批准的施工组织设计、专项方案等。

项目实施期的设备材料市场行情（询价）。对明显不合理的投标报价单价或设备材料价，不能作为依据及参考。

本项目在实施期间，遵循政府及相关部门颁布新的规范、规则、定额、调价文件等，按新规范、规则、定额、调价文件执行。

（4）材料、设备的价格

材料、设备的规格、型号、技术参数等确定后，甲方对乙方提交的施工图预算中所填报的材料、设备价格进行分析评价，对合理的单价，经甲方、乙方双方确认后，予以采用，并据以确定相应的合同价款。经审核后的施工图预算中没有的或新增的材料、设备价格由双方认价。

（5）乙方报价应包含招标文件中所涉及的全部工程内容：如设计、施工、设备材料采购供应、设备操作人员和维护人员的培训、验收、竣工资料的汇总移交等全部工程费用和各种风险费，项目实施后若因乙方原因引起的本项目必要实施项目的漏项、缺项或变更，甲方视为费用已包含在投标报价中。

（6）乙方所提供的投标货物应按照技术规格书的要求，采用国内制造设备进行分类，其货物的投标报价应包括全部货物的从制造厂至项目现场的货物价格、运费、保险费的全部价格、增值税和其他与所提供货物有关的全部税费的总合（所有税费不必分别填写，计入货价内即可）。

五、款项结算：

（一）付款条件及结算：

1、付款条件及结算：

（1）设计费支付方式：施工图设计完成并经审查合格后，甲方自接到发票之日起，一个月内无息支付设计费的85%，即￥    元（人民币    元整），剩余设计费用在竣工验收完成后，无质量及技术服务问题，甲方自接到发票之日起，一个月内无息支付，即￥    元（人民币    元整）。

（2）建筑安装工程费支付方式：

①自项目建筑安装工程费概算确认后，以建安费概算的10%*（1-建安工程下浮率）作为预付款（包含安全文明施工措施费），自接到发票之日起，一个月内无息支付，即￥    元（人民币    元整）。

②以经审核后的施工图预算的综合单价作为进度款支付、工程结算等的依据。甲方、监理工程师每月对乙方申报的已完合格工程进度的价款进行审核确认后，自接到发票之日起，一个月内无息支付经审核的当月进度价款*60%*（1-建安工程下浮率）。

③具备项目验收条件，乙方申请验收后，一个月内组织验收。经甲方验收合格后30日内，进入审计阶段，获得有效的审计报告后，自接到发票之日起，一个月内无息支付至审定总价的97%*（1-建安工程下浮率）。

④以验收合格日期算起，5年后，无质量及技术服务问题，自接到发票之日起，一个月内无息支付审计后审定总价的3%*（1-建安工程下浮率）。

（二）支付方式：银行转账。

乙方确认以下信息为收款信息：

开户名：

开户行：

账号：

结算方式：验收合格后填写项目验收单（一式六份），发票第一批按照验收总价的60%*（1-建安工程下浮率）直开甲方，第二批按照审计后支付至审定总价的100%*（1-建安工程下浮率）直开甲方，乙方持施工合同、等额合规发票、项目验收合格单，与甲方结算。

六、双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1、甲方向乙方施工现场提供水、电保障，并设置现场监理人员。

2、由于乙方原因不能按合同约定履约，乙方应向甲方支付合同暂定总价的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的由乙方另行支付。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方进场施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范，组织施工。

2、乙方必须设置施工现场安全管理人员及专职安全员，杜绝违规施工，其中乙方施工人员（电工、水工、电气焊工）必须持证上岗。

3、乙方必须对施工地域环境卫生、人员安全、生产安全、防火安全负全责。灭火器具是进入施工现场的必备条件（自备）。施工现场的各种活动须服从甲方相关部门的管理、监督，同时做好与其它施工人员的交叉作业及配合工作。

4、乙方必须加强对施工现场的安全监督、管理，对进入现场的易燃材料生产工具应指定专人管理，必要时派人驻守。对当日产生的易燃废料需当日清理出施工现场，堆放到甲方指定区域，当日应及时清理出院，消除安全隐患。

5、乙方负责办理解决相关工程开工前后的各项必备手续，同时承担相应的费用支出。

6、乙方施工人员要安全施工，不准赤脚或穿高跟鞋、拖鞋和裙子进入施工场地；高空作业时必须系安全带，佩戴安全帽，不得穿硬底鞋及带钉易打滑的鞋；不准违章指挥，违章作业及冒险作业；不准从高处往下抛投物料；不准酒后上岗。

7、乙方施工人员要严防火灾，不准在禁止烟火的地方动用明火；要文明施工，不得在施工现场戏耍和打架斗殴；施工现场禁止吸烟；要注意用电安全，电器开关要设箱加锁，不准乱拉乱接电线；要严防破坏，同时按甲方要求做好施工现场的安全围挡，围挡要和甲方大环境匹配，美观、大方、标识清晰、安全警示标语明显，防护措施到位。

8、由于乙方在施工过程中施工组织管理不当违反安全规程、消防安全条例发生安全或火灾事故所造成的安全责任事故、经济损失及人身伤亡，乙方承担全部责任，甲方概不负责。在施工中如发生事故造成甲方财产损失、人身损害，乙方承担全部责任。

9、乙方施工材料、沙土、水泥需在甲方指定地点有序堆放，建筑垃圾应24小时内清理外运，严禁随意乱堆乱放，影响院内大环境及道路畅通。

10、乙方违反上述任意约定，均视为违约。甲方现场管理人员有权制止其行为并劝其离场，乙方应停工整顿且交付期不顺延（停工期间造成的损失由乙方自行承担）。每违反一次扣除5000元作为违约金，并承担由此造成的全部损失，累计超过3次的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日解除，乙方应向甲方支付合同暂定总价的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的由乙方另行支付。

七、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同暂定总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。

八、质量保证

（一）乙方应保质保量按照甲方要求施工，工程完工后甲方按照国家相关技术规范要求进行验收。乙方若不按甲方要求施工的，甲方有权要求乙方停工，乙方应在甲方规定期限内进行整改，停工期间工期不顺延，由此产生的费用及损失，乙方自行承担；乙方累计停工超过15天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日解除，乙方应向甲方支付合同暂定总价的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的由乙方另行支付。

（二）乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场放置的陈设、工程成品及甲方供应的材料，如造成损失，乙方照价赔偿。

（三）未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原有建筑物的结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担全部责任。

九、特殊要求：

（一）因甲方为一所三级甲等医院，就诊患者较多人员较为复杂，病员均为特殊群体，甲方要求在施工过程当中，始终以患者为第一，任何工程开展决不能影响患者正常就诊。

（二）无论工程大小难易以及节假日与夜间施工，要求乙方积极组织施工力量正常施工，服从甲方工作安排。

（三）乙方对甲方突发公共卫生事件及各项应急预案应积极响应并派员配合及协助工作，不得拒绝推诿。

（四）乙方应当遵守甲方有关疫情防控的要求。

十、售后服务：

（一）质保期内

自交付并验收合格之日起：

1、同一质量问题，经过两次维修后仍无法正常使用，乙方必须更换同品牌、同型号、同规格的新产品。

2、乙方电话响应时间小于2小时，到达现场时间不超过24小时，解决问题不超过48小时。若需返厂维修，乙方承担往返费用。

3、乙方不能解决的故障，甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。甲方有权从尾款中扣除，尾款已付或不足以支付全部维修费用的，由乙方另行支付。

4、电话咨询

免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答甲方在使用过程中遇到的问题，24小时内提出解决问题的建议和操作方法。

（二）款项结清前，乙方应对所提供工程进行全面检测，全面保养维护。

（三）培训

提供免费培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法，并预期达到熟练操作水平。培训具体内容可以根据甲方情况熟悉、现场使用情况等灵活调整。

十一、验收

（一）施工所需材料设备到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）隐蔽工程在隐蔽前须进行分项验收，乙方留存相关资料（含影像）。

（三）按照甲方招标文件和乙方投标文件及承诺中的要求，安装、调试、检测，平稳运行，确认项目完成，乙方进行自检，自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（四）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行工程验收。验收合格后，填写验收单（一式六份）作为对项目的最终认可。

（五）验收合格，乙方向甲方提供审计资料报送审计；如验收不合格，乙方应负责整改或返修，直至甲方验收合格为止，且工期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担。若乙方交付项目验收不合格累计超过3次的，甲方有权解除合同，若合同解除，乙方应按照本合同违约责任第（二）款承担违约责任。若因乙方项目施工验收不合格导致乙方施工交付延期的，乙方仍应按本合同违约责任第（二）款承担违约责任。

（六）乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料并办理交接手续，以便甲方日后管理和维护。

（七）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范；

4、项目竣工资料、图纸、检验测试报告；

5、其它资料。

十二、违约责任

（一）未按合同要求提供的，或者质量不能满足技术要求的，甲方有权解除合同（合同自书面通知送达乙方之日解除），乙方应在收到书面解除合同的通知后向甲方支付合同暂定总价的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的由乙方另行支付。同时按《政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

（二）工期每推迟1天，扣合同暂定总价的3‰作为违约金。累计超过15天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日起解除），乙方应向甲方支付合同暂定总价的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，由乙方另行支付。

（三）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

十三、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，无法协商或协商达不成一致时，双方均有权向甲方住所地人民法院提请诉讼。

十四、合同生效

合同一式九份，甲方六份、乙方二份、集中采购机构一份，均具有同等法律效力。合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（合同的服务承诺则长期有效）。

十五、其他事项

（一）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，作为合同的补充，与原合同具有同等法律效力，补充协议与原协议不一致的，以补充协议为准。

第五章  投标文件构成及格式

西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修

投标文件

（项目编号：XCZX2022-0064-2）

正本/副本

供应商：__________________

时　间：__________________

目  录

第一部分  投标函	X

第二部分  开标一览表	X

第三部分  资格证明文件	X

无重大违法记录声明（格式）	X

法定代表人委托授权书（格式）	X

第四部分  供应商概况	X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分  投标方案	X

第一部分  投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修》（项目编号：XCZX2022-0064-2）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵中心在政府采购信息发布媒体（详见第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵中心提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

五、我方提交的投标文件正本一套、副本___套。

六、我方的投标文件在开标之日起___个日历日（应不少于90个日历日）内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

联系地址：

联系电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

第二部分  开标一览表

| 报价内容 项目名称 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设计费（元） | 建筑安装工程下浮率 | 工期 |
| 西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修 |  | % |  |
| 设计费（大写） |  |  |  |
| 建筑安装工程费下浮率（大写） |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：以下情况按无效投标处理。

1、A、B栏未填写阿拉伯数字，或C栏未填写工期；

2、“设计费（大写）”、“建筑安装工程费下浮率（大写）”未填写大写报价。

3、设计费报价＞100000.00元；建筑安装工程下浮率＜0%。

第三部分  资格证明文件

供应商应按照《投标邀请函》所列“供应商资格要求”提供全部资格证明文件，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

一、有效的登记注册证：

二、财务状况报告：

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式填写基本存款账户信息：

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

三、社会保障资金缴纳证明：

四、税收缴纳证明：

五、无重大违法记录声明：（按下方给定格式进行填写）

提示：1、供应商可通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修（项目编号：XCZX2022-0064-2）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中___（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方___（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方___（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方___（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

六、法定代表人委托授权书（按下方给定格式进行填写）：

注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

法定代表人委托授权书

西安市市级单位政府采购中心：

现委派（被授权人姓名）_______________为本公司的全权代表人，参加贵中心组织的西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修（项目编号：XCZX2022-0064-2）政府采购活动，就本项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与投标文件有效期一致。

被授权人姓名：_______________	电话：______         ___

身份证号码：_________________	职务：__________________

通讯地址：_______________________________________________ __

邮政编码：_____        __  __       电传：_________       _

| 附法定代表人身份证复印件 |  | 附被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |
| （正、反面） |  | （正、反面） |

供应商：（供应商全称并加盖公章）	法定代表人：（签字或盖章）

年　月　日

七、投标邀请函中要求的其他资格证明文件：

第四部分  供应商概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

（二）供应商性质

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

3、招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明函，否则将不能享受招标文件规定的价格优惠政策。此外，联合体还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

特别提醒：仅当供应商属于中小微企业、或残疾人福利性单位、或监狱企业，或以联合体身份参与投标时才需填写相应的声明函/证明函/联合体协议书，否则应当将其留空或直接删除。供应商性质将随中标公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修（项目编号：XCZX2022-0064-2）采购活动，工程的设计、施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修（项目编号：XCZX2022-0064-2）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

联合体协议书（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

（所有成员单位名称）______________________自愿组成（联合体名称）_______联合体，共同参加西安市人民医院（西安市第四医院）航天城院区报告厅装修（项目编号：XCZX2022-0064-2）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、________（某成员单位名称）为__________（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、投标和合同签订，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、各成员单位的职责分工如下：________________________；

5、各成员单位协议合同金额及占协议合同总金额的比例分别如下：_____________元（保留两位小数），占比___%（保留两位小数）；

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式___份，联合体成员和采购人各执一份。

8、联合体各方需要约定的其他事项。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：__________________________________（公章）

法定代表人或其委托代理人：____________________（签字）

成员一名称：__________________________________（公章）

法定代表人或其委托代理人：____________________（签字）

成员二名称：__________________________________（公章）

法定代表人或其委托代理人：____________________（签字）

年　月　日

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2、不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5、不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、集中采购机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

第六部分  投标方案

一、供应商可结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》中各评审要素编制投标方案。

（一）项目管理方案

（二）设计方案

（三）施工方案

（四）其他

二、合同文本条款说明（未响应合同文本条款的视为无效响应）。

三、供应商认为有利于中标的其他情况说明。