技术标准及要求

一、项目名称

木塔寺法堂抢险保护工程项目

二、编制范围：

依据《西安市高新区木塔寺法堂抢险保护工程设计方案》的施工图纸，保护工程的实际情况进行编制。

三、编制依据：

1．本工程编制依据《2009陕西省建设工程工程量清单计价规则》、《2004陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、《2012陕西省仿古建筑工程消耗量定额》、全国统一房屋修缮定额（2001）《陕西省价目表》古建部分及其配套的相关文件。

2．扬尘污染专项治理费执行陕建发2017[270]号文件。

3．营改增执行陕建发2019[45]号文件。

4．安全文明施工措施费调整执行陕建发2019[1246]号文件。

5．规费调整执行陕建发2020[1097]号文件。

6．建筑业劳保费用收缴执行陕建发2021[1021]、2021[61]号文件。

7．计价软件采用广联达计价软件GBQ6.0版本号为6.3000.23.110编制。

四、有关说明：

1.保护工程垃圾土外运按300元/立方考虑，石灰按球磨细石灰650元/吨，土坯规格按照360*180*80考虑计算。

2.法堂的防雨棚按照轻钢屋架，单层彩钢瓦面考虑计算。

五、技术要求

详见设计说明及施工设计图等（另册）

- 付款方式

（1）合同签订后支付合同总价款的30%，作为预付款；

（2）工程进度完成80%，甲方向乙方支付合同总价款的50%；

（3）项目经验收合格后，支付合同总价款的20%；

（4）乙方应于甲方每次付款前提供等额正规发票。最后一次付款时应提供剩余款项全额正规发票。

七、工期

自合同签订之日起30个日历日内