采购需求

- 项目概况

- 在铜川筹设省属公办本科院校项目建议书、可行性研究报告编制，包含：项目建议书、可行性研究报告编制工作。

- 工作内容

- （一）在铜川筹设省属公办本科院校项目建议书编制工作内容

本阶段文本主要是对建设项目的轮廓设想，是选择建设项目的原始文件，是建设项目确立的依据，同时也是向国家、地区项目主管部门上报的相关材料。本阶段文本主要包括项目概况、建设依据和必要性、投资估算、效益分析、资金筹措、财务评估等方面的内容。

- 1.总论

1.1项目名称

1.2筹建单位情况

1.3拟建地点

1.4建设内容与规模

1.5建设年限

1.6投资概算

- 2.项目建设的必要性和条件

2.1建设的必要性分析

2.2建设条件分析

2.3政策条件分析

- 3.建设规模与方案

3.1建设规模

3.2建设方案

- 4.投资估算及资金筹措

4.1投资估算

4.2资金筹措

5.财务分析

5.1财务估算

5.2财务风险措施

- 6.效益及风险分析

6.1经济效益

6.2社会效益

- 7.项目实施进度

7.1项目进展

7.2项目建设期限及进度安排

- 8.研究结论与建议

8.1结论

8.2建议

- （二）在铜川筹设省属公办本科院校项目可行性研究报告编制内容

本阶段文本作为配合校方完成报送教育厅的上报材料，主要是对学校建设项目设计的方案进行的论证分析，是对未来学校的建设情况、可能遇到的问题和结果的估计，并对学校建设的投资决策提供科学依据。本阶段文本主要包括项目建设的必要性及意义、需求分析、建设条件及场址选择、建设规模与建设方案、环境保护、安全卫生消防等方面的措施、组织机构及人力资源配置、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、招标方案及项目招标基本情况、财务分析、效益及风险分析、可行性研究结论与建议方面的内容。

- 1.项目建设背景

- 2.项目概要

2.1项目名称

2.2项目建设地点

2.3建设规模及内容

2.4办学类型定位

2.5学校名称

2.6项目法人及法人代表

2.7项目法人简介

2.8建设单位概况

2.9编制依据和研究范围

- 3.项目建设的必要性及意义

3.1项目建设意义

3.2国内外现状及发展趋势

3.3项目建设的必要性

3.4建设项目的可行性

- 4.需求分析

4.1市场需求

4.2城市需求

- 5.项目建设条件及场址选择

5.1自然条件

5.2地质条件

5.3基础设施条件

5.4辅助设施

5.5场址选择

- 6.建设规模与建设方案

6.1建设规模

6.2建设方案

- 7.资源利用与节约

7.1用能标准和节能规范

7.2节能原则

7.3节能设计

- 8.环境保护与建设

8.1编制依据及执行标准

8.2环境影响评价

8.3环境保护措施

8.4环境建设

- 9.安全消防

9.1编制依据及执行标准

9.2安全防范

9.3消防

- 10.组织机构与人力资源配置

10.1组织机构

10.2人力资源配置

- 11.项目实施进度计划

11.1项目进展

11.2项目建设期限及进度安排

11.3工程建设进度表

11.4保证进度措施

- 12.投资估算和资金筹措

12.1投资估算编制依据

12.2初步投资估算

12.3资金筹措

- 13.招标方案及项目招标基本情况

13.1招标依据

13.2招投标原则

13.3投标、开标、评标和中标程序

- 14.项目财务评价

14.1财务估算

14.2财务风险措施

- 15.项目实施的效益及风险分析

15.1项目实施后的经济效益

15.2项目实施后的社会效益

15.3项目风险分析

- 16.研究结论与建议

16.1结论

16.2建议

- 服务周期

- 第一阶段：现场调研阶段

工作时间初步确定为1周，以合同签订、首付款到账之日起计算，主要工作内容包括：前期资料收集、现场调研及相关座谈，以及现状分析、资料整理。

第二阶段：初步方案编制阶段

工作时间初步确定为2周，主要工作内容为：编写项目建议书及可行性研究报告初稿，主要内容包括：项目建设的必要性及意义、需求分析、建设条件及场址选择、建设规模与建设方案、环境保护、安全卫生消防等方面的措施、组织机构及人力资源配置、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、招标方案及项目招标基本情况、财务分析、效益及风险分析、可行性研究结论与建议方面的内容。提交交换意见稿，甲方研讨及征询意见。

- 第三阶段：方案修改与完善阶段

工作时间初步确定为2周，主要工作内容包括：根据委托方书面意见进行建议书及可行性研究报告的修改与完善。提交评审稿，甲方研讨及征询意见。

- 第四阶段：成果及递交阶段

工作时间初步确定为1周，主要工作内容包括：完善建议书及可行性研究成果文件，并递交。

成果交付期：6周

- 服务内容及成果

形成在铜川筹设省属公办本科院校项目建议书、可行性研究报告文件，为各专业项目立项提供依据。

成果：

1.在铜川筹设省属公办本科院校项目建议书；

2.在铜川筹设省属公办本科院校项目可行性研究报告。