
政府采购项目

项目编号:RJZB2022-GC-123
2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目施工

招 标 文 件

[image: image1.jpg]



西安瑞君建设项目管理有限公司
二零二二年七月

目 录
2第一章  招标公告


6第二章  投标人须知


32第三章  采购内容及要求


34第四章  图纸


第五章  技术标准和要求
35
36第六章  合同范本


60第七章  投标文件格式


122第八章  其他




第一章 招标公告
2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目施工
招标公告
2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目施工招标项目潜在的投标人可在西安市高新区高新三路9号信息港大厦6层西安瑞君建设项目管理有限公司招标部获取招标文件，并于2022-08-01 10:30:00前递交投标文件。 
一、项目基本情况：
1、项目编号：RJZB2022-GC-123

2、项目名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目施工

3、预算金额：12386150.26元

4、最高限价： 

第1包：西坡枣树沟片区，2877207.67元 
第2包：西坡山口片区，7176634.77元
第3包：西坡响石盖片区，2332307.82元
5、采购需求： 

第1包：施工一标段，1 项，预算金额：2877207.67元，项目概况：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目（西坡枣树沟片区），简要技术要求、用途：工程施工 

第2包：施工二标段，1 项，预算金额：7176634.77元，项目概况：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目（西坡山口片区），简要技术要求、用途：工程施工

第3包：施工三标段，1 项，预算金额：2332307.82元，项目概况：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目（西坡响石盖片区），简要技术要求、用途：工程施工 

6、合同履行期限：2022-08-01 00:00:00 至 2022-10-29 23:59:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求 
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）；（6）《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；（7）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明）；（2）投标人须具备自然资源行政主管部门核发的地质灾害防治施工资质：其中第1、3包需具备地质灾害防治施工丙级及以上资质，第2包需具备地质灾害防治施工乙级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；（3）拟派项目经理须具有建筑工程或水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格B证书，或具有工程类相关专业中级及以上职称，提供投标文件截止时间前,半年内已缴存的至少一个月的社保证明，且未担任其他在建工程项目的项目经理；（4）财务状况报告：投标人提供经审计的2021年的财务审计报告复印件，或提供自公告发布之日起至投标文件截止时间前银行出具的资信证明（若成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；（5）税收缴纳证明：投标人提供投标文件截止时间前,半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；（6）社会保障资金缴纳证明：投标人提供投标文件截止时间前,半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；（7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（9）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标须提交法定代表人身份证明及其身份证原件）；（10）投标人不得为“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（11）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取方式 
时间：即日起至2022-07-15 17:00:00 止

地点：西安市高新区高新三路9号信息港大厦6层西安瑞君建设项目管理有限公司招标部

方式：现场购买/邮寄

售价：招标文件300元/套/标包，售后不退。 

注：1、报名时间为法定工作日上午09:00-12:00，下午14:00-17:00，请携带介绍信、经办人身份证原件及加盖公章的复印件，谢绝邮寄。 2、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。
四、投标文件递交 
截止时间：2022-08-01 10:30:00

地点：西安市高新区高新三路9号信息港大厦6层西安瑞君建设项目管理有限公司会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

本项目非专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 
1、采购人信息：蒲城县自然资源局

联系人：郑老师
联系地址：陕西省渭南市蒲城县红旗路东段9号

联系电话：0913--3105607
2、项目联系方式

项目联系人：魏阳阳、王阿文

电 话：029-88444855

传 真：/
3、采购代理机构信息

名称：西安瑞君建设项目管理有限公司

联系地址：西安市高新区高新三路9号信息港大厦602-3室

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内容
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采购人：蒲城县自然资源局

地址：陕西省渭南市蒲城县红旗路东段9号

联系人：郑老师

电话：0913--3105607

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：西安瑞君建设项目管理有限公司 

地
址：西安市高新区高新三路9号信息港大厦602-3室

联 系 人：魏阳阳、王阿文

电
话：029-88444855

	3
	监督管理机构
	蒲城县财政局

	4
	项目名称
	2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目施工

	5
	采购预算
	本项目采购预算价：12386150.26元

第1包：西坡枣树沟片区，2877207.67元

第2包：西坡山口片区，7176634.77元

第3包：西坡响石盖片区，2332307.82元

	6
	建设地点及施工

内容
	建设地点为：蒲城县境内。

施工内容为：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目施工

	7
	资金来源
	财政专项资金

	8
	招标范围
	详见招标文件、工程量清单、图纸等相关内容。

	9
	投标人

资质要求
	（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明）；

2）投标人须具备自然资源行政主管部门核发的地质灾害防治施工资质：其中第1、3包需具备地质灾害防治施工丙级及以上资质，第2包需具备地质灾害防治施工乙级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

3）拟派项目经理须具有建筑工程或水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格B证书，或具有工程类相关专业中级及以上工程师职称，提供投标文件截止时间前,半年内已缴存的至少一个月的社保证明，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

4）财务状况报告：投标人提供经审计的2021年的财务审计报告复印件，或提供自公告发布之日起至投标文件截止时间前银行出具的资信证明（若成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；  

5）税收缴纳证明：投标人提供投标文件截止时间前,半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

6）社会保障资金缴纳证明：投标人提供投标文件截止时间前,半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

8）投标人不得为“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

9）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

10）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标须提交法定代表人身份证明及其身份证原件）； 
11）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	10
	工期
	各标包工期均为：合同签订后 90 日历天。

	11
	质量标准
	达到现行相关验收规范要求  合格  标准。

	12
	分包
	不允许

	13
	实质性要求和

条件
	不允许偏离的商务实质性条款：付款进度和付款方式、工期、质量。

	14
	踏勘现场
	可自行踏勘现场，采购人不统一组织

	15
	投标有效期
	自投标文件提交截止之日起 90 日历天

	16
	投标报价
	本项目为固定综合单价报价，投标人应按照本项目施工图纸、工程量清单、招标文件确定的工程范围内全部工作内容进行报价。

本项目最高投标限价为：

第1包：西坡枣树沟片区，2877207.67元（含临时工程费83802.17元）；第2包：西坡山口片区，7176634.77元（含临时工程费209028.20元）；第3包：西坡响石盖片区，2332307.82元（含临时工程费67931.30元）。各标段临时工程费投标人需按以上金额计入投标报价中，作为各标段暂列金，临时工程费为不可竞争性费用。

	17
	投标保证金
	本项目不要求投标保证金

	18
	是否允许递交备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	19
	盖章签字
	应按照招标文件的规定和要求盖章、签字。

	20
	投标文件份数
	共 伍 份，其中正本 壹 份，副本 肆 份，电子版（U盘） 壹 份。

	21
	装订要求
	1、正、副本分别各自装订成册，单独密封。电子版放置“正本”密封袋内。且在封袋正面标明“正本”“副本”等字样。

2、若同时参加多个标包，应按标包分别独立编制并装订、密封、递交投标文件。

3、对未按招标文件要求方式装订密封和递交的投标文件，将作为无效投标文件。

	22
	封套标识
	1）投标人的全称；

2）采购项目名称、标段名称、采购项目编号；

3）正本或副本、电子版的字样；

4）“请勿在(投标截止时间)之前启封”。

	23
	开标时间、地点
	开标时间：2022年08月01日10:30

地点：西安市高新区高新三路9号信息港大厦6层西安瑞君建设项目管理有限公司会议室

	24
	投标文件递交截止时间、地点
	递交截止时间：2022年08月01日10:30

地点：西安市高新区高新三路9号信息港大厦6层西安瑞君建设项目管理有限公司会议室

	25
	评标委员会组成
	评标委员会组成：5人，其中采购人代表1人，专家4人，专家评委从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

	26
	评标办法及标准
	综合评估法，评审标准详见招标文件。

	27
	招标代理服务费
	招标代理服务费参照国家计委颁发的《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)文件规定的标准收取，代理服务费由各标段中标单位在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构。

本项目造价咨询费参照陕价行发[2014]88号文件规定的标准计取，由各标段中标单位根据中标金额对应比例承担，中标单位在领取成交通知书前一次性支付给造价咨询机构。

	28
	履约担保金
	履约担保的形式：银行履约保函

履约担保的金额：合同价格的10%

	29
	现场携带资料（除投标文件外）
	1、被委托代表参加的，持法定代表人授权委托书、法人身份证复印件、被委托人身份证复印件及原件；

2、法定代表人亲自参加的，持法定代表人身份证明、本人身份证复印件及原件。

（以上资料需加盖单位公章）


投标人须知
一、 总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标方式采购。

1.1.1本招标项目资金为财政资金，已落实到位。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2招标范围、工期和质量标准

1.2.1本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.3合格投标人   

1.3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条及本项目资格条件，有能力承担本项目施工的投标人。

1.3.2符合本招标文件特定资格条件要求、其他要求的投标人。

1.3.3投标人必须向采购代理机构领取招标文件并登记备案，任何未从采购代理机构领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.4投标人不得为“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人、不得为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。

1.3.5投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 

1.4 联合体

本项目不允许联合体投标。

1.5 投标委托

如投标人法定代表人前来参加开标会议，须携带法定代表人身份证明及本人身份证（原件）；如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书及被委托人的身份证原件及复印件加盖公章。

1.6 分包

1.6.1前附表约定可以分包的情况下适用以下条款。

1.6.2投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合本章招标文件规定的分包内容、分包金额和资格要求等条件。

1.6.3中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的投标人不得再次分包。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。
1.7 踏勘现场

1.7.1采购人不统一组织现场踏勘。投标人可自行踏勘现场以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人应对其自行查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责。

1.7.2采购代理机构向投标人提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

1.7.3经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

1.7.4投标人若自行踏勘现场所发生的费用由投标人自理。

1.8 信用记录的查询和有效性

1.8.1对列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”网站的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标将被拒绝。

1.8.2投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

1.8.3投标人未如实填报《投标人书面声明函》的，视为“提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

1.9 响应和偏差

1.9.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标文件按无效处理。

1.9.2若招标文件允许偏差的，投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.10 履约担保金

见投标人须知前附表。

1.11偏差

除本项目招标文件中规定的实质性内容和条款外，其他内容可出现细微偏离，但不得影响本项目的用途和使用功能。

1.12 语言文字

除专用术语外，与招标文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

1.13 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.14 费用承担
投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
1.15需落实的政府采购相关政策

1.15.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

1.15.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
1.15.3参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。实际价格扣除比例以本章第十部分组织评标中的约定为准。

1.15.4监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

1.15.5根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.15.6参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

1.15.7根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

1.15.8根据财政部、国家环保总局联合印发《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”

1.15.9执行国务院办公厅《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019] 9号）有关要求。

1.15.10陕西省中小企业政府采购信用融资

为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。结合我省政府采购信息化建设实际，我省制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号，该办法是凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。

仅供投标人参考。
二、投标要求

2.1招标内容

2.1.1本次招标内容详见“第三章 采购内容及要求及第四章 图纸”等相关内容。投标人可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行响应，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分，否则响应文件无效。

2.2投标人须提交的资质文件：见投标人须知前附表
2.3招标文件的编制

2.3.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

2.4招标文件的澄清及修改

2.4.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或采购代理机构提出询问。

2.4.2对招标文件的澄清或者修改的更正公告将在提交首次投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者评标委员会可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在陕西省政府采购网上发布。

2.4.3投标人在收到上述通知后,应在通知规定的时间内向采购代理机构回函确认。

2.4.4对招标文件中有难以理解或有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

2.5质疑提出与答复

2.5.1已购买招标文件的投标人认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内一次性以书面形式向采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑，采购代理机构将在7个工作日内对投标人依法提出的质疑做出答复。质疑内容超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应当向采购人提出。

2.5.2投标人质疑程序、质疑形式及质疑内容的有效性须符合《政府采购质疑和投诉办法》之规定，否则采购人和采购代理机构将不予受理。

2.5.3质疑有以下情形之一的，采购代理机构将不予受理：

2.5.3.1未按规定程序和渠道提出质疑的；

2.5.3.2超过法定质疑期限的； 

2.5.3.3书面质疑的程序、形式和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》之规定的；

2.5.3.4提出的质疑事项已经明确答复的； 

2.5.3.5法律法规及招标文件规定的其他不予受理的条件。

2.5.4采购代理机构收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

2.6投诉 

2.6.1质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.6.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.6.3对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.6.4对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

2.7投诉受理

2.7.1本项目受理投诉的相关部门为同级人民政府财政部门。

2.8评标依据

2.8.1评标委员会有权对在开标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

2.9解释权归属

2.9.1本次招标文件的解释权归采购代理机构。

三、 投标文件的编制

3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

3.1.1.1投标函；

3.1.1.2法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

①法定代表人身份证明；

②法定代表人授权书。

3.1.1.3报价表；

3.1.1.4投标人资质证明文件；

3.1.1.5商务和技术条款响应偏离表；

3.1.1.6技术方案；
3.1.1.7服务承诺；

3.1.1.8投标人承诺书；

3.1.1.9其他材料。

3.2投标报价

3.2.1所有报价均以人民币报价。  

3.2.2投标人应当按照本项目施工图纸、工程量清单、招标文件确定的工程范围内全部工作内容进行投标报价，并应充分了解本工程施工的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 采购预算见：投标须知前附表。投标人报价不得超过本标段采购预算；否则，按无效投标文件处理。

3.2.4 投标人在投标报价时应充分考虑到完成本项目所需的施工设备费、人工费、管理费、材料、安装费、维护费、保险费、税金、利润、政策性规费、风险、责任等所有费用。

3.2.5投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.9本项目采用结算方式：按实际工程量结算，现场工程量由发包人、监理、承包人三方确定。
3.3投标有效期

3.3.1投标文件有效期为自投标文件提交截止之日起90日历天；无投标有效期或有效期短于规定的投标有效期，视为无效文件。成交投标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

3.4投标保证金

见投标人须知前附表。

3.5 资格审查资料

3.5.1投标人在编制投标文件时，应在投标文件中附投标人须知前附表要求的所有资质文件的复印件（法定代表人授权委托书为原件），并加盖公章。

3.6备选投标方案：投标人不得递交备选投标方案。

3.7投标文件的签署及规定

3.7.1投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

3.7.2本次投标需提交投标文件共伍份，其中正本壹份，副本肆份，电子版（U盘）壹份，正、副本分别各自装订成册，单独密封。电子版放置“正本”密封袋内。且在封袋正面标明“正本”“副本”等字样。若同时参加多个标包，应按标包分别独立编制并装订密封投标文件。对未按招标文件要求方式装订和递交的投标文件，将作为无效投标文件。

3.7.3投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖印章或签字；

3.7.4投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

3.7.5投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字并加盖公章方为有效；

3.7.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，应当认定其投标文件无效：

3.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

3.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

3.8.6法律规定的其他串标情形。
3.9文字要求

3.9.1本次投标只接受简体中文文字的投标文件。

3.10本项目不接受联合体投标。

投标文件密封、递交

4.1投标文件的密封及标记

4.1.1投标文件的封装：

4.1.1.1投标人应将投标文件的正、副本分别各自装订成册，单独密封。电子版放置“正本”密封袋内。且在封袋正面标明“正本”“副本”等字样。若同时参加多个标包，应按标包分别独立编制并装订密封投标文件。密封袋密封处应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章。

4.1.1.2密封袋封面请按以下要求标记：

4.1.1.2.1投标人的全称；
4.1.1.2.2 项目名称、标段、采购项目编号；

4.1.1.2.3正本或副本、电子版的字样；

4.1.1.2.4“请勿在（投标截止时间）之前启封”。

4.1.2如果投标人未将投标文件按上述要求进行完好密封及标识，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

4.2投标文件递交

4.2.1投标人必须在招标文件规定的时间和地点，将全部投标文件递交至采购代理机构项目承办人；

4.2.2采购代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

4.2.3采购代理机构在宣布递交投标文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

4.2.4无论投标人成交与否或者废标，其投标文件恕不退还。

4.3投标文件递交截止时间

4.3.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

4.3.2采购代理机构因采购人推迟投标截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4.4投标文件的修改和撤回

4.4.1投标文件递交后，如果投标人提出书面修改和撤回投标文件要求，在投标文件提交截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

4.4.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

4.4.3撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

4.4.4已提交投标文件的投标人，在提交最后报价之后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

4.4.5投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

五、开标
5.1开启投标文件程序

5.1.1开启投标文件由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开启投标文件时间宣布开启投标文件开始，并按下列程序进行（但不限于）：

（1）介绍与会各方人员；
（2）宣布开启投标文件纪律和有关注意事项；

（3）公布在提交投标文件截止时间前提交投标文件的投标人名称（根据投标人签到表）；

（4）宣布参加开启投标文件的现场监督人员和主持人、会议记录等有关工作人员姓名；

（5）检查投标人代表身份证明资料；

（6）检查并宣布投标文件的密封情况； 

（7）启封投标文件，对纸质投标文件中投标报价、工期、质量等主要内容进行唱标；各投标人法定代表人或委托代理人对唱标结果明确表态并书面签字确认；

（8）开标会结束，投标人退场。

5.1.2提交了投标文件的投标人在退场后，不要远离会场并保持通讯设备的畅通，以方便后续在评审过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。

5.1.3 检查投标文件密封情况是指，由投标人或者其推选的代表检查其自己提交的投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

5.1.4 投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己提交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表检对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开启投标文件主持人或者现场监督人员，要求开启投标文件现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开启投标文件工作的正常进行。

5.1.5 投标人认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

5.2评标委员会组成与职责


5.3.1按照《中华人民共和国政府采购法》依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中项目采购人代表1人，专家4人，采购人代表不得担任评标委员会组长，专家评委从陕西省财政厅政府采购专家库中随机抽取产生。

评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

1、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

2、对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

3、按招标文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

4、要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

5、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选投标人名单，对评审意见承担个人责任；

6、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 

7、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

8、配合财政部门的投诉处理工作；

9、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。

10、评标开始后，直到向成交投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人或无关的其他人透露。

5.4投标文件的初审评审

5.4.1资格性审查 

5.4.1.1 基本资格条件的审查方法：

由代理机构在资格审查中通过【信用中国】、【中国政府采购网】网站对投标文件正本中的《投标人书面声明函》的信用情况进行甄别，并签字确认。

5.4.1.2 基本资格条件的审查标准：

采购人或采购代理机构，将依据投标人的资格审查部分文件，按照招标文件1.3条款所述资格要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果投标人不具备资格、不满足法律法规及招标文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应招标文件,按无效投标文件处理。不得进入后续评审环节。
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明）；
	符合要求

	2
	投标人须具备自然资源行政主管部门核发的地质灾害防治施工资质：其中第1、3包需具备地质灾害防治施工丙级及以上资质，第2包需具备地质灾害防治施工乙级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；
	符合要求

	3
	拟派项目经理须具有建筑工程或水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格B证书，或具有工程类相关专业中级及以上工程师职称，提供投标文件截止时间前,半年内已缴存的至少一个月的社保证明，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
	符合要求

	4
	财务状况报告：投标人提供经审计的2021年的财务审计报告复印件，或提供自公告发布之日起至投标文件截止时间前银行出具的资信证明（若成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；  
	符合要求

	5
	税收缴纳证明：投标人提供投标文件截止时间前，半年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；
	符合要求

	6
	社会保障资金缴纳证明：投标人提供投标文件截止时间前，半年内已缴存的的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；
	符合要求

	7
	书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
	符合要求

	8
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力能力的说明及承诺；
	符合要求

	9
	法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标须提交法定代表人身份证明及其身份证原件）；
	符合要求

	10
	投标人不得为“信用中国”网站（www.credit

china.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.

ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。
	符合要求


5.4.2 符合性审查

5.4.2.1 符合性审查：评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。符合性审查按下表进行：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	（1）投标文件的签署及盖章
	须响应招标文件签署及盖章要求

	
	
	（2）投标文件格式
	应符合招标文件第七章“投标文件格式”的要求，无实质性错漏

	
	
	（3）报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算及限价

	
	
	（4）投标文件份数
	须响应招标文件“投标人须知前附表”第20条规定

	2
	响应性审查
	（1）工期
	须响应招标文件“投标人须知前附表”第10条规定

	
	
	（2）质量标准
	须响应招标文件“投标人须知前附表”第11条规定

	
	
	（3）投标内容
	投标人须按工程量清单给定的报价内容进行报价，不得更改清单项内容。

	
	
	（4）投标有效期
	须响应招标文件“投标人须知前附表”第15条规定

	
	
	（5）投标保证金
	须响应招标文件“投标人须知前附表”第17条规定

	
	
	（6）权利义务
	须响应招标文件“投标人须知前附表”第13条规定及合同条款中双方权利义务要求，未做出实质性条款的保留或提出采购人无法接受的条件。


5.4.2.2 评标委员会将按以上评审标准对投标人的投标文件进行符合性审查，投标人若有一项不合格，即判定其符合性审查结果为不合格，按无效投标文件处理，不得进入后续评审环节。

5.5评审方法及内容

5.5.1按照招标文件规定的评审方法和标准，对通过资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不是成交的唯一依据。

5.5.2采用综合评分法：按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以总得分最高的投标人作为成交投标人的评审方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的投标人为成交候选投标人。总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.5.3评标委员会根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以标段为单位分别推荐三名以上成交候选投标人；评标委员会根据评审结果写出评审报告。如果评标委员会出现对评审结果有不同意见的，应当书面签署不同意见和理由。评标委员会拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

5.5.4评标委员会须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

5.5.5评分标准：

	评审因素
	分值
	评分标准说明

	报价

（40分）
	40分
	1.经初审合格有效的投标文件，其投标报价为有效投标价。

2.各投标单位投标报价进行算术平均值计算。

有效投标报价的算数平均值的计算方法为：

①当 n（投标人个数，下同）＜ 5时，为所有投标人的有效投标报价的算术平均值。

②当 n≥5家时，为所有投标人的有效投标报价去掉1个最高、1个最低后的算术平均值。

以算术平均值为评标基准价，当投标报价每高于评标基准价一个百分点（1%）扣0.5分，每低于评标基准价一个百分点（1%）扣0.25分，扣完为止。具体得分按插入法计算，保留两位小数，不计负分。

3.经评委一致认定，投标人的投标报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。

注：本项目非专门面向中小企业的项目，对小型、微型企业在原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其最终价格分。

	技术响应

（40分）
	40分
	1.总体施工组织布置及规划0-3分；

2.施工方案、方法与技术措施0-6分；

3.项目重点、难点分析及对应保障措施0-3分；

4.施工设备、实验及检测仪器设备0-3分；

5.工程质量管理体系及保证措施0-6分；

6.施工进度计划及措施0-6分；

7.安全生产管理体系及保证措施0-5分；

8.环境保护、水土保持保证体系及保证措施0-3分；

9.文明施工保证体系及保证措施0-3分；

10.项目风险预测与防范、事故应急预案0-2分。

	商务部分

（20分）
	项目管理机构

（12分）
	1.项目经理：

1.1拟派项目经理具有相关专业高级职称的得3分，具有相关专业中级职称的得2分，其他不得分。

1.2拟派项目经理2019年1月至今具有类似项目业绩的每提供一项得1.5分，最高得3分。（须提供合同复印件，时间以签订合同时间为准，以合同协议书所载项目经理姓名为准）。

2.技术负责人：拟派技术负责人具有相关专业高级及以上职称的，得3分；具有相关专业中级职称的，得2分；其他不得分。

3.配备有施工员、质量员、安全员、材料员、试验员、财务负责人等管理人员,人员配备齐全，得3分，缺任一岗位人员扣0.5分。

	
	业绩

（5分）
	投标人自2019年1月至今（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩（提供合同复印件），每提供一项有效业绩得1分，计满5分为止。

	
	养护期服务承诺（3分）
	针对本项目情况有详细的养护期服务承诺及完整的文明施工方案0-3分。


5.6投标文件的澄清

5.6.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.6.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

5.6.3在评审过程中，评标委员会可以根据招标文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.7政策性价格优惠折扣

5.7.1对符合中小企业政策优惠条件的，按照财库〔2020〕46号文件第九条政策，给予在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

5.7.2投标人的价格得分按下列公式计算:

投标报价得分=40-|评标基准价-投标评审价|/评标基准价×扣分分值×100（非小微企业）

投标报价得分=（40-|评标基准价-投标评审价|/评标基准价×扣分分值×100）×（1+3%）（小微企业）
5.7.2.1小型和微型企业的投标报价政策优惠：
5.7.2.1.1对参与本项目的小型、微型企业价格给予3%的价格分加分。

5.7.2.1.2参加联合体投标的小型、微型企业，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体1%的价格分加分，小微企业属于联合体成员的控股、管理企业除外。

5.7.2.2监狱企业的价格评分标准：

5.7.2.2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除/加分等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

5.7.2.2.2监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 

5.7.2.2.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.7.2.2.4监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

5.7.2.3节能产品、环境标志产品政策

5.7.2.3.1所投节能、环境标志产品占合同总额的30%以上的，享受预留份额、评审中价格扣除/加分等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。须提供所投节能、环境标志产品须提供认证证书等相关资料，未提供节能、环境标志产品认证证书等相关资料的不给予计分。

5.7.2.3.2《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 

5.7.2.3.3《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；

5.7.2.3.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019] 9号）。

5.7.2.4关于残疾人就业政策

5.7.2.4.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除/加分等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
5.7.2.4.2 《财政部民政部中国残疾人联合会关于残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.8特殊情况的处理

5.8.1 使用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，按照投标报价较低的推荐排名在前，报价也相同的，比较其技术部分得分，得分高者推荐排名在前。

5.8.2 评审过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待评标委员会商榷后，再进行评定。

5.9无效投标文件的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的，投标文件无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（3）投标文件未按照招标文件规定和要求签署、盖章的；

（4）投标报价超过了招标文件中规定的招标采购预算、限价的；

（5）投标文件未完全响应招标文件内容出现漏项、缺项的；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（7）投标人递交的投标文件未按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件要求的内容提供相关材料。
六、成交确认与通知

6.1采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评审报告送达采购单位，采购单位在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人确定中标（成交）投标人，同时书面复函采购代理机构；

6.2采购代理机构收到采购人“复函”后二个工作日内，在政府采购指定网站发布“采购结果公示”同时向中标人发出“中标（成交）通知书”。

七、授予合同

7.1中标（成交）通知书发出后，中标（成交）投标人在收到中标（成交）后30个日历天内，应按招标文件要求与采购单位洽谈合同条款，并签订书面合同，同时将合同副本送监督管理机构审核备案。招标文件、投标文件等均作为合同的组成部分；

7.2因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标人之后的第二位中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交投标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。 

7.3根据需要，采购代理机构可会同采购单位负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题，需另行签订合同约定；

7.4根据需要，采购代理机构可协助采购单位组织项目履约验收，需另行签订合同约定。

八、招标代理服务费

见投标人须知前附表。

九、废标或者采购方式的变更

9.1 在采购中，每个标段出现下列情形之一的，应予废标：
9.1.1 投标截止时间后投标人不足3家；

9.1.2 资格审查或符合性审查后有效投标人不足3家；

9.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

9.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

十、纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与投标人有利害关系的，必须回避。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第三章  采购内容及要求

一、项目概况

项目概况：

第1包： 施工一标段， 1 项， 预算金额：2877207.67（含临时工程费83802.17元）， 项目概况：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目（西坡枣树沟片区）， 简要技术要求、用途：工程施工 

第2包： 施工二标段， 1 项， 预算金额：7176634.77（含临时工程费209028.20元）， 项目概况：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目（西坡山口片区）， 简要技术要求、用途：工程施工

第3包： 施工三标段， 1 项， 预算金额：2332307.82（含临时工程费67931.30元）， 项目概况：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目（西坡响石盖片区）， 简要技术要求、用途：工程施工

二、工程条件

2.1按照招标人指定的现场进行施工，指定地点可能因当地群众配合程度而改变。

2.2材料、设备全部由施工方自行采购或配备。

2.3水电根据施工现场情况自行解决。

三、商务要求 

3.1.施工质量标准：达到国家现行验收规范合格标准。

3.1.1工期：各标段工期均为自合同签订之日起 90 日历日

3.1.2开工日期：以招标人开工通知为准。

3.2合同支付

详见第六章合同条款。

注：委托人每次付款之前，承包人应提供符合委托人要求的等额发票。

3.3结算说明

施工图所提供的内容仅供参考，投标人需现场核量，最终工程量按实结算，工程全部施工结束后，由招标人、监理人、投标人三方确认工程量。

3.4 质量保证

3.4.1施工方必须依据招标要求，按照有关规范施工，确保工程一次性验收交接。

3.4.2选用的主材、设备必须明确其品牌、规格、型号、产地，并附检测报告书。

3.4.3施工前主材准备到位必须向招标人提供产品第三方检测合格报告。招标人对主材进行核验并抽取一份样品，委托有资质的第三方检测机构进行复检，最终检测结果以招标人委托的第三方检测机构出具的检测合格报告为准。产品质量合格后方可进行进场施工。

3.4.4质量保证期为各投标人承诺的期限。施工单位的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合招标人检查、维修。

3.5养护要求

植被绿化三年的养护期。该项目完成后，要落实工程监测、维护养护责任，遵照谁破坏、谁恢复的原则，杜绝工程遭到人为破坏，对治理工程后续维护出现的问题及时予以解决。

第四章  图纸
（另册）

第五章 技术标准和要求

严格按照现行国家及地区发布的与本工程有关的各项施工技术标准及要求执行。

工程量清单编制说明
一、工程概况：

1、项目名称：2022 蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

2、工程地点：

第一包：蒲城县西坡枣树沟片区

第二包：蒲城县西坡山口片区
第三包：蒲城县西坡响石盖片区
3、建设规模：蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复

二、项目承担单位：蒲城县自然资源局

三、设计单位：陕西核工业工程勘察院有限公司

四、编制依据:

（1）2022 蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目施工图设计资料 

（2）依据 2017 年《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》、关于《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》及《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）进行编制。 

（3）建筑工程定额依据《陕西省水利建筑工程预算定额》（2017 年），施工机械台 班费依据《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2017 年）。 根据《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》总则第四条规定。 

（4）临时工程费用（暂列金）：

第一包：蒲城县西坡枣树沟片区 83802.17元。

第二包：蒲城县西坡山口片区 209028.20元。

第三包：蒲城县西坡响石盖片区 67931.30元。
 五、软件使用：本工程采用陕西易投造价软件2022版编制。
第六章 合同范本
第一部分  合同协议书
                    (以下简称 “ 发包人” ）为实施             (项目名称、标段名称），已接受     （承包人名称，以下简称 “ 承包人” ）对              的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；                       (2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；                     (4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求 （合同技术条款）；  (6)图纸；

(7)已标价工程量清单；                 (8)其它合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.暂估合同总价（即中标总金额）：人民币（大写）           元 （¥       元），其中含临时工程费（即暂列金）人民币（大写）           元 （¥       元）。

4.承包人项目经理：        。

5.工程质量符合       标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为       天。

9.本协议书一式        份，合同双方各执一份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包 人：         （盖单位章）　       承 包 人：        （ 盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：        法定代表人（或其委托代理人）：

             （签字）                                   （签字）

年       月       日                        年      月       日

第二部分  通用合同条款

详见《建设工程施工合同示范文本》（示范文本）（GF-2017-0201）“第二部分 通用条款”，此处略。

第三部分  专用合同条款
1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同当事人约定的补充协议等；    

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；
资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；
电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：          。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程所在地；

发包人指定的接收人为：发包人代表；

承包人接收文件的地点：工程所在地；

承包人指定的接收人为：项目经理；

监理人接收文件的地点：工程所在地；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

2．发包人

2.2发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：       ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.2 提供施工条件

（1）发包人在开工前提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由承包人自理。施工用水用电费用由承包人自行承担。

3．承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图叁套、竣工资料及其他竣工结算资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：        3套           。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后60天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质与电子光盘  。

（10）承包人应履行的其他义务如下：

<1>承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

①承包人应提供施工现场安全保卫及施工、交通、巡查等必要的照明、危险物的警示、围栏设施等，并负责施工现场的防火、防盗等施工安全保卫工作，相关费用已包含在合同价款中。

②承包人应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46(2012》和《建设工程施工现场供用电安全规范GB 50194(93》组织施工，相关费用已包含在合同价款中。

③因施工单位未能按照上述要求及规范组织施工，应自行承担责任及费用；工程师提出整改要求，承包人及时整改；如拒绝整改，工程师有权根据现场实际情况在工程付款时扣除相关费用作为违约金。

<2>向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人无偿提供给发包人及监理单位满足本工程需要的办公和生活房屋及设施。

<3>需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、环保要求的设施和施工噪音管理等手续：按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，相关费用都已包含在合同价款中。

<4>已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：包括已完工程在内所有未交付发包人之前的工程，承包人负责保护工作，发生损坏时，承包人负责自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位增加的费用由发包人承担。

<5>施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应妥善保护，因保护不力造成的经济损失由承包人承担；如发包人提出特殊保护要求，承包人予以执行，增加的费用由发包人承担。

<6>双方约定承包人应做的其它工作：

①承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，对发包人提供的水准点、测量基准点、基准线进行复核测量。并按上述基准点（线）和本工程精度要求，测设施工控制网，并应在开工前将施工控制网资料报送监理工程师审批。承包人应承担施工控制网的管理与修复费用，并在工程竣工后移交发包人。

承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，负责对本工程各部分的控制点坐标、原始地面标高、尺寸及其线形进行精确地复核。由发包人及监理工程师进行的有关任何放线或任何标高的检查，在任何情况下均不能免除承包人对此等项目的准确程度应负的责任。承包人应为发包人及监理工程师需要作测验标高及放线的工作免费提供一切设备及劳务。

测量时如发现基准点（线）或设计图纸中有错误或有变化需要重新调整时，应向监理工程师提交一份详细资料，列出需修正的数据报监理工程师核查确认。如果承包人在全部工程开工前对图纸中的数量未提出异议，则认为图纸中的数据是准确无误的，在工程计量时则不予纠正。

② 承包人在投标书中填写的资料，属于合同文本的组成部分，承包人应全面履行其所作的承诺，否则属于承包人违约。发包人视其违约情况，可要求承包人按1万元-10万元/项的标准承担违约责任。

③承包人主要机械设备未能按工程计划（或监理工程师的要求）及时到场或到场设备不能正常运转以及擅自调走已进场的机械设备，应按200元/天·台（套）标准向发包人支付违约金；迟到或调离超过10天时，发包人可自行组织采购，费用直接在支付工程款时予以扣除，同时对到场时限的延迟仍要计算违约金。

④承包人应充分考虑施工场地较小等场地因素，施工人员不得居住在现场内，承包人自行安排施工人员在现场以外的地方住宿，并承担由此产生的费用。

⑤遵守门卫制度。

⑥从合同生效之日起直到合同终止的时间内，承包人应承担合同规定的现场各项临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养和维修，并提供必要的设施保洁服务。至合同终止发包人及监理工程师撤出工地后，上述各项设备和设施均由承包人自行收回和拆除。承包人提供的以上条件和服务被认为包含在承包人的投标报价中。

⑦发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出配合，并承担因此而引起工效降低需增加的费用。

⑧承包人产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作由承包人负责，费用由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：见《项目经理委任书》。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理每月在施工现场不得少于22天。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按10000元/天·人标准向发包人支付违约金。
3.3 承包人人员

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员，在继任施工管理人员到任前，技术负责人按3000元/天的标准向发包人支付违约，其他施工管理人员，按1000元/天•人的标准向发包人支付违约。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换技术负责人，则须向发包人支付5万元的违约金；承包人擅自更换其他主要施工管理人员，则须向发包人支付2万元/人的违约金。

承包人人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的违约责任：承包人人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场，技术负责人按3000元/天的标准向发包人支付违约，其他施工管理人员，按1000元/天•人的标准向发包人支付违约。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供   。

履约担保的金额：履约保证金的金额为合同价格的10%。

4．监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《监理合同》。

关于监理人的监理权限：见《监理合同》。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见《监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：见《监理合同》。

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：见《监理合同》。
5．工程质量

5.1工程质量

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：   不奖励   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时内。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6．安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人按照《中华人民共和国安全生产法》，《建设工程安全生产管理条例》和建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，《中华人民共和国大气污染防治法》，《建筑施工扬尘治理方案》中关于创建安全文明施工作业环境的规定执行，所需全部费用已包含在发包人支付的安全防护、文明施工措施费中，发包人无需另行支付。承包人承担由于自身措施不力造成事故的全部责任和费用。

7．工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按合同约定执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7个工作日。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/ 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/ 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  7  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 

7.5 工期延误

删除通用条款7.5.1 ，变更为：

执行合同的开工日期,从发包人发布开工令开始计算，任何导致工期顺延的原因都不能改变项目总工期的变化，否则视为违约。因工程变更等因素对工程关键线路造成实质性工期影响，在保证总工期前提下，需要采取措施赶工的，因赶工增加的费用由承包人承担。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如果承包人未按本合同约定的工程总体竣工时间（或经发包人及工程师同意顺延的工程总体竣工工期）竣工的，则总工期每延误一天偿付发包人合同价万分之五的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同金额10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：由承包人提出，发包人确认。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；

（2）风速大于11 m/s的六级以上大风超过1天；

（3）日气温超过 38℃的高温大于3天。

（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；

（6）其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。

8．材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人不提供材料与工程设备 。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 无。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、有误引起的工程数量或材料单价增减和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增减等需要增加的金额，发包人委托有资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定使用。
11．价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  /  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 以本项目招标时，开标日当月的陕西省建设工程信息价为准 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过± 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过± 5% 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /   。

12．合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

采用固定综合单价合同。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同暂估总价金额的30%作为预付款 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 合同签订进场后，发包方支付给承包方暂估合同总价的30%作为预付款；合同工程竣工验收合格后支付至建安工程结算价款总额的97%（扣除预付款）；剩余建安工程结算价款总额的3%及绿化三年养护费用作为质量保证金，建安工程两年质保期满后支付剩余3%，绿化养护部分费用按三年期逐年分别支付30%、30%、40%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。 
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应提交进度付款申请单一式6份，审签完后，发包人、承包人及监理人各存2份。

12.4.4 进度款审核和支付

具体方式为：在签订施工协议合同时具体约定。

13．验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后30天内  。

15．缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：建安工程为24个月，绿化工程为36个月 。 

15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /  ； 

（2） 3 %的建安工程结算款及绿化养护部分费用；

（3）其他方式:    /     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /    。

18．保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应为本工程自费购买其认为需要的一切保险，承包人不得以任何藉口对其未保险事项或不能向保险人理赔的金额向发包人提出索赔。承包人不得在其投保合同条款中加入“被保险人有权向发包人提出索赔”的条款或意思表述。因承包人未能按合同要求购买保险或保险无效、保险中断，若发生保险范围内之意外事件时，全部责任及费用由承包人承担。所有发包人代为购买保险而发生的保险费、手续费等一切费用支出均由承包人承担，并于承包人工程进度付款中扣除。

如本工程之工期延长，则承包人须自费延长所购买保险的有效期，所需之所有费用视为包含于固定的合同价款中。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行 。
20．争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向项目所在地  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地  人民法院起诉。
本合同未尽事宜，各方另行协商解决或签订补充合同。

第四部分  合同附件

附件一：工程质量保修书

建筑工程质量保修书

发包人（全称）：                                     
承包人（全称）：                                     
为保证__________________________________________________（工程名称、标段）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：                                       。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 

1、土建工程为_____2_____年；

2、绿化工程为_____3______年；

3、其他约定：                                  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。（绿化工程如有补栽苗木，则养护期以其重新验收合格之日起开始计算）
三、质量保修责任
    1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。 

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、保修费用
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的    %，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的   %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为________________（大写）。质量保修金银行利率为_不计利息_。
五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：                          。
本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发  包  人（公章） ：                 承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

               年   月   日                      年   月  日

附件二：安全生产协议

                         安全生产协议

发包人（甲方）：                            
承包人（乙方）：                            

双方为在                 项目实施过程中创造安全、高效的作业环境，确保工程顺利实施，特签订本协议。

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规。

2、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针，健全项目管理责任制，检查安全工作，及时通报不安全事故。

3、定期召开安全会议，及时传达上级有关安全生产的精神。

4、对承包人作业现场进行安全检查，对其安全工作进行监督指导。

5、严格执行本安全协议规定。

二、承包人职责

1、严格遵守国家、地方、行业及企业所有适用的安全规则，严格执行《建设工程安全管理条例》。

2、严格执行业务合同中的所有安全要求和规定，自觉接受发包人、监理人（如有）等单位的监督检查。负责业务合同执行过程中作业现场所有人员、设备的安全。

3、作业现场安全由承包人负责。就安全责任向发包人承担责任。

4、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，建立健全安全管理机构和安全管理制度。必须由一名主管领导分管安全工作；按比例配置专职安全管理人员，专门负责安全工作。

5、建立健全安全作业责任制。在实施本项目中不发生安全运营事故、不发生安全生产事故、不发生人员伤亡事故，达到安全生产零事故率、零死亡率。

6、明确管理人员施工安全责任，积极落实安全措施。形成纵向到底、横向到边的安全管理网络，将安全工作落实到业务的每个环节。

7、承包人必须严格执行发包人关于本工程的管理基本要求，不得以任何形式违反规定。

8、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书。参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

9、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许，容忍上述同样行为。

10、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。业务负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

11、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

12、作业中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌。

13、承包人在业务实施全过程中,应保证留在现场上的任何人员的安全,并保持现场和项目处于秩序良好状态,以避免对上述人员造成危险。

14、发包人、监理人（如有）的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动(包括未表示不批准),不应解除承包人的任何责任,包括对错误，遗漏，误差或未遵办的责任。

15、承包人必须按照本项目特点，制定安全作业方案和应急救援预案，并有效组织实施。

16、如果发生安全事故，应严格按照国家、行业、发包人关于安全管理规章制度执行。

17、承包人承诺加强对本项目的现场管理，达到发包人关于安全管理的所有要求。

18、承包人必须为作业现场所有人员购买其认为需要的一切保险。

19、若发生任何安全责任事故，将由承包人承担全部责任。

三、违约责任

如承包人违反本协议规定发生下列情况，在承担相应法律责任、赔偿发包人所有损失之外，还应按照如下标准向发包人支付安全违约金。按照本协议应支付的安全违约金，发包人任何时候都有权从承包人合同价款中扣除：

1、因施工原因（或开展业务）损坏给排水、强弱电、通讯光缆、油气管线、冷暖管道等，影响正常运营及办公的，由承包人承担一切法律及经济责任，并向发包人支付安全违约金2—5万元；未影响正常办公及生活的，承包人向发包人支付安全违约金1万元。

2、施工过程中（或开展业务过程中）发生人员死亡事故的，由承包人承担一切法律及经济责任，同时，承包人按照每死亡1人/10万元计算，累计向发包人支付安全违约金。

3、施工过程中（或开展业务）造成人员重伤的，承包人承担一切法律及经济责任，并按照1万元/人累计向发包人支付安全违约金。

4、施工过程中（或开展业务）造成安全生产事故，但未造成人员伤亡的，承包人除承担一切法律、经济责任外，特别重大安全生产事故，向发包人支付安全违约金10万元；重大安全生产事故的，向发包人支付安全违约金6万元；一般安全生产事故向发包人支付安全违约金2万元。

5、发生安全生产事故，并造成人员伤亡的，按本条款第7条、第8条、第9条就高原则执行。

6、违反发包人的管理基本要求，承包人向发包人支付1000---30000元/每项次安全违约金。

7、承包人不能按时、按要求对安全隐患进行整改的，向发包人支付1000元/每项次的安全违约金。

8、如发生其它不安全事故，参照本协议相关条款执行。

9、承包人因管理原因多次发生不安全事件，或情节严重、造成严重后果的，发包人在按照上述条款从严处置的基础上，有权单方面解除与承包人签订的相关业务合同，发生损失由承包人自行承担。

四、其他约定

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议所称业务合同，是指双方当事人签订的               合同。作业现场是指承包人开展业务合同的现场。

发包人（盖章）：                         承包人（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：           或委托代理人（签字或盖章）： 

年      月      日

附件三：
履约担保

                    （发包人名称） ：

鉴于                  （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受              （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年      月     日递交的                 的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

 1.担保金额人民币（大写）     元（¥    元）。

 2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

 3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

注：委托代理人应附授权委托书。

担保人：     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字)

年   月   日

附件四： 
项目经理委任书

致：  （发包人全称）     

      （承包人全称）        法定代表人             （职务、姓名）代表本单位委任           （职务、姓名）为                           工程的项目经理。凡本合同执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由           （姓名）代表本单位全面负责。

      承包人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

年    月     日

附件五：
承包人杜绝转包、违法分包和拖欠民工工资行为承诺书

致：                             

鉴于                             （承包人全称）（以下简称承包人）拟与  

        （发包人全称）（以下简称发包人）签订                      的合同协议书，承包人一旦签订合同协议书，承包人将承担合同规定的全部责任和义务。在此                              （承包人）的法人代表            （姓名 ）以合法地位郑重做出如下承诺：

一、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，不将工程转包或将主体工程违法分包，或以劳务协作名义将工程违法分包给不具备相应资质的施工队伍或个体承包者；

二、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，与所雇佣劳务人员签署劳务合同并支付劳务费用，并采取必要的措施，保证不拖欠民工工资。如出现因承包人引起的任何劳务纠纷或诉讼，由承包人承担相应的法律和经济责任；

三、承包人承诺出现工程转包、违法分包和拖欠民工工资的情况后，承包人接受发包人对我们所采取的如下任何处理措施：

1.发包人有权终止承包人在本合同段的承包，或将本合同段工程中部分工作交由其他承包人或特殊承包人完成，（承包人）无条件按照发包人规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，由此引起的责任及相关费用均由承包人承担。

2.同意发包人从正常支付中扣除相应款项，直接支付所欠工程款和劳务费用；

3.同意承担合同段清场而引起的材料、供货、设备租用、民工工资和其他相关损失费用。

4.承包人还承诺，愿意承担与之相应的连带法律责任和陕西省采取的任何规范建设市场管理的行政措施。

本承诺自合同签订之日起生效，在发包人向承包人颁发交工证书之日起失效。

承包人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

       年    月   日

第七章  投标文件格式

        （正本或副本）
              （项目名称）

              （标段名称）

投  标  文  件
（采购项目编号：          ）
投标人名称：                          （单位公章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）
     年    月    日

目  录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（二）法定代表人授权委托书

三、投标报价表

四、投标人资质证明文件

五、商务和技术条款响应偏离表
六、技术方案
七、服务承诺

八、投标人承诺书
九、其他材料
一、 投标函

致：  （采购人名称）     

1、根据已收到    (采购项目名称、标段名称)   （采购项目编号）   的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘本项目现场和仔细研究本工程招标文件、合同条款、施工图纸及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                     元（￥            元）的投标报价，项目经理                 （姓名、身份证号），按本工程招标文件、合同条款、施工图纸、其他有关文件条件等承包本工程的施工、竣工和保修，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件、工程现场条件等文件。

3、我方保证上述报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、一旦我方中标，我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后即日开工并在      天（日历日）内竣工并移交整个工程。

5、我单位保证按设计要求和规范规定施工，工程质量达到             。

6、如果我方中标，我方将完全响应招标文件中的付款方式，并按照招标文件的要求提交代理服务费。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方的投标文件在开标之日起 90日历天 内有效，在投标有效期内不修改或撤回投标文件。
9、我方理解你方及采购代理机构不另负担我们的任何投标费用，无论我方总报价中是否包括投标费用，也无论是否能够成交，均不要求你方及采购代理机构对投标费用做任何补偿。如若我方中标，将按招标文件的约定支付招标代理服务费及造价服务费。

10、如果因我方原因放弃中标，我方承诺，承担因下个中标候选人中标给采购人带来的经济损失。

11、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                                          

电    话：                                        

传    真：                                        

邮    编：                                        

投标人名称：                    （单位公章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日    期：        年     月     日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                       

成立时间：        年    月     日

经营期限：                                 

姓名：        性别：      年龄：      职务：      

系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人身份证复印件
  投标人名称：                      （单位公章）

日      期：        年     月     日

（二）法定代表人授权委托书

致：                   （采购人名称）
本授权书声明：注册于    （工商行政管理局名称）  之  （投标人名称）  的法定代表人   （姓名、职务）   授权本公司的   （被授权人姓名、职务）   为合法代理人，就贵单位组织的有关        （项目名称、标段名称）    （项目编号：                ）的招标、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，我公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自签署之日生效，至本项目投标有效期截止。

投标人名称：          （单位公章）     法定代表人（签字）：         
被授权人（签字）：           性别：        职务：              

联系电话：                  传真：                            
法定代表人/被授权人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

	被授权人身份证复印件
	被授权人身份证复印件


                         日    期：        年     月     日

三、投标报价表

项目及标段名称：                             

项目编号：
	投标报价（元）
	投标总报价：元

小写：（¥）                             元
大写：                                   元

	工期
	               日历天

	质量标准
	

	项目经理
	


注：1.本项目按标段总报价进行报价。
2.表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

                        投标人名称：                    （单位公章）

  法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    
附件：已标价工程量清单

注：投标人根据所投标段，对应填报相应标段清单报价；参与多个标段的投标人，请按投标人须知前附表要求，分别编制各标段投标文件，并将各标段投标文件分别装订、密封、递交。

工程量清单报价表

                   （项目名称）

                   （标段名称）

投  标  总  价
（采购项目编号：          ）
投 标 人 名 称：                            (单位公章)

法定代表人或授权委托人：              (签字或盖章)

编  制  人：                 （造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：    年    月    日

施工一标段

工程量清单

投 标 总 价

                           （ 项目名称）        （标段名称）    

            合同编号：                           

            投标总价人民币（大写）：               元            

             （￥）：             元

	工程项目总价表

	合同编号：
	

	工程名称：
	2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目
	（项目名称）
	施工一标段
	西坡枣树沟片区（标段名称）

	
	
	
	
	
	
	

	组号
	项目分组名称
	金额（元）
	备注

	1
	西坡枣树沟片区
	
	

	2
	施工临时工程
	83802.17
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（A）
	
	

	
	投标报价（A）
	
	元


	工程量清单

	合同编号：
	

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	序号
	项目名称
	计量

单位
	工程

数量
	单价

(元)
	合价

（元）
	备注

	一
	一标段
	
	
	
	
	

	1
	西坡枣树沟片区
	
	1
	
	
	

	1.1
	废弃建筑物治理
	
	 
	
	
	

	1.1.1
	装土编织袋回填
	m³
	504
	
	
	

	1.1.2
	砖墙砌筑
	m³
	12.1
	
	
	

	1.2
	地貌重塑
	
	 
	
	
	

	1.2.1
	土石挖运
	m³
	23841.38
	
	
	

	1.2.2
	土石摊铺
	m³
	50849
	
	
	

	1.2.3
	土石压实
	m³
	25065.71
	
	
	

	1.3
	拦挡工程
	
	 
	
	
	

	1.3.1
	基槽开挖
	m³
	81
	
	
	

	1.3.2
	浆砌块石
	m³
	216.09
	
	
	

	1.3.3
	PVC 排水管
	m
	41
	
	
	

	1.3.4
	反滤层
	m³
	9
	
	
	

	1.3.5
	沥青木板伸缩缝
	㎡
	21.6
	
	
	

	1.3.6
	M10砂浆抹面
	㎡
	45
	
	
	

	1.4
	土壤重构
	
	 
	
	
	

	1.4.1
	土方采购
	m³
	16124.3
	
	
	

	1.4.2
	土方挖运
	m³
	16124.3
	
	
	

	1.4.3
	素土摊铺
	m³
	65006
	
	
	

	1.4.4
	土方回填压实
	m³
	9369.3
	
	
	

	1.4.5
	土地翻耕
	h㎡
	4.95
	
	
	

	1.5
	截排水工程
	
	 
	
	
	

	1.5.1
	截排水沟
	
	 
	
	
	

	1.5.1.1
	基槽开挖
	m³
	345.06
	
	
	

	1.5.1.2
	明渠浇筑（C20）
	m³
	197.1
	
	
	

	1.5.1.3
	碎石垫层
	m³
	68.99
	
	
	

	1.5.1.4
	沥青木板伸缩缝
	㎡
	19.71
	
	
	

	1.5.1.5
	盖板混凝土（C30）
	m³
	0.2
	
	
	

	1.5.1.6
	盖板钢筋
	t
	0.03
	
	
	

	1.5.1.7
	排水沟模板
	㎡
	262.8
	
	
	

	1.5.2
	消能池
	
	 
	
	
	

	1.5.2.1
	土方开挖
	m³
	3.03
	
	
	

	1.5.2.2
	消能池浇筑（C20）
	m³
	1.86
	
	
	

	1.5.2.3
	消能池模板
	㎡
	3.89
	
	
	

	1.5.3
	蓄水池
	
	 
	
	
	

	1.5.3.1
	土方开挖
	m³
	486.03
	
	
	

	1.5.3.2
	浆砌块石
	m³
	205.12
	
	
	

	1.5.3.3
	C30 抗渗混凝土
	m³
	11.76
	
	
	

	1.5.3.4
	C10 砼垫层
	m³
	21.76
	
	
	

	1.5.3.5
	防护栏杆、爬梯制作安装
	t
	0.77
	
	
	

	1.5.3.6
	M10砂浆抹面
	㎡
	105.19
	
	
	

	1.5.4
	蒸发池
	
	 
	
	
	

	1.5.4.1
	土方开挖
	m³
	309.21
	
	
	

	1.5.4.2
	浆砌块石
	m³
	138.22
	
	
	

	1.5.4.3
	干砌块石
	m³
	20
	
	
	

	1.5.4.4
	碎石垫层
	m³ 
	35.9
	
	
	

	1.5.4.5
	防护栏杆制作安装
	t
	0.7
	
	
	

	1.5.4.6
	砂浆抹面
	㎡
	110.66
	
	
	

	1.5.5
	挡水埂
	
	 
	
	
	

	1.5.5.1
	土方采购
	m³
	430.72
	
	
	

	1.5.5.2
	土方挖运
	m³
	430.72
	
	
	

	1.5.5.3
	素土摊铺
	㎡
	1615.2
	
	
	

	1.5.5.4
	土方回填压实
	m³
	430.72
	
	
	

	1.6
	道路工程
	
	 
	
	
	

	1.6.1
	10cm 厚素土夯实
	m³
	98
	
	
	

	1.6.2
	20cm 厚砂石料夯实
	㎡
	980
	
	
	

	1.7
	绿化工程
	
	 
	
	
	

	1.7.1
	花椒树
	株
	737
	
	
	

	1.7.2
	油松
	株
	355
	
	
	

	1.7.3
	刺槐
	株
	1432
	
	
	

	1.7.4
	侧柏
	株
	4057
	
	
	

	1.7.5
	红叶李
	株
	239
	
	
	

	1.7.6
	播撒草籽
	h㎡
	2.59
	
	
	

	1.8
	养护工程
	
	 
	
	
	

	1.8.1
	幼林抚育
	h㎡
	91.55
	
	
	

	1.9
	人工管护及监测工程
	
	 
	
	
	

	1.9.1
	人工巡查（治理主体工程监测）
	次
	80
	
	
	

	1.9.2
	人工巡查（植物长势及郁闭度监测）
	次
	45
	
	
	

	1.9.3
	遥感监测
	次
	6
	
	
	

	1.10
	标识牌
	个
	1
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


施工二标段

工程量清单

投 标 总 价

                           （ 项目名称）        （标段名称）    

            合同编号：                           

            投标总价人民币（大写）：               元            

             （￥）：             元

	工程项目总价表

	合同编号：
	

	工程名称：
	2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目
	（项目名称）
	施工二标段
	西坡山口片区

（标段名称）

	
	
	
	
	
	
	

	组号
	项目分组名称
	金额（元）
	备注

	1
	西坡山口片区
	
	

	2
	施工临时工程
	209028.20
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（A）
	
	

	
	投标报价（A）
	
	元


	工程量清单

	合同编号：
	

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	序号
	项目名称
	计量

单位
	工程

数量
	单价

(元)
	合价

（元）
	备注

	二
	二标段
	
	
	
	
	

	1
	西坡山口片区
	
	 
	
	
	

	1.1
	废弃建筑物治理
	
	 
	
	
	

	1.1.1
	砌体拆除（砖砌）
	m³
	8
	
	
	

	1.1.2
	清运
	m³
	8
	
	
	

	1.2
	地貌重塑
	
	8
	
	
	

	1.2.1
	土石挖运
	m³
	57269
	
	
	

	1.2.2
	土石摊铺
	㎡
	89781
	
	
	

	1.2.3
	土石压实
	m³
	59195.47
	
	
	

	1.3
	拦挡工程
	
	 
	
	
	

	1.3.1
	基槽开挖
	m³
	344.52
	
	
	

	1.3.2
	浆砌块石
	m³
	919.1
	
	
	

	1.3.3
	PVC 排水管
	m
	174.39
	
	
	

	1.3.4
	反滤层
	m³
	38.28
	
	
	

	1.3.5
	沥青木板伸缩缝
	㎡
	91.91
	
	
	

	1.3.6
	M10砂浆抹面
	
	191.4
	
	
	

	1.4
	土壤重构
	
	 
	
	
	

	1.4.1
	土方采购
	m³ 
	24925
	
	
	

	1.4.2
	土方挖运
	m³
	24925
	
	
	

	1.4.3
	素土摊铺
	㎡
	99700
	
	
	

	1.4.4
	土方回填压实
	m³
	14955
	
	
	

	1.4.5
	土地翻耕
	h㎡
	5.1
	
	
	

	1.5
	截排水工程
	
	 
	
	
	

	1.5.1
	截排水沟
	
	 
	
	
	

	1.5.1.1
	基槽开挖
	m³
	736.33
	
	
	

	1.5.1.2
	明渠浇筑（C20）
	m³
	420.6
	
	
	

	1.5.1.3
	碎石垫层
	m³
	147.21
	
	
	

	1.5.1.4
	沥青木板伸缩缝
	㎡
	42.06
	
	
	

	1.5.1.5
	盖板混凝土（C30）
	m³
	1.8
	
	
	

	1.5.1.6
	盖板钢筋
	t
	0.3
	
	
	

	1.5.1.7
	排水沟模板
	㎡
	560.8
	
	
	

	1.5.2
	消能池
	
	 
	
	
	

	1.5.2.1
	土方开挖
	m³
	6.07
	
	
	

	1.5.2.2
	消能池浇筑（C20）
	m³
	3.72
	
	
	

	1.5.2.3
	消能池模板
	㎡
	7.78
	
	
	

	1.5.3
	蓄水池
	
	 
	
	
	

	1.5.3.1
	土方开挖
	m³
	602.79
	
	
	

	1.5.3.2
	浆砌块石
	m³
	242.61
	
	
	

	1.5.3.3
	C30 抗渗混凝土
	m³
	16.54
	
	
	

	1.5.3.4
	C10 砼垫层
	m³
	26.99
	
	
	

	1.5.3.5
	防护栏杆、爬梯制作安装
	t
	0.89
	
	
	

	1.5.3.6
	M10砂浆抹面
	㎡
	124.03
	
	
	

	1.5.4
	蒸发池
	
	 
	
	
	

	1.5.4.1
	土方开挖
	m³
	228.77
	
	
	

	1.5.4.2
	浆砌块石
	m³
	115.52
	
	
	

	1.5.4.3
	干砌块石
	m³
	12
	
	
	

	1.5.4.4
	碎石垫层
	m³ 
	26.78
	
	
	

	1.5.4.5
	防护栏杆制作安装
	t
	0.59
	
	
	

	1.5.4.6
	M10砂浆抹面
	㎡
	92.42
	
	
	

	1.5.5
	挡水埂
	
	 
	
	
	

	1.5.5.1
	土方采购
	m³
	1244.8
	
	
	

	1.5.5.2
	土方挖运
	m³
	1244.8
	
	
	

	1.5.5.3
	素土摊铺
	㎡
	4668
	
	
	

	1.5.5.4
	土方回填压实
	m³
	1244.8
	
	
	

	1.6
	道路工程
	
	 
	
	
	

	1.6.1
	10cm 厚素土夯实
	m³
	445.1
	
	
	

	1.6.2
	20cm 厚砂石料夯实
	㎡
	4451
	
	
	

	1.7
	绿化工程
	
	 
	
	
	

	1.7.1
	花椒树
	株
	5399
	
	
	

	1.7.2
	刺槐
	株
	4656
	
	
	

	1.7.3
	侧柏
	株
	14019
	
	
	

	1.7.4
	红叶李
	株
	1159
	
	
	

	1.7.5
	播撒草籽
	h㎡
	8.07
	
	
	

	1.8
	养护工程
	
	 
	
	
	

	1.8.1
	幼林抚育
	h㎡
	373.46
	
	
	

	1.9
	人工管护及监测工程
	
	 
	
	
	

	1.9.1
	人工巡查（治理主体工程监测）
	次
	80
	
	
	

	1.9.2
	人工巡查（植物长势及郁闭度监测）
	次
	45
	
	
	

	1.9.3
	遥感监测
	次
	6
	
	
	

	1.10
	标识牌
	个
	1
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


施工三标段

工程量清单

投 标 总 价

                           （ 项目名称）        （标段名称）    

            合同编号：                           

            投标总价人民币（大写）：               元            

             （￥）：             元

	工程项目总价表

	合同编号：
	

	工程名称：
	2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目
	（项目名称）
	施工三标段
	西坡响石盖片区（标段名称）

	
	
	
	
	
	
	

	组号
	项目分组名称
	金额（元）
	备注

	1
	西坡响石盖片区
	
	

	2
	施工临时工程
	67931.30
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（A）
	
	

	
	投标报价（A）
	
	元


	工程量清单

	合同编号：
	

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	序号
	项目名称
	计量

单位
	工程

数量
	单价

(元)
	合价

（元）
	备注

	三
	三标段
	
	
	
	
	

	1
	西坡响石盖片区
	
	 
	
	
	

	1.1
	废弃建筑物治理
	
	 
	
	
	

	1.1.1
	砌体拆除（砖砌）
	m³
	46
	
	
	

	1.1.2
	清运
	m³
	46
	
	
	

	1.2
	地貌重塑
	
	 
	
	
	

	1.2.1
	危岩清理
	m³
	614
	
	
	

	1.2.2
	土石挖运
	m³
	16473.57
	
	
	

	1.2.3
	土石摊铺
	㎡
	40559
	
	
	

	1.2.4
	土石压实
	m³
	17133.57
	
	
	

	1.3
	拦挡工程
	
	 
	
	
	

	1.3.1
	干砌块石
	m³
	432.39
	
	
	

	1.3.2
	砂浆抹面（5cm 厚）
	㎡
	525.6
	
	
	

	1.4
	土壤重构
	
	 
	
	
	

	1.4.1
	土方采购
	m³ 
	11835
	
	
	

	1.4.2
	土方挖运
	m³
	11835
	
	
	

	1.4.3
	素土摊铺
	㎡
	47444
	
	
	

	1.4.4
	土方回填压实
	m³
	7038.6
	
	
	

	1.4.5
	土地翻耕
	h㎡
	3.83
	
	
	

	1.5
	挡水工程
	
	 
	
	
	

	1.5.1
	土方采购
	m³
	124.16
	
	
	

	1.5.2
	土方挖运
	m³
	124.16
	
	
	

	1.5.3
	素土摊铺
	㎡
	465.6
	
	
	

	1.5.4
	土方回填压实
	m³
	124.16
	
	
	

	1.6
	道路工程
	
	 
	
	
	

	1.6.1
	10cm 厚素土夯实
	m³
	86.8
	
	
	

	1.6.2
	20cm 厚砂石料夯实
	㎡
	868
	
	
	

	1.7
	绿化工程
	
	 
	
	
	

	1.7.1
	刺槐
	株
	343
	
	
	

	1.7.2
	侧柏
	株
	9707
	
	
	

	1.7.3
	红叶李
	株
	287
	
	
	

	1.7.4
	爬山虎
	株
	8832
	
	
	

	1.7.5
	播撒草籽
	h㎡
	4.25
	
	
	

	1.8
	养护工程
	
	 
	
	
	

	1.8.1
	幼林抚育
	h㎡
	121.95
	
	
	

	1.9
	人工管护及监测工程
	
	 
	
	
	

	1.9.1
	人工巡查（治理主体工程监测）
	次
	80
	
	
	

	1.9.2
	人工巡查（植物长势及郁闭度监测）
	次
	45
	
	
	

	1.9.3
	遥感监测
	次
	6
	
	
	

	1.1
	标识警示牌、围栏
	
	 
	
	
	

	1.10.1
	标识牌
	个
	1
	
	
	

	1.10.2
	警示牌
	个
	4
	
	
	

	1.10.3
	刺丝围栏
	m
	26
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


	工程单价汇总表

	合同编号：

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	标段名称：

	单价

代号
	项目名称
	单位
	人工费
	材料费
	机械

使用费
	其他

直接费
	间接费
	利润
	价差
	税金
	合计

	1
	装土编织袋回填
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	砖墙砌筑
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	土石挖运
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	土石摊铺
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	土石压实
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	基槽开挖
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	浆砌块石
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	反滤层
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	沥青木板伸缩缝
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	M10砂浆抹面
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	土地翻耕
	h㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	明渠浇筑（C20）
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	碎石垫层
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	盖板混凝土（C30）
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	盖板钢筋
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	排水沟模板
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	消能池浇筑（C20）
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	C30 抗渗混凝土
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	C10 砼垫层
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	干砌块石
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	20cm 厚砂石料夯实
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	花椒树
	株
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	油松
	株
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	刺槐
	株
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	侧柏
	株
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	红叶李
	株
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	播撒草籽
	h㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	幼林抚育
	h㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	砌体拆除（砖砌）
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	危岩清理
	m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	爬山虎
	株
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	刺丝围栏
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	工程单价费（税）率汇总表

	合同编号：

	工程名称：蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	标段名称：

	序号
	工程类别
	其他直接费
	间接费
	企业利润
	税金
	备注

	1
	土方工程
	
	
	
	
	

	2
	石方工程
	
	
	
	
	

	3
	砂石备料工程
	
	
	
	
	

	4
	模板工程
	
	
	
	
	

	5
	混凝土工程
	
	
	
	
	

	6
	钢筋制作安装工程
	
	
	
	
	

	7
	钻孔灌浆及锚固工程
	
	
	
	
	

	8
	疏浚工程
	
	
	
	
	

	9
	其他
	
	
	
	
	

	10
	设备安装工程
	
	
	
	
	

	11
	设备安装工程(费率形式)
	
	
	
	
	

	12
	只取税金
	
	
	
	
	

	13
	不取费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

	合同编号：
	

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	标段名称：

	序号
	名称
	单位
	型号规格
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他费
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	投标人生产混凝土配合比材料费表

	合同编号：
	

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	标段名称：

	序号
	工程部位
	混凝土强度等级
	水泥

强度

等级
	级配
	水灰比
	预算材料量（kg/m³)
	单价

(元/m³)
	备注

	
	
	
	
	
	
	水泥
	砂
	石子
	水
	
	

	1
	
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度M10
	32.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

	合同编号：

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	标段名称：

	序号
	材料名称
	型号规格
	计量

单位
	预算价格(元)
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	其他材料预算价格汇总表

	合同编号：

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	标段名称：

	序号
	材料名称
	型号规格
	计量单位
	预算价格（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

	合同编号：
	
	
	
	
	
	

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目
	单位：元/台时（班）

	标段名称：
	

	序号
	机械名称
	型号

规格
	一类费用
	二类费用
	合计

	
	
	
	折旧费
	维修费
	安拆费
	小计
	人工费
	柴油
	电
	汽油
	风
	水
	小计
	

	1
	单斗挖掘机 液压 斗容0.35（m³) 反铲
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	单斗挖掘机 液压 斗容0.6（m³) 反铲
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	推土机 功率59（kW）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	推土机 功率88（kW）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	拖拉机 功率37（kW）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	自行式平地机 功率118（kW）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	压路机 内燃 重量12～15（t）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	蛙式打夯机 2.8kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	风钻 手持式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	胶轮车
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	振捣器 插入式1.1（kW)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	振捣器 插入式2.2（kW)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	载重汽车 汽油型 载重量5（t)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	自卸汽车 汽油型 载重量1.5（t)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	自卸汽车 汽油型 载重量3.5（t)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	塔式起重机 起重量10(t)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	汽车起重机 汽油型 起重量5(t)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	电焊机 交流20～25（kVA)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	对焊机 电弧型150（kVA)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	钢筋弯曲机 φ6-40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	钢筋切断机 功率20（kW)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	钢筋调直机 功率4～14（kW)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	工程单价计算表

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	标段名称：

	单价名称： 
	单价编号：1

	定额编号： 
	定额单位：100m³

	施工方法：装土（石）、封包、堆筑。 

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	一
	直接费
	元
	
	
	

	(一)
	基本直接费
	元
	
	
	

	1
	人工费
	元
	
	
	

	 
	技工
	工日
	
	
	

	 
	普工
	工日
	
	
	

	2
	材料费
	元
	
	
	

	 
	黄（黏）土
	m³
	
	
	

	 
	装土袋 编织袋
	个
	
	
	

	 
	其他材料费
	%
	
	
	

	3
	施工机械使用费
	元
	
	
	

	(二)
	其他直接费
	%
	
	
	

	二
	间接费
	%
	
	
	

	三
	利润
	%
	
	
	

	四
	价差
	元
	
	
	

	(一)
	人工价差
	元
	
	
	

	(二)
	材料价差
	元
	
	
	

	五
	税金
	%
	
	
	

	 
	合计
	元
	
	
	


	人工费单价汇总表

	合同编号：

	工程名称：2022蒲城县西坡片区历史遗留废弃矿山生态修复项目

	标段名称：

	序号
	工种
	单位
	单价(元)
	备注

	1
	技工
	工日
	
	

	2
	普工
	工日
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


四、投标人资质证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明）；

（2）投标人须具备自然资源行政主管部门核发的地质灾害防治施工资质：其中第1、3包需具备地质灾害防治施工丙级及以上资质，第2包需具备地质灾害防治施工乙级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目经理须具有建筑工程或水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格B证书，或具有工程类相关专业中级及以上工程师职称，提供投标文件截止时间前,半年内已缴存的至少一个月的社保证明，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（4）财务状况报告：投标人提供经审计的2021年的财务审计报告复印件，或提供自公告发布之日起至投标文件截止时间前银行出具的资信证明（若成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：投标人提供投标文件截止时间前,半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：投标人提供投标文件截止时间前,半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（9）投标人不得为“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

（10）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 本项目不接受联合体投标。

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


说明：应附合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明）；地质灾害防治施工资质，具备有效的安全生产许可证；“信用中国”和“中国政府采购网”网站无重大失信、违法行为网页截图。
（二）项目经理简历表

	姓
名
	
	年
龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学
历
	
	拟在本项目

承担职位
	

	工作年限
	

	毕业学校
	年
月毕业于             学校 
专业，学制     年

	工作经历

	时
间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	委托人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	备注
	


注：应附拟派项目经理须具有建筑工程或水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格B证书，或具有工程类相关专业中级及以上工程师职称，提供投标文件截止时间前,半年内已缴存的至少一个月的社保证明，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

附：项目经理未担任其他在建工程项目的承诺书（参考）

                      （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往       （项目名称、标段）      项目施工招标（以下简称“本工程”）的项目经理   （项目负责人姓名、身份证号） 目前未担任其他在建工程项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

                   投标人名称：                      （单位公章）

             法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

       年    月     日

（三）财务状况报告

投标人提供经审计的2021年的财务审计报告复印件，或提供自公告发布之日起至投标文件截止时间前银行出具的资信证明（若成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 

（四）税收缴纳证明

投标人提供投标文件截止时间前，半年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明。

（五）社会保障资金缴纳证明

投标人提供投标文件截止时间前，半年内已缴存的的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。

（六）投标人书面声明函
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

          （采购人或采购代理机构名称）：

我方在此声明，我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明。

投标人名称：                           （单位公章）

 法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）

                                           年       月       日

（七）企业承诺书

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

致：                 
            （投标人名称）     郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

                         承诺单位：                     （单位公章）

                        法定代表人或被授权代表:      （签字或盖章）

地     址：                                          

邮     编：                                    

                 时     间：       年   月     日

无控股、管理关系承诺（格式自拟）

注：供应商应说明其关联企业情况，并承诺与其单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，未同时参加本招标项目投标。

并说明非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人。 

承诺单位：                （单位公章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

日    期：

非联合体投标承诺（格式自拟）
注:供应商应说明并承诺非联合体投标。
承诺单位：                （单位公章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

日    期：

五、商务和技术条款响应偏离表
（一）商务条款响应偏离表

项目名称：               项目编号：              标段名称：             
	序号
	招标文件商务要求
	投标文件商务响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应按实际响应的内容如实填写，未在此表中明确列明的偏离均视为完全响应招标要求。

投标人名称：                     （单位公章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     
日 期：                     

（二）技术条款响应偏离表
项目名称：               项目编号：              标段名称：             
	序号
	招标文件技术要求
	投标文件服务响应
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应按实际响应的内容如实填写，未在此表中明确列明的偏离均视为完全响应招标要求。
投标人名称：                     （单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     
日 期：                     

六、技术方案
（格式自拟，包含但不限以下内容）

投标人编制技术方案的要求：

（1）总体施工组织布置及规划；

（2）施工方案、方法与技术措施；

（3）项目重点、难点分析及对应保障措施；

（4）施工设备、实验及检测仪器设备；

（5）工程质量管理体系及保证措施；

（6）施工进度计划及措施；

（7）安全生产管理体系及保证措施；

（8）环境保护、水土保持保证体系及保证措施；

（9）文明施工保证体系及保证措施；

（10）项目风险预测与防范、事故应急预案。

2. 用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备等。

图表及格式要求（参考）：

附表一：项目经理部组织机构人员表

附表二：近年承担的类似项目情况表

附表三：拟投入的主要施工设备表

附表四：进度计划

附表五：施工总平面图

附表一：项目经理部组织机构人员表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	近年同类

工程经历
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表应按拟配备人员相关信息进行填写，并附相关注册证、资格证、身份证、职称证、学历证等复印件。

附表二：近年承担的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同金额
	

	工期
	

	合同内容
	

	项目经理
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并表明序号，后附投标人自2019年1月至今（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩（提供合同复印件）。

2.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性关联证明。

附件三：拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

七、服务承诺

供应商应针对本项目情况提供详细的养护期服务承诺及完整的文明施工方案。

（格式自拟）
八、投标人承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
   承诺书I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位：                 （单位公章）
     法定代表人或法定代表人或被授权人:        （签字或盖章）
日  期：      年  月  日

承诺书Ⅱ
致：            （采购人名称）
为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因产品供货问题的不法行为记录为     次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为     次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。                                         

                        承诺单位：                     （单位公章）

                    法定代表人或法定代表人或被授权人:      （签字或盖章）          

              时     间：       年   月     日

九、其他材料

1、依据招标文件要求，投标认为有必要说明的其他内容。
2、其他可以证明投标人实力的文件。
第八章  其他
附件一：（若是则提供，不是不用提供）
中小企业声明函（工程）
 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标段）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：        日 期：

说明：

1.填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。不符合条件的投标人无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由投标人自行负责。
2.中小企业部分提供其他小、微企业制造货物的应另附说明，并与《货物（产品）分项报价表》保持一致。

3.投标人未按上述要求提供、填写的，评审时不予价格折扣。

附件二：（若是则提供，不是不用提供）


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    单位名称：              （单位公章） 

                   日     期：    年   月  日
注：投标人应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的投标人未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。不符合条件的投标人无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由投标人自行负责。
附件三：（若是则提供，不是不用提供）
监狱企业证明文件

说明：

1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2.投标人未提供的，评审时不视为中小企业。

3.不符合条件的投标人无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由投标人自行负责。
附件四：（若是则提供，不是不用提供）
“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
说明：

1.投标人提供的主要材料与设备属于节能产品或环境标志产品的，应当提供相关证明材料，并在《设备说明一览表》中填写相应的证书编号；

2.投标人未按上述要求提供、填写的，评审时不予加分。


