黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目                           谈判文件   

文件编号：QR2022-ZC-020
黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目
竞争性谈判文件

采购人：黄龙县白马滩国有生态林场
代理机构：陕西谦荣项目管理有限公司
二零二二年九月

目  录

第一部分  谈判公告
1
第二部分  谈判人须知
4
第三部分  采购内容
17

第四部分  合同条款及格式（样本）
21
第五部分  谈判响应文件格式
24


第一部分  谈判公告
黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目

竞争性谈判公告

陕西谦荣项目管理有限公司受黄龙县白马滩国有生态林场委托，现对黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件、有能力的供应商参加谈判。

采购项目名称：黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目

二、采购项目编号：QR2022—ZC—020
三、采购内容：森林抚育设计作业10000亩。

四、采购预算：1980000.00元
五、项目地点：黄龙县
六、工期：60日历天
七、响应供应商资格要求：

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照（经营范围包含绿化工程或苗木种植等相关内容）等证明文件，自然人的身份证明；

 2、法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3、投标人不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、提供谈判截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

6、提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；

7、提供谈判截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

8、本项目不接受联合体谈判。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。
1、《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；
2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
4、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

九、采购文件的获取：1.凡符合上述资质要求的供应商请于2022年9月26日至2022年9月28日（每日上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分；双休日、节假日除外）携带单位介绍信及个人身份证（原件及加盖公章复印件一套）在延安市新区阳光城3地块12号楼1单元负102室领取谈判文件。2.请谈判单位按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
十、响应文件递交截止时间及谈判时间和地点：
1、时间：2022年10月8日14时30分
2、地点：延安市新区阳光城3地块12号楼1单元负102室会议室

十一、其他应说明的事项：

采购人名称：黄龙县白马滩国有生态林场

地址：黄龙县
联系人：黄龙县白马滩国有生态林场经办
联系电话：13891176955 
采购代理机构名称：陕西谦荣项目管理有限公司
地址：延安市新区阳光城3地块12号楼1单元负102室
联系人：赵工
联系电话：0911-8873388
十二、本竞争性谈判公告在《陕西省政府采购网》上发布。
第二部分 谈判人须知
一、名词解释

1、采购人:黄龙县白马滩国有生态林场
2、采购代理机构：陕西谦荣项目管理有限公司
3、监督管理机构：/
4、谈判人：响应谈判并且符合谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人。

二、谈判文件

1、谈判文件的组成：包括目录中所列的前四部分。 
2、谈判人在谈判截止时间前，可以以书面形式对谈判文件进行必要的澄清或修改，其内容均为谈判文件的组成部分，并对采购人及谈判人起约束作用。

3、谈判人应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。若谈判人的谈判响应文件未按谈判文件要求提交全部资料，或没有对谈判文件做出实质性响应，应作废标处理。

4、谈判文件的澄清或修改：
4-1、谈判人若对谈判文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与谈判人进行技术交流的，谈判人在谈判截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构以书面形式予以答复。

4-2、无论是采购代理机构主动对谈判文件进行必要的修改，或根据谈判人的要求对谈判文件做出的澄清，都将于谈判截止时间3个工作日前以书面形式发送给所有合格的谈判人。不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

4-3、谈判文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有谈判人具有约束力。
4-4、根据谈判工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交谈判文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各谈判人。
5、谈判人必须从采购代理机构购买谈判文件，谈判人自行转让或复制谈判文件视为无效。谈判文件售后不退，仅作为本次谈判使用。
6、谈判文件的解释权归采购代理机构。

三、谈判文件

由采购人代表依法对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商方可进入下一阶段，不合格的供应商其谈判响应文件无效。谈判人须在提交谈判响应文件截止时间前单独提交下述资质证明材料原件，逾期不接受任何补充资料：

1、谈判人资格要求：

1.1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照（经营范围包含绿化工程或苗木种植等相关内容）等证明文件，自然人的身份证明；

    1.2、法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；
  1.3、投标人不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
1.4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.5、提供谈判截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

   1.6、提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；

1.7、提供谈判截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

1.8、谈判保证金缴纳凭证。

    1.9、本项目不接受联合体谈判。

注：上述1.1-1.8必备资质，参加谈判会议时须提供上述资质原件单独密封递交进行审查

谈判响应文件正本、副本中应附加盖谈判人公章（红章）的上述资质文件或证书的复印件。谈判人须保证资质或证书文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由谈判人承担法律责任。

2、谈判响应文件的组成：
2-1、各谈判人应根据谈判文件要求编制谈判响应文件。
2-2、谈判响应文件包括：谈判响应文件应由谈判报价一览表、资格证明文件、技术文件等谈判文件部分组成。

（1）响应函

（2）响应报价表

（3）法定代表人证明书与授权书

（4）谈判保证金

（5）资质证明文件

（6）已标价工程量清单

（7）谈判技术要求

（8）承诺书

（9）谈判报价一览表（二次）

3、谈判人应对谈判文件的技术要求完全响应，不得负偏离，优于处做出注明和说明；对谈判文件的商务要求完全响应，偏离处做出注明和说明。
4、各谈判人须对以下内容做出承诺：
（1）必须根据谈判文件要求进行服务等；
（2）不得未经同意将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失；
（3）接受采购人委托的相关单位对服务要求、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。
5、谈判人不得以他人名义谈判和串通谈判。
6、谈判文件填写说明
6-1、谈判文件格式：谈判人提交的谈判响应文件应当使用谈判文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。
6-2、谈判报价一览表上的内容，要求按格式填写。若谈判人填写有误，采购代理机构将默认为谈判文件要求格式。
7、谈判文件的计量单位
谈判文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8、谈判报价

8-1、谈判报价是指谈判人在谈判截止时间前修改谈判函中的谈判报价总额，谈判报价总额为各分项金额之和，是全部工程成果交付并达到正常使用条件下的所有费用；

8-2、谈判人应在谈判响应文件中的谈判报价表上，标明谈判响应报价；任何有选择的报价不予接受。

8-3、谈判保证金的形式：除现金以外的银行汇票，电汇，转账支票等公对公形式（需从基本账户转出），谈判保证金必须在响应文件递交截止时间前缴入指定账户。

单位名称：陕西谦荣项目管理有限公司
开户行名称：中国建设银行股份有限公司延安火车站支行 

账号：61050168411100000925

保证金交纳金额：壹万元整（10000.00元）。


备注：1、谈判保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。

2、银行转账或电汇凭证标明项目编号。

8-4、最高限价：1980000元。
8-5、谈判货币：人民币；单位：元

8-6、谈判报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

8-7、合同价格：经谈判小组确认的某一谈判人的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响。

8-8、凡因谈判人对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由谈判人自负；

9、谈判期间一切费用自理。
10、谈判响应文件的制作
10-1、谈判响应文件的签署及规定
（1）谈判响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）谈判人应填写全称，同时加盖谈判人公章。

（3）谈判响应文件必须由其法定代表人或授权代表签字或盖章。

（4）谈判响应文件应按谈判文件给定的谈判响应文件格式要求加盖谈判人公章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。

（5）除谈判人对错误处需修改外，全套谈判响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖谈判人公章及法人代表或委托人签字或盖章确认。

（6）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判人自行负责。

10-2、谈判响应文件的装订和递交


（1）谈判响应文件的装订：

a、谈判时，谈判人应自行将谈判响应文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、谈判人名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（红章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）；

b、谈判响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。谈判响应文件共3份，其中正本一份，副本二份，电子版1份，（U盘或硬盘，含全部响应文件内容，密封在正本中）。谈判文件的正本和副本均须A4纸打印。正、副本分别各自装订成册，单独密封。谈判文件正本须加盖红章，副本可以是正本的复印件。各标袋上注明“谈判时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

注：对未按谈判文件要求方式装订和递交的谈判响应文件，将作为无效谈判响应文件。

（2）谈判文件的递交：

a、谈判人应按规定的时间、地点，于谈判截止时间前递交谈判响应文件；

b、采购代理机构推迟递交谈判响应文件截止时间时，应在谈判响应文件截止时间3个工作日前以书面或传真的形式通知所有谈判人。采购代理机构和谈判人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

c、递交谈判响应文件截止时间止，若收到的谈判文件少于3个，采购人将报请监督管理机构批准变更采购方式或择日重新组织采购；

d、谈判人在规定的谈判截止时间后递交谈判响应文件，将被拒收。

（3）谈判响应文件的补充、修改与撤回：

a、谈判人在递交谈判响应文件以后，在规定的谈判截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的谈判响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按谈判文件要求密封、签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分；

b、谈判人提出修改和撤标要求的，须在谈判截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将谈判响应文件（包含纸质及电子版）退还谈判人。

c、撤回谈判响应文件应以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回谈判，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回谈判的正式文件。以在谈判开始前送达采购代理机构为准。

d、谈判响应文件递交截止时间之后，谈判人不得补充、修改谈判响应文件；

e、在谈判响应文件递交截止时间至谈判有效期满之前，谈判人不得撤回其谈判响应文件，否则其谈判保证金将不予退还，提供谈判担保的谈判人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

（4）谈判响应文件的审查标准：

a、谈判响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

b、谈判响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、谈判响应文件大写与小写不符时，以大写为准；

d、单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准。

（5）、谈判响应文件的有效性：

a、谈判时，谈判响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效谈判响应文件，不得进入评审：

a）谈判人未经过正常渠道购买谈判文件的；

b）谈判响应文件、谈判函未加盖谈判人公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

c）谈判人未按谈判文件的要求提供谈判担保或所提供的谈判担保有瑕疵的；

d）谈判响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

e）谈判人名称或组织机构与资格审查时不一致的；

f）明显不符合技术规格、技术标准的要求的； 

g）谈判响应文件载明的服务方式、检验标准和方法等不符合谈判文件要求的； 

h）谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

i）不符合谈判文件规定的其他实质性要求的。

b、谈判文件的有效期：自谈判之日起算90个日历日。

四、谈判采购、评议及定标
1、谈判采购
1-1、采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判采购会议，并通知采购人参加。

1-2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

1-3、合格谈判人按规定提交的谈判响应文件后到谈判采购截止时间前如中途要求撤回时，若不影响正常谈判，且采购人可以接受，可退还其谈判响应文件（包含纸质及电子版）。

1-4、不合格谈判人按规定提交的谈判响应文件不予开封，但不退还谈判响应文件（包含纸质及电子版）。

1-5、谈判会议程序：

谈判会议由采购代理机构主持。

（1）谈判人的法人代表或授权代表与招标人代表当众共同查验谈判响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的将作为无效文件处理。

（2）经确认无误后，由采购代理机构工作人员依递交谈判响应文件的摆放顺序当众拆封，宣读各谈判人名称、响应文件份数并送交谈判小组进行评审，谈判现场不公布谈判采购报价。

（3）资格审查，谈判响应文件开启后，谈判小组应当依法对谈判人的资格进行审查。依据谈判响应文件，按照谈判文件所述资格要求对谈判人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果谈判人不具备资格、不满足谈判文件所规定的资格要求标准或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应谈判文件。

（4）谈判采购形式：采取背对背的谈判采购方式。即谈判小组所有成员在符合性评审的基础上对各谈判人的响应文件认真阅读，并对详细方案与各谈判人分别进行一对一、面对面的谈判采购。谈判小组以谈判采购后补充、完善的内容作为评审的依据。

（5）通过资格审查、谈判采购、澄清及承诺等程序且实质性响应谈判文件的各供应商，进行二次报价，谈判现场不公布谈判采购后的价格。谈判小组按其谈判响应文件、最终承诺和最终报价内容，进行评审。

（6）采购代理机构对谈判采购过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

2、谈判小组

2-1、采购代理机构依法组建谈判委员会。谈判委员会专家成员应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库或陕西省发改委专家库中抽取。采购人可派代表进入谈判委员会。谈判委员会专家人数应占总人数的2/3以上。谈判委员会负责对具备实质性响应的谈判文件进行评估和比较。

2-2、谈判小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

（1）审查参加谈判的谈判人资格文件是否齐全、合法、有效；

（2）遵纪守法，客观、公正、审慎、认真负责地履行职责，审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价；

（3）确认或修定谈判文件；

（4）谈判小组可要求谈判人就谈判响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；

（5）依据谈判文件中技术指标、实施方案、谈判报价等要求和谈判采购其他标准与谈判人进行谈判采购，推荐成交候选单位名单，对谈判采购意见承担个人责任；

（6）对谈判采购过程及各谈判人的商业机密予以保密；

（7）拟定谈判采购结果；

（8）配合采购人、采购代理机构答复各谈判人提出的质疑；

（9）配合各部门处理投诉工作。

2-3、由谈判小组依法对谈判人的资格进行审查，审查合格的谈判人方可进入下一阶段，不合格的谈判人其谈判响应文件无效。

2-4、谈判小组将按照评审办法，对有实质性响应的响应文件进行评审、比较

3、定标
（1）谈判委员会依据谈判办法，对谈判响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面报告并推荐合格的成交候选人。采购人根据谈判委员会提交的报告和推荐的成交候选人按照有关规定确定成交人，并与其签订合同。

（2）在谈判有效期内，采购代理机构在接到采购人的“成交复函”通知后，向成交人发“成交通知书”。

（3）成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订供货合同，或未能按照规定的时间提供履约担保，则采购人将废除授标，谈判保证金不予退还。给采购人造成损失超过谈判保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。提供谈判担保的谈判人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

（4）成交后，成交供应商应按照合同约定履行义务，完成项目的服务。

4、定标办法

4-1、评审原则

坚持公平、公正、科学、择优；合理低价；禁止不正当竞争。

4-2、评审办法

本次谈判采用合理低价法。

4-3、评审内容

（1）商务部分谈判内容：谈判文件的资格有效性、符合性审查，出现下列情况之一的，其谈判响应文件视为无效：

（2）谈判报价是否有效（高于或等于财政预算视为无效报价）；

（3）谈判响应文件未按要求装订的；

（4）谈判响应文件无单位公章，无服务或服务期达不到谈判文件要求的；

（5）谈判报价内容达不到谈判文件要求，降低了服务质量的。

4-4、谈判评审

谈判小组所有成员就价格方面分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判人的技术资料、价格和其他信息。

（1）谈判原则：符合质量要求和服务相等且报价最低的原则。

（2）谈判轮次：分两轮报价谈判程序。谈判人资格符合性审查合格的谈判人进入谈判环节。谈判小组成员分别对谈判人进行谈判。谈判人分别做出二次报价。谈判人进行报价时，报价不可改变服务质量和服务周期。

（3）技术部分谈判内容：符合性评审

（4）确定成交人：

谈判企业两次最低的报价为本企业的最终报价，最后以所有谈判企业最低报价确定为成交人。

谈判技术要求：

1、企业简介；
2、施工方案和技术措施；
3、质量、工期保障；

4、谈判供应商认为有必要说明的问题。
4-5、谈判须知

1、凡属于对谈判响应文件的审查、澄清、比较和评审的有关资料、成交候选人的有关情况以及与评审有关的其他任何情况均应严格保密。

2、在谈判响应文件的评审和比较、成交人的确定以及合同的签订过程中，谈判人向谈判小组施加压力的任何行为，都将会导致其谈判被拒绝。

3、为了有助于谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可要求谈判人对谈判响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。谈判人应采用书面形式进行澄清或说明，并不得超出谈判响应文件的范围或改变谈判响应文件的实质性内容。但不得寻求或建议对谈判价格和谈判响应文件的实质进行变更。

4、成交人确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不做任何解释，谈判响应文件不予退还（含纸质和电子版）。

4-6、谈判工作程序

（1）凡未通过符合性评审的谈判响应文件即作为无效谈判响应文件处理，不得进入后续谈判工作，内容如下（但不限于）：

a、谈判人未经过正常渠道购买谈判文件的、谈判人名称与登记领取谈判文件的单位名称不一致的；

b、谈判响应文件、谈判函未加盖谈判人公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

c、谈判人不满足谈判文件必备资质要求；

d、未按谈判文件的要求提供谈判担保或所提供的谈判担保有瑕疵的；

e、明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的；

f、谈判有效期（谈判有效期）；

g、谈判文件附有采购人不能接受的条件的；

h、不符合谈判文件规定的其他实质性要求的；

i、谈判响应文件未响应谈判文件要求的（如服务期等其他内容）。

（2）、谈判委员会对谈判响应文件中的内容有疑问的部分，可以向谈判人质询并要求该谈判人做出书面澄清，但不得对谈判响应文件做实质性修改，质询工作应当由全体谈判委员会成员参加。对于实质性不符合谈判文件的，谈判委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、谈判委员会成员及谈判人应在记录上签字确认。

五、成交通知

1、确定成交人

1-1、谈判委员会向采购人提出书面报告并推荐合格的成交候选人。采购人根据谈判委员会提交的报告和采购代理机构的《谈判结果告知函》确定成交人。

1-2、采购代理机构接到采购人的成交复函后，将成交结果在陕西采购与招标网上进行公告。

2、采购代理机构不做未成交原因的解释。

3、成交单位应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，谈判保证金不予退还。提供谈判担保的谈判人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

六、合同授予

1、成交单位在收到成交通知书后30个日历日内，应按谈判文件的要求与采购人签订合同。成交单位因自身原因不按规定与采购人签订施工合同，则采购人将废除授标，谈判保证金不予退还。给采购人造成损失超过履约保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、成交通知书将是合同的重要组成部分。谈判文件、成交单位的谈判响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3、成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成谈判采购项目的服务，本项目不允许分包。
七、其他

1、如果发生下列情况采购代理机构将根据有关规定报请监督管理机构批准变更采购方式或重新组织采购：

1-1、有效谈判人不足三家；

1-2、所有谈判人的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的；

1-3、谈判委员会三分之二以上的评委认定所有谈判报价存在价格不实的现象；

1-4、有证据证明有围标现象的发生。

2、谈判人有下列情况之一的，其谈判响应文件也按无效文件处理。

2-1、谈判现场谈判人未签名报到的；

2-2、扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

2-3、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

3、质疑与投诉

3-1、质疑

谈判人对本次谈判采购活动有疑问的，按照国家相关规定处理；谈判人应在法定期限内一次性针对同一采购程序环节进行质疑。

3-2、投诉

谈判人和其他厉害关系人认为本次谈判采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。
第三部分  采购内容
1、项目概况 ：

1.1项目名称：黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目
1.2建设单位：黄龙县白马滩国有生态林场
1.3项目建设地点：黄龙县

1.4最高限价：1980000.00元。

1.5工 期：60日历天

1.6项目建设规模：森林抚育设计作业10000亩。

质量目标：合格。

3、森林抚育规模

黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目作业总面积10000亩，按抚育方法分：

1、疏伐+人工促进天然更新，面积6782亩，占总面积的,67.82%。

2、疏伐+修枝，面积305亩，占总面积3.05%；

3、补植+割灌，面积500亩，占总面积的5.0%

4、定株+割灌，面积2413亩，占总面积的24.13%

4、 森林抚育作业内容

（1）清除影响目的树种和生态有益木生长的干扰木；

（2）清除林内的枯立木、濒死木、病虫木和风倒木以及胸径在5cm以下的有害木；

（3）清除丛生林木中生长落后、杆形较差的不良林木个体；

（4）清除密度过大、生长不良、杆形较差、无培育前途的目的树种林木个体；

（5）清除密度过大、生长不良的生态有益木林木个体。

（6）清除林下影响天然更新幼树幼苗生长的灌木、蔓藤和高大草本物；

（7）对郁闭度小于0.5的对象，林中空地进行补植造林，形成针阔混交异龄林。

4.4.1 疏伐+人工促进天然更新

伐除重点培养目标树周围1～1.5m范围内的应伐木，清除影响目标幼树幼苗的灌木、杂草。对于小班中极个别区域林分密度低于60株/亩的，应伐木的伐除不限于1～1.5m范围。应伐木指过密的、生长弱、干扰树等。

（1）人工促进天然更新：以不影响目标树生长为原则，割除幼树附近灌木和长势不好干扰木，留茬高度不得超过20厘米。抚育作业时，注重保护珍稀濒危树木，以及有生长潜力的幼树、幼苗，以有利于调整林分密度和树种结构。局部林木分布稀少的地段和林中空地，灌木和藤蔓暂不割除，以免造成水土流失。

（2）林地清理：针对部分小班内枯死木、缠绕目的树种的藤蔓进行清理，改善林内卫生状况，提高林地生产力，促进林木生长发育。抚育完成后，对出材后的剩余物，以及树枝、灌木等应进行清理。有条件的地方（或因森林防火要求）应尽量运出林外加以利用。不能利用的应散铺平放，将枯死木的枝干、枯枝、割除的灌木、藤蔓等截成短节，坡度平缓处顺山坡进行散铺，在陡坡可沿等高线散铺。散铺时不妨碍保留木和幼苗、幼树生长，不影响林内卫生，不造成水土流失为原则。

4.4.2 疏伐+修枝

割灌：在下木生长旺盛、与林木生长争水争肥严重的中幼龄林中进行。采取机割、人割等不同方式，清除妨碍树木生长的灌木、藤条。作业时，注重保护珍稀濒危树木和不影响幼苗、幼树生长的下木、林下灌木及有生长潜力的幼树、幼苗，以有利于调整林分密度和结构。灌草盖度较大的，应实施局部砍灌、除草。

修枝：认为的除掉林木下部枝条。本次主要适用于以油松为主的人工林林分为主。
4.4.3补植+割灌

（1）条件：本次适宜于天保工程启动初期人工荒山造林地，以油松、侧柏为主的幼龄林，天然整枝不良、林木密度小、有林中空地的林分；

（2）目的：通过修枝、割灌，调整林分光照条件，减少林木水肥竞争环境，改善林内通风、光照状况，培养目的树种生长优势，提高林地生产率，增加林木生长量，改善林内卫生状况，充分发挥林地潜力；对郁闭度小于0.5的对象，林中空地进行补植造林，形成针阔混交异龄林。

（3）对象：针对影响目的树种生长的灌草进行清理；通过抚育，达到森林植被恢复，提高森林生态功能。

（4）技术要求：

补植+割灌抚育，对影响成林侧柏和油松幼龄林生长的灌木藤本进行清除，对林木分布稀少的地段和林中空地进行补植，树种选择按照适地适树的原则，选择油松作为补植树种。整地方式为穴状整地，规格50cm×50cm×40cm，初植密度74株/亩，株行距3米×3米；整地时间提前一个季度进行或随整地随栽植；补植造林时间以春、秋季为主；对补植小班，进行松土、除草、扩穴等抚育措施；补植时采用3年生油松营养袋苗，苗高25-30cm，苗木质量等级I-II级。用苗量为51800株。
4.4.4定株+割灌

定株：定株抚育以同一穴中种植或萌生多株幼树时，按照合理密度伐除质量差、长势弱的林木，保留质量好、长势强的林木，为保留木保留适宜生长空间。

割灌：对影响侧柏、油松幼龄林生长的灌木藤本进行清除。
4.5 抚育目的

改善林内卫生状况，提高目标树单株林木生长量，促进林木生长和林下天然更新，促使复层林形成，增强森林稳定性和健康。

4.6 抚育内容

清除林分中过密的（胸径5cm以下）、生长弱的干扰木，以及枯立木、濒死木及部分被压木、病虫木和风倒木。清除影响目的树及幼苗幼树生长的藤蔓。同时对幼树幼苗采用割灌的方式进行人工促进天然更新。

4.7抚育强度

采伐胸径5cm以下的，采伐不损失蓄积量，抚育强度只计算株数强度，不计算采伐蓄积强度和出材量。数强度2.9～14.5%。枯立木、濒死木和病虫木全部清除。
第四部分  合同条款及格式（样本）
 商务及合同主要条款

甲方：黄龙县白马滩国有生态林场
乙方：

黄龙县白马滩国有生态林场（以下简称甲方）黄龙县“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目，按照政府采购程序，采用公开招标的方式，选定                     公司（以下简称乙方）为中标人。依据国家《民法典》、《政府采购法》及招标文件和乙方的投标文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、项目概况

1.项目名称：：黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目

2.项目地点：黄龙县 

二、服务期

服务期：60日历天
三、合同价款

1.合同价款金额：人民币（大写）       (¥      元)

2.合同价不受市场价格变化因素的影响。

3.付款方式：合同签订后，按照工程造价，乙方提供结算票据，甲方先支付合同总工程款的50%作为启动资金；工程完工后，经甲方全部验收合格后，上报县自然资源局验收合格后支付总工程款的30%；剩余20%待省市主管部门验收合格后付清。

四、服务内容和要求：详见采购内容。

五、质保措施

投标人应根据报价内容保质保量完成任务，因投标人原因造成的服务质量问题，给采购人造成损失的，投标人承担全部责任，如严重违反质保措施的将取消成本资格。

六、违约责任：

6.1按照《民法典》中的相关条款执行；

6.2未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求的，采购单位会同有关单位，有权终止合同和对供货方违约进行追究。

七、验收：验收须以招标文件、投标文件、合同、国家相应的标准、规范等为依据。

八、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向延安仲裁委员会申请仲裁或者向采购人所在地的人民法院提请诉讼。

九、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十、本合同从签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。本合同一式4份，甲、乙双方各2份。

十一、合同期内，未尽事宜，双方可根据服务需要，另立补充协议，补充协议是本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。

	甲  方
	乙  方

	（盖章）
	（盖章）

	地址：


	地址：

	邮编：
	邮编：

	法定代表人： 
	法定代表人：

	被授权代表：
	被授权代表：

	电话：
	电话：

	开户银行：


	开户银行：



	帐号：
	帐号：

	日期：     年   月   日
	日期：     年   月   日


第五部分  谈判响应文件格式
（正本或副本）
文件编号：QR2022-ZC-020
黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目

谈判响应文件

谈判单位：                         （公章）

时  间：                                   

目    录

第一部分   响应函

第二部分   响应报价表

第三部分   法定代表人证明书与授权书

第四部分   谈判保证金

第五部分   资质证明文件

  谈判技术要求

  承诺书

第一部分   响应函
黄龙县白马滩国有生态林场：
我单位收到贵单位黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目的谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格工程质量和保修承诺。
2、如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的谈判响应文件共  份，其中正本  份，副本  份，电子版U盘 份。

4、我方按谈判文件要求交纳谈判保证金为人民币：      元。

5、我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

7、我方的谈判响应文件在谈判大会之日起计算有效期为90日历天。

8、所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

邮    箱：                                                     

邮    编：                                                     

谈判供应商：（公章）                                         
法定代表人或被授权人（签字）：                                   
                                     年   月   日

响应报价表

项目名称：黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目                                 

项目编号：QR2022-ZC-020
谈判供应商：                                    单位：元

	报价内容

谈判内容
	谈判总报价
	工期

（日历天）
	工程质量

	
	
	
	

	谈判总报价：人民币（大写）                           ￥       元

	备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。


注：响应报价表除在谈判响应文件正副本正装订外，另制作一份单独封装在一个信封中，封线处加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴标识。

谈判供应商（公章）：                           法定代表人或被授权人（签字）：
分项报价表

项目名称：黄龙县2022年中央财政森林抚育补助资金项目                                  

项目编号：QR2022-ZC-020
谈判供应商：
	名称
	数量
	单位
	单价/元
	合计/元

	抚育
	10000
	亩
	
	

	总计
	大写              （¥         ）


谈判供应商（公章）：                           法定代表人或被授权人（签字）：
第三部分   法定代表人证明书与

法定代表人授权书

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                   .
单位性质：                                                   .
地    址：                                                   .
成立时间：               年              月                 日
经营期限：                                                   .
姓    名：        性别：        年龄：        职务：        .
系                            的法定代表人。
特此证明。
投    标   人：                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）
         日        期：           年          月       日

法定代表人授权书
黄龙县白马滩国有生态林场；

本授权书声明：注册于中华人民共和国的        （谈判供应商名称）        的       （法定代表人姓名、职务）       授权本公司的     （被授权人的姓名、职务）     为本项目合法代理人，就项目编号为  （项目编号）     的     （项目名称）    进行谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关谈判响应文件、文书、协议、合同。本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自谈判之日起有效期    天。

谈判供应商（公章）：

	（法人身份证复印件）


	（法人身份证复印件）




法定代表人（签字或盖章）：            

年   月   日

	（被授权人身份证复印件）


	（被授权人身份证复印件）




代理人（被授权人）签字：               
年   月   日

说明：1．本授权书有效期自谈判大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
第四部分  谈判保证金
                         ：

我方于       年     月     日参加                      的谈判，现保证：我方在规定的谈判有效期内撤销或修改响应文件的，或者在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，谈判保证金不予退还。
谈判人：                      （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
        年       月       日
附：

	谈判保证金缴存凭证复印件


第五部分  资质证明文件
5.1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照（经营范围包含绿化工程或苗木种植等相关内容）等证明文件，自然人的身份证明；

    5.2、法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；
  5.3、投标人不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
5.4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.5、提供谈判截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

    5.6、提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；

5.7、提供谈判截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5.8、谈判保证金缴纳凭证。
第六部分 谈判技术要求

供应商应根据采购文件和对现场的勘察情况，采用文字或结合图表形式，参考（但不限于）以下要点编制，格式自拟。

企业简介

施工方案和技术措施

质量、工期保障

谈判供应商认为有必要说明的问题。

第七部分  承诺书
承诺书Ⅰ
	致：黄龙县白马滩国有生态林

	作为参加贵单位组织的采购项目的谈判人，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	谈判单位
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅱ

	致：黄龙县白马滩国有生态林

	作为参加贵单位组织的采购项目的谈判人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	谈判单位
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：黄龙县白马滩国有生态林

	作为参加贵单位组织的谈判采购项目的谈判人，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	谈判单位
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


第八部分   封袋正面标识式样
格式A：谈判响应文件封袋正面标识式样


致:黄龙县白马滩国有生态林场


项目编号：


项目名称：                             


谈判响应文件（正本或副本）


（非谈判大会不得启封）





谈判单位名称：            （公章）


                                








延安市市直单位政府采购中心


