政府采购

汉中市南郑区秦巴生态保护中心

油茶经济林种植项目

招标文件

（项目编号：SXCX-HZ—20220624）

采   购   人：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

采购代理机构：长信项目管理有限公司

二〇二二年六月

目      录

- 招标文件公告

- 投标供应商须知

- 评审办法

- 采购内容及具体要求

- 合同主要条款及格式

- 招标文件格式及构成

第一章  招标文件公告

汉中市南郑区秦巴生态保护中心油茶经济林种植项目潜在的供应商可在（汉中市汉台区前进东路丰辉龙亭园A区9号楼301室）获取采购文件，并于2022年7月20日上午9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SXCX-HZ—20220624

2、项目名称：汉中市南郑区秦巴生态保护中心油茶经济林种植项目

3、预算金额：3，500，000.00元

4、最高限价：无

# 5、采购需求：汉中市南郑区秦巴生态保护中心油茶经济林种植项目，1项，简要技术要求、用途：采购油茶种苗44.0万株、砍灌整地、种苗补植及后期幼林抚育、幼林管护及病、虫、鼠害的防治等。（具体要求详见采购文件第四章采购内容及技术要求；）

6、合同履行期限：3年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；

②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

④《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

⑤《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

⑦《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、本项目的特定资格要求：

①供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照（事业法人证）或证明文件或自然人的身份证明；

②法定代表人或单位负责人授权书及被授权人身份证（法定代表人或单位负责人直接参加投标除外，但须出示法定代表人或单位负责人身份证及营业执照复印件）；

③财务状况证明：提供具有财务审计单位出具的2019年度至今任意一年完整的财务审计报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

④出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

⑤税收缴纳证明：具有依法缴纳税收的良好记录（提供递交投标文件截止时间前十二个月内任意一个月的缴纳证明）；

⑥参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

⑦通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商）。

⑧本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

三、 采购文件的获取方式

时间：2022年6月29日至2022年7月5日 18:00:00 止（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：汉中市汉台区前进东路丰辉龙亭园A区9号楼301室

方式：现场购买

售价：每套500元（人民币），售后不退

四、 响应文件递交

截止时间：2022年7月20日上午9:00（北京时间）

地点：汉中市汉台区前进东路丰辉龙亭园A区9号楼301会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

领取招标文件须提供：

1、经办人持企业单位介绍信、授权委托书 (委托代理人办理的，代理人必须持有企业法人代表签署的授权委托书原件）加盖公章的身份证复印件、原件及相关资料购买招标文件。（谢绝邮寄）

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

联系地址：南郑区汉山街道办事处南环路2号

联系人： 李先生

联系电话：18609162152

2、项目联系方式

项目联系人：尹女士

电 话：0916-2212100

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：长信项目管理有限公司

联系地址：汉中市汉台区前进东路丰辉龙亭园A区9号楼301室

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

长信项目管理有限公司

2022年6月28日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 汉中市南郑区秦巴生态保护中心油茶经济林种植项目 |
| 2 | 项目编号 | SXCX-HZ—20220624 |
| 3 | 采购预算 | 采购预算3500000.00元（供应商报价高于此采购预算的按废标处理） |
| 4 | 采购人信息 | 采购人名称：汉中市南郑区秦巴生态保护中心 联系人：李先生 电话：18609162152 |
| 5 | 采购代理 机构信息 | 采购代理机构名称：长信项目管理有限公司 地 址：汉中市汉台区前进东路丰辉龙亭园A区9号楼301室 联系人：尹女士 电 话：0916-2212100 |
| 6 | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 7 | 采购内容 | 主要采购内容见第四章《采购内容及具体要求》 |
| 8 | 投标文件 有效期 | 有效期为90 日历天。 |
| 9 | 投标文件份数 | 投标文件正本1份、副本2份，开标一览表1份，投标文件电子版U盘1份（随开标一览表封装）、资格证明文件1套 |
| 10 | 密封及封套注释 | 投标文件的正本、副本、开标一览表要各自分装密封，投标文件电子版U盘1份（封袋不得有破损），同时在封口处加贴封条，并在骑缝处加盖投标人公章。未按规定制作电子文件或开标现场电子U盘因自身原因导致无法读取的，按无效投标文件处理。 投标文件正本和副本一律采用A4纸幅面加胶装分别装订成册，逐页编制页码。文件胶装装订后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。 封套上应载明的信息： 项目名称及编号、采购人名称、投标人名称，并注明“正副本”及“在 年 月 日 时 分前不得开启”字样 |
| 11 | 投标人 资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。 ①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）； ②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； ③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； ④《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； ⑤《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； ⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； ⑦《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 3、本项目的特定资格要求： ①供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照（事业法人证）或证明文件或自然人的身份证明； ②法定代表人或单位负责人授权书及被授权人身份证（法定代表人或单位负责人直接参加投标除外，但须出示法定代表人或单位负责人身份证及营业执照复印件）； ③财务状况证明：提供具有财务审计单位出具的2019年度至今任意一年完整的财务审计报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； ④出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； ⑤税收缴纳证明：具有依法缴纳税收的良好记录（提供递交投标文件截止时间前十二个月内任意一个月的缴纳证明）； ⑥参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 ⑦通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商）。 ⑧本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。 |
| 12 | 供应商需提交的资格证明文件及相关要求 | 1、为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照（事业法人证）或证明文件或自然人的身份证明； 2、法定代表人或单位负责人授权书及被授权人身份证（法定代表人或单位负责人直接参加投标除外，但须出示法定代表人或单位负责人身份证及营业执照复印件）； 3、财务状况证明：提供具有财务审计单位出具的2019年度至今任意一年完整的财务审计报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；（原件或加盖公章的复印件） 4、出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； 5、税收缴纳证明：具有依法缴纳税收的良好记录（提供递交投标文件截止时间前十二个月内任意一个月的缴纳证明）； （原件或加盖公章的复印件） 6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（原件，格式内容自拟，加盖供应商公章） 7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；截止时点为招标文件发售起至投标文件递交截止时间止。（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章） 8、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 注：1、上述资格证明文件供应商须单独密封（密封袋标识式样见格式C，身份证可由本人持有,无须封装），随投标文件一同递交，由评标委员会进行资格审查，审查过程中若供应商资格证明文件无效或缺项的视为资格审查不通过，其投标文件按无效响应文件处理。 2、限制性投标要求：本项目不接受联合体投标，供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。 |
| 13 | 评审方法 | 详见《第三章》评审方法（综合评分法） |
| 14 | 完成期限 | 2022年12月31日前全面完成油茶苗木种植 |
| 15 | 项目工期 | 3年 |
| 16 | 相关费用及要求 | 1、本项目采购代理费由中标供应商按国家收费标准及采购代理机构与采购人的代理协议向采购代理机构缴纳服务费，详见《代理服务收费标准发改价格[2011]534号》及本项目采购结果公告。 2、招标代理服务费的交纳方式：在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性全额交纳招标代理服务费。 |
| 17 | 其他 | - 根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/） 注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理，以便项目网上流程的正常进行， 请各供应商自行在陕西省政府采购网主页面资料下载区下载《陕西省政府采购管理系统供应商用户手册》，并按操作手册流程注册登记。 - 各供应商参与开标会的人员需自觉佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，并配合代理机构工作人员在进入标室前进行测量体温及相关防疫信息登记工作。 |

| 序号 | 工作内容 | 时间安排及注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件发售 | 文件发售：2022年6月29日—2022年7月5日（法定工作时间） 发售地点：长信项目管理有限公司（汉中市汉台区前进东路丰辉龙亭园A区9号楼301室） 联系人：尹女士 电 话：0916-2212100 |
| 2 | 开标时间和地点 | - 开标时间：2022年7月20日上午9:00（北京时间） 地点：汉中市汉台区前进东路丰辉龙亭园A区9号楼301室（长信项目管理有限公司会议室） |
| 3 | 踏勘现场 | 本项目供应商可自行踏勘，采购代理机构不统一组织。项目投标人可自行踏勘，各投标人根据采购内容及要求并结合自身情况自行选择是否进行踏勘活动，因现场勘查不准确造成的方案及报价偏差后果由投标人自行承担。 |
| 4 | 联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 招标文件澄清 或修改时间 | 澄清（修改）时间：投标文件递交截止时间15日前； 获取方式：采购代理机构书面通知所有报名供应商。 |
| 6 | 中标公告的时间、 媒介和期限 | 公告时间：在确定中标人之日起1个工作日内 公告媒介：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 7 | 投标保证金交纳金额、账户及方式 | 1、投标保证金金额：壹万元整（￥10000.00元） 2、采购代理机构账户信息： 开户名称：陕西长信项目管理有限公司汉中分公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司汉中兴汉路支行 账 号：2606055209100067790 3、投标保证金应在投标截止时间前，由供应商以银行转账、电汇、符合陕西省财政厅陕财办采资〔2013〕5号文件规定的投标担保函的形式足额缴纳，投标保证金不接受现金形式，供应商不得以个人名义交纳保证金，否则按未交纳保证金处理，转账备注栏须注明SXCX-HZ—20220624投标保证金字样； 4、供应商应合理安排保证金缴纳时间，因异地转账、跨行转账、非工作日转账等原因导致保证金未能在规定时间内到达指定账户，视为未在规定时间内缴纳，供应商逾期未提交或逾期到账视为放弃投标，以银行实际到账时间为准。 5、以保函形式提交的必须为陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。 6、收款收据换取时间：投标文件递交截止时间前换取收款收据。 |
|  | 投标保证金的退还 | 未中标供应商：在中标通知书发出5个工作日内 中标供应商：在与采购人合同签订后5个工作日内 注：具体办法详见本章第三条招标文件第8项投标保证金。 |
| 8 | 中标通知书 | 发放时间：发布本项目采购结果公告同时向中标供应商发出中标通知书 发放方式：书面发放给中标供应商 |
| 9 | 签订合同 | 签订时间：在中标通知书发出之日起30日内 签订地点：汉中市南郑区秦巴生态保护中心 |
| 10 | 缴纳代理服务费时间 | 缴纳时间：在中标通知书发出5个工作日内 缴纳方式：以现金或转账的方式，不得以投标保证金冲抵； |
| 11 | 其 他 | 根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/） 注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理，以便项目网上流程的正常进行， 请各供应商自行在陕西省政府采购网主页面资料下载区下载《陕西省政府采购管理系统供应商用户手册》，并按操作手册流程注册登记。 |

注：供应商须知前附表与招标文件正文不一致的以供应商须知前附表为准。

一、总则

1、释义

1.1.采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.监督机构系指政府采购行政监督管理部门，本次采购的监督机构为陕西省财政厅。

1.3.采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经财政部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.4. 货物是指本招标文件中第四章所述所有货物。

1.5. 服务是指人为满足招标文件要求而提供的服务。

1.6、标书是投标文件与招标文件的统称，招标文件编制依据为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（第658号）、《政府采购招标文件采购方式管理暂行办法》等相关的法律法规文件。

1.7、投标供应商：是指响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或个人。符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国国务院令（第658号）》第十七条规定的及本次投标特定资格条件，且从采购代理机构购买招标文件，并自愿参加投标活动的投标供应商。

2、投标供应商

2.1、合格的投标供应商应具备以下条件：

2.1.1、具备且满足《招标文件公告》要求的；

2.1.2、向采购代理机构购买了招标文件并登记备案的；

2.1.3、向采购代理机构缴纳了投标保证金的；

2.1.4、一个投标供应商只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标；

2.1.5、有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的投标；

2.1.6、遵守国家、陕西省有关政府采购的法律、条例和法规；

2.1.7、招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

2.2、投标供应商存在下列情形之一，属于不合格投标供应商，其投标文件或中标资格将被取消：

2.2.1、与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

2.2.2、与其他投标供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标供应商存在控股、管理关系；

2.2.3、提供虚假材料谋取中标资格；

2.2.4、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商；

2.2.5、与采购人、采购代理机构、其他投标供应商恶意串通；

2.2.6、向采购人、采购代理机构、投标小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

2.2.7、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

2.2.8、受到刑事处罚，或者受到壹万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

2.3、有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标，其投标文件或中标资格将被取消：

2.3.1（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

2.3.2、本项目依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。若不提供相关证明资料的或提供的证明资料有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

2.3.2.1、节能产品或者环保产品：依据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）之规定执行。

2.3.2.2、中小企业：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2022〕46号）之规定执行。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见第六章响应文件格式），不提供或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

2.3.2.3、监狱企业：依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号文件）之规定执行。

2.3.2.4、残疾人福利性单位：依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）之规定执行。

2.4、投标人的风险：招标文件各章内容已对投标事宜提出明确要求，投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为招标文件存在缺陷或瑕疵的理由；投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或对招标文件未全面做出实质性响应是投标人的风险，而导致投标不利后果或其投标文件被拒绝、被废标的，其责任由投标人自负。

二、招标文件

2.1、招标文件

2. 1.1.招标文件由招标文件总目录所列内容及招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分及组成。

2.1.2.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件要求提供的投标文件和资料可能导致投标被拒绝。

2.1.3.适用范围： 本次招标依据采购人的采购计划，本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物（产品）及服务项目采购活动。

2.1.4.招标文件的获取：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构获取招标文件并填报信息，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效投标文件。

2.1.5.解释权归属：本招标文件的解释权归采购代理机构。

2.2、踏勘现场

2.2.1、本项目不组织统一踏勘时间，投标人可自行进行踏勘，费用自理。

2.2.2、经采购方允许，供应商可为踏勘目的进入采购方的项目现场，但供应商不得因此使采购方承担有关的责任和蒙受损失；供应商应承担踏勘现场的责任和风险；供应商在现场踏勘期间发生的费用由供应商自负。

2.2.3、采购方不对投标人因踏勘现场而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，中标供应商不得以任何借口，提出额外补偿或延长合同期限的要求。

2.3、招标文件的澄清和修改

2.3.1、在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

2.3.2、采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的递交投标文件截止时间不足15日，将相应顺延其截止时间。

2.3.3、任何对招标文件进行澄清的投标人，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应将澄清的内容，按照招标文件日程安排表中的要求方式递交采购代理机构，采购代理机构以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源），或认为有必要召开答疑会。各投标人须按招标文件日程安排表中的要求时间，将准备澄清内容送达采购代理机构，超过该时间收到的需澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.3.4、在递交投标文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长截止时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

2.2.5. 当招标文件澄清、答复、修改或补充通知与招标文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

2.4、招标文件的解释权：

本项目招标文件的解释权归采购代理机构所有，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、投标文件

3.1、投标文件的组成

投标文件由下列部分组成：

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术部分

五、商务响应

六、其他材料及投标人认为有必要补充说明、阐述的事项

七、投标人资格证明文件

八、投标人保证金退还信息

3.2、投标报价：

# （1）投标报价是指完成本项目的所有费用，以招标文件的内容和要求作为投标依据；投标人应当按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

# （2）投标人的服务只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受并按无效投标处理。

# （3）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用，即：设备费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

# （4）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

# （5）最低报价不是中标的唯一依据；

# （6）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# （7）投标人的投标报价不得超过投标人须知前附表规定的预算金额，否则，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理；投标人须知前附表设定了最高限价的，投标人的投标报价也不得超过最高限价，否则，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。

# （8）采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

# 3.3、投标保证金

（1）投标保证金数额见投标供应商须知前列表。投标供应商参加投标时，应当以人民币提交足额的投标保证金，并作为其招标文件的一部分。

（2）投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭投标供应商的不良行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构在因投标供应商的不良行为受到损害时，可根据招标文件的规定不予退还其投标保证金。

（3）投标保证金的提交

3.1、投标保证金逾期缴纳的投标供应商投标文件将被拒绝。

3.2、投标保证金应以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.3、以银行转账缴纳投标保证金的，可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，应从其基本账户转出。

3.4、以信用担保函形式交纳投标保证金的，应按照招标文件规定的格式提交，且是陕西省有关部门认定的具有开具保函资格的单位开具的保函。投标供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

3.5、投标保证金的退还：

（1）未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内全额退还。中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订生效后5个工作日内全额退还。未及时办理退还者，由投标供应商自行负责。

（2）下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还投标供应商交纳的投标保证金：

1、投标供应商在招标文件文件规定的投标有效期内撤回投标文件的；

2、由于投标供应商的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

3、由于投标供应商的原因未能在规定时间内领取《中标通知书》的；

4、由于投标供应商的原因未能按招标文件规定支付采购代理服务费的；

5、由于投标供应商的原因未能按招标文件规定缴纳履约保证金的；

6、投标供应商违反招标文件中承诺函相关内容和条款的；

7、投标有效期内，投标供应商在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为的；

8、法律法规规定的其他情况。

（3）投标保证金退还方式：代理机构通过银行转账将投标保证金退还至投标供应商基本账户。

（4）投标保证金退还程序：

退还投标保证金手续。未中标供应商凭投标保证金基本账户信息复印件、收款收据原件、单位证明（或委托书）和办理人员身份证复印件办理；中标供应商须持投标保证金基本账户信息复印件、收款收据原件、采购合同原件和办理人员身份证复印件办理。

（5）投标保证金收据丢失处理办法。投标供应商收款收据丢失的，须提供单位证明、加盖投标供应商公章及法定代表人印章的丢失情况说明，以及所需资料，代理机构将投标保证金退还至投标供应商基本账户：

### 3.4、投标文件的编制

3.4.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

3.4.2、投标供应商必须保证其编制、递交的投标文件所有内容真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

3.4.3、投标文件的语言：投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购代理机构就有关本项目所有文件、资料、函电文字均应使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。

3.4.4、投标文件的计量单位：投标文件已有明确规定的，使用投标文件规定的计量单位；投标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对招标文件未做出实质性响应。

3.4.5、报价使用货币：本次采购项目的报价均以人民币报价。

3.4.6、投标文件形式：本项目投标文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

3.4.7、备选方案：本项目不接受备选响应方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评审时将其视为无效报价。

3.4.8、投标文件有效期：投标文件有效期自开标大会之日起计算不得少于90天。

3.4.9、投标文件格式：投标人需按照招标文件《第六章招标文件格式及构成》填写相关内容。除明确允许投标供应商可以自行编写的外，投标人不得以规定之外的方式填写相关内容。

3.5、投标文件的签署、盖章

3.5.1、投标文件须由供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字（招标文件要求投标文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须按招文件规定的格式出具“法定代表人授权书”附在投标文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替）；投标文件的任何行间插字、涂改和增删，改动处须由法定代表人或授权代表签字并加盖公章方为有效；因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

3.5.2、投标人按招标文件要求在指定页面落款处加盖供应商公章。

3.6投标文件的装订、密封及标识

3.6.1、投标文件包含正本1份、副本2份、开标一览表1份、投标文件电子版U盘1份，（封袋不得有破损），同时在封口处加贴封条并在骑缝处加盖投标人公章。未按规定制作电子文件或开标现场电子U盘因自身原因导致无法读取的，按无效投标文件处理。

3.6.2、投标文件正本和副本一律采用A4纸幅面加胶装分别装订成册，逐页编制页码。文件胶装装订后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。

3.6.3、封套上应载明的信息：

项目名称及编号、采购人名称、投标人名称，并注明“正副本”及“在    年  月  日  时  分前不得开启”字样

3.7、投标文件的递交

3.7.1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。

3.7.2、截止投标文件递交时间前投标人应将投标文件所有正本、副本、开标一览表等相关资料按要求密封递交。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

3.7.3、采购代理机构仅负责对投标保证金收款收据的核查、投标文件的接收时间、份数和递交人等信息的确认。在宣布递交投标文件时间截止之后，任何人送达、递交的投标文件和文书资料，采购代理机构拒绝接收。

3.7.4、核查、信息确认完毕的投标文件由采购代理机构妥善保管，任何人不得擅自拆封、调换和退回。

3.8、投标文件的修改和撤回

3.8.1.投标以后，如果投标人提出书面修改，须在投标截止时间前密封送达代理机构，代理机构可以予以接受，但不退还原投标文件。

3.8.2.撤回投标应以书面或传真的形式在投标截止时间前送达代理机构，代理机构可以予以接受，但不退还原投标文件。

3.8.3.如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达代理机构的时间为准。

3.9关于开标现场转变采购方式问题。

依据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知（陕财办采资[2016]53号）》、《财政部关于政府采购招标文件采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）》

四、采购程序

4.1、评审工作按下列工作程序进行：

4.1.1、组建评标小组；

4.1.2、开标会议；

4.1.3、投标文件初步评审；

4.1.4、投标文件的澄清（如有）；

4.1.5、投标文件详细评审；

4.1.6、汇总评审结果；

4.1.8、推荐中标供应商；

4.1.9、编写评审报告。

4.2、开标会议：

开标会议由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布会议开始，会议将按以下程序进行（但不限于）；

4.2.1、宣布评审开始并致辞；

4.2.2、宣布会场纪律和有关注意事项。

4.2.3、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称（根据投标人签到表）；

4.2.4、宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关工作人员和现场监督人员姓名；

4.2.5、检查并宣布投标文件的密封情况；

4.2.6、开标唱标：主持人宣布开标后，由现场工作人员按照投标人须知前附表规定的顺序对投标人的“投标文件（正本）”当众进行拆封，由唱标人对其中“开标一览表”的投标人名称、投标总价、交货期、质保期等内容进行宣读并做开标记录；所有投标唱标完毕，如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应当举手示意，在获得主持人同意后当场提出；如确实属于唱标人宣读错误的，经现场采购人或监督人员核实后，当场予以更正；无异议后，由投标人法定代表人或委托代理人及采购人签字确认唱标内容；

4.2.7、宣布开标结束：主持人宣布开标结束后，所有投标人应立即退场（招标文件要求演示、述标的除外）；同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。

注：检查投标文件密封情况是指，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表检对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

4.2.8、投标人对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

4.3、投标人资格审查

4.3.1、开标结束后，由采购人及代理机构按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标人进行资格审查，不符合要求的投标人将不再进入下面程序（在评标结束前发现投标人资格不符合要求的，经评标委员会同意后可作无效投标处理）

资格审查出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

A.不具备招标文件中规定的资格要求或缺项的；

B.未按招标文件要求提供资格证明文件的；

C.采购人认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求投标人现场提供原件，投标人不能在规定时限内提供原件或其所提供的原件无法证实投标文件所附证明文件有效性的。

4.3.2、资格审查结束后，采购人及代理机构应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因。

4.3.3、合格投标人不足3家的，不得评标。

4.4、评标

4.4.1 评标委员会的组成

人数：5人；构成：由1名采购人代表和在陕西省财政厅设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取4名评审专家共同构成。

4.4.2.投标文件符合性审查由评标委员会进行，依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为投标无效：

1.未按照招标文件规定和要求对投标文件进行签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格条件和资格审查要求的；

3.与招标文件有重大偏离；

4.投标人拒绝修正错误；

5.投标人的报价是选择性的；

6.投标人的报价只投了同一项目中部分内容；

7.投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

8.投标人名称与登记获取招标文件单位的名称不一致的；

9.其他被评委会认定无效的情况。

4.4.3.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量（包括品牌）、数量及交货期等明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

4.4.4.招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

4.4.5.评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对投标文件进行实质性修改。

4.4.6.评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）文字与图表不符以文字为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4.7.评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4.4.8.评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.5.投标的澄清

4.5.1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照评标委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

4.5.2.有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

4.5.3.投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

4.6、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

4.6.1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

4.6.2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4.7、投标文件的评价和比较

4.7.1.评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

4.7.2.评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务方案及承诺、质量保证等实质性响应内容进行比较评价。

4.7.3.最低的投标报价或最高的折扣比例是中标条件之一，但不是唯一条件。

# 4.8、评标过程保密

4.8.1.从开标之日到确定中标人止，评标人员不得向投标人或其他无关人员透露有关审查、澄清、评价和比较投标资料的情况或授标意向。

4.8.2.任何人员如发生泄密现象，将承担相应的法律责任。

4.8.3.投标人企图影响招标方的任何行为，将导致该投标人被拒绝，并承担相应的法律责任。

# 4.9.推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件确定的内容和评标方法对投标文件进行评审，按照得分由高到低的顺序，按排序推荐中标候选人。

五、确定中标及中标通知

# 5.1.确定中标

5.1.1. 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人。

5.1.2.采购结果公告在《陕西省政府采购网》发布，结果公告期限为1个工作日。投标人对评标结果有异议的，可以以书面形式提出质疑。提出质疑的投标人应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

5.1.3.采购人可以对已推荐的中标候选人进行履约能力的进一步审核，以确认其是否具备完全履约能力。中标候选人不得拒绝提供进一步的证明其有能力履约的资料，并应该接受实地考察，如果发现中标候选人在履约能力方面有缺陷，或中标候选人不接受对其履约能力的进一步审核，采购人可以申请对原评标结果进行复议。

5.1.4. 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不能按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

5.2.中标通知

5.2.1. 中标人确定之后，采购人根据评标报告，向采购代理机构提供定标函。采购代理机构发布结果公告的同时向中标人发放中标通知书。

5.2.2.中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应当承担相应的法律责任。

5.2.3.采购代理机构不做未中标原因的解释。

5.2.4.中标通知书将是合同的一个组成部分。

六、签订合同

6.1、签订合同

6.1.1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照投标文件和招标文件的规定，与中标人签订书面合同。采购代理机构应当督促采购人、中标人签订书面合同，并对采购合同内容进行审核确认。

6.1.2、由于中标单位的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃投标，取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，采购人将对其超过部分予以追偿。

6.1.3、政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.1.4、采购人应当自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本报政府采购监管机关备案。

6.1.5、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.1.6、中标供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1、中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

3、拒绝履行合同义务的；

4、违反法律、规章、规范性文件规定的。

6.2、合同履行

6.2.1、政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

6.2.2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位签订补充合同。签订补充合同的应按规定备案。

七、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止招标文件采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

八、相关费用

8.1、采购代理服务费数额及缴纳方式

8.1.1、采购代理服务费数额：中标供应商在领取《中标通知书》的同时，应按国家收费标准向采购代理机构缴纳采购代理服务费，招标代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定标准及本项目采购结果公告。

8.1.2、采购代理服务费缴纳方式：采取现金、银行转账形式。不得用投标保证金冲抵。

8.1.3、中标供应商未按本章19.1条款规定缴纳采购代理服务费的，其投标保证金将被采购代理机构全额没收。

九、质疑与投诉

9.1、关于质疑函的提出与答复：

9.1.1、投标人质疑与投诉应当实名署名，其质疑与投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人可以委托代理人进行质疑与投诉。代理人应当提交授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。本项目接收质疑函法定信息：

联 系 人：尹女士           联系电话：0916-2212100

通讯地址：长信项目管理有限公司（汉中市汉台区前进东路丰辉龙亭园A区9号楼301室）

9.1.2、投标人提出质疑应当提交质疑函（质疑函按陕西省政府采购网公布范本为准，供应商可自行下载），质疑函范本按陕西省政府采购网公布为准。质疑函应当包括但不限于下列内容：供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话，质疑项目的名称、编号，质疑事项，事实依据和证明材料，法律依据，提出质疑的日期。质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

9.1.3、出现投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日（针对同一采购程序环节的质疑原则上应当一次性提出）。

9.1.4、采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立的，继续开展采购活动；认为质疑成立的，按照以下情况处理：对采购文件提出的质疑未对采购结果构成影响的，继续开展采购活动；对采购结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动；对采购过程、采购结果提出的质疑未对采购结果构成影响的，继续开展采购活动；对采购结果构成影响但合格投标人仍不少于3家时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标投标人的，应当依法另行确定中标、中标投标人，否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.1.5.出现投标人认为采购文件、采购过程、中标和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立的，继续开展采购活动；认为质疑成立的，按照以下情况处理：对采购文件提出的质疑未对采购结果构成影响的，继续开展采购活动；对采购结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动；对采购过程、采购结果提出的质疑未对采购结果构成影响的，继续开展采购活动；对采购结果构成影响但合格投标人仍不少于3家时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标投标人的，应当依法另行确定中标、中标投标人，否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.1.5.出现投标人认为采购文件、采购过程、中标和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

9.2.投诉提出

9.2.1.质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

9.2.2.投诉人投诉时,应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括但不限于下列内容：投诉人和被投诉人的名称、地址、联系人和联系电话；质疑和质疑答复情况及相关证明材料；具体、明确的投诉事项和投诉请求；必要的事实依据和法律依据；提起投诉的日期。投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

9.3、法律责任

9.3.1.投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：捏造事实；提供虚假材料；以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；法律法规规定的其他违法情形。

9.4、其他说明

9.4.1.财政部门处理投诉不得向投诉人和被投诉人收取任何费用。但因处理投诉发生的第三方检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。在投诉处理决定明确双方责任后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，各负担百分之五十。

9.4.2.本办法规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。期间不包括在途时间，质疑与投诉文书在期满前交邮的，不算超期。

# 9.4.3.质疑与投诉事宜依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例（国务院第658号令）》、《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》及《陕财办采资（2016）53号》规定执行。

十、关于供应商注册登记提醒

10.1、根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/） 注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理，以便项目网上流程的正常进行。

10.2、请各供应商自行在陕西省政府采购网主页面资料下载区下载《陕西省政府采购管理系统供应商用户手册》

# 第三章 评审办法

本项目是根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购法实施条例》等法律法规的规定，结合采购项目特点制定的评审办法。

一、总则

1、原则

1.1、“公平、公正、择优、效益”为本次评审的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审中恪守以下原则：

1.1.1、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，用统一标准进行评审。

1.1.2、独立性原则:评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标的资格，并承担相应的法律责任。

1.1.3、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据招标文件本身，而不依据招标文件以外的任何因素。

1.1.4、保密性原则：采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

1.1.5、综合性原则:评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标供应商。

1.2、评标委员会有权对整个投标和评审过程中出现的所有问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（第658号）、《政府采购招标文件采购方式管理暂行办法》等相关规定进行处理。

2、评标委员会职责

2.1、评标委员会独立履行下列职责：

2.1.1、审查、评价招标文件是否符合招标文件文件的资格、商务、技术、服务等实质性要求；

2.1.2、要求投标人对招标文件有关事项做出解释或者澄清；

2.1.3、对通过资格审查和符合性审查的投标人进行技术和商务评审

2.1.4、对投标文件进行比较和评价；

2.1.5、推荐中标候选投标人名单；

2.1.6、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、采购代理机构负责组织评审工作并履行下列职责：

2.2.1、核对评标委员会成员身份和采购人代表授权函；

2.2.2、宣布评审纪律；

2.2.3、公布响应投标人名单，告知评标委员会成员应当回避的情形；

2.2.4、组织评标委员会成员推选评审小组组长，采购人代表不得担任组长；

2.2.5、集中保管评标委员会成员及现场工作人员的通讯工具；

2.2.6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

2.2.7、维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的采购程序、评审方法和标准进行独立评审，对采购人代表、评标委员会成员的倾向性言论或违法违规行为及时制止和纠正；

2.2.8、核对评审结果，采购过程中提交投标文件或者经评审实质性响应投标文件要求的投标供应商只有2家时，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转变采购方式。否则，按废标处理，重新开展采购活动；采购过程中，提交投标文件或者经评审实质性响应投标文件要求的投标供应商只有1家时，按废标处理，重新开展采购活动。采购人如需申请转为单一来源采购方式的，按单一来源采购程序进行。要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向采购人本级财政部门报告；

2.2.9、处理与评审有关的其他事项。

2.3、采购人可以在评审前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。

2.4、评标委员会及其成员，在评审中不得有下列行为：

2.4.1、确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

2.4.2、接受投标人提出的与招标文件不一致的澄清或者说明，本章第2.2.1条规定的情形除外；

2.4.3、违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4.4、对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.4.5、在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.4.6、记录、复制或者带走任何评审资料；

2.4.7、其他不遵守评审纪律的行为；

2.4.8、评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，

二、评审步骤与评审方法

2.1、初步审查

2.1.1、资格性审查。评标委员会将依据招标文件的规定对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果投标人不具备资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,按无效响应文件处理。 （资格审查标准见供应商须知前附表）

2.1.2、符合性审查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定其是否对招标文件实质性内容做出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。符合性审查标准如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件语言、计量单位、报价货币 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
|  |  | 电子文件 | 应符合招标文件中的规定 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 符合“投标人须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  | 交货期及质保期 | 应满足招标文件中要求 |
|  |  | 保证金交纳 | 按要求提供保证金交纳凭证 |
|  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

2.1.3、若前款2.1.1条或2.1.2条有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应招标文件，按无效标处理。

2.1.4、评标委员会通过上述评审，确定入围投标人名单，只有入围的投标人才能进入后续评审环节。

2.2、投标文件的澄清

2.2.1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性审查时，可以要求投标人对投标文件中非实质性等有关问题作出必要的澄清、说明或者更正。非实质性偏离是指投标人投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

2.2.1.1、文字表述的内容含义不明确；

2.2.1.2、同类问题表述不一致；

2.2.1.3、有明显文字和计算错误；

2.2.1.4、提供的技术信息和数据资料不完整；

2.2.1.5、投标文件未按招标文件要求进行编制目录、页码；

2.2.1.6、评标委员会认定的其他非实质性偏离。

2.2.1.7、投标文件有上述2.2.1.1-2.2.1.6情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人有关澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间作出书面答复，有关澄清、说明或者更正应以书面形式提交，并由法定代表人或其被授权委托代理人签字；投标人拒不按照要求或不在规定的时间内进行澄清、说明，评标委员会将根据其投标文件按最大风险进行评审。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

2.2.2、有效的书面澄清材料，是投标人投标文件的补充材料，成为投标人投标文件的组成部分。

2.3、投标文件详细评审

2.3.1比较与评价。评标委员会应当按照投标文件中规定的评审方法和标准，只对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，不合格的投标人不再参与评审。

2.3.2、评审因素的设定与投标人所提供服务的质量相关，包括报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不作为评审因素。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

2.3.3、由评标委员会成员独立地根据各项因素的评分标准，结合各投标人的实际情况，分别就报价以外的各项评审因素对各投标人独立评审赋分。

2.3.4、当排序推荐候选中标供应商名单出现多数评委成员的评审意见比较一致，某一个别评委的赋分畸高畸低，导致排序结果改变的，采购代理机构应当发回该评委重新进行评价，并说明其赋分的合理理由，对拒绝说明、拒绝重新评价的，其个人评审意见与赋分作为无效处理。

2.3.5、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

三、评审细则及标准

3.1、综合评分法

3.1.1、本采购项目评审方法采用综合评分法。即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评分标准，且经评审得分最高的投标人为中标候选人。

3.2.2、综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

3.2.评审细则及标准

3.2.1、评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标供应商 。对所有投标人的响应评估，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

3.2.2、评审因素包括：报价、技术、商务及对招标文件的响应程度。

评审要素一览表如下：

评审总分值为100分，综合评分法。具体分值如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20，计算分数时四舍五入取小数点后两位； |
| 2 | 商务响应 | 5分 | 经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、交货、验收、售后服务及投标响应等方面进行响应，完全响应且逐项详细说明的计5分，未做详细响应计0～4分。 |
| 3 | 总体实施方案 | 20分 | 针对本项目制订总体方案：方案描述详细，架构完整，能充分体现项目需求，计13～20分； 总体方案描述一般，基本满足，计6～12分； 总体方案描述不详细，较差的计0～5分； |
| 4 | 质量保证 | 20分 | （1）投标技术指标清晰，符合国家的标准和有关规定，技术资料齐全，技术要求和参数全部响应招标文件技术要求的计10分，每出现一项负偏离扣3分，扣完为止； （2）育苗方案：要求措施得当，技术合理，拟供货苗木样本文字介绍，符合育苗规范,计0～10分； |
| 5 | 育苗场所评审 | 5分 | 投标供应商在汉中市境内具有自有苗圃基地的得5分，不提供得0分；（供应商需要提供土地租赁合同或协议及其他能证明在汉中市境内自有苗圃面积的材料） |
| 6 | 供货组织方案 | 18分 | 根据投标人对苗木供货组织方案：供应进度安排计划及苗木供应方案（起苗保护保鲜、运输及二次倒运措施），进度安排合理，切实可行，计11～18分； 供货组织方案基本满足项目要求计6～10分； 供货组织方案较差的计0～5分。 |
| 7 | 售后服务 | 6分 | 1、投标人须具备售后服务的能力，在项目所在地有常驻的售后服务机构，或在项目所在地有分公司或办事处等作为常驻服务和技术支持机构，横向对比赋0-3分。（提供包括但不限于本地工商注册资料以及距采购人最近的服务网点情况表、售后服务机构地址、人员名单、联系方式、售后服务经验等具备售后服务能力的证明材料）。 2、针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务方案和服务承诺，横向对比赋0-3分。 |
| 8 | 项目业绩 | 6分 | 提供投标供应商近三年同类项目业绩（2018年至今），每提供一份得2分，最高得6分。（业绩以中标/中标通知书或合同为准) |

备注：

（1) 若出现综合得分并列时，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前；

（2) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理；

（3) 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”；

（4）投标文件对评标内容无响应的，该项评分按照0分计算；

（5）本项目以人民币为计量币种进行评标。

3.3、无效投标文件的认定

3.3.1、投标供应商未经过正常渠道购买招标文件的；

3.3.2、投标供应商名称与登记领取招标文件单位的名称不一致的；

3.3.3、未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

3.3.4、未按照招标文件规定和要求签署、盖章的;

3.3.5、不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;

3.3.6、未按照招标文件规定的格式要求编制的；

3.3.7、未按要求提交投标文件份数和内容的；

3.3.8、进口货物（产品）未办理正常进口手续的（如有）；

3.3.9、提供响应内容出现漏项或数量与要求不符的；

3.3.10、响应的有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标要求的；

3.3.11、投标供应商的报价超过了采购人的预算价及最高限价；

3.3.12、投标文件中附有采购人不能接受的条件；

3.3.13、未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量、技术参数、质量标准明及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致；

3.3.14、提供货物（产品）不符合强制执行的国家标准；

3.3.15、投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

3.3.16、投标文件不符合招标文件规定的其他情形的；

3.3.17、投标文件不符合法律法规要求的。

3.4、特殊情况的处理

3.4.1、投标文件中如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.2、投标文件中的总报价与按单价计算的汇总报价不一致的，以单价计算的汇总报价为准；

3.4.1.3、投标文件中的报价有明显小数点错误的，以总报价为准，并修改报价；

3.4.1.4、投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

3.4.1.5、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

3.4.1.6、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.4.1.7、按上述修正错误的方法调整的报价应对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，投标文件按无效处理。

3.4.2、 投标文件中，若某项内容或产品为零报价、无报价，经评标委员会评审后，报价得分为零，不参与投标报价分值的计算。

3.4.3、评审过程中，若出现本评审办法以外的特殊情况时，将暂停评审，待评标委员会商榷后，再进行评定。

3.4.4、评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

3.4.4.1、分值汇总计算错误的；

3.4.4.2、分项评分超出评分标准范围的；

3.4.4.3、评标委员会对客观评审因素评分不一致的；

3.4.4.4、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

3.4.5、评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报采购人本级财政部门认定。

3.4.6 排名第一的中标候选人，主动放弃中标或因不可抗力不能履行合同、或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，已不再符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二中标候选人为中标供应商 ，也可以根据实际情况需要，依法重新组织采购活动。

3.4.7相同品牌的处理

3.4.7.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4.7.2 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。核心产品的名称见第四章。

四、中标结果

4.1、采购人从评审报告中推荐的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

4.2、确定中标候选人

4.2.1、采购代理机构应当在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起3个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.2.2、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体（《陕西省政府采购网》）公告中标结果。中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。中标公告期限为1个工作日。

4.2.3、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》。

4.2.4、采购代理机构将评审过程与采购人情况书面报送有关监督机构备案。

4.3、中标通知书

4.3.1、中标通知书是合同文件的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

4.3.2、中标供应商应当在接到采购代理机构通知之日起5个工作日内，领取《中标通知书》。

4.3.3、在《中标通知书》发出后，发现中标供应商有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体认定后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当缴回），依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

- 采购内容及具体要求

（可参照以下内容）

# 一、采购内容：

# （一）汉中市南郑区秦巴生态保护中心油茶经济林种植项目，建设规模：5000亩；包括：采购油茶种苗44.0万株（汉油系列两年生轻基质嫁接容器苗）、砍灌整地、种苗补植及后期幼林抚育、幼林管护及病、虫、鼠害的防治等。

# (二）作业地点与造林总面积

# 1、作业地点：本次油茶造林主要分布在南郑区境内三大自然流域的7个镇19个行政村。

2、造林总面积：油茶造林5000亩，设计作业小班58个，作业小班最小面积10.0亩，最大面积290.0亩。本项目造林地权属为集体林，系个户及专业合作社造林，全为经济林。

# （三）种苗需要量及苗木规格、等级要求

# 1、种苗量：项目共需要油茶种苗44.0万株（汉油系列）；

2、苗木种类、规格、标准:两年生轻基质嫁接容器苗：Ⅰ级苗；苗高≥30cm；地径≥0.4cm，苗龄（年）1.5-2年；根系：完整，无病虫害，无机械损伤，容器完好。

3、树种配置：混交方式：纯林；配置形式：长方形配置；

4、初植密度：油茶亩均初植密度84株，株行距为2×4米；穴的规格均为40×40×40厘米；

5、造林方法：植苗

6、补植：当年秋天或第二年春季用同龄苗木补植。

7、幼林抚育：年数：3年 ；次数、作业顺序：4（2-1-1）； 作业项目：修剪、穴内松土、除草、整埂培土，浇水施肥、防治病虫害等。

# （四）造林技术措施

# 1、种苗标准

按照部颁《造林技术规程》和《陕西省主要造林苗木质量规格》标准严把供苗关，供苗时严格执行“一签两证”制度，即苗木出圃标签、检验合格证和检疫证，油茶造林用苗必须达到省苗木质量分级标准一级规格标准。

2、栽植点配置及初植密度

（1）栽植点配置：我区油茶造林栽植点主要采用长方形和三角形配置两种方式。对土层深厚的缓、斜坡宜林地，为便于抚育管理，宜采用长方形配置方式；对土层薄，易发生水土流失的宜林地，采用三角形配置的方式进行整地造林。

（2）初植密度：依据《陕西省主要树种造林密度表》和造林地立地条件，确定适宜的造林树种初植密度。设计油茶亩均初植密度84株，株行距为2×4米。

3、砍灌整地规格及技术

（1）砍灌：在2022年10月下旬前完成造林地块砍灌，方式均为带状砍灌，带宽2.0米，砍2.0米、留2.0米，为减少水土流失，全部采用沿等高线方向砍灌。

（2）整地：整地原则上不能造成新的水土流失。我区油茶造林以中、低山区为主，低山丘陵为辅，大部分油茶造林地坡度较大，土层不厚，因此，宜采用小穴整地法。按株行距2.0×4.0米规格进行穴状整地，每亩栽植84株（在2.0米砍带内，整地1行，株距2米，行距4米）,穴的规格均为40×40×40厘米。挖穴时要求拉绳定距，横竖成行，应将表土与心土分开堆放，并捡净杂草、树根和石砾。整地时间以冬季为宜，减少土壤水分过多散失，提高造林成活率。

4、栽植技术

根据我区近年来造林的经验和气候变化，浅山、低山区植苗以冬季为宜。栽苗时采用国内推广的抗旱造林技术，每穴栽苗一株，植苗时要做到根系舒展，苗木端正，植苗深度略深于圃地根径部位，苗根与土壤要密接，填土时应先填表土，后填心土，分层砸实。

5、补植

春季造林后在当年秋季检查造林成活率，对成活率达不到85%的造林小班，必须及时进行补植。

6、幼林抚育

油茶造林后的当年或次年开始进行幼林抚育管理，第一年抚育两次，第二年、第三年各抚育一次，以每年春、秋季为宜。幼林抚育主要措施是松土、除草、施肥，给幼树创造一个良好的生长环境，砍割影响幼树生长的杂灌。使其迅速生长，及早郁闭成林。

7、幼林管护及病、虫、鼠害的防治

油茶造林结束后，要指定专人看管，一方面防止牛羊践踏、啃食幼树幼苗；另一方面要防止人为破坏造林成果。同时要及时防治病虫害；对鼠害和低山区兔害采用毒饵(用玉米浸泡剧毒农药)诱杀或采用剧毒农药涂抹幼树苗基部，防止啃食幼树幼苗树皮，并在使用前进行广泛宣传，在交通要道处设立警示牌， 防止人畜中毒。

- 种苗要求

（一）质量保证

1、油茶造林用苗必须具有来自省林业局颁发《油茶良种生产经营许可证》的企业培育的油茶良种苗（汉油系列）且达到省苗木质量分级标准一级规格标准，并出具“一签两证”即苗木出圃标签、检验合格证和检疫证；

2、必须严格按照作业设计施工，确保工程质量，保证人身安全和森林资源安全，施工人员要遵守社会公德、职业道德、妥善处理好施工现场周围公共关系，做到文明施工。

(二）种苗运输及验收

1、种苗运输时需有“一签两证”，运输过程禁止堆压过紧，堆放过高，并防日晒雨淋，包装袋不得带有病虫害。

2、采购人严格按苗木规格标准对苗木进行验收（包括苗木运输包装情况等），质量合格的出具种苗检验单，对苗木质量不符合标准的一律不予验收，质量不达标所造成的损失由供苗方负全部责任。

三、项目完成时间、建设地点、工期

1、完成期限：2022年12月31日前全面完成油茶苗木种植

2、建设地点：采购人指定地点

3、项目工期：3年

四、款项结算：

1、款项结算:合同结算以中标单位的投标报价为准，按照实际需求树苗以及施工进度据实结算。由中标人开具等额发票给采购人。

2、本项目预算价格除上述采购内容外，包含监理费用，总计10万元（不可竞争），由中标单位支付。

2、结算方式：银行转账。

3、付款计划：合同签订后分3年支付，具体比例以甲方要求为准。

# 第五章  合同主要条款及格式

（示范文本）

汉中市南郑区秦巴生态保护中心油茶经济林种植项目合同

（ 注：本合同为示范文本，具体条款内容由采购人和中标人协商确定，但不得改变招标文件、投标文件、中标通知书里的实质性内容。）

# 合同条款

采购人（甲方）：  汉中市南郑区秦巴生态保护中心

法定代表人：

中标供应商(乙方）

法定代表人：

采购人（甲方）为实施汉中市南郑区秦巴生态保护中心油茶经济林种植项目 (以下简称“本项目”)，已接受中标供应商（乙方）提出的承担本项目的施工、完工、交付验收的招标投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及《政府采购法》等其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、项目概况

项目名称： 汉中市南郑区秦巴生态保护中心油茶经济林种植项目

项目地点： 汉中市南郑区

二、作业范围

作业范围：                     详细承包范围见“采购内容及要求”。

三、服务周期

计划开工日期：       年      月     日

计划完工日期：       年      月     日

工期总天数：

四、质量标准

项目质量标准： 满足技术参数的要求

五、合同价款、结算与支付

1、合同总价款为大写：          元整，（小写：￥       元整）

2、结算方式：

双方合同中自行约定。

凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担，且必须按合同约定继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

六、验收、付款方式及时间

验收：由林业局组织技术人员按照《造林技术规程》和《陕西省主要造林苗木质量规格》标准检查验收，验收合格后拨付相应费用

具体以双方（采购人、中标供应商）签订的施工合同为依据进行验收结算。付款方式及时间：具体付款方式甲乙双方协商确定。

七、中标供应商的项目负责人

姓    名：                 ；  身份证号：                 。

联系方式：                 ；  住    址：                 。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、响应函及报价一览表；

4、合同条款；

5、招标文件；

6、响应文件；

7、项目作业设计。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、乙方承诺按照合同约定进行本项目的施工、完工、交付验收，并在验收未通过，接到甲方通知后的7日内及时修改补正。

十、甲方承诺按照约定的条件、期限和方式向乙方支付合同价款。

十一、违约责任

1、乙方逾期开工、逾期完工的，每逾期一日，均应当向甲方承担合同总价款千分之一的违约金，逾期达30日，甲方有权解除合同。

2、如项目初次验收不合格，乙方在接到甲方通知后经修改补正，项目验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消合同。

3、甲方未按合同约定的方式和时间向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式       份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

甲  方：            (单位盖章)        乙  方：           (单位盖章)

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：           (签字)          委托代理人：            (签字)

年     月       日                     年     月      日

签约地点：

# 第六章 投标文件格式

- 投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

- 凡未按格式要求编制招标文件而造成的不利后果，由投标人自行承担。

- 投标文件的正、副本必须按照要求编制，凡正、副本不相符的，以正本为准。

正本或副本

汉中市南郑区秦巴生态保护中心油茶经济林种植项目

# 投 标 文件

# 项目编号：

# 投 标 人：           （填写全称并加盖公章）

# 法定代表人或其被授权委托代理人 ：                 （签字）

# 日    期：

# 目    录

# 第1部分   法定代表人证明书及法定代表人授权书

# 第2部分   响应函

# 第3部分   开标一览表

# 第4部分   服务方案

# 第5部分   商务条款偏离表

# 第6部分   投标人概况及承诺

# 第7部分   资格证明文件

# 第8部分   类似项目业绩

# 第1部分  法定代表人证明书与法定代表人授权书

1.1法定代表人证明书

| 致： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业基本信息 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |
|  | 组织机构代码证号 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 | （签名） | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人 身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人签字 |  |
|  |  |  | （供应商公章） 年 月 日 |  |

1.2法定代表人授权书

长信项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称        ）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关招标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    日历日。

委托单位（填写全称并盖公章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年     月     日

附：被授权人（签字）：             性别：            职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人和被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

# 第2部分  响应函

致：长信项目管理有限公司

我方已仔细研究了         (项目名称)  的招标文件（采购项目编号：          ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。我方正式授权（姓名、职务）代表我方    （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方提交投标文件正本    份、副本    份和开标一览表       份（内含投标文件电子版U盘   份），并保证投标文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

二、我方按招标文件文件规定，投标报价为人民币大写        元 （￥       ）。

三、我方愿意按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需所有货物（产品）及相应服务。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况、样品和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方已仔细阅读了招标文件的全部内容，并同意和放弃对招标文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

（1）按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；保证合同签订生效后完成项目的实施，并交付采购人验收、使用；

（2）我方保证按规定和标准向贵方缴纳采购代理服务费；

（3）投标有效期自动延长至合同履行完毕。

七、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的任何文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，若提供虚假材料我方愿意按照国家相关法律法规接受处罚。

八、我方完全理解并同意招标文件中有关不退还投标保证金条款所规定的情形。

九、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和评审结果。

十、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投标人名称：                      （填写全称并加盖公章）

法定代表人或其被授权委托代理人：    （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行：

帐    号：

日    期：

# 第3部分 开标一览表

# 3.1、开标一览表

响应人名称：                                                 人民币：元

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（小写）： |  |  |  |
| 总报价（大写）： |  |  |  |
| 完成期限： （油茶苗木种植） |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |
| 响应人 |  | 法定代表人或被授权人 | 日 期 |
| （公章） |  | （签字） | 年 月 日 |
| 报价声明：总报价中已包含完成本项目所需的一切费用，包括供应商完成本项目所需的一切费用，即实施本项目所需的人工费、后期服务费、税费、利润、市场服务费、采购代理服务费及其他所有费用的总和。在工作中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。 |  |  |  |

特别提示：

# 1、投标人除按要求编制、装订招标文件正、副本外，还须提供本项目开标一览表原件（含招标文件电子版U盘1份）及并进行单独封装密封（参见格式），开标大会签到时，与投标文件一并递交。

2、开标一览表与明细表不一致时，以开标一览表为准；

3、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

# 3.2、分项报价表

说明：响应人针对项目实际情况编制详细报价清单，格式内容自拟。

投标人：                         （公章）

法定代表人或被授权代表：            （签字）

# 日    期：

# 3.4、提供可享受政府采购优惠政策的证明材料

本项目依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2020]46号

- 2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号

4、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

6、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）

注：1、专门面向中小企业的采购项目，供应商必须提供《中小企业声明函》（格式后附），否则将导致资格审查不合格。

2、供应商如需享受其他优惠政策的，按相应政策要求提供相关的证明材料，未提供证明材料或提供的证明材料有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

3.4.1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司              （联合体）参加               .（单位名称）的                  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.         （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司                  （联合体）参加                .（单位名称）的                  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.        （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.         （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.4.2、残疾人福利性单位声明函（如是）

致：

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称       （项目编号：        ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                      （加盖公章）

法定代表人或授权代表：          （盖章）

日　期：　　年　月　日

备注：填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

3.4.3、监狱企业证明函（如是）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.4.4、节能产品声明函（如有）

供应商提供产品为的节能产品，应当按《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定提供证明材料。

3.4.5、环境标志产品声明函（如有）

供应商提供产品为的环境标志产品，应当按《《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定提供证明材料。

# 第4部分  服务方案

说明：由供应商根据第三章 《评审标准》内评审要素一览表的内容，结合第四章《采购内容及具体要求》等进行编制，格式内容自拟。

履约进度计划表

| 序 号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 |  |  |

其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

# 第5部分  商务条款偏离表

项目名称：                                             采购项目编号：

| 序号 | 文件 条目号 | 招标文件 商务条款 要求 | 招标文件 商务条款 响应 | 偏离 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，招标文件中合同条款响应与投标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（须签字盖章）。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人：    (填写全称并加盖公章)

法定代表人或被授权代表： （签字）

日    期：

# 第6部分  投标人概况及承诺

6.1、投标人概况

6.1.1、投标人简介。

6.1.2、填报附表。

附表1.企业经营情况表

投标人： （公章）                           单位：万元

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电 话 |  |  |  | 传真 |  |
| 单位简介及 机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及 特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 | M2 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 | 固定资产原值 万元 |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 | 固定资产净值 万元 |  |  |

附表2.企业人员情况表

投标人：（公章）

| 企业总人数 | 其中： |  |  |  | 获得各类专业技术职称人数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理人员 | 技术人员 |  | 其他人员 | 高级职称 |  | 中级职称 |  | 初级职称 |
| 项目组织实施人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 |  | 职务 | 资格/职称 | 在本行业 从业工作年限 |  |  | 主要工作业绩和经历 |  |
| 2.工程技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 |  | 职务 | 资格/职称 | 在本行业 从业工作年限 |  |  | 主要工作业绩和经历 |  |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 |  | 学历/职称 | 从事类似项目 工作年限 |  | 主要工作业绩和经历 |  |  |  |

附表3、项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 曾经担任过的相关项目 |
| --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  |
| 年 龄 |  |  |
| 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |
| 毕 业 学 校 |  |  |
| 毕 业 时 间 |  |  |
| 所 学 专 业 |  |  |
| 专业技术资格证书 |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  |
| 拟在本项目中 担任主要工作 |  |  |

附表4、拟派项目小组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作 年限 | 学历 | 拟在本项目中担任的职务 | 取得的相关证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2、投标人签署承诺书

6.2.1、.未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由投标人自行承担。

6.2.2、.编制的招标文件正本须装订本原件，副本可装订复印件。

承诺书Ⅰ

| 致： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人或其授权委托人 | 日 期 |
| （公章） | （签字） | 年 月 日 |

承诺书Ⅱ

| 致： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人或其授权委托人 | 日 期 |
| （公章） | （签字） | 年 月 日 |

承诺书III

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺投标人：（全称、盖章）

法定代表人或其授权委托人（签字）：

地  址：

邮  编：

电  话：

年  月  日

# 第7部分  资格证明文件

7.1、投标供应商参加本次投标必须提供以下资格证明文件

①供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并出具营业执照（事业法人证）或证明文件或自然人的身份证明；（投标文件内附扫描件加盖公章）

②法定代表人或单位负责人授权书及被授权人身份证（法定代表人或单位负责人直接参加投标除外，但须出示法定代表人或单位负责人身份证及营业执照复印件）；

③财务状况证明：提供具有财务审计单位出具的2019年度至今任意一年完整的财务审计报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；（投标文件内附扫描件加盖公章）

④出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

⑤税收缴纳证明：具有依法缴纳税收的良好记录（提供递交投标文件截止时间前十二个月内任意一个月的缴纳证明）；（投标文件内附扫描件加盖公章）

⑥参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

⑦通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商）。（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章）

（★截止时间时点为招标文件发售起至投标文件递交截止时间止，查询结果以电子图片或者纸质版存档并作为资格审查资料的一部分，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，若没有则无需提供）。

⑧投标保证金；

⑨投标声明书；

1、响应供应商基本情况表

| 响应供应商 名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 职工总数 人 | 管理人员 | 人 |
| 基本银行账号 |  |  |  | 技术人员 | 人 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表：  （签名或盖章）

日  期:

①供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并出具营业执照（事业法人证）或证明文件或自然人的身份证明；（投标文件内附扫描件加盖公章）

②法定代表人或单位负责人授权书及被授权人身份证（法定代表人或单位负责人直接参加投标除外，但须出示法定代表人或单位负责人身份证及营业执照复印件）；（投标文件内附扫描件加盖公章）

③财务状况证明：提供具有财务审计单位出具的2019年度至今任意一年完整的财务审计报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；（投标文件内附扫描件加盖公章）

④出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（参考格式）

致：     （采购人名称）   ：

（公司）于     年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（），营业（生产经营）面积为（）。现有员工数量为（），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：  （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年     月    日

⑤税收缴纳证明：具有依法缴纳税收的良好记录（提供递交投标文件截止时间前十二个月内任意一个月的缴纳证明）；（投标文件内附扫描件加盖公章）

⑥参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

⑦通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商）。（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章）

（★截止时间时点为招标文件发售起至投标文件递交截止时间止，查询结果以电子图片或者纸质版存档并作为资格审查资料的一部分，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，若没有则无需提供）。

⑧投标保证金；

采购代理机构开具的投标保证金凭证复印件粘贴处

基本账户转出投标保证金的转账凭证复印件粘贴处

基本账户开户许可证复印件粘贴处

⑨投标声明书；

投标声明书

致 长信项目管理有限公司：

我公司 （投标供应商名称），就参加            项目投标事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的投标文件全部真实有效；

2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、 吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (投标供应商名称、公章)

法定代表人：    （盖章）

日       期：   年     月    日

7.2、供应商认为有必要说明的资格问题。

格式内容自拟

- 第8部分 类似项目业绩

- 供应商类似项目业绩一览表（2018年至今）

供应商名称：                                                    单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附相关证明材料复印件，加盖公章。相关证明材料原件备查。

- 2、投标供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

投标供应商名称：    （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年     月    日

格式A

招标文件正面标识式样

致：长信项目管理有限公司      项目编号：

项目名称：

投 标 文 件（正本或副本）

（非开标大会不得启封）

投标供应商名称：（公章）

邮    编：

通讯地址：

联系人电话：

# 招标文件封袋正面标识式样

格式B

开标一览表封袋正面标识式样

致：长信项目管理有限公司           项目编号：

项目名称：

开标一览表、投标文件电子版U盘各一份

（非开标大会不得启封）

投标供应商名称：（公章）

封装内容：开标一览表原件及投标文件电子U盘

邮    编：

通讯地址：

联系人电话：

格式C

# 资格证明文件封袋正面标识式样

致：长信项目管理有限公司        项目编号：

项目名称：

资格证明文件

投标供应商名称：（公章）

封装内容：资格证明文件

邮    编：

通讯地址：

联系人电话：