西乡县林业局2022年松材线虫病疫木除治三年绩效承包项目（2022年10月-2025年10月）

政府采购需求

一标段（片区）：城北街道办事处和桑园镇松林面积分别是1万亩、6.07万亩，共7.07万亩。松材线虫病发生面积分别是1.93524万亩、0.150086万亩，发生面积共计2.085326万亩。预测2022年发生枯死松树0.76万株；2023年发生枯死松树0.532万株；2024年发生枯死松树0.3724株。

（1）对本施工作业区范围内所有枯死松树按照国家林业和草原局印发的《松材线虫病防治技术方案》(2021版)技术规范连续三年（2022年10月-2025年10月）进行绩效承包全面除治（除治技术方案以国家林业和草原局公布的技术方案为准）。（2）对重点区域采取即死即清，动态清零，实现每年枯死松树数量下降30%以上，历经三年常态化动态疫木除治，实现区域内松材线虫病“可控，可防，下降，稳定”的绩效目标。（3）2022年10月-2025年10月城北街道办事处余家山、十里、附溪等村实现无疫情。桑园镇八一、胜利、四坪等村实现无疫情。

二标段（片区）：城南街道办事处、杨河镇松林面积分别是0.77万亩、1.69万亩，共2.46万亩。松材线虫病发生面积分别是0.3564万亩、0.987771万亩，发生面积共计1.344171万亩。预测2022年发生枯死松树0.73万株；2023年发生枯死松树0.511万株；2024年发生枯死松树0.3577万株。

（1）对本施工作业区范围内所有枯死松树按照国家林业和草原局印发的《松材线虫病防治技术方案》(2021版)技术规范连续三年（2022年10月-2025年10月）进行绩效承包全面除治（除治技术方案以国家林业和草原局公布的技术方案为准）。（2）对重点区域采取即死即清，动态清零，实现每年枯死松树数量下降30%以上，历经三年常态化动态疫木除治，实现区域内松材线虫病“可控，可防，下降，稳定”的绩效目标。（3）2022年10月-2025年10月城南街道办事处和平社区、官兵、中渡、五丰社区等村实现无疫情。杨河镇凤凰、蒿坝台、李家嘴等村实现无疫情。

三标段（片区）:堰口镇松林面积是3.21万亩，松材线虫病发生面积0.890767万亩，预测2022年发生枯死松树0.93万株；2023年发生枯死松树0.651万株；2024年发生枯死松树0.4557万株。

（1）对本施工作业区范围内所有枯死松树按照国家林业和草原局印发的《松材线虫病防治技术方案》(2021版)技术规范连续三年（2022年10月-2025年10月）进行绩效承包全面除治（除治技术方案以国家林业和草原局公布的技术方案为准）。（2）对重点区域采取即死即清，动态清零，实现每年枯死松树数量下降30%以上，历经三年常态化动态疫木除治，实现区域内松材线虫病“可控，可防，下降，稳定”的绩效目标。（3）2022年10月-2025年10月堰口镇大坪、司上社区、二郎等村实现无疫情。

四标段（片区）:柳树镇、沙河镇松林面积分别是2.67万亩、8.25万亩，共10.92万亩。松材线虫病发生面积分别是0.1373万亩、0.049834万亩，发生面积共计0.187134万亩。预测2022年发生枯死松树0.63万株；2023年发生枯死松树0.441万株；2024年发生枯死松树0.3087万株。

（1）对本施工作业区范围内所有枯死松树按照国家林业和草原局印发的《松材线虫病防治技术方案》(2021版)技术规范连续三年（2022年10月-2025年10月）进行绩效承包全面除治（除治技术方案以国家林业和草原局公布的技术方案为准）。（2）对重点区域采取即死即清，动态清零，实现每年枯死松树数量下降30%以上，历经三年常态化动态疫木除治，实现区域内松材线虫病“可控，可防，下降，稳定”的绩效目标。（3）2022年10月-2025年10月柳树镇白杨、小龙、三义、大沙等村实现无疫情。沙河镇马踪等村实现无疫情。

五标段（片区）子午镇、白龙镇松林面积分别是0.53万亩、0.74万亩，共1.27万亩。松材线虫病发生面积分别是0.13258万亩、0.317385万亩，发生面积共计0.449965万亩。预测2022年发生枯死松树0.65万株；2023年发生枯死松树0.455万株；2024年发生枯死松树0.3185万株。

（1）对本施工作业区范围内所有枯死松树按照国家林业和草原局印发的《松材线虫病防治技术方案》(2021版)技术规范连续三年（2022年10月-2025年10月）进行绩效承包全面除治（除治技术方案以国家林业和草原局公布的技术方案为准）。（2）对重点区域采取即死即清，动态清零，实现每年枯死松树数量下降30%以上，历经三年常态化动态疫木除治，实现区域内松材线虫病“可控，可防，下降，稳定”的绩效目标。（3）2022年10月-2025年10月子午镇2年内全部实现无疫情。白龙镇贯溪、龙王、沈坪等村实现无疫情。

六标段（片区）：高川镇、茶镇松林面积分别是0.69万亩、0.19万亩，共0.88万亩。松材线虫病发生面积分别是0.09644万亩、0.26039万亩，发生面积共计0.35683万亩。预测2022年发生枯死松树0.62万株；2023年发生枯死松树0.434万株；2024年发生枯死松树0.3038万株。

（1）对本施工作业区范围内所有枯死松树按照国家林业和草原局印发的《松材线虫病防治技术方案》(2021版)技术规范连续三年（2022年10月-2025年10月）进行绩效承包全面除治（除治技术方案以国家林业和草原局公布的技术方案为准）。（2）对重点区域采取即死即清，动态清零，实现每年枯死松树数量下降30%以上，历经三年常态化动态疫木除治，实现区域内松材线虫病“可控，可防，下降，稳定”的绩效目标。（3）2022年10月-2025年10月高川镇五星、柏林、大树、老君等村实现无疫情。茶镇2022年目标实现无疫情。

七标段（片区）:白勉峡镇松林面积是0.28万亩，松材线虫病发生面积0.297997万亩，预测2022年发生枯死松树0.28万株；2023年发生枯死松树0.196万株，；2024年发生枯死松树0.1372万株。

（1）对本施工作业区范围内所有枯死松树按照国家林业和草原局印发的《松材线虫病防治技术方案》(2021版)技术规范连续三年（2022年10月-2025年10月）进行绩效承包全面除治（除治技术方案以国家林业和草原局公布的技术方案为准）。（2）对重点区域采取即死即清，动态清零，实现每年枯死松树数量下降30%以上，历经三年常态化动态疫木除治，实现区域内松材线虫病“可控，可防，下降，稳定”的绩效目标。（3）2022年10月-2025年10月白勉峡镇马家湾、五间房、双河、火石滩实现无疫情。

八标段（片区）：午子山风景区白皮松天然林1660余亩，预测2022年发生枯死松树125株；2023年发生枯死松树88株，；2024年发生枯死松树62株。

（1）对本施工作业区范围内所有枯死松树按照国家林业和草原局印发的《松材线虫病防治技术方案》(2021版)技术规范连续三年（2022年10月-2025年10月）进行绩效承包全面除治（除治技术方案以国家林业和草原局公布的技术方案为准）。（2）对重点区域采取即死即清，动态清零，实现每年枯死松树数量下降30%以上，历经三年常态化动态疫木除治，实现区域内松材线虫病“可控，可防，下降，稳定”的绩效目标。（3）2022年10月-2025年10月午子山风景区白皮松天然林目标实现无疫情。