采购内容及要求

为贯彻国务院国资委《关于加快推进全国国资国企在线监管系统建设工作的通知》和省国资委《全省性国资国企在线监管系统建设工作方案》，进一步落实全市国资国企在线监管系统建设工作，加快我市国资监管信息化建设，全面建成覆盖全市市属国有企业的国资国企在线监管系统，与中省市国资委系统对接，形成上下联动的信息化监管格局，服务构建全国国资监管“一盘棋”，按照工作安排，结合我市实际，制定本方案。

一、工作目标

建设“实时在线、全面覆盖、系统互联、数据共享”的国资监管系统，建立具有地方特色的监管指标体系和符合地方实际的数据采集方式，按照统一标准上联市级系统，使系统真正成为国资监管业务的平台和抓手，实现“一盘棋”的目标。

2022年打好基础，全面启动，做好试点。按照省市国资委有关技术标准，参照省市国资委一体化建设模式，全面启动我市国资在线监管系统建设，年底前基本完善国资监管端监管平台建设，同时能源集团等部分具备条件的企业作为试点建设企业端监管系统，实现与国资监管端系统对接运行。2023年所有企业全面完成国资监管信息化，形成横向到边、纵向到底的全市实时在线监管系统并整体接入榆林市国资委监管系统，形成上下联动的信息化监管格局，实现指标数据100%全采集。

二、工作内容

（一）建立国资监管数据资源体系

梳理并整合国资监管数据资源，建立标准统一、体系完整的国资监管数据资源体系，实现国资监管数据资源的采集、清洗、比对、上报、稽核、存储、管理、共享交换、分析应用及数据开放的全周期管理，形成以数据集成、信息共享、知识发现为核心的国资监管数据应用机制。

（二）建立国资监管业务协同体系

优化完善国资监管体系、提升国资监管效率效能、增强快速反应与应急能力，建立覆盖监管企业、国资委的数据集成共享与业务协同机制，打通国资监管业务及数据链条，确保国有资产保值增值。

（三）建立国资监管分析决策平台

以国资监管数据资源为基础，利用云计算、大数据等技术，推动国资监管数据价值挖掘、决策分析、分析预警、风险管控等智能应用，增强国资监管宏观调控的前瞻性、协同性、有效性，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制。

（四）建立国资监管持续集成及扩展应用机制

采用开放式体系架构，利用先进技术进行国资监管数据采集、存储、管理、分析及应用，揭示数据价值、释放数据潜能，提升国资监管决策能力和洞察力，同时具备支持国资监管大数据分析应用、国资监管信息化系统建设与业务的持续接入与集成能力，支持国企国资可持续发展。

（五）建立国资监管综合管理信息系统

系统运用大数据、云计算、人工智能、互联网+等技术为核心，建立国资监管数据采集、共享、管理机制，建设国资监管的标准规范，构建市国资监管大格局，形成市国资监管一盘棋；建设数据标准规范体系、国资监管数据平台、监管业务中心、分析预警中心和数据应用门户；建设国资国企在线监管系统基础设施平台，完成企业信息管理、产权管理、财务管理、业绩考核、投资项目管理、大额资金监控、重大事项管理、党建管理、企业领导人管理等相关模块建设。

三、建设周期

- 国资国企在线监管系统建设模块包括：监管数据平台、分析预警中心、监管业务模块（三重一大、财务管理、资金管理、项目投资管理、人事管理、党建管理等），计划用时6个月完成平台系统的整体建设。