采购内容与要求

一、项目名称：汉阴县职教中心迁建项目（一期）勘察费项目

二、项目概况

项目规划面积约为32公顷，本次勘察面积约为14.6公顷，地上建筑包括教学、实训用房 ；教学辅助用房 （含图书馆、阅览室、校史馆、室内体育馆、美食博物馆、阶梯教室等）；生活用房 （含学生宿舍；食堂综合用房；教工宿舍）；篮球馆、游泳馆 ；学员公寓、报告厅；人才公寓；地下建筑包括地下室、车库、配电房、供水房、储物室、人防等其他附属用房。

三、采购内容

服务范围：汉阴县职教中心迁建项目（一期）所涉及的地勘及后期服务等整个勘察过程。

四、勘察要求

勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的勘察任务委托书及技术要求进行工程勘察，按规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，勘察任务必须满足设计单位及勘察任务书要求，并对其负责。若勘察成果不满足上述要求，由勘察人自行负责完善，直至满足上述要求为止。

五、成果及成果提交时间要求

1、终稿纸质版 4 份，电子版 1 份；

2、初步设计阶段地勘工作要求全部完成时间为20个日历天，期间需要给设计提供中间电子版成果，最终需要向设计人员提供电子版，以及正式纸质地勘成果文件。施工图阶段地勘成果根据施工进度要求提供。

六、其它要求

1、现行规范规程要求的其他地质工作。

2、勘察过程可能出现的其他方案需要补充的地质工作。

3、勘察人自行协调勘察施工中的周边关系，自行负责设备进场、临时便道修建

等一切与地勘相关的周边事宜。