| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目背景 陕西省教育考试院受教育部门委托，承担陕西省教育考试和招生相关工作。陕西省教育考试院已在普通高等学校招生考试外语口语考试、高中学业水平考试合格性考试信息技术科目考试实行机考。为使考试组织科学、准确、高效，决定建设统一的机考平台以适应不同科目机考的实施。 |
| 2 | 二、项目目标 供应商（即系统服务商）负责机考平台开发和维护，并提供相应的技术支持。内容包括提供系统开发、部署运维、培训服务等。 |
| 3 | 三、项目实施计划 综合考虑项目业务需求的时间，下表给出本项目采购方对于项目实施的预定计划，供应商需依照下表进行项目实施的安排。 项目阶段; 预计时间; 备注. 需求确认; 2023年11月中旬前. 确定考点服务器、考试机和网络 环境的软硬件配置标准; 2023年11月下旬前. 系统开发&测试&应用部署; 2024年2月中旬前. 上线试运行; 2024年4月上旬前. 正式投入使用; 2024年4月中旬. |
| 4 | 二、项目业务范围及功能 1.1 基本功能 供应商（即系统服务商）负责机考平台（以下简称“平台”）开发，并提供相应的技术支持。内容包括提供机考平台开发、部署运维、考试系统功能研发与升级服务、培训服务、命题服务（试卷电子化、试卷加密等）、考试全流程技术服务（考场编排、系统安装调试支持、模拟考试、考试、考中监控、数据汇总、自动评分、成绩处理、数据核查、成绩统计分析、总结等）等。 机考实行省、市、县（区）、考点（报名点）四级管理模式。平台应包含题库管理、考务管理、考试管理、评卷管理等4个系统。具体功能要求如下。 序号; 服务名称; 具体要求. 1; 题库管理系统; 以下功能均支持语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、信息技术、音乐、美术等多个学科。 （1）教材管理：包含教材导入、知识图谱生成、教材更新等功能； （2）征题管理：包含征题计划发布、试题素材管理、资料共享管理、任务进度监控、培训管理、AI辅助命题等功能； （3）命题管理：包含命题计划、试卷或试题导入、试卷或试题查重（文字、图片、音频等）、试卷或试题切割、命题进度监控、试题校正等功能； （4）审题管理：包含流程管理、审题轨迹管理、题目池管理、批次管理、审题进度监控、审题异常管理等功能； （5）试题管理：包含试题范围管理、试题新增管理、试题标签管理、学科管理、题型管理等功能； （6）组卷管理：包含组卷方式、组卷策略管理、试卷导出、组卷AI审核、组卷人工审核等功能； （7）统计分析：包含试题多维度统计分析、试卷多维度统计分析、评测反馈分析、试题校正等功能； （8）智库管理：实现对学科秘书、命题教师、命题组长、审题组长、审题教师、教育测量专家等命（审）题人员进行智库管理，对其个人基本信息、工作量、工作能力评价等进行可视化分析； （9）身份管理：能够对命题组长、命题教师、学科秘书，审题组长、审题教师、管理人员等进行身份认证和权限管理，确保 身份的合法性和操作的合规性，符合国家安全保密规定； （10）加密管理：所有试题数据加密处理，确保在网络传输或拷贝过程中不泄漏，支持验证密钥导入试题包到考试平台，符合国家安全保密规定； （11）会话管理：命（审）题教师可通过系统按照预先设定 的规则权限进行一对一或多人之间的互通交流（语音、文字等）,以提高命（审）效率。如进行互联网开放式命题，可适时通过手机短信功能提醒相关人员，登录系统完成相关任务； （12）存储管理：征题阶段在互联网环境下运行，试题集中审核入库阶段在局域网环境下运行，两个阶段的网络和存储均须物理隔离。 （13）部署管理：系统可以灵活迁移部署，题库数据可以迁移更新，支持入闱组卷审核等功能。. 2; 考务管理系统; 考务管理系统由省、市、县（区）、考点（报名点）四级组成, 采用B/S架构，统一部署在省级考务服务器上，可通过权限配置为各级设置相应操作权限。 1．管理功能： （1）导入全省考生报名信息； （2）设置、查询考试任务； （3）设置考点、考场信息，审核、查看考点、考场设置信息 ; （4）编排考场（以报名学校（报名点）为依据按班级编排或按学校（报名点）随机编排，并可以对编排结果进行手动调整）, 查看县（区）招办编排后的考点、考场编排信息与考生信息； （5）下发成绩数据（DBF或XLS格式）到各市、县（区）招办。 2．统计打印功能： 统计打印：报名信息统计表、考场编排信息表、考生信息统计表、考生准考证。 报名信息统计表（考生信息统计表）包括栏目：市（区）名称、县（区）名称、考点数、考生人数。 考场编排信息统计表包括栏目：市（区）名称、县（区）名称、考点代码、考点名称、考场数、场次数、考试结束日期、考生人数、考点负责人姓名、联系电话。 考生准考证：照片、准考证号、姓名、性别、身份证号码、考点名称、考场号、座位号、考试时间（考试日期分上下午、并注明开始结束时间） 考场签到表包括考场自然信息：考点、考场、场次、考试日期、考试时间；应到人数、实到人数、缺考人数、主监考签名、副 监考签名。栏目包括：照片、准考证号、座位号、姓名、性别(字体大小与其它字有明显区别）、考生签名，每位考生单独一个方框。. 3; 考试管理系统; 考试管理系统由省、市、县（区）、考点四级组成，采用B/S架构，统一部署在省级考试管理服务器上，可通过权限配置为各 级设置相应操作权限。试卷内容及信息、考试结果数据、考生原 始作答轨迹等信息采取专网线上传送。考试管理系统包括以下功能： 考试发布：1、设置考试信息，包含考试名称、时间、须知、守则等。2、选择对应的试卷 3、配置考试，设置答题模式、乱序、登录限制、是否人脸采集比对，二次登录密码开启等。4、关联考生信息，发布考试。 考试专用浏览器：1、考试专用浏览器。2、防切屏，禁止切换出考试界面，禁用键盘功能键。3、防远程，实时监测远程链接工具，有效防止远程替考。4、防外设，实时监测USB、扩展屏等外接设备。5、人脸比对，考前采集照片，考试过程人脸比对。 考前测试：1、正式考试前首先进行考前测试2、监测计算机配置、摄像头等设备。3、模拟测试。 考试监考及管理：监控考试组织情况，包含考务数据下载情况、模拟考试完成情况、考试授权下载情况、封场情况、开考授权下载情况、开考情况、考生交卷情况等。处理考试过程异常情况,进行补时、强制交卷；查看考场情况记录表（包含：缺考记录、考场异常情况记录、违规情况记录、收卷结果统计等）。 考后数据归档：考试结束后移交数据，包括：试题数据、答题数据、考试监控数据、考试统计分析报表等。. 4; 评卷管理系统; 1.能导入和合并由考试系统生成的考生作答数据文件。 2.能导入标准答案，正确无误地完成自动阅卷和评分。 3.可设定成绩等级转换参数；公布成绩时，只公布等级成绩；可按多种条件统计成绩分布情况，能根据要求完成有关数据分析。如报名人数，参考人数，缺考人数，0分人数，指定分数段人数,参考率，缺考率，合格率、各题难度、通过率等。 4.能再现考生答卷，供考后分析、复评、查卷、查分。. |
| 5 | 1.2核心关键技术项 核心关键技术一：平台实现基于碎片化知识融合与推理的知识森林构建技术，支撑学科知识图谱生成、AI辅助命题、试题评价与查重检测等功能。 核心关键技术二：平台实现基于多模态表征与融合的试题相似性检测技术，实现征题、题库建设与查重检测功能。 核心关键技术三：平台实现基于大模型语言模型的试题智能生成技术，支撑AI辅助命题功能。 核心关键技术四：平台实现基于大语言模型的考生观点挖掘，实现主观性和开放性试题的辅助评阅功能。 |
| 6 | 1.3 数据库优化与容灾 平台所使用的数据库须进行优化设计，剔除冗余数据，优化数据库结构和性能。数据库有多副本和自动备份机制，能够应对因网络堵塞、接口堵塞、服务器断电、操作系统宕机等突发情况，确保突发情况下数据也不丢失。 |
| 7 | 1.4 系统日志记录 平台对上传下载数据的记录、数据的增删改查等操作，都有详细的记录日志，记录操作人、操作时间、操作人IP、操作内容等信息，发现问题可追溯原因。对日志记录进行优化，优化日志占用空间，优化日志存储方式和内容，优化日志查询的速度，对日志的保存期限和清理逻辑有合理明晰的设计。 |
| 8 | 1.5 应急容灾机制 平台应对突然断电、服务器损坏、黑客入侵、网络堵塞、接口bug等极端情况，有应急容灾机制，遇到突发情况有应急预案，系统有备用方案，能够快速恢复服务，保障业务继续完成，确保数据在突发情况下有备份不丢失。 |
| 9 | 1.6 数据扩展性 平台优化支持对考试数据的存储与流转，考生报名数据、试题数据、答题数据、成绩数据自动流转，具备相应接口及导出导入功能。平台应具备数据的兼容性和通用性。在建设和维保中根据陕西省教育考试院的需求能快速定制开发相应接口，以及导入导出的方式，实现业务功能的扩展和数据共享。 |
| 10 | 1.7系统使用环境兼容性 （1）题库管理系统须支持 winserver、win7、win10、win11等主流基础系统及以上版本，可支持在国产操作系统正常运行，及考试所需要用到的其他应用软件，如office2007、WPS等。 （2）考务管理系统须支持 winserver、win7、win10、win11等主流基础系统及以上版本，可支持在国产操作系统正常运行，及考试所需要用到的其他应用软件，如 oﬃce2007、WPS及以上版本等。 （3）考试管理系统须支持 win7、win 10等主流基础系统及以上版本，可支持在国产操作系统正常运行，及考试所需要用到的其他应用软件，如 office2007、WPS等。 （4）考生作答系统须支持 win7、win 10或国内主流云机房环境等主流基础系统及以上版本,可支持在国产操作系统正常运行，及考试所需要用到的其他应用软件，如oﬃce2007、WPS等。 |
| 11 | 三、项目技术要求 1.1 IT要求 本项目实施后需符合省考试院信息化建设的要求，包含但不限于以下： 平台使用B/S架构和MVVM框架，利用Bootstrap实现页面响应式设计。后端采用事件驱动和防 阻塞I/O框架，以确保处理大量并发请求的能力。前后端页面交互时通过WebSockets实现数据的双向绑定。为了保证数据的安全性，接口使用加密后的JSON文档通过HTTPS请求进行通信。平台使用 文档数据库作为数据库，以支持数据的存储和查询，提供高性能、可扩展性和稳定性，以满足平台持 续升级扩展的需求。平台需具备高度稳定性，常年24小时运行不卡顿，不死机。 平台最大并发请求用户数不小于50万，同时在线人数不小于50万，访问高峰接口平均响应时间 小于1秒，能够满足陕西省普通高中 50 万考生同时考试的需求。 平台应能方便扩展，以支持未来的新增需求。功能模块应为松耦合，定制标准接口规范，并支持各主流系统接口规范。设计中应说明如何支持将来的扩展以及和第三方系统的对接。 平台接口开发必须支持的主流开发标准和通信接口协议，如Socket、HTTP、HTTPS、WebS ervice、JSON、消息队列等技术。 平台架构优秀，性能强劲，容错能力强，遇到故障能够快速恢复；可扩展性强，结构清晰，易于调整。为本项目建立完善的备份恢复机制，保障平台的持续运行。建立完善的运维保障机制，保障平台的稳定运行。 平台上线交付前需进行完整的功能测试、性能测试、压力测试，并提交书面报告。平台必须管理简单，使用方便，界面友好，性能轻快。 平台数据安全性高，关键信息加密存储和传输，数据有完整的备份容灾机制。收发数据准确无 误，响应快速。本项目服务提供者须与陕西省教育考试院签署数据保密协议，保证不将数据泄露和公开。 平台结构、数据结构、数据库规划尽可能清晰易懂，出问题便于分析原因。 平台支持超大文件传输，文件大小不限制。具有跨平台特点，支持UNIX、Linux、Windows等不同的操作系统部署，支持不同平台间平滑 移植。拥有一套完整的数据安全解决机制，满足国家信息安全等级保护三级认证要求，保证所有相关数据的保密和安全。 |
| 12 | 1.2 项目中所需资源的要求 本项目服务提供者所需的基本软硬件环境（比如计算机，邮件系统以及相关软件的许可证等）由供应商根据所需提供的服务进行配备，招标方不负责提供以上资源。测试环境搭建由乙方承担，正式环境安装部署由乙方承担，采购人负责提供正式环境所需的服务器及操作系统。 |
| 13 | 1.3 其他关键管理项的要求 关键管理项; 说明. 数据清理和 迁移方案; 数据的准确、及时和完整是实施本项目的重要成功因素之一。请供应商阐述对本项目数据清理和迁移方案的计划。. 变更管理; 变更管理流程是成功交付项目的基础。变更管理流程是确保对在项目 环境中的每个变更在实施以前都得以恰当的定义、评估和审批。. 沟通管理; 列出详细的项目沟通管理计划，包括时间，地点，沟通组织者，沟通对象，沟通内容等。. 质量管理; 要求明确说明如何管理项目各阶段工作的质量以及相关交付物的质量保障。内容应该包含但不仅限质量标准，质量计划、保证和控制的流程和手续，以及质量管理角色与职责。. 组织结构变更管理; 在项目的实施过程中,由于流程和管理需求的变化带来的组织结构以及工作职能的变化，比如岗位的调整，职能的增加减少，关键用户的确 立以及职责的划分等，需要供应商给出相应的建议。. 回退计划; 系统上线时制定一个详细而可操作的回退计划对保证业务的可持续进行是非常重要的。请供应商根据业务需求给出一个详细的回退计划方案。. |
| 14 | 1.4 培训要求 为保障本项目的顺利运行，应考虑到相关的培训安排（包含但不限于）。 在项目蓝图规划阶段开始之前, 项目组成员和最终用户应接受相关产品知识的培训。系统建设完成 后、正式上线前，系统开发公司应编写详细易懂的系统操作手册，且向省、地市、县区招办、报名点用户培训使用方法和注意事项。根据项目的业务范围和系统功能准备相应的培训材料，并分别对相关人员进行培训。制定针对关键用户以及流程所有者的培训计划、系统安装和系统管理使用的培训。结合技术解决方案和实施方案，制定出有针对性的培训计划并加以详细说明。 需提供固定的培训场地及能够支持平台全流程全要素培训的条件设施，能够支持对多个用户角色同时进行实操培训及机考全流程演练。 |
| 15 | 1.5 运维要求 为了确保本项目在实施后安全可靠、平稳运行，成交供应商需要提出一套完整的运维服务保障方案，该方案需要在项目开始初期提交我方审核。考虑到本项目涉及每年的动态功能修改和业务变更，采购人可与成交供应商另行签订维保合同（维保专项费用），但运维要求包含但不限于以下 |
| 16 | 1.5.1 技术服务团队及时效 供应商（即系统服务提供商）在项目实施阶段须实行项目经理负责制，切实履行技术服务承诺，并接受陕西省教育考试院的全程监督与指正，在项目实施每个阶段如质、如量、如期的完成任务。 非考试期间，至少安排1名专职技术服务人员提供技术服务，实行5*8小时工作制，做到有问必答；命题期间至少安排2 名专职技术服务人员按照陕西省教育考试院要求提供现场技术服务，考试期间至少安排2 名专职技术服务人员在陕西省教育考试院进行现场技术服务，实行7*24 小时工作制;在数据核查阶段，至少安排2名技术服务人员进行全面、细致的成绩数据核查及分数统计。 技术服务方案要具备可操作性，合理性和可行性，人员配置科学，进度安排合理，保障措施完善。为有效预防、及时控制和妥善处理机考过程中的各类突发事件，确保上机考试的安全，维护正常考试秩序，系统服务提供商须制定陕西省普通高中学业水平信息技术机考技术服务应急处理预案。 技术服务效率要求：承诺正考中若出现系统问题最多在30分钟内给出解决方案，不影响整个考试的顺利进行。 |
| 17 | 1.5.2 定期巡检服务 维护期内定期巡检服务： 成交供应商提供每月定期的巡检服务，通过巡检及时发现和纠正可能出现的系统问题, 从而在最 大程度上为系统的连续稳定运行提供了保证。考前巡检内容主要包括： 1.服务器及应用系统状态检测；2.数据库状态检测；3. 应用程序检测及更新；4.网络情况检测； 5.检查应用服务器系统中的系统设置和系统日志，处理报错问题，清理临时文件；其他。 |
| 18 | 1.5.3服务支持方式 ■ 电话支持：5×10小时客服热线；电话支持不限次数。 ■ 远程支持：提供远程桌面技术服务，该方式需要客户支持远程接入；远程支持不限次数。 ■ 现场支持：如需现场服务，成交供应商工程师将在第一时间赶赴客户现场，现场响应时间 将依照服务级别对应的服务承诺执行。 ■ 巡检服务：每年定期安排熟悉用户系统的资深工程师上门进行系统全面健康巡检，及时消除故障隐患，保障系统健康稳定运行 |
| 19 | 1.5.4 服务内容 1.5.4.1 项目维护基本服务 负责维保本项目做故障诊断、处理及系统维护及优化等。保障系统在维护服务期间能够正常运行 和顺利使用。 下列各项不属于服务的范畴： ax . 服务器等硬件问题和故障。 ax . 网络、防火墙问题和故障。 |
| 20 | 1.5.4.2技术支持服务 提供本项目的技术支持和技术咨询。 |
| 21 | 1.5.4.3远程电话支持服务 提供5*10的电话服务支持（客服热线、专门负责此项目工程师电话），不限次。采购方工作人 员在使用维保范围内的设备如遇到问题都随时可以从成交供应商得到电话支持与帮助。成交供应商一 旦接到采购方请求电话，成交供应商的技术人员将在规定时间内通过电话解决或回答用户所提出的问 题。 |
| 22 | 1.5.4.4风险应急措施 对于重大突发事件等关系重大的服务要求，成交供应商将设立专门的应急保障机构，提供7*24小时现场应急支援服务。 （ 1 ）故障处理响应（ SLA） 一级故障; 二级故障; 三级故障; 四级故障. 故障响应时 限; 15分钟; 40分钟; 1小时; 2小时. 故障处理措 施; 出具相应的故障报告，以及故障修复整改措施及投入的人员配备。; 出具相应的故障报告，以及同类型故障的排查。; 出具故障报告提供故障原因分析，以及同类 型故障的排查。; 出具故障报告提供故障原因分析。. 处理期限; 2小时内解决（需100% 满足）; 4小时内解决（需98%满足）; 24小时内解决（需95%满足); 3自然日或下次系统更新解决（需90% 满足）. （2 ）故障级别定义（ SLA） 故障级别; 级别定义. 一级故障; 由于系统或服务器原因导致系统中止，没有可用的解决方案，使得业务在区域范围内瘫痪，造成重大社会影响或经济影响. 二级故障; 系统可运行但部分功能出现故障，且没有可用的解决方案，使得业务中断或对业务造成实质性不良影响. 三级故障; 系统可运行但部分功能出现故障，且有可用的解决方案保证业务正常运营。. 四级故障; 系统可以正常使用，但存在细微问题，基本不影响业务操作，单一的出错时间，且存在解决方案. |
| 23 | 1.5.5 问题处理 根据采购方的使用阶段，可阶段性的入驻陕西省考试院，进行系统中问题的排查和修正，现 场处理问题。 |
| 24 | 1.5.6功能变更 根据采购人的使用过程中，业务流程的调整，可在较小的变更范围内，给予技术支持，完成相关功能的修正。 |
| 25 | 1.5.7现场服务 如果采购方项目在系统开发维护期内，关键时期（如考试期间）工程师应驻守现场，随时解决可 能遇到的平台故障，并在排除故障后 1日内将故障原因、解决办法、处理结果上报给采购人。 |
| 26 | 1.5.8 功能升级 如采购方需要对项目进行功能修改或性能升级，需将具体的改动内容以文档形式发送给成交供应商，成交供应商根据文档中的具体要求进行相应的工作量评估并形成方案，工作量以日为单位。成交供应商评估出的工作量经过采购方确认后形成任务单。任务单须双方负责人签字确认后，成交供应商按照方案计划完成相应的工作。在紧急情况下可先行口头协议，事后应立即补充书面协议。 |
| 27 | 1.6 项目主要交付文档要求 供应商在实施本项目过程中，为更好的完成向最终用户的知识转移，需要向用户至少提供以下文档（包含但不限于）： 业务蓝图设计报告 客户化开发需求清单 客户化设计说明 客户化测试文档 系统整体架构设计方案 测试用例文档、测试结果报告 用户标准操作手册 权限规划和划分以及设置文档 系统培训文档 系统配置文档 系统试运行方案 系统安装说明书 系统管理员手册 上线支持保障方案 系统上线方案设计 运维方案 问题/缺陷记录 系统安装部署环境文档、操作步骤文档 详细的数据结构文档 |
| 28 | 1.7 平台验收标准 平台各子系统功能完善，运行正常。 须经专业安全机构检测符合上线要求。 考生机考成绩数据核查无误，移交成绩数据、相关报表至陕西省教育考试院复核无误。 |