西安市鄠邑区城市管理综合执法大队                  关于鄠邑区高冠河堤防加固工程采购需求书

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币313529.00元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币313529.00元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 暂列金 或暂估价 | 人民币 / 元 如有，请列明。 |
| 4 | 图纸 | ○√有图纸，图纸与工程量清单不一致时以实际工程量为准。 ○无图纸 |
| 5 | 项目性质 | ○√专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  | ○非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予___%（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 对供应商的 资格要求 | 本项目的特定资格要求：①.供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须提供身份证复印件，并与营业执照上信息一致。授权他人参加投标的，须出具授权委托书及被授权人身份证复印件；②.供应商具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质及安全生产许可证；③.拟派项目经理须具备有效的水利水电工程专业二级（含二级）以上建造师注册证，具备水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B 证），且在本单位注册，无在建工程；；④.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动。 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | ○接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予___%（1%-2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | ○√不接受 |
| 8 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的 / % 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%；对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
|  |  | ○由采购单位自行收退 ○由代理机构负责收退 |
| 9 | 现场踏勘和集中答疑 | ○组织，集结地点为：_______________________ ○√不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总分值的 政府采购法律法规未有明确限制。 |
| 11 | 合同类型 | ○√总价 ○综合单价（适用于采购数量不定的情形） ○其他：___________________________ |
| 12 | 争议解决途径 | ○向有管辖权的人民法院提起诉讼 ○向西安仲裁委员会提请仲裁 ○由供应商做出选择 |
| /13 | 联系方式 | 项目对接人： 章龙飞 联系电话： 15191818798 电子邮箱：325672217@qq.com |

需求框架（工程类）

一、项目概况

项目建设地点：鄠邑区

河道综合治理长度 125m，现状堤防加固长度 117m，采用重力仰斜式挡墙(M7.5浆石筑)，复式断面型式。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（一）工程内容：鄠邑区高冠河堤防加固工程建设地点位于陕西省西安市高新区高管瀑布，主要作业内容为新建堤防的土方开挖、砂砾石开挖、土方回填、砂砾石回填、M7.5浆砌石护堤、φ50pvc排水管、模板支护、原挡墙拆除、M10砂浆压顶、C25混凝土铺盖等。

（二）工程地点：项目建设地点：鄠邑区。

（三）计划工期：自进场之日起7日历日内竣工。

（四）质量保修期（与质保金的退还无关）：见《建设工程质量管理条例》。