# 采购需求

- 一、商务要求

（一）项目名称：新筑街道东王村征地范围内铲青、拆（破）除、垃圾清运工程项目。

（二）工程地点：新筑街道东王村，采购人指定地点。

（三）工期：自合同签订之日起30个日历日内竣工

（四）质量要求：达到国家、省、市建筑工程质量检验评定规范要求的“合格”标准，符合采购人的要求。

- （五）付款方式：工程竣工后并经项目组织实施方现场验收合格，根据实际工程量结算，结算后一次性支付全部结算总价款。

二、工程量清单及含税完全综合单价最高限价

| 序号 | 名称 | 类别 | 单位 | 数量 | 含税完全综合单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东王村铲青 | 铲青面积 | 亩 | 330 | 1500元/亩 |
| 2 | 东王村厂房拆除 | 混合结构彩钢板顶房 | ㎡ | 8000 | 20元/㎡ |
|  |  | 彩钢板房 | ㎡ | 2500 | 10元/㎡ |
|  |  | 砖混房 | ㎡ | 350 | 18元/㎡ |
|  |  | 水泥地面及砼地面 | ㎡ | 8000 | 18元/㎡ |
|  |  | 沥青渣地面 | ㎡ | 3500 | 10元/㎡ |
| 3 | 东王村垃圾清运 | 建筑垃圾清运 | m³ | 5500 | 100元/m³ |
|  |  | 铲青垃圾清运 | m³ | 29000 | 55元/m³ |

- 注：本工程量为暂定数量，最终以实际工程量为准结算。