印台区周陵至三里洞区域生态综合治理养护管理项目（2023-2026）

参考范本

合 同 书

合同编号：

签约地点：

签订日期：2023年     月      日

甲方：铜川市印台区交通运输局

乙方：

印台区周陵至三里洞区域生态综合治理养护管理项目（2023-2026）（采购项目编号：     ）于2023 年**月**日通过公开招标，确定乙方为中标单位。为明确双方的权利和责任，按照《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，订立本合同，以供双方共同信守执行。

一、项目名称

印台区周陵至三里洞区域生态综合治理养护管理项目（2023-2026）。

二、项目概况

印台区周陵至三里洞区域生态综合治理养护管理项目（2023-2026）位于印台区东南的黄土台塬沟壑区，重兴路与东面台塬交通主干道两侧，是市民通往台塬顶的主干道，长约3.5公里，主要养护内容有护坡养护、大乔木养护、小乔木 及灌木养护、色带养护、攀缘植物养护、草坪养护等，其中护坡面积为56953.08平方米、大乔木3333株、小乔木及灌木15269株、色带13960.48平方米、攀缘植物13019株、草坪8200平方米，养护周期为三年，达到二级养护标准。

三、服务内容

绿化树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白和补苗等；绿地的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、补苗、清理落叶等；服务期内所需的水费、电费、设施维护费、垃圾处理费由乙方负责；绿化带内老化苗木的更换或复壮，步道的维护；服务期间修剪出来的残枝、草渣要及时清理；在大风或雨天，乙方应及时对易倒树木进行必要的支撑等；

四、合同期限

合同有效期限为3 年，即从2023年**月**日至 2026年**月**日。

五、合同价款

本项目的中标价为人民币          元（大写人民币          ），即合同总价为        元（大写人民币        ）。

六、承包方式

1、合同价格为一次性包干价，合同价包括但不限于包工、包料、包机械设备、包质量、包安全。

2、甲方将印台区周陵至三里洞区域生态综合治理养护管理项目（2023-2026）的承包款按半年支付一次的方式支付给乙方，乙方按甲方的管理要求和标准提供服务，并接受甲方的监督和检查。

3、按国家规定应由乙方缴纳的各种费用，已包含在合同价内，由乙方向有关部门交付。

七、付款方式

1、付款条件说明： 第一年完成当年合同服务内容，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%;第二年完成当年合同服务内容,达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%; 第三年完成当年合同服务内容 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。（具体支付方式以签订合同时甲乙双方协商为准）

2、每笔款项支付前，乙方应向甲方提供等额有效的增值税发票，乙方提供的发票必须符合国家税务规定，不得使用假发票、套开发票，否则乙方应无条件更换发票。乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，甲方有权暂缓付款。

3、本合同的合同价款由政府财政拨款，如因政策的影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则作违约处理；无故停止服务15天以上的，甲方有权单方面终止合同。

八、分包与转包：未经甲方同意不得分包和转包。

九、各项管理的规定及要求

1、乙方在合同签订后一个月内按投标文件的服务技术方案和质量承诺，向甲方提交管理工作计划。

2、乙方在合同签订后30天内要在管护范围内设立养护管理服务管理机构。

3、乙方在服务期间自觉接受甲方以及有关部门的监督管理，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。

4、乙方必须在大风、暴雨等自然灾害后12小时内或甲方根据实际情况设定的时间内完成现场清理、清运工作。

6、因自然灾害而造成绿化苗木级设施损坏需要补种、维修的，所需费用由乙方向甲方申请，再由甲方向市级相关部门申请。

7、本项目绿化养护质量标准按二级标准进行管理。

十、各项管理实施方案应包括下列内容

1、乙方须列明管理的模式，具备适合的绿化养护、设备维修、绿化设施维修、技术、管理人员、项目负责人等，并向甲方提供有关人员职责名单及其资质证、上岗证复印件；签订合同并于进场后一个星期内将上述人员证书原件送甲方核验。包括各项管理措施以及实施的时间等。

2、乙方投入本项目的机械设备清单（注明名称、规格、数量），所采用设备必须满足国家有关技术操作规程的要求。

3、甲方可对乙方的管理工作实施方案进行审核及提出修改意见。

十一、违约

1、评分、考核、扣分计算按《印台区周陵至三里洞区域生态综合治理养护管理项目（2023-2026）服务要求》、《印台区周陵至三里洞区域生态综合治理养护管理项目（2023-2026）现场考核评分标准》的各项内容进行；

2、考核每半年进行一次，考核结果与每半年支付给乙方的费用挂钩，具体评价标准为：当考核总分在（90-100）区间时，按当期支付费用基数的100%支付；当考核总分在（80-90）区间时，按当期支付费用基数的90%支付；当考核总分在（70-80）区间时，按当期支付费用基数的80%支付；当考核总分在（60-70）区间时，按当期支付费用基数的70%支付；当考核总分在60分（不含60分）一下时，甲方酌情考虑支付；若连续两次考核总分在60分以下，甲方有权终止合同。

3、乙方在管理过程中若是接到群众投诉，经甲方核查属实的，甲方将酌情进行扣分；

4、服务期间，如果甲乙双方存在异议时，甲方将邀请第三方评估机构，对项目范围内的绿化养护管理服务的质量进行评价，凡评价不合格的，评估费用由乙方承担，甲方有权单方面终止合同。

5、乙方在市级或以上部门检查、考核被通报中存在绿化养护管理问题的，以违约论，每次扣除当月承包款5000元作为违约金。

十二、违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

2、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

3、因乙方违反本合同或拒绝履行本合同约定，甲方为行使本合同约定或法定的权利或解决本合同引起的纠纷而产生的诉讼费、仲裁费、律师费、担保费及保全费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等全部由乙方承担。

4、乙方必须随时接受甲方以及上级管理部门的监督、检查和指导。

5、管理过程中，乙方必须根据合同中的各项条款，履行各项职责，如发现乙方组织措施不当、计划不落实、管理不严，管理实施方案中所列人员、机械设备与现场实际不符，导致管理质量达不到标准，甲方有权要求更换。

6、乙方应确保绿化管护区域苗木和草坪的生长正常。

7、乙方必须落实安全生产和安全防火措施，乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行管理作业时，必须认真负责，注意安全操作。如发生任何意外，乙方负责事故处理和一切费用。

8、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定。如乙方员工有违法乱纪行为，乙方承担一切经济责任和法律责任。

9、在合同期内，因国家或政府建设需要征用时，乙方要服从大局，相应减少管理面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

10、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同内容性质发生变化，甲方不负赔偿责任。

11、甲方不提供垃圾处理场，管理范围内产出的绿化垃圾要运往可倾倒的处理场，如需要交纳相关费用由乙方负责缴交，禁止随意倾倒垃圾。绿化垃圾做到日产日清，不准过夜，不准焚烧，建议设置1个园林废弃物收集点，对养护区域内产生的园林废弃物进行收集，通过就地粉碎回填利用或集中堆肥等方式进行处理。

12、乙方未征得甲方同意，擅自将本合同的管理部分或全部转包或分包给他人的，甲方有权单方面终止合同，同时乙方要向甲方支付合同总价3%的违约金。

13、乙方无故停止工作，甲方有权按损失程度扣减合同款, 乙方要向甲方支付合同价款总额3%的违约金。若无故停工累计达15天，甲方有权单方面终止合同。

14、乙方必须随时、随地接受广大市民的监督，若受到市民的投诉，经调查认定情况属实的，当季管理考核视情节轻重予以罚款；造成恶劣影响的，甲方有权单方面终止合同。

15、乙方履行合同期间在，在负责区域内发现存在违法行为的，应当及时采取措施减少损失并保留相关证据、及时告知甲方并积极配合甲方将相关违法行为移交有关部门处理。

16、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

17、双方在履行合同时发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决的，可向项目所在地人民法庭起诉。

十三、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

十四、合同文件的组成。

1、本合同书

2、《印台区周陵至三里洞区域生态综合治理养护管理项目（2023-2026）管理服务要求》

3、《印台区周陵至三里洞区域生态综合治理养护管理项目（2023-2026）现场考核评分标准》

4、绿化日常养护作业记录表

5、变更等书面协议或文件

十五、本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效；本合同出现下列情况时终止：

1、期限届满时自行终止；

2、出现合同中列出的终止事由；

3、法律规定的终止事由。

十六、双方在履行合同时发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决的，可向项目所在地人民法庭起诉。

十七、本合同正本一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，均具有同等法律效力。双方确认：与履行本合同有关通知均应按照合同中所载的联系方式以书面形式作出。合同中所载的联系方式亦为法院法律文书的送达地址。如以邮寄方式发送，以发件人寄出邮件后3日视为送达日期（无论收件人实际收件时间、是否实际收到、无法送达或退件）；以电子邮件形式发出的通知，送达之日即视为送达。对方应对送达地址负责，如有变更，变更方负有义务通知对方，并书面告知新的联系人信息。如未告知而导致对方受到损失的，未告知方应赔偿对方的全部损失。

发包方（盖章）：                            承包方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

开户银行：                                 开户银行：

账    号：                                 账    号：

电    话：                                 电    话：

合同订立时间：   年   月  日

合同签订地点：铜川市印台区交通运输局