印台区周陵至三里洞区域生态综合治理养护管理项目

（2023-2026）养护管理服务现场考核评分标准

时间：    年    月   日

| 项目名称 | 现场考核 |  |  | 扣分办法 | 应得分 | 现场检查扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总分 | 服务内容 | 检查方法及评价依据 |  |  |  |
| 绿化养护 | 100 | 坡面养护 | 1、随机抽查20平方米绿化地，每平方米绿化地植物不少于50株； | 1、每平方米少于50株的，每少于1株扣0.1分，扣完为止； | 10 |  |
|  |  |  | 2、坡面灌木及时修剪，不能高于2米； | 1、坡面灌木未能及时修剪，10平方范围内株高2米以上不超过2株，超过1株扣0.1分，扣完为止； | 8 |  |
|  |  | 修剪造型 | 1、乔木因枝条过密、过低、有枯枝、残枝头不超过4厘米； | 1、超过4厘米的，每棵扣0.1分，扣完为止； | 8 |  |
|  |  | 乔木灌木 | 2、灌木或绿篱能及时修剪不影响美观（见说明）； | 2、因修剪不当或不修剪，影响美观的，每处扣0.1分扣完为止； | 10 |  |
|  |  | 绿地清洁卫生 | 1、未发现绿化垃圾连片的地方； | 1、垃圾连片（面积3米×3米）扣0.2分，扣完为止； | 6 |  |
|  |  |  | 2、在绿地区内未发生焚烧杂物； | 2、绿地发生焚烧杂物的，每处扣0.2分，扣完为止； | 6 |  |
|  |  |  | 3、绿化修剪后的枯枝干叶等，在修剪当天及时清理运走；苗木落叶地能及时清扫保洁； | 3、未能及时运走和清扫保洁的，以10米为单位，每单位扣0.2分，扣完为止； | 6 |  |
|  |  | 苗木草地的生长养护 | 1、 管理、养护（能及时淋水、施肥、松土、除杂等）得当未有病虫害发生，苗木长势茂盛； | 1、因管理、养护不当及病虫害而导致苗木长势太弱，不够茂盛的，每处乔、灌木（指单株成形的）扣0.2分，扣完为止； | 8 |  |
|  |  |  | 2、管理、养护（能及时淋水、施肥、松土、除杂等）得当未有病虫害发生，草地长势茂盛； | 2、因管理、养护不当及病虫害而导致草地长势太弱，不够茂盛的，草地或绿篱，每平方米扣0.2分，扣完为止； | 6 |  |
|  |  |  | 3、苗木缺损能及时采取补救措施； | 3、未能及时采用补救措施的，行道树每处扣0.2分，乔、灌木每处扣0.1分，草地或绿篱，每处扣0.2分，扣完为止； | 10 |  |
|  |  | 绿化设施 | 1、花基有污迹，能及时清理； | 1、未及时清理的，每10厘米×10厘米（不足的按10厘米×10厘米）的面积扣0.1分，扣完为止； | 2 |  |
|  |  |  | 2、喷淋系统和照明灯具能及时检修，使用正常，未发生管道漏水，灭灯等； | 2、喷头、照明灯未正常喷水和发生管道漏水以及灭灯的，每处扣0.1分，扣完为止； | 4 |  |
|  |  |  | 3、建筑物、设备、步道等设施定期维护，及时修理破损。 | 3、破损未及时修复，每处扣0.1分，扣完为止； | 4 |  |
|  |  |  | 4、乔木树身树干需干净整洁，无木板、铁钉、包裹物等杂物； | 4、乔木树干上有杂物的，每株扣0.1分，扣完为止； | 2 |  |
| 绿化养护 |  | 其它 | 1、未发现乱张贴、乱拉挂、涂鸦等现象，无垃圾和堆积物； | 1、发现乱张贴、乱拉挂、涂鸦等现象或垃圾和堆积物的，每次扣0.1分； | 2 |  |
|  |  |  | 2、突击性的检查任务，能按时、按标准、按要求完成所分配的工作 | 2、未按时按要求完成的，每次扣0.2分； | 2 |  |
|  |  |  | 3、每月召开安全生产及文明施工会议并做好文字及相片记录； | 3、未达到要求的，每项每处扣1分，扣完为止； | 2 |  |
|  |  |  | 4、工作人员要穿着工装制服，作业时及往返途中要佩戴工牌；工作人员与路人接触或交流要举止文明、礼貌；与作业无关的工具不得进入养护工地，而有关的工具，如单车、箩筐、雨衣等属较大物件的，在工地放置时必须隐蔽，不得过于暴露，妨碍景观； | 4、未达到要求的，每项每处扣0.2分，扣完为止； | 2 |  |
|  |  |  | 5、档案资料 | 5、养护记录齐全完整，每缺一项扣0.5分； | 2 |  |
|  |  |  | 6、工作到位，没被通报批评； | 6、被批评通报，情况属实的，每次扣2分； |  |  |
|  |  |  | 7、工作到位，未被市民投诉或媒体曝光； | 7、被投诉，情况属实的，每次扣2分； |  |  |
|  |  |  | 8、每逢节假日，如春节、元旦、五一、国庆节等或某些特别日子，能按上级要求做好相关养护管理工作； | 8、未按时按要求完成的，当月绿化养护评分扣2分； |  |  |
|  |  |  | 9、日常管理维护人员满足要求。 | 9、人数不足的，每少1人扣0.2分。 |  |  |
| 合计实得分（ ）=总分（ 100 ）-合计检查扣分（ ） |  |  |  |  |  |  |

说明：考核结果与支付给中标养护管理单位的费用挂钩，具体评价标准为：当考核总分在（90-100）区间时，按当期支付费用基数的100%支付；当考核总分在（80-90）区间时，按当期支付费用基数的90%支付；当考核总分在（70-80）区间时，按当期支付费用基数的80%支付；当考核总分在（60-70）区间时，按当期支付费用基数的70%支付；当考核总分在60分（不含60分）以下时，采购单位酌情考虑支付。