府谷县数字政府建设项目（一期项目）监理

采购需求计划

- 项目名称：府谷县数字政府建设项目（一期项目）监理

- 项目预算、资金构成和采购方式：

- 采购项目预算：（见上传附件）

- 资金来源：财政资金

3、采购方式：竞争性谈判

三、项目实施时间、地点、项目概况、履行期限及方式

1、项目实施时间：2023年11月（以合同开工日期为准）

2、项目实施地点：府谷县基本建设项目中心

- 3、项目概况：

主要内容包括：府谷县数字政府建设项目（一期项目），建设数字政府数据中心和数字政府运营服务中心，为数字政府提供一体化基础设施支撑，并建设数据中枢平台、可视化平台、BI平台、表单引擎、智能OCR、融合通信平台、视频共享平台、应用支撑平台、智能运维平台、城市运行管理平台、城乡一体化服务平台、智慧应急管理平台、数字府谷小程序、府商通小程序、智慧党建、考核服务平台、高质量发展管理平台、和城市驾驶舱等内容，赋能政府各级党政机关的日常治理。

本项目招标为府谷县数字政府建设项目（一期项目）监理服务工作。

本项目共设为一个合同标段。经预审后费率为1.2%（审定价为68.51万元）。

4、服务期：270日历天 。

5、履行期限及方式 ：严格执行政府采购程序，审批结束后开始实施。

- 合同

合同编号：

监 理 合 同

项目编号：

项目名称：

建设单位：

承建单位：

日    期：

第一部分  协议书

委托人（全称）：                                 

监理人（全称）：                                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、项目概况

1. 项目名称：                             ；

2. 项目地点：                                 ；

3. 项目规模：                                 ；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书（适用于招标项目）或委托书（适用于非招标项目）；

3. 响应文件（适用于招标项目）或监理与相关服务建议书（适用于非招标项目）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理项目师

总监理项目师姓名：     ，身份证号码：                   ，

# 五、签约酬金

监理酬金费率为         ，暂定签约酬金（大写）：

（¥           元  ），最终以项目审计决算价为计价基数。

# 六、监理期限

自      年    月    日始，至     年    月    日止。

# 七、双方承诺

# 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1. 订立时间：      年    月     日。

2. 订立地点：                    。

3. 本合同一式  陆  份，具有同等法律效力，委托人持 肆 份，监理人持  贰  份。

委托人：  （盖章）       监理人：   （盖章）    

地  址：                     地  址：                 

邮政编码：                 邮政编码：              

法定代表人：             法定代表人：           

委托代理人：                 委托代理人：          

电  话：                   电  话：                

传  真：                   传  真：              

电子信箱：                   电子信箱：              

开户银行：                 开户银行：              

账  号：                   账  号：                  
                   第二部分  通用条件

（略）

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）本合同协议书;

（2）成交通知书;

（3）响应文件及其附件;

（4）本合同专用条款;

（5）本合同通用条款;

（6）标准、规范及有关技术文件;

（7）技术参数;

（8）项目量清单;

（9）项目报价单或预算书;

合同履行中，委托人承包人有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：项目技术参数及采购文件内全部内容。包括：项目府谷县数字政府建设项目（一期项目），建设数字政府数据中心和数字政府运营服务中心，为数字政府提供一体化基础设施支撑，并建设数据中枢平台、可视化平台、BI平台、表单引擎、智能OCR、融合通信平台、视频共享平台、应用支撑平台、智能运维平台、城市运行管理平台、城乡一体化服务平台、智慧应急管理平台、数字府谷小程序、府商通小程序、智慧党建、考核服务平台、高质量发展管理平台、和城市驾驶舱等内容，赋能政府各级党政机关的日常治理。

对本项目施工阶段全过程进行监理以及其他相关服务 。

2.1.2 监理工作内容还包括：负责监理范围内项目的质量控制、投资控制、进度控制、安全文明生产控制、合同管理、信息管理以及与有关设计人、承包人及设备材料供应商等其它第三方的协调工作。（以合同中约定为准）具体工作如下：

1、根据项目的实际情况，及时调整监理规划，并按调整后的监理规划组织实施。

2 、审查承包人各项施工准备工作，在征得委托人同意后下达开工指令。

3、 参加设计交底和技术参数会审，对发现的问题及时与设计单位协调沟通。

4 、督促承包人各项管理制度和质量安全保证体系的建立、健全与实施。

5、负责审查承包人编制的总施工进度计划、年度施工进度计划、月施工进度计划，将审查结果报送委托人审批，并督促承包人按审批计划实施。

6 、审查承包人编制的施工组织设计、施工方案并督促其实施。

7、 审查承包人或委托人提供的材料、设备进场计划，并督促其按计划进场。

8 、督促、检查承包人严格执行合同，并按照国家有关技术规范、规程、标准、设计技术参数和相关文件的要求进行施工活动。督促其完善各阶段项目技术资料。

9、 主持项目质量的工序验收、中间验收和阶段性验收，提出整改意见，并检查整改结果。

10、 对项目施工质量负监督责任，按照项目施工质量标准、规范和合同要求，实施施工质量监督。派驻现场的监理人员应通过旁站、巡视、检测、隐蔽验收、中间验收和整体验收等手段全面监督、检查和严格控制项目质量，对违反国家有关规定的施工行为和质量不合格项目拥有否决权。

11、实施施工进度监督，协调交叉施工问题。

12 、对不能全面履行合同，质量低劣，管理混乱，因自身原因造成施工进度严重滞后且未采取有效弥补措施等承包人严重违约行为，根据合同规定，向委托人提交处理意见。

13、监督检查承包人施工现场的安全生产和文明施工工地保证体系，并督促其实施。

14 、负责合格项目的月进度项目量计量工作，并建立项目量计量台帐。

15 、积极配合委托人的成本管理工作，建立健全各种管理台帐及做好指标分析。

16、 按照委托人的相关管理办法，审核项目实施过程中的变更和签证，严格控制项目成本。

17 、对进场材料、构配件和设备的规格、品牌、数量、进场时间及质量负有监督责任，严格审核其进场报验资料。

17.1、 结合项目技术参数、设计变更及招响应文件等资料，严格核对进场报验资料所列的规格、品牌、数量等，出现实际进场材料与报验清单不一致或报验清单与项目技术参数、设计变更及招响应文件等相关资料要求不一致的情况，应及时向委托人汇报，并提出处理意见。

17.2、 审核用于项目的材料、构配件和设备的出场合格证及检验试验报告等质量证明文件。按照有关项目质量监督管理规定，对进场的材料、构配件和设备见证取样，并责成承包人按规定送有资质的实验室进行检验。

17.3、对验收不合格的项目材料、构配件和设备，监理人员应拒绝签认，并签发不合格通知单，书面通知承包单位或委托人，限期将不合格的项目材料、构配件及设备撤出现场。严防不合格的材料、构件和设备用于项目。

18 、参加项目竣工验收，审查承包人竣工资料，保证其完整、规范和符合要求。

19 、单项项目竣工后，监理人成立专门的审核小组负责审核竣工技术参数和竣工结算资料，对其内容的完整性和正确性负责，出具项目内容甩项清单，保证现场实际施工内容、竣工技术参数和结算内容三者一致。

20、 协调、监督项目质量责任期内的项目质量缺陷的处理。

21、 监理人会同承包人按项目档案管理标准，整理、完善和编撰项目资料和监理资料，向委托人提交完整、合格的项目建设竣工资料。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：项目建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、建设项目委托监理合同和有关的建设项目合同。

2.2.2 相关服务依据包括：

- 国家及陕西省颁布的现行有关建设项目质量标准、规范、规程、条例、规定。

- 建设单位与施工单位签订的施工承包合同或协议。

- 完整的项目项目项目技术参数及技术说明，包括《设计交底》，《技术参数会审记录》。

- 本项目相关所有资料。

- 建设部《建筑安装项目质量检验评定标准》和《建筑安装项目施工验收规范》及其他行业相关规定。依据设计项目技术参数和技术文件要求，本项目项目的材料、设备、软硬件及验收等必须达到相应的现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各类标准及规范要求有不一致时则以比较严格者为准。

- 施工单位编制的经其技术负责人批准并经建设单位、监理单位审查同意的施工组织设计(含施工技术核定单)。

- 与建设单位签定的《监理合同》和由监理单位批准的《监理规划》。

- 监理实施细则及其它与项目有关的资料。

- 建设单位和监理单位以书面形式确认的其他决议、备忘录等。

10、监理单位与施工单位在项目实施过程中有关会议记

录、函电及其他有效的文字记录，项目监理项目师发出的有关通知书和指令等。

其他（特别说明：如规范、标准、规定、办法等有变化，按有效的执行）。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 如更换人员须经过委托人同意。若私自更换人员造成项目质量下降、进度滞后、现场管理混乱时，委托人视为不能认真履行投标承诺，有权随时终止合同，由此造成的经济损失由监理人自理，并承担委托人的损失。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围    合同段内      。

# 在涉及项目延期 / 天内和（或）金额 /万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 监理人认为需要调换，且经委托人同意的情况下根据需要进行人员调整 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 开工前一周提供经审核确认的监理规划一份；按月上报监理月报；对部分工序复杂、难度较大的分部分项项目及时形成专项报告并上报委托人相关负责人。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  / 。

监理人应在本合同终止后 / 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： /  。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：          。

3.6 答复

委托人同意在 10天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷项目概算投资额）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为： / 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

5.3.1监理服务费计取方式：

监理报酬＝以项目预审后的建安投资为基数乘以招标程序确定监理费率计算确定。

5.3.2监理服务费支付方式：

（1）、预付款： 40%的合同款

（3）、结算付款：合同签订后7日内，甲方需支付乙方40%的合同款，合同款的50%按项目实施进度支付，项目验收完成后，经审计结算后支付剩余10%的合同款。

（4）、质保金支付：质保期自监理范围内全部项目竣工验收合格之日起算，质保期为两年。该期限届满后14日内，委托人无息付清剩余款项，但后续的项目保修期内，监理人仍需按合同约定履行监理责任和义务。

（5）、因监理人原因，暂停或终止监理业务，由此造成的损失由监理人承担，从监理费中相应扣除。

（6）、其它因非监理人原因发生的额外工作，增加的监理费由委托人承担。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 双方签字盖章      。

6.2 变更

6.2.1 因设计变更造成项目量增加，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=项目投资额或建筑安装项目费增加额×正常工作费率

6.2.2 因项目规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 项目所在地的劳动监管机构 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请  / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝项目投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 / %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： /  。

监理人申明的保密事项和期限： /  。

第三方申明的保密事项和期限：  /   。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本项目的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

需经委托人同意确认。

- 补充条款

- 9.1、监理人必须自行监理，不得转包监理业务，否则，委托人立即解除监理合同。

- 9.2、监理人须取得委托人批准才能行使的职权（总监理项目师在根据合同决定以下事项之前需首先得到委托人项目师的批准）：

9.2.1 顺延工期；

9.2.2 停工指令；

9.2.3 追加合同价款和费用补偿；

9.2.4 施工图的修改；

9.2.5 批准对设计或合同规定的材料设备的代用。

9.3、监理人派往本项目的总监理项目师为         监理人必须保证总监理项目师每月在工地现场办公的时间不少于20个工作日，全面履行监理人义务，为保证随时联系和沟通，应保持通讯工具24小时畅通。

9.4、监理人应按响应文件中监理人员配置组建监理机构，如更换人员须经过委托人同意。若私自更换人员造成项目质量下降、进度滞后、现场管理混乱时，委托人视为不能认真履行投标承诺，有权随时终止合同，由此造成的经济损失由监理人自理，并承担委托人的损失。

9.5 监理人必须依据响应文件，配备齐全本项目所涉及的所有专业的监理人员，其中项目造价专业监理人员必须在整个施工过程中常驻现场，监理人必须保证派往本项目的监理人员（包括总监理项目师）不再担任其它项目的监理工作，否则，委托人将视情节终止监理合同，由此造成的一切损失均由监理人承担。

9.6 监理人必须为进场监理人员办理个人安全保险，否则在施工现场发生的安全责任事故及意外伤害责任由监理人全权负责。

9.8 若监理人不能按时完成所要求的监理工作，委托人有权委托其他监理单位协助完成，由此发生的费用应从监理服务费中扣除。

9.9  相关处罚：

9.9.1若因监理人审图不周，不能预先发现技术参数中的缺陷而引起项目成本增加，委托人将视具体情况给予监理人0.5-1万元的罚款。

9.9.2若因监理人项目计量不认真造成月进度款超付现象，根据超付金额的多少，给予0.5-1万元的罚款。

9.9.3监理人必须对进场材料、构配件和设备的规格、品牌、数量和进场时间等严格审核。对出现实际进场材料与报验清单不一致或报验清单与项目技术参数、设计变更及招响应文件等相关资料要求不一致的情况没有及时发现的，监理人应承担由此给委托人造成的损失，并根据具体情况给予1-2万元的罚款。

9.9.4若因监理人不认真审核竣工技术参数，出现竣工技术参数与实际施工内容不相符合的情况，监理人应承担由此给委托人造成的损失，并根据具体情况给予1-2万元的罚款，竣工技术参数重新据实审查。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

# B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

# B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目立项文件 |  |  |  |
| 2. 项目勘察文件 |  |  |  |
| 3. 项目设计及项目技术参数 |  |  |  |
| 4. 项目承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

五、履约验收标准和方法

（一）履约验收时间：2024年7月（以实际合同为准）。

（二）履约验收主体及内容：

验收主体：府谷县基本建设项目中心

验收内容：采购人根据合同要求，对项目所包含的内容监理进行验收。

（三）验收依据：

1.谈判文件、响应文件、澄清表（函）、设计技术参数等；

2.验收合格证、质检报告等；

3.合同及附件文本；

5.同签订时国家的法律法规及行业现行的标准和技术规范等文件。

（四）验收标准：

竣工验收一般分为竣工自检和正式验收两个步骤进行，其过程为：施工单位在项目项目完成，具备使用条件后，进行竣工自检，然后向建设单位发出交工通知。建设单位接到施工单位的交工通知后，在做好验收准备的基础上，组织施工、设计等单位共同进行交工验收。

- 竣工自检 竣工自检也称为竣工预检，是施工单位先进行内部的自我检查，为正式验收做好准备。一方面检查项目质量，发现问题及时补救；另一方面检查竣工图及技术资料是否齐全，并汇总、整理有关技术资料。

- 竣工自检的标准 竣工自检的主要依据是：项目完情况是否符合项目技术参数和设计的使用要求；项目质量是否符合国家和地方政府规定的标准和要求；项目是否达到合同规定要求和标准。

- 竣工自检的方法 竣工自检应该分层分段、分房间的由竣工自检人员按各自主管的内容逐一进行检查。在检查中要做好记录，对不符合要求的部位和项目要确定修补措施和标准，并指定专人负责，定期完工。

- 竣工自检人员的组成参力竣工自检的人员，应由施工单位项目经理组织生产、技术、质量、合同、预算以及有关的施工工长等共同参加。

- 复检在基层施工单位自我检查的基础上，并对查出的问题全部解决以后，通过上级部门的复检，解决全部遗留问题，为正式验收做好充分准备。

- 正式验收在竣工自检的基础上，确认项目全部符合竣工验收标准，具备了交付使用的条件即可进行项目的正式验收工作。

- 发出《竣工验收通知书》施工单位应于正式竣工验收之日的前1天，向建设单位发送《竣工验收通知书》。

- 递交竣工验收资料 竣工验收资料应当包括以下内容：竣工项目概况；技术参数会审记录；材料代用核定单；施工组织方案和技术交底资料；材料、构配件、成品出厂证明和检验报告；施工纪录；装饰装修施工试验报告；竣工自检记录；隐检记录；装饰装修项目质量检验评定资料；变更记录；竣工图；施工日记。

- 组织验收工作项目竣工验收工作由建设单位邀请设计单位及有段方面参加，同监理单位、施工单位一起进行检查验收。（1)集中、会议，介绍项目概况及施工的有关情况；（2)分组分专业进行检查；（3)集中分组汇报检查境况；（4)提出验收意见，评定质量等级，明确具体交接时间、交接人员。

- 签发《竣工验收证明书》在建设单位验收完毕并确认项目符合竣工标准合同条款规定要求以后，即应向施工单位签发《竣工验收证明书》。建设单位、设计单位、质量监督单位、监理单位、施工单位及其他有关单位在《竣工验收证明书》上签字。

- 进行项目质量核定 承监项目的监督单位在受理了竣工项目质量核定任务后，按照国家有关标准进行核定。核定合格或优良的项目发给《合格证书》，并说明其质量等级，否则不准投入使用。

- 办理项目档案资料移交 项目档案是项目的永久性技术文件，是建设单位使用、维护、改造的重要依据，也是对项目进行复查的依据。在施工项目竣工后，项目经理必须按规定向建设单位移交档案资料。移交的项目档案和技术资料必须真实、完整、有代表性，能如实反映项目和施工中的情况。

- 办理项目移交手续在对项目检查验收完成以后，施工单位要向建设单位办理项目移交手续，并签订交接验收证书，办理项目结算手续。

- 办理项目决算整个项目项目完工验收，并办理了项目结算手续后，要由建设单位编制项目决算，上报有关部门。至此，整个项目的全部过程即告结束。

（五）验收方法：

采购人组织验收人员，按照相关验收标准对采购项目的履约结果进行验收。

六、对供应商的要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

- 2.本项目的特定资格要求：具体内容以招标公告为准。

七、付款方式

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）合同款项的支付及结算方式：

（1）结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。

（2）付款方式：合同签订后7日内，甲方需支付乙方40%的合同款，合同款的50%按项目实施进度支付，项目验收完成后，经审计结算后支付剩余10%的合同款。

八、采购人相关信息

采购人：府谷县基本建设项目中心

采购单位地址：陕西省榆林市府谷县新区

采购单位联系人：刘东     电话：18091588889

府谷县基本建设项目中心

202310月12日