府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司隐蔽致灾地质因素物探与钻探勘察工程

需求文件

一、采购项目名称

府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司隐蔽致灾地质因素物探与钻探勘察工程

二、采购项目预算、资金构成和采购方式

1、采购项目预算：2033200.00元（见上传附件）

2、最高限价：2033200.00元

3、资金来源：自筹资金

4、价格信息来源：府谷县投资评审中心预算审查报告

5、采购方式：公开招标

三、采购需求

府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司隐蔽致灾地质因素物探与钻探勘察工程项目内容包括：以地面瞬变电磁法为主高密度电法为辅，对井田煤层进行探测，分析煤层附近电阻率分布特征，总结电性异常特征，解释采空区异常，并通过钻探验证和地球物理测井，综合解释其所属煤层、积水情况及范围等，共设一个合同标段。

严格按照现行相关法律法规要求，对府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司矿区范围内存在的采空区（含悬顶区）、废弃老窑（井筒）、封闭不良钻孔、地质构造、瓦斯富集区、地表水体、地下含水体、火区、顶板、天窗等不良地质体和四邻关系等进行物探及钻探勘查。本次项目须进行地质调查面积20km2，瞬变电磁勘探区域3处，总面积8.48km2；高密度电法总长度不低于20km；布设地质钻孔9个，其中8个进行地球物理测井，多个钻孔一孔多用，兼做钻芯取样孔及探查孔。基本查明上述隐蔽致灾因素的范围，提出隐蔽致灾因素危险性评估，明确矿井未来5年采掘接续计划内防范重点，施工完成后提交隐蔽致灾因素物探及钻探勘查专项报告。本项目必须符合国家矿山安全监察局陕西局文件（矿安陕[2023]95号）相关规定，且须通过国家矿山安全监察局陕西局及相关专家评审。

（一）技术标准

1.法规和政策文件

（1）DZ/T 0215-2002《煤、泥炭地质勘查规范》；

（2）AQ 2004-2005《地质勘探安全规程》；

（3）原煤炭部颁布《煤炭资源勘探工程测量规程》；

（4）GB/T 18314-2001《全球定位系统（GPS）测量规范》；

（5）GB/T 18341-2001《地质矿产勘查测量规范》；

（6）《煤炭电法勘探规范》（MT/T898-2000）；

（7）《地面磁性源瞬变电磁法技术规程》DZ/T0187—2016；

（8）《地面电性源瞬变电磁法地球物理勘查技术规程》；

（9）《煤矿安全规程》（应急管理部令〔2022〕8号）；

（10）《煤矿防治水细则》（煤安监调查[2018]14号）；

（11）《地面瞬变电磁法技术规程》(DZ/T0187-1997)；

（12）《地面磁法勘探技术规程》（SY∕T5771-2011 ）；

（13）《地面磁性源电磁法技术规程》》(DZ/T 0187-1997)；

（14）《地面电性源瞬变电磁法地球物理勘查技术规程》DB41∕T 2106-2021，等其他国家要求执行的标准、规范。

2.服务内容要求

1.项目服务期限：90天

2.项目实施地点：府谷县沙沟岔矿业有限公司

3.服务成果提交：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司隐蔽致灾地质因素物探与钻探勘察工程成果包括调查成果和文字成果等以及其他过程资料。

（1）调查成果：基本查明矿区范围内采空区（含悬顶区）、废弃老窑（井筒）、封闭不良钻孔、地质构造、瓦斯富集区、地表水体、地下含水体、火区、顶板、天窗等不良地质体和四邻关系等隐蔽致灾因素。提出隐蔽致灾因素危险性评估，明确矿井未来5年采掘接续计划内防范重点。

（2）文字成果：提交隐蔽致灾因素物探及钻探勘查专项报告

（3）其他成果：终形成胶装纸质版6套，刻录光盘电子版1套。

四、合同模板：

府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司隐蔽致灾地质因素物探与钻探勘察工程项目合同书

甲方（客户方）：

乙方（服务方）：

甲乙双方本着相互信任，真诚合作的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供特定服务达成一致意见，特签订本合同。

一、 服务内容

1、见下表

| 服务内容 | 备注 |
| --- | --- |
| 地质调查 | 20km2 |
| 瞬变电磁勘探 | 8.48km2 |
| 高密度电法 | 20km |
| 地质钻孔 | 9个 |
| 测井 | 8个 |
| 文字成果 | 提交隐蔽致灾因素物探及钻探勘查专项报告 |
| 其他成果 | 终形成胶装纸质版6套，刻录光盘电子版1套。 |
| 具体实物工作量 | 详见附件一 |

2、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不另外收费，并对因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任。若因甲方原因造成工作的延误，将由甲方承担相应的损失。

二、 服务费的支付

1、总金额为          人民币 (大写: _____________________人民币元整)。

（1）按照实际调查工作进度，分阶段付款，成果验收合格前累计付款不超合同价总额的80%。

（2）汇交成果通过国家质量检查后，支付合同价总额的5%。

（3）全部成果资料完全交付甲方后，经审计部门出具审计报告后，甲方向乙方支付剩余价款，按照审计部们最终审计价格为支付价格。

3、采购人在支付服务费前，成交供应商应提供国家税务发票，合同价包含税款，有关发票方面的任何问题，甲方应在收到发票后及时书面通知乙方，以便乙方及时作出解释或解决问题，以使甲方能按时付款。

三、 争议处理

甲乙双方如对协议条款规定的理解有异议，或者对与协议有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决的，任何一方可向仲裁委员会提起仲裁。

四、 其他

1、本合同中所用的标题仅为方便而设，而不影响对本合同的解释。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

# 3、可根据实际情况另行签订协议。

甲方（签章）                            乙方（签章）

代表签字：                              代表签字：

地点：                                  地点：

日期：                                  日期：

附件一： 沙沟岔煤矿隐蔽致灾因素普查方案拟投入主要实物工作量表

| 序号 | 隐蔽致灾因素类型 | 普查目标 | 技术手段 | 布置位置 | 工作量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采空区 | 采空区深度、分布范围、含水性、悬顶情况 | 瞬变电磁法 | 地面 | 3 | km2 |
|  |  |  | 高密度电法 | 地面 | 15.45 | km |
|  |  | 地表裂缝、沉降变形、塌陷特征 | 地面调查 | 地面 | 20 | km2 |
|  |  | 采空区钻探验证 | 地质钻探 | 地面 | 4 | 个 |
|  |  | 采空区物理参数 | 地球物理测井 | 地面 | 4 | 个 |
|  |  | 采空区水检测 | 水质化验 | 采空区 | 5 | 取样数 |
| 2 | 四邻关系 | 矿区煤层赋存情况及跨层越界开采情况 | 瞬变电磁法 | 井田边界 | 4.18 | km2 |
|  |  |  | 地质钻探 | 地面 | 2 | 个 |
| 3 | 废弃老窑（井筒） | 老窑分布、范围、悬顶情况、积水情况 | 瞬变电磁法 | 地面 | 1.3 | km2 |
|  |  |  | 高密度电法 | 地面 | 19.15 （15.45采空区探查一并完成） | km |
|  |  |  | 地质钻探 | 地面 | 2 | 个 |
|  |  |  | 地球物理测井 | 地面 | 2 | 个 |
| 4 | 地质构造 | 断层、褶曲、裂隙 | 瞬变电磁法 | 地面 | 采空区、天窗四邻关系探查时一并完成 | km2 |
|  |  |  | 高密度电法 | 地面 | 采空区、天窗、四邻关系探查时一并完成 | km |
| 5 | 瓦斯富集区 | 瓦斯含量、瓦斯成分、瓦斯涌出量 | 钻探 | 地面 | 2（钻探验证孔1、4一孔多用） | 个 |
|  |  |  | 采样测试 | 工作面 | 2（钻探验证孔1、4一孔多用） | 个 |
| 6 | 导水裂隙带 | 导水裂隙带最大发育高度 | 注水试验 | 工作面 | 1 | 个 |
|  |  |  | 直流电法 | 工作面 | 100 | m |
| 7 | 地下含水体 | 地下含水体分布、范围、含水量 | 瞬变电磁法 | 地面 | 采空区、天窗、四邻关系探查一并完成 | km2 |
|  |  |  | 高密度电法 | 地面 | 采空区、天窗、四邻关系探查一并完成 | km |
|  |  |  | 地质钻探 | 地面 | 2（钻探验证孔7、8一孔多用） | 个 |
|  |  | 水质 | 水质化验 | 含水体取样 | 10 | 取样数 |
| 8 | 不良地质体 | 天窗分布范围、厚度 | 高密度电法 | 地面 | 21.15（19.15采空区、老窑探查一并完成） | km |
|  |  | 钻探验证 | 地质钻探 | 地面 | 1 | 个 |

五、履约验收标准和方法

严格按照招标文件、投标文件、采购合同、《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家、省、市有关要求进行验收。

六、对供应商的要求

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

七、付款方式

（1）按照实际调查工作进度，分阶段付款，成果验收合格前累计付款不超合同价总额的80%。

（2）汇交成果通过国家质量检查后，支付合同价总额的5%。

（3）全部成果资料完全交付甲方后，经审计部门出具审计报告后，甲方向乙方支付剩余合同价款。

八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1、采购单位：府谷能源投资集团有限公司

2、采购单位地址：陕西省榆林市府谷县新区

3、项目联系人：李工       联系电话：0912-3708109

府谷能源投资集团有限公司

2023年9月8日