**项目编号：SXZCZB2023-ZCGK-1026**

**商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（丹凤县2023年退化林修复）**

**招标文件**

**采 购 人：丹凤县林业局**

**代理机构：陕西至诚项目管理集团有限公司**

**日 期：2023年11月**

**目 录**

[第一章 招标公告 2](#_Toc3000)

[第二章 投标人须知 13](#_Toc15706)

[投标人须知前附表 13](#_Toc30448)

[第三章 评审方法 30](#_Toc749)

[第四章 合同条款及格式 37](#_Toc2090)

[合同条款及格式前附表 37](#_Toc17027)

[第五章 项目概况及技术要求 52](#_Toc9276)

[一、建设内容 52](#_Toc16373)

[二、退化林修复方案 54](#_Toc4230)

[第六章 投标文件构成及格式 69](#_Toc16466)

[一、投标函 71](#_Toc26212)

[二、开标一览表 72](#_Toc17915)

[三、商务响应偏离表 74](#_Toc6978)

[四、投标方案说明书 75](#_Toc17142)

[五、企业类似业绩 76](#_Toc2609)

[六、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 77](#_Toc6827)

[七、资格证明文件 78](#_Toc4905)

# 第一章 招标公告

****项目概况****

商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（丹凤县2023年退化林修复）招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼获取招标文件，并于2023年12月01日 09时30分（北京时间）前递交投标文件。

****一、项目基本情况****

项目编号：SXZCZB2023-ZCGK-1026

项目名称：商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（丹凤县2023年退化林修复）

采购方式：公开招标

预算金额：15,211,117.00元

采购需求：

合同包1(龙驹寨街道办下湾社区):

合同包预算金额：1,446,880.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他林业服务 | 一标段龙驹寨街道办下湾社区 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,446,880.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包2(龙驹寨街道办白衣寺、麻地湾村):

合同包预算金额：676,940.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他林业服务 | 二标段龙驹寨镇街道办白衣寺、麻地湾村 | 1(项) | 详见采购文件 | 676,940.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包3(龙驹寨街道办店子村、鹿池、资峪沟村):

合同包预算金额：997,380.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他林业服务 | 三标段龙驹寨镇街道办店子村、鹿池、资峪沟村 | 1(项) | 详见采购文件 | 997,380.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包4(龙驹寨街道办保仓村、江湾村):

合同包预算金额：868,602.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他林业服务 | 四标段龙驹寨街道办保仓村、江湾村 | 1(项) | 详见采购文件 | 868,602.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包5(商镇王塬村作业一):

合同包预算金额：1,189,040.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 其他林业服务 | 五标段商镇王塬村作业一 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,189,040.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包6(商镇王塬村作业二):

合同包预算金额：567,120.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 其他林业服务 | 六标段商镇王塬村作业二 | 1(项) | 详见采购文件 | 567,120.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包7(商镇保定村):

合同包预算金额：1,415,274.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 其他林业服务 | 七标段商镇保定村 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,415,274.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包8(商镇商山村、鱼岭村作业区一):

合同包预算金额：1,076,586.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 其他林业服务 | 八标段商镇商山村、鱼岭村作业区一 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,076,586.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包9(商镇鱼岭村作业区二):

合同包预算金额：1,080,765.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1 | 其他林业服务 | 九标段商镇鱼岭村作业区二 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,080,765.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包10(商镇鱼岭村作业区三):

合同包预算金额：1,326,285.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 其他林业服务 | 十标段商镇鱼岭村作业区三 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,326,285.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包11(铁峪铺镇花魁村、寺底铺村):

合同包预算金额：1,075,360.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-1 | 其他林业服务 | 十一标段铁峪铺镇花魁村、寺底铺村 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,075,360.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包12(土门镇八十河村、高峪村):

合同包预算金额：703,668.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-1 | 其他林业服务 | 十二标段土门镇八十河村、高峪村 | 1(项) | 详见采购文件 | 703,668.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包13(土门镇龙王庙村、七星村):

合同包预算金额：585,810.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-1 | 其他林业服务 | 十三标段土门镇龙王庙村、七星村 | 1(项) | 详见采购文件 | 585,810.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包14(武关镇南坪村、武关村):

合同包预算金额：953,535.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-1 | 其他林业服务 | 十四标段武关镇南坪村、武关村 | 1(项) | 详见采购文件 | 953,535.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包15(武关镇惠家坪村、毛坪、段家湾村、梅庄村):

合同包预算金额：785,620.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-1 | 其他林业服务 | 十五标段武关镇惠家坪村、毛坪、段家湾村、梅庄村 | 1(项) | 详见采购文件 | 785,620.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包16(竹林关镇八龙庙村、东楼村、南院村):

合同包预算金额：462,252.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-1 | 其他林业服务 | 十六标段竹林关镇八龙庙村、东楼村、南院村 | 1(项) | 详见采购文件 | 462,252.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

****二、申请人的资格要求：****

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(龙驹寨街道办下湾社区)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）（《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（10）其它需要满足的政策。

合同包2(龙驹寨街道办白衣寺、麻地湾村)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包3(龙驹寨街道办店子村、鹿池、资峪沟村)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包4(龙驹寨街道办保仓村、江湾村)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包5(商镇王塬村作业一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包6(商镇王塬村作业二)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包7(商镇保定村)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包8(商镇商山村、鱼岭村作业区一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包9(商镇鱼岭村作业区二)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包10(商镇鱼岭村作业区三)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包11(铁峪铺镇花魁村、寺底铺村)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包12(土门镇八十河村、高峪村)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包13(土门镇龙王庙村、七星村)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包14(武关镇南坪村、武关村)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包15(武关镇惠家坪村、毛坪、段家湾村、梅庄村)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

合同包16(竹林关镇八龙庙村、东楼村、南院村)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(龙驹寨街道办下湾社区)特定资格要求如下:

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3、财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；

4、税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、供应商应在招标文件领取期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；

7、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；

9、投标人须提供中小企业声明函；

10、本项目各包不接受联合体投标。

合同包2(龙驹寨街道办白衣寺、麻地湾村)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包3(龙驹寨街道办店子村、鹿池、资峪沟村)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包4(龙驹寨街道办保仓村、江湾村)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包5(商镇王塬村作业一)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包6(商镇王塬村作业二)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包7(商镇保定村)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包8(商镇商山村、鱼岭村作业区一)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包9(商镇鱼岭村作业区二)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包10(商镇鱼岭村作业区三)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包11(铁峪铺镇花魁村、寺底铺村)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包12(土门镇八十河村、高峪村)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包13(土门镇龙王庙村、七星村)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包14(武关镇南坪村、武关村)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包15(武关镇惠家坪村、毛坪、段家湾村、梅庄村)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包16(竹林关镇八龙庙村、东楼村、南院村)特定资格要求如下:

同合同包1。

****三、获取招标文件****

时间：2023年11月10日至2023年11月16日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼

方式：现场获取

售价：0元

****四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点****

时间：2023年12月01日 09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼

开标地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼

****五、公告期限****

自本公告发布之日起5个工作日。

****六、其他补充事宜****

注：（1）供应商领取标书时，请携带单位介绍信及经办人身份证原件及复印件加盖公章；（2）请投标人按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。（3）本项目专门面向中小企业。（4）本项目允许供应商进行多个标段投标，但只允许中一个标段。

****七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。****

1.采购人信息

名称：丹凤县林业局

地址：陕西省商洛市丹凤县北新街44号

联系方式：15771883723

2.采购代理机构信息

名称：陕西至诚项目管理集团有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼

联系方式：029-88219779

3.项目联系方式

项目联系人：康乐、倪沛

电话：029-88219779

陕西至诚项目管理集团有限公司

2023年11月09日

# 第二章 投标人须知

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：丹凤县林业局  地 址：陕西省商洛市丹凤县北新街44号 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：陕西至诚项目管理集团有限公司  地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼  联系人：康乐  电话：029-88219779 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 丹凤县 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 专项资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目包含的所有施工内容 |
| 1.3.2 | **工期** | **工期：自合同签订之日起6个月；** **管护期：两年半；** |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。 |
| 1.4.1 | 资格审查条件 | 资格证明文件：  1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；  2、提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；  3、财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；  4、税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；  5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  6、供应商应在招标文件领取期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；  7、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；  8、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；  9、投标人须提供中小企业声明函；  10、本项目各包不接受联合体投标。  **以上（1-10）为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。** |
| 1.4.2 | 招标文件领取时间 | 2023-11-10 09:00:00至2023-11-16 17:00:00（双休日及法定节假日除外）。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 1）招标代理机构不组织统一踏勘，各投标人自行踏勘，相关费用及安全由投标人自行承担，踏勘时遵守相关规定，不得扰民。  2）踏勘内容包含：完成本次招标所需要的现场工况及周围环境等资料。  联系人：丹凤县林业局经办  联系电话：15771883723 |
| 1.10 | 投标答疑会 | 不召开；若有疑问，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人按照招标文件的要求认为有利于投标的材料。 |
| 3.4.1 | 投标报价 | 以中标价为依据签订总价合同。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.6 | 投标保证金 | 本次投标活动不缴纳投标保证金 |
| 3.4.2 | 代理服务费 | 1.收费标准：按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关标准执行。  2.由中标单位向招标代理机构一次性缴付招标代理服务费。 |
| 3.5 | 是否允许递交  备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函及其它有要求处必须加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。  投标文件应无涂改或行间插字和增删。如确需修改，修改处必须由投标人加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 投标文件正本壹份,副本贰份,投标文件电子版壹份（光盘或U盘），开标一览表壹份 |
| 4.1.2 | 投标文件密封 | 1、投标文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。封袋应加贴封条，并在封线处由法定代表人或委托代理人签字盖章后加盖投标人公章。  2、密封包装方式：  （1）投标文件正本、开标一览表、电子版一包密封。  （2）投标文件所有副本一包密封。  3、外层包装请按以下要求标记：  项目名称：  项目编号：  包号：第 包  投标人名称：  内容：“正本”或“副本”  投标文件在 2023 年 月 日 时 分前不得开启； |
| 4.2.2 | 递交投标文件截止时间、地点 | 时间：2023年12月01日上午09：30分  地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年12月01日上午09：30分  开标地点: 陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐3名中标候选人 |
| 10.1计算机辅助评标 | | |
| 是否实行计算机辅助评标 | | 否 |
| 10.2 知识产权 | | |
| 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 | | |
| 10.3 重新招标的其他情形 | | |
| 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 | | |
| 10.4 同义词语 | | |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 | | |
| 10.5 解释权 | | |
| 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。 | | |
| **其他** | | |
| **采购文件所属行业：农、林、牧、渔业** | | |
| **项目性质：本项目专门面向中小企业** | | |
| 中小企业政策性扣减：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予10%(10%-20%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。本项目为专门面向中小企业，不在进行价格扣减。 | | |
| **本项目允许供应商进行多个标段投标，但只允许中一个标段；** | | |
| **备注：供应商注册登记提醒：**  **根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/information/informationDetail.do?informationguid=8a85be3567ed23460167ed36804d0009>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。** | | |
| 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采【2018】23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采 【2020】15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台  (http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shan xi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。  目前的合作银行有∶北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。 | | |

**投标人须知**

**1．总则**

**1.1 项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

**1.2 资金来源和落实情况**

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

**1.3 招标范围、计划工期和质量要求**

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

**1.4 投标人资格要求及招标文件发售时间**

1.4.1资格审查条件：见投标人须知前附表。

1.4.2招标文件发售时间：见投标人须知前附表。

**1.5 费用承担**

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

**1.6 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**1.7 语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.9 踏勘现场**

1.9.1见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 投标人应对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解现场环境、总体布置情况、地形地貌、现场道路、储存空间、运输、装卸等限制条件及其它任何足以影响投标报价的情况，以便各投标人获取须自主考虑的有关投标文件编制和合同签署所需的相关资料和数据，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

**1.10 投标答疑会**

不召开；若有疑问，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

**1.11 分包**

不允许。

**1.12 偏离**

不满足评标办法中初步评审标准的，视为发生重大偏离，其投标被否决。其余偏离视为细微偏离，评标委员会将通过澄清方式对细微偏离进行澄清或修改。

**2．招标文件**

**2.1 招标文件的组成**

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知前附表及投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）项目概况及技术要求;

(6）投标文件格式。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

**2.2 招标文件的澄清及修改**

2.2.1在投标文件递交截止时间三个工作日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

2.2.2采购代理机构如果对已发出的招标文件进行修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在发布招标公告的财政部门指定媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2.3已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。

2.2.4投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

**3．投标文件**

**3.1.投标语言和投标货币**

3.1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

3.1.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

**3.2.投标文件的构成**

3.2.1 投标人提交的投标文件应包含下列部分的内容：

1） 按照投标人须知的要求和招标文件规定格式填写的招标函、开标一览表、法定代表人授权委托书。

2）按照招标文件的要求编制的投标方案说明书。

3）按照招标文件投标人须知前附表的要求提交的资格证明文件；

4）按照本须知第14条要求提交的投标保证金。

5）招标文件中要求的其他证明文件。

3.2.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标将被作无效响应处理。

3.2.3 本次投标的最小单元为“标段”**。**投标人可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行投标，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的响应将会被拒绝。

**3.3.投标文件格式**

3.3.1 投标人应按照招标文件中第六章“投标文件格式及构成”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

3.3.2按招标文件第六章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

**3.4 投标报价**

3.4.1以中标固定总价为依据签订合同。

3.4.2本项目投标总价包含：①疫木清理②病虫害防治③辅助措施修枝④补植补造（苗木费、整地费、栽植费、抚育费、砍灌费）⑤宣传牌。

3.4.3本工程投标组价时应妥善考虑，正式施工时固定总价不因国家法律、行政法规和国家政策变化及原材料市场价发生变化等进行调整。

3.4.4投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标价的情况，任何因投标人忽视或误解工地情况而导致的其提出的任何索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人负责。

3.4.5编制投标报价的其他约定

3.4.6.1投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价。

3.4.6.2投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。

3.4.6.3投标人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包含在所报的单价或总额价内。

3.4.6.4投标人应为建设工程和施工场地内自有人员及第三方人员生命财产及运至施工场地内用于工程的材料办理保险，投标人的投标价中应含的保险费，承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由投标人在其他项目清单保险费栏内自主列报，中标后包干使用。施工期间在施工区域内因非招标人原因发生的设备、材料、人员等的损害、伤害，招标人不再承担任何责任和费用。

3.4.6.5投标报价中的总价要与综合单价相对应。

3.4.6.6投标函中的投标报价应与“投标总价”表中的投标总价数字相符，不允许在投标文件中出现两个报价。任何有选择的报价将不予接受，如“若我方中标，愿在中标价基础上再优惠或下浮多少”等类似报价方法,否则按无效投标处理。

3.4.7服务费收费标准：按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关标准执行。

服务费收取方式：中标人承担招标代理服务费，中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

**3.5 投标有效期**

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

**3.6 投标保证金**

3.6.1投标人在投标时应向陕西至诚项目管理集团有限公司提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金,并作为其投标的一部分。

3.6.2投标保证金是为了保护招标人和招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。

3.6.3投标保证金的缴纳形式：转账、电汇、担保机构保函

3.6.4投标保证金必须按照招标文件“投标人须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

3.6.5开标后经审查，未提交投标保证金、未按时间提交投标保证金、投标保证金金额不足或投标保证金缴纳凭证未附在投标文件内的投标将按无效投标处理。

3.6.6未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在施工合同签订后五个工作日内退还**（退还时，须向采购代理机构提供采购合同原件壹份）**。

3.6.7投标人以担保机构保函形式缴纳投标保证金的，招标结束之后将担保机构保函原件退回（退换时间参照3.4.6条款）；

3.6.8下列任何情况发生时，视为投标人违约，其投标保证金将被没收：

1) 投标人在投标有效期内撤回其投标；

2) 投标人中标后放弃成交、未能按规定签订合同、未按招标文件规定提交履约担保；

3）投标人中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

4）投标人事先未通告无故不参加投标活动的；

5）投标人在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加投标的；

6）投标人不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响

导致采购活动无法正常进行的；

3.6.9投标保证金的有效期与投标有效期一致，担保机构出具的保函有效期为投标有效期延长一个月。

**3.7备选投标方案**

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

**3.8投标文件的编制**

3.8.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8.3 投标文件需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”原件附在投标文件中。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有投标文件按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样，并统一装订（胶装）成册。

3.8.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”、“包号：第 包”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子版投标文件内容包括投标文件的所有内容。

3.8.5 所有投标文件正本和副本须按第八章规定的顺序编排、编制目录、**投标文件正本需逐页加盖投标人公章**。每一页的正下方清楚标第几页、共几页等字样，并分别胶装成册。否则按无效标处理。

**4．投标**

**4.1 投标文件的密封和标记**

4.1.1投标文件的密封：投标文件须胶装成套且须用密封袋密封，包括投标文件正本、副本、投标文件电子版，开标一览表（投标人需另外单独准备一份与正本内容一致的开标一览表），若与正本内容不一致，则按单独的开标一览表为准。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”“第 包”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第3.6.3、第3.6.4项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标代理机构不予受理。

**4.2 投标文件的递交**

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第4.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

**4.3 投标文件的修改与撤回**

4.3.1 在投标人须知前附表第4.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.5项的要求签字和盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

**5．开标**

**5.1 开标时间和地点**

见投标人须知前附表。

**6．评标**

**6.1 评标委员会**

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和具备相关专业的专家等5人以上单数组成评标委员会；

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

**6.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

**6.3 评标**

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标过程的保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

（3）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

**7．合同授予**

**7.1 定标方式**

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

**7.2 中标通知**

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，经招标人同意由招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

**7.3 签订合同**

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人和招标代理机构造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

**8．重新招标和不再招标**

**8.1 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

**8.2 不再招标**

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

**9．纪律和监督**

**9.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

**9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

**9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

**9.5 投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

**10、需要补充的其他内容：****详见投标人须知前附表。**

**11、招标代理服务费**

11.1由中标单位向招标代理机构一次性缴付招标代理服务费。

11.2收费标准：按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关标准执行。

**12.质疑**

12.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

12.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**12.3投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。**

**12.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。**

**12**.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

12.5.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.5.2质疑项目的名称、编号；

12.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.5.4事实依据；

12.5.5必要的法律依据；

12.5.6提出质疑的日期。

12.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

12.6.1质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

12.6.2质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

12.6.3未在法定期限内提出质疑的；

12.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

12.6.5应当提交授权书而未提交的；

12.6.6以非法手段取得证据、材料的；

12.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

12.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

12.7质疑答复

12.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

12.7.2质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管财政部门提起投诉。

12.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\_2804589.html

12.8.2接收质疑函的方式：书面形式

12.8.3联系部门：陕西至诚项目管理集团有限公司前台

12.8.4联系电话：029-88219779

31.8.5通讯地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼

**13.其他**

13.1 废标的情形

13.1.1招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

13.1.2废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

13.2变更采购方式

13.2.1存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

13.2.2通过符合性审查的投标人只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家投标人进行竞争性谈判采购。

# 第三章 评审方法

**一．评标方法**

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

**二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：**

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

**三.投标人存在下列情况之一的，投标无效：**

**1）没有按照招标文件要求提供的投标文件或投标文件构成有重大缺项；**

**2）投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；**

**3）投标人未提交有效的投标保证金或金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件要求的；**

**4）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；**

**5）投标文件无投标人公章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；**

**6）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；**

**7）投标人在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价的；**

**8）存在有重大缺漏项和重大技术偏离的投标产品；**

**9）投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；**

**10）投标总报价低于成本或者高于招标文件公布的采购预算的。**

**11）提供虚假投标文件和资料的。**

**12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；**

**四.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**五.评标程序**

**1、投标文件的资格性审查：**

采购人及代理机构对投标人的投标文件进行资格性审查，以确定其是否满足招标文件的资格要求。

**2、投标文件的符合性审查：**

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

**3、评委会对报价明显偏低的审查：**

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**4、澄清有关问题：**

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**5、比较与评价：**

评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

**6、推荐中标候选人名单：**

6.1汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按标段得分从高到低顺序排列，推荐前1～3名为中标候选人。

6.2得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

**附件1：**

**初步审查要素表**

| **条款号** | | **评审因素** | | **评审标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1** | **资格评审**  **标准** | **营业执照等主体资格证明文件** | | 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |
| **法定代表人授权书/法定**  **代表人身份证明** | | 提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； |
| **财务状况** | | 提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明； |
| **税收缴纳证明** | | 提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| **社会保障资金缴纳证明** | | 提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| **信用记录** | | 供应商应在招标文件领取期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录； |
| **书面声明** | | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| **书面承诺书** | | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺； |
| **中小企业声明函** | | 投标人须提供中小企业声明函且必须为中型、小型或微型企业； |
| **非联合体声明** | | 提供非联合体投标声明； |
| **注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准，原件备查。** | | | | |
| 2.1.2 | **符合性评审标准** | **有效性审查** | **投标文件的签署盖章** | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
| **投标文件格式** | 应符合“投标文件格式”要求 |
| **报价唯一** | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
| **完整性审查** | **投标文件份数** | 应符合“投标人须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
| **投标文件内容** | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
| **响应性审查** | **对招标文件响应程度** | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
| **工期** | 应满足招标文件中要求的工期 |
| **施工地点** | 应满足招标文件中要求的施工地点 |
| **投标有效期** | 应满足招标文件中的规定 |

**附件2分值构成与评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分因素** | **总分**  **（100分）** | **评审要素** | **评分标准** |
| 技术评分部分 | （70分） | ①项目管理部门及人员配备（5分） | 依据本项目成立项目管理部，项目部门技术人员配备合理，岗位职责清晰明确，满足本项目需求得5-3（含3）分；项目部门技术人员配备较合理，岗位职责较为清晰明确，基本满足本项目需求得1-2（含2）分；项目部门技术人员配备不合理，岗位职责较不清晰明确，不能满足本项目需求得0分。 |
| ②项目实施方案  （15分） | 针对本项目实际情况就工程内容编写施工方案：  ①方案切合实际、因地制宜、科学合理完全满足本项目要求10（含10）-15分；  ②方案较为切合实际、因地制宜性一般、较为满足本项目要求5（含5）-10分；  ③方案不切合实际情况、因地制宜性差，不能满足本项目实际要求0-5分。 |
| ③工程进度计划与保障措施（7分） | 进度计划及保障措施合理、完善，4～7分  进度计划及保障措施基本合理、比较完善，2～4分  进度计划及保障措施一般，0～2分； |
| ④确保工程质量的组织措施（6分） | 所述内容切合工程实际，质量措施切实可行，根据响应的不同程度赋分4～6分；  质量措施基本合理、比较完善2～4分；质量措施一般，0～2分 |
| ⑤文明施工、环境保护管理体系与措施  （6分） | 文明施工、环境保障措施合理、完善，4～6分  文明施工、环境保障措施基本合理、比较完善，2～4分；  文明施工、环境保障措施一般，0～2分 |
| ⑥主要机具、设备和劳动力配备情况（6分） | 投入的主要机具、设备先进，劳动力配备情况充分、合理、完善计4（含4）～6分  配备情况基本合理、基本能够满足施工需求计2（含2）～4分  施工器具不够合理完善不能满足项目需求计0～2分； |
| ⑦安全保障方案及应急措施  （10分） | 保障方案、措施合理、完善，7～10分  保障方案、措施基本合理、比较完善，4～7分  保障方案、措施一般，0～4分； |
| ⑧质量承诺  （3分） | 施工承诺：提供本项目的相关质量承诺，依据响应情况综合赋分。（0-3分） |
| ⑨业绩  （10分） | 提供2020年以后得类似工程施工业绩（业绩以合同复印件或中标通知书为依据）。每个业绩计2分，共10分。 |
| ⑩企业实力  （2分） | 投标人具备陕西省林业有害生物防治作业乙级（含乙级）及以上资质加2分。 |
| 报价评分标准 | （30分） | 投标报价评分标准  （30分） | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。  2.有效最低报价为基准价得30分。  3.按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算其得分。  4.经评委一致认定，投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 |
| 备注 | | 1）各评标委员会独立打分。  2）评标委员会成员打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该成员的打分作废，不计入汇总分。  3）若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。  4）各种计算采用插入法，数字均保留一位小数，第二位“四舍五入”。  5）评审过程中，若出现特殊情况时，由评审委员会决定暂停评审，并提出具体处理意见。 | |

**五、定标：**

1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定供应商，以复函通知招标代理机构。

# 第四章 合同条款及格式

## 合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 采购人：丹凤县林业局  地址：陕西省商洛市丹凤县北新街44号  项目名称：商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（丹凤县2023年退化林修复）  资金来源：财政资金，资金已落实 |
| **2** | **项目实施地点：丹凤县** |
| **3** | **工期：自合同签订之日起6个月；**  **管护期：两年半；** |
| **4** | **质量标准：符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。** |
| 5 | 1.合同总价即中标价，中标报价采用固定总价。中标报价是招标文件所确定的全部工程内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标响应。投标人根据自行确定的施工方案进行自主报价。  2.中标后合同总价不做调整，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化，任何有选择的报价将不予接受。  3.付款方式和程序：  （1）银行转账，项目实施完成并通过验收后，由供应商提供票据等财务报账所需材料进行报账。  （2）付款方式：  施工合同签订后，支付总合同工程款的30%，2023年12月底前根据施工进度支付总合同工程款的50%，施工结束后，经有关部门验收合格后，支付合同总工程款的20%；（具体以合同签订为准） |
| 6 | **质量保证：**  供应商必须保证工程及服务质量可靠，并全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按采购人的补充要求为准。技术标准严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 |
| 7 | **验收：**  由采购人和供应商共同对项目进行整体验收。其内容包括退化林修复是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求按时完工。  1.所验各项内容最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在后续使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件整改及恢复。  2.若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大技术能力、工程、服务质量的，采购人有权解除合同，并且要求供应商赔偿相关损失。  3.验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。  4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。  5.验收依据：   1. 合同文本； 2. 招标文件及澄清函、投标文件； 3. 国家和行业制定的相应的标准和规范；   d)验收清单。 |
| 8 | **安全责任：**  本项目施工过程及后期封育期过程中的安全责任均由中标单位负责。 |
| 9 | **违约责任：**  1、按《民法典》中的相关条款执行。  2、未按合同要求提供服务或服务不能满足合同要求，采购人应当将服务商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。 |
| 10 | **政府采购合同：**  政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。  政府采购合同应当采用书面形式。  国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。  采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。  中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。  政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。  经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。  政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

**商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（丹凤县2023年退化林修复）**

**（示范文本）**

**第一部分 协议书**

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期：

四、质量标准

工程质量标准：达到国家质量验收合格标准

五、合同价款

合同金额（大写）： （¥ ）。

合同总价即成交价，合同总价为总承包价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商提供本工程所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标文件、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要

7、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

发包人： （公章） 承包人： （公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系人： 联系人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

**第二部分 通用合同条款**

**执行《陕西省建设工程施工合同》（示范文本）**

**第三部分 专用合同条款**

**一、词语定义及合同文件**

**1、**专用合同条款是对通用条款中相应条款内容的解释、补充、删除或修改，其序号与通用条款中条款一一对应，未作改动的条款按通用条款执行。

**2、合同文件及解释顺序**

合同文件组成及解释顺序：﹙1﹚本合同协议书；﹙2﹚本合同专用条款；﹙3﹚中标通知书；﹙4﹚招标文件答疑纪要；﹙5﹚本合同通用条款；﹙6﹚标准规范及有关技术文件；（7）其他。

**3、语言文字和适用法律语言文字和适用法律、标准及规范**

3.1 本合同除使用汉语外，还使用\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_语言文字。

3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：本合同适用于中华人民共和国法律，行政法规、陕西省地方法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：﹙1﹚国家现行和相关技术规程；﹙2﹚工程所在地建设主管部门的标准、规范；﹙3﹚工程所在地行业的标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间： / \_

国内没有相应标准、规范时的约定： 。

**4、图纸**

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： / 。

发包人对图纸的保密要求： / 。

使用国外图纸的要求及费用承担：\_\_\_\_无\_\_\_\_\_

**二、双方一般权利和义务**

**5、工程师**

5.2监理单位委派的工程师

姓名：\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

发包人委托的职权： /

需要取得发包人批准才能行使的职权： /

5.4发包人派驻的工程师

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职权：

5.6不实行监理的，工程师的职权：\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6、项目经理**

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7、发包人工作**

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前五日内完成。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程施工水源、电源、电讯均由承包人自行解决并承担费用。

其计量和计价方法为：由承包人承担费用，按不同来源在投标时自主报价，结算时不再调整。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订七日内提供发包人已知的情况，其它由承包人自行勘测和解决。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后发包人积极办理，需要承包人配合的承包人必须积极配合在开工前完成。

（6）水准点与座标控制点交验要求：/。

（7）施工交底时间： 。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人和承包人协商确定。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：施工中的协调配合工作。

7.2发包人委托承包人办理的工作：配合发包人办理施工许可证、质量监督备案手续。

**8、承包人工作**

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：按发包人的要求提供。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： / 。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：a、为现场安全保卫提供足够的安全保卫人员及相应的设施和措施，提供24小时的安全保卫服务；b、负责维修夜间和非夜间施工用的照明；c、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场用电安全规范》。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责各项手续的办理并承担费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责，费用由承包人承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由发包人和承包人负责协商确定。

（8）施工场地清洁卫生的要求：由承包人负责。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：相关的对外协调工作。

**三、施工组织设计和工期**

**9、进度计划**

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后15日内。

工程师确认的时间：承包人接交之日起七日内。

9.2群体工程中有关进度计划的要求：以发包人的要求为准。

**10、工期延误**

10.1双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》。

**四、质量与检验**

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部位：执行《通用条款》。

12、工程试车

12.1试车费用的承担：由承包人承担。

**五、安全生产**

13、项目实施单位履行安全生产监管责任，项目施工单位履行安全生产主体责任。（详见作业设计说明书）

**六、合同价款**

13、合同价款约定

13.1本合同价款采用 （1）\_方式确定。

（1）采用固定总价合同：

（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围： /

（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**14、合同价款调整**

14.1双方约定合同价款的其他调整因素：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**15、工程预付款**

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： /

预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间： /

**16、工程量确认**

16.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月的26日承包人向发包人提交25日以前已完工程量报告。

**17、工程进度款结算与支付**

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：详见合同条款及格式前附表

**七、材料设备供应**

31发包人供应材料设备，承包人应按计划领取使用，在结算时发包人按暂定价从工程款中扣除。

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（1）款。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行《通用条款》31.4(2)款。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：执行《通用条款》31.4.（3）款。

（4）到货地点与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（4）款。

（5）供应数量与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（5）款。

（6）到货时间与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（6）款。

31.6发包人供应材料设备的结算方法： 无

**32、承包人采购材料设备**

32.1承包人采购材料设备的约定：乙方自行采购的材料规格型号应与施工图设计相符，质量等级必须合格。

**八、工程变更**

33、在本工程实施过程中若发生变更，按下列各项执行：

33.1合同中已有适用综合单价的，可参照类似综合单价调整；

33.2合同中有类似综合单价的，可参照类似综合单价调整；

33.3合同中没有适用或类似综合单价的承包人按照投标书人工工日、材料、机械台班单价进行组价，报发包人审核认可。

**九、竣工验收与结算**

36、竣工验收

36.1承包人提供竣工图的约定：完整资料文件两套。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**37、竣工结算**

结算审查期限： /

**十、违约、索赔和争议**

**39、违约**

39.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任： \_/\_\_

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》30.5款。

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》37.6款。

双方约定的发包人其他违约责任：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_

39.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人工期每推迟一天罚款1000元，若影响到发包人使用另行赔偿给甲方造成的损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方除按合同价款的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定执行。

双方约定的承包人其他违约责任：\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

**41、争议**

41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请\_合同管理部门和其他有关部门\_调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第\_ 1）\_种方式解决：

1）提交 仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向 人民法院提起诉讼。

**十一、其他**

**42、工程分包**

42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程： 无

分包施工单位为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**43、不可抗力**

43.1双方关于不可抗力的约定： \_根据国家的法律规定执行。

**44、保险**

44.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行《通用条款》44.1款，费用由发包人承担。

发包人委托承包人办理的保险事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（2）承包人投保内容：执行《通用条款》44.4款，费用由承包人承担。

**45、担保**

45.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为： ，担保金额： ，担保有效期： \_。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / ，担保金额：/，担保有效期：/。

（3）双方约定的其他担保事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**50、合同份数**

50.2双方约定合同副本份数：捌份。

**51、补充条款**

51.1本工程禁止转包，若发现承包方私自转包和未经发包人许可私自分包，发包人有权终止合同，对已完工程不予结算，并由承包人赔偿因此给发包方造成的直接或间接的经济损失。

51.2施工企业须承诺按国务院及当地政府的规定按时、足额、实名方式支付农民工工资，否则发包人在工程款中代扣支付，并在工程结算时扣除。

51.3本工程竣工后，应免费将建筑物周围和施工单位生活区周围内施工现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无建筑垃圾、和施工垃圾，做到场地整洁。

51.4承包人在施工过程中应服从、遵守发包人和当地政府职能部门的管理制度。关于安全防护、文明施工措施费用的其他约定如下：

1. 承包人需提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划落实情况；
2. 工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施分情况进行现场监理，若发现承包人为落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改；

3、发包人和承包人应在财务管理中单独列支安全防护、文明施工措施项目费用的支付情况。

51.5以上未尽事宜，双方协商解决或另行签署补充协议并到建设行政主管部门备案。

# 第五章 项目概况及技术要求

**一、建设内容**

丹凤县退化林修复总体任务为 34000.0 亩，共计 236 个小班。主要在龙驹寨 58 个小班、面积 9132.5 亩，商镇 103 个小班、面积 15672.4亩，铁峪铺镇 12 个小班、面积 1955.2 亩，土门镇 22 个小班、面积2977.2 亩，武关镇 24 个小班、面积 3162.1 亩，竹林关镇 7 个小班、面积 1100.6 亩。具体作业区见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 作业地点 | 作业面积 | 采购金额 |
| 一标段 | 龙驹寨街道办下湾社区 | 22个小班3617.2亩 | 1446880元 |
| 二标段 | 龙驹寨街道办白衣寺、麻地湾村 | 8个小班1230.8亩 | 676940元 |
| 三标段 | 龙驹寨街道办店子村、鹿池、资峪沟村 | 17个小班2216.4亩 | 997380元 |
| 四标段 | 龙驹寨街道办保仓村、江湾村 | 11个小班2068.1亩 | 868602元 |
| 五标段 | 商镇王塬村作业一 | 20个小班2972.6亩 | 1189040元 |
| 六标段 | 商镇王塬村作业二 | 15个小班1417.8亩 | 567120元 |
| 七标段 | 商镇保定村 | 19个小班3369.7亩 | 1415274元 |
| 八标段 | 商镇商山村、鱼岭村作业区一 | 17个小班2563.3亩 | 1076586元 |
| 九标段 | 商镇鱼岭村作业区二 | 11个小班2401.7亩 | 1080765元 |
| 十标段 | 商镇鱼岭村作业区三 | 21个小班2947.3亩 | 1326285元 |
| 十一标段 | 铁峪铺镇花魁村、寺底铺村 | 12个小班1955.2亩 | 1075360元 |
| 十二标段 | 土门镇八十河村、高峪村 | 14个小班1675.4亩 | 703668元 |
| 十三标段 | 土门镇龙王庙村、七星村 | 8小班1301.8亩 | 585810元 |
| 十四标段 | 武关镇南坪村、武关村 | 11个小班1733.7亩 | 953535元 |
| 十五标段 | 武关镇惠家坪村、毛坪、段家湾村、梅庄村 | 13个小班1428.4亩 | 785620元 |
| 十六标段 | 竹林关镇八龙庙村、东楼村、南院村 | 17个小班1100.6亩 | 462252元 |
| 合 计 |  | 236小班34000亩 | 15211117元 |

依据国家林业和草原局批准发布《退化林修复技术规程》（2023年试行）行业技术标准，丹凤县退化林退化程度为一般和重度。退化程度为一般，技术标准为 20%＜ 死亡木和濒死木株数比例＜40%，无林业检疫性有害生物灾害；退化程度为重度，技术标准为发生林业检疫性有害生物灾害松材线虫病。

退化程度为一般，防治措施为采伐修复+补植补造；退化程度为重度，防治措施为采伐修复+补植补造+修枝。

1.采伐修复+补植补造规模为9145.1亩，主要措施和技术要求如下：

（1）主要涉及范围：龙驹寨街办、武关镇、商镇、铁峪铺镇、竹林关、土门镇 6 镇 10 个行政村；

（2）措施及技术要求。选择地块死亡木和濒死木株数比例大于20%、小于 40%，对死亡木和濒死木的油松、栎类、杂木进行采伐。伐除胸径大于 5cm 的林内濒死木、枯立木。

（3）补植方式：对地块大于 25 平方米林中空地；因采伐形成林中空地采用块状补植（现有林木呈群团状分布）、林冠下补植等方法。补植树种：对于油松、栎类、杂木林补植树种为侧柏、漆树、元宝枫，优化林分结构。同时，注意保护自然更新的幼苗幼树。

2.采伐修复+补植补造+修枝规模为 24854.9 亩，主要措施和技术要求如下：

（1）主要涉及范围：龙驹寨街办、武关镇、商镇、铁峪铺镇、竹林关、土门镇 6 镇 27 个行政村；

（2）措施及技术要求。对林内存在松材线虫病的疫木进行及时清理；对死亡木和濒死木的油松、栎类、杂木进行采伐。伐除胸径大于 5cm 的林内濒死木、枯立木。

（3）补植方式：对地块大于 25 平方米林中空地；因采伐形成林中空地采用块状补植（现有林木呈群团状分布）、林冠下补植等方法。

补植树种：对于油松、栎类、杂木林补植树种为侧柏、漆树、油茶、元宝枫，优化林分结构。同时，注意保护自然更新的幼苗幼树。

**二、退化林修复方案**

**1.区划结果**

退化林修复总体任务为 34000.0 亩，分布在龙驹寨街办、武关镇、商镇、铁峪铺镇、竹林关、土门镇。具体为龙驹寨 58 个小班、面积9132.5 亩，商镇 103 个小班、面积 15672.4 亩，铁峪铺镇 12 个小班、面积 1955.2 亩，土门镇 22 个小班、面积 2977.2 亩，武关镇 24 个小班、面积 3162.1 亩，竹林关镇 7 个小班、面积 1100.6 亩。

**2.修复类型确定**

根据选择的退化林分分布情况、林分特征、林分结构、退化类型、退化程度、退化成因等因素。确定退化程度为一般，防治措施为采伐修复+补植补造；退化程度为重度，防治措施为采伐修复+补植补造+修枝。

**3.修复措施**

**3.1采伐修复+补植补造**

3.1.1 现状调查

经调查，油松、栎类、杂木经过多年的自然生长，林分已郁闭成林，郁闭度在 0.5-0.6 之间，每公顷 1250-1350 株，平均胸径在 16.9-23.5厘米，平均高在 7.5-10.8 米，林龄为 28-48 年不等。油松、栎类、杂木混交林处于竞争阶段，死亡木和濒死木株数比例大于 20%、小于40%，林相残败，生态效能下降，自然稀疏加快；森林蓄积增长缓慢，林分抗逆性越来越差，影响生态功能，给森林火灾和病虫害的发生带来极大隐患。

主要表现在以下几个方面：

A.林内枯立木、濒死木较多，卫生条件较差。油松、栎类、杂木林分已郁闭成林，而且林间已经处于竞争性关系，林间存在枯立木、濒死木比例约 20%以上，由于树龄大且经营不善，树势衰弱，寄生菌侵入较多，且呈蔓延趋势。

B.雪压、风折等原因造成的断头木约占总株数的 5%左右，林木干型较差，材质等级低，木材利用价值不高。

C.林下有部分天然更新幼树，起源为根萌，多丛生，幼树间竞争激烈，生长受到影响。

3.1.2 采伐修复

采伐修复以油松、栎类、杂木为主，对于自然枯死前进行伐除，伐除所有林内濒死木、枯立木，对于伐根周围侧根进行断根处理，砍除的林木和杂灌应尽量运到林外，不能运出的应清理堆集，截成短节，坡度平缓处顺山坡进行归堆，在陡坡可沿等高线堆集，保持林内卫生。

采伐强度：清除枯死木和濒死木株数占总株数的 20%-30%。

抚育时间：秋季作业。

林地清理：小班抚育修复施工完成后，对抚育产生的枝桠、枯病腐木、伐根等应进行彻底的清理。

a.尽量将有利用价值的抚育剩余物运出林外加以利用；

b.不能利用的枝桠、枯枝，就地散铺，任其自然分解以增加林地肥力。散铺时适当压实以利于剩余物与地面接触，加快分解速度，同时注意不得伤害目的幼苗、幼树。

3.1.3 补植补造

适用条件

(1)株数低于该类未退化林分的合理密度。

(2)郁闭度小于 0.5，仅依靠天然更新难以达到标准成效要求。



(3)林木分布不均匀，含有大于 25 平方米林中空地。

A.地块选择

对于采伐修复区域留下空地进行补植补造处理。补植侧柏、漆树、元宝枫等，营造针阔混交林。

主要涉及范围：龙驹寨街办、武关镇、商镇、铁峪铺镇、竹林关、土门镇 6 镇 10 个行政村。具体小班见下表。

补植补造+采伐修复措施具体小班统计表



B.补植补造设计

（1）整地措施

整地是改良土壤的重要措施。合理整地有利于保墒和培肥地力，对提高幼苗成活、生长及实现油松都具有重要作用。整地时间一般在造林前 1～2 个季节进行。需要对油松、栎类、杂木林下的灌草进行块状清理。深翻土地，深度 30cm，深翻后打碎土块、平整土地，以利保土蓄水。采用块状整地方法，成品字状，鱼鳞坑 50cm×40cm×30cm。

（2）苗木选择及标准

选择适应性强，生长旺盛、根系发达、固土力强，具有穿入深层土壤根系，能以根蘖和压条繁殖以及匍匐茎保护土壤，耐瘠薄、抗干旱，可增加土壤养分、恢复土壤肥力，能形成疏松柔软、具有较大透水性死地被凋落物的树种。

该作业区补植选择乡土树种为以侧柏为主，辅之以漆树、元宝枫树种，选择以Ⅰ、Ⅱ级 2 年以上容器苗，优先Ⅰ、Ⅱ级 3 年生苗，高度 70cm 以上，苗木无病虫害、发育健壮。

苗木选择及标准表



造林所需种苗以本县内自产苗木为主，不足部分由县林业局统一组织调拨。种苗调拨时尽量选择气候条件、立地条件相近地区的苗木，同时要注意对苗木的检疫。同时必须严格执行《全国主要造林树种苗木质量分级标准》，确保苗木使用程序化、规范化、标准化。

（3）初植密度

栽植密度以株行距 2m×3m 为宜，每亩 111 株。

（4）栽植方法

栽植前，将容器苗容器剥落。栽植时，填于穴坑的中下部，树苗放入穴内，使根系自然舒展，分层踏实，直至将土填到与原根际高出 2～3cm 为宜，并覆虚土保墒。苗木栽植要严格执行“三埋两踩一提苗”的技术要求，做到苗正、根舒、适当深栽、根土密接、分层压实。栽植后，立即浇水。第一次浇水浇透，使穴内水不再下渗为止。第一次浇水后，隔 2～3 小时再浇一次水，连灌三遍水。在早上或傍晚进行浇水，以保苗木成活。

（5）抚育管理

主栽树种以侧柏为主，辅之以漆树、元宝枫树种，造林后要实行封山禁牧做好幼林抚育管理工作，搞好松土除草、改善土壤蓄水保墒情况，免除杂草竞争，为幼树成活生长创造有利条件。一年松土除草 2-3 次，其中以春季及初夏两次较为重要，春季土壤解冻泛浆是油松高生长盛期，要松土保墒保证漆树旺盛的高生长，初夏进入雨季，杂草滋生，树苗的直径生长正值盛期，及时消除杂草，促进树苗径向生长及顶芽的发育。

（6）补植

成活率调查应在新补造幼苗经过一个生长季节后进行，秋季补造成活率调查时间在次年秋季进行。调查方法是在当年所有造林小班内选设具有代表性的标准地，分别计数成活与死亡株数。调查结果分别按成活率 85%以上、41～84%、41%以下三级统计。成活率在 41%以下的必须重新造林，成活率在 41～84%的按初植密度及时进行补植。

对春季栽植的苗木，在秋季成活率调查后进行补植。补植的苗木与栽植的苗木必须是相同苗龄、相同品种和相同质量的苗木。

**3.2 采伐修复+补植补造+修枝**

依据退化林技术规程，受松材线虫病的疫木而采取措施，主要以采伐修复+补植补造+修枝修复措施。重点拔除龙驹镇下湾社区、土门镇梅庄村、商镇王塬村、鱼岭村松材线虫感染树木，通过修复措施营造区域内健康林业生态环境。

3.2.1 采伐修复-松材线虫病疫木清理

A.现状调查

对于区域内的松材线虫疫木油松每亩株数约 2-4 株，疫木周围有少量的油松纯林，基本都是油松、栎类、杂木混交林。未受疫木影响的油松林长势良好，平均树高 6.5m 以上。

B.疫木除治措施

对于疫木采取单株择伐方式；择伐株数强度 1%～3%。

a.清理和处理林间枯死松树，对当年病死树，感染木（包括针叶失去光泽、三分之一针叶变黄、植株开始的乘病松树）、枯死树（包括濒死木、衰弱木、被压木等）全部清理。

b.清理树段和枝桠：一是对伐倒的松树就地、就近烧毁;二是对梢头、直径 1 厘米以上枝桠就近烧毁，严禁伐除物移动或下山，要按技术要求清理干净。在烧毁时要做好森林防火等森林资源安全工作。

c.伐桩处理：采伐伐桩离地面不超过 5 厘米，于当天在伐桩上放置磷化铝 1-2 粒后用 0.1 毫米农膜完整覆盖，并用土四周压实塑料薄膜，并完整覆土 20 厘米以上。枯死松树的伐桩全部去皮后， 纵向连砍数刀并喷洒 16%喹硫磷·丁硫克百威乳油 1：100 倍液， 喷至伐桩湿透； 若伐桩高度高于 5cm，需加套 0.8mm 厚的塑料农膜袋并在四周压土的措施； 在发病 株数少于 10 株的新发病林分，伐桩全部去皮后，连根拔除，并喷洒 16%喹硫磷·丁硫克百威乳油 1:100 倍液至湿透。伐桩除害期间，需有警示标志(注明：处理单位、处理时间、药剂名称)。可以使用国家主管部门允许的其他有效药剂用于伐桩除害。

d.套袋熏蒸：将枯死木得树干及直径 0.8cm 以上的树枝截成长度100cm-150cm 的木段，装入 0.8cm 厚的塑料农膜袋里，投放 56％磷化铝药片进行熏蒸，用量 20g／m3 ，密封 10 d~15 d。熏蒸袋上有警示标志(注明：处理单位、处理时间、药剂名称)。使用磷化铝熏蒸处理应在室外最低温度 10℃以上时进行。

e.集中烧毁：对砍伐清理的疫木枝桠以及零星分散、无利用价值的枯死木，及时集中到空旷地或避风之山凹，选择无风或微风天气，实行焚烧处理， 所有木段、枝桠焚烧要彻底， 严禁遗漏。为避免火灾处理前先应向有关部门报批，要注意焚烧过程的管理，特别是余火的处理。

f.烧毁处理：利用松树枯死木和枝桠作燃料供热，将疫木板材、原木浸泡在水温保持 90℃至 95℃的长方体 金属锅(箱)中，板材处理1 h，原木处理 2 h。

g.并对整个发出过程现场留存档案资料。

3.2.2 采伐修复-枯死木及濒死木

在疫木处理基础上，对林区内枯死木及濒死木进行伐除，伐除断头木，病死木以及胸径大于 5cm 的油松、杂木、栎类，对于伐根周围侧根进行断根处理，砍除的林木和杂灌应尽量运到林外，不能运出的应清理堆集，截成短节，坡度平缓处顺山坡进行归堆，在陡坡可沿等高线堆集，保持林内卫生。

采伐强度：清除枯死木和濒死木株数占总株数的20%-30%。

**林地清理**

小班采伐修复施工完成后，对采伐产生的枝桠、枯病腐木、伐根等应进行彻底的清理。

a.尽量将有利用价值的抚育剩余物运出林外加以利用；

b.不能利用的枝桠、枯枝，就地散铺，任其自然分解以增加林地肥力。散铺时适当压实以利于剩余物与地面接触，加快分解速度，同时注意不得伤害目的幼苗、幼树。

3.2.3 补植补造

适用条件

(1)株数低于该类未退化林分的合理密度。






(2)郁闭度小于 0.5，仅依靠天然更新难以达到标准成效要求。

(3)林木分布不均匀，含有大于 25 平方米林中空地。

对于疫木清除区域、濒死木区域进行处理，留下空间进行补植补造处理。补植侧柏、油茶、元宝枫等，营造针阔混交林。

主要涉及范围：龙驹寨街办、武关镇、商镇、铁峪铺镇、竹林关、土门镇 6 镇 27 个行政村。

采伐修复+补植补造+修枝措施小班统计表



B.造林措施

（1）整地措施

整地是改良土壤的重要措施。合理整地有利于保墒和培肥地力，对提高幼苗成活、生长及实现油松都具有重要作用。整地时间一般在造林前 1～2 个季节进行。需要对油松、栎类、杂木林下的灌草进行块状清理。然后深翻土地，深度 30cm，深翻后打碎土块、平整土地，以利保土蓄水。采用块状整地方法，成品字状，鱼鳞坑 50cm×40cm×30cm。

（2）苗木选择及标准

选择适应性强，生长旺盛、根系发达、固土力强，具有穿入深层土壤根系，能以根蘖和压条繁殖以及匍匐茎保护土壤，耐瘠薄、抗干旱，可增加土壤养分、恢复土壤肥力，能形成疏松柔软、具有较大透水性死地被凋落物的树种。该作业区补植选择乡土树种为以侧柏为主，辅之以油茶、元宝枫、漆树树种，选择以Ⅰ、Ⅱ级 2 年容器苗，优先Ⅰ、Ⅱ级 3年生苗，高度 70cm 以上，苗木无病虫害、发育健壮。

苗木标准规格表



造林所需种苗以本县内自产苗木为主，不足部分由县林业局统一组织调拨。种苗调拨时尽量选择气候条件、立地条件相近地区的苗木，同时要注意对苗木的检疫。同时必须严格执行《全国主要造林树种苗木质量分级标准》，坚决制止人情苗、关系苗，确保苗木使用程序化、规范化、标准化。

（3）初植密度

栽植密度以株行距 2m×3m 为宜，每亩 111 株。

（4）栽植方法

栽植前，将容器苗容器剥落。栽植时，填于穴坑的中下部，树苗放入穴内，使根系自然舒展，分层踏实，直至将土填到与原根际高出 2cm～3cm 为宜，并覆虚土保墒。苗木栽植要严格执行“三埋两踩一提苗”的技术要求，做到苗正、根舒、适当深栽、根土密接、分层压实。栽植后，立即浇水。第一次浇水浇透，使穴内水不再下渗为止。第一次浇水后，隔 2～3 小时再浇一次水，连灌三遍水。在早上或傍晚进行浇水，以保苗木成活。

（5）抚育管理

主栽树种以侧柏为主，辅之以油茶、元宝枫、漆树树种，造林后要实行封山禁牧做好幼林抚育管理工作，搞好松土除草、改善土壤蓄水保墒情况，免除杂草竞争，为幼树成活生长创造有利条件。一年松土除草 2-3 次，其中以春季及初夏两次较为重要，春季土壤解冻泛浆是油松高生长盛期，要松土保墒保证漆树旺盛的高生长，初夏进入雨季，杂草滋生，树苗的直径生长正值盛期，及时消除杂草，促进树苗径向生长及顶芽的发育。

（6）补植

成活率调查应在新补造幼苗经过一个生长季节后进行，秋季补造成活率调查时间在次年秋季进行。调查方法是在当年所有造林小班内选设具有代表性的标准地，分别计数成活与死亡株数。调查结果分别按成活率 85%以上、41～84%、41%以下三级统计。成活率在 41%以下的必须重新造林，成活率在 41～84%的按初植密度及时进行补植。对春季栽植的苗木，在秋季成活率调查后进行补植。补植的苗木与栽植的苗木必须是相同苗龄、相同品种和相同质量的苗木。

3.2.4 修枝

为有效改善退化疫木林内的生长环境，除了采伐疫木、采伐死亡木和濒死木措施外，还采用辅助措施修枝方式，取掉树木冗繁枝条，改善了树木通风环境，促进光合作用，为树木健康生长奠定良好的基础。

修枝技术措施：

a) 修去枯死枝和树冠下部 1 轮~2 轮活枝，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部；

b) 保留树冠高度，原则上不低于树高的 1/2，最低不低于树高的 1/3。

c) 对于枝条过低，影响抚育作业及林木生长、林分通风透光的林木进行修枝。修枝时要求切口平滑，防止撕裂树皮，以免影响林木生长。修枝高度不超过树高的 1/3。紧贴枝条基部，修枝后切面与树干平。

3.2.5 松材线虫病防治

松材线虫病防治主要为化学药剂防治，防治面积 24854.9 亩。作业要求：防治作业区以实际发生林分边缘为基准，向外至少延伸 2000 米。使用噻虫啉（也可使用国家林业局推荐的其他药剂）在松褐天牛羽化初期和第一次药剂有效期末连续 2 次采取飞机或地面喷药方进行松褐天牛防治。或在松褐天牛幼龄幼虫期，对树干喷洒16％喹硫磷·丁硫克百威乳油 80 倍液，从树桠到树干基部，全株喷洒均匀。

（1）2%噻虫啉微囊悬浮剂使用方法

林间用机动喷雾机防治防治适期：在松褐天牛羽化初期和第一次药剂有效期末（约隔30 日）各喷一次。

药剂：2%噻虫啉微囊悬浮剂。

方法：将 2%的噻虫啉微胶囊悬浮剂兑水稀释 2000 倍后以2000ml/亩用量，用机动喷雾机喷雾，将药液喷洒在枝干、树冠和其他天牛成虫喜出没之处，以树皮微湿为宜。

注意事项：忌阴雨天喷雾，若施药 6 小时内遇雨，药效会大大降低。正常情况下，2%噻虫啉微囊悬浮剂降雨量较少地区的持效期可应达到 60 天以上，在连续小雨地区，其防效可达 30 天以上，但在施药后若遇暴雨天气与其他因素影响而造成药剂流失，应考虑补防。

2%噻虫啉微囊悬浮剂还应达到以下技术指标：

a. 有效成分含量应大于 2%

b. 游离有效成分释放速度小于 5%

c. 成囊率大于 95%

d. 悬浮率大于 75%

e. 热贮稳定性：合格

f. 微囊平均粒度小于 5um

（2）2%噻虫啉微囊粉剂使用方法

林间用机动喷粉机防治

防治适期：在松褐天牛羽化初期和第一次药剂有效期末（约隔30 日）各喷一次。

药剂：2%噻虫啉微胶囊颗粒剂。

方法：以 1∶1.5 比例将 2%噻虫啉微胶囊粉剂与滑石粉或高岭土拌匀后，按 500g/亩用量，用机动静电喷粉机进行林间喷粉。

注意事项：在郁闭度较高的林区可适当加大药剂用量。喷粉时要注意风向，以顺风为宜。喷粉选择清晨林间露水较多时为最佳，以便药剂更好地黏附在树枝和树干上。

3.2.6 宣传牌

为了使修复的林分得到有效保护，促进林分快速恢复和造林幼树的迅速生长，防止人为干扰和破坏，在退化林修复作业区设置宣传牌，选址在作业区交通要道、人为活动较频繁的醒目位置，可提示当地居民遵守水源涵养林的相关保护管理规定，并标注作业区内严禁盗伐滥伐林木、采石采矿、取土、开垦、野外用火等各种破坏水源涵养林的行为。

材质搪瓷 100cm\*120cm，15 块。

制作一座项目简介牌兼用管理制度牌。牌面内容包括：退化林修复四至范围、作业面积、作业年度、管护单位、责任人和管护制度等内容。

# 第六章 投标文件构成及格式

**项目编号：SXZCZB2023-ZCGK-1026**

**（正本或副本）**

**商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（丹凤县2023年退化林修复）**

**（第 包）**

**投 标 文 件**

**投标人名称：（盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**年 月 日**

**目 录**

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）商务响应偏离表

（四）投标方案说明书

（五）企业类似业绩

（六）陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（七）资格证明文件

### 一、投标函

致：陕西至诚项目管理集团有限公司

根据贵方“ ”项目的投标邀请(编号： 包号：

第 包 )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交投标文件正本壹份、副本一式 份,电子版 份。

我方承诺如下：

1）投标总价为 （人民币）（用文字和数字表示的投标总价）。

2）如果成交，我们根据公开招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我们已详细阅读和审核全部公开招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4）我们同意在投标有效期内（自投标之日起 天内），本投标函对我方具有约束力。

5）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

6）我们同意，如果成交，向陕西至诚项目管理集团有限公司交纳招标代理服务费。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人签字或盖章：

日 期：

### 二、开标一览表

**2.1报价一览表**

项目名称：

项目编号、包号（第 包）：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 小写： |
| 大写： |
| 工期 |  |
| 管护期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 |  |

投标人名称： （加盖投标人公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日 期：

**2.2分项报价（格式自拟）**

### **三、**商务响应偏离表

项目名称

项目编号、包号（第 包）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其它所有商务均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人名称： （加盖投标人公章）

法定代表人或被授权人签字或盖章：

日 期：

说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

### 四、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制，根据评审办法进行编制，主要内容包含但不限于以下内容：

①项目管理部门及人员配备

②项目实施方案

③工程进度计划与保障措施

④确保工程质量的组织措施

⑤文明施工、环境保护管理体系与措施

⑥主要机具、设备和劳动力配备情况

⑦安全保障方案及应急措施

⑧质量承诺

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

公 章：

日 期：

### **五、企业类似业绩**

### **六、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。  
承诺单位（盖章）：

被授权代表（签字或盖章）：

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

### 七、资格证明文件

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3、财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；

4、税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、供应商应在招标文件领取期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；

7、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；

9、投标人须提供中小企业声明函；

10、本项目各包不接受联合体投标。

**后附相关格式：**

**附件1：**

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

**法定代表人身份证明**

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处  （正反面） |

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权书

**致：陕西至诚项目管理集团有限公司**

(投标人名称) 按中华人民共和国法律于（ 年 月 日 ） 成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目名称、项目编号、包号：第 包） 投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自开标之日起90天。

本授权书于 年 月 日签章生效，特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附法定代表人、授权代表身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处  （正反面） | 授权代表身份证复印件粘贴处  （正反面） |

投标人名称： （加盖单位公章）

日 期：

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明**

**（格式）**

（采购人） ：

我方作为项目名称 （项目编号、包号：）的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明！

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

**具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

**（格式）**

（采购人） ：

（供应商名称） 于 年 月 日在中华人民共和国境内 （详细注册地址） 合法注册并经营，公司主营业务为 。

我公司郑重承诺，我公司具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，合同履约中将无条件增加相关设备、人员，直至满足项目需求。

供应商名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

**附件2：**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**附件3：**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：