数字丹凤建设项目一期（EPC总承包-新型智慧城市建设）

招 标 文 件

项目编号：XBZB-SL-2023-078

招标人：丹凤县发展改革局

招标代理机构：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

二O二三年十一月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	29

第四章  招标内容及要求	31

第五章  合同条款及格式	32

第六章  投标文件格式	48

- 第一章  招标公告

###### 项目概况

数字丹凤建设项目一期（EPC总承包-新型智慧城市建设）招标项目的潜在投标人应在西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际19层获取招标文件，并于2023年11月21日 14时00分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：XBZB-SL-2023-078

项目名称：数字丹凤建设项目一期（EPC总承包-新型智慧城市建设）

采购方式：公开招标

预算金额：100,101,100.00元

采购需求：

合同包1(数字丹凤建设项目一期（EPC总承包-新型智慧城市建设）):

合同包预算金额：100,101,100.00元

合同包最高限价：100,101,100.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他工程总承包服务 | 数字丹凤建设项目一期（EPC总承包-新型智慧城市建设） | 1(项) | 详见采购文件 | 100,101,100.00 | 100,101,100.00 |

本合同包接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(数字丹凤建设项目一期（EPC总承包-新型智慧城市建设）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
 (2)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
 (3)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
 (4)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
 (5)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
 (6)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
 (7)《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
 (8)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
 (9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
 (10)陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
 (11)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
 (12)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
 (13)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
 (14)《财政部农业农村部国家 乡村振兴局 中华全国 供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）；
 (15)《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
 (16) 《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；
 (17)其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(数字丹凤建设项目一期（EPC总承包-新型智慧城市建设）)特定资格要求如下:

（1）具有承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明)；
（2）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照信息一致。法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件、复印件）；
（3）提供2022年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）投标人资质要求：
  ①设计资质：投标人具备工程设计电子通信广电行业甲级或建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计建筑智能化系统设计专项甲级；
  ②施工资质：投标人具备电子与智能化工程专业承包一级或通信信息网络系统集成甲级,投标人必须具有有效的安全生产许可证；
（7）拟派项目人员要求：
  ①项目负责人：须具备通信与广电工程一级注册建造师或机电工程一级注册建造师及有效的安全生产考核合格证书并提供无在建承诺书；
  ②施工负责人：须具备通信与广电工程一级注册建造师或机电工程一级注册建造师及有效的安全生产考核合格证书并提供无在建承诺书；
  ③设计负责人：须具备相关行业中级及以上职称；
拟派工程总承包项目负责人可与设计项目负责人或施工项目负责人为同一人，但须满足相应资格要求；
（8）信誉要求:投标人基本信息及项目负责人及施工负责人及设计负责人基本信息须在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”和“全国建筑市场监管公共服务平台”可查询；未被列入“信用中国”严重失信主体名单，不得在中国裁判文书网有行贿犯罪记录（提供相关截图）；
（9）承诺书：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（10）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
（11）提供投标保证金或保函；
（12）其他：本次招标接受联合体投标； 
联合体投标的，应满足下列要求:
 ①组成联合体成员数量不超过 2 家；
 ②联合体各方须满足本次招标资格要求条件，并签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
 ③联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，出具《联合体协议书》。

#### 三、获取招标文件

时间：2023年11月01日至2023年11月07日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际19层

方式：在线获取

售价： 500元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年11月21日 14时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际19层开评标室

开标地点：西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际19层开评标室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

①购买招标文件将介绍信，经办人身份证复印件及加盖供应商公章的扫描件发送招标代理邮箱（648899762@qq.com），待审核资料通过后方可报名成功。

②请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

③本项目为非专门面向中小企业采购。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：丹凤县发展改革局

地址：丹凤县北新街中段

联系方式：0914-8021090

###### 2.采购代理机构信息

名称：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

地址：西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际19层

联系方式：13629283757

###### 3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：13629283757

西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

2023年10月31日

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 丹凤县发展改革局 |
| 2 | 采购代理机构 | 西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 数字丹凤建设项目一期（EPC总承包-新型智慧城市建设） |
| 4 | 建设地点 | 丹凤县 |
| 5 | 招标范围 | 见第四章招标内容及要求 |
| 6 | 缺陷责任期 | 1年 |
| 7 | 工期要求 | 自合同签订之日起210个日历天内 |
| 8 | 工程质量 | 合格 |
| 9 | 投标人资格 条件 | （1）具有承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明)； （2）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照信息一致。法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件、复印件）； （3）提供2022年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）； （4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | （6）投标人资质要求： ①设计资质：投标人具备工程设计电子通信广电行业甲级或建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计建筑智能化系统设计专项甲级； ②施工资质：投标人具备电子与智能化工程专业承包一级或通信信息网络系统集成甲级,投标人必须具有有效的安全生产许可证； （7）拟派项目人员要求： ①项目负责人：须具备通信与广电工程一级注册建造师或机电工程一级注册建造师及有效的安全生产考核合格证书并提供无在建承诺书； ②施工负责人：须具备通信与广电工程一级注册建造师或机电工程一级注册建造师及有效的安全生产考核合格证书并提供无在建承诺书； ③设计负责人：须具备相关行业中级及以上职称； 拟派工程总承包项目负责人可与设计项目负责人或施工项目负责人为同一人，但须满足相应资格要求； （8）信誉要求:投标人基本信息及项目负责人及施工负责人及设计负责人基本信息须在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”和“全国建筑市场监管公共服务平台”可查询；未被列入“信用中国”严重失信主体名单，不得在中国裁判文书网有行贿犯罪记录（提供相关截图）； |
|  |  | （9）承诺书：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （10）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； （11）提供投标保证金或保函； （12）其他：本次招标接受联合体投标； 联合体投标的，应满足下列要求: ①组成联合体成员数量不超过 2 家； ②联合体各方须满足本次招标资格要求条件，并签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务； ③联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，出具《联合体协议书》。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 11 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 从投标截止时间起90个日历天 |
| 13 | 投标保证金 | 缴纳金额：人民币 贰拾万 元整 缴纳时间：投标截止时间前到账或提供。 ☑转账支票 缴付形式： ☑银行电汇 ☑银行保函或工程信用担保 其他要求：/ 开户银行：招商银行股份有限公司西安雁塔路支行 账户名称：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 帐 号： 129912898210301 （1）投标人采用转账形式的，必须将投标保证金从本单位基本户缴存至交易保证金专户，以资金到帐时间为确认保证金缴纳完毕时间，开标现场携带进行查验保证金转账凭证。 转账时应注明：项目名称（可简写） 投标人应将基本户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件、基本户缴纳保证金转账凭证复印件装订于投标文件（正、副本）中。 （2）采用银行保函或专业担保公司形式提交的，携带银行保函原件或专业担保公司担保函原件至开标现场进行核验 (工程信用担保形式：出具专业担保公司融资性担保公司经营许可证。) 并在投标文件 (包括电子版) 中附保函扫描件或复印件，投标保函的真实性由投标单位负责，如发现伪造保函的投标单位，将拒绝其投标，由本项目的招投标监管部门按规定进行处罚。 开标时，招标人依据投标人现场递交的纸质保函原件、工程信用担保原件，核验投标保证金缴纳情况，凡未及时缴纳或未能提供上述资料的，投标人将被视为不响应招标文件 |
| 14 | 投标文件制作 及份数 | 正本壹份，副本贰份，电子版投标文件（U盘）壹份，商务标、技术标分别装订成册并标明正副本，商务标和技术标正本封装在一个标袋内，商务标和技术标副本封装在一个标袋内，电子版投标文件单独封装。 投标文件电子版包含工程量清单计价及其生成的excel表格。 |
| 15 | 装订要求 | 投标文件正本和副本均应采用胶封方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 16 | 封套标识 | 按照招标文件要求的格式制作封套标识 |
| 17 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 18 | 评标委员会 组成 | 评标委员会由采购人及有关技术、经济方面9人单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二。 |
| 19 | 付款方式 | 具体以签订合同为准 |
| 20 | 投标报价要求 | 本项目采用成本+酬金的计价方式，投标人按固定酬金比例结合市场行情进行自主报价。 |
| 21 | 投标人拟分包的工作 | £不允许 R允许，分包内容要求：由工程总承包方依据国家相关法律、法规及合同的规定分包，须经招标人确认。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 按“国家计委计价格[2002]1980号文件”规定向中标单位收取招标代理服务费。 |
| 23 | 开标现场需携带的原件 | 1、法人代表人证明书或法人授权书原件。 2、法定代表人身份证或授权代理人身份证原件。 3、联合体协议书。 4、投标保证金缴纳凭证或保函。 |

## 一．总则

1、项目概况

（1）根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

（2）本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

（3）本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

（4）本招标项目名称：见投标人须知前附表。

（5）本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

(1)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
    (2)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
    (3)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
    (4)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
    (5)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
    (6)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
    (7)《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
    (8)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
    (9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
    (10)陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
    (11)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
    (12)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
    (13)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
    (14)《财政部农业农村部国家 乡村振兴局 中华全国 供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）；

(15)《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
     (16) 《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；
     (17)其他需要落实的政府采购政策。

政策性扣减方式：

2.1供应商为非联合体参与投标的情况：

2.1.1在报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“报价×6%”进行扣减；

2.1.2在报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“报价×10%”进行扣减；

2.1.3在报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“报价×10%”进行扣减。

2.2供应商为联合体参与且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.2.1在报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）联合的，按“报价×6%”进行扣减；

2.2.2在报价的基础上，与微型企业或达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）联合的，按“报价×6%”进行扣减。

2.2.3在报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）组成两家以上的联合体的，仅按照“报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.3供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

2.3.1单个合同项为单一产品的，所投产品为节能、环境标志产品的在报价的基础上，按“报价×6%”进行扣减；

3、招标范围、计划工期和质量要求

（1） 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

（2） 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

（3） 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

4、投标人资格要求

（1） 投标人必备的资格要求：见投标人须知前附表。

（2） 投标人不得存在下列情形之一：

1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3）为本招标项目的监理人；

4）为本招标项目的代建人；

5）为本招标项目提供招标代理服务的；

6）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

7）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

8）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

9）被责令停业的；

10）被暂停或取消投标资格的；

11）财产被接管或冻结的；

12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

5、投标人信用记录查询：详见投标人须知前附表：9

6、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

7、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8、语言文字

除专用术语外，与招标文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

9、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、踏勘现场

（1）投标人按须知前附表要求踏勘现场。

（2）投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

（3）除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（4）采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策责任。

11、偏离

除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不允许负偏离。

## 二. 招标要求

### 1、招标内容

本次招标内容为：数字丹凤建设项目一期（EPC总承包-新型智慧城市建设），投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分，否则投标无效；开标、评标、中标、签订合同均以本项目为单位进行。

### 2、投标人须提交的资格要求证明文件：见投标人须知前附表

3、招标文件的编制

招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

### 4、招标文件的澄清及修改

（1）采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（2）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

### 5、招标文件的购买

投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

### 6、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三. 投标文件的编制

1、投标文件的组成

投标文件：包括商务和技术两部分。

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）商务标主要包括下列内容：

A、投标函；

B、开标一览表；

C、法定代表人证明书与授权书；

D、联合体协议书

E、投标人资格要求证明文件；

F、投标人承诺书；

G、附件；

（2）技术标主要包括下列内容：

A、投标人实力；

B、技术方案；

C、企业业绩；

D、投标人认为需要提交的其他资料；

（3）封袋正面标识式样。

2、投标报价

（1）投标报价采用本须知投标须知前附表第21项所规定的方式进行报价；

（2）投标报价为投标人充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身情况自主报价；

（3）投标人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责；

（4）开标一览表应有法定代表人或被授权人的签字或盖章。

（5）最低报价不是中标的唯一依据。

（6）若竣工验收时工程质量未达到投标人在其投标文件中承诺的质量标准和工期，采购人将予以惩罚，惩罚措施双方签订合同时另议。

（7）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历天；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

4、投标保证金：详见投标人须知前附表

5、资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应在投标文件中附投标人须知前附表要求的所有资格要求证明文件的复印件（法人委托书为原件），并加盖公章。

6、备选投标方案：投标人不得递交备选投标方案。

### 7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交投标文件共叁份，其中正本壹份，副本贰份，电子版投标文件提供word版本，用（U盘）拷贝壹份，投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、页码；

（3）投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字。

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

### 9、本项目接受联合体投标。

## 四．投标文件密封、递交

1、投标文件的密封及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资格要求证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格要求证明文件为复印件加盖投标人公章。

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

### 2．投标文件递交

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至采购代理机构项目承办人；

（2）采购代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

### 3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

### 4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改或撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日戳为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

## 五．开标、评标、中标

### 1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席；

（2）为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为9人单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

### 2、投标文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现下列情况之一者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性审查 | 1 | 投标人名称是否与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 投标函是否有法定代表人或被授权人签字及加盖投标人公章 |
|  | 3 | 投标文件是否按招标文件要求的格式、数量、签字、加盖公章 |
|  | 4 | 是否只有一个有效报价 |
|  | 5 | 工期要求、工程质量、投标有效期是否符合第二部分“投标人须知前附表”规定 |

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

C、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

D、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（6）出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

B、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

C、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

D、实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：工期、付款方式、质保期等）

E、投标文件未按招标文件要求的格式、数量、加盖公章的；

F、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

G、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

H、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

I、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

J、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

K、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

L、投标项目的内容与招标文件要求出现重大负偏差的；

M、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

N、提供虚假技术性能指标的。

（7）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装。

### 3．询标

（1）评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤评审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、完工期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效标；

（3）投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

### 4．评标

（1）采用综合评分法：按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的投标人为中标候选人。

（2）评标委员会根据第三章评标办法进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，推荐三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。

### 5．中标

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

## 六．签订合同

1、定标后，中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历天内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

## 七．招标代理服务费

1、招标代理服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据项目结算金额向采购代理机构交纳招标代理服务费，交费金额按“国家计委计价格[2002]1980号文件”。

## 八．其它事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三章  评标办法

1、采用综合评分法：按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的投标人为中标候选人。

2、评标委员会根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，推荐三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。

3、评审指标分值构成（总计100分）

投标人实力                   20分

技术方案                     35分

企业业绩                     10分

投标报价                     35分

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 投标人实力评分标准 （15分） | 项目负责人能力评审 （9分） | （1）具备中级及以上职称，得3分。其他职称不得分。 （2）项目负责人业绩：每提供一个业绩得2分，最高得6分。 |
|  |  | 工程总承包团队 人员配置（6分） | 根据总承包管理团队人员的人数、职称、学历等方面综合情况的优劣进行横向比较，得0-6分。 |
| 2 | 投标人技术方案评分标准 （40分） | 总承包管理方案（10分） | 按其内容评审，根据管理方案可行性、完整性、合理性、进行得分，优：5-10分，一般：0-5分。 |
|  |  | 设计方案（10分） | 按其内容评审，根据管理方案可行性、完整性、合理性、进行得分，优：5-10分，一般：0-5分。 |
|  |  | 施工方案（15分） | （1）施工方案 0～3分 （2）确保工程质量的技术组织措施 0～3分 （3）确保工期的技术组织措施 0～3分 （4）施工进度表或施工网络图及施工总平面布置图0～3分 （5）劳动力安排计划及劳务分包情况表 0～3分 有缺项或只有标题但无实质内容或有严重错误者经评委会评议得0分。 |
|  |  | 设备及材料采购计划 （5分） | 按其提供的设备及材料采购计划内容的完整性、合理性、可行性评审，得0-5分。 |
| 3 | 企业业绩评分标准 （10分） | 企业近年业绩 （10分） | （1）投标人近五年（2017年1月1日以后）具有类似设计业绩，每提供1份合同得1分，满分4分。 （2）投标人近五年（2017年1月1日以后）具有EPC业绩，每提供1份合同得1分，满分6分。 注：（1）（2）项业绩不重复计分。 |
| 4 | 投标报价评分标准 （35分） | 投标总报价评审 （35分） | 以投标人有效投标报价（固定酬金比例，以百分比为单位，保留两位小数）的算术平均价为评标基准价（以百分比为单位，保留两位小数），所有投标报价与评标基准价相比较，等于基准价得满分，投标人的投标报价每高于基准价1%扣1分；每低于基准价1%扣0.5分，扣完为止，具体得分按插入法计算。各投标人的价格得分统一按照下 列公式计算： 投标报价得分=35-¦评标基准价-投标报价¦×100×K（K代表扣分分值） 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：评委会二分之一以上专家认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。 |
| 备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖投标人公章装订于正、副本中。 |  |  |  |

- 第四章  招标内容

注：本技术规格与要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；招标文件的技术规格与要求仅仅是为了准确描述采购人对所需货物的采购需求，设备档次，确保产品质量，并不对投标人的投标构成品牌限制，投标人在响应投标时可参照或提供不低于同档次的货物；投标人应保证所提供的设备符合或高于“技术规格与要求”规定的相关的设备质量技术标准的要求，技术指标高于“技术规格与要求”的，将受到鼓励并在技术得分中予以考虑。技术参数中涉及的产品尺寸、规格、重量、颜色等均为参考。

（另册）

- 第五章  合同条款及格式

合同编号：                                 （仅供参考）

EPC项目工程总承包合同

发包人：

承包人：

## 第一部分  合同协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人现委托承包人实施               工程总承包(EPC)任务，双方就本建设工程实施事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称：                             ；

工程地点：                             ；

立项批文：                             ；

资金来源：                             ；

二、工程承包范围

承包人的承包范围为本项目的                         ，承包人依据合同约定，实施本项目的设计、施工、采购及整体移交等任务，并承担工程保修期内的缺陷修复和保修工作，工程承包具体工作内容包括：

三、合同工期

总工期为      日历天（实际开工日期以业主签署的开工令为准）

四、质量标准

工程质量标准：     合格

五、合同价款

1、合同价款

本项目合同模式为成本价加酬金模式，合同总价暂定（大写）          元整，（含税）（¥：   元），其中，

- 费（大写）          元整，（¥：      元）；（税率为6%）

（2）     费（大写）          元整，（¥：      元）；（税率为6%）

（3）     费（大写）          元整，（¥：      元）；（税率为6%）

（4）     费（大写）          元整，（¥：      元）；（税率为6%）

2、项目成本

成本是在本委托书委托工作范围内EPC工程总承包单位的全部费用总和。成本的确定是以实际发生的、双方最终认定的项目费用为准，据实结算。

（1）项目费用包括：

总包管理及配合费、特殊设备等各种专项检测费、现场签证变更费、建安工程费等所有与工程承包范围有关的费用。

六、合同组成文件及解释顺序

1.合同协议书；

2.中标通知书及附件（包括定标会议纪要、答疑文件、澄清文件和承诺函等往来函件）；

3.合同专用条款；

4.合同通用条款；

5.合同附件；

6.业主及其控股公司和实际控制人制定的施工安全管理制度；

7.工程规范和技术说明；

8. 投标书及其附件；

9.招标文件；

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的解释顺序，如规范与图纸不符时，须经业主确认后方可按规范施工，对于同一类合同文件或同一顺序的解释文件出现不一致时，以后签订者为准。

七、合同生效及份数

1．本合同自签署之日起生效。

2．本协议书正本肆份，副本捌份，发包人执正本一份，副本肆份，承包人执正本叁份，副本肆份；当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

发包方：               (盖章)       承包方：                  (盖章)

法定代表人                            法定代表人

或授权代理人：                        或授权代理人：

开户行：                              开户行：

账号：                                账号：

住所：                                住所：

电话：                                电话：

签订日期：    年    月    日

签订时间：    年   月   日

## 第二部分  通用合同条款

参考使用《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0216

## 第三部分  专用合同条款

第1条 定义和解释

1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：

对工程造成实际影响的风、雨、雪、洪、震等自然不可抗力，瘟疫、空中飞行物坠落或其它非发包人、承包人责任造成的爆炸火灾以及政治不可抗力等。

遇有上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

1.4 适用法律

执行现行包括国家、     省和     市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程等。

第2条 发包人

2.2  发包人代表

发包人代表姓名：              ；职务：              ；管理职责：                ；联系方式：                ；

2.3  监理人

2.3.1监理人名称：               ；工程总监姓名：              ；执业资格证书编号：              ；

监理人的职责和权限：

（1）须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、停工、复工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

（2）尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

（3）监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

第3条 承包人

3.2  总承包项目经理

总承包项目经理姓名：           ；职务：           ；职称：           ；执业资格证书编号：            ；管理职责：   代表承包人履行合同约定的权利和义务，全面负责项目实施、管理和协调工作。 ；

3.8 分包

3.3.1 分包约定

约定的分包工作事项：承包人可在法律规定的范围内就承包项目进行分包。

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1.1 项目进度计划

（1）承包人应在本合同生效后  28  天内，编制工程总进度计划和工程项目管理及实施方案报送监理人审批。工程总进度计划和工程项目管理及实施方案应分工程准备、勘察、设计、采购、施工、初步验收、竣工验收、缺陷修复和保修等分阶段编制详细细目。监理人应在7天内批复承包人。经监理人批准的工程总进度计划(称合同进度计划)，作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制分解进度计划(提交纸介质文档和电子文档)报送监理人审批。在工程总进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进度。

（2）单位工程(或分部工程)进度计划

承包人在开工前，根据本项目具体特点，编制详细的单位工程(或分部工程)进度计划报监理人审批，并严格按发包人和监理人批准的分部工程施工计划实施。

（3）项目进度报告

承包人应编制月进度报告，一式三份，提交给发包人。第一次报告所包括的期间，应自开工日期起至当月的月底止。以后应每月报告一次，在每次报告期最后一天后7日内报出。报告主要内容按发包人要求编制。

4.1.4　发包人的赶工要求

发包人要求承包人提前于合同约定的日期竣工时，承包人须积极配合监理人共同协商采取赶工措施并修订合同进度计划，经发包人批准后，增加的赶工费用由发包人承担，计入项目成本费用。承包人需提交的赶工方案包括

（1）提前的时间和修订后的进度计划。

（2）承包人的赶工措施。

（3）发包人为赶工提供的条件。

（4）发包人应承担的赶工费用。

（5）成本费用的估算。

4.5 误期赔偿

总工期延误在30天以上(非承包人原因导致的工期延误除外)，违约金每天按人民币 2000 元计算。但累计违约金总金额不应超过签约合同价款的0.1%。

第5条 技术与设计

5.2 设计

5.2.2  承包人的义务

（1）施工图设计的深度应能满足确定主要材料和设备的技术规格参数及采购订货的要求。

（2）承包人在进行施工图设计时，应随时与发包人进行沟通，确保重点分部工程的品质，充分体现发包人的意图，施工图设计须发包人认可后方能进行后续工作。

5.2.5承包人向发包人提供由承包人设计的施工图纸和其它技术资料 8 份(含承包人施工自用 4  份)，并提供装有全部设计成果的电子光盘  2 套。

第6条 工程物资

6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的永久性工程的设备、材料和部件

（1）需发包人提供的材料和设备包括：   /

（2）发包人在技术标准中不确定品牌、规格选择材料和设备。

6.1.2 承包人提供的永久性工程的设备、材料和部件

（1）发包人视工程具体情况，有权要求承包人在施工过程中更换相关材料及设备，如果对承包人造成影响，根据情况对承包人的工期和费用进行相应补偿，更换部分的价格变化计入成本费用。

（2）承包人用于本工程的材料或设备，须为合格产品，否则，监理人不予验收(发包人有权对承包人用于本工程的材料、设备进行抽检)，发包人对该部分材料款不予支付(发包人同意的除外)。

第7条 施工

7.1 发包人的义务

7.1.1 提供基准坐标资料

水准点与坐标控制点交验要求：于开工前7个工作日内，由发包人或其委托的监理人联系勘察测绘部门向承包人提供水准点与坐标控制点等书面资料，交付承包人后由承包人负责保管。

7.1.3 进场条件和进场日期

（1）发包人根据批准的施工图设计和由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。

（2）发包人完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。

1）施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线。由发包人负责提供。

2）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前的五个工作日前发包人将提供施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料。

7.1.4 提供临时用水电等和节点铺设

（1）发包人负责开工前提供施工用电的接口，承包人承担施工用电接口以内临时供电线路和计量仪表的安装及运行维护费用，并按当地供电部门的相关规定缴纳电费。

（2）发包人负责开工前提供施工用水接口，承包人自行考虑取水方式并承担相关费用。

（3）发包人应在收到承包人提供的设计图纸、书面文件、相关报告、会议纪要后7个工作日内提出书面意见，若在上述时限内未提供相关意见，视为同意上述承包人提供的设计图纸、书面文件、相关报告、会议纪要的内容。

（4）如果承包人在工程实施过程中遇到其正常实施情况下无法预计的不利地质条件，因此造成的的工期和费用损失由发包人承担，并计入成本费用。

7.2 承包人的义务

7.2.1 坐标复验和放线

（1）承包人有义务在现场与发包人共同复验基准坐标资料（含基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）。

（2）承包人应根据本工程中规定的原始基准点、基准线和基准标高，给工程放线。承包人应负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何差错。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及本工程精度要求，测设自己的施工控制网，并将施工控制网数据报送监理人审批。

承包人应负责管理好施工控制网点，若有丢失或损坏，应及时修复，其所需的管理和修复费用由承包人承担。工程竣工后应完好地移交给发包人。

（3）基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误。承包人就上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人和发包人；如果就此明显错误，承包人不及时通知，由此造成的直接损失，由承包人负责。

7.2.4 临时用水电

按合同专用条款7.1.4款约定执行。

7.8.4 现场的环境保护管理

（1）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人被认为在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了查看和核查，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等必要资料。承包人应采取一切合理的措施保护施工场地内外环境并防止由于其作业方法导致的污染、噪音或其它原因造成的对周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(文物保护建筑)、古树名木等的伤害和受损。

（2）减少夜间噪声

承包人不得在夜间安排噪声很大的机械施工(经发包人同意的除外)。若施工单位违反有关安全文明施工、扬尘治理的有关规定，每发现一次，发包人对承包人处以 500 元的罚款，情节严重的发包人有权终止合同。

7.8.5 事故处理

1、事故处理

（1）重大事故：

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报政府有关部门并通知监理人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）事故争议：

发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

2、人员工伤事故处理

（1）人员工伤事故的责任：

1）承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员(包括分包人的人员)承担工伤事故责任。承包人可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任，但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。

2）发包人应为其派驻现场的工作人员承担工伤事故责任，但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员伤亡，则应由承包人承担其工伤事故责任。

3）在施工现场，如因承包人责任导致第三方人员伤亡事故，由承包人负责，。

（2）人员工伤事故的赔偿：

发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章的规定，对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿、诉讼和其它有关费用。

（3）人身和财产的损失：

承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。

上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

第11条 质量保修责任

11.1 质量保修责任书

11.1.1 质量保修责任书。按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。按法律、法规规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。质量保修责任书详见合同附件二《工程质量保修书》。

11.2 缺陷责任保修金

11.2.1 缺陷责任保修金额为本项目的建安工程费结算价的3%。

11.2.2 缺陷责任期为 12 个月

11.2.3 缺陷责任保修金额的退还

缺陷责任期满  7  日内，发包人向承包人支付剩余缺陷责任保修金。

第12条 工程竣工验收

12.1 竣工验收的含义

12.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

12.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

12.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

12.1.4工程完工指现场施工任务完成并且移交发包方使用。

12.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均己完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作：

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

12.3 验收

监理人收到承包人按合同专用条款第12.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

12.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

12.3.2 监理人审查后认为己具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

12.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

12.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按合同专用条款第12.3.1款、第12.3.2款和第12.3.3款的约定进行。

12.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

12.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

12.4 单位工程验收

12.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用己经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照合同专用条款第12.2 款与第12.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。己签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣上验收申请报告的附件。

12.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

12.7 竣工清场

12.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

12.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

12.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

第13条 变更和合同价格调整

13.2.6 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(1)发包人的技术标准发生变化。

(2)技术方案经发包人确认后或出台的新政策规定。

因承包人的地质勘察错误、工程设计错误等发生的设计和施工改变，不计入变更范围。

13.5  变更价款确定

按照本合同第一部分《合同协议书》约定的计价原则确定。

第14条 合同总价和付款

14.1 合同总价和付款

14.1.1 详见合同协议书第五条合同价款。

14.1.2承包人的付款申请发包人的付款申请流程，承包人申请付款时及时向发包人出具符合要求的合法票据，否则延迟支付的责任由承包人承担。

14.2  担保

14.2.1 履约保证金或履约保函。

承包人不提交履约保函。

14.2.2 支付保函

发包人不提交支付保函。

14.2.3预付款保函

承包人不提交预付款保函。

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额：具体以签订合同为准。

14.4.1工程进度款：具体以签订合同为准。

14.5 竣工结算及缺陷责任保修金额的暂扣与支付:

14.5 缺陷责任保修金额的暂扣与支付:

14.5.2 按合同专用条款第11.2.3款约定执行。

第15条  保险

15.3 其他保险

无。

第16条 违约、索赔和裁决

16.1 违约责任

16.1.1  发包人的违约责任

除通用条件对发包人对合同履行过程中的违约行为的约定外，发包人的如下行为仍视为违约：

- 不按本合同专用条款第14条约定支付工程款；则应由发包人从应支付工程款的第二天起按当期银行贷款利率支付利息；不按本合同专用条款第14条支付工程结算价款；则应由发包人从应支付工程款的第二天起按当期银行贷款利率支付利息。因发包人延迟付款导致承包人工期延误的，发包人应顺延工期。

（2）发包人应自收到承包人提交的竣工结算资料之日起60日历天内完成结算审计，并按照合同约定的付款节点支付结算价款；超过60日历天未审核完成的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算资料，发包人应按照竣工结算资料中的结算价款向承包人支付工程款；逾期未支付的，应自60日历天的审计期限届满次日，按当期银行贷款利率向承包人支付迟延付款的逾期利息。

（3）不按合同约定发出指令确定分包人及供货人（若有）或未能及时对承包人的相关报告或书面文件进行批复，由发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的实际经济损失，顺延延误的工期。

16.1.2 承包人的违约责任。

（1）除通用条件对承包人对合同履行过程中的违约行为的约定外，承包人的如下行为仍视为违约：

1）承包人未能按合同进度计划完成工作，工期延误占本合同进度计划中工期计划的30%及以上的，承包人承担违约责任。

2）承包人偷工减料、违反现行施工规范施工，承包人应承担违约责任。

（2）对承包人违约的处理

若竣工验收时，经竣工验收一次整改后仍达不到合同约定的质量标准，承包人向发包人承担人民币 10000  元(大写：  壹万 元整)的违约赔偿金，承包人应返工重建，直至达到合同约定的质量标准为止，费用自理。施工过程中出现重大质量事故但不影响结构安全和功能的，处以人民币 5000 元以下违约赔偿金;施工过程中出现重大质量事故且影响结构安全和功能的，处以人民币 10000 元以下违约赔偿金，承包人同时应承担由此带来的直接损失。

16.3 争议和裁决

凡因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，由发包人或承包人友好协商解决，如双方未能在规定的期限内解决，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第19条 合同生效与终止

19.2 合同生效条件及合同正本、副本份数按合同协议书中第十、十一条执行。

- 第六章  投标文件格式

项目编号：

（正本或副本）

项目

投标文件

（商务标）

投标人：

时  间：

## 目  录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表

第三部分   法定代表人证明书与授权书

第四部分   联合体协议书

第五部分   投标人资格要求证明文件

第六部分   投标人承诺书

第七部分   附件

## 第一部分  投标函

西北国际（陕西）造价管理集团有限公司：

我单位收到贵公司         （项目名称）招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格工程质量和全面技术、服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件共  份，其中正本  份，副本  份及电子版投标文件壹份（U盘）。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

6、我方的投标文件自开标大会之日计算有效为90日历天。

7、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：全称（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

## 第二部分  开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 投标报价 | 项目负责人 | 施工负责人 | 设计负责人 | 工期（日历天） | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总 价： （大写）（小写） 设计费： （大写）（小写） 施工费: （大写）（小写） 其 他： （大写）（小写） | 证书名称： 证书编号： | 证书名称： 证书编号： | 证书名称： 证书编号： |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以百分比为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

| 分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

备注：本分项报价表仅供参考，可适当调整格式、内容等。

## 第三部分  法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

法定代表人授权书

西北国际（陕西）造价管理集团有限公司：

本授权书声明：（投标单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为90日历天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人及被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（粘贴处） | 被授权人身份证复印件（粘贴处） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（粘贴处） | 被授权人身份证复印件（粘贴处） |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十日历天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  联合体协议书

牵头人名称：

法定住所：

成员名称：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加                （招标人名称）（以下简称招标人）         （项目名称）      （以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、         （某成员单位名称）        联合体牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格预审、投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5、资格预审和投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格预审、未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

成员名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年      月      日

## 第五部分  投标人资格要求证明文件

（1）具有承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明)；
（2）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照信息一致。法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件、复印件）；
（3）提供2022年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）投标人资质要求：
      ①设计资质：投标人具备工程设计电子通信广电行业甲级或建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计建筑智能化系统设计专项甲级；
      ②施工资质：投标人具备电子与智能化工程专业承包一级或通信信息网络系统集成甲级,投标人必须具有有效的安全生产许可证；
（7）拟派项目人员要求：
      ①项目负责人：须具备通信与广电工程一级注册建造师或机电工程一级注册建造师及有效的安全生产考核合格证书并提供无在建承诺书；
      ②施工负责人：须具备通信与广电工程一级注册建造师或机电工程一级注册建造师及有效的安全生产考核合格证书并提供无在建承诺书；
      ③设计负责人：须具备相关行业中级及以上职称；
拟派工程总承包项目负责人可与设计项目负责人或施工项目负责人为同一人，但须满足相应资格要求；
（8）信誉要求:投标人基本信息及项目负责人及施工负责人及设计负责人基本信息须在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”和“全国建筑市场监管公共服务平台”可查询；未被列入“信用中国”严重失信主体名单，不得在中国裁判文书网有行贿犯罪记录（提供相关截图）；
（9）承诺书：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（10）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
（11）提供投标保证金或保函；
（12）其他：本次招标接受联合体投标； 
联合体投标的，应满足下列要求:
     ①组成联合体成员数量不超过 2 家；
     ②联合体各方须满足本次招标资格要求条件，并签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
     ③联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，出具《联合体协议书》。

## 第六部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

地址：                                       邮编：

电话：

年  月  日

备注：（联合体所有成员提供）

承诺书Ⅱ（联合体所有成员提供）

| 致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ（联合体所有成员提供）

| 致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ（联合体所有成员提供）

| 致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因工程质量问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V（联合体所有成员提供）

| 致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

## 第七部分  附件

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日      期：      年      月

二、监狱企业、福利企业相关证明材料

项目编号：

（正本或副本）

项目

投标文件

（技术标）

投标人：

时  间：

## 目  录

第一部分   投标人实力

第二部分   技术方案

- 企业业绩

第四部分   封袋正面标识式样

## 第一部分  投标人实力

附表一：

- 工程总承包团队人员配备情况表

项目编号：

项目名称：

| 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：   年    月    日

附表二：

- 项目负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 时间 | 工程质量 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：   年    月    日

## 第二部分  技术方案

一、工程总承包管理方案

二、设计方案

三、施工方案

四、设备及材料采购计划

## 第三部分  企业业绩

## 第四部分  投标人认为需要提交的其他资料

## 第五部分  封袋正面标识

投标文件封袋正面标识式样

致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（非招标大会不得启封）

投标人名称：            （公章）

时  间：

电子版投标文件正面标识式

致：西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

（非公开唱标不得启封）

投标人名称：       （公章）

时  间：

封袋内容：电子版投标文件（U盘）