沣东新城绿地三期临时配套道路(彩虹路-富裕路)市政工程设计项目采购内容及要求

一、工程概况

绿地三期临时配套道路(彩虹路-富裕路)市政工程设计项目，位于沣东新城斗门街办，南起于彩虹路，北至富裕路，道路红线宽16米，道路等级为城市支路，双向两车道，设计车速 20Km/h，设计内容包括:道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、照明工程、电力工程，具体内容依据任务委托单和各专项规划确定。

二、采购预算

本项目采购预算627900.00元；设计费费率上限为2.1%。

三、设计范围

本项目方案设计、初步设计、施工图设计、概算及后续相关技术支持与服务等。

四、结算说明

最终结算金额为经财政投资评审中心审定的结算建安费（仅包含设计任务委托单委托的专业）乘以中标设计费费率进行计算。

五、成果要求

设计人完成各阶段设计并向发包人提交各阶段设计成果，提交设计图一式十二份，含电子文件光盘12套（文本为word版，图纸为CAD格式）。初步设计概算、施工图预算一式六份，含广联达电子文件光盘2套。

图纸要求*.dwg格式，效果图要求*.jpg格式，方案册要求*.jpg格式或*.pdf格式，文字文本为*.doc格式。

六、设计周期要求

中标后按照委托书要求时间，三个月内完成方案、初步设计、施工图设计并提交设计成果。