项目编号：LZBE2023-549

军休干部活动室装修工程

竞争性磋商文件

采   购   人：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

日        期：二〇二三年四月

温馨提示：

1、请仔细阅读竞争性磋商文件各项具体要求，如有任何疑问请在文件规定的时间内提出，逾期将被拒绝受理。

2、请务必考虑天气情况、交通情况并提前熟悉前往路线，以便按时递交竞争性磋商响应文件，到达文件递交地点后及时到竞争性磋商响应文件接收处签字登记，逾期到达将被拒绝接收。

3、按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交竞争性磋商响应文件截止时间前一日以书面形式告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

感谢参与本项目投标，请供应商务必阅读以上内容，如有任何疑问请联系相关工作人员进行解答，我们将竭诚为您服务!

目   录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商须知及磋商须知前附表	4

第三章  评审办法	21

第四章  拟签订的合同文本	29

第五章  采购需求	38

第六章  竞争性磋商响应文件格式	39

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

军休干部活动室装修工程的潜在供应商应在西安市高新区太白南路181号西部电子社区A座A区501室招标五部获取采购文件，并于2023年05月06日09时30分 （北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况：

项目编号：LZBE2023-549

项目名称：军休干部活动室装修工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3639267.90元

采购需求：

合同包1(军休干部活动室装修工程):

合同包预算金额：3,639,267.90元

合同包最高限价：3,311,857.44元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑工程 | 军休干部活动室装修工程 | 1项 | 详见采购文件 | 3639267.90 | 3311857.44 |

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：三个月内完成项目全部内容。

二、 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：合同包1(军休干部活动室装修工程):本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：合同包1(军休干部活动室装修工程): 3.1、供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人；3.2、供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；3.3、拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书，在本单位注册且无在建工程；3.4、供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、 获取采购文件

时间： 2023年04月24日 至 2023年04月28日，每天上午 09:00:00至 12:00:00，下午14:00:00至17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市高新区太白南路181号西部电子社区A座A区508室招标五部

方式：现场获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2023年05月06日09时30分 （北京时间）

- 地点：西安市高新区太白南路181号西部电子社区A座A区501室

五、开启

时间：2023年05月06日09时30分 （北京时间）

地点：西安市高新区太白南路181号西部电子社区A座A区501室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1领取文件时请携带单位介绍信原件及经办人身份证复印件。

7.2落实政府采购政策：（1）、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（5）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（9）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

地址：西安市雁塔区长安南路246号

联系方式：029-85269334

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899-651

3.项目联系方式

项目联系人：李敏、 王飞

电话：029-88228899-651

# 第二章 磋商须知及磋商须知前附表

## （一）磋商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人信息：西安市杨家村军队离休退休干部休养所 联系地址：西安市雁塔区长安南路246号 |
| 1.1.3 | 采购代理 机构 | 名称：龙寰项目管理咨询有限公司 地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：李敏、王飞 电话：029-88228899-651 传真：029-88220088 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 军休干部活动室装修工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 西安市杨家村干休所老干部活动中心 |
| 1.1.6 | 项目概况 | 军休干部活动室装修工程 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 工程范围 | 本项目为交钥匙工程，包括装饰装修及配套通风、给排水、消防、电气、采暖及电梯工程等改造。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 三个月内完成项目全部内容，并验收合格。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | （1）资格审查方式：资格后审 （2）资格条件 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明。 2.依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止日前六个月内任意一个月份的缴费证明资料）若为免税企业需提供相关证明材料。 3.依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前六个月内任意一个月份的缴费证明资料）若为免社保企业需提供相关证明材料。 4.具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证； 5.拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书，在本单位注册且无在建工程； 6.提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。 7.提供2021年经审计的财务报告；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可信息；或财政部门认可的政府采购专业担保机构开具的投标担保函。 8.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 以上资格证明文件为供应商的必备文件，需装订在每份磋商响应文件中，开标结束后由采购人对各供应商资格证明文件进行审查，若供应商资格证明文件未提供或提供的证件不符合要求，其磋商响应文件按无效响应处理。 8.供应商供应商不得为列入信用中国官网记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录名单；采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网查询并截图留档，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。 注：资格审查结束后，采购人对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评标环节。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合 体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘。 |
| 1.10 | 分包 | 允许合法分包。 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2023年05月06日09时30分 |
| 3.2.1 | 计价方式 | 固定综合单价。 |
| 3.2.5 | 报价其他要求 | 磋商报价不得超过最高限价，否则按无效文件处理。 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 无 |
| 3.5 | 资格审查资料原件 | 无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 竞争性磋商响应文件封面及其它有要求的部位应加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 竞争性磋商响应文件副本份数 | 1、文件份数：正本1份，副本2份，电子版一份(光盘)； 2、正本与副本应分别装订成册，不接受活页或散页，否则不予接受。 3、电子版包括投标文件word版及广联达格式的已标价工程量清单。 |
| 3.7.5 | 纸质竞争性磋商响应文件装订要求 | 1、磋商响应文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页或散页。 2、密封包装方式：竞争性磋商响应文件正本壹本、副本贰本、电子版分别密封，共计三个密封袋；封面上应清晰标明“正本”、“副本”等字样，标注供应商名称、项目名称； |
| 4.1.2 | 纸质竞争性磋商响应文件封套上写明 | 参考竞争性磋商文件给予的封套（封面）内容。 |
| 4.2.2 | 递交竞争性磋商响应文件地点 | 龙寰项目管理咨询有限公司会议室（西安市太白南路181号西部电子A座A区501室） |
| 4.2.3 | 是否退还竞争性磋商响应文件 | 否 |
| 5.1 | 磋商时间和地点 | 时间：2023年05月06日09时30分 地点：龙寰项目管理咨询有限公司会议室（西安市太白南路181号西部电子A座A区501室） |
| 5.2 | 磋商程序 | 开标、资格、响应性评审、文件评审、磋商、二次报价。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成： 3 人 评标专家的确定方式：在省级财政部门的政府采购专家库中随机抽取，磋商小组由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，其中三分之二以上为技术、经济等方面的专家。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数量为3个 |
| 11. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 中小企业划分标准所属行业：建筑业。 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |  |  |
| 本表是对供应商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以本竞争性磋商文件内容为准。 |  |  |
| 本项目为竞争性磋商项目，有效供应商需在磋商后进行二次报价，二次报价为最终商务报价，各供应商磋商报价（含二次报价）不得超过公布的采购预算（最高限价），否则将按照废标处理。原则上本项目竞争性磋商项目二次最终磋商报价不得高于本项目竞争性磋商一次报价，否则二次最终磋商报价视为无效报价，按0分计入。 二次报价：供应商分别报出一个优惠率及优惠后的磋商总价，优惠后的总价仅用于计算价格得分，优惠率为最终的结算依据。 如：优惠率为1%，优惠后磋商总价 ＝ 第一次报价 *（1-1%） |  |  |

## （二）磋商须知

### 1.总则

1.1 项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本工程进行采购。

- 1.1.2 本采购项目采购人：见磋商须知前附表。

- 1.1.3 本采购项目采购代理机构：见磋商须知前附表。

- 1.1.4 本采购项目名称：见磋商须知前附表。

- 1.1.5 本采购项目建设地点：见磋商须知前附表。

- 1.1.6 本采购项目项目概况：见磋商须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

- 1.2.1 本采购项目的资金来源：见磋商须知前附表。

- 1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见磋商须知前附表。

1.3 工程范围、计划工期和质量要求

- 1.3.1 本次工程范围：见磋商须知前附表。

- 1.3.2 本采购项目的计划工期：见磋商须知前附表。

- 1.3.3 本采购项目的质量要求：见磋商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

- 1.4.1供应商应具备承担本标段施工的资质条件。

- （1）资质条件：见磋商须知前附表；

- （2）项目负责人资格：见磋商须知前附表（如有）；

- （3）其他要求：见磋商须知前附表。

- 1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- （3）为本采购项目的监理人；

- （4）为本采购项目的代建人；

- （5）为本采购项目提供采购代理服务的；

- （6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

- （7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

- （8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

- （9）供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

- （10）被责令停业的；

- （11）被暂停或取消投标资格的；

- （12）财产被接管或冻结的；

- （13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

- 1.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

- 参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

- 除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

- 1.9.1 踏勘现场：见磋商须知前附表。

- 1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

- 1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制竞争性磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

- 见磋商须知前附表。

1.11 偏离

- 见磋商须知前附表。

### 2．竞争性磋商文件的组成

2.1 竞争性磋商文件的组成

- 2.1.1本竞争性磋商文件包括：

- （1）竞争性磋商公告；

- （2）磋商须知及磋商须知前附表；

- （3）评审办法；

- （4）拟签订的合同文本；

- （5）采购需求；

- （6）竞争性磋商响应文件格式。

- 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

- 2.1.2供应商应及时购买并获取竞争性磋商文件，否则引起的一切后果由供应商自负。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

- 2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，按照前附表要求向采购人提出疑问，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

- 2.2.2 竞争性磋商时间：见磋商须知前附表。

- 2.2.3 供应商应及时领取并获取澄清和修改后的竞争性磋商文件，未按澄清和修改后的竞争性磋商文件编制的竞争性磋商响应文件有可能被磋商小组否决。

2.3 竞争性磋商文件的修改、澄清

- 2.3.1 在磋商截止时间5日前，采购人可以修改、澄清竞争性磋商文件，并向供应商发布。如果修改、澄清竞争性磋商文件的时间距磋商截止时间不足5日时，采购人将酌情延长磋商截止时间。

- 2.3.2 供应商应及时登录相应网站查看本项目的采购变更信息，否则引起的一切后果由供应商自负。

- 2.3.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清（答疑）纪要、竞争性磋商文件修改（补充）文件等内容均以发布的为准。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清（答疑）纪要、竞争性磋商文件修改（补充）文件在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。

### 3. 竞争性磋商响应文件

- 3.1 竞争性磋商响应文件的组成

- 3.1.1竞争性响应文件主要包括下列内容：

- （1）磋商响应函；

- （2）磋商响应报价表

（3）法定代表人授权书

- （4）相关证明资料

- （5）技术响应

- （6）商务响应

- （7）承诺书

- 3.2 磋商报价

3.2.1供应商根据磋商文件所提供的要求，最终交付给业主的是一个完整的能够直接投入使用的工程，磋商报价应包括完成磋商文件规定的工程范围全部内容所需的全部费用。任何有选择的报价将不予接受。

- 3.2.2供应商在投标截止前修改磋商响应函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章有关要求。

- 3.2.3最终的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.2.4凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

- 3.2.5磋商报价其他要求：见磋商须知前附表。

3.3 磋商有效期

- 3.3.1 在磋商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性磋商响应文件。

- 3.3.2在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但需要相应的延长磋商保证金的有效期，在延长的磋商有效期内本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

- 3.4 磋商保证金：无

- 3.5 资格审查资料原件：见磋商须知前附表。

- 3.6 备选磋商方案：除磋商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

- 3.7 竞争性磋商响应文件的编制

- 3.7.1竞争性磋商响应文件应按 “竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

- 3.7.2 竞争性磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术部分准和要求、工程范围等实质性内容作出响应。

- 3.7.3纸质竞争性磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，文件封面及其它有要求的部位应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的竞争性磋商响应文件中须同时提交供应商签署的授权代理委托书。供应商签署授权代理委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，签章意为签字、盖章，签字意为签字，盖章意为盖章，否则竞争性磋商响应文件签署的文件视为无效。竞争性磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见磋商须知前附表。

- 3.7.4 纸质竞争性磋商响应文件正本、副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以纸质正本文件为准。

- 3.7.5 纸质竞争性磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见磋商须知前附表规定。

供应商应按本须知前附表所规定的份数提交竞争性磋商响应文件。

竞争性磋商响应文件的正本和副本均需用A4纸打印，字迹应清晰易于辨认，并应在竞争性磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，竞争性磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册。

除供应商对错误处必须修改外，全套竞争性磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商的法定代表人、委托代理人签字或盖章。

### 4. 磋商响应

4.1 竞争性磋商响应文件的密封和标记

- 4.1.1竞争性磋商响应文件封面上应清晰标明“正本”、“副本”等字样，标注供应商名称、项目名称；

- 4.1.2 纸质竞争性磋商响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见磋商须知前附表。

4.2 竞争性磋商响应文件的递交

- 4.2.1 供应商应在本章规定的磋商截止时间前递交竞争性磋商响应文件。

- 4.2.2 供应商递交竞争性磋商响应文件的地点：见磋商须知前附表。

- 4.2.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商所递交的竞争性磋商响应文件不予退还。

- 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性磋商响应文件，采购人不予受理。

4.3竞争性磋商响应文件的修改与撤回

- 4.3.1 在本章规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的竞争性磋商响应文件，最终竞争性磋商响应文件以磋商截止时间前完成递交的最后一份竞争性磋商响应文件为准。

- 4.3.2 供应商修改或撤回已递交竞争性磋商响应文件的书面通知应由法定代表人及其授权代理人签字或盖章并加盖公章。

- 4.3.3 修改的内容为竞争性磋商响应文件的组成部分。修改的竞争性磋商响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 4.3.4在磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改竞争性磋商响应文件。

- 4.3.5在磋商截止时间至磋商有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件。

### 5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

- 采购人在规定的磋商截止时间（磋商时间）和磋商须知前附表规定的地点组织竞争性磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

- 主持人按下列程序进行磋商会议：

- 1）介绍参加磋商会议的供应商；

- 2）宣布会议纪律；

- 2）宣布工作人员名单；

- 4）各供应商代表查验竞争性磋商响应文件密封完整性；

- 5）开启响应供应商的竞争性磋商响应文件，并由唱标人唱出响应供应商名称；

- 6）进行资格审查，资格审查不合格者，按照无效磋商进行处理，不得进入后续评审环节；

- 7）各供应商与磋商小组进行磋商后，在规定时间内，提交第二次报价，第二次报价即为最终报价；

- 8）磋商会议结束。

5.3竞争性磋商响应文件的有效性

5.3.1磋商时，竞争性磋商响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效磋商，由磋商小组确认后其磋商将被否决：

- （1）本须知规定的竞争性磋商响应文件有关内容未按规定加盖印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

- （2）竞争性磋商响应文件内容不全或关键词字迹模糊、无法辨认的；

- （3）磋商报价高于采购预算（最高限价）的；

- （4）磋商报价低于成本价或磋商报价有重大缺、漏项的；

- （5）供应商擅自改动采购人提供的工程量清单内容的；

- （6）工期超过竞争性磋商文件规定期限的；

- （7）磋商有效期少于竞争性磋商文件规定期限的；

- （8）两份(含两份)以上竞争性磋商响应文件内容雷同的；

- （9）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

- （10）未对竞争性磋商文件的实质性条款（工期、付款方式等）做出完全响应的；

- （11）经磋商小组确认的未能实质性响应竞争性磋商文件要求的；

- （12）串通投标或弄虚作假或其他违法行为的；

- （13）法律、法规及行业有规定、以及评审办法规定的其他情形；

- （14）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 6. 评审

6.1 磋商小组

- 6.1.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见磋商须知前附表。

- 6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在采购、评审以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

- 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

- 6.3.1磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性磋商响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 6.3.2评审过程的保密

- （1）磋商后，直至授予成交人合同为止，凡属于对竞争性磋商响应文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及成交人候选人的推荐情况等均严格保密。

- （2）在竞争性磋商响应文件的评审、成交人候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

- （3）成交人确定后，采购人不对未成交人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 6.3.3竞争性磋商响应文件的澄清

- （1）为有助于竞争性磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面形式要求供应商对竞争性磋商响应文件不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出竞争性磋商响应文件的范围或竞争性磋商响应文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于磋商小组在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

- （2）磋商小组认为有必要时，可向供应商进行询标。

- 6.3.4竞争性磋商响应文件计算错误的修正

- （1）磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的竞争性磋商响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

- （2）按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞争性磋商响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评审工作。

- 6.3.5竞争性磋商响应文件的评审、比较和否决

- （1）磋商小组仅对在实质上响应竞争性磋商文件要求的竞争性磋商响应文件进行评估和比较。

- （2）在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商就竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

- （3）磋商小组依据本次评审标准和方法，对竞争性磋商响应文件进行评审，向采购人提出书面评审报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐成交人候选人。

### 7. 合同授予

7.1 定标方式

- 除磋商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见磋商须知前附表。

7.2 成交通知

7.2.1采购代理机构在接到采购人的成交复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出“成交通知书”。未中标单位可咨询采购代理机构了解自身具体排名情况及得分，咨询电话：029-88228899-651。

7.2.2 采购代理机构不做未成交原因的解释。

7.2.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

7.3 签订合同

- 7.3.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起25日内，根据竞争性磋商文件和成交人的竞争性磋商响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的予以赔偿。

- 7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8. 重新采购和不再采购

8.1 重新采购

- 有下列情形之一的，采购人将重新采购：

- （1）通过资格预审或审查的供应商少于3个的；

- （2）磋商截止时间止，供应商少于3个的；

- （3）经磋商小组评审后否决所有投标的。

### 9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

- 采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

- 供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

- 磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交人候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

- 与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交人候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 质疑投诉

9.5.1 质疑

9.5.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（质疑函格式见本章附件一）。采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.5.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

9.5.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

9.5.1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

029-88228899-651， 联系人：李敏。

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子A座A区501室

9.5.1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

附件：质疑函格式

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：

9.5.2 投诉

9.5.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

9.5.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9.5.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

10. 招标代理服务费

10.1 成交供应商应依据成交金额向代理交纳招标代理服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及发改办价格【2003】857号中的规定计取，采用差额定律累进法计算。

10.2 成交供应商在取得成交通知书时，以转账或现金形式向采购代理机构缴付招标代理服务费，服务费缴纳帐号如下：

- 收款单位：龙寰项目管理咨询有限公司

- 开 户 行：平安银行西安高新路支行

账    号：30201278012564

### 11. 需要补充的其他内容：见磋商须知前附表

# 第三章   评审办法

## 评审办法前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.2.1 | 资格 评审标准 |  |  | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明。 |  | 合法有效 |
|  |  |  |  | 依法缴纳税收的良好记录 |  | 提供投标截止日前六个月内任意一个月份的缴费证明资料，若为免税企业需提供相关证明材料。 |
|  |  |  |  | 依法缴纳社会保障资金的良好记录 |  | 提供投标截止日前六个月内任意一个月份的缴费证明资料，若为免社保企业需提供相关证明材料。 |
|  |  |  |  | 企业资质 |  | 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。 |
|  |  |  |  | 拟派项目经理 |  | 具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书，在本单位注册且无在建工程。 |
|  |  |  |  | 提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  | 承诺函 |
|  |  |  |  | 财务情况 |  | 提供2021年经审计的财务报告；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可信息；或财政部门认可的政府采购专业担保机构开具的投标担保函。 |
|  |  |  |  | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供的书面声明 |
|  |  |  |  | 不得为列入信用中国官网记录失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录名单， |  | 采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)的查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。 |
|  | 符合性 评审标准 |  | 响应文件签字、盖章 |  |  | 有法定代表人（单位负责人/自然人）或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人/自然人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书。 |
|  |  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“磋商须知及前附表”第1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 磋商有效期 |  |  | 符合第二章“磋商须知及前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 磋商报价 |  |  | 符合第二章“磋商须知及前附表”第3.2.5项规定 |
|  |  |  | 工 期 |  |  | 符合第二章“磋商须知及前附表”第1.3.2 项规定 |
|  |  |  |  |  |  | 磋商报价： 35分； 商务部分： 15分； 技术部分： 50 分； |
| 条款号 | 评分因素 |  |  |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2 （1） | 磋商总报价 评分标准（35分） |  |  |  |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。 报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×35 注：符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2.2.3 （2） | 商务部分 | 企业业绩（10分） |  |  |  | 供应商应提供2020年1月1日至今同类项目业绩证明材料（业绩证明材料以合同为准，需提供完成合同复印件），每提供一项业绩得2分，最高得10分。 |
|  |  | 合理化建议及承诺（5分） |  |  |  | 供应商针对本项目提供的合理化建议及承诺合理、实用、可行计1-5分； |
| 2.2.4 （3） | 技术部分 | 施工组织设计（50分） |  |  |  | 1、项目经理和项目部组成：2.0～5.0分； 2、施工方案：2.0～5.0分； 3、确保工期的技术组织措施：2.0～5.0分； 4、确保工程质量的技术措施：2.0～5.0分； 5、确保安全施工的技术组织措施：2.0～5.0分； 6、施工部署及施工总平面布置图及临时设施临时用地表：2.0～5.0分； 7、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施： 2.0～5.0分； 8、主要机具、设备和劳动力配备情况：2.0～5.0分； 9、进度计划和工期目标（供应商提供施工计划网络图或横道图）：2.0～5.0分； 10、采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性：2.0～5.0分； |
|  |  | 注：以上评审项目有任何一项严重错误或漏项的相应项目得0分。 |  |  |  |  |
|  |  | 其他因素评分标准 |  |  |  | 无 |

### 1.评审办法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的竞争性磋商响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。

### 2.评审标准

#### 2.1 资格评审标准及初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评审办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

### 2.2.1 分值构成

（1）磋商报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表。

3.评审程序

#### 3.1 资格评审

依据本章规定的资格评审标准对供应商进行资格评审。

#### 3.2 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章规定的评审标准对竞争性磋商响应文件进行形式评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.2.2报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，否决其投标。

（1）竞争性磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正合价、汇总价及总报价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.3详细评审

3.3.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.3.2 综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

3.3.3 磋商小组各成员应独立对每个有效响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

3.3.4评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3.3.5 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效磋商处理。

#### 3.4 竞争性磋商响应文件的澄清和补正

#### 3.4.1 磋商小组有权就磋商响应文件中含混之处向磋商供应商提出询问或澄清要求；磋商供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交。

#### 3.4.2 询标澄清时磋商供应商只作说明和解释，不得借此对磋商报价、工期、主要技术指标等实质性内容做任何修改。

#### 3.4.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

#### 3.5 评审结果

3.5.1 磋商小组按照得分高到低的顺序推荐成交候选人。

3.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

#### 3.6其他

（一）特殊情况的处理及评审规则

①若出现综合得分并列第一时，比较磋商最终报价，报价低者成交；磋商最终报价相同，依次比较技术部分得分，此分项得分高者成交；技术部分得分相同，依次比较商务部分中企业业绩得分，此分项得分高者成交。

②每个评委必须按照本办法据实记分，凡记分不符合本办法规定要求者，均按无效记分对待。

③评定标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

④未尽事宜按有关规定执行，没有规定的，由磋商小组研究确定。

⑤本评审办法由采购人、采购代理机构负责解释。

（二）否决投标的情形

①供应商或其竞争性磋商响应文件有下列情形之一的，否决其投标：

有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

供应商名称与营业执照或资质证书或安全生产许可证不一致的；

磋商响应文件中内容签字盖章不符合要求的；

竞争性磋商响应文件完整性不符合竞争性磋商文件规定的；

供应商递交两份或多份内容不同的竞争性磋商响应文件的；

磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的，且供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

供应商私自改动竞争性磋商文件提供的工程量清单中的工程数量的；

其他经磋商小组确认的未能实质性响应竞争性磋商文件要求的；

工期、质量未响应竞争性磋商文件要求的；

法律、法规规定的以及本竞争性磋商文件规定的其他情形。

②串通投标的，否决其投标。有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

供应商之间协商磋商最终报价等竞争性磋商响应文件的实质性内容的；

供应商之间约定成交人的；

供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标的；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标的；

供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动的。

③串通投标的，否决其投标。有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制的；

不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人的；

不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异的；

不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装的；

④弄虚作假的，否决其投标。供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

使用伪造、变造的许可证件的；

提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

提供虚假的信用状况的；

其他弄虚作假的行为的。

（三）根据相关法律、法规的规定，对政府采购相关政策落实如下：

1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行1.1、1.2、1.3条款的价格扣除或加分。)

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

2、落实优先采购节能、环保产品的政策

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询并办理相关业务。

第四章 拟签订的合同文本

发包方（甲方)：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

承包方（乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和西安市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：军休干部活动室装修工程；

二、工程地点：西安市杨家村干休所老干部活动中心；

三、承包方式：固定综合单价；

四、工程范围和内容：

五、质量等级：按照国家有关规范进行检测验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的 合格  等级。

六、工期：三个月内完成项目全部内容，并验收合格。

第二条 工程期限

一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

全部工程自     年   月   日开工，至      年  月   日竣工。

二、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

1、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；

2、因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；

第三条 工程结算及付款方式

1、按结算金额 *（1-优惠率）计算工程价款。

2、合同签订后15个工作日支付成交金额40%的预付款。

3、全部工程验收合格经事务所结算审核后，5个工作日内一次性支付剩余价款。

4、在付款前，乙方按甲方要求开具发票。

第四条 工程综合验收

1、以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工技术文件、样板要求等为依据，由甲方进行验收。

2、甲方在接到乙方验收通知之日起7天内组织竣工验收。工程验收合格后贰天内，乙方将该工程移交给甲方。甲方未在约定时间内组织验收的，工期顺延。

3、工程未能通过验收的，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延；因此造成工期延误的，按合同暂定总价3‰天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

第五条  工程质保

1、本合同工程质保期为贰年，自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内，凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失害赔偿责任，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。

2、质保期内，如有质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格。

3、质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修。

第六条  合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方须协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，须按规定履行相应的手续。

第七条  违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，须赔偿成交供应商的经济损失。

第八条  本合同一式   份，甲乙双方各执   份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方（发包方）：                   乙方（承包方）：

电        话：                    电         话：

日        期：                    日         期：

附件1：

工程质量保修书

发包人(全称)：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

承包人(全称)：

为保证  军休干部活动室装修工程 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下： ________________________________________________。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程（装饰装修工程）为_2_年，屋面防水工程为_5_年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为_2  年；

3、供热及供冷为_2_个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水工程为__2__年；

5、其他约定：         。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的   %，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的__%。 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为____________（大写）。质量保修金银行利率为    0    。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金无息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_________________________。

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发 包 人（公章）：__________________  承 包 人（公章）：________________

法定代表人（签字）：________________  法定代表人（签字）：______________

_____年_____月_____日                        _____ 年_____月_____日

附件2：

建设工程施工安全协议

发包人（甲方）：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

承包人（乙方）：

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方的安全生产责任，保证安全文明施工，防止发生各类施工安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本协议。

- 一、承包工程项目：

1．工程项目名称：

2．工程地址：

3．承包范围：

- 二、工程项目期限：

自     年   月   日至     年   月   日。

三、双方承诺：

1．甲乙双方必须认真贯彻国家法律、法规、规章和安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策和规定，严格执行有关劳动保护法规、条例的规定。

2．开工前甲乙双方认真勘察现场，甲方向乙方进行现场交底，乙方制定有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

（1）工程项目应由甲方向乙方进行现场交底，并答复乙方的询问。

（2）工程项目由乙方按安全施工要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

3．甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

4．施工期间的个人防护用品，由各方自理，甲、乙双方应督促其各自施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

四、甲方权利与义务

1．施工期间甲方应协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查。甲方有权检查督促乙方执行安全生产、防火管理等方面各项规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并下发安全隐患整改通知书，直至清退出场。

2．工程施工贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务。

3．甲乙双方应建立完善应急救援预案，编配相应人员，保障通讯、应急设备、物资、器材落实，并保障24小时通讯顺畅，设备完好有效。甲方应指导乙方开展应急救援演练，并根据应急救援演练的实际情况，提供意见强化细节。一旦发生事故，乙方应第一时间启动应急预案，甲乙双方协调一致，充分调动应急资源开展事故救援工作。

五、乙方权利与义务

1、乙方应当具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全生产施工资质及条件，乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2．乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3．施工前，乙方对其管理及施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，并组织召开管理及施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全，防火等规章制度及要求；乙方及其管理人员须认真检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。

4．乙方应将相关资质、施工安全管理组织机构、管理制度和操作规程、安全管理和技术人员、特种作业人员持证、主要安全设备设施等情况提供给甲方备案。

5．施工期间，乙方对工程施工现场的安全生产工作管理负责。乙方指派专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派专人负责联系，检查督促乙方执行有关安全，防火规定。

6．乙方施工人员在施工前应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等进行认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。

7．机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，乙方应按规定检查验收，并作好验收及交付使用的书面记录；乙方须对设备、设施严格监管，并及时制止未经检查或检查不合格的情况下的使用行为，因乙方监管不力造成的后果由乙方承担责任。

8．在施工期间所使用工具乙方自备，甲乙双方如需相互借用或租赁，甲乙双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管，维修应由借入方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由使用方负责。

9．乙方人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地乙方安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

10．特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业资格管理部门考核合格后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

11．乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得甲方防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

12．乙方需用甲方提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成的后果均由乙方负责。

13．乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

14．乙方在签订建设工程施工合同后开始施工前，必须到安监部门办理安全施工备案手续。

15．贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等事故，乙方应积极进行抢救伤员和保护现场，按国家有关事故报告规定及时报告上级主管部门、政府安全生产监督管理局以及负有安全生产监督管理职责的相关部门。事故的损失和善后处理费用，由乙方自行负责。

16.乙方技术服务人员必须按甲方的要求使用个人防护用品，并根据甲方门卫管理制度办理有关入厂手续。在进入甲方厂区时，乙方人员要自觉接受甲方门卫检查，严禁携带有关违禁物品进入厂区，否则按甲方有关制度处罚。

17.乙方进入甲方厂区时必须在甲方人员的引导下进入工作区，严禁进入与自己工作无关的区域。

18.乙方在为甲方进行技术服务时，未经甲方人员同意，不得动用装置区域任何阀门、开关灯设施，若有违反，按照甲方有关制度处罚，造成后果由乙方负全部责任。

- 六、违约责任

- 1．甲方违章指挥或强令乙方人员冒险作业的，甲方应承担违约责任，依法赔偿乙方产生的实际损失。

- 2．甲方未提供工程施工作业所必要的图纸资料，并向乙方进行技术交底的，甲方应承担违约责任，并依法赔偿对乙方产生的实际损失。

3．本协议履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除本协议，并由乙方承担由此造成的一切损失。

4．乙方未设置安监人员；未正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此造成的后果及损失由乙方承担。

5.乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损失的，应照价赔偿。

6.乙方人员无故到其他生产区域或擅自运用甲方的设施设备等，乙方按  元/人次承担违约责任。

7.乙方对甲方提出的安全整改意见在    小时内不予整改的，每逾期一日，乙方按      元/日承担违约责任。

七、争议解决办法

本协议发生争议时，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，任一方当事人可向协议签订地人民法院起诉。

七、附则

1．本协议订的各项规定适用于协议单位双方，如遇有同国家和本地区有关法规不同则按国家有关规定执行。

2.本合同满足以下所有条件后生效：①法定代表人或授权委托人签字；②加盖单位公章或合同专用章；③其他条件_____                  。

3、本协议一式  份，甲乙双方各执   份。

4、本协议签订地为：____________________________________________。

5．本协议同工程合同同时生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

6．其他约定：___________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________。

（以下无正文）

发包人：（印章）_________          承包人：（印章）_____________

地址：_________________            地址：______________________

邮政编码：_____________            邮政编码：___________________

法定代表人：___________            法定代表人：_____________

委托代理人：___________            委托代理人：__________

电话：________________             电话：_________________

传真：_________________            传真：________________

开户银行：______________           开户银行：_____________

账号：_______________              账号：_____________________

经办人                             经办人

年   月   日                      年   月   日

第五章  工程量清单及编制说明

一、工程概况

#### 项目名称: 军休干部活动室装修工程

#### 项目地点：西安市杨家村干休所内老干部活动中心

- 编制范围

#### 本项目包括西安市杨家村干休所内老干部活动中心装饰装修及改造工程。

三、编制依据

#### 1、建设单位提供的西安市杨家村干休所老干部活动中心图纸及补充资料；

#### 2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》［2009］；

#### 3、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004）；

#### 4、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）；

#### 5、《陕西省市政、园林、绿化工程消耗量定额》（2004）；

#### 6、《陕西省建设工程消耗量定额(2004)补充定额》；

#### 7、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》（2009）；

#### 8、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）；

#### 9、正常施工组织设计及施工方法；

#### 10、施工规范及验收规范，施工设计图中选用的相关标准图集；

#### 12、软件版本为GCCP6.4100.23.116。

四、计价依据

1、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》陕建发[2017]270号文；

#### 2、《关于调整我省建设工程计价依据的通知》陕建发【2019】45号文；

#### 3、《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》陕建发〔2019〕1246号；

#### 4、《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》陕建发〔2020〕1097号；

#### 5、《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》陕建发﹝2021﹞1021号；

#### 6、《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》陕建发〔2021〕1097号；

- 五、其他说明

#### 1、本清单图纸不明确做法均按照常规做法；

#### 2、家具计入暂列金额81600元；

#### 3、铜板战斗场面浮雕壁画计入专业工程暂估价288000元；

#### 4、大会议室音响、显示屏计入暂列金额200000元；

#### 5、电梯、包括井道钢构围栏计入专业工程暂估价280000元；

- 六、工程量清单

#### 1、工程量清单（另见）

2、图纸（见电子版）

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

项目编号：LZBE2023-549

【正/副本】

军休干部活动室装修工程

竞争性磋商响应文件

供应商：                            （盖章）

法定代表人或其授权代理人：           （盖章或签字）

联系人：            联系电话：

地址：

年     月     日

竞争性磋商响应文件编制说明

1、采购代理机构所提供的竞争性磋商文件格式，起到样式作用，编制竞争性磋商响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件，理解文件中的每一项要求，并按照所给予的格式进行编制，否则，其不利风险由磋商响应供应商自行承担。

2、竞争性磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；磋商响应供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成并加盖公章后，竞争性磋商响应文件应分别装订成册。

- 目   录

第一部分     磋商响应函

第二部分     磋商响应报价表

第三部分     法定代表人授权书

第四部分     相关证明资料

第五部分     技术响应

第六部分     商务响应

第七部分     承诺书

第一部分、磋商响应函

致：                   （采购人名称）

我单位收到你公司  （项目名称）（LZBE2023-549） 竞争性磋商文件，我们决定参加该项目磋商活动，并参与磋商会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，总报价详见磋商响应第一次报价表。

2、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本二份、电子版一份。

3、如果我们磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们理解，你们有选择成交人的权力。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

7、磋商响应文件有效期：自磋商截止之日起90天。如果成交，则延期到合同期满。

8、所有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

磋商供应商全称（盖章）：

地    址：

开 户 行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

法定代表（负责）人或授权代表签字:

年    月   日

第二部分  磋商响应报价表（第一次）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商总报价（元） | 大写： 小写： |
| 工 期 | 三个月完成全部工程内容 |
| 工程质量 | 达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准 |
| 其他说明事项（如有） |  |
| 在下面对应的括号内打√ 是否符合于小微企业 是（ ） 否 （ ） 是否监狱企业的政策 是（ ） 否 （ ） 是否符合残疾人福利性单位的政策 是（ ） 否 （ ） |  |

磋商供应商名称：（公章）

法定代表（负责）人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

已标价工程量清单

第三部分  法定代表人授权书

龙寰项目管理咨询有限公司：

（磋商供应商全称）的（法人代表人姓名、职务） 授权 （被授权人姓名、职务） 为全权代表，参加贵公司组织的  （项目名称）   （项目编号:LZBE2023-549 ）的磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限自磋商截止之日起90天。

磋商供应商名称（公章）：     	     法定代表（负责）人（签字或盖章）：

年  月  日

- 附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

第四部分  相关证明资料

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明；

（2）具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书，在本单位注册且无在建工程。

（4）依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止日前六个月内任意一个月份的缴费证明资料）若为免税企业需提供相关证明材料。

（5）依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前六个月内任意一个月份的缴费证明资料）若为免社保企业需提供相关证明材料。

（6）供应商提供提供2021年经审计的财务报告；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可信息；或财政部门认可的政府采购专业担保机构开具的投标担保函。

（7）提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件一）；

（10）监狱企业、福利企业证明材料（如适用，请提供）；

（11）残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件二）；

（12）投标人企业关系关联承诺书（格式见附件三）

（13）供应商书面声明函（格式见附件四）

（14）其他资料。

注：供应商弄虚作假或提供虚假材料的，按《中华人民共和国政府采购法》第77条执行：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款， 列入不良行为记录名单， 在一至三年内禁止参加政府采购活动， 有违法所得的， 并处没收违法所得， 情节严重的， 由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的， 依法追究刑事责任。

附件一：

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司 (联合体)参加  西安市杨家村军队离休退休干部休养所  的 军休干部活动室装修工程  工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.  军休干部活动室会议室装修改造工程 ，属于 建筑业 ； 承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业/小型企业/微型企业);

2. (标的名称)，属于 (采购文件中明确的所属行业) ; 承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业/小型企业/微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、非小型、微型企业无需提供。

3、本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

投标人企业关系关联承诺书

- 投标人股东及股权证明。

- 投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：

3、 我方       （填“没有”或“有”）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

磋商供应商：                                    （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

附件四

供应商书面声明函

龙寰项目管理咨询有限公司：

我方作为项目名称（项目编号：____）的磋商供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

磋商供应商：                                    （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

第五部分  技术响应

包括不局限于：

一、技术部分

投标文件要求各供应商提供施工组织设计，施工组织设计必须包含以下内容：

- 项目经理和项目部组成

1）项目经理

2）项目管理机构配备情况

2、施工方案

3、确保工期的技术组织措施

4、确保工程质量的技术措施

5、确保安全施工的技术组织措施

6、施工部署及施工总平面布置图及临时设施临时用地表

7、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施

8、主要机具、设备和劳动力配备情况

9、进度计划和工期目标（供应商提供施工计划网络图或横道图）

二、商务部分

1、企业业绩

2、合理化建议及承诺

第六部分  商务条款响应

供应商应按照竞争性磋商文件要求，根据“第二章 竞争性磋商须知”及“第三章  评审办法”等内容作出全面响应，如有偏差表，列明偏差表。

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应条款 | 偏离 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 验收 |  |  |  |
| 4 | 质保 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

备注：

1.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，必须一一对应填写，若完全无偏离则附此空表加盖单位公章。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

磋商供应商：                                    （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

第七部分  承诺书

采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（二）

龙寰项目管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的                        的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（三）

龙寰项目管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的                          的供应商，本公司郑重申告并承诺：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（四）

龙寰项目管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的                          的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资格证明文件等相关证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：