# 第三章 采购内容及要求

**一、项目概况**

该项目旨在：建成西安市房屋设施加固工程数据管理系统 、完成国家系统房屋设施抗震设防信息采集 、完成我市在国家系统房屋设施抗震设防信息采集平台2018-2021年已申报数据质检、2022年新增数据的建库工作。

**二、服务内容及技术要求**

（一）系统建设要求

1、建成西安市房屋设施加固工程数据管理系统，主要实现从市级、区县级相关部门及下属单位获取全市加固数据统计汇总的目标。主要功能包含数据录入、查询、审核、导出、统计分析、资料上传（支持上传的文件格式括.xls、.xlsx、.pdf、.jpg、.png、.ofd）功能；根据不同管理级别开放不同的管理权限，其中西安市级、区县级对所属管辖单位具有数据导出、查询、统计分析、审核、文件上传的管理权限，区县级下属单位具有查询、录入、文件上传功能。可在系统设置功能中开放相关单位账号以及账号权限。

2、项目包含租用服务器（租用服务器一年），服务器配置要求为：CPU4核、内存容量16GB、硬盘容量1TB、宽带5M。

3、系统性能要求：支持的在线用户数不低于300人。适配windows操作系统和国产统信UOS系统。

4、可视化界面美观简洁、便于操作和管理。

5、承担日常系统运行维护。

（二）数据采集

1、完成国家系统房屋设施抗震设防信息采集（数据不少于5万条，以区县和开发区实际报送的原始数据为准，如区县和开发区实际报送的原始数据不足5万条，以实际报送的原始数据为准）。完成数据的审核、质检和录入任务。

2、完成我市在国家系统房屋设施抗震设防信息采集平台2018-2021年已申报数据质检，并协助完成问题数据更新。

3、完成西安市房屋设施抗震设防信息采集数据库系统2022年新增数据的入库工作。

（三）其他任务

1、提供《城镇既有建筑抗震隐患排查技术规程》和《西安市农村居民抗震设防技术指导图示》应用推广相关劳务服务。

2、提供相关咨询服务。

3、提供新建系统的培训服务（培训不少于20次，培训方式不限）。

4、提供“全国房屋设施抗震设防信息采集平台”和采集终端操作的培训服务（培训不少于20次，培训方式不限）。

**三、商务要求**

1、服务期：自合同签订之日起365日历日（其中服务器租用期限为1年）。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、结算方式：

（1）付款方式：合同签订，财政资金到位后，七个工作日内支付合同总额的50%，完成系统建设并验收合格，同时完成信息采集，交付成果文件后七个工作日内支付合同总额的50%。

（2）支付方式：银行转账。

（3）支付条件：支付前由成交供应商提出支付申请，经采购人审核服务工作达到合同约定且无质量问题后，成交供应商按照合同的要求开具等额发票，采购人予以支付。

4、培训及售后服务

（1）数据管理系统质保期：自服务期结束之日起1年。

（2）提供新建系统的培训服务（培训不少于20次，培训方式不限）。

（3）提供“全国房屋设施抗震设防信息采集平台”和采集终端操作的培训服务（培训不少于20次，培训方式不限）。

5、验收要求

（1）服务验收在采购人指定地点进行；验收费用由中标单位承担。

（2）服务质量必须与合同要求一致，未按合同或采购文件要求提供服务或服务质量不能满足采购人要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究；

（3）验收依据：

A、合同文本；

B、响应文件及澄清函、采购文件；

C、国家和行业制定的相应的标准和规范。