住保大厦项目文物发掘项目

政府采购需求书范本（服务类）

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币_9201375.42_元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币9201375.42元 一标包：5435453.52元 二标包：3765921.9元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 项目性质 | ○专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  | √非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予__/_%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 4 | 对供应商的 资格要求 | 1、一标包：投标人具有中华人民共和国考古发掘资质证书； 投标人拟派项目负责人具有国家文物局颁发的《考古发掘项目负责人资质证书》 二标包：无 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| 5 | 是否接受 联合体投标 | ○接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予___%（4%-6%）的扣除，用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | √不接受 |
| 6 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的__/_% 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%；对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
|  |  | ○由采购单位自行收退 ○由代理机构负责收退 |
| 7 | 集中答疑 | ○组织，答疑地点为：_______________________ √不组织 |
| 8 | 价格分比重 | 一标包：占总分值的10% 一标包：占总分值的15% [招标]根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定，综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 [磋商]根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的规定，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10%-30%。 [其他采购方式]无须设置。 |
| 9 | 合同类型 | √固定总价 ○固定单价（适用于采购数量不定的情形） ○其他：_____________________________ |
| 10 | 争议解决途径 | ○向有管辖权的人民法院提起诉讼 √向西安仲裁委员会提请仲裁 ○由供应商做出选择 |
| 11 | 联系方式 | 项目对接人：巩海筱 联系电话：_______________ 电子邮箱：_______________ |

合同包1：文物发掘

需求框架（服务类）

一、项目概况

住保大厦项目文物发掘项目，本项目文物发掘对象为WY10-12-54-3、WY10-12-54-4宗地文物勘探项目土方工程，本工程中土方开挖深度6米，包含土方开挖及土方回填工作，形成发掘成果书面文件，并获得文物部门批复等相关工作。为确保地下文化遗产安全，推动工程建设顺利进行，根据相关法律、法规之规定，需要对本项目区域勘探发现的古代遗存的考古发掘过程提供技术服务。

二、服务内容

本项目文物发掘对象为WY10-12-54-3、WY10-12-54-4宗地文物勘探项目土方工程，本工程中土方开挖深度6米，包含土方开挖及土方回填工作，形成发掘成果书面文件，并获得文物部门批复等相关工作。

三、技术要求

（1）发掘须达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的沉降观测技术标准或规范的要求：

《中华人民共和国文物保护法》

《中华人民共和国文物保护法实施条例》

《陕西省文物保护条例》

《田野考古工作规程》

其他相关资料等。

（2）投标人负责办理本项目考古发掘报告（证照）的有关申报（报批）手续，负责考古发掘报告的编制并协助办理相关文件的批复手续。

（3）发掘过程中，投标人应采取合理措施，确保地下文物的安全。

四、服务要求

1.进度要求

投标人接采购人通知后三日内进场发掘，在六个月内完成现场考古发掘工作。

2.安全要求

（1）考古发掘队伍必须按照《田野考古工作规程》的要求，配备考古发掘项目负责人（领队）、考古专业技术人员、文物保护专业技术人员、测绘摄影人员、安全员、资料员（库管员）以及足够的发掘、文物保护修复等的技师、技工；还应配备考古发掘、测绘、摄影、文物保护修复、资料整理、文物及标本管理等必需的工具、仪器设备及设施。确保考古发掘、现场文物保护、出土文物提取、文物修复、绘图、摄影、资料整理以及文物、标本的安全保管等工作顺利完成，并提交合格的考古发掘工作报告。

（2）应坚持“安全第一、预防为主”的原则，在开工前应根据实际情况制定安全保卫工作方案及应急预案。负责组织对所有参与工作的人员进行安全警示教育，提高安全意识，防止和避免因工作失误和安全措施不到位诱发的安全责任事故。

（3）投标人在考古发掘工作中对发现的古遗址、古墓葬等地下文物古迹负有看管保护的责任，并对相关信息负有保密的责任。

（4）投标人考古驻地的所有工作人员、财物、设备、设施以及暂存文物标本的文物库房等的安全保卫工作由投标人全权负责。驻地暂存文物和标本的临时文物库房，必须符合有关存放文物的安全要求。

3.现场踏勘要求

投标人自行现场踏勘，投标人承担踏勘现场所发生的费用和自身安全责任。

4.投标费用要求

投标人应承担其参加本招标活动所发生的一切费用。

五、商务要求

（一）服务期限

自合同签订之日6个月内。

（二）款项结算

合同签订并进场开展文物发掘工作，支付合同总价款的30%；

项目实施完成提交合格成果3个月内支付合同总价款的30%；

财政部门审计结算完成后，1个月内支付至结算价的100%。

六、其他

（一）对服务商的业绩要求

采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关业绩情况，但不得以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件，也不得限定业务规模。

（二）进度要求

投标人接采购人通知后三日内进场发掘，在六月内完成现场考古发掘工作。

（三）成果交付要求

考古发掘工作结束后7个工作日内向招标人出具《文物发掘报告》伍份，提交的成果文件必须符合国家、行业及陕西省相关标准、规范的规定，还需满足国家、行业、陕西省相关行政主管部门项目审批要求及招标人需求。

（四）质量验收标准或规范

（1）《中华人民共和国文物保护法》

（2）《中华人民共和国文物保护法实施条例》

（3）《陕西省文物保护条例》

（4）《田野考古工作规程》

（5）其他相关资料等。

（五）违约责任

一般与合同款项的支付相关，注意不要超出《民法典》中对于违约的责任上限。

合同包2：劳务分包

需求框架（服务类）

一、项目概况

住保大厦项目文物发掘项目，本项目文物发掘对象为WY10-12-54-3、WY10-12-54-4宗地文物勘探项目土方工程，本工程中土方开挖深度6米，包含土方开挖及土方回填工作，形成发掘成果书面文件，并获得文物部门批复等相关工作。为确保地下文化遗产安全，推动工程建设顺利进行，根据相关法律、法规之规定，需要对本项目区域勘探发现的古代遗存的考古发掘过程提供配合考古发掘单位的劳务服务。

二、服务内容

本项目文物发掘对象为WY10-12-54-3、WY10-12-54-4宗地文物勘探项目土方工程，本工程中土方开挖深度6米，包含土方开挖及土方回填工作。根据国家和省、市有关法律法规及招标人的有关规定，配合考古发掘单位按时完成考古发掘,包含土方劳务、支护加固等内容。

三、技术要求

1.投标人应根据国家和省、市有关法律法规及招标人 的有关规定，配合考古发掘单位按时完成考古发掘,包含土方劳务、支护加固等内容。

2.投标人的服务方案符合相关要求并切实可行。对本项目及所处区域的文物发掘熟悉。具有对关键性问题的把 握及解决方案、突发事件处理方案及安全预案的经验。

3.投标人应拥有足够的人力、财力、物力和专业技术能力等资源保证按时按质按量完成委托业务。

4.投标人应对自身安全负责，并给项目人员提供相应 的保险保障。

5.投标人应有健全的组织机构和内部管理制度，有完善的质量保证体系和安全管理制度。定期对人员进行相关文物、考古知识的培训。

6.如被确认中标，则投标人于投标文件中承诺配备的人员必须配备到位，若需更换人员应先征得招标人同意，且替换的人员不低于被替换的人员的资质等级及工作能 力。

7.中标单位应独立完成工作任务，不得以任何形式将工作任务再委托其他个人和机构。

8.发掘过程中，投标人应采取合理措施，确保文物的安全。

四、服务要求

1.进度要求

中标人接采购人通知后三日内进场发掘，在双方商定的有效工作日内完成现场考古发掘工作，若遇不可抗拒因素，工期顺延。

2.现场踏勘要求

投标人自行现场踏勘，投标人承担踏勘现场所发生的费用和自身安全责任。

3.投标费用要求

投标人应承担其参加本招标活动所发生的一切费用。

五、商务要求

（一）服务期限

自合同签订之日6个月内。

（二）款项结算

合同签订并进场开展文物发掘工作，支付合同总价款的30%；

项目实施完成提交合格成果3个月内支付合同总价款的30%；

财政部门审计结算完成后，1个月内支付至结算价的100%。

六、其他

（一）进度要求

投标人接采购人通知后三日内进场发掘，在六月内完成现场考古发掘工作。

（二）安全的要求

1.投标人应对自身安全负责，要遵守国家的相关安全规定。投标人应严格执行《考古工地安全协议》的相关要 求，遵守考古工地的安全规定，确保考古工地的施工安全、 人员安全和文物安全。

2.应坚持“安全第一、预防为主”的原则，在开工前 应根据实际情况制定安全保卫工作方案及应急预案。负责 组织对所有参与工作的人员进行安全警示教育，提高安全 意识，防止和避免因工作失误和安全措施不到位诱发的安 全责任事故。

3.投标人在考古发掘工作中对发现的古遗址、古墓葬 等地下文物古迹负有看管保护的责任，并对相关信息负有 保密的责任。

4.投标人考古驻地的所有工作人员、财物、设备、设施以及暂存文物标本的文物库房等的安全保卫工作由投标人全权负责。驻地暂存文物和标本的临时文物库房，必须符合有关存放文物的安全要求。