## 服务内容与要求

## 1.1项目背景

2019年，西安市政府启动了全市政府网站集约化工作，并按照（“四统一、两集中”）统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管、集中管理信息数据、集中提供内容服务的标准要求建成了西安市政府门户网站集约化平台。按照西安市要求，阎良区政府网站已按照统一标准迁移至西安市政府网站集约化平台。

## 1.2服务内容及要求

### 1.2.1网站页面改版设计及前端开发

根据政府网站发展趋势和实际业务需求，结合网站重点服务内容和特色栏目，遵循设计简洁、布局清晰、内容有序、功能完整、重点突出、本地特色等原则，科学架构网站各版块页面布局，采用响应式网站设计技术，完成网站PC版和移动版页面改版设计工作，优化界面细节体验，实现页面全终端适配，提升网站友好性和易用性。

### 1.2.2网站栏目梳理与规划

根据中省市政府网站与政务公开考核要求，重新规划调整栏目体系，理顺网站栏目设置逻辑关系，规范搭建网站栏目架构，科学、合理设计网站栏目体系和功能架构，对网站各级栏目进行统一设计。紧密围绕政府门户网站核心定位，扩展栏目功能和服务。

### 1.2.3网站服务功能拓展

进行政府网站及政务公开各项特色服务定制和功能拓展，从而不断提升网站的服务水平和服务效能。

- 政策文件库

- 梳理近年来本地区制定出台的相关政策文件和法律法规，分类建立政策台账，构建政策文件库，实现各类政策文件的汇集、分类、管理和发布。同时，面向公众用户提供政策文件一站式综合查询和浏览服务，不仅满足企业、社会公众获取各类政策文件需要，也有利于政策的进一步传播与落实。

- 政策问答库

为了更好满足企业和群众对政策咨询服务的需求，构建政策咨询问答库，实现与政策文件相关的各类问答信息的汇集、管理和发布。系统提供政策咨询问答信息的维护管理，并与政策文件实现关联，面向公众用户提供政策问答信息和相关政策文件信息的一站式查询和浏览服务。同时，政策咨询问答信息可纳入智能问答知识库，实现统一应用。

- 智能问答系统

整合12345服务热线、咨询信箱等交流渠道的互动资源，利用智能知识库、即时通讯、语义匹配等技术手段，实现业务咨询的智能化、即时化交流。通过云服务方式，提供智能问答系统服务，具体包括自动问答、智能提示、关联推荐、场景服务、知识库管理、数据统计报表等功能。

- 网站内容保障监管服务

- 根据政府网站考核指标设定内容更新监管规则，定义网站各栏目更新频次。当网站栏目出现超期未更新问题后通过网站管理系统将相关预警提醒信息推送至各内容保障责任单位，实现自动化实时监测预警，从而保障网站各栏目内容及时有效更新。

- 策划数据发布专栏

- 在网站开设数据发布专栏，按照“职能－业务－信息－保障”的工作路径，收集发布的工作总结、进展报告等信息资源，建立数据报送的机制，由部门定期按模板内容提供数据，并完成各类数据的图表化和可视化展现。

- 基层政务公开专区

根据基层政务公开专区的建设标准和信息公开目录，开展区级和重点街道（乡镇）、社区（村居）政务公开专区建设（不含配置电子设备），提供政务公开信息网上查询、信息公开申请、政策宣传解读、政策咨询等服务。并通过政务公开查询机或二维码等方式实现专区内容的发布和展现，从而打造规范统一、高效便民、实用新颖的基层政务公开专区。

### 1.2.4网站改版实施服务

基于测试环境，开展PC版页面和移动版页面的系统实施工作。进行各栏目功能的建设实施，页面模板的设计、配置、发布。完成应用系统集成、功能测试、性能测试、系统联调、数据初始化、系统配置、流程配置等网站正式运行前的各项系统实施工作。系统测试无误后将网站部署至正式运行环境。

## 1.3其他要求

### 1.3.1技术服务要求

阎良区政府网站改版与政务公开提升项目基于“西安市政府网站集约化平台”进行构建，因此需熟悉西安市政府网站集约化平台功能架构、部署实施、开发环境等。

### 1.3.2售后服务要求

1、供应商应制定详细实施计划，包含服务标准、服务跟踪计划、系统维护、升级服务、技术支持服务及其他相关服务承诺。

2、服务商应承诺提供7*24 小时技术支持服务，针对各类问题或需求响应时间不超过0.5小时, 收到现场服务请求后的2小时内到达现场，紧急故障4小时内修复和解决问题，确保平台安全、稳定、高效运行。

3、要提供本地化服务，在西安境内有服务机构。

4、服务期限：阎良区政府网站改版与政务公开提升项目建设周期为三个月内。合同签订后开始计算。

### 1.3.3项目实施要求

1、须详细说明实施本项目拟采用的团队组织方法和具体项目组织机构，保证在此项目开发期间足够的人力投入和人员的质量。

2、应提供本项目实施计划及日程安排。

3、服务商应保证在此项目服务期间有足够的人力投入，服务团队中应至少包含项目经理、技术经理、软件开发工程师、UI设计师、实施工程师、服务工程师等岗位角色。

### 1.3.4质量保证要求

1、符合国家有关规范要求，确保项目完成后达到最佳运行状态。

2、投标人必须按照项目质量管理和质量保证体系，提出具体措施，确保项目质量。

### 1.3.5系统培训要求

1、应针对采购人需求提供技术培训及相关系统的基础培训。

2、须制定出详细完整的培训方案，应能使采购人相关人员独立操作、维护、管理，确保系统能正常安全运行。

### 1.3.6项目验收标准或规范要求

1、项目完成后，甲方组织乙方邀请有关专家进行项目验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。

2、验收依据：（1）磋商文件、投标文件、澄清表（函）；（2）本合同及附件文本；（3）国家相应的标准、规范。