合同条款及格式

建设工程设计合同

工程名称：

工程地点：

合同编号：

设计证书等级：

发 包 人：     西安市长安区郭杜街道办事处

设 计 人：

签订日期：

发包人：  西安市长安区郭杜街道办事处

设计人：

发包人委托设计人承担            工程日照分析报告，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.3《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.5建设工程批准文件。

第二条  设计和技术顾问服务范围：

设计内容包括本项目日照分析报告书及附图。

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 用地红线图、现场资料 | # 1 | # 合同签定后3日内 | # 若发包人无法提供相应文件时，则由发包人提供相应的政府许可之批文。 |
| 2 | 规划局对该地块的规划设计条件 | 1 | # 合同签定后3日内 |  |
| 3 | 市政部门对该项目的市政条件 | 1 | # 合同签定后3日内 |  |
| 4 | 项目现状总平面图 | 1 | # 合同签定后3日内 |  |
| 5 | 项目现状建筑户型图 | 1 | # 合同签定后3日内 |  |
| 6 | 项目周边建筑总平面图 | 1 | # 合同签定后3日内 |  |
| 7 | 项目周边建筑户型图 | 1 | # 合同签定后3日内 |  |
| 8 | 其他设计所需资料 | 1 | # 合同签定后3日内 |  |

第四条 设计人应向发包人交付的设计成果

| 序号 | 成果与资料名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日照小样与初步资料 | 1 | 2023年 月 日 |
| 2 | 日照报告书 | 1 | 2023年 月 日 |
| 3 | 日照分析CAD图纸 | 1 | 2023年 月 日 |

第五条 设计费用及其支付

5.1设计费用：

经双方协商，本项目设计费为人民币       （大写：人民币       ）。

5.2费用的支付

5.2.1发包人按照下表规定支付本合同第5.1条项下设计费：

| 序号 | 付费阶段 | 本期支付比例 | 支付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供日照复核最终资料 | 100% | 提交资料当日 |

第六条 双方责任：

6.1发包人责任：

6.1.1 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交相关资料及文件，并对其完整性、正确性负责。

6.1.2 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间相应顺延；超过规定期限15天以上时，双方协商重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3 设计过程中，因城市规划、开发计划、使用要求等变化导致设计工作不能如期进行时，经双方协商一致并书面确认后，各阶段设计成果提交时间顺延。

6.1.4发包人变更委托设计项目、规模、条件，或因政府批复而引起重大变更，以致造成设计人需大量返工，且这些变更非设计人原因所致时，双方另行协商签订补充协议、明确有关补偿费用和延长工期事宜。

6.1.5发包人应为设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员和驻现场代表提供必要的工作条件。

6.1.6发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志以及网络媒体等。同时发包人有权公开对设计人的设计成果进行介绍和评论。设计人确认此种形式的介绍和评论不构成侵权。

6.1.7 发包人对设计人提交的各阶段设计成果的确认周期为三天。

6.2 设计人责任

6.2.1设计人应严格按照有关项目批准文件、工程强制性标准、国家和项目所在地的技术规范、标准、规程、相关规定及发包人提出的设计要求，进行工程设计；技术经济指标的计算规则和精度符合国家和当地有关规范、规定要求；按合同规定的进度要求提交设计成果资料，并对其负责。

6.2.2本合同项下工程的设计合理使用年限为50年。

6.2.3 设计人需按发包人要求向发包人提交阶段性设计图纸、资料，供发包人或第三方审查单位进行过程审查。

6.2.4设计人须协助发包人将设计文件报送政府相关部门审批。如政府批复要求修改时，设计人应及时修改。若造成修改的原因属于6.1.4条规定的情形，则按6.1.4条执行。

6.2.5设计人应对设计文件的合理性、完整性、正确性负责。因设计不符合规范要求、不满足深度要求、不完整等，导致发包人经济损失或工期损失的，设计人须无条件及时免费修改设计直至设计成果达到相关要求。

6.2.6在保证质量和安全的前提下，必须优化设计，严格控制工程成本。因设计不合理导致浪费时，设计人须无条件及时免费修改设计，直至安全、经济、合理。

6.2.7发包人要求设计人提前进入下一阶段设计工作时，设计人应按发包人要求开始下阶段设计。因政府批复而引起重大修改，若非设计人原因所致，按6.1.4条执行。

6.2.8设计人按发包人提供的资料所设计的图纸/方案版权全归发包人所有, 事先未经发包人书面同意, 设计人不得将有关设计图纸/方案用作本项目以外的其他工程，不得让任何第三方使用、利用或得到有关设计图纸/方案（主管部门检查、优秀设计申报及本项目合作单位除外）。

6.2.9 设计人应保护发包人的知识产权，任何时候不得向任何第三方泄露、披露、发布、公布、转让发包人提供的图纸等技术经济资料及因执行本合同所知悉发包人的商业资料和秘密。如发生以上任一情形，设计人应立即停止侵权，按照发包人的要求及时采取补救措施。

6.2.10设计人必须按工程建设的需要及发包人的要求指派有关设计人员赴项目所在地或发包人总部所在地参加必须由设计人参加的包括（但不限于）踏勘、调研、汇报、评审、会审、交底、验收、专题会议等在内的工程建设活动。重要活动必须由项目总负责人出席；涉及各专业设计问题时，相应专业的负责人必须出席。

6.2.11设计人需提供本项目设计人员名单（本合同附件三），所有人员设计资质必须满足要求，未经发包人同意不得调转和变动。在合同履行过程中，发包人对设计人提供的专业人员能力或工作态度不满意，设计人应无条件予以调整；如设计人员力量不能满足合同进度要求，设计人应无条件予以增补。

6.2.12 设计人应完整保留、准确使用其向发包人提交的所有图纸、文件、资料、变更等的底图、原件等，以便发包人随时加晒、加印。

6.2.14设计人应具有经认证的质量管理体系，并认真执行，以确保设计成果的质量。

第七条 违约责任

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

7.4由于设计自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条 其它

8.1设计人为本合同项目设计所需要的国家或地方标准、法规等资料，由发包人负责购买、收集。

8.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.3本合同发生争议，双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。协商或调解不成时，任一方可向发包人当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.4本合同自双方签字盖章后生效；双方认为有必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证，其相关的鉴证费用由双方共同承担。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

8.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

8.6本合同一式陆份，发包人、设计人各执叁份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 发包人：西安市长安区郭杜街道办事处 | 设计人： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 住所： | 住所： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： 15094083522 | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： 郭杜信用社 | 开户银行： |
| 开户名称：西安市长安区郭杜街道办事处 | 开户名称： |
| 银行帐号： 2701081001211000000105 | 银行帐号： |
| 税号：11610116766968568F | 税号： |
| 签订日期：2023年 月 日 | 签订日期：2023年 月 日 |

注：最终合同已与甲方签订的合同为准。