**采购内容及要求**

**一、采购内容**

1.建设高标准花卉大棚（智能温室）2800㎡，购买苗床、安装数字化物联系统、智能控温系统及生产所需设备等。

2.响应乡村振兴号召，本项目计划与堀垛村合作，联农带农，一年培训村民进行花卉网络销售知识12次；提供就业岗位21个；另额外带动长安区6户低收入家庭参与项目建设运营。

**二、工程量清单**

**（另附）**

**三、图纸**

**（另附）**

**四、工期**

合同签订后6个月。

**五、质量标准**

符合国家及行业质量验收合格标准。

**六、付款方式**

参照《西安市长安区财政衔接推进产业振兴补助资金项目管理实施细则（试行）》中“根据各类支出实际，合理确定资金拨付方式，促进支出进度与实际需求相匹配。基本支出原则上按照序时进度拨付，购买性支出按照合同约定拨付，建设性支出按照工程进度拨付（在项目启动后可拨付不超过合同价30%的启动资金，待项目实施进度达到50%后可拨付不超过项目合同价70%资金，项目完工后拨付不超过合同价90%资金，待验收通过后拨付剩余资金）。质保金按照有关规定执行。”规定的方式付款。

**七、商务要求**

成交供应商应与采购人及本项目实施单位“陕西大秦岭园林绿化有限公司”签订三方协议，实施单位陕西大秦岭园林绿化有限公司在采购人监督下全权负责本工程的建设管理，按合同约定的结算制度向采购人申请工程款并支付给成交供应商。