一、建设项目概况

1.1项目名称：西部智能装备产业园军民融合基地考古勘探项目

1.2项目位置：项目位于陕西省西安市周至县尚村镇西坡村，北邻G310国道，西邻中国石油西安周至尚九路加油站。

二、工作内容

完成项目用地范围内的考古勘探工作。编制并提交该项目《西部智能装备产业园军民融合基地项目考古勘探工作报告》。

三、勘探原则及工作要求

3.1严格执行《中华人民共和国文物保护法》《陕西省文物保护条例》等有关法律条例规定进行考古勘探，确保地下文化遗存不受破坏。

3.2严格按照《考古勘探工作规程》（试行）等要求开展勘探工作。以普探1×1米的梅花点布孔密度，加点位置偏差小于20厘米，深度为天然原始土层以下10厘米。

3.3对勘探出的古遗址、古墓葬等做好绘图、照相、测绘、定点等工作，重要或代表性遗迹单位应有平、剖面图。