招标内容及要求

一、项目概况

为加强耕地保护，落实耕地占补平衡管理，解决我区建设用地占用耕地补充指标不足问题，完成市级下达的2023年度耕地占补平衡补充耕地和补充粮食产能任务，结合我区实际，现引入社会资本实施补充耕地项目。

二、目标任务

根据2023年7月14日西安市田长制办公室《关于下达2023年补充耕地任务的通知》，我区2023年补充耕地任务1050亩，补充粮食产能100万公斤。

三、社会资本投资主体职责

1.负责全额投资：项目立项、实施、验收、入库和指标交易过程所产生的所有费用均由社会资本投资主体承担。

2.负责全程运作：项目选址、申报、资金筹措、可研编制、初步设计及概算编制、工程施工建设、竣工资料整理、配合提供上图入库所需的资料、履行建后5年管护责任等。

3.负责全担风险：政策变化风险、施工安全风险、自然灾害风险、无法通过验收备案风险、指标交易价格波动风险、项目投资风险和相关责任风险等。

四、实施流程

1.社会投资主体委托技术单位开展项目可行性评估论证和可行性研究报告编制，区政府组织农业、水利、林业等部门，组织开展审核论证，逐级报市级、省级进行审核以及复核认定后，由资规分局批复立项。

2.社会投资主体委托技术单位组织编制项目初步设计和概算，经资规分局组织专家评审后批复实施，由社会投资主体招标委托有资质的施工单位施工。

3.项目竣工后由社会投资主体组卷验收材料，由资规分局组织农业、林业、水务等部门和专家进行初验，初验通过后报市自然资源主管部门进行竣工验收，省自然资源厅将对市级通过验收的补充耕地项目新增耕地进行抽查核实，符合条件的同意报备入耕地占补平衡库。

四、商务要求

服务期：本项目合同签订并履行建后5年管护责任。

服务地点：西安市鄠邑区