大夫峪桥危桥改造工程采购需求

1、项目概况：242  国道（原  202  省道）大夫峪桥位于陕西省渭南市华阴市，所属路段为二级公路。依据本桥实际情况，拆除原桥上部结构及桥墩，部分利用原桥桥台防护。新建桥长53m，上部结构采用3×16m 装配式预制预应力混凝土空心板（后张）梁桥，下部新设柱式墩、台，钻孔灌注桩基础，桥梁设计荷载等级为公路-Ⅰ级，桥宽14m =0.5m（护栏）+13m（行车道）+0.5m（护栏）。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。

3、工期：自合同签订之日起180日历天

4、工程地点：渭南市

5、是否专门面向中小企业采购：是，专门面向中小企业

6、本项目采购预算：3551800.00元，包括本项目所需的全部费用。