- 府谷县交通运输局关于府谷县孤山镇杨家沟森林防火通道工程的采购计划文件

- 采购项目名称

- 府谷县孤山镇杨家沟森林防火通道工程

- 采购项目预算、资金构成和采购方式

- 采购项目预算：2872674.00元

- 资金来源：府谷县交通运输局

- 采购方式：竞争性磋商

- 具体采购需求

- 施工工期：90日历天

- 施工地点：府谷县孤山镇

- 工程概况：

- 主要内容包括：府谷县孤山镇杨家沟森林防火通道工程，该项目属于新建工程，项目位于孤山镇杨家沟村，线路起于杨家沟村内现有水泥路，终于小张路。道路全长2.421公里，道路一长1.117公里，道路二长1.304公里。路面宽4.5米，水泥混凝土路面。

- 合同模板：

### 通用合同条款

“通用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”。

- 专用合同条款

- A.公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”。

###### B.项目专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目 专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

- 2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

- 3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

- （1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

- （2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

- （3）其他需要补充、细化的内容。

- 合同附件格式

- 合同协议书、 廉政合同、 安全生产合同采用中华人民共和国交通

- 运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的合同附件格

- 式附件一、附件二和附件三格式。

###### 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：府谷县交通运输局 地址：府谷县新区国土大楼十楼 邮政编码：719499 |
| 2 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年 |
| 3 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，由承包人向监理人和发包人提出申请，并按规定报相关部门审核批复后，方可进行修改和补充。 |
| 4 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3 款发出的变更指示，所有工程变更都需发包人批准。 |
| 5 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备： 否 |
| 6 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 |
| 7 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工前3天 |
| 8 | 11.5（3） | 逾期交工违约金1000元/天 |
| 9 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额：5%签约合同价 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 11 | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整按合同条款16.1、16.2调整。 |
| 12 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额：无 |
| 14 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5 份 |
| 15 | 17.3.3（1） | 工程进度付款：按进度支付 |
| 16 | 17.4.1 | 质量保证金金额：无 质量保证金是否计付利息：否 |
| 17 | 17.5.1（1） | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 5 份 |
| 18 | 17.6.1（1） | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5份 |
| 19 | 18.2（2） | 竣工资料的份数： 3 份 |
| 20 | 19.7（1） | 保修期：自实际交工日期起计算 5 年 |
| 21 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 4 ‰ |
| 22 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额为：按100的4‰计算（不计免赔额）。 保险费率： 4 ‰ |
| 23 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁或诉讼 |

五、验收标准及决算

- 1、履约验收时间：2023年9月30日。

- 2、履约验收主体及内容：由采购人根据合同要求，对工程进行验收。

- 3、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容完成施工任务。并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

- 4、履约验收标准：供应商出具的合格等级各项资料，符合国家相关施工验收规范；并达到合格标准。

- 5、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

- 六、支付方式：

- 按照工程进度进行支付，工程验收后付到工程的90%，待工程审计决算完成后，完成全部工程款。

- 七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

- 1、采购单位：府谷县交通运输局

- 2、采购单位地址：府谷县新区国土大楼十楼

- 3、项目联系人：刘赟   联系电话：15353888658

- 府谷县交通运输局

- 2023年6月1日