府谷县主要河流重点段水位视频一体化监测预警系统项目

采购需求书

- 一、采购项目名称：府谷县主要河流重点段水位视频一体化监测预警系统项目

- 二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：929000.00元

2、最高限价：929000.00元

3、资金来源：财政资金

4、采购方式：竞争性谈判

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式

1、项目实施时间：2023年7月上旬-2023年8月上旬

2、项目实施地点：采购人指定地点

- 3、项目概况：

主要内容包括：府谷县全县主要河流重点段建设20个点位的水情监测预警系统。

4、履行期限及方式：严格执行政府采购程序，审批结束后开始实施。工期30日历天

- 四、履约验收标准和方法

- 1、履约验收时间：2023年8月下旬

- 2、履约验收主体及内容：由采购人根据合同要求，对府谷县主要河流重点段水位视频一体化监测预警系统项目进行验收。

- 3、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容提供服务。并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由成交供应商项目负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

- 4、履约验收标准：供应商出具的合格等级各项资料，符合国家相关施工验收规范；并达到合格标准。

- 5、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

- 五、对供应商的要求

- 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 特定资格条件：

1）供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照（附营业执照的2021年或2022年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
2）供应商需具备水利水电工程施工总承包三级及其以上资质的独立企业法人，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人需具备水利水电工程二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），并提供社保经办机构出具的开标前近三个月内至少一个月的本企业社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），且未担任其他在建工程的项目负责人；
3）社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
4）税收缴纳证明：提供2023年1月至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5）财务状况报告：提供2019年—2021年度或2020年-2022年度财务审计报告（公司成立不足三年的需提供已出年份的审计报告，不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）；
6）信誉要求：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；供应商、法定代表人及项目负责人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收失信主体（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章,“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内）；供应商、法定代表人及项目负责人不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内）；（以采购代理机构谈判现场查询结果为准）；
7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； 
8）提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；
9）谈判保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；
10）本合同包不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；
11）本项目专门面向中小企业采购。不满足中小企业政策规定的，将被拒绝参与本项目政府采购投标活动。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》 ；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

六、合同模板：

府谷县主要河流重点段水位视频一体化监测预警系统项目

采购合同

甲方：（采购人）

乙方：（供应商名称）

时间：        年        月        日

甲  方：府谷县水旱灾害防治中心

乙  方：

依照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民典法》及有关法规的规定，按照招标程序中标后，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。

一、交货时间及地点：乙方按照甲方要求，将设备于    年    月    日前送达甲方指定仓库。

二、付款方式：

甲方按月向已方支付经监理单位确认的工程进度款，工程初步验收合格后，甲方向乙方支付经双方确认的不低于80%工程款，决算审计完成，竣工验收合格后，甲方在10个工作日内向乙方支付审计核实的全部工程款。

四、安装及售后服务：

1、乙方负责设备的安装及调试。

2、保修方式：严格按照产品三包服务手册进行三包服务，人为除外。

五、违约责任：

1、乙方违反合同，逾期未完成货物配送任务，乙方承担违约责任，需向甲方支付合同货款总金额10%的违约金。

2、甲方未按合同规定履行付款或者其他义务时，乙方有权追究甲方相应的违约责任。

六、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成由任意一方向其所在地法院提起诉讼。

七、合同一式四份，甲乙双方各执二份，自签订之日起生效。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法人代表：（签字） | 法人代表：（签字） |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

- 履约验收方案

- 一、项目概括

1、项目名称：府谷县主要河流重点段水位视频一体化监测预警系统项目

2、该项目计划2023年7月上旬实施，2023年8月上旬完工。

二、验收小组及成员：由项目分管领导牵头，项目部成立专门验收小组，共同验收。

三、计划验收时间：2023年8月下旬

四、验收程序：

竣工验收：供应商应当严格按合同约定的内容提供服务。采购单位对供应商所提供的清单，需组织相关人员进行数量、质量等核实，对货物进行检查确保正常使用，做好验收准备。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并及时组织验收。

五、验收内容及标准：

（一）验收内容

本项目为货物采购，货物数量、规格、质量和参数是否符合相关技术要求。

（二）验收标准

- 货物数量、规格、质量和参数符合相关技术要求，严格按以下标准验收，并对相关设备进行调试检验以确保其可以正常使用。

- 验收资料的完善归档。

- 采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1.采购单位：府谷县水旱灾害防治中心

2.采购单位地址：府谷县新区水利局大楼五楼

3.项目联系人：韩二飞  联系电话：15353887198

府谷县水旱灾害防治中心

2023年06月20日