旬阳市关口镇大庙村振兴桥新建工程，最高限价：698268.84元，工程建设具体以工程量清单内容为准，该工程必须按项目施工图纸和采购人要求施工。质量要求：合格。工期90个日历日。

合同履行期限：根据采购人要求（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表A.0.2-5 总预算表** | | | | |
| 建设项目名称：旬阳市关口镇大庙村振兴桥新建工程 | | | | |
| 编制范围：旬阳市关口镇大庙村振兴桥新建工程 | | | |  |
|  | **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
|  | 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 桥长米 | 17 |
|  | **101** | **临时工程** | 公路公里 | 0.02 |
|  | 10101 | 临时道路 | km | 0.02 |
|  | 1010101 | 临时便道（修建、拆除与维护） | km | 0.02 |
|  | 10102 | 临时便桥、便涵 | m/座 | 4 / 1 |
|  | 1010202 | 临时涵洞（1m孔径圆管涵） | m/道 | 4 / 1 |
|  | 10104 | 临时供电设施 | 总额 | 1 |
|  | **104** | **桥梁涵洞工程** | 桥长米 | 17 |
|  | 10402 | 小桥工程 | m/座 | 17 / 1 |
|  | 1040202 | 矩形板桥 | m2/m | 93.5 / 17 |
|  | 104020201 | 1×10m现浇钢筋混凝土实心板 | m2/m | 93.5 / 17 |
|  | QL01 | 基础工程 | m3 | 100 |
|  | QL0101 | C20片石混凝土扩大基础 | m3 | 100 |
|  | QL02 | 下部构造 | m3 | 203.42 |
|  | QL0201 | 桥台 | m3 | 203.42 |
|  | QL03 | 上部构造 | m2 | 93.5 |
|  | QL0301 | 钢筋混凝土矩形板 | m3 | 24.5 |
|  | QL04 | 桥面铺装 | m3 | 10.29 |
|  | QL0402 | 水泥混凝土铺装 | m3 | 10.29 |
|  | QL05 | 桥梁附属结构 | m | 17 |
|  | QL0501 | 桥梁支座 | 个 | 8 |
|  | QL050101 | 板式橡胶支座（GBZY150×28） | dm3 | 3.9564 |
|  | QL050102 | 支座垫石 | m3 | 0.08 |
|  | QL0503 | 护栏与护网 | m | 34 |
|  | QL050304 | 桥梁混凝土防撞护栏 | m3/m | 13.6 / 34 |
|  | QL0504 | 泄水管 | 套 | 4 |
|  | QL06 | 其他工程 | 桥长米 | 17 |
|  | QL0601 | 挖土方（扩大基础+台身） | m3 | 292.8 |
|  | **106** | **交叉工程** | 处 | 2 |
|  | 10601 | 平面交叉 | 处 | 2 |
|  | 1060102 | 公路与等外公路平面交叉 | 处 | 2 |
|  | LJ | 路基工程 | m3 | 35 |
|  | LJ01 | 场地清理 | m3 | 35 |
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 | 35 |
|  | LJ010201 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 35 |
|  | LJ03 | 路基填方 | m3 | 97.5 |
|  | LJ0302 | 借土方填筑 | m3 | 97.5 |
|  | LJ07 | 路基防护与加固工程 | m3 | 415.66 |
|  | LJ0702 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 415.66 |
|  | LM | 路面工程 | m2 | 233 |
|  | LM01 | 水泥混凝土路面 | m2 | 233 |
|  | LM01 | 路面基层 | m2 | 233 |
|  | LM0101 | 水泥稳定类基层 | m2 | 233 |
|  | LM010101 | 18cm水泥稳定碎石基层 | m2 | 233 |
|  | LM02 | 油毡隔离层 | m2 | 233 |
|  | LM03 | 水泥混凝土面层 | m2 | 233 |
|  | LM0101 | 20cm水泥混凝土 | m2 | 233 |
|  | LM04 | C20混凝土硬化路肩 | m3 | 4.05 |
|  | **107** | **交通工程及沿线设施** | 公路公里 | 0.036 |
|  | 10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 0.036 |
|  | JA03 | 标志牌 | 块 | 2 |
|  | JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 2 |
|  | JA030101 | 单柱式铝合金标志牌（C=1200mm H=45mm ） | 块 | 2 |
|  | JA04 | 道口标柱 | 根 | 8 |
|  | **110** | **专项费用** | 元 | 1 |
|  | 11001 | 施工场地建设费 | 元 | 1 |
|  | 11002 | 安全生产费 | 元 | 1 |