采 购 需 求

高峰镇2021年“两边一补齐”通组路硬化工程一标段包括高峰镇青山村二组水泥路头至西梁通组公路(3.23km)和高峰镇升坪村二组白家院子至陈家院子公路(0.752km)，主要建设内容有路面基层、面层、涵洞工程、波形梁护栏等，采购预算：1,875,176.73元，计划工期：30日历天，质量符合国家施工验收规范合格标准。