# 采购内容及要求

一、项目概况

正阳街道办事处马家堡至泾阳高速公路秦汉新城段马家堡村拆迁项目是秦汉新城管委会的重点项目，该项目涉及马家堡村约40户，面积总计35.129亩土地，工作内容包括动迁、拆除。

- 二、计划工期及项目实施地点

- 计划工期：30日历天。

- 项目实施地点：采购人指定地点

- 三、采购要求

1、中标人在实施项目过程中，应遵守相关法律和采购人的要求，不得采取非法的手段对待被征收人。

2、在拆迁施工过程中，对于不需要拆迁和移植的植物、道路，要采取必要的措施进行保护，并按照《拆迁工程技术规范》等相关规定进行施工，并做好除尘工作，避免影响环境。同时所有裸露黄土必须100%覆盖。

3、必须严格按照《建筑物拆迁安全规范》和施工组织文件上的措施条例严格执行，在此期间所发生的一切事故由中标人自行承担责任。

5、中标人关于建构筑物的拆迁顺序及时间安排需要满足采购人在其他相应工作时间安排上的要求，不能产生冲突。自采购人书面通知开工之日起规定的期限内完成。

6、中标人拆迁的附着物中有可利用物（包括钢筋、木材等）归中标人所有。

7、在安全文明施工问题上，必须严格按照《建筑物拆迁安全规范》和施工组织文件上的措施条例严格执行，在此期间所发生的一切事故应由投标人自行承担。

8、项目实施过程中工不与其他人员发生纠纷，在服务期间与其他人员产生的纠纷，均由中标人承担全部责任。

9、中标人在采购人未验收未移交前，需要进行看护，保持工程持续合格的状态。

10、发包人视中标人已充分考虑现场实际情况及植物移植、水电气报停等手续费用，后期不再增加任何费用。

11、因中标人自身原因造成的安全事故、社会秩序不稳定隐患等不良后果由中标人承担，给发包人造成经济或名誉损失的，发包人有权视严重程度在保证金中扣除。