洋县移民（脱贫）搬迁产业孵化

基地PPP项目

招	标 文	件

采 购 人：洋县移民（脱贫）搬迁工作办公室

代理机构：    陕西恒瑞项目管理有限公司

项目编号：   HRDL-PPP[2018]-487-001

编制时间：       二〇一九年三月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	3

第三章  政府采购合同协议书	25

第四章  投标文件的组成	35

第一章	招标公告（代资格预审通过通知书）

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等法律、行政法规以及省市规范性文件规定，就洋县移民（脱贫）搬迁产业孵化基地PPP项目（项目编号：HRDL-PPP[2018]-487-001）组织政府采购，现邀请通过资格预审的申请人参与本项目的投标：

一、采购项目名称：洋县移民（脱贫）搬迁产业孵化基地PPP项目

二、采购项目编号：HRDL-PPP[2018]-487-001

三、采购人名称：洋县移民（脱贫）搬迁工作办公室

地    址：汉中市洋县中心市场东北角

联系方式：0916-2996178

联 系 人：梁女士

四、采购代理机构名称：陕西恒瑞项目管理有限公司

地    址：西安市雁翔路58号副一号哈佛公馆

联系方式：15029769639

联 系 人：张嘉

五、采购内容和要求：

1.采购条件

洋县移民（脱贫）搬迁工作办公室（采购人）为洋县移民（脱贫）搬迁产业孵化基地PPP项目的实施机构，现已完成项目实施方案编制，并通过物有所值评价和财政承受能力验证。本项目采用政府和社会资本合作模式（简称PPP）。项目已具备采购条件，采购方式为公开招标。

2. 项目概况及建设内容

2.1项目概况

洋县移民（脱贫）搬迁产业孵化基地PPP项目位于洋县磨，主要建设内容如下：

新建综合办公楼1栋、标准厂房11栋、大跨厂房2栋、小型多层厂房2栋、重载厂房5栋，总建筑面积105034.29平方米（含地下2322.86平方米）；12米主干道、6米主干道、绿化工程、亮化工程、给水主（支）管道、雨（污）水管线、输电线路、通讯线路、原水厂扩容、太阳能光伏发电等基础设施以及地面停车场和地下停车场。

2.2建设投资规模

本项目估算总投资约为25000万元，总投资最终以项目竣工决算审计结果为准。

2.3合作期限

本项目的合作期限定为20年，其中包括建设期2年，运营期18年。

3.运作方式

本项目采用PPP模式运作，具体选择建设-运营-移交（BOT）的运作方式，即：由政府授权出资代表和社会资本共同成立项目公司，由项目公司负责本项目的投融资、建设、运营和移交，政府方根据绩效考核向项目公司支付可行性缺口补贴。PPP项目经营期届满后，项目公司将本项目土地及其附属建筑无偿、完好地移交给政府指定机构。

4. 项目资本金

项目资本金为项目总投资（含建设期利息）的30%，为7756.19万元。

5、项目资本金结构

项目公司注册资本和项目资本金保持一致，为7756.19万元。本项目的项目公司股权结构拟定为10%:90%，即在项目资本金中，政府出资代表以现金的方式出资775.62万元，持有项目公司10%的股权；社会资本以现金方式出资6980.58万元，持有项目公司90%的股权。

六.招标文件的获取

1、获取时间：自2019年4月3日起至2019年4月10日（法定公休日、节假日除外），每日上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分（北京时间，下同）。

2、获取地点：西安市雁翔路58号副一号哈佛公馆。

3、招标文件售价： 500 元人民币，招标文件售后不退。

4、领取招标文件时需携带资料：法定代表人身份证明、身份证原件及加盖公章的复印件，或法定代表人授权委托书原件、被委托人身份证原件及加盖公章的复印件，社会资本签字并加盖公章的资格预审合格通知书。

5、未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，社会资本自负。

七.投标文件的提交

1、提交投标文件时间：2019年4月24日13时30分起至14时00分止。

2、提交投标文件截止时间和开标时间：2019年4月24日14时00分。

3、提交投标文件和开标地点：汉中市汉台区喜丽世纪酒店五楼会议室 。

4、逾期提交或者未送达指定地点的，其投标文件将不予受理。

八.公告媒介

本次招标公告在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上发布。

九.其他说明

1、在PPP项目采购阶段需落实的中小微型企业扶持、监狱企业扶持等政府采购政策在招标文件中明确。

2、在PPP项目执行阶段应执行我国相关采购政策，采购本国货物、服务和工程（设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定），必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。

3、本项目已完成资格预审活动，不接受未进行资格预审或资格预审未通过的社会资本参与投标。

陕西恒瑞项目管理有限公司

发布日期：2019年4月3日

第二章	社会资本须知

社会资本须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 洋县移民（脱贫）搬迁工作办公室 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 |
| 1.2.3 | 项目名称 | 洋县移民（脱贫）搬迁产业孵化基地PPP项目 |
| 1.2.4 | 采购范围 | 见第一章“投标邀请” |
| 1.3 | 是否允许未参加资格预审的社会资本参与竞争并进行资格后 审 | √□不允许。 采购人只接受资格预审合格社会资本参与投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √□组织，踏勘现场：2019年 4 月 10 日 14 时 30 分； 踏勘现场集中地点：洋县国土局 |
| 1.10.1 | 采购前答疑会 | √□不召开。 |
| 1.10.2 | 社会资本提出出询问和质疑的时间 | 已经购买招标文件的社会资本对招标文件有询问和质疑的，可以在本项目采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式（加盖投标人单位公章）提交给陕西恒瑞项目管理有限公司。电子文档发至 E-mail: 1301074236@qq.com ，在此之后提出的询问和质疑均为 无效，采购代理机构不予受理。 |
| 2.1.1 | 组成招标文件的其他材料 | 附件一《PPP 项目合同草案》 附件二《股东协议与公司章程》 |
| 2.2.1 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于在规定时间内收到的社会资本依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。 |
| 2.4 | 投标截止时间 | 见第一章“投标邀请” |
| 3.1.1 | 组成投标文件的其他材料 | （6）包括但不限于： 招标文件要求和社会资本认为必要的其他内容。 |
| 3.2 | 投标报价要求 | 社会资本按照招标文件要求对项目运营期首年约定租金单价进行报价。 运营期首年约定租金单价依据实施方案规定的上限价（以补遗形式发出） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起 120 个日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | √□ 要求缴纳投标保证金： 1.缴纳金额：人民币伍拾万圆整（￥500000.00 元）； 2.缴纳方式：银行转账或电汇或符合陕西省财政厅陕财办采资〔2013〕5 号文件规定的投标担保函。 重要提示： 1、投标保证金不接受现金或支票形式。投标人转账、电汇凭证请打印或者复印后，装订在投标文件资格部分正本中，提供投标担保函的请将原件密封至投标文件资格部分正本中，所有副本中均应附有投标保证金的复印件。 2、转账、汇款时必须写明项目编号或项目名称（简称也可）和投标保证金字样，便于陕西恒瑞项目管理有限公司财务部查询登记。 交纳办法和交纳时间： 投标保证金必须在投标截止时间之前交纳至以下账户： 户 名：陕西恒瑞项目管理有限公司汉中第一分公司 账 号 ：806060301428999999 开户银行：长安银行股份有限公司汉中兴汉路支行标公司 财务室电话：0916-8883377 重要提示：投标保证金必须在投标截止时间之前交纳方 为有效。请投标人考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在投标截止时间之前确认投标保证金是否到账并在陕西恒瑞项目管理有限公司汉中第一分公司开具收据 如果在投标截止时间陕西恒瑞项目管理有限公司上 述账户未能收到投标保证金，则该投标为无效。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124 号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理， 具 体 规 定 可 登 陆 陕 西 省 政 府 采 购 网 (www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。 |
| 3.6 | 是否允许提交备选投标方案 | √□ 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字和盖章要求 | - 所有要求法定代表人和其委托代理人签字或盖章的地方都应用不褪色的黑色墨水签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或盖章。 - 以联合体方式参加投标的，联合体一方的资料仅需 加盖其自己的公章或签字，其余要求加盖公章并签字或 盖章的由联合体牵头人加盖公章并由法定代表人或授权代表签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数等要求 | - 商务文件：正本壹份，副本 叁 份； - 技术文件：正本壹份，副本 叁 份；； - 投标文件电子版： 1 份，投标文件扫描后以 PDF 格式 U 盘存储。 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 投标文件正本与副本应分别装订成册（A4 纸幅），并编制目录（图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码），目录和正文逐页标注连续页码。不得采用活页夹装订；否则，采购人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 4.1.1 | 投标文件和资格、资信等证明文件的密封 | - 三个密封件：商务文件密封件、技术文件密封件、电子 版投标文件密封件；一个密封件确实无法密封的，可分开密封。 2.投标文件密封件均须在封套的封口处加盖社会资本或联合体牵头人单位公章，并由法定代表人或其委托代理人签署。 |
| 4.1.1 | 投标文件和资格、资信等证明文件的密封 | 1.三个密封件：商务文件密封件、技术文件密封件、电子版投标文件密封件；一个密封件确实无法密封的，可分开密封。 2.投标文件密封件均须在封套的封口处加盖社会资本或联合体牵头人单位公章，并由法定代表人或其委托代理人签署。 |
| 4.1.2 | 投标文件和资格、资信等证明文件的标识 | 在密封件的封套上应清楚地标记“商务文件”、“技术文件”或“电子版”字样，封套还应标明项目编号、项目名称、社会资本名称及社会资本地址等；在所有封套上标注“请勿在 年 月 日 时 分之前启封”字样（上述时间为投标截止时间）。 |
| 4.2.2 | 提交投标文件时间、地点 和要求 | 1.时间：2019年4月24日下午 13:30 至 14:00； - 地点：同开标地点； - 要求：法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；委托代理人参加投标的，应出示法定代表人签署的授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席。 |
| 4.2.4 | 是否退还投标文件 | √□ 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1.开标时间：2019 年4月19日下午 14:00； 2.开标地点： |
| 6.1 | 评审小组 | 评审小组按照《政府和社会资本合作项目政府采购管理 办法》第七条的规定构成和确定。 |
| 6.3 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 9.需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 定义 |  |
| 9.2 | 社会资本提交的投标文件将作为合同文件的组成部分。 |  |
| 9.3 | 若招标文件内容与相关法律法规不一致的，以法律法规为准。 |  |

- 总则

  - 采购依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

  - 项目概况

    - 本项目采购人：见社会资本须知前附表。

    - 本项目采购代理机构：见社会资本须知前附表。

    - 本项目名称：见社会资本须知前附表。

    - 本项目采购范围：见社会资本须知前附表。

  - 合格的社会资本

已通过本项目资格预审，收到《资格预审通过通知书》并确认参与投标的社会资本。

  - 费用承担

社会资本准备和参加采购活动发生所有费用自理。

  - 保密原则

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如社会资本提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

  - 计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，“时”、“分”均为北京时间。

  - 现场考察

    - 社会资本须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按社会资本须知前附表规定的时间、地点组织社会资本踏勘现场，以便社会资本获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。社会资本承担现场考察所发生的自身费用。

    - 采购人向社会资本提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使社会资本利用的资料，采购人不对社会资本由此而做出的推论、理解和结论负责。

    - 社会资本经过采购人允许，可以进入项目现场考察，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，社会资本应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

    - 采购人可以视项目的具体情况，组织对符合条件的社会资本的资格条件进行考察核实。

  - 采购前答疑会

    - 社会资本须知前附表规定召开采购前答疑会的，采购人按社会资本须知前附表规定的时间和地点召开采购前答疑会，澄清社会资本提出的问题。

    - 社会资本应在社会资本须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人或者采购代理机构，以便采购人在会议期间澄清。

    - 采购前答疑会后，采购人将对社会资本所提问题的澄清内容在原公告发布媒体上予以发布，但不指明澄清问题的来源；该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 招标文件

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（代资格预审通过通知书）；

（2）社会资本须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）纪律要求；

（6）项目合同草案；

（7）投标文件格式；

（8）社会资本须知前附表规定的其他材料。

    - 根据本章第 1.10 款、第 2.3 款和第 2.4 款对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

    - 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，社会资本被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

  - 招标文件的澄清

    - 社会资本应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在社会资本须知前附表规定的时间前和方式，要求采购人对招标文件进行澄清。

    - 采购人或者采购代理机构应当将澄清内容在原公告发布媒体上予以发布，但不指明澄清问题的来源。

  - 招标文件的修改

在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改，将修改内容在原公告发布媒体上发布，通知社会资本修改招标文件。

  - 投标截止时间的延长

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布澄清或者更正公告的时间，应当在社会资本须知前附表规定的投标截止时间至少 15 日前；不足上述时间的，应当顺延投标截止时间，具体时间将在原公告发布媒体上发布通知予以明确。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

第一部分	商务文件

（1）投标函；

（2）法定代表人证明或授权委托书；

（3）报价表；

（4）同类业绩证明材料；

（5）社会资本须知前附表规定的其他材料。

第二部分	技术文件

（1）建设运营方案；

（2）财务方案；

（3）法律方案。

    - 本项目资格预审文件规定接受联合体投标的，投标文件包括联合体各方的《投标文件附表》及后附资料。

  - 投标报价

    - 报价的范围：见社会资本须知前附表。

    - 社会资本应对本次招标需求的所有内容编制报价，并列出明细，不得漏项。

    - 报价的次数：见社会资本须知前附表。

    - 社会资本不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

    - 社会资本应当按照第八章“投标文件格式”提供的格式和要求，填写各表格和单项明细，并 按要求由法定代表人或者委托代理人签署，以方便评审小组对各投标文件进行比较。

    - 开标时，投标文件中《报价一览表》内容与《报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，社会资本应签字确认。

    - 唱价时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的报价进行唱价。

  - 投标有效期

    - 在社会资本须知前附表规定的投标有效期内，社会资本不得撤销或修改其投标文件；否则，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有社会资本延长投标有效期。社会资本同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；社会资本拒绝延长的，其投标无效，但社会资本有权收回其投标保证金。

  - 投标保证金

    - 社会资本须知前附表规定缴纳投标保证金的，社会资本应按社会资本须知前附表的规定缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分之一。

    - 社会资本为联合体的，投标保证金可由联合体任一方缴纳，且其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

    - 社会资本不按本章第 3.4.1 项-第 3.4.2 项要求提交投标保证金的，按投标无效处理。

    - 投标保证金的退还

- 投标截止时间前退出或未中标社会资本的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内，退回至社会资本账户。

- 中标社会资本的投标保证金在其与采购人签订合同后退还。

    - 社会资本有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 社会资本在投标截止时间后的投标有效期内，撤销或修改其投标文件的；

- 社会资本在投标文件中提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标社会资本不与采购人签订合同的；

- 社会资本与采购人、其他社会资本或者采购代理机构恶意串通的；

- 法律、行政法规以及招标文件规定的其他情形。

  - 资格审查资料

社会资本在提交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

  - 备选投标方案

除社会资本须知前附表另有规定外，社会资本不得提交备选投标方案。允许社会资本提交备选投标方案的，只有中标社会资本所提交的备选投标方案方可予以考虑。评审小组认为中标社会资本的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按招标文件的要求和第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应，如实在《招标文件条款响应偏离表》中填写响应情况。

    - 投标文件编制要求

投标文件应用不褪色的材料打印（其中：正文用白色复印纸打印），并由社会资本的法定代表人或其委托代理人在商务文件的规定处签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由社会资本的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件签字和盖章的具体要求见社会资本须知前附表。

    - 投标文件份数和投标文件电子版份数见社会资本须知前附表。

    - 投标文件正本与副本应分别装订成册（正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本” 的字样；当副本和正本不一致时，以正本为准），具体装订要求见社会资本须知前附表。

- 投标

  - 投标文件的密封和标识

    - 密封：见社会资本须知前附表。

    - 标识：见社会资本须知前附表。

  - 投标文件的提交

    - 社会资本应在投标截止时间前提交投标文件。

    - 社会资本提交投标文件的时间、地点和要求：见社会资本须知前附表。

    - 社会资本有下列情形之一，其投标文件将不予受理：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的；

- 投标文件未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和标记的；

- 法定代表人参加投标的，未出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件，或者是委托代理人参加投标的，未出示法定代表人签署的授权委托书原件和本人身份证原件的。

    - 除社会资本须知前附表另有规定外，社会资本的投标文件均不退还。

  - 投标文件的补充、修改和撤回

    - 社会资本在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。

    - 社会资本补充、修改或者撤回已提交投标文件的书面声明应执行本章第 3.7.3 项的规定。

    - 补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“补充”、“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

采购人应当在社会资本须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有社会资本的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标会议的代表应签名报到。

  - 开标时间和地点

采购人应当在社会资本须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有社会资本的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标会议的代表应签名报到。

  - 开标程序

    - 宣布开标纪律；

    - 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

    - 公布在投标截止时间前提交投标文件的社会资本名称；

    - 社会资本或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，并签字确认；

    - 开启投标文件，按照签到顺序公布社会资本名称、报价和投标文件的其他主要内容，并记录；

    - 社会资本的法定代表人或其委托代理人、采购人代表等有关人员在开标记录上签字确认；

    - 开标结束。

  - 开标异议

    - 社会资本对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人、采购代理机构应当场作出答复，并制作记录，社会资本、采购人、采购代理机构（包括公证机构人员）签字确认。

    - 社会资本认为其他社会资本的投标文件的密封不符合规定的，应在开标现场提出，采购代理机构现场记录，按以下原则处理：

- 相关各方社会资本签字确认无异议后，由采购代理机构工作人员当众开启符合密封规定的投标文件。

- 若相关各方社会资本签字确认有异议的，报现场监督人员和评审小组处理。

- 按照上述规定开启投标文件后，社会资本再对投标文件的密封情况提出异议的，采购人、采购代理机构不予受理。

    - 若有报价等实质内容未被唱出的，社会资本应在开标时及时声明或者提出；否则，采购人、采购代理机构对此不承担任何责任。

- 评审

  - 评审小组

评审由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组的构成和确定方式：见社会资本须知前附表。

  - 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评审办法

本项目评审办法：见社会资本须知前附表。

- 合同授予

  - 确认谈判

评审结束后，采购人应当成立专门的采购结果确认谈判工作组。采购结果确认谈判工作组应当按照评审报告推荐的候选社会资本排名，依次与候选社会资本及与其合作的金融机构就项目合同中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的即为预中标社会资本。确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的社会资本进行重复谈判。

  - 预中标公示

采购人应当在预中标社会资本确定后 10 个工作日内，与预中标社会资本签署确认谈判备忘录， 并将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在原公告发布媒体上进行公示，公示期不得少于 5 个工作日。项目合同文本应当将预中标社会资本投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

  - 中标结果公告

采购人应当在公示期满无异议后 2 个工作日内，将中标结果在原公告发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

  - 履约保证金

    - 中标社会资本应按社会资本须知前附表规定的时间、数额和形式向采购人缴纳履约保证金。履约保证金的数额不得超过 PPP 项目初始投资总额或者资产评估值的 10%，无固定资产投资或者投资额不大的服务型 PPP 项目，履约保证金的数额不得超过平均 6 个月服务收入额。

    - 中标社会资本不能按《PPP 合同草案》要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人、采购代理机构造成的损失超过投标保证金数额的，中标社会资本还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当在中标通知书发出后 30 日内，与中标社会资本签订经本级人民政府审核同意的 PPP 项目合同。需要为 PPP 项目设立专门项目公司的，待项目公司成立后，由项目公司与采购人重新签署 PPP 项目合同，或者签署关于继承 PPP 项目合同的补充合同。

    - 采购人应当在 PPP 项目合同签订之日起 2 个工作日内，将 PPP 项目合同在省级以上财政部门制定媒体上公告，但 PPP 项目合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

    - 中标社会资本放弃中标的，采购人将重新招标或者重新组织确认谈判。

- 争议处理

  - 质疑

    - 参与或者潜在参与本次采购活动的社会资本认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向被质疑人提出异议。

    - 社会资本提出质疑应当符合以下条件：

- 必须是参与或者潜在参与所质疑的采购活动的社会资本；

- 与质疑事项存在利害关系；

- 在质疑法定期限内提出质疑；

- 相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

    - 未提交投标文件的社会资本，其未参加后续采购活动，不得对提交投标文件截止后的采购过程、中标结果提出质疑。

    - 质疑人提出质疑时，应当提交质疑书，并按照被质疑人与质疑事项有关的社会资本数量提供质疑书副本。质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；

- 采购项目名称、项目编号；

- 具体质疑事项与请求；

- 事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；

- 提出质疑的日期。

    - 质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明； 质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

    - 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，委托代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外， 还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

    - 被质疑人应当在受理质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关社会资本，答复内容仅限于社会资本所质疑的内容，不得涉及以下内容：

- 国家秘密和商业秘密；

- 开标前质疑的，已获招标文件的社会资本名称、数量；

- 中标结果确定前质疑的，关于评审专家信息及评审情况；

- 其他社会资本的投标文件；

- 法律法规规定的其他内容。

  - 投诉

质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15 个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。社会资本投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投诉人提起投诉应符合以下条件：

- 投诉人是参与本次采购活动的社会资本；

- 被投诉人是参加本次政府采购活动的采购人或者采购代理机构；

- 投诉事项已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部第 20 号令）的规定；

- 在投诉有效期限内提起投诉；

- 属于同级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

    - 投诉人投诉时，应当当面提交投诉书，并按照被投诉人和与投诉有关的社会资本数量提供投诉书副本。投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 投诉人签章及投诉时间。

    - 投诉人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

    - 投诉人可以授权代理人办理投诉事务。委托代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外， 还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

    - 投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

- 其他需补充的内容

其他需补充的内容：见社会资本须知前附表。

第三章	采购需求

1、项目名称

洋县移民（脱贫）搬迁产业孵化基地PPP项目（以下简称“本项目”）

2、项目内容与规模

根据《洋县移民（脱贫）搬迁产业孵化基地可行性研究报告》，本项目的建设内容包括综合办公楼1栋、标准厂房11栋、大跨厂房2栋、小型多层厂房2栋、重载厂房5栋，总建筑面积105034.29平方米（含地下2322.86平方米）；12米主干道、6米主干道、绿化工程、亮化工程、给水主（支）管道、雨（污）水管线、输电线路、通讯线路、原水厂扩容、太阳能光伏发电等基础设施以及地面停车场和地下停车场.

本项目估算总投资约为25000万元，总投资最终以项目竣工决算审计结果为准。

3、合作年限

本项目的合作期限定为20年，其中包括建设期2年，运营期18年。

4、运作方式

本项目采用PPP模式运作，具体选择建设-运营-移交（BOT）的运作方式，即：由政府授权出资代表和社会资本共同成立项目公司，由项目公司负责本项目的投融资、建设、运营和移交，政府方根据绩效考核向项目公司支付可行性缺口补贴。PPP项目经营期届满后，项目公司将本项目土地及其附属建筑无偿、完好地移交给政府指定机构。

5、项目资本金

项目资本金为项目总投资（含建设期利息）的30%，为7756.19万元。

6、项目资本金结构

项目公司注册资本和项目资本金保持一致，为7756.19万元。本项目的项目公司股权结构拟定为10%:90%，即在项目资本金中，政府出资代表以现金的方式出资775.62万元，持有项目公司10%的股权；社会资本以现金方式出资6980.58万元，持有项目公司90%的股权。

第四章	评审办法

评审办法前附表

| 条款号 |  | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 2.1.1 | 资格性审查 | 投标保证金 |  | 符合第二章“社会资本须知”第 3.4 款规定。 |  |
|  |  | 项目相关费用支付承诺书 |  | 承诺书内容与招标文件的表述内容没有偏离，有法定代表人 或其委托代理人签字，并加盖单位章。 |  |
| 2.1.2 | 符合性审查 | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位章。 |  |
|  |  | 投标文件内容 |  | 符合第二章“社会资本须知”第 3.1 款规定。 |  |
|  |  | 投标文件份数 |  | 符合第二章“社会资本须知”第 3.7 款规定。 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第二章“社会资本须知”第 3.7 款规定。 |  |
|  |  | 投标文件装订 |  | 符合第二章“社会资本须知”第 3.7 款规定。 |  |
|  |  | 投标报价 |  | 符合第二章“社会资本须知”第 3.2 款规定。 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“社会资本须知”第 3.3 款规定。 |  |
|  |  | 权利义务 |  | 未附有采购人不能接受的条件，包括但不限于各种形式的担 保承诺等。 |  |
|  |  | 其他因素 |  | 未出现本章第 3.1.2 项规定的否决投标的情形。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.1 |  | 报价 部分 30 分 | 项目运营期首年约定租金单价报 价 30 分 | 30 | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得 30 分； 2、其他社会资本的报价的价格分统一按照：（评标 基准价/投标报价×10）的公式计算价格得分。 |
| 2.2.2 |  | 商务 部分 10 分 | 同类项目业绩10 分 | 10 | 近年来（2014年1月1日至今）每具有一个单项合同额不低于人民币3亿元的房建类工程的投资、建设或运营项目业绩得6分，每增加1 项得2 分，最高得 10 分。（以中标通知书或合同协议书为准）。 注：1、业绩要求中，投资、建设、运营三项中符合一项即可 2、以联合体形式参加投标的,以联合体牵头人或负责施工的成员单位提交的项目业绩为准。 |

| 2.2.3 | 技术部 分60 分 | 建设运营方案40 分 | 项目公司组建方案10 分 | 10 | 根据项目组织架构及人员配备、项目公司管理工作内容和措施的合理性进行赋分： 良：项目组织健全、人员配备合理，各类管理工作内容明确。优于招标文件的要求（6 分-10 分】； 中：项目组织架构及人员配备方案、管理措施基本满足招标文件的要求（4 分-6 分】； 差：管理工作内容和措施不合理、人员配备不合理（0 分-4 分】； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设方案 20 分 | 20 | 根据施工方案、工期安排、工程质量保障措施、造价成本控制措施等合理性进行赋分： 良：施工方案与技术措施合理，工期安排、工程质量保障措施、造价成本控制措施合理优于招标文件的要求 （14 分-20 分】； 中：施工方案与技术措施，工期安排、工程质量保障措施、造价成本控制措施基本满足招标文件的要求（8 分 -14 分】； 差：施工方案与技术措施，工期安排、工程质量保障措施、造价成本控制措施不合理（0 分-8 分】； |
|  |  |  | 运营与维护移交方案 10 分 |  | 根据运营维护方案与技术措施、移交方案等合理性进行赋分： 良：运营维护方案与技术措施、移交方案合理，优于招标文件的要求（6 分-10 分】； 中：运营维护方案与技术措施、移交方案基本满足招标文件的要求（4 分-6 分】； 差：运营维护方案与技术措施、移交方案不合理（0 分 -4 分】； |
|  |  | 财务方案 10 分 |  |  | 根据运财务方案（包括但不限于投资估算、融资方案、成本分析等）、资金安排计划等合理性进行赋分： 良：财务方案、资金安排计划合理，优于招标文件的要求（6 分-10 分】； 中：财务方案、资金安排计划基本满足招标文件的要求 （4 分-6 分】； 差：运财务方案、资金安排计划不合理（0 分-4 分】； |
|  |  | 法律方案 10 分 |  | 10 | 修改意见对项目协议的核心边界条件有实质性修改的， 其投标文件将被否决。 供应商响应协议内容,未增加采购人义务的得10分，并视以下情形扣分： 提出的修改意见增加了采购人的义务、责任和风险的， 每条扣 1 分，最多扣 4 分。 注：本项最高得分为 10 分，最低得分为 6 分。 |

| 政策性价格扣除及计算过程 | - 给予小型和微型企业价格扣除 对小型和微型企业（符合财库〔2011〕181 号文第二条的规定，下同）给予 6%的价格扣除， 计算方法：最终价格＝社会资本的价格×94%，按照最终价格计算社会资本报价部分的得分。 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参与竞争， 联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除，计算方法：最终价格＝社会资本的价格×98%，按照最终价格计算社会资本报价部分的得分。 注：本项计分以“中小企业证明文件”和联合体协议（若有）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。 - 给予监狱企业价格扣除 对监狱企业给予 6%的价格扣除，计算方法：最终价格＝社会资本的价格×94%，按照最终价格计算其价格分得分。 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与监狱企业组成联合体共同参与竞争，联合体协议中约定监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 2% 的价格扣除，计算方法：最终价格＝社会资本的价格×98%，按照最终价格计算社会资本报价部分的得分。 注：本项计分以由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、联合体协议（若有）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。 - 社会资本有前述组合情形的，应累计给予相应政策性价格扣除。 |
| --- | --- |

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行综合评分，并按评审得分由高到低顺序推荐评审办法前附表规定数量的候选社会资本（得分相同时，按投标报价得分由高到低的顺序进行排序；仍相同的，按技术部分得分由高到低的顺序进行排序；仍相同时，由评审委员会集体决议），并编写评审报告。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 资格性审查标准：见评审办法前附表。

    - 符合性审查标准：见评审办法前附表。

  - 详细评审标准

    - 报价部分：见评审办法前附表（“分值”列数值为该项评分因素的最高得分）。

    - 商务部分：见评审办法前附表（“分值”列数值为该项评分因素的最高得分）。

    - 技术部分：见评审办法前附表（“分值”列数值为该项评分因素的最高得分）。

- 评审程序

  - 初步评审

    - 评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准，对投标文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，按无效投标处理。

    - 社会资本还有以下情形之一的，评审小组应当否决其投标：

- 对允许偏离的非实质性条款，偏离招标文件规定的偏离范围和幅度的；

- 不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

- 投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

- 不按评审小组要求澄清或说明的；

- 投标人资格预审申请文件的内容发生下列重大变化时，未在投标文件提交截止时间前取 得招标人的书面同意的，或者其在投标文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准的或者其投标影响招标公正性的。

  - 社会资本名称变化；

  - 社会资本发生合并、分立、破产等重大变化；

  - 社会资本财务状况、经营状况发生重大变化；

  - 更换项目负责人；

  - 联合体分工变化；

- 在评审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

- 法律法规和招标文件规定的其他情形。

  - 投标文件的澄清

在评审过程中，评审小组可以书面形式，要求社会资本对所提交的投标文件中不明确的内容按规定的时间进行必要的澄清或说明；逾期的，评审小组不予采纳回复内容。社会资本的澄清或说明采用书面形式，并不得改变投标文件的实质性内容。社会资本的澄清和说明内容属于投标文件的组成部分。采购人和评审小组不接受社会资本主动提出的澄清或说明。

  - 详细评审

    - 评审小组依据本章第 2.2 款规定的标准，对满足招标文件实质性要求的投标文件进行综合评分。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

  - 推荐候选社会资本

评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐本章第 1 条规定数量的候选社会资本。

- 评审结果

  - 提交评审报告

评审小组按照本章第 3 条规定的程序对投标文件完成评审后，编写并向采购人提交书面评审报告。评审小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的， 应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

  - 重新进行采购

合格社会资本不足 3 家的，采购人应在调整招标文件后重新进行采购。

第五章	纪律要求

- 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与社会资本串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对社会资本的纪律要求

社会资本不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；社会资本不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、候选社会资本的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本招标文件有关规定的评审方法和评标标准进行评审。

- 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、候选社会资本的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第六章	项目合同草案

《PPP 项目合同草案》《股东协议与公司章程》（另册单独提供）是根据已批准的项目实施方案和项目实际情况进行编制，最终以本级人民政府审核同意的项目合同为准。

第七章	投标文件格式

正本（副本）

项目

投标文件

第一部分	商务文件

社会资本： 	（盖单位章）

日	期： 	年 	月 	日

一、投标函

（采购人名称）：

经研究，我方决定参加 项目（项目编号： ）的政府采购活动并提交投标文件。经过充分研究本项目招标文件的全部内容后，我方兹以：

项目首年约定租金单价进行报价

人民币（大写）：                         元

RMB¥： 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照招标文件要求以及合同约定，承担上述项目从项目公司组建、投融资、工程建设、运营维护、资产移交所涉及的全部工作，并放弃对上诉内容有任何不明及误解的权利。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

- 我方在参与投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议，同意按照招标文件要求提供与投标有关的一切数据或资料。

- 我方投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起 120 个日历天，在投标有效期内不修改、

撤销投标文件。

- 我方接受招标文件中的项目合同草案及其他法律文本规定的社会资本和项目公司应承担的责任和义务、收入和回报机制、服务价格及调整机制。

- 下述签章人声明：我方所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

社 会 资 本 ：                                          （ 盖 单 位 公 章 ）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

社会资本：

单位性质：

地      址 ：

成 立 时 间 ： 年 月 日

经营期限：

姓        名 ：                   性 别 ：                  年 龄 ：         职 务 ：

系                              （ 社 会 资 本 名 称 ） 的 法 定 代 表 人 。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证

社 会 资 本 ： （ 盖 单 位 公 章 ）

日 期 ： 年 月 日

注：以联合体形式参加投标的，由联合体牵头人提供。

    - 授权委托书

本人               （姓名）系               （社会资本名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、提交、撤回、修改

项目投标文件，其法律后果由我方承担。

委 托 期 限 ：   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人授权委托人身份证

社  会  资   本 ：                                （ 盖 单 位 公 章 ）

法 定 代 表 人 ：                             （ 签 字 或 盖 章 ）

身份证号码：

委 托 代 理 人 ： （ 签 字 或 盖 章 ）

身份证号码：

年 月 日

注：以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人加盖公章，并由法定代表人签字或盖章。

    - 联合体协议书

联合体牵头人：

联合体成员：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，愿意共同组成联合体，实施、完成合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.        为联合体牵头人，                  为联合体成员。

2.联合体内部有关事项规定如下：

2.1联合体由牵头人负责与采购人联系；

2.2合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例或者内容具体实施；

2.3联合体将严格按照资格预审文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：

牵头人            承担本项目的                     工作。

联合体成员          承担本项目的                   工作；

2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与采购方的相关合同，联合体全体成员共同对采购人承担连带责任。

2.6联合体牵头人关于本项目签署的材料、承诺、与采购人达成的意向等，其他联合体成员均予以认可。

3.联合体牵头人应将本协议书送交采购人。

4.本次采购活动中，申请人名称为                         ，申请文件中申请人公章以（联合体牵头人）的印鉴为准，印模如下：

（印模）

联合体牵头人：（公章）                联合体成员：（公章）

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                  委托代理人：（签字）

联系电话：                            联系电话：

日期：                                日期：

联合体授权委托书

鉴于，【被授权公司】和【授权公司】（下称“我司”）决定共同组成【投标联合体名称】（下称“联合体”）参加                  （项目名称） 的投标。按照投标人须知的要求，我司在此授权【被授权公司】作为投标联合体的牵头人，全权代表我司组织编写投标文件、进行投标、澄清投标文件、进行谈判、签署相关的文件以及处理与                  （项目名称） 投标相关的一切必要的事宜。

为避免疑问，我司确认：牵头人作出的同                              （项目名称） 相关的行为对我司均具有法律约束力，我司愿意连带承担由此所产生的一切责任。

特此授权！

【授权公司】名称：                   （公章）

【授权公司】法定代表人：             （签字）

年     月     日

三、报价表

  - 报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 报 | 价 | 报价项目 | 报价内容 | 报价说明 |
|  |  | 项目运营期首年协议租金单价 | 元 | 社会资本按照招标文件要求对项目运营期首年约定租金单价进行自主报价，且该项报价不得高于实施方案规定的上限价为 元，高于此报 价按无效投标处理。 |
| 备 | 注 |  |  |  |

注：

1.如投标文件中的其他载明数据与本表的数据不一致，则以本表中报价作为评审的依据。

社 会 资 本 ：                                          （ 盖 单 位 公 章 ）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日

  - 报价需要说明的其他内容

四、投标文件附表

  - 社会资本基本情况

- 附营业执照、基本账户开户许可证等材料；

- 附社会资本企业情况的文字简介；

注：上述材料在资格预审后如发生变动或更新，应提交书面材料予以明确。

（未有变动或更新的资料，已通过资格预审的投标单位则无需再提供上述材料。）

  - 同类业绩情证明材料

注：

  - 本表所述同类业绩是指符合第四章“评审办法”业绩要求。

  - 附企业同类业绩证明材料：中标通知书或合同协议书。

五、社会资本须知前附表规定的其他材料

招标文件要求和社会资本认为必要的其他内容

正本（副本）

项目

投标文件

第二部分	技术文件

社会资本： 	（盖单位章）

日	期： 	年 	月 	日

一、项目公司组建方案

（注：社会资本按照招标文件的要求编制投标方案说明，格式自拟，包括但不限于以下内容：）

  - 项目公司的机构设置

  - 项目公司的人员安排

  - 项目公司的管控措施

  - 招标文件要求和社会资本认为必要的其他内容。

二、建设运营方案

（注：社会资本按照招标文件的要求编制投标方案说明，格式自拟，包括但不限于以下内容：）

- 项目建设方案

  - 施工方案与技术措施；

  - 工期安排措施；

  - 工程质量保障措施；

  - 造价成本控制措施；

  - 安全生产措施；

  - 文明施工措施；

  - 招标文件要求和社会资本认为必要的其他内容。

2.项目运营维护方案

  - 运营维护方案与技术措施；

  - 运营维护过程中的安全管理及应急预案方案

  - 招标文件要求和社会资本认为必要的其他内容。

3.移交方案

招标文件要求和社会资本认为必要的其他内容。

三、财务方案

（注：社会资本按照招标文件的要求编制投标方案说明，格式自拟，包括但不限于以下内容：）

分析说明应包括项目总投资、资金到位和使用计划、资本结构、融资计划等招标文件要求和社会资本认为必要的其他内容。

四、法律方案

（注：社会资本按照招标文件的要求编制投标方案说明，格式自拟，包括但不限于以下内容：）

- 对项目协议接受情况的陈述

（投标人接受项目协议各项条款内容的明确陈述）

- 项目协议优化或调整建议

对招标文件中项目协议的优化或调整建议如下（如有）

协议偏差表

| 协议名称 | 原条款号及条 款内容 | 优化或调整建议 | 优化或调整理由 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.上述建议和理由应在满足国家法律法规的前提下，有利于项目的建设、运营、移交等，是合同谈判的依据， 但并不意味着采购人必须接受上述建议。

附件 1：项目相关审批文件

附件 2：政府对项目实施机构的授权及实施方案的批复