项目编号：WLJJ-CG-2021009

汉滨区张滩高级中学校舍维修

改造工程

竞争性磋商文件

采 购 人：      汉滨区张滩高级中学

代理机构：陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司

日    期：       二○二一年七月

目    录

第一章  磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  商务条款

第四章  工程范围及质量验收标准

第五章  响应文件基本格式

第一章  竞争性磋商公告

陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司受汉滨区张滩高级中学的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟就汉滨区张滩高级中学校舍维修改造工程进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

- 项目基本情况：

- 1.采购项目编号：WLJJ-CG-2021009

2.采购项目名称：汉滨区张滩高级中学校舍维修改造工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：1952574.91元。

5.采购需求：

（1）采购内容：宿舍楼、餐厅、教学楼和综合楼的装饰装修改造（具体详见工程量清单）。

（2）项目用途：汉滨区张滩高级中学校舍维修改造。

6.合同履行期限：2021年8月14日8:00:00时至2021年9月2日18:00:00时(具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或具有统一社会信用代码的营业执照）；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；

（3）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）或以上资质（复印件，满足二维码扫描查询）及安全生产许可证；项目负责人须具备建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师资质，提供资格证、注册证、安全生产考核合格证、无在建工程承诺书；

（4）信誉要求：具有良好的商业信誉，需提供供应商近三年内在经营活动中无重大违法记录声明自述材料及近三年未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的查询记录截图、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；企业信息在“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”可查询，省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖供应商公章）；

（5）财务要求：有流动资金可以投入本项目，提2020年度经会计事务所或财务审计部门审计过的财务会计报表（复印件加盖原色公章），包括资产负债表、利润表、现金流量表（提供的材料需加盖企业公章），新成立企业，以各项资质证书取得的时间，按规定提交财务报表；

（6）税收缴纳证明：提供近6个月内（2021年1月1日至今）任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明（复印件加盖原色公章）；

（7）本项目不接受联合体投标。

三、采购文件的获取方式：

1.报名时间：2021年7月28日至2021年8月3日(竞争性磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日）每天上午8:00时-12:00时,下午14:00时-18:00时止（北京时间，法定节假日除外）；

- 2.地点：汉滨区金州北路139号。

- 3.方式：现场购买。

- 4.售价：竞争性磋商采购文件每套售价500元人民币，售后不退。

- 注：（1）报名企业需通过陕西省政府采购网备案后，使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，下载采购文件。未完成网上操作的或未经采购代理公司确认的，无法完成后续流程。

（2）本项目采购公告同时在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）安康市公共资源交易中心（网址：http://ak.sxggzyjy.cn/）、陕西省政府采购网（网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）发布，线上报名与线下报名需同时进行，投标供应商携带营业执照加盖公章的复印件、法人授权委托书、本人身份证和网上报名回执在代理机构处进行线下报名并缴纳费用，否则视为报名无效。

（3）本项目采用电子化投标与纸质投标并行的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站(服务指南-下载专区)中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子招标文件技术支持：4009280095/4009980000。

- 四、响应文件递交：

- 1.截止时间：2021年8月11日14时00分；

- 2.磋商地点：安康市公共资源交易中心405室（安康市汉滨区香溪路8号）。

- 五、公告期限：

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

- 采购人信息

- 采购人名称：汉滨区张滩高级中学

- 地    址：汉滨区张滩高级中学

- 联系方式：18291561100

- 项目联系方式

- 项目联系人：邓先生

- 电    话：15336282277

- 采购代理机构信息

- 采购代理机构名称：陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司

地    址：汉滨区金州北路139号

- 八、其他应说明的事项

- 1.开户名称：安康市政务服务中心公共资源交易保证金专用账户

- 2.开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

- 3.账   号：610501663711000003213070

- 陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司

2021年7月27日

# 第二章  磋商须知

## 一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)、《陕政办函（2019）176号》、《安财采管〔2019〕50号》及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采   购   人：汉滨区张滩高级中学

1.2 采购代理机构：陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司

1.3 监督管理机构：汉滨区财政局

2．合格的投标人、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商采购工程和服务的投标人。

2.1.2 资质要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或具有统一社会信用代码的营业执照）；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；

（3）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）或以上资质（复印件，满足二维码扫描查询）及安全生产许可证；项目负责人须具备建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师资质，提供资格证、注册证、安全生产考核合格证、无在建工程承诺书；

（4）信誉要求：具有良好的商业信誉，需提供供应商近三年内在经营活动中无重大违法记录声明自述材料及近三年未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的查询记录截图、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；企业信息在“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”可查询，省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖供应商公章）；

（5）财务要求：有流动资金可以投入本项目，提供2020年度经会计事务所或财务审计部门审计过的财务会计报表（复印件加盖原色公章），包括资产负债表、利润表、现金流量表（提供的材料需加盖企业公章），新成立企业，以各项资质证书取得的时间，按规定提交财务报表；

（6）税收缴纳证明：提供近6个月内（2021年1月1日至今）任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明（复印件加盖原色公章）；

注：投标人要保证在响应文件中附有上述1-6项资料复印件并加盖公章。以便磋商时进行资格及符合性审查。查验上述资格证明文件过程中（缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等），投标人不得拒绝，否则其投标无效。

2.1.3 投标人必须从采购代理机构购买磋商文件并登记备案，未从采购代理机构购买磋商文件并登记备案的投标人均无资格参加磋商。

2.1.4 本项目不接受联合体磋商。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求。

2.2.1.1 工程范围：详见工程量清单。

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2.2.1.3 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标人返工，直至达到合同约定条件，并由投标人承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标人承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 5 %支付赔偿金。

2.2.1.4工期

2.2.1.4.1 本工程按采购人要求施工总工期为20日历天。

2.2.1.4.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，投标人有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标人协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现的，不属投标人的过失或违约造成的。

2.2.1.4.3 非上述原因，投标人不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿300元，限额为合同总造价的百分之二。

采购人可从应向投标人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除投标人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

2.2.1.4.4 工程提前，采购人不支付投标人实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 由投标人自行现场踏勘，投标人将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标人提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向投标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

# 2.3 电子招标文件下载

# 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站(电子交易平台-企业端）后，在“我的项目”中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

# 注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程 答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSZF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

3．磋商费用

投标人应承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。

## 二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章  磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  合同主要条款

第四章  工程范围及质量验收标准

第五章  响应文件格式

5．磋商文件的澄清和修改

5.1提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 投标人对磋商文件若有疑问要求澄清，应在其收到磋商文件之日起七个工作日内，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个购买磋商文件的投标人，投标人在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议，自动放弃对磋商文件再提出异议的权利。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分,对投标人有约束力。投标人在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

## 三、响应文件的编制

7．编制要求

7.1 投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标人在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标无效。

7.2 投标人提交的响应文件以及投标人与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8．响应文件构成和格式

8.1 投标人编写的响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

（1） 磋商响应函；

（2） 第一次磋商报价表；

- 投标人资格证明文件；

- 投标人基本概况；

- 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

- 施工组织设计；

- 业绩及质量保证措施。

8.2 投标人应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将响应文件按本须知第8.1条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，装订成册。

9.投标报价

9.1 投标人应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附工程量清单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自主报价。

9.2 投标人的磋商报价，应是完成本须知所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复报价。

9.3 磋商报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。投标人磋商报价汇总表中的价格均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在磋商前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。投标人在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续48小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

9.4 投标人在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因投标人对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人承担。

9.5 除非采购人或采购代理机构对磋商文件予以修改，投标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目（零报价项目），视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付，承包人必须按发包人代表及监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若投标人未填单价或合价的工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包人发出的变更通知。

9.6 磋商报价应考虑的其它风险

投标人报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。投标人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。

9.7 编制报价的依据及其它约定

9.7.1 投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价。措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

9.7.2 投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。

9.7.3 报价清单须采用金建工程量清单云平台6.2.6版本或广联达云计价平台GCCP6.0编制。

9.7.4 执行陕建发〔2018〕2019号文件进行人工费调差。

9.7.5 执行陕建发【2019】45号文件进行营业税改增值税调整。

9.7.6执行陕建发【2020】1097号文件进行规费调整。

9.8 本项目最高限价为：壹佰玖拾伍万贰仟伍佰柒拾肆元玖角壹分（小写：1952574.91元），投标单位的投标报价大于、等于本项目最高限价时，按无效投标处理。

9.9投标人不得以低于成本的报价参加磋商，若投标人的投标报价明显低于其他通过资质及符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，经磋商小组要求，投标人应当在磋商现场规定时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经磋商小组认为不能证明其报价合理性的，则按无效投标处理。

10．磋商货币

投标人提供的工程及服务一律以人民币报价。

11．磋商保证金

11.1 磋商保证金：贰万元整（￥20000.00元）。

11.2 递交的时间、方式：

时    间：2021年8月10日17:00分前

保证金缴纳方式：采取从基本账户对公转账方式

开户名称：安康市政务服务中心公共资源交易保证金专用账户

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账    号：610501663711000003213070

11.3保证金须从对公账户转入，请务必在缴费时备注项目名称。

注：凡不符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，且投标人未按照上述11.1至11.3项规定递交投标保证金,视为自动放弃，其投标无效。

11.4 未中标人的磋商保证金，将在对中标人发出《中标通知书》后五个工作日内，投标人退还保证金收据后予以全额无息退还。

11.5 中标人的磋商保证金，在中标人按本须知第25.1条规定交纳中标服务费、按本须知第26.1条规定与采购人签订采购合同后，在五个工作日内退还保证金收据后予以全额无息退还。

11.6 下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）递交投标保证金后无故不参加投标的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

12．响应文件有效期

12.1 响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（中标人的响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标，按无效投标处理。

12.2 在特殊情况下，在原响应文件有效期期满之前，招标采购单位可征得投标人同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．响应文件的制作和签署

13.1 投标人应提交磋商响应文件正本1份和副本2份、电子版(U盘）1份且与文字版一致。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。当正本和副本不一致时，以正本为准。

13.2 磋商响应文件按要求应加盖投标人印章，需要委托代理人签字或盖章的，在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。装订成册的纸质版响应文件均应加盖骑缝章（投标人公章及法人章）如未按要求签字、盖章，均按不合格处理，注：电子版投标文件与纸质版投标文件均须采用手写方式签名，如未按要求，将按不合格处理。

13.3 纸质版磋商响应文件的正本和副本应分别单独采用A4纸双面打印胶粘装订成册，装订应牢固，不易拆散，不得夹页、换页，不得采用活页装订，应编制目录，逐页标注连续页码，字迹应清晰易于辨认，文件编制应符合8.1至8.3项要求。

13.4 投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招标标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因投标供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件的，按无效投标处理。

# 13.5电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

# 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“服务指南”栏目“下载专区”中免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站“服务指南”栏目“下载专区”中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

# 13.6制作电子投标文件

# 投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”,并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

13.7 除投标人对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

## 13.8 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、响应文件的递交

14．纸质版响应文件的密封和标记

14.1 纸质版磋商响应文件的“正本”、“副本”应分开包装，标袋上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。响应文件电子版应与正本包在同一个标袋里。标袋密封后不应有缝隙，所有缝隙之处都应骑缝加贴封条，并在封线处加盖投标人公章及法人章，不得采用双面胶密封。

14.2 标记要求：

(1)清楚标明“陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司”；

(2)注明项目名称、项目编号和“在2021年8月11日14时00分之前不得启封”的字样；

(3)标明投标人名称和地址并加盖投标人公章。

14.3 所有投标人须按14.1、14.2项要求密封并加写标记。投标人查验文件密封时，如不符合上述要求，均按不合格处理。

15．磋商截止日期

15.1 递交纸质版投标文件

纸质版投标文件应在开标当日，并于提交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期不予接收。不接收电子邮件、传真及邮寄等方式递交的投标文件。

# 15.2递交电子版投标文件

投标人应于递交投标文件截止时间前登陆全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/）”，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-企业端”进行登陆，登陆后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务-我的项目-项目流程-上传响应文件”，上传加密的电子投标文件，上传成功后，电子化平台将予以记录。

15.3采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．迟交的响应文件

16.1 采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何响应文件。

17．响应文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其响应文件。但投标人必须书面通知采购人及采购代理机构，并在规定的磋商截止期之前，将修改或撤回的响应文件递交到采购代理机构。

17.2 投标人的修改或撤回通知书应按本须知第14条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在磋商截止日期之后，投标人不得对其响应文件做任何修改。

17.4 从磋商截止期始至磋商文件确定的响应文件有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。

## 五、磋商与评审

18．响应文件开启和评审

18.1 本项目采用电子化投标与纸质版投标并行的方式。投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标处理。

# 18.2 开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书(CA锁)在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。

18.3 电子开标、评标（如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致）无法进行时，将以纸质版投标文件为准继续开展后续采购活动。由采购代理机构将当众拆封经投标供应商相互查验密封合格的纸质版投标文件，按规定提交了可接受的“撤回”通知书的投标文件将不予拆封。投标供应商应确保电子投标文件与纸质版投标文件一致（包括但不限于文字、图片、签章等），因此导致废标或未中标，投标供应商自行承担责任。

18.4 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.5 采购代理机构将在磋商公告规定的时间和地点组织磋商。所有投标人应按时出席磋商会议，必须由法定代表人或其授权委托代理人出席开标会议，授权委托代理人出席的需携带法人授权委托书及身份证。

18.6 开启纸质版响应文件进行磋商时，由各投标人代表共同检查响应文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构的工作人员当众拆封。密封不合格的响应文件以及不符合第17条规定，提交了可接受的“撤回”通知书的响应文件将不予拆封。

18.7拆封纸质版磋商响应文件顺序：随机拆封。拆封后，采购代理机构公开录入投标人“报价表”中的全部内容。各投标人的授权代表签字确认。

18.8 采购代理机构将在磋商会议现场做磋商记录。

18.9 在开标环节出现下列情况之一的，其电子及纸质版投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因(如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致，或延用旧版本招标文件编制投标文件等情形)，导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19．磋商小组

19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标人及与磋商无关的其他人透露。

20.磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为第一次报价、资质及符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。最终报价采取集中报价形式。

20.2.1 依据程序，第一次报价和最终报价不予以公布。

- 20.2.2 资质及符合性评审：由采购人对投标人资质及符合性进行审查，不符合要求的不再进入后续评审。

- 20.2.3 由磋商小组对磋商文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

（1）本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

（2）各投标人未经过正常渠道购买竞争性磋商文件，或参加磋商的各投标人名称与购买磋商文件时登记的单位名称不符。

（3）投标人未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。

（4）响应文件要求加盖投标人公章或签字处未执行文件规定、响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

（5）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（6）磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（7）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

20.2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.5 磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

（4）投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 20.4在磋商过程中发现投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并书面报告监督管理机构，列入“不良行为记录名单”：

- (1)不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制的；

- (2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- (3)不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- (4)不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- (5)不同投标人的响应文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金由同一单位或个人缴纳办理。

20.5 最终报价

20.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的投标人应在规定时间内提交最终报价；

20.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

20.5.3最终报价是投标人响应文件的有效组成部分。

- 21．评审办法：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格性 审查 | 营业执照 | 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或具有统一社会信用代码的营业执照）； |
|  |  | 资质证书 | 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）或以上资质（复印件，满足二维码扫描查询）及安全生产许可证； |
|  |  | 项目负责人（建造师）资格要求 | 项目负责人须具备建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师资质，提供资格证、注册证、安全生产考核合格证、无在建工程承诺书。 |
|  |  | 投标保证金 | 提供保证金缴纳凭证及开户许可证或开户银行出具的基本账户存款信息（加盖单位原色公章）。 |
|  |  | 法人授权委托书 | 法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)。 |
|  |  | 信用要求 | 信誉要求：1、具有良好的商业信誉，需提供供应商近三年内在经营活动中无重大违法记录声明自述材料及近三年未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的查询记录截图、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格； 2、企业信息在“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”可查询，省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖供应商公章）。 |
|  |  | 财务要求 | 有流动资金可以投入本项目，提供2020年度经会计事务所或财务审计部门审计过的财务会计报表（复印件加盖原色公章），包括资产负债表、利润表、现金流量表（提供的材料需加盖企业公章），新成立企业，以各项资质证书取得的时间，按规定提交财务报表。 |
|  |  | 税收缴纳证明 | 提供近6个月内（2021年1月1日至今）任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明（复印件加盖原色公章） |
| 1.2 | 符合性 审查 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件 签字盖章 | 电子版：投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因投标供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件的，按无效投标处理。 纸质版：投标文件由法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。 注：电子版投标文件与纸质版投标文件均须采用手写方式签名，如未按要求，将按不合格处理。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且报价不大于、等于采购最高限价。 |
|  |  | 投标内容、投标有效期 | 符合磋商采购文件规定 |
|  |  | 工期、工程质量 | 符合磋商采购文件规定 |
|  |  | 己标价工程量 清单 | 符合磋商采购文件规定“工程量清单”给出的范围、数量、编制要求及行业相关标准。 |

| 条款号 | 条款内容 | 分值 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 分值构成 | 总分 100分 | 1.商务响应 4分 2.最终报价 30分 3.施工组织设计 60分 4.类似项目业绩 6分 |
| 2.2 | 商务响应 | 4分 | 经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、竣工、验收、售后服务等方面进行响应，完全响应且逐项详细说明的计4分，未做详细响应的，按响应程度计0～3分。 |
| 2.3 | 最终报价 | 30分 | 以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分30分,其他投标人的价格分按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 2.4 | 施工组 织设计 | 60分 | 按下列分项进行评标，主要考虑施工组织的合理性、科学性、可行性、有严重错误漏项，该项得0分；技术部分中质量、工期、安全任何一项不合格者，其技术部分为不合格。 ① 确保工程质量的技术组织措施 （0-8分） ② 确保安全生产的技术组织措施 （0-8分) ③ 确保文明施工技术组织措施及环境保护措施 （0-8分） ④ 确保工期的技术组织措施 （0-8分） ⑤ 施工方案和项目部组成人员 （0-10分) ⑥ 施工机械配备和材料投入计划 （0-5分) ⑦ 施工进度表或施工网络图 （0-5分) ⑧ 劳动力安排计划及劳务分包情况表 （0-5分) ⑨ 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 （0-3分) |
| 2.5 | 类似项 目业绩 | 6分 | 提供近三年（2018年7月至今）类似项目的业绩（以合同或中标通知书为准），提供一个类似项目得2分，满分6分，未提供不得分。 |
| 3 | 评标程序 | - 开标后，磋商小组对投标单位进行资格性评审。 - 磋商小组对资格性审查合格的投标响应文件进行符合性评审。 - 评审不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。 4.如经过对所有投标人的响应文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标。 5.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。 |  |

22. 本项目落实政府采购政策

22.1 投标企业政府采购政策

22.1.1 中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。

（2）投标人须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策。

（3）投标人出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）。

（4）投标人须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

22.1.2 监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

22.1.3 残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

22.1.4 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

22.2 投标产品政府采购政策

22.2.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

22.2.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

22.2.3 投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

22.2.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

22.2.5 同一项目的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

22.2.6 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

22.2.7 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

22.3 投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

23. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的投标人。

## 六、授予合同

24．中标通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后，按规定时间向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书是合同的组成部分。

25．中标服务费

25.1 中标人应在接到中标通知书时，依据国家发展计划委员会计价格[2011]534号文件、国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定和陕价行发【2012】72号文件规定的收取标准及相应的计算办法,向陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司缴纳中标服务费。

26．签订合同

26.1 成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 如果成交人没有按照上述第25.1条或第26.1条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定，并不予退还其磋商保证金。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新组织采购。

27．拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在响应文件中，同时保证响应文件正、副本中都有且一致。

- 第三章 合同主要条款

一、承包范围：工程量清单全部内容。

二、工    期：签订合同后20日历天内。

三、工程质量：合格。

四、承发包方式：

包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的施工总承包。

五、本工程严禁转包。

六、适用法律和法规：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》等国家、地方部门有关法律法规。

七、项目经理要保证常驻现场，非发包人要求中途不得更换项目经理及主要技术管理人员。

八、发包人派驻的现场代表职权：

1.本合同及与本包工程相关的所有合同的履行权；

2.对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权；

3.对工程设计变更的审批权；

4.工程变更及签证的确认权；主要材料、设备的认质权；

5.工程价款的支付权；

6.负责本工程所有外部关系的协调、组织工程竣工验收；

7.行使发包人应有的其他权利和义务。

九、承包人应做好以下工作：

1.提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在本合同签订后五日内向发包人提交经承包人的技术负责人（公司总工）审批的施工组织设计（或施工方案）、总进度计划、总资金使用计划及工程进度计划、资金使用计划。

2.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责施工区域内的安全保卫，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任；

3.遵守发包人及相关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用以及因此造成的罚款；

4.做好已完工程成品保护，预防二次污染，并承担成品保护的费用；

5.按照文明工地要求组织施工，保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生管理的有关规定，交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及垃圾等，做到工完场清；承担因违反有关规定造成的损失和罚款；

6.承包人应认真遵守国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》及部门、地方制定的有关安全生产法律、法规的规定，根据本工程特点制定切实可行的安全管理制度和安全施工措施，认真履行安全施工与检查职责，做好施工中的安全防护工作外，确保本工程施工安全，依法承担本工程施工的安全责任。

7.承包人未能履行相关义务，导致工期延误、或给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人有关损失，由此产生的工期延误而导致承包人不能按本合同约定的竣工时间向发包人交付工程的，工期每推迟一天按300元/天处罚，限额为合同总造价的百分之二。

8.承包人要处理好与周边民众的关系及保护好周边建筑不受损坏，承包人要向发包人详细了解装修建筑的设备和管线，未经允许不得擅自拆除、移动、破坏，若不慎损坏则做相应赔偿。

十、合同价款、支付、调整及竣工结算

1.本工程合同价款为:

(大写)：           人民币；（￥：       元）。

2.工程款的支付

2.1全部工程完工，竣工验收合格且工程决算通过审计后付至合同总价款的     %；

2.2 预留    %为质量保证金，待保修期满且无返修及质量问题时一次性付清。

3.合同价款的调整

3.1 承包人在报价时已考虑了施工期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化可能影响工程造价的因素，除发生下述情况按实调整外，承包人不得再以其他任何原因提出调整工程造价。

3.1.1 发包人工地代表确认的工程量增减；

3.1.2 发包人工地代表确认的设计变更或工程洽商；

3.2 合同价款调整计算办法：

发包人指定或暂定单价的材料或设备，按发包人现场签署的认质认价单进行合同价款调整；但承包人投标时根据市场行情自主报价的材料和设备的实际采购价格与原报价有差异的不予调整。

4.竣工结算

4.1 工程通过竣工验收并交付使用后28天内承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后进行初审，并提出修改意见。

4.2 审计或造价咨询机构对工程竣工结算价款的最终审定应在双方对初审结论达成共识后完成。

5.工程质量保修金的返还

如发生因承包人不在约定期限内派人保修而导致发包人委托他人修理所产生的费用从承包人的工程质量保修金中直接予以扣除。

工程质量保修金在保修期满无质量问题后5个工作日内返还。

十一、承包人采购的材料、设备均应满足设计和规范要求的质量等级和环保要求，并应向发包人和监理机构提供产品合格证明和检验资料，因材料质量引起的工程质量、环境污染问题，由承包人承担所造成的一切损失。如发包人或监理机构对该部分材料的质量有异议，有权提出停止使用或再次见证取样复试的要求。如复试结果合格，由此发生的费用由发包人承担。

主要材料、设备或发包方有特别要求的材料设备须事先向发包方及监理方提供产品资料及样品，经考察筛选确定后再采购，使用或安装之前仍需履行必要的检验、检测程序。

承包人负责采购的所有材料、设备的采购、检验（试验）、使用、退换等执行国家、行业相应的技术标准。

十二、补充条款

1.经双方考察认质认价的材料、设备，结算时不再优惠。

2.对本工程材料、构配件、设备的、试件等的检测、试验的外委实验室由发、承包方共同考察确定，检测试验费用由发包人从承包人的工程款中扣除直接支付。

3.承包人应在竣工验收通过后3日内清退出场。否则，发包人将按200元/日向承包人收取场地占用费，此笔费用从工程款中予以扣除。

4.承包人在施工期间应严格按照国家有关政策处理好农民工工资问题，若由此引起一切不良后果由承包人负责；发包人亦可暂停向承包人支付工程款，直至问题得到妥善解决。

5.其他补充条款：

5.1 如工程达不到合格标准，承包人予以全额赔偿由此给发包人造成的全部损失。

5.2 本工程不得转包。一经发现承包人将本工程予以转包，发包人有权立即中止合同，承包人应在10天内无条件清退出场。同时，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

5.3 因工程确需分包的项目必须经发包人同意。

第四章  工程范围及质量验收标准

一、工程内容：

本工程主要内容为工程量清单的全部内容（详见附件）。

二、工程范围：

本次工程招标的范围为工程量清单的全部内容（详见附件）。

三、工程材料（如有）：

本工程材料均选用国优产品，同时在响应文件中须明确主要材料的品牌型号、产地、价格。本工程材料品牌或价格参考市场价，投标人自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

四、材料供应与验收

1.承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2.因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

3.根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4.因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

五、工程质量、技术要求

1.本工程质量等级要求合格。

2.承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3.本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4.各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5.工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6.保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7.服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

六、工程施工配合要求

1.发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2.承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

七、质量验收标：准按国家及相关地方政策规范执行。

第五章   响应文件基本格式

项目编号：WLJJ-CG-2021009

正（副）本

汉滨区张滩高级中学校舍维修

改造工程

磋商响应文件

供 应 商（盖章）：

法人或被委托人（签章）：

时       间：

目   录

- 一、磋商响应函

- 二、第一次磋商报价表

- 三、投标人资格证明文件

- 四、投标人基本概况

- 五、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 六、施工组织设计

- 七、业绩及质量保证措施

一、磋商响应函

陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司：

根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购工程及服务的磋商公告 （项目编号） ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   ，提交响应文件正本一份、副本     份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的工程及服务总报价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价） 。

2．我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本磋商有效期为自磋商之日起      个日历日（中标人的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关不予退还磋商保证金和拒绝磋商的条款。

6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7．若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

传             真：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

年    月    日

二、第一次磋商报价表

项目编号：WLJJ-CG-2021009

| 项目名称 | 总报价（元） | 工期（日历天） | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汉滨区张滩高级中学校舍 维修改造工程 |  |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：       年      月      日

已标价的工程量清单

注：报价时必须按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标。

- 三、资格证明文件（复印件并加盖公章）

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或具有统一社会信用代码的营业执照）；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；

（3）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）或以上资质（复印件，满足二维码扫描查询）及安全生产许可证；项目负责人须具备建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师资质，提供资格证、注册证、安全生产考核合格证、无在建工程承诺书；

（4）信誉要求：具有良好的商业信誉，需提供供应商近三年内在经营活动中无重大违法记录声明自述材料及近三年未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的查询记录截图、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；企业信息在“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”可查询，省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖供应商公章）；

（5）财务要求：有流动资金可以投入本项目，提2020年度经会计事务所或财务审计部门审计过的财务会计报表（复印件加盖原色公章），包括资产负债表、利润表、现金流量表（提供的材料需加盖企业公章），新成立企业，以各项资质证书取得的时间，按规定提交财务报表；

（6）税收缴纳证明：提供近6个月内（2021年1月1日至今）任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明（复印件加盖原色公章）；

（7）提供保证金缴纳凭证及开户许可证或开户银行出具的基本账户存款信息；

（8）投标人认为有必要提供的其他证明材料。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （投标人名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      (招标项目名称)      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

| 法人代表签字盖章： （公章）： 年 月 日 | （法人代表身份证复印件） 正面、反面 |
| --- | --- |

| 代理人（被授权人）签字： 职务： 年 月 日 | （被授权人身份证复印件） 正面、反面 |
| --- | --- |

非联合体投标声明

致：汉滨区张滩高级中学

我单位       （单位名称）           参加本次项目    （项目名称）    的采购活动，非联合体投标。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

# 日   期：    年    月   日

- 四、投标人基本概况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权委托人签字：

日期：       年      月      日

- 拟投入本项目人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 岗位证编号 | 拟在本项目中担任的工作或岗位 | 城镇职工养老参保证明验证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：拟投入项目管理人员指项项目经理、项目技术负责人、资料员、施工员、质量员、材料员、安全员。项目经理提供资格证、注册证、安B证；项目技术负责人须提供与本工程专业一致的中级及以上技术职称证；五大员须提供身份证、岗位证，专职安全员还须提交陕建质发〔2016〕48号规定的新版安全生产考核合格证。所有人员均为本公司养老保险参保人员，须提供近三年（2018年7月至2021年7月）基本养老保险个人账户缴纳证明材料，缴纳证明须体现缴纳保险单位、人员姓名、社会保障号码、缴费年限，具有验证编码且可见。

- 项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本任职 |  | 项目负责人 |
| 注册建造师资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

五、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 


    承诺单位：　　                            　（盖章） 
    全权代表：　　　　　     　　　           　（签字） 
    地　　址：

邮    编：　　                         　　 
    电　　话：

年 　 　月 　　 日

六、施工组织设计

1.投标人应编制施工组织设计（包括但不限于以下内容）：

施工总体进度计划及保障措施、质量保证措施和创优计划、主要分项工程施工方案和技术措施、安全措施、现场文明施工、环保以及保卫方案、项目保修和维护保养工作的管理措施和承诺、拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项的施工方法。

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2-1 拟投入的主要施工机械设备表；

2-2 劳动力计划表；

2-3 计划开、竣工日期和施工进度网络图或进度表。

3.项目管理机构配备情况介绍；

3-1 项目管理机构配备情况表；

3-2 项目经理简历表；

3-3 项目技术负责人简历表及项目经理资质证书。

七、业绩及质量保证措施

1.近三年（2018年7月至今）类似项目业绩。

2.质量保证措施。

3.投标人认为需要承诺的内容。