采购项目编号：HMGJ-DL-2021-064

富平县灯饰修缮工程施工招标

招  标  文  件

采   购   人：富平县住房和城乡建设局  （盖单位章）

采购代理机构：鸿民国际工程咨询有限公司（盖单位章）

二〇二一年十二月

投标人注意事项

各投标人：

请特别注意我们的善意提示和告知

1、请仔细阅读本招标文件并正确理解招标文件各项要求。

2、请严格按照招标文件载明的文件格式要求编制投标文件和报价。

3、请按照要求密封投标文件，并正确标记正、副本。

4、请于2022年 01 月 21 日 14:30 时前，准时到  渭南市临渭区西四路林业大厦四层开标室   参加开标，以免迟误。

5、请随身携带开标时需提供的以下原件：

（1）法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止前六个月内出具的养老保险缴纳证明）；法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证，并与营业执照上信息一致。

（2）参会代表健康承诺书（见附件）。

6、请到达开标地点后及时签字登记，提交投标文件。

如果您在投标过程中有疑问需要帮助，请与我们的工作人员联系，我们将非常高兴为您提供力所能及的服务。

联 系 人：吝银芳、薛沙     联系电话：0913-2087368

二〇二一年十二月

目  录

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知	8

一、名词解释	8

二、招标文件	8

三、招标的内容及要求	9

四、合格投标人所具备的资格证明文件	9

五、投标文件构成	11

六、投标报价要求	12

七、投标保证金	13

八、投标文件的式样和签署及有效期	14

九、投标文件的递交	15

十、评标委员会组建	16

十一、组织开标	17

十二、评标方法及内容	18

评标分值及评审要素一览表	21

十三、定标	22

十四、履约保证金	22

十五、签订政府采购合同	23

十六、代理服务费	23

十七、其他	24

十八、需要落实的政府采购政策	24

十九、处罚、询问和质疑	24

二十、保函或保单补充说明	28

第三章  采购内容及要求	34

第四章  拟签订的合同文本	35

第一部分  合同协议书	36

第二部分  通用合同条款	39

第三部分  专用合同条款	40

第五章  投标文件构成及格式	61

一、投标函及投标函附录	63

二、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书	66

三、投标人资格证明材料	68

四、近年类似业绩	71

五、施工组织设计	72

六、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	73

七、采购项目需要落实的政府采购政策证明文件	74

八、已标价工程量清单	74

投标文件封袋正面标识式样	79

第一章  招标公告

富平县灯饰修缮工程公开招标公告

富平县灯饰修缮工程招标项目潜在的投标人可在渭南市临渭区西四路林业大厦四层开标室获取招标文件，并于2022-01-21 14:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：HMGJ-DL-2021-064

2、项目名称：富平县灯饰修缮工程

3、预算金额：8,100,000.00元

4、最高限价：7,867,320.34元

5、采购需求：

富平县灯饰修缮工程，1项，预算金额：8,100,000.00元，项目概况：（1）富庶太平结安装，包括昌平大街、环城东路、富昌路南延、莲湖大街、南韩大街、杜村东街、富翔路以及频山大道共8条市政道路，更换993套。（2）卡通迎宾柿子灯安装，包括人民路和频阳大街共2条市政道路，更换85套。简要技术要求、用途：灯饰修缮。

6、合同履行期限：2022-02-01 00:00:00 至 2022-03-03 00:00:00（具体施工起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：①《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；②《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；③《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；④《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑥《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑦《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；⑧《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑨《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）。

3、本项目的特定资格条件：①法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止前六个月内出具的养老保险缴纳证明）。法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证，并与营业执照上信息一致。②投标人具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人或其他组织，提供三证合一的营业执照（事业单位须具有事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件）。③投标人需具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质。④投标人具备有效的安全生产许可证。⑤投标人拟派项目经理具备有效的市政公用工程或机电工程专业二级及以上建造师注册证书，并具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺。⑥外省企业须在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”备案，且无不良记录。⑦财务状况报告：法人提供经会计师事务所审计的2020年度的财务报告或提交投标文件递交截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；其他组织提供银行出具的资信证明或财务报表（附开户许可证或基本存款账户信息）。⑧税收缴纳证明：法人提供2021年6月以来任意一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织提供2021年6月以来任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明。⑨社会保障资金缴纳证明：提供2021年6月以来任意一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。⑩提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；⑾投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为中国政府采购网（www.ccgpgov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。⑿书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。⒀投标保证金银行转账回单或投标担保函。

三、招标文件的获取方式

时间：即日起至2022-01-07 17:00:00止

地点：渭南市临渭区西四路林业大厦四层

方式：电子文档形式通过邮箱发送

售价：免费提供

注：①获取招标文件请携带单位介绍信和身份证原件及加盖投标人公章的复印件壹份，获取时间为即日起至2022年01月07日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00，双休日及节假日除外）。②受新型冠状病毒疫情影响，本项目招标文件获取还可以采用电子邮件形式发送，请在招标文件获取的规定时间内将单位介绍信、经办人身份证复印件加盖公章扫描发至代理机构邮箱（hmzxgs@163.com），并及时联系代理机构工作人员确认，待代理机构工作人员核实无误后向投标人发送招标文件。③根据陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知，参加投标的投标人未在陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购投标人库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。④根据疫情防控要求，各投标人仅限1名授权代表参加开标会议，并手持健康承诺书（见附件二）一份加盖投标人公章。

四、投标文件递交

截止时间：2022-01-21 14:30:00

地点：渭南市临渭区西四路林业大厦四层开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：富平县住房和城乡建设局

地址：富平县车站大街西段143号

联系人：万工

电话：0913-8221295

2、项目联系方式：

项目联系人：吝银芳、薛沙

电话：18992361925

传真：0913-2087368

3、采购代理机构信息

名称：鸿民国际工程咨询有限公司

地址：渭南市临渭区西四路林业大厦四层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

八、附件：

鸿民国际工程咨询有限公司

2021年12月30日

第二章  投标人须知

一、名词解释

（一）采购人：富平县住房和城乡建设局

（二）监管机构：富平县财政局

（三）采购代理机构：鸿民国际工程咨询有限公司

（四）投标人：响应招标、参加投标竞争的企业法人、事业法人、其他组织

二、招标文件

（一）招标文件的获取

符合本项目投标人资格要求的投标人参加投标，必须从采购代理机构购买招标文件并进行登记备案，任何未从采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。招标文件以中文编制，封面上盖有“鸿民国际工程咨询有限公司”字样的圆形红色公章。各投标人之间自行转让或复制视为无效。文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

（二）招标文件包括下列内容

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  采购内容及要求

第四章  拟签订的合同文本

第五章  投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

投标人获取招标文件后仔细检查招标文件中的所有内容。参加投标的投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面均做出实质性的响应，并按照招标文件的要求提交全部资料。

（四）招标文件的修改、澄清或补正

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

2、投标人要求对招标文件进行澄清的，应在政府采购法定时间内，以书面形式送达采购代理机构；采购代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围以书面答复告知相关的每一个购买招标文件的投标人。

在规定的时间内未对招标文件提出澄清要求的投标人，视作对招标文件无异议，进入投标阶段后，不得再对招标文件的内容提出质疑。

3、采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求的提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在陕西政府采购网等媒体上发布变更公告。

（五）招标文件的解释权归采购代理机构。

三、招标的内容及要求

（一）招标内容

本次招标采购的内容为：富平县灯饰修缮工程招标，各投标人根据自身的资格条件及能力参加投标活动。

（二）招标要求

投标人必须根据招标文件要求，按照第三章《采购内容及要求》进行全面响应。否则，投标文件视为无效。

四、合格投标人所具备的资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目施工的投标人，不接受联合体投标。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

（四）投标人必备资格证明文件：

1、法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止前六个月内出具的养老保险缴纳证明）。法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证，并与营业执照上信息一致；

2、企业法人营业执照或事业单位法人证书或其他组织合法证明文件，企业法人营业执照的需同时提供《国家企业信用信息公示系统》中的2020年度报告（加盖单位公章）；

3、投标人需具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质。

4、投标人具备有效的安全生产许可证。

5、投标人拟派项目经理具备有效的市政公用工程或机电工程专业二级及以上建造师注册证书，并具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺。

6、外省企业须在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”备案，且无不良记录(提供网页查询截图)。

7、财务状况报告：法人提供经会计师事务所审计的2020年度的财务报告或提交投标文件递交截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；其他组织提供银行出具的资信证明或财务报表（附开户许可证或基本存款账户信息）。

8、税收缴纳证明：法人提供2021年6月以来任意一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织提供2021年6月以来任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明。

9、社会保障资金缴纳证明：提供2021年6月以来任意一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。

10、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

11、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为中国政府采购网（www.ccgpgov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。

12、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

13、投标保证金银行转账回单或投标担保函。

注：各投标人按要求在投标文件中提供加盖投标人红色公章的复印件(所有网页查询截图必须为投标文件递交截止时间前七日内的查询结果，投标文件中的网页截图必须体现截图日期，否则视为无效)，由采购人代表和采购代理机构工作人员进行资格审查，无效或缺项将被视为资格无效。文件提交截至时间后不接受任何补充资质。投标人须保证资格文件的真实、合法、有效，因资格产生的一切纠纷由投标人承担法律责任。

五、投标文件构成

投标人根据采购代理机构发售的本项目招标文件的要求，按照第五章《投标文件构成及格式》进行编制，对招标文件做出全面实质性响应，构成的具体内容包括：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书

三、投标人资格证明材料

四、近年类似业绩

五、施工组织设计

六、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

七、企业声明函

八、已标价工程量清单

六、投标报价要求

1、本工程报价采用工程量清单计价方式，《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其配套文件中工程量计算办法。

2、投标人的投标报价，就是招标文件、工程量清单、合同条款上所列投标工程范围及工程的全部各项支付金额的总和，投标报价不得以任何理由予以重复。

3、投标人的投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、保险费、风险费、招标代理服务费、工程量清单及最高限价编制费、政策性文件规定费用和响应投标必须的其它费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

4、投标人应认真填写工程量清单中所列本合同各工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，采购人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价采购人将不予接受，严重者将视为重大偏差，其响应文件将被拒绝。

5、投标报价时的材料价格按以下方式处理：材料价格由投标人参考市场价格自主报价，风险自担。

6、编制软件采用广联达云计价平台GCCP6.0,版本:6.3000.23.110(增值税版本）。

7、本工程造价含养老统筹，投标报价为“含税单位工程造价”。

8、投标人如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不致时，应立即通知采购人核查，除非采购人以书面形式予以更正，应以工程量清单中列出的数量为准。在实际施工过程中，除设计变更外，工程量数量将不予调整。

9、投标人可到现场工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人负责。

10、本工程投标报价采用的币种为人民币。

11、投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

七、投标保证金

（一）投标人须向采购代理机构递交投标保证金，投标保证金为人民币伍万元（￥50000.00元），投标保证金应在投标截止时间前到帐。

（二）投标保证金按以下账户交纳：

户    名：鸿民国际工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司渭南中心广场支行

账    号：61001645108052504062

（三）提交投标保证金后，各投标人须将其交纳保证金凭证复印件（加盖投标人红章）附在投标文件中，否则视为无效投标。

（四）投标保证金支付方式为：转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函，不接受其他形式的保证金。以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具保函资格的单位开具的保函（格式见附件1）。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

（五）自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

（六）投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

1、投标人在投标文件中提供虚假材料的；

2、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

3、投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5、中标人拒绝履行合同义务的。

八、投标文件的式样和签署及有效期

（一）投标文件式样

1、投标人按照招标文件第五章《投标文件构成及格式》，准备投标文件正本壹份、副本贰份、电子文件(光盘2张、U盘1个），并各自装订成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”，一旦正本和副本不符，以正本为准，电子文件与纸质文件不一致时以正本纸质文件为准。

2、投标文件原则上不要求精装订，尺寸为A4纸张大小；装订方式：普通胶订（图纸及特殊文件除外）。

3、投标人加盖红色公章的资格证明文件复印件(或原件)随投标文件正、副本装订（每套均附）。

4、投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不退色兰（黑）墨水（汁）书写，统一装订，标码，在每一页正下方清楚标明共多少页、第几页等字样。

5、投标的所有文件、资料、函电文字均使用中文。

（二）投标文件签署

1、投标文件加盖投标人公章，并有投标人的法定代表人或被授权人签字。

2、除投标人对错、漏处作必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错、漏处，必须有投标人的法定代表人或被授权人签字或盖章。

（三）投标文件有效期

投标有效期为提交投标文件的截止之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期不足招标文件规定的将被视为非响应性投标按无效投标处理。

九、投标文件的递交

（一）投标文件的递交

投标人应将投标文件按贰个标袋分开密封，正本及电子文件密封于壹个袋内，所有副本密封于壹个袋内，且在封袋上标明投标文件“正本”或“副本”字样，在投标文件递交截止时间前递交至开标地点。

（二）投标文件封袋按以下要求办理

1、加封条密封，在封线处应有授权代表或法人签字并加盖投标人公章（骑缝章）。

2、封袋参照招标文件第五章《投标文件构成及格式》中的《投标文件封袋正面标识式样》。

（三）投标人投标文件递交时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

1、参加投标的投标人名称与购买招标文件投标人名称不相符的；

2、投标文件未按要求密封的；

3、误投的；

4、过早启封的；

5、已过投标文件递交截止时间的。

（四）投标文件递交后，在投标文件递交截止时间前，经采购代理机构同意，投标人可修改或撤回其投标文件。修改或撤回的内容应按要求编制、密封、标记，并在封套上加注“修改”字样。

（五）在投标文件递交截止时间后到招标文件规定的投标文件的有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则，其投标保证金将不予退还。

（六）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，按无效投标处理：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十、评标委员会组建

（一）为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、法令，成立评标委员会，成员人数由5人组成，其中采购人代表1人，技术、经济等方面的专家4人。技术、经济等方面专家从陕西省财政厅专家库中随机抽取，评标委员会成员与投标人有利害关系的应当回避。

（二）采购人与中标人正式签订政府采购合同前，凡与审查、投标、澄清、评标过程中有关的所有资料和内容，评标委员会成员及采购代理机构工作人员均负有保密责任，不得向外透露。

（三）评标委员会负责具体评标事宜，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（四）评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法规、政策的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

十一、组织开标

（一）采购代理机构组织开标工作，整个过程受监管机构的监督、管理。

（二）开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

（三）采购代理机构在规定的时间和地点组织公开招标，投标人委派代表参加（非授权代表不得参加开标会议），参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

（四）由采购代理机构的工作人员和投标人推荐的代表共同查验投标人递交的投标文件密封和标记情况，密封不合格的投标文件将不予拆封。

（五）投标人不足3家的，不得开标。

（六）确认无误后由采购代理机构的工作人员公开宣读投标人名称、投标总报价、工期、质量、项目经理姓名、保证金递交情况。

（七）采购代理机构将在开标会议现场做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。唱标结束后，各投标人的授权代表必须审核开标记录，无误后签字确认。

（八）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（九）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

十二、评标方法及内容

（一）采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（二）资格性审查

1、开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的合格投标人要求证明文件等进行审查，以确保投标人是否具备相应资格。

2、投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

2-1、投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

2-2、投标人承诺书的有效性或符合性不符合要求的。

2-3、招标文件要求提交原件，而投标人未按要求提交的。

2-4、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

（三）有效性和符合性审查

1、评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价金额。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 应符合“投标人须知”条款规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 投标文件的响应程度审查 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  | 工期 | 应满足招标文件的要求 |
|  |  | 质量 | 应满足招标文件的要求 |
|  |  | 投标有效期 | 应符合招标文件的规定 |
|  |  | 投标保证金 | 应符合招标文件的规定 |

出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

2-1、投标人没有经过正常渠道购买标书或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

2-2、投标文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接投标未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的；

2-3、合格投标人要求证明文件的有效性或符合性不符合要求的；

2-4、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2-5、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2-6、报价超过招标文件中规定的最高限价；

2-7、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的；

2-8、投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

2-9、投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致，附加了采购人难以接受的条件；

2-10、无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求；

2-11、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

2-12、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四）投标文件的澄清

1、为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

2-1、投标函内容与已标价工程量清单内容不一致的，以投标函为准；

2-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2-3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2-4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

2-7、正本与副本不一致的，以正本为准。

（五）比较与评价

1、按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

2、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

（六）评标方法：综合评分法（总计100分）

评标分值及评审要素一览表

| 类别 | 评审内容 | 分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格 | 30分 | ①投标报价评标基准价计算方法：所有有效报价的算术平均值。 ②当有效投标报价等于评标基准价时得满分30分，有效投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止，具体得分按插入法计算。 |
| 类似业绩（10分） | 类似业绩 | 10 | 投标人2018年1月1日至投标截止之日具有类似项目施工业绩（以合同签订时间为准），提供1个得2分，满分10分。 评审依据：以加盖单位公章的合同复印件为准。 |
| 施工组织设计(60分) | 拟投入的项目部人员组成 | 10 | 依据人员配备齐全、科学、合理情况进行赋分，良好得7～10分、较好得5～7分、一般得0～5分。 |
|  | 拟投入机械设备配备 | 10 | 机械设备配备齐全、科学、合理的，得7～10分；配备比较齐全、合理的，得5～7分；配备一般的，得0～5分。 |
|  | 施工方案 | 20 | 根据各投标人编制的施工方案科学、合理、可行等方面进行综合比较赋分，良好得14～20分、较好得7～14分、一般得0～7分。 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施 | 5 | 根据各投标人编制的各项措施进行综合比较，在3～5分之间进行赋分。缺少的项目得0分。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施 | 5 |  |
|  | 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施 | 5 |  |
|  | 确保工期的技术组织措施及进度计划表 | 5 |  |
| 说明 | 1、本一览表各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位，第三位四舍五入。 2、评标委员会成员的赋分超过分值界限或未按本表规定赋分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。 3、各评标委员会成员必须按照本办法据实打分。凡打分不符合本办法要求者，均按无效打分对待。 4、若出现综合得分并列第一时,比较投标报价,此分项得分高者为第一中标候选人,若投标报价得分相同，依次比较其它分项。 5、评标委员会根据以上内容，确定符合要求的投标人，进行综合比较打分，按得分高低由高向低排序，并推荐3个中标候选单位。当评标结论出现多数评标委员会成员的评审意见比较一致，某一个评委的赋分畸高畸低，导致评审结论改变的，采购代理机构应当发回评标委员会重新进行评审。同时该评委应向评标委员会说明其赋分的合理理由，对拒绝说明、拒绝重新评审的，其个人评审意见与赋分作为无效处理，并将其评标情况如实记入考核表。 6、投标人在编制投标文件时，按照评审要素全部内容完善投标文件，若投标人投标文件中未提供某项评审要素内容按0分计算。 |  |  |

（八）推荐中标候选投标人名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较打分，按得分高低由高向低排序，并推荐3个中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

（九）采购代理机构根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

十三、定标

（一）采购代理机构应在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。

（二）采购人在收到评标报告后5个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格评审后确定中标人，复函采购代理机构。

（三）采购代理机构在接到采购人的“定标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限为1个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

（四）采购代理机构将评标过程及中标人情况书面报监督机构备案。

十四、履约保证金

1、履约保证金金额为签约合同价的10%，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2、履约保证金交纳时间：合同签订前必须交纳至（采购人）。

3、履约保证金交纳形式：中标人应当以支票、汇票、本票或者陕西省财政厅认定的担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4、履约保证金收取单位名称：由采购人提供账号。

5、履约保证金的退付：自项目竣工验收合格后经采购人同意，无息退还。

十五、签订政府采购合同

（一）采购人在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与中标人洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

（二）定标或确定中标人后，中标人无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标人。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格。

十六、代理服务费

（一）中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费，包含在投标总价中，不得要求采购人支付。

（二）代理服务费、工程量清单及最高限价编制费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、陕价行发〔2014〕88号规定下浮20%后向中标人收取代理服务费，该部分费用被认为已包含在投标人的响应总价之中，中标人在领取成交通知时一次性全额付给代理单位，不得要求采购人单独支付。

（三）代理服务费交纳信息

户    名：鸿民国际工程咨询有限公司

开户银行：中国银行渭南杜桥支行

帐    号：102403894305

十七、其他

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

十八、需要落实的政府采购政策

（一）关于节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（二）关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

1.小微企业

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在本项目中，若工程全部由符合政策要求的小微企业承接，报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

③本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供相关证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

3.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小微企业；残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

（三）关于信用担保和信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号文件，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。供应商在缴纳磋商保证金及供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

（四）其他需要落实的政府采购政策。

十九、处罚、询问和质疑

（一）投标人对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

（二）投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（三）投标人对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。投标人已经参与开标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（四）提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（五）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（六）投标人提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件2）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

（七）有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

1、未在有效期限内提出质疑的；

2、质疑未以书面形式提出的；

3、所提交材料未明示属于质疑材料的；

4、质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖投标人公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

5、质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

6、质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

7、其它不符合受理条件的情形。

（八）采购人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

（九）投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

（十）质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

1、质疑缺乏事实和法律依据的；

2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

（十一）投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（十二）采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

1、对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

2、对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

（十三）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件3）。

二十、保函或保单补充说明

本招标文件中所有地方提到的投标保证金或履约保证，除陕西省财政厅认定的担保机构外，还可按渭建函【2020】127号文件“关于在全市加快推进和落实工程担保制度有关问题的通知”执行，见附件（发至各投标人代表邮箱）。

未在渭建函【2020】127号文件规定机构出具银行保函，银行保函必须为投标人基本账户开户银行出具，若投标人基本账户开户银行不具备出具资格的，应当由投标人基本账户开户银行的上级银行出具，应当为无条件不可撤销保函。

附件1

政府采购投标担保函 （项目用）        编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于                   （以下简称“投标人”）拟参加编号

的            项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币           元（大写                       ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起       个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在     个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                   法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月        日

附件2                           质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3                         投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：               联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否     公告期限：

采购结果公告:是/否     公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月  日,向                        提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  采购内容及要求

一、采购范围及内容

1、工程规模

（1）富庶太平结安装，包括昌平大街、环城东路、富昌路南延、莲湖大街、南韩大街、杜村东街、富翔路以及频山大道共8条市政道路，更换993套。（2）卡通迎宾柿子灯安装，包括人民路和频阳大街共2条市政道路，更换85套。

2、采购范围

工程范围包括施工图纸和工程量清单中所包含的全部内容。

二、工期

30日历天

三、付款方式

竣工验收合格前支付额度不超过合同价款的70%，工程结算审计完成后，支付不超过审定价的97%，剩余3%作为工程质量保证金，在缺陷责任期满且达到质保要求后全部付清。

四、承包方式

施工总承包

五、质量标准

合格

六、工程建设标准

依据设计文件的要求，本采购工程须达到与本工程有关的国家、省、市现行相关规范、规程、标准。

七、工程量清单

详见附件。

第四章  拟签订的合同文本

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分  合同协议书

发包人（全称）： 富平县住房和城乡建设局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  富平县灯饰修缮工程  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

      - 一、工程概况

1.工程名称：富平县灯饰修缮工程施工。

2.工程地点：富平县。

3.工程立项批准文号：      。

4.资金来源：         。

5.工程内容：                 。

6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单明确的内容。

      - 二、合同工期

计划开工日期：      年   月   日。

计划竣工日期：      年   月   日。

工期总日历天数： 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

      - 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

      - 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）    /     (¥   /  元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  固定总价合同    。

      - 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

      - 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

      - 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

      - 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

      - 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

      - 十、签订地点

本合同在    富平县住房和城乡建设局   签订。

      - 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

      - 十二、合同生效

本合同自  双方签字并加盖单位公章后  生效。

      - 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份。当正副本不一致时，以正本为准。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：11610528010816425N 组织机构代码：

地  址：富平县车站大街西段143号 地  址：

邮政编码：711700                 邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：0913-8212691             电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：农行富平支行           开户银行：

账  号：26555101040001476        账  号：

第二部分  通用合同条款

1.通用合同条款执行《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”，此处略。

2.通用合同条款中若与专用合同条款冲突时，以专用合同条款为准。

第三部分  专用合同条款

      - 1.一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用合同条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：用地红线范围内本工程施工场所。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行施工验收规范及相关部门规范标准。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室             ；

发包人指定的接收人为：发包人驻工地代表           。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部     ；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理             。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人项目部     ；

监理人指定的接收人为：监理工程师            。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款。

      - 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方的关系，协调工程质量、进度和安全文明中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电由发包人指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道（线）、计量设备由承包人自行解决。单独计量，承包人承担实际发生费用。

      - 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工资料及竣工图 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 四套               。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后三个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质版及电子版       。

（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责项目实施 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同招标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人与承包人人员基于劳动关系应当办理的社会保险（含工伤保险），均由承包人自行办理并承担法律责任，与发包人无关。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000元/天的违约金，累计3天以上发包人有权要求更换项目经理或解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担10000-20000元的违约金，且发包人有权解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：同上3.2.3条款。

3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：本合同执行过程中，项目经理和项目技术负责人只能更换一次，且经发包人同意，如更换后的项目经理或项目技术负责人仍不能胜任本职工作，发包人有解除合同的权利；其它专业工程师不称职，发包人也可以提前10天以书面形式通知承包人更换合格人员，承包人承担上述原因给发包人造成的相应损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由发包人批准，项目经理或技术负责人每次请假时间不得超过3天（且不得同时请假），发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以3000元罚款，且发包人有权解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000元/天的违约金，并承担因上述原因给发包人造成的相应损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

本工程发包人不同意承包人分包，如承包人需进行专业分包，必须经得发包人同意，否则按违约处理。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：项目进场至验收交付前由承包人负责保修，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：按招标文件执行。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按招标文件执行。

      - 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同。

关于监理人的监理权限：执行监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

      - 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

# 5.1.1 特殊质量标准和要求：承包范围内全部工程施工项目，质量标准达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准 。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

      - 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用合同条款及国家、省市县有关规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款及国家、省市县有关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款及国家、省市县有关规定。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款及国家、省市县关于文明施工有关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款的支付同时支付。

      - 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用合同条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）重大设计变更而影响施工进度；（2）政策处理问题影响施工进度；（3）因发包人的其它原因造成的工期延误，此延误工期在发生后7天内依据规定办理签证逾期不予认可  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延迟按合同总价的万分之五/天由承包人向发包人支付。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的5%。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 双方另行约定  ；

      - 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

# 8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人要求确定。

# 8.8 施工设备和临时设施

# 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

      - 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行通用合同条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款。

      - 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：本项目采用总价合同，价格不予调整。

      - 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

2、总价合同。

总价包含的风险范围：合同实施期间一切风险因素，承包方自行考虑 。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程变更、签证及发包方有特殊要求时，经发包方确认后按实调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本项目无预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用合同条款。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用合同条款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：竣工验收合格前支付额度不超过合同价款的70%，工程结算审计完成后，支付不超过审定价的97%，剩余3%作为工程质量保证金，在缺陷责任期满且达到质保要求后全部付清 。

      - 13. 验收和工程试车

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用合同条款 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。

      - 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用合同条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人审核须经审计部门审计，审计期限以审计部门的实际审查期限为准，审计期间不计入发包人完成审批竣工付款期限，以审计部门的审计结论作为结算依据，审计完成后28天内发包人完成审批竣工付款申请单的工作，审计期限不计入发包人完成审批竣工付款期限。最终结算金额以审计部门的审计结论作为结算依据，承包人不得提出异议。

发包人完成竣工付款的期限：审计结论作出后的合理期限内。因承包人不认可审计结论导致双方发生争议，进而出现付款延迟的，发包人不承担违约责任。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：陆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款。

      - 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /     ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:      /     。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /     。

关于质量保证金的补充约定：质保金无利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

      - 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

（1）承包人在施工过程中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其它行为的，承担合同价款百分之二以上百分之四以下的违约金。

（2）承包人未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令整改，并承担5万元以上20万元以下的违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用合同条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用合同条款。

      - 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:(1)24小时连续雨量达到150mm以上的暴雨（以气象部门发布的公告为准）；(2)台风、里氏8.0级以上的地震、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

      - 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用合同条款执行 。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

      - 20. 争议解决

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向          /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   富平县             人民法院起诉。

附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产合同

附件3：工程建设项目廉政责任书

附件1：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）： 富平县住房和城乡建设局

承包人（全称）：

# 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   富平县灯饰修缮工程   （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

# 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

# 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

# 对承包人施工的内容进行保修，凡属承包人施工质量问题引起的维修，均由承包人负责保修。因发包人或业主使用不当造成的返修费用由责任方负责         。

# 二、质量保修期

# 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

# 1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

# 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

# 3．装修工程为 2 年；

# 4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

# 5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

# 6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

# 7．其他项目保修期限约定如下： 按照第279号令《建设工程质量管理条例》相关规定执行  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

# 1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

# 2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

# 3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

# 4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

# 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：（1）在国家规定的合理使用期限内，因承包人施工质量问题，致使合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人承担损害赔偿责任；（2）如发生承包人接到维修通知未及时予以维修，而发包人另行派人维修支付维修费用情况，该费用从承包人质量保证金中扣除，质量保证金在计算时多退少补，如发生纠纷按照合同通用条款相关规定执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：                       承包人(盖章)：

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

或其授权的代理人(签字)：             或其授权的代理人(签字)：

年   月   日                        年   月   日

附件2：安全生产合同格式

安全生产合同

发包人（全称）：富平县住房和城乡建设局

承包人（全称）：

为了切实加强施工现场安全生产管理，确保 富平县灯饰修缮工程 项目的顺利实施及相关作业人员的安全，据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签定本合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、同时施工、同时投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按国家相关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、潜水等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有用电设备、施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照国家相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本贰份、副本陆份。合同双方各执正本壹份，副本叁份。

发包人: （盖章）　                 承包人:（盖章）

法定代表人签字： 　　              法定代表人签字：

或其授权的代理人（签字）：          或其授权的代理人（签字）：

年    月   日                    年    月   日

附件3：廉政责任书格式

工程建设项目廉政责任书

发包人（全称）：富平县住房和城乡建设局

承包人（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条发包人方的责任

发包人方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本合同正本贰份、副本陆份。合同双方各执正本壹份，副本叁份。

发包人: （盖章）　              承包人:（盖章）

法定代表人签字： 　　           法定代表人签字：

或其授权的代理人（签字）：      或其授权的代理人（签字）：

年    月   日                    年    月   日

第五章  投标文件构成及格式

正本/副本

富平县灯饰修缮工程施工招标

投 标 文 件

采购项目编号：         HMGJ-DL-2021-064

投标人全称：                         （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年    月    日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书

三、投标人资格证明材料

四、近年类似业绩

五、施工组织设计

六、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

七、企业声明函

八、已标价工程量清单

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（采购人名称）：

1.根据     （项目名称）         招标文件，经实地踏勘现场和认真仔细的研究招标文件后，我方愿以(大写)人民币         （￥          ）的投标总报价（其中：措施项目费(大写)人民币           ，（￥         ），安全文明施工措施费 (大写)人民币                ，（￥             ），工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        ，项目经理为          。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。

6.我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

7.若我方中标，我方保证按投标工期完成并移交全部工程。每拖延一天，按合同约定处罚。

8.若我方中标，我方保证工程质量达到投标时质量等级，否则，按合同约定处罚。

9.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10.在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

11.我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。

12.如果因我方原因放弃中标，我方承诺，除发包人有权没收投标保证金外，并承担因下个中标候选人中标给发包人带来的经济损失。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：             （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 |  |  |
| 2 | 工期误期违约金额 |  |  |
| 3 | 工程质量违约金 |  |  |
| 4 | 预付款金额和时间 |  |  |
| 5 | 进度款付款时间 |  |  |
| 6 | 竣工结算款付款时间 |  |  |
| 7 | 质量保修金 |  |  |
| 8 | 质量保修期 |  |  |
| 9 | 安全文明施工承诺 |  |  |
| 10 | 履约银行保函金额 |  |  |

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

二、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书

（1）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年        月         日

经营期限：

姓名：          性别：       年龄：       职务：

系                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

注：附法定代表人的身份证正、反面复印件加盖公章。

（2）法定代表人授权委托书

致：鸿民国际工程咨询有限公司

本授权委托书声明：我  （姓名、身份证号码） 系  （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名） 为我公司授权代表，以本公司的名义参加贵司组织的富平县灯饰修缮工程（项目编号：HMGJ-DL-2021-064）的招标活动。授权代表在招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，授权代表当场签字有效。

本授权书于_____年___月___日签字生效，有效期为      天，特此声明。

（须与投标文件有效期一致，不少于90天）

授权代表：

性    别：

身份证号码：

部门：            职务：

说明：

- 投标人代表是法定代表人并亲自签署投标文件的可不提交；

- 此处所述“法定代表人”须与投标人的“企业法人营业执照”上的内容一致。

被授权人（签字）：                          投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日  期：

注：1、附授权代表的身份证正、反面复印件加盖公章；

2、附授权代表本单位证明（投标截止前六个月内出具的养老保险缴纳证明）。

三、投标人资格证明材料

1、企业法人营业执照或事业单位法人证书或其他组织合法证明文件，企业法人营业执照的需同时提供《国家企业信用信息公示系统》中的2020年度报告，复印件加盖单位公章；

2、投标人需具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质，复印件加盖单位公章；

3、投标人具备有效的安全生产许可证，复印件加盖单位公章；

4、投标人拟派项目经理具备有效的市政化用工程专业二级及以上建造师注册证书并具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），复印件加盖单位公章；提供无在建项目承诺，格式自拟、加盖公章；

5、外省企业须在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”备案，且无不良记录，提供网页查询截图打印件加盖单位公章；

6、财务状况报告：法人提供经会计师事务所审计的2020年度的财务报告或提交投标文件递交截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；其他组织提供银行出具的资信证明或财务报表（附开户许可证或基本存款账户信息），复印件加盖单位公章；

7、税收缴纳证明：法人提供2021年6月以来任意一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织提供2021年6月以来任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明。复印件加盖单位公章；

8、社会保障资金缴纳证明：提供2021年6月以来任意一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。复印件加盖单位公章；

9、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺，格式自拟、加盖公章；

10、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为中国政府采购网（www.ccgpgov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，提供网页查询截图打印件加盖单位公章；

11、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；见附件；

12、投标保证金银行转账回单复印件加盖单位公章，或投标担保函（格式见附件，响应文件中装订复印件，原件投标时交给采购代理机构工作人员）。

无违法记录的声明

（参考格式）

致：鸿民国际工程咨询有限公司

我公司参加贵司组织的           （项目名称）      （项目编号：             ）前三年内，没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人/授权代表签字：

年       月       日

注：各投标人应在响应文件中主动申报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权的子公司、分公司等），如果不主动申报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按照有关规定从重处理。

投标担保函格式

若采用保函或保单，格式以各担保机构经上级监管部门备案并向社会公开的文件为准，必须涵盖以下内容：

采购人名称、投标人名称、开标时间、项目名称、担保人名称，并无条件地、不可撤销地保证：

若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，担保人承担保证责任。收到采购人书面通知后，担保人在7日内向采购人无条件支付人民币（大写）     。本保函（或保单)在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。

担保人名称：               （加盖担保人公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年      月      日

四、近年类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 总投资（万元） | 开、竣工日期 | 项目经理 | 建设单位联系人和电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表后附施工合同复印件加盖单位公章

投标人（公章）：

法定代表人/授权代表签字：

年       月       日

五、施工组织设计

根根施工要求及评审办法要求内容自行编制。

六、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

二、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交；

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取政府采购订单；

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构投标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（盖章）               法定代表人或被授权人：（签字）

地址；                             邮编：

电话：

年  月  日

七、采购项目需要落实的政府采购政策证明文件

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                    .

日 期：     年    月    日

注：非小型、微型企业可不填写此项。

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）监狱企业证明文件

应当提供省级以上监狱企业管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件或加盖公章的复印件。

提供复印件的带原件备查，未提供原件专家评审时不予认定。

注：非监狱企业可不填写此项。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位可不填写此项。

八、已标价工程量清单

工程

总 报 价(小写)：

(大写)：

供  应  商：                                      (单位盖章)

法定代表人

或其授权人：                                    (签字或盖章)

编  制  人：                          (造价人员签字盖专用章)

编制时间：      年   月   日

已标价工程量清单

（表格格式以软件生成为准）

要求必须具有如下内容：

(1)工程项目总造价表；

(2)单项工程造价汇总表；

(3)单位工程造价汇总表；

(4)分部分项工程量清单计价表；

(5)措施项目清单计价表；

(6)其他项目清单计价表；

(7)规费、税金项目清单计价表；

(8)分部分项工程量清单综合单价分析表；

(9)措施项目费（综合单价）分析表

(10)主要材料、设备单价明细表

投标文件封袋正面标识式样

致：富平县住房和城乡建设局

采购项目编号：HMGJ-DL-2021-064

项目名称：富平县灯饰修缮工程

投标文件（正本/副本）

（在规定的开标时间前不得启封）

投标人名称：（公章）

通讯地址：                              邮编：

附件：

开标会议现场人员健康承诺书

本单位按照国家和省市关于防控新型冠状病毒肺炎疫情的有关要求，已按规定复工，现因工作需要，特派出本单位如下人员在疫情防控期间进入开标会议现场，办理相关业务：

姓名：      ，身份证号码：              ，手机号码：                  ；

本单位承诺：所派出工作人员无发烧、咳嗽等身体不适或有与疫区、疑似病人接触者史，满足上岗条件，填写的相关信息均真实有效。

本单位知悉隐瞒情况造成负面影响将被追究法律责任。

单位名称：

（加盖单位公章）

年   月   日