一、项目总体情况

（一）项目名称： 陕西省工业和信息化厅“数字工信”建设项目一期

（二）项目所属年度：    2023年

（三）项目所属分类： 政务服务

（四）预算金额（元）：9696100 元 ，大写（人民币）：玖佰陆拾玖万陆仟壹佰元整

（五）项目概况：

为贯彻落实工信部《“数字工信”三年行动计划（2023—2025年）》及《陕西省数字政府建设“十四五”规划》等文件要求，陕西省工业和信息化厅结合实际，启动陕西省工业和信息化厅“数字工信”建设项目一期建设工作。

本项目分为“实施方案编制服务”、“系统建设”、“软件测评服务”、“网络安全等级保护测评服务”、“商用密码应用安全性评估服务”和“监理服务”六个标段。其中，“实施方案编制服务”负责完成项目实施方案的设计编制，“系统建设”负责项目业务系统建设、数据资源建设、标准规范建设、安全体系建设、系统改造和迁移等工作，“软件测评服务”负责完成第三方软件测评工作，“网络安全等级保护测评服务”和“商用密码应用安全性评估服务”分别负责提供网络安全等级保护测评及商用密码应用安全性评估服务，“监理服务”依据法律、法规、技术标准、相关合同及文件对项目的实施进行全程监理，对项目的进度、质量和投资进行控制和管理。本项目六个标段均采用公开招标方式。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 无

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目   需要   需求调查，具体情况如下：

（一）需求调查方式

以召开需求调查座谈会、发放需求调查问卷表、实地走访调查等方式开展需求调查。

（二）需求调查对象

依据本项目建设内容及业务范围，需求调查对象涉及陕西省工信厅法规处、人事处、产业政策处、规划处、产业链推进处（省重点产业链提升工作领导小组办公室）、非公经济发展处、信息化产业发展处、大数据产业处、招标监管处等相关处室，涉及到的外部单位有省统计局、省市场监管局、人民银行西安分行、省科技厅、省工商联等，依据业务需求需要扩大调查范围时可随时调整。

涉及的主要业务包括产业结构及上下游管理、产业链动态监测、链上工作集中管理与跟踪、链上企业综合评价、产业链招商、产业链人才管理、产业链政策宣贯、产业重点项目监管、产业链补链强链、链上企业公共服务、产业链外部数据的获取与管理、全省民营经济评价考核、制造业单项冠军企业培育、制造业产业链领航企业培育、干部民主素质测评与政治素质等业务。

（三）需求调查结果

产业结构及上下游管理：目前对于产业结构及上下游的管理，各产业链的产业图谱由各产业链专班进行手工绘制，每个产业专班负责各自所负责链图谱的绘制工作及数据分析工作，每个产业图谱涵盖产业的上下游结构划分、细分行业类别、核心产品、企业数量、行业产值分布及龙头企业等数据，进而全方位呈现产业链结构、区域规划差异和发展成果等。

产业链动态监测业务：产业链推进处及各产业链专班需要定期收集链上企业的基础规模数据、经营数据、产值数据等，其数据的来源主要依靠通过电话、电子表格等方式直接从链上企业处获取，有部分是通过相关统计部门获取。之后通过手动汇总分析的方式，对产业链的各个运行指标进行监测，了解产业链的发展促进现状。

链上工作集中管理与跟踪业务：重点产业链各链上企业分布于我省各个地市，其直接责任部门包括陕西省工业和信息化厅、省委军民融合办、省农业农村厅、省发展改革委、省科技厅及省国资委6个不同的省级部门，因而其日常工作中存在众多的跨部门、跨层级的协调沟通场景。

链上企业综合评价业务：链上企业的评价，目前以其经营数据的统计分析为主，在客观上只能反映其生产和经营能力，暂未涉及企业诉讼风险、企业创新、社会贡献等综合因素，未形成体系化的评价机制，且信息的收集和分析都是采用传统手工的方式进行，信息来源有限，工作量大。

产业链招商：根据对重点产业链招商工作的调研，各产业链的招商工作目前主要由产业链专班、地方政府及产业园区三方配合完成，产业链专班提供方向和政策的引导，具体由地方政府及产业园区进行落地实施，更加依赖传统的方式和方法来进行招商活动。

产业链人才管理：目前对于产业链上专有人才的管理，尚未形成体系化的管理机制，需要通过手工方式来管理产业链人才的信息，由于缺乏相应的管理方式，政府产业链人才管理部门难以有效控制人才流失。难以及时了解和掌握人才的需求和动向，也难以对人才流失进行有效的分析和预测。

产业链政策宣贯：对于政府发布的各项产业链政策，目前主要通过两种方式向企业传达。一是通过政府、主管厅局的门户网站发布，需要企业不定期的去关注查询了解。二是通过各产业链的行业协会，由其向各成员单位进行宣贯。

产业链补链强链：需要健全工作机制，梳理关键产业链的上中下游，查找产业链堵点断点痛点，优化营商环境，培育链主企业吸引上下游相关企业补链强链。还需梳理被“卡脖子”产业目录，着力加强关键核心技术攻关和对外技术交流合作，形成完整的产业链闭环。

产业重点项目监管：目前各产业链的招商由各级政府、园区等进行负责，项目分散管理，缺乏统一的跟踪监管机制。

链上企业公共服务：目前重点产业链未建立统一的面向链上企业的服务入口，链上企业办事需要自行查阅相关的规章制度，在不同的入口进行办理，对于企业来说极为不便。当前缺少统一的服务出口，没有固化的业务流程。

产业链外部数据的获取与管理：产业链运行监测、产业调度、链上企业评估等业务所需的数据，除各产业链专班通过现有方式渠道收集外，还需从其他部门，如统计局、科技厅等机构，甚至企业处直接获取，目前主要依靠专班工作人员手动搜索、收集、协调、共享外部数据。

全省民营经济评价考核：各市区工信局通过收集省统计局、省市场监管局、省工信厅、人民银行西安分行等民营经济发展成效指标以及民营经济发展环境指标等数据或省成员单位领导小组收集各单位的指标，整理成纸质表格文件送至由省工信厅、省统计局、省科技厅、省工商联等组成的考核评价小组，考核评价小组根据民营经济评价考核加（减）分指标及计算方法进行考核评分。

制造业单项冠军企业培育：省工信厅发布制造业单项冠军企业培育入库通知，企业收到通知之后，填写纸质表格，并将纸质表格文件送至县（区）工信局，县（区）工信局收到企业的纸质文件进行审核以及筛选，再将汇总的纸质文件送至市工信局，市工信局收到县（区）工信局汇总的纸质文件之后，进行审核以及筛选，审核通过进行文件汇总之后，再送至省工信厅进行审核，省工信厅审核通过之后即可下达资金支持。

制造业产业链领航企业培育：省工信厅发布制造业产业链领航企业培育入库通知，企业收到通知之后，填写纸质表格，并将纸质表格文件送至县（区）工信局，县（区）工信局收到企业的纸质文件进行审核以及筛选。再将汇总的纸质文件送至市工信局，市工信局收到县（区）工信局汇总的纸质文件之后，进行审核以及筛选，审核通过进行文件汇总之后，再送至省工信厅进行审核，省工信厅审核通过之后即可下达资金支持。

干部民主素质测评与政治素质：省工信厅人事处制作干部民主素质测评表以及政治素质测评表，并将这些纸质表格送至每个处室，处室人员填写完测评表之后，再将其纸质表格文件进行汇总，送至人事处，人事处管理人员将纸质文件进行整理并进行分析。

招投标监管：陕西省工信厅作为对全省工业和信息化领域招标投标活动实施监督管理的行政主管部门，于2015年建设了“陕西工业和信息化行业招标投标项目监管服务系统”，目前系统无法满足系统适配要求，外呼系统老化，厂家停止更新，系统功能不能满足当前业务发展需要，业务并发流量低，系统无法高效工作。系统数据零散，无法提供有效的决策支持，影响招投标业务运行。

数据资源体系建设及治理:陕西省工信厅目前已建应用系统累积了大量的业务数据，由于存在数据种类多，数据量大和场景应用丰富，为了能够更好的为上层业务提供支撑，面向数据资源治理，需开展统一规划，包括标准规范、数据采集、数据治理、数据服务、数据共享、数据安全等体系的建设工作，推动数据更广泛、更规范的使用，发挥数据应有的价值和作用。

三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：   部门集中

（二）采购方式：    公开招标

（三）本项目是否单位自行组织采购：  是

（四）采购包划分：是，分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：部分面向中小企业采购。

（六）是否采购环境标识产品：  否

（七）是否采购节能产品：   否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：   否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：   是

（十）是否属于政务信息系统项目：   是

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：   否

（十二）是否属于一签多年项目：   否

四、项目需求及分包情况、采购标的

（三）陕西省工业和信息化厅“数字工信”建设项目一期软件测评服务

标的名称：陕西省工业和信息化厅“数字工信”建设项目一期软件测评服务

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | - 技术要求 - 对陕西省工业和信息化厅“数字工信”建设项目一期第三方软件测评，测试内容包括系统功能测试、性能效率测试、兼容性、易用性、可靠性等。 |
| ▲ | 2 | - 售后要求 - 项目验收后提供为期一年的售后服务工作，提供包括技术支持、故障排查、软件使用指导、业务咨询等第三方软件测评服务。 |