项目编号：THHDZB-25051

西安高新区东渠村供水管网

改造工程采购项目

竞争性磋商文件

陕西泰和弘德招标有限公司

二〇二三年七月

特别提示

一、供应商入库

请各供应商领取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

入库流程：

1.登陆陕西省政府采购网，自行注册并获取供应商用户名及密码。

2.填写基本信息，在线提交相关材料扫描件。

3.供应商填报信息后提交，供应商的基本信息将通过陕西省政府采购网进行公示。

详情见链接：

http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/information/informationDetail.do?informationguid=8a85be3567ed23460167ed36804d0009

二、关于放弃投标的说明

根据西安市财政局关于《促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》，供应商登记免费领取采购文件的，如因为一些特殊原因不能参加本次投标活动，请务必在递交投标（响应）文件截止时间前一日将放弃投标的说明（加盖公章）以邮件或现场递交的形式告知我们，以便我们正常开展后期工作。否则，采购代理机构可以向财政部门反映并提供相应的佐证，供应商一年内累计出现三次该情况，将被监管部门记录为失信行为。

目  录

第一章  竞争性磋商公告	错误！未定义书签。

第二章  竞争性磋商须知附表	6

第三章  供应商须知	11

第四章  采购内容	24

第五章  评审标准	25

第六章  工程建设标准	27

第七章  合同主要条款	28

第八章  竞争性磋商响应文件格式	40

第一部分  竞争性磋商响应函	43

第二部分  报价一览表	44

第三部分  采购内容及合同条款响应偏离表	46

第四部分  供应商资格声明文件	47

第五部分  供应商资格证明文件	48

第六部分  业绩证明文件	54

第七部分  供应商承诺书	55

第八部分  政府采购供应商拒贿承诺书	56

第九部分  磋商响应方案	57

第十部分、附件	58

- 第一章 竞争性磋商公告

西安市高新区秦渡街道办第五桥村、浮沱村农村灌溉项目施工潜在的供应商可在西安市高新区锦业路71号中航富士达基地办公楼3楼303室获取采购文件，并于2026年01月26日 14:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：THHDZB-25051

2、项目名称：西安市高新区秦渡街道办第五桥村、浮沱村农村灌溉项目施工

3、预算金额：478,609.21元

4、采购需求：西安市高新区秦渡街道办第五桥村、浮沱村农村灌溉项目施工，1项，项目概况：施工范围为高新区秦渡街道第五桥村、浮沱村，共计2个行政村，涉及耕地1320亩，第五桥村460亩、浮沱村860亩。以新时代“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水理念为指导，规划建设高效节水灌溉面积1320亩，灌溉方式为管道输水灌溉，其中管灌1320亩。

5、合同履行期限：2026年01月 至 2026年12月；

6、本项目是否接受联合体投标：否

二、响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等相关政策。

- 本项目的特定资格要求：①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证明文件；②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；④提供2024年度经审计的财务会计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；⑤供应商具有水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质，并提供有效的安全生产许可证；⑥项目经理须具备水利水电工程专业二级（含）以上建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理声明；⑦专职安全员具有水利行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C证）；⑧提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；⑨提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

三、采购文件的获取方式

时间：即日起至2026-01-21 17:00:00 止

地点：西安市高新区锦业路71号中航富士达基地办公楼3楼303室

方式：现场购买/邮寄   售价：免费赠送

注：上午9:30-12:00 ,下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外），获取竞争性磋商文件时请携带单位介绍信原件及经办人身份证原件或加盖公章的复印件。

四、响应文件递交及开标

文件递交截止时间：2026年01月26日 14:30:00

文件递交地点：西安市高新区锦业路71号中航富士达基地办公楼2楼会议室

开标时间：2026年01月26日 14:30:00

开标地点：西安市高新区锦业路71号中航富士达基地办公楼2楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安高新技术产业开发区农业农村和水务局

地址：西安高新区丝路创智谷5号楼2层

电话：13474020086

2、项目联系方式

项目联系人：徐超

电 话：13201586586

3、采购代理机构信息

名称：陕西泰和弘德招标有限公司

联系地址：西安市高新区锦业路71号中航富士达基地办公楼

- 第二章 竞争性磋商须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 西安高新技术产业开发区农业农村和水务局 |
| 2 | 采购代理机构 | 陕西泰和弘德招标有限公司 联系人：徐超 电 话：13201586586 |
| 3 | 项目名称 | 西安市高新区秦渡街道办第五桥村、浮沱村农村灌溉项目施工 |
| 4 | 项目编号 | THHDZB-25051 |
| 5 | 施工地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 预算金额 | 人民币：¥478609.21元 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 磋商内容 | 高新区秦渡街道第五桥村、浮沱村，共计2个行政村，涉及耕地1320亩，第五桥村460亩、浮沱村860亩。以新时代“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水理念为指导，规划建设高效节水灌溉面积1320亩，灌溉方式为管道输水灌溉，其中管灌1320亩等(具体内容详见第四章“采购内容”)。 |
| 10 | 质量要求 | 国家及行业规定的水利水电工程质量检验评定的“合格”标准。 |
| 11 | 磋商范围 | 磋商文件及工程设计图纸的全部内容 |
| 12 | 评审办法 | 综合评分法,详见评分标准 |
| 13 | 供料方式 | 所有设备材料供应商自购 |
| 14 | 计划工期 | 3个月 |
| 15 | 质保期 | 一年 |
| 16 | 现场踏勘 | ①采购代理机构不组织统一踏勘,由供应商自行踏勘现场。 ②供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的任何人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。 |
| 17 | 付款方式 | 1、该工程在签订合同及人员、设备等施工准备就绪后由采购人支付签约合同价款的30%作为工程预付款支付供应商；待工程完工验收及结算评审后，采购人支付供应商工程款额度至工程结算评审审定价款的97%；剩余3%的质量保证金待工程质保期结束，供应商履行完合同义务后，采购人按程序支付供应商。 2、工程结算以财政结算审定价款据实结算。 |
| 18 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 19 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 21 | 资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： ①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证明文件；②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；④提供2024年度经审计的财务会计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；⑤供应商具有水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质，并提供有效的安全生产许可证；⑥项目经理须具备水利水电工程专业二级（含）以上建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理声明；⑦专职安全员具有水利行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C证）；⑧提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；⑨提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； 注：本项目不接受联合体磋商（供应商需提交声明，格式自拟） |
| 22 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。（若查询结果不合格，其资格审查不予通过，磋商响应文件无效，无资格进入后续评审阶段）。 |
| 23 | 文件发售时间及地点 | 时间:2026年01月15日至2026年01月21日（节假日除外） 地点：高新区锦业路71号中航富士达基地办公楼3楼303室 磋商文件售价：免费赠送。 |
| 24 | 响应文件有效期 | 自磋商响应文件递交截止时间起90日历日 |
| 25 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本壹份，电子版文件壹份； |
| 26 | 文件要求 | - 响应文件正本和副本应用不褪色的材料打印或书写，并按磋商文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字或盖章。 - 响应文件中的任何加行、涂改、增删，应加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字确认。 - 供应商须提供与纸质磋商响应文件正本内容一致的电子版文件，以PDF格式和WORD格式2种格式U盘存储； 4、U盘外表面需标明项目名称、编号、供应商名称信息。 |
| 27 | 响应文件封套上应载明的信息 | 项目磋商响应文件（正本、副本、电子版文件） 项目编号： 在2026年*月*日*时*分之前不得启封 供应商名称： 文件密封处必须加盖供应商公章（鲜章） |
| 28 | 响应文件递交的截止时间和地点 | 响应文件递交地址: 西安市高新区锦业路71号中航富士达基地办公楼2楼会议室 响应文件递交截止时间: 2026年01月26日 14:30:00 响应文件接收人:陕西泰和弘德招标有限公司 |
| 29 | 磋商时间和地点 | 磋商时间:2026年01月26日 14:30:00 磋商地点: 西安市高新区锦业路71号中航富士达基地办公楼2楼会议室 |
| 30 | 磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则 | 本次磋商采用二次报价。 磋商程序为： - 磋商小组对所有提交的响应文件进行评审； - 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商； - 供应商按照要求提交二次报价； - 磋商小组评审、推荐成交候选人。 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，二次报价为最终报价。 |
| 31 | 预算及报价组成 | 磋商报价是指完成本项目的所有费用，本项目预算及报价包含建筑工程费、机电设备及安装费、金属结构设备及安装费、临时施工费、预备费、水土保持及环境保护工程专项投资、招标代理费等包括并不限于完成通过合同验收并正常运行所必须的工程验收、技术支持、后期服务等一切费用。 |
| 32 | 招标代理费 | - 成交供应商在领取成交通知书前，须向招标代理机构支付招标代理费。 - 收费标准参考《国家计委关于印发〈招标代理服务费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）《陕西省执行政府指导价的工程造价咨询服务收费项目和标准》陕价行发〔2014〕88号之规定。 - 3、成交供应商招标代理服务费交纳信息 开户名称：陕西泰和弘德招标有限公司开户银行：中国民生银行股份有限公司西安锦业路支行账 号：638363095 |
| 33 | 竣工验收 | 按合同、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。 |
| 34 | 是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 35 | 支持中小企业 | 专门面向中小企业采购项目； |
| 36 | 支持监狱企业 | 监狱企业可视同小微企业，根据《财库〔2014〕68号》，监狱企业参加政府采购活动时， 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。 |
| 37 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业，但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 38 | 磋商文件的 澄清修改 | 1、对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登磋商公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。 2、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接受磋商文件的供应商，如果澄清或者修改时间距本章磋商须知前附表规定的磋商截止时间不足5日，将相应顺延提交响应文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的供应商均具有约束力。 |
| 39 | 供应商的询问与质疑 | 供应商对磋商文件有询问或者质疑的，应在获取采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在3个工作日内书面答复询问，七个工作日内书面答复质疑，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或质疑，采购代理机构有权不予答复 |

- 第三章 供应商须知

- 一、采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

“采购人”系指西安高新技术产业开发区农业农村和水务局；

“采购代理机构”系指陕西泰和弘德招标有限公司；

“采购管理机构”系指西安高新技术产业开发区财政局；

“供应商”系指响应竞争性磋商文件并参加磋商的供应商。

1、适用法律

本次竞争性磋商文件及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商活动有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 3、竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

4、供应商不得存在下列情形之一

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

二、竞争性磋商文件

1、磋商的内容与要求

- （1）磋商内容：本工程为西安市高新区秦渡街道办第五桥村、浮沱村农村灌溉项目施工。项目区范围为高新区秦渡街道第五桥村、浮沱村，共计2个行政村，涉及耕地1320亩，第五桥村460亩、浮沱村860亩。以新时代“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水理念为指导，规划建设高效节水灌溉面积1320亩，灌溉方式为管道输水灌溉，其中管灌1320亩(具体内容详见第四章“采购内容”)。供应商应对所有内容进行响应，不得在其中选项，否则按无效文件处理。

（2）供应商资格：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- ①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证明文件；②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；④提供2024年度经审计的财务会计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；⑤供应商具有水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质，并提供有效的安全生产许可证；⑥项目经理须具备水利水电工程专业二级（含）以上建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理声明；⑦专职安全员具有水利行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C证）；⑧提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；⑨提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；⑩本项目不接受联合体磋商（供应商需提交非联合体声明，格式自拟）。

注：开标现场请单独携带以上资格原件或加盖公章的复印件，以便进行资格审查，以上文件欠缺其中任何一项按无效文件处理。

供应商须保证资格文件的真实、合法、有效，因资格产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。

- 2、竞争性磋商文件构成

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商须知附表

（3）供应商须知

（4）采购内容

（5）评审标准

（6）工程建设标准

（7）合同主要条款

（8）竞争性磋商响应文件格式

- 3、竞争性磋商文件的澄清、修改及补充

（1）递交首次响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在递交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可根据项目实际情况决定是否延长投标截止期。

（2）供应商在递交响应文件截止时间前，可以对已递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（3）不组织统一踏勘,供应商可根据自身情况及需要，自行组织踏勘。

（4）本文件的解释权归采购人和采购代理机构。

- 三、竞争性磋商响应文件的递交及编制

1、供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封递交指定地点。在截止时间后递交的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

2、各供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件中规定的格式编制响应文件并提供相关证明资料，各供应商对其递交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。未按磋商文件格式要求编写的，按无效磋商响应文件处理。

3、响应文件的语言及度量衡单位

（1）供应商递交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 4、响应文件构成

- 1-1 磋商响应函；

- 1-2 报价一览表；

- 1-3 采购内容及合同条款响应偏离表；

- 1-4 供应商资格声明文件；

- 1-5 供应商资格证明文件；

- 1-6业绩证明文件；

- 1-7供应商承诺书；

- 1-8政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

- 1-9 磋商响应方案

- 1-10附件

- 注：竞争性磋商响应文件填写说明：

- a、竞争性磋商响应文件格式：供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写。

- b、各供应商须在投标报价一览表上标明工程报价、工期、质量标准等项，加盖公章，并由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

- c、竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

- d、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 5、证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

- （1）供应商应按要求递交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

- （2）供应商除必须具有履行合同所需的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

6、报价

（1）本次报价非一次性报价。

（2）本项目工程报价为完成本项目磋商文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到国家及采购人验收标准而产生的所有费用，工程报价包括但不限于以下内容：包括人工费、材料费、机械费、施工费、设备费、措施费、管理费、利润、规费、税金、风险、工程保险费、招标代理服务费、防污治霾费及验收等完成本项目所产生的一切费用。任何错报、漏报由供应商自行负责。

（3）供应商须对本次采购项目进行完整报价，任何有选择的报价将不予接受。

（4）分项报价按照最终报价与第一次报价的比例进行下浮。

（5）供应商可自行踏勘现场，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。

（6）凡竞争性磋商文件要求的各项费用项目，若磋商时未报，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待。

（7）竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

（8）供应商不得以低于成本的报价参加投标。当磋商小组认为某个供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应文件为无效文件。

（9）磋商期间一切费用自理。

（10）其它费用处理

竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

7、响应文件货币

响应文件中的单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。

8、响应方案

（1）对竞争性磋商文件中的技术方案及功能逐项作出响应。

（2）供应商的承诺应按不低于竞争性磋商文件中的标准。

（3）供应商提供有关本项目的人员、材料、机械配置、质量、安全、工期、文明施工及环境保护、质量保证的技术组织措施、施工进度表等内容。

（4）竞争性磋商响应函

供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商响应函。

四、磋商响应文件的式样和签署

1、供应商应将磋商响应文件正本、副本、电子文档分为三个标袋分别密封，且在封面标明“正本”“副本”“电子文档”字样。电子版文件与纸质响应文件不一致的或不能成功读取的视为该供应商响应文件不完全，有重大缺漏，该供应商响应无效。

2、磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样。

3、磋商响应文件必须加盖单位公章及其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

4、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字和盖章。

5、 副本可以是正本的复印件，但内容需保持与正本一致。

6、磋商文件中凡是有格式要求的一律按格式填写，无格式要求的供应商可以自行拟定。

五、磋商响应文件的密封和递交

1、响应文件（含电子文件）封套或外包装上应载明的内容见供应商须知前附表。

2、在磋商响应文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件。

3、在磋商响应文件递交后到竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期之间的这段时间内，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其磋商响应文件。修改或撤回的内容应按磋商文件的规定编制、密封、标记和递交，并在磋商响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样。

4、在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

5、在磋商响应文件递交截止时间后到磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其磋商响应文件。

六、采购代理机构及磋商小组职能

1、采购代理机构职能：

（1）采购代理机构组织磋商、评审工作，磋商整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加磋商的供应商、磋商小组、监督机构及采购人须签名报到以证明出席。

（2）为确保磋商工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，磋商小组成员（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。

2、磋商小组组成：

磋商小组由采购人代表和有关专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3，磋商小组成员（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。

3、磋商小组的职能：

（1）审查参加磋商供应商的资格文件是否齐全、合法、有效。

（2）与各供应商就响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的所有内容进行磋商。

（3）依据响应文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商。

（4）排序推荐侯选成交供应商。

（5）协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

4、磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

（2）要求供应商对其响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

（4）对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

（5）参与评审报告的起草；

（6）配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（7）配合财政部门的投诉处理工作。

5、磋商会议开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

- 七、磋商与评审

- 1、磋商会议

（1）采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的法定代表人或被授权委托人准时参加，参加磋商的法定代表人或被授权委托人需签名以证明其出席。

（2）磋商会议由采购代理机构主持，竞争性磋商小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

- 2、磋商工作纪律及保密

磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

- 3、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、公平、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知递交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

- 4、供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

- 5、磋商程序、最后报价、综合评分

磋商会议全过程分为：供应商资格审查、响应文件密封检查、开启磋商响应文件、磋商响应文件符合性审查、评审过程、二次报价、评审专家评审结论等阶段。

5.1、响应文件审查

审查分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对磋商响应文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

响应文件审查合格的为实质性响应磋商文件要求的供应商。

5.1.1资格性检查：

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，对磋商响应文件正本中的供应商资格证明文件进行审查。资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，若供应商资格审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商。

如果供应商不具备资格、不满足磋商文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应磋商文件,按无效投标处理，资格审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

供应商须知前附表规定本项目专门面向中小企业采购的，供应商应符合政府采购政策规定的中小企业条件，并提供相应材料：《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业的证明。不提供或提供有瑕疵的，不得进入下一评审环节。

供应商信用查询结果使用，凡存在下列情形之一的，审查不予通过：

（1）列入严重违法失信名单的；

（2）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（3）列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）近3年内受到暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚的；

（5）近3年内受到责令停产停业行政处罚的；

（6）法律法规规定的其他情形的。

1.1.5 不合格的供应商，不得进入评审环节。

5.1.2符合性检查：

供应商资格性审查通过后，磋商小组依据磋商文件的规定，对供应商的磋商响应文件进行符合性审查。

磋商响应文件的完整性审查。

响应文件未按照磋商文件规定份数提交的。

磋商响应文件的有效性审查。

响应文件（含电子文件）的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

磋商响应文件的响应性审查。

响应文件是否按磋商文件要求的格式填写；

磋商报价是否超过采购预算；

磋商报价是否低于成本价，涉嫌不正当竞争；（如果评委会认为某磋商报价明显不合理或者低于成本，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。）

磋商报价有效期是否符合磋商文件的要求；

响应文件内容是否符合国家法律法规，是否响应了磋商文件要求的全部条款、条件和规格要求，并且提供了支持文件，没有重大偏离；

说明：符合性审查结束后，磋商小组当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

5.1.3、澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件的，应当以书面形式提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当提供法定代表人授权书。

6、评审过程、二次报价、评审专家评审结论：

- 6.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

- 6.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内递交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的方案或解决方案，并要求其在规定时间内递交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 6.4已递交响应文件的供应商，在递交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 6.5经磋商确定最终采购需求和递交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对递交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 6.6评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

- 6.7磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 8、除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高畸低的情形外，采购人或采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

- 9、响应文件出现下列情况，修正原则为：

- （1）文字与图表不符以文字为准；

- （2）正本与副本不符以正本为准；

- （3）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

- （4）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （5）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

- （6）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 10、响应文件无效条款

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求格式填写的；

（2）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章、提交的（含电子文件）；

（3）供应商资格证明文件不符合竞争性磋商文件中规定资格条件要求的；

（4）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（5）违反《政府采购法》有关规定和磋商纪律的。

- 11、关于小微企业、福利性企业的说明：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准：

a. 如供应商为小型、微型企业，对其所投工程（或服务）为小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，扣除后的价格为其评标价；

b. 供应商若属于小微企业，按磋商响应文件格式要求填写声明函；

c．关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。

- 七、成交、询问及质疑

- 1、确定成交供应商

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后4个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

（2）采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”公告成交结果并发放《成交通知书》。

- 2、询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）质疑函应以书面方式递交。

（2）质疑函递交联系方式：

采购代理机构名称：陕西泰和弘德招标有限公司

联系人：徐超

电话：13201586586

地址：西安市高新区锦业路71号中航富士达基地办公楼3楼303室

- 八、授予合同

- 1、签订合同

（1）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（2）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（3）成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（4）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

（5）签订合同后，成交供应商不得将其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

九、服务费

9.1、成交供应商在领取成交通知书前，须向代理机构支付招标服务费用。

9.2、收费标准参考《国家计委关于印发〈招标代理服务费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）《陕西省执行政府指导价的工程造价咨询服务收费项目和标准》陕价行发〔2014〕88号之规定。

9.3、服务费交纳信息

开户名称：陕西泰和弘德招标有限公司开户银行：中国民生银行股份有限公司西安锦业路支行账    号：638363095

十、其他

1、如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更采购方式或重新组织采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除【政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法】第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

（4）采购人或采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

2、拒绝商业贿赂

（1）遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在采购活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

（2）供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），应保证磋商响应文件正、副本中有且一致。

3、采购代理机构不做未成交原因的解释。

- 第四章 采购内容

- 一、工程主要建设内容

本工程为西安市高新区秦渡街道办第五桥村、浮沱村农村灌溉项目施工。项目区范围为高新区秦渡街道第五桥村、浮沱村，共计2个行政村，涉及耕地1320亩，第五桥村460亩、浮沱村860亩。以新时代“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水理念为指导，规划建设高效节水灌溉面积1320亩，灌溉方式为管道输水灌溉，其中管灌1320亩。

- 二、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五桥村 |  |  |
| 1.1 | 建筑工程 |  |  |
| 1.1.1 | 水源工程 |  |  |
| 1.1.1.1 | 机井φ500(45m/眼） | 眼 | 5 |
| 1.1.1.2 | 洗井 | 眼 | 3 |
| 1.1.1.3 | 井台 | 座 | 5 |
| 1.1.1.4 | 输水管道土方开挖 | m³ | 475.86 |
| 1.1.1.5 | 输水管道土方回填 | m³ | 475.86 |
| 1.1.1.6 | PE75管道 | 米 | 881 |
| 1.1.1.7 | 出水桩 | 个 | 15 |
| 1.1.2 | 管网工程 |  |  |
| 1.2.1 | 电缆管沟土方开挖 | m³ | 863.55 |
| 1.2.2 | 电缆管沟土方回填 | m³ | 719.62 |
| 1.2.3 | 电缆沟细砂回填 | m³ | 143.92 |
| 1.2 | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 1.2.9 | JHS-0.6/1-3*6 | m | 210 |
| 1.2.8 | 3*70+1*25 | m | 83.83 |
| 1.2.7 | 3*50+1*25 | m | 295.18 |
| 1.2.6 | 3*35+1*16 | m | 381.83 |
| 1.2.5 | 3*25+1*16 | m | 473.57 |
| 1.2.6 | 潜水泵维修 | 台 | 6 |
| 1.2.7 | 潜水泵QJ32-39/3-5.5Kw | 台 | 7 |
| 1.3 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |
| 1.3.1 | 电桩 | 套 | 12 |
| 1.3.2 | D25排气阀（铜质） | 个 | 12 |
| 2 | 浮沱村 |  |  |
| 2.1 | 建筑工程 |  |  |
| 2.1.1 | 水源工程 |  |  |
| 2.1.1.1 | 机井φ500(45m/眼） | 眼 | 2 |
| 2.1.1.2 | 洗井 | 眼 | 4 |
| 2.1.1.3 | 井台 | 座 | 4 |
| 2.1.1.4 | 输水管道土方开挖 | m³ | 645.48 |
| 2.1.1.5 | 输水管道土方回填 | m³ | 645.48 |
| 2.1.1.6 | PE75管道 | 米 | 1975 |
| 2.1.1.7 | 出水桩 | 个 | 30 |
| 2.1.2 | 管网工程 |  |  |
| 2.1.2.1 | 电缆管沟土方开挖 | m³ | 1094.4 |
| 2.2.2 | 电缆管沟土方回填 | m³ | 912 |
| 2.2.3 | 电缆沟细砂回填 | m³ | 182.4 |
| 2.2 | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 2.2.6 | 3*50+1*25 | m | 708 |
| 2.2.5 | 3*35+1*16 | m | 312 |
| 2.2.7 | JHS-0.6/1-3*6 | m | 252 |
| 2.2.4 | 潜水泵QJ32-39/3-5.5Kw | 台 | 6 |
| 2.2.5 | 潜水泵维修 | 台 | 3 |
| 2.3 | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 2.3.2 | 电桩 | 套 | 5 |
| 2.3.3 | D25排气阀（铜质） | 个 | 2 |

- ☆三、工期及质保期

工期3个月；质保期：一年；

- ☆四、付款方式

1、该工程在签订合同后由采购人支付签约合同价款的30%作为工程预付款支付供应商；待工程完工验收及结算评审后，采购人支付供应商工程款额度至工程结算评审审定价款的97%；剩余3%的质量保证金待工程质保期结束，供应商履行完合同义务后，采购人按程序支付供应商。

2、工程结算以财政结算审定价款据实结算。

第五章 评审标准

评审总分100分，各分值分配如下：

① 技术部分得分A				60分

② 商务部分得分B				40分

一、技术标评审

（1）磋商小组仅对资格审查合格、符合性审查合格的供应商的技术标进行评审。

（2）技术标评审内容如下表所示。

| 技术部分 评分标准 60分 | 1、施工方案[方案总体思路清晰、合理、可操作性强、可执行程度强，且能很好推动项目实施得7～10分；方案总体思路基本明确、可行性、合理性高得3～7(含)分；方案思路模糊、可行性、合理性一般得0～3(含)分。]本项满分10分； |
| --- | --- |
|  | 2、项目经理部组成及劳动力投入，人员搭配合理，完全满足项目需求，根据响应程度计0～7分； |
|  | 3、施工机械及工器具的配备情况，机械、设备搭配合理，完全满足项目需求，根据响应程度计0～7分； |
|  | 4、确保本项目质量的技术组织措施，措施内容科学可行，有针对性且内容详细，根据响应程度计0～7分； |
|  | 5、确保治污减霾和防尘污染的技术组织措施，措施内容科学可行，有针对性且内容丰富，根据响应程度计0～7分； |
|  | 6、确保安全生产和文明施工的技术组织措施，措施内容科学可行，有针对性且内容丰富，根据响应程度计0～7分； |
|  | 7、确保工期的技术组织措施，措施内容科学可行，有针对性且内容丰富，根据响应程度计0～7分； |
|  | 8、施工进度表，内容科学全面，具体实际，有针对性，根据响应程度计0～4分； |
|  | 9、施工现场总平面布置图，内容科学全面，具体实际，有针对性，根据响应程度计0～4分。 |
| 技术标A得分为以上各项得分总和。缺项或无实质性内容，该项得0分。 |  |

二、商务部分评审

（1）供应商的工程总报价大于最高限价时，即为废标。

（2）磋商小组发现供应商的报价明显低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应文件为无效文件。

（3）商务部分评审内容如下表所示：

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 价格得分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/有效报价）×价格权重（30%）×100 |
| 业绩 | 10分 | 提供2023年01月以来类似项目业绩合同（以合同签订时间为准），每份计2分，满分10分。 （注：以上证明文件在磋商响应文件中附扫描件并加盖公章，开标现场需携带原件以备查验。） |
| 商务部分B得分为以上各项得分总和。 |  |  |

三、供应商总得分=A+B

注：说明1：关于小微企业、福利性企业的说明：

（1）如供应商为小型、微型企业，对其所投工程为小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，以扣除后的价格为其评标价；

（2）供应商若属于小微企业，按磋商响应文件格式要求填写声明函；

（3）关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。

说明2：

（1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

（2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

（3）磋商小组根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出成交候选供应商。

（4）若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一成交候选人，若投标报价和技术得分两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一成交候选人。

- 第六章 工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本次招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在磋商文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经业主批准后方可实施。

四、该工程项目达到国家及行业规定的水利水电工程质量检验评定的“合格”标准。

- 第七章 合同主要条款

西安市高新区秦渡街道办第五桥村、

浮沱村农村灌溉项目施工

合 同 书

合同编号：XXXX

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

签订时间：年月日

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条  工程项目

一、项目名称：西安市高新区秦渡街道办第五桥村、浮沱村农村灌溉项目施工

二、工程地点：

三、工程内容：

四、合同价款确定方式：含税完全综合单价

第二条  施工依据

一、施工合同；

二、成交通知书；

三、响应文件及其附件；

四、标准、规范及有关技术文件；

五、图纸；

六、工程量清单；

七、工程量清单报价；

八、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同的组成部分。

第三条  工程期限

一、计划工期：3个月。

二、质保期：一年。

三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；

2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

四、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第四条  工程价款、结算及付款方式

1、合同价款（暂定）：大写（人民币）_______元

（小写）：¥____________元

- 2、该工程在签订合同及人员、设备等施工准备就绪后由采购人支付签约合同价款的30%作为工程预付款支付供应商；待工程完工验收及结算评审后，采购人支付供应商工程款额度至工程结算评审审定价款的97%；剩余3%的质量保证金待工程质保期结束，供应商履行完合同义务后，采购人按程序支付供应商。

- 3、工程结算以财政结算审定价款据实结算。

- 4、合同范围外变更价款调整方式：

因非乙方原因的工程变更签证，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定。

1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

3）合同中没有适用或类似的综合单价，由乙方提出综合单价，甲方确认。

☆第五条  建筑材料、设备的供应和采购

一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

三、本项目选用的主要工程材料、设备及重要部位的装饰材料，乙方须报送甲方进行审核，甲方对选用的材料设备有认质和选用的决定权。

☆第六条  本项目拟派          为项目经理，联系电话：          ，身份证号：            ；拟派          为技术负责人，联系电话：          ，身份证号：            。

第七条  工程质量管理及验收

一、工程验收时间：以上级确定验收时间为准。

二、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程质量应符合国家及行业规定的水利水电工程质量检验评定的“合格”标准。

☆第八条  安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第九条  双方的权利和义务

1、甲方的权利与义务

1）协助提供施工所需水、电、但具体费用由乙方承担；

2）协调处理施工现场地下管线的改造，绿化挖移；

3）协助切断水、电源、为乙方创造必要的施工条件；

4）按安全文明施工的规定，督促乙方落实安全施工、文明施工措施；

5）对施工工作提出指导性建议或意见促使施工顺利进行；

6）负责施工现场工作的监督、检查；

7）做好公安、城管、工商等相关部门的协调工作，保证施工顺利进行；

8）按约定支付工程款并索取相应的发票；

9）根据工程范围内工作的具体要求，安排乙方完成与上述工作有关的临时性任务。

2、乙方的权利与义务

1）乙方应设置施工过程中必要的办公场所，并保证所有参与上述工作的人员必须统一着装，配挂“工作人员”胸牌;

2）按工程管理规定向甲方提供进度计划，统计报表和工程事故报告，遵守有关部门对施工场地、交通、噪音等的管理规定;

3）保证施工现场清洁，负责人行道路维护工作;

4）按照国家政策、法规及甲方确认的施工组织设计或施工方案进行施工；

5）遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，设专职安全员，负责维护施工现场安全，做到安全文明施工等;

6）完善安全防护和文明施工条件，施工机械、设备须检验报告,严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患;

7）在工程实施期间，乙方应做好施工现场的安全警示标志、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的安全有效、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其他工作;

8）按约定收取工程款并出具相应的发票;

9）工作人员应服从甲方的领导、监督和管理，遵守工作制度和纪律，依法施工，文明施工;

10）施工过程中发生的各种不安全事故或人员伤亡，造成的责任、费用等由乙方完全承担;

11）指派专职项目经理负责联系和处理施工工作的有关事项，参加协调会，协调合同执行过程中遇到的问题，并配备专职安全员每日巡视现场，安全员必须持证上岗;

12）及时向甲方汇报工程进度及安全情况;

13）完成甲方交办的与工程范围内有关的其它临时性工作。

第十条  违约责任

- 一、甲方的违约责任：

- 1、未能按承包合同的约定履行自己应负的责任。除竣工日期得以顺延外，还应赔偿因此发生的实际损失；

- 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员与机械设备调迁、材料与构件积压的实际损失；

- 3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，是甲方责任的由甲方承担相应责任。

- ☆二、乙方的违约责任：

- 1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按合同暂定金额的1%向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金。

- 2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按合同金额的10%-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按合同暂定金额的20%向守约方支付违约金。

第十一条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条  纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  监督和管理

1.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

☆第十四条  补充条款

- 乙方应按时发放农民工工资，甲方有权监督乙方在支付当期进度款中发放农民工工资。如乙方未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，甲方有权从剩余进度款中按乙方所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从乙方的剩余工程款中扣除予以处罚。乙方因农民工工资发放问题造成不良影响的，甲方可视情节严重程度对乙方进行惩戒性处罚，甚至解除合同并追究乙方责任。

- 2、乙方在工程实施过程中，被媒体进行负面曝光，对项目产生负面影响，每出现一次甲方处以伍万元整的处罚。且甲方可视情节轻重有权单方解除施工合同，且追究乙方因此给甲方带来的损失。

- 3、乙方在工程实施过程中，应处理好扰民和民扰的工作，出现扰民应第一时间解释说服，出现民扰则应尽快处理，不得造成不良社会影响。出现一次在主管部门上访或国家省市政府上访则处以壹拾万元整的处罚。且甲方可视情节轻重有权单方解除施工合同，且追究乙方因此给甲方带来的损失。

- 4、乙方应按照工程所属地及工程性质的要求购买工程保险，如不购买保险则结算时将对应的保险费用扣除。

- 5、乙方对自有职工或外聘职工或农民工附有全部管理责任，因上述人员发生纠纷或问题，乙方对其全权负责。

- 6、乙方对工程施工过程中，施工场地内或施工场地周边人员安全负有全部责任，出现任何事故或问题乙方应积极主动处理。且甲方可视情节轻重有权单方解除施工合同，且追究乙方因此给甲方带来的损失。

- 7、乙方应严格执行市建尘治发〔2017〕3号文，西安市建设工地扬尘污染防治专项工作组关于印发西安市建设工地和两类企业扬尘污染防治措施的通知，西安市水利建设工地扬尘污染防治措施，扬尘污染防治应达到文件要求的达到6个百分百，7个到位。如不能达到相关标准则甲方结算时将对相应的相关费用予以扣除。

第十五条  附  则

一、甲方代表为___________，乙方代表为___________。

二、本合同一式五份,甲乙双方各执一份,政府采购监督管理机构一份,采购代理机构两份。自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

采购人：____________________（公章）供应商：____________（公章）

地  址：                           地  址：____________________

邮政编码：                         邮政编码：__________________

法定代表人：                       法定代表人：________________

委托代理人：                       委托代理人：________________

电    话：                         电    话：__________________

传    真：                         传    真：__________________

开户银行：                         开户银行：__________________

帐    号：                         帐    号：__________________

附件：安全生产合同

安全生产合同

为在                            （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目                    (以下简称“甲方”)与   .                    (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理（项目总负责人）到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理（项目总负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理（项目总负责人）必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人（施工项目经理）和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本工程安全生产合同作为        施工合同附件，由双方法定代表人或其委托代理人签署和加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

采购人：____________________（公章）供应商：____________（公章）

地  址：                           地  址：____________________

邮政编码：                         邮政编码：__________________

法定代表人：                       法定代表人：________________

委托代理人：                       委托代理人：________________

电    话：                         电    话：__________________

传    真：                         传    真：__________________

开户银行：                         开户银行：__________________

帐    号：                         帐    号：__________________

附表一

建设工程安全防护、文明施工措施项目明细

| 类别 | 项目名称 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与环境保护 | 安全警示 标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 |  | （1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m； （2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 |
|  | 治污减霾 |  | - （1）公示牌 - （2）密目网等其他措施、材料 |
|  | 十牌二图 |  | 包含工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、节能标识牌、治污减霾公示牌、治污减霾包抓牌、建筑企业进城劳务人员须知牌、维权信息告示牌及施工现场总平面图、工程效果图。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识。 |
|  | 场容场貌 |  | - 道路畅通； - 排水沟、排水设施通畅； - 工地地面硬化处理； - （4）绿化。 |
|  | 材料堆放 |  | - 材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； - 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施； - （3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
| 临时设施 | 现场办公生活设施 |  | - 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离； - （2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。 |
|  | 施工现场临时用电 | 配电 线路 | （1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱开关箱 | （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。 （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 |
|  |  | 接地保护装置 | 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 |
| 安全施工 | 临边洞口交叉高处作业 | 楼板、屋面、阳台等临边防护 | 用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 通道口防护 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口防护 | 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口防护 | 设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。 |
|  |  | 楼梯边防护 | 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施。 |
|  |  | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。 |
|  | 作业层护栏 |  | 作业层还需在护栏内侧加设一道小孔安全网。 |
|  | 临边防护 |  | 外侧临街道时，除设计护栏、满挂密目网全封闭处理外，内侧还需加挂小孔安全网加强防护。 |
|  | 临边防护 |  | 挂架、爬架、悬挑架除用密目网全封闭处理外，内侧还需满加挂设小孔安全网防护。 |
|  | 基坑支护 |  | 基坑支护应根据支护结构形式、挖深、地质条件、周围环境、地面载荷等制定边坡支护和临边防护实施方案。 |
|  | 外用电梯 |  | 外用电梯提升设备等楼层出入口防护门应采用工具式定型门、楼层呼叫器。 |

- 第八章  竞争性磋商响应文件格式

磋商响应文件编制说明：

- 各供应商请详细阅读磋商文件，理解磋商文件中的每一项要求，按照磋商文件规定的格式编制磋商响应文件。

- 磋商响应文件的编制应按照磋商文件要求的内容，逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，按磋商文件规定分别胶装成册。

正/副本/电子文件

项 目 编 号：THHDZB-25051

西安市高新区秦渡街道办第五桥村

浮沱村农村灌溉项目施工

竞争性磋商响应文件

供应商名称：                        （公      章）

法定代表人或被授权委托人：          （签字或盖章）

日    期：        年      月      日

目   录

第一部分  竞争性磋商响应函

第二部分  报价一览表

第三部分  采购内容及合同条款响应偏离表

第四部分  供应商资格声明文件

第五部分  供应商资格证明文件

第六部分  业绩证明文件

第七部分  供应商承诺书

第八部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第九部分  磋商响应方案

第十部分  附件

一、中小企业声明函（工程、服务）

二、监狱企业、福利企业提供相关声明材料其他资料

（投标单位认为有利增加其竞争性的其他资料）

- 第一部分  磋商响应函

致（采购代理机构）：

- 根据贵方的               项目磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知（附表）、合同条款、工程建设标准、采购内容和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿意按照磋商文件中的一切要求，提供工程及服务，完成合同的责任和义务，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、按磋商文件的规定，我公司的第一次磋商总报价为：人民币（大写）：

元（￥：        元），并对其后的磋商报价负法律责任。

3、我方本工程项目经理        ；若我方中标，我方保证工期      月，保证工程质量等级达到合格标准。

4、若我方中标，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。

5、我方保证投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

6、我方已详细阅读和核实磋商文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

7、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。我公司完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的磋商结论和定标结果。

8、自本文件签署之日起，我方提交的磋商响应文件有效期为   日历天。

9、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订并履行合同，承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证按规定和标准向贵方缴纳服务费；

（3）磋商响应文件有效期延长至合同履行完毕。

10、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

供 应 商：                                           （公      章）

单位地址：

法定代表人或被授权委托人：                           （签字或盖章）

邮 政 编 码：          电话：                  传真：

日       期：           年          月         日

- 第二部分  报价一览表

项目名称：

项目编号：

报价单位：（人民币）元

| 采购内容 | 工程报价 （元） | 工 期 （月） | 项目经理 （姓名、级别、专业、证号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程报价（大写）： |  |  |  |

注：磋商报价是指完成本项目的所有费用，本项目预算及报价包含建筑工程费、机电设备及安装费、金属结构设备及安装费、临时施工费、预备费、水土保持及环境保护工程专项投资、招标业务费等包括并不限于完成通过合同验收并正常运行所必须的工程验收、技术支持、后期服务等一切费用。

供  应  商：                    （公      章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字或盖章）

日     期：        年    月    日

- 已标价工程清单

（供应商需将本清单标价后附在此处）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五桥村 |  |  |  |  |
| 1.1 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 水源工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 机井φ500(45m/眼） | 眼 | 5 |  |  |
| 1.1.1.2 | 洗井 | 眼 | 3 |  |  |
| 1.1.1.3 | 井台 | 座 | 5 |  |  |
| 1.1.1.4 | 输水管道土方开挖 | m³ | 475.86 |  |  |
| 1.1.1.5 | 输水管道土方回填 | m³ | 475.86 |  |  |
| 1.1.1.6 | PE75管道 | 米 | 881 |  |  |
| 1.1.1.7 | 出水桩 | 个 | 15 |  |  |
| 1.1.2 | 管网工程 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 电缆管沟土方开挖 | m³ | 863.55 |  |  |
| 1.2.2 | 电缆管沟土方回填 | m³ | 719.62 |  |  |
| 1.2.3 | 电缆沟细砂回填 | m³ | 143.92 |  |  |
| 1.2 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | JHS-0.6/1-3*6 | m | 210 |  |  |
| 1.2.8 | 3*70+1*25 | m | 83.83 |  |  |
| 1.2.7 | 3*50+1*25 | m | 295.18 |  |  |
| 1.2.6 | 3*35+1*16 | m | 381.83 |  |  |
| 1.2.5 | 3*25+1*16 | m | 473.57 |  |  |
| 1.2.6 | 潜水泵维修 | 台 | 6 |  |  |
| 1.2.7 | 潜水泵QJ32-39/3-5.5Kw | 台 | 7 |  |  |
| 1.3 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 电桩 | 套 | 12 |  |  |
| 1.3.2 | D25排气阀（铜质） | 个 | 12 |  |  |
| 2 | 浮沱村 |  |  |  |  |
| 2.1 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水源工程 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 机井φ500(45m/眼） | 眼 | 2 |  |  |
| 2.1.1.2 | 洗井 | 眼 | 4 |  |  |
| 2.1.1.3 | 井台 | 座 | 4 |  |  |
| 2.1.1.4 | 输水管道土方开挖 | m³ | 645.48 |  |  |
| 2.1.1.5 | 输水管道土方回填 | m³ | 645.48 |  |  |
| 2.1.1.6 | PE75管道 | 米 | 1975 |  |  |
| 2.1.1.7 | 出水桩 | 个 | 30 |  |  |
| 2.1.2 | 管网工程 |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 电缆管沟土方开挖 | m³ | 1094.4 |  |  |
| 2.2.2 | 电缆管沟土方回填 | m³ | 912 |  |  |
| 2.2.3 | 电缆沟细砂回填 | m³ | 182.4 |  |  |
| 2.2 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 3*50+1*25 | m | 708 |  |  |
| 2.2.5 | 3*35+1*16 | m | 312 |  |  |
| 2.2.7 | JHS-0.6/1-3*6 | m | 252 |  |  |
| 2.2.4 | 潜水泵QJ32-39/3-5.5Kw | 台 | 6 |  |  |
| 2.2.5 | 潜水泵维修 | 台 | 3 |  |  |
| 2.3 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 电桩 | 套 | 5 |  |  |
| 2.3.3 | D25排气阀（铜质） | 个 | 2 |  |  |

| 临时工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（万元） |
| 1 | 施工工棚，仓库等 | ㎡ |  |  |
| 2 | 其他临时工程 | % |  |  |

| 预备费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（万元） |
| 1 | 基本预备费 | 项 | 1 |  |

注：供应商投标报价应综合考虑招标代理服务费、工程验收费、水土保持工程专项费、环境保护工程专项费等费用，采购人已将此费用列入采购金额之中。

供应商所提供的工程及服务必须满足或优于以上要求。

- 第三部分  采购内容及合同条款响应偏离表

| 序号 | 名称 | 磋 商 文 件 要 求 内 容 | 磋 商 响 应 文 件 内 容 | 偏离 情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 本表须对“第四章 采购内容 及第七章  合同主要条款”中所有带“☆”标记的内

- 容按照顺序逐项响应不得空缺。否则视为未实质响应磋商文件要求；

- 2.偏离情况填写：有偏离、无偏离。偏离说明对有偏离情况做出详细说明。

3.供应商必须据实填写，磋商响应文件内容不得完全复制粘贴磋商文件要求内容；若供应商虚假响应将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日    期：

- 第四部分  供应商资格声明文件

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟派项目经理： 1、在建设监管部门是否公布备案 2、是否有不良记录 3、投标和建设期间项目经理是否有其他在建工程。 |  |  |  |  | 备案： □是 □否 不良记录： □有 □无 在建工程： □有 □无 |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 |  | 万元 |  | 单位面积 |  | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 |  | 净资产： 万元 |  |  |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 2024年 |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供 应 商：                            （公      章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

电话号码和传真：

日    期：       年     月    日

- 第五部分  供应商资格证明文件

注：各供应商须按照本文“第二章  竞争性磋商须知附表”中要求提供的证明资料并加盖供应商红色公章。

附件（格式）：

项目经理无在建工程项目声明

陕西泰和弘德招标有限公司：

我方        （供应商全称）在此声明，我方拟派          （项目名称）的项目经理         （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建设工程项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商：             （公章）

法定代表人或被授权委托人：       （签字或盖章）

年     月     日

附件（格式）：法定代表人身份证明书和授权委托书

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：      年龄：     职务：

系                                          的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正、反面复印件

供应商：                                    （公章）

年     月     日

2、法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称/市场监督管理局）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：        .

职    务：             身份证号码：                 .

通讯地址：                                          .

邮政编码：                                          .

电    话：                     传真：               .

法定代表人/被授权委托人身份证复印件

| 法定代表人身份证正、反面 复印件 | 被授权委托人身份证正、反面 复印件 |
| --- | --- |

供应商名称：                                （公      章）

法定代表人：                                （签      字）

被授权委托人：                              （签      字）

本授权有效期：      年    月   日至     年  月    日

附件（格式）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明

（采购人） ：

我方作为项目名称             （项目编号：          ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月   日

附件（格式）：     具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（格式）

（采购人）：

我方作为项目名称             （项目编号：          ）的供应商，在此郑重承诺： 我单位具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的招标活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月   日

- 第六部分  业绩证明文件

供应商名称：                      采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目/相关项目） | 合同签订时间 | 质 量 | 金 额 （元） | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.若表格不够用，各供应商可按此表自行复制；

2.提供2023年01月以来类似项目业绩合同（以合同签订时间为准）；

3.附业绩合同扫描并加盖公章，开标现场需携带原件以备查验。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月   日

- 第七部分  供应商承诺书

致    （采购代理机构）:

作为参加贵单位的            项目的磋商供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次磋商提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、我方已阅读了《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》文件，并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：       年    月   日

- 第八部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （公      章）

全权代表：                       （签字或盖章）

地    址：

邮    编：

电    话：

日    期：         年    月    日

- 第九部分  磋商响应方案

- （技术标部分格式自拟，供应商可根据实际情况增加必要的图表、文字说明等资料）

施工组织设计至少由以下内容组成：

（1）施工方案；

（2）项目经理部组成及劳动力投入；

（3）施工机械设备及配备情况；

（4）确保本项目质量的技术组织措施；

（5）确保治污减霾和防尘污染的技术组织措施；

（6）确保安全生产和文明施工的技术组织措施；

（7）确保工期的技术组织措施；

（8）施工进度表；

（9）施工现场平面布置图；

(10)其他资料（供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料）。

- 第十部分  附件

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为     万元，资产总额为    万元，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                      （公      章）

日      期：       年    月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 二、监狱企业、残疾人福利企业提供相关声明材料

附表1：项目经理部组成及劳动力投入

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：1若表格不够用，各供应商可按此表复制

2附表格式供应商可根据情况自行调整（表格所列出的项目不得更改），包括但不限于上述表格中要求的内容。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中应附人员相关证书及资料。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |

注：1若表格不够用，各供应商可按此表复制

2附表格式供应商可根据情况自行调整（表格所列出的项目不得更改），包括但不限于上述表格中要求的内容。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日       期：        年    月    日

附表2、拟投入主要施工机械/工器具表

| 序号 | 机械/设备/仪器 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 目前状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自有 | 租赁 |  |  |