- 政府采购

- 澄城县2023年度高标准农田建设

- 设计服务项目

- （01-02标段）
公开招标

- 招  标  文  件

- 项目编号：sxzz-C230428Y

- 陕西中招招标有限责任公司

二零二三年四月

目    录

第一章   招标公告 .........................................................1

第二章   投标须知 .........................................................6

第三章   采购要求 .......................................................31

第四章   拟定合同条款..................................................35

第五章   评标办法 .......................................................87

第六章   投标文件内容及格式.......................................98

投标注意事项 1、投标供应商应诚实守信，不得虚假投标。投标人收到招标文件后，请尽快阅读，若对文件有任何异议，请在收到招标文件七个工作日内书面提出，否则视为接受（逾期无效）。 2、投标供应商应特别注意招标文件上载明的投标起始截止及开标时间、地点等，逾期送达的投标文件将被拒收。投标时授权代表随身携带身份证、法人授权书等证明文件。 3、请仔细检查招标文件要求提交的相关证书的有效期和审核信息。 4、请仔细检查投标文件是否按招标要求盖单位公章、签名、签署日期、胶装成册、密封等。投标文件签名由法定代表人或投标授权代表签署。 5、非实质性条款，均为评审打分项，不作无效处理。 6、“开标报价表”除投标文件中编制外，还需单独密封，密封表面按要求标注，投标时随同投标文件一起单独密封递交。 7、投标文件按照招标文件第六部分要求编制，认真填写资格、符合性、商务技术评审索引表，并按规定填写响应情况和相关佐证材料在投标文件中的位置页码。评审时，评委会依据投标文件及索引表，对投标供应商填写的内容进行评审。若未填写索引表或索引表填写有误，供应商承担由此带来的不利后果。 8、投标企业如有两个以上名称且在投标文件中同时出现，应提供为同一单位的书面证明材料，否则可能导致投标无效。 9、本次招标，投标供应商须对所有服务进行投标报价，否则引起的后果自担。 10、投标文件中相关复印资料应清晰、可辨认，投标时请自带原件备查，如资料模糊且不能现场提供原件，可视为该项资料无效。 11、评标时，评委会可能进行技术询标，投标人需配技术人员以备现场技术答疑或演示等。 11、投标人应真实承诺，若发现承诺内容不真实，后果自负。代理机构视情况核实投标资料的真伪，一经核实虚假投标行为，将按照无效投标处理，并将违规事项报告采购管理部门依法进行处罚。 13、本招标文件主要依据政府采购法及相关法律法规编制，最终解释权归代理机构所有。 感谢配合！

第一章  招标公告

澄城县农业农村局-澄城县2023年度高标准农田建设设计服务项目的潜在供应商，可在陕西省西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼1015室获取招标文件，并于2023-05–19   10:00:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：sxzz-C230428Y

2、项目名称：澄城县2023年度高标准农田建设设计服务项目
3、标段划分：2个标段

4、估算总投资：6600.00万元

第1标段：约4150.00万元

第2标段：约2450.00万元

5、设计预算总金额：252.00万元
第1标段：157.50万元；

第2标段：94.50万元。
6、最高费率：4.1%（超出投标无效）

7、项目概况：

1标段：澄城县2023年度(赵庄、交道镇片区)2万亩新建+（赵庄、庄头镇片区）0.5万亩改造提升高标准农田建设项目设计；

2标段：澄城县2023年度(冯原、安里镇片区)1万亩新建+（王庄镇片区）0.5万亩改造提升高标准农田建设项目设计。（商务技术详见招标文件第三章）

- 8、合同履行期限（同服务期）：自合同签订之日起1个月内完成。（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

9、本项目不接受联合体投标。

二、 供应商资格要求(1-2标段）

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（8）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）；

（11）其他需要落实的政府采购政策。

3、特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，且为中小企业 ；
（2）提供法人授权书（法人投标，提供身份证原件和资格证明） ；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（6）供应商不得在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）有失信记录；
（7）参加本政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录等书面承诺； 
（8）供应商具有农林行业（农业工程）设计乙级及以上资质或水利行业、灌溉排涝专业工程设计丙级及以上资质或土地规划丙级及以上资质；
（9）拟派项目经理具备农业类或水利类或土地规划类相关专业中级及以上职称证书或相关专业二级及以上建造师注册证书，无在建项目（提供承诺书）；

（10）交纳投标保证金。

投标说明：1）法定代表人或负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标；2）法律法规禁止或限制投标的不得报名。

三、 招标文件的获取方式

时间：2023-04-28    09：00:00至2023-05-09   17:00:00 止

地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼1015室

方式：现场获取或线上获取

售价： 300元/标段（人民币），售后不退

注：购买文件时，请持单位介绍信及法人身份证复印件（盖公章）和经办人身份证原件及复印件（盖公章）。

四、 投标文件递交

截止时间： 2023-05–19    10:00:00

地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼第一会议室 （如有变化，临时通知）

五、开标时间、地点

时间： 2023-05–19    10:00:00

地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼第一会议室 （如有变化，临时通知）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜  /

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：澄城县农业农村局

地址：渭南市澄城县晖福街(北段)与育才东路交汇北190米

联系人：蒙老师

电话：0913-6066623

2、项目联系方式

项目联系人：招标一部-武琰、左金娟、刘远征

电 话：029-81510957

3、采购代理机构信息

名称：陕西中招招标有限责任公司

联系地址：陕西省西安市莲湖区艺腾国际商务大厦10楼1015室

邮箱：sxzz8866@126.com

第二章    投标须知

第一节 投标须知前附表  (本附表若与招标文件其他内容不一致，以本附表为准)

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 1.名称：澄城县农业农村局 地址：渭南市澄城县晖福街(北段)与育才东路交汇北190米 联系人：蒙老师 电话：0913-6066623 |
| 2 | 采购代理机构 | 1.名称：陕西中招招标有限责任公司 2.地址：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼1015室 3.联系人：招标一部-武琰、左金娟、刘远征 联系方式：029-81510957 4.邮箱：sxzz8866@126.com |
| 3 | 标段划分 | 两个标段 |
| 4 | 项目概况 | - 1.项目名称：澄城县2023年度高标准农田建设设计服务项目 2.项目编号：sxzz-C230428Y 3、估算总投资：6600.00万元 第1标段：约4150.00万元 第2标段：约2450.00万元 4、设计预算总金额：252.00万元 第1标段：157.50万元； 第2标段：94.50万元。 6、最高费率：4.1 %（超出投标无效） |
| 5 | 采购主要内容 | 1标段：澄城县2023年度(赵庄、交道镇片区)2万亩新建+（赵庄、庄头镇片区）0.5万亩改造提升高标准农田建设项目设计； 2标段：澄城县2023年度(冯原、安里镇片区)1万亩新建+（王庄镇片区）0.5万亩改造提升高标准农田建设项目设计。（商务技术详见采购文件第三章） |
| 6 | 供应商资格要求 | 见招标文件 ”第一章 招标公告 二、供应商资格要求“ |
| 7 | 服务期 | 1-2标段：自合同签订之日起1个月内完成。 |
| 8 | 招标文件 获 取 | - 时间：2023-04-28 09:00:00至2023-05-09 17:00:00（北京时间，节假日休息）; - 地址：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼1015室。 - 方式：现场获取或线上获取。 - 售价：300元/标段（人民币），售后不退。 - 5、获取文件时，请持单位介绍信及法人身份证复印件（盖公章）和经办人身份证原件及复印件（盖公章），售出不退。 |
| 9 | 招标文件的 澄清、修改 | 招标文件发出后，采购人或采购代理机构可对其进行必要的澄清、修改或说明，澄清、修改或说明为招标文件的有效组成部分。影响投标文件编制的，应在投标截止日至少15日前进行，不足顺延。 |
|  | 投标人对招标 文件的异议 | 投标人若对招标文件有异议，应在获取招标文件之日起七个工作日内提出，逾期提出无效。若对招标文件无异议，投标人应进行书面确认。 |
| 10 | 投标人对通知、补充修改等文件的 确认 | 有关项目的通知、补充、澄清等文件，代理机构可通过电话、书面通知或发布公告等方式进行告知所有潜在投标人，投标人应在接到通知后24小时内进行书面确认，否则视为接收无异议。 |
| 11 | 递交投标文件 截止时间、地点 | 1.时间：2023-05–19 10:00:00 ，逾期拒收。 2.地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼第一会议室 （如有变化，临时通知） |
| 12 | 开标时间、地点 | 同”递交投标文件截止时间、地点“ |
| 13 | 投标有效期 | 投标截止之日起120个日历日 |
| 14 | 投标保证金 | 1.投标保证金： 第一标段：25000.00元 第二标段：15000.00元 2.投标保证金以支票、汇票、转账等非现金方式或财政部门认可的担保机构提供的担保函形式交纳（汇款时请备注：***项目**标段投标保证金）。 - 3.投标保证金须在投标截止时间前到采购代理机构指定账户，供应商持汇款凭证到代理机构开具到账收据； - 4.提供担保函的供应商，应在开标前将投标担保函原件交于代理公司，代理公司开具收据，投标人将收据及担保函复印件装订在投标文件中。 5.投标担保函视同投标保证金，其担保内容及法律效力与投标保证金相同。担保函应按招标文件提供的格式出具。 ▲▲为保证保证金按时到账，请各供应商视已情况提前办理， 否则后果自负。 ------------------------------------------------------------ 保证金缴纳账户： 开 户 行：中国工商银行股份有限公司西安解放路支行 开 户 名：陕西中招招标有限责任公司 账 号：3700020619005074459 |
| 15 | 保证金退还 | 1.《中标通知书》发出后五个工作日内，退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金将于采购合同在代理机构备案后五个工作日内退还（投标保证金转为履约保证金的除外）。 2.保证金退还只接受供应商公户（任何私户和其他非保证金缴纳账户概不接受）。退回前供应商须将其收款账户信息及代理机构开具的保证金收据及时交回代理机构，否则供应商将承担保证金延迟退回的后果。 3.退还投标担保函原件时，由投标人在代理机构领取。投标人在规定时间内未予领取，责任自负。 4.有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）在投标有效期内撤回或变更投标文件的； （2）在投标过程中弄虚作假，并有串标、围标、行贿等违规行为的； （3）在规定时间内不领取中标通知书或不签订合同的； （4）由于自身原因弃标或导致废标的； （5）不按规定支付中标费用的； （6）违犯相关法规，恶意质疑投诉，严重扰乱市场。 |
| 16 | 履约保证 | / |
| 17 | 投标文件编制、 数量、密封装订 | 1、编制语言：中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。中文资料与外文资料若有矛盾，以中文为准。 2、计量单位：均采用中华人民共和国法定计量单位。 3、投标文件包括纸质文件和电子文件。 3.1纸质文件：按资质文件、商务技术文件两部分分册编制，以胶装等非活页形式装订（不允许活页）；每册有详细的目录及对应的页码、索引表等；A4纸打印（提倡双面打印），正文字号一般不大于宋体三号；书脊处注明项目名称、标段号及投标人名称；各正本一套，副本四套，副本可为正本的复印件，若不一致以正本为准；正本与开标报价表不一致，以开标报价表为准。投标文件格式、内容详见招标文件第六章，投标人依据投标响应情况可补充增加投标内容。文件编制的实质性要求以符合性条款评审为准。 3.2电子文件：两套（PDF/WORD格式各一份），以U盘形式递交，盘面标明投标人名称及标段号。PDF格式应为投标文件正本扫描件，即盖章签字后的全套内容。纸质文件内容全部存入U盘，电子文件现场不能使用，投标人负全部责任。 4、投标文件的签字、盖章应清晰有效。 5、供应商应自行将投标文件密封完好（封袋不得有破口），封袋上加盖单位公章或投标代表签字（或盖章），封袋格式见招标文件第六章“投标文件内容及格式”。 6、封装类别： （1）纸质文件正本 （2）纸质文件副本 （3）电子文件 （4）开标报价表 （5）其它 |
| 18 | 投标文件的 撤回、退还 | 投标截止时间止已签收的投标文件不能撤回，已开启的文件不退回供应商。 |
| 19 | 投标授权人 身份 | - 开标现场须对授权代表身份进行核对确认。现场投标授权代表与投标文件中授权代表若非同一人，则投标代表应持法人代表委托本人投标的授权书。 - 被授权人投标，应持本人身份证原件、法人授权委托书及营业执照彩色扫描件。 - 法人投标，应持本人身份证原件。 |
| 20 | 投标 报价 | 1.人民币报价，为含税价。 2.投标报价按采购要求及投标响应完成本项目所发生的可预见和不可预见的一切费，采购人不再支付任何费用。 3.本项目估算总投资为暂定金额。结算时以采购人实际审批金额（估算总投资）*投标费率为准，但最终结算价不得超过设计预算。 4.供应商应全面考虑风险，合理报价。漏报少报、错报误报、多报等问题。将按照文件规定的修正原则进行处理，未规定修正原则的问题，由评审小组以利于采购人的方式进行修正处理。因误读、理解偏差、对文件资料了解不全等原因造成的后果，由供应商自行承担。 5.多报价格在价格评审时不扣除，若中标，将从投标价格中扣除。 6.投标人应提前咨询或现场勘查，了解和掌握项目所在地区的与本项目相关的政策、规定及价格等情况，准确合理报价，减少失误。 |
| 21 | 低于成本 报价 | 1.禁止恶意低价竞争。对于畸低或评委会认为低于成本的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，评委可要求其在评标现场规定时间内，提供书面说明文件并签署诚信履约承诺，承诺保质、保量、保时完成项目，达到采购人履约验收标准。必要时可要求供应商提供相关成本构成证明材料。若供应商不能满足以上要求，评委会可将其作无效标处理。 2.若低于成本价中标，为保证项目质量及诚信履约，采购人可追加风险保证金。 |
| 22 | 投标响应 | 投标人投标响应时，应符合国家或行业强制性规定，不可违反行业相关法律法规。 |
| 23 | 投标费用 | 无论投标结果如何，供应商应自行承担参与本项目发生的所有费用。 |
| 24 | 数字计算 | 本项目涉及报价和各种数字计算，保留小数点后两位，第三位数值四舍五入。 |
| 25 | 开标、唱标顺序 | 随机 |
| 26 | 评标办法 | 综合评估法：完全响应招标实质性要求且最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人。投标报价不是中标的唯一条件。 |
| 27 | 评标原则 | 通过资格审查和符合性审查的投标文件全部进入综合评审，按照评审因素进行比较打分。 |
| 28 | 中标人 | 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序依法确定中标人。若出现中标候选人并列情形，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由采购人按照有利于该项目实施的原则综合研判确定中标人；招标文件未规定的其他情形，采取随机抽取的方式确定。 |
| 29 | 评标小组 | - 开标前依法组建 5 人评标小组。 |
| 30 | 资格审查主体 | - 采购人 |
| 31 | 符合性审查主体 | - 评标小组 |
| 32 | - 实质性条款 | - 供应商资格要求； - 符合性要求； - 说明：除以上两条外，其它投标响应内容均为非实质性条款，其响应程度按照评审办法及评审标准进行综合比较、评审打分。 |
| 33 | 专门面向 中小企业 | 是 |
| 34 | 本项目 所属行业 | 农业 |
| 35 | 中小企业 | 1.根据《中小企业划型标准规定》判定中小企业。 2.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，在参加政府采购活动时享受扶持政策。 4.投标人提供《小微企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》），并对声明的真实性负责。 5.中标人提供的《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随同中标结果公示，接受社会监督，若有不实，将承担经济和法律后果。 - 6.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 - 7. 发生纠纷时，对中小企业的最终认定，由投标企业注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。 |
| 36 | 合同分包、 转包 | - 1.未经采购人同意，不允许合同分包； - 2.中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。 |
| 37 | 预留份额 | 100% |
| 38 | 知识产权 | - ①供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；②本项目采购和履行中形成的知识成果、知识产权和其他权益均归采购人所有。⑶供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。 |
| 39 | 无效标 情形 | 1.未通过资格审查。 2.未通过符合性审查。 3.提供虚假材料投标。 4.投标报价超出采购预算（或最高限价）。 5.附有采购人不能接受的条件。 6.法律法规禁止或限制投标的相关投标。 |
| 40 | 中标服务费 | 1.收取依据：中标服务费参照国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）及相关规定分类（服务）计算收取。在中标人确定后收取，由中标人领取通知书前一次性全额支付。服务费包含在投标报价中，无论计算与否，都视为已知，收取不退。 2.中标代理服务收取标准及方法： 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。 2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算中标代理服务收费额如下： 100万元×1.0%=1万元 （500-100）万元×0.7%=2.8万元 （1000-500）×0.55%=2.75万元 （5000-1000）×0.35%=14万元 （6000-5000）×0.2%=2万元 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元） -------------------------------------------------------------------------------------------------- 服务费缴纳账户： 户名：陕西中招招标有限责任公司 开户行：上海浦东发展银行西安分行 账号：72010154800001086 |
| 41 | 现场勘查、 标前答疑会 | 1.不组织。若自行踏勘，请联系采购人。在踏勘现场中发生的费用、发生的人员伤亡和财产损失均由供应商自行负责。 2.供应商在踏勘现场中了解到的相关情况，仅供其在编制投标文件时参考，采购人不对据此作出的判断和决策负责。 |
| 42 | 质疑和投诉 | 1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在有效时间内提出（对开标过程的质疑，当场提出有效，逾期提出无效） 2.质疑供应商应是参与该项目活动的供应商； 3.质疑书面形式原件递交； 4.在法定质疑期内，供应商一次性提出针对同一程序环节的质疑，拒收对同一环节或同一问题的再次质疑； 5.联系人：任老师，电话：029-81510917； 6.若无疑问，应进行书面确认，否则视同认可（详见本章须知正文第十一条）。 |
| 45 | 付 款 | 第1-2标段：合同签订后，预付款为合同价款的40%，满足项目要求，提交最终成果后 30个工作日内付款50%，项目实施建成并验收通过后付10%。 |
| 46 | 补充内容 | 1.保密：采购活动的当事各方，均应对招投标文件中的商业和技术等内容进行保密，违者承担法律责任。 2.根据相关法律法规，应当优先采购本国货物、工程和服务。3.若未做特殊说明，招标文件要求对1、2标段均适用。 4.招标文件的解释权归采购代理机构所有。 |

第二节、须知正文

一、名词解释：

1.监督部门：澄城县财政局

2.采购人：澄城县农业农村局

3.采购代理机构：陕西中招招标有限责任公司

4.供应商（或称投标人）：在采购代理机构正规渠道获取招标文件并参与投标的供应商。

二、投标费用

无论投标结果如何，供应商应自行承担参与本项目发生的所有费用。

三、供应商

1.合格供应商：在代理机构正常渠道获取招标文件，缴纳投标保证金，按时递交投标文件，通过资格和符合性审查的单位。

2.供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

（2）与本项目其他供应商的法人（或者负责人）为同一人或其之间存在控股、管理等利害关系；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（单一来源采购外）；

（4）受到刑事和重大行政处罚的或被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（5）被暂停或取消采购资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）有招标文件或相关法律法规禁止或限制的情形。

若有以上情形发生，不得投标（符合本条款第2条情形的，开标现场主动提出，确认后退出），否则后果自负。

3.供应商信用记录查询、使用、存档相关规定：

3.1 供应商失信记录查询时间为招标公告发出之日起至履约结束。

3.2 投标时供应商可自行提供在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和信用中国网（www.creditchina.gov.cn)无失信记录的截图证明，网页彩色截图加盖公章，与投标文件一起装订。如未提供或无法辩认或有疑义，评标时以代理机构现场查询为准。

3.3失信记录的使用：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定条件的供应商，只要有一项失信记录，其本次投标无效。

3.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目不接受联合体）

3.5此信用信息，只限于本次政府采购活动使用。

特别说明：（1）供应商出现违法失信行为，在任何时候评委或采购人都有权取消其投标或中标资格，合同已履行的，采购人可要求其赔偿经济损失；

（2）供应商在投标文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或评标小组在评标时进行复查。

四、招标文件

1.本项目严格执行政府采购法及相关法律法规。招标文件由招标公告、投标须知、采购要求、拟定合同条款、评标办法、投标文件内容及格式等六部分组成。

2.采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3.供应商若对招标文件有异议，应在有效时间内以书面形式（见前附表）告知采购代理机构。逾期提出，代理机构不予受理并视同其认可招标文件所有条款要求。

4.采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清修改或说明，应通知所有招标文件收受人。澄清、修改或说明的内容为招标文件的组成部分。

5.采购人不组织现场勘察和标前答疑会，供应商对本项目的个人理解、误解、推测等所造成的结果，均自行负责。

五、投标文件

（一）投标文件组成

1.投标文件由资质文件、商务技术文件、澄清说明、电子文件等组成，按照招标文件第六章“投标文件内容及格式”内容编写和装订，供应商可根据投标响应情况进行增补。

2.投标文件若有涂改或手写（签名除外），应由法定代表人或法人授权代表签字或盖章。

（二）投标有效期

投标截止日起120日历日。

（三）投标保证金

1.投标保证金交纳见前附表。

2.采购代理机构账户信息见前附表。

3.投标保证金的有效期与投标有效期相同。

4.采购代理机构《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金将于采购合同在代理机构备案后五个工作日内退还（转为履约保证金除外）。招标结束后，供应商须将其有关收款账户信息及代理机构开具的保证金收据在规定时间内交回代理机构，否则供应商将承担保证金延迟退回的后果。保证金退回只接受公户收款，且账户名称与供应商名称一致。

5.投标保证金不予退还情形

见前附表

（四）投标文件的编制、装订、数量详见前附表

（五）投标报价见前附表

（六）投标技术说明

（1）供应商提供的服务必须是符合招标文件规定技术要求和技术参数，并保证使用方在资源使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权等类似的起诉。

（2）供应商必须保证所提供资源的数量、质量、服务，并且承担所有在合同中指定的责任和义务。

（七）投标承诺

1.供应商不以他人名义投标或串通投标。

2.非经采购人同意，不将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性部分。（享受政府采购政策优惠的中标人不可将项目分包给大中型企业）。

3.接受采购人委托的相关单位对货物及服务的内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

4.知识产权：①供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；②采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

（八）风险

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商承担未按招标文件要求提供全部资料，或未对招标文件做出实质性响应可能导致其投标文件被拒绝的风险。

六、开标程序

1.开标会议在招标文件中规定的时间和地点进行；

2.开标会议由代理机构主持，邀请采购人、供应商、财政等相关部门代表参加，财政和有关部门可视情况派员现场监督；

3.递交投标文件，核对投标授权代表身份；

4.投标截止时间止，拒收迟到的投标文件；

5.开启现场监控，开标会议开始；

6.参会人员介绍；

7.宣布大会纪律及供应商注意事项；

8.供应商及监标人进行投标文件密封检查；

9.开启投标报价文件并公开唱标（唱标顺序随机）；

10.核对唱标信息并确认签字；

11.投标代表暂时退场，进入评标环节。

说明：1）供应商若对开标程序有异议，应在获得主持人同意后当场提出，经现场核实后，当场予以更正，会后异议均视为无效。2）开评过程进行全程录音录像，存档备查。

七、评审

详见第五章评标办法

八、中标

1.投标文件满足招标文件规定的全部实质性要求，按最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人。

2.代理机构在评审结束后向采购人递交评标报告，经采购人审核后依法确定中标人。

3.中标结果应在网上公告。公告主要内容包括采购项目名称、中标人名称、中标价格、评委会名单、代理机构名称、《中小企业声明函》等相关信息。

4.中标人变更

（1）中标人不能签定或履行合同，采购人可按中标候选人排序重新确定中标人，也可重新采购。

（2）中标人违规违法或由于自身原因放弃中标或导致最终废标，扣除保证金且不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、中标通知书

（1）采购人依法确定中标人后，代理机构以书面形式发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人无正当理由改变中标结果的，应承担相应责任。

十、重新采购或不再采购

出现下列情况之一，将按《政府采购法》及有关规定重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）实质性响应的供应商不足三家的；（按照87号令，采用其他采购方式的除外）

（3）所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）法律法规规定的其他情形。

因重大变故，采购任务取消，将不再进行采购。

十一、质疑和投诉

（一）、质疑

1.质疑提出

1.1质疑供应商应是依法获取采购文件并参与本项目采购活动的供应商：

（1）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；

（2）供应商为法人或者其他组织的质疑，应当由法人和被授权代表签字盖章，并加盖公章，同时提供双方的身份证原件；

（3）供应商委托代理人进行质疑，应提交供应商签署的法人授权委托书（法人签字并盖鲜公章）原件，提供双方的身份证原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

1.2提出质疑的有效时间：

1.2.1招标文件：收到招标文件之日起七个工作日内；

1.2.2开标过程：当场提出；

1.2.3评审及中标结果：结果公示期满之日起七个工作日内。

1.3.质疑有效形式：以书面形式原件递交，口头、电子版、复印件、邮件、转交等均为无效。

1.4.质疑应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

在法定有效期内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则可拒收。

2.质疑受理及答复

2.1质疑受理：只接收质疑供应商法人或被授权人以书面形式递交的原件质疑，转交或口头、电子版、复印件、邮件等以及对不符合法定受理条件、质疑事项不明确、缺乏事实和法律依据的质疑，代理机构将书面告知质疑供应商拒绝受理。

2.2质疑接收

地址：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦1015室；

联系人：任老师，电话：029-81510917。

2.3代理机构在收到有效质疑函原件后7个工作日内（若需求证取证，此时间不计算在内）作出书面答复。代理机构答复质疑不应超出采购人授权范围，对评审过程及中标结果的质疑答复，由原评标小组协助答复，质疑答复的内容不得涉及供应商的商业秘密。

2.4质疑供应商收到答复后24小时内应进行回复确认，逾期未回复视为接受。

（二）、投诉

质疑供应商对质疑答复不满意，可在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。投诉时,应提交投诉书和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。同级财政部门接受投诉。

（三）、质疑投诉的法律适用

1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于供应商捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料)进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其1-3年内参加政府采购活动。

2、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（四）、无效质疑

（1）质疑人未参与本项目的投标；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系；

（3）未在规定期限内提出质疑；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

（5）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，质疑人就同一程序环节再次提出质疑的；

（8）法律法规规定的其他条件。

十二、签订合同

1、中标人在收到中标通知书后三十天内与采购人签订合同。

2、中标人因自身原因不签订合同，采购人有权取消其中标资格。给采购人造成损失的，应当予以赔偿，并承担相应法律责任。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标人应按照合同约定履行义务，完成供货及伴随服务。若经采购人同意，中标人也可依法采取分包方式履行合同。分包部分应为项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务等，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

十三、政府采购信用融资

本项目执行《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）：

1.政府采购信用融资，是指银行业金融机构（简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。

2.各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与投标人签订融资协议；各投标人也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。

3.中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

4.对拟用于信用融资的政府采购合同，投标人在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。

5.投标人弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入投标人诚信档案；情节严重的，应记入投标人“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

十四、款项支付

1.采购人不得无正当理由不依法确认采购结果、拒绝签订采购合同、单方面要求修改合同或者不及时按合同要求支付采购资金，违反诚实信用原则损害投标人利益。

2.采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）相关规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）投标人为中小企业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，加快资金支付。

十五、履约验收

合同中详细约定履约验收方案，明确验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准包括所有客观、量化指标。验收相关验收意见作为验收时的参考资料。

采购人应按照合同约定对履约情况进行验收，记录并出具验收报告。

十六、采购方式变更

1.按照87号令，实质性响应的供应商不足三家时，采购人可重新采购，也可采用其他采购方式。采用其他采购方式采购的，需经财政部门批准，招标人和供应商同意。

竞争性谈判相关规定：

（1）评标委员会自行转为竞争性谈判小组，招标文件转为竞争性谈判文件，开标报价转为谈判首次报价；

（2）竞争性谈判需进行不少于两轮（含首次报价）的报价，经谈判后采购需求没有实质性变化，则后次投标报价不应高于前次报价，否则为无效投标，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

（3）确定成交供应商的原则：满足采购需求，质量和服务相等且报价最低（有效报价）为成交供应商。

（4）成交人确定后，无正当理由拖延或拒签合同，采购单位有权取消其中标资格，并按推荐顺序重新确定成交单位，也可重新采购。

2.提交投标文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有一家时，可重新采购，也可采取单一来源方式采购：对公开招标达到数额标准的项目，经财政部门审批同意采用单一来源方式采购的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条规定办理；未达到公开招标数额标准的项目，采购人需采用单一来源采购的，执行陕财办采资〔2018〕26号 文件规定。

- 采购要求

一、基本要求

1、功能要求：完成澄城县2023年度高标准农田建设项目设计报告编制，取得相关管理部门批复。

| 序号 | 项目服务内容 | 数量/套 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料收集 | 6套 |
| 2 | 外业勘察测量 | 6套 |
| 3 | 项目初步设计 | 6套 |
| 4 | 项目概算报告 | 6套 |
| 5 | 项目实施方案编制 | 6套 |
| 6 | 项目编制概算书 | 6套 |
| 7 | 项目施工图设计 | 6套 |

2、服务期限：1个月

3、服务地点：渭南市澄城县

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

——GB/T30600-2022《高标准农田建设通则》；

——GB50288－2018《灌溉与排水工程设计标准》；

——GB/T20203－2017《管道输水灌溉工程技术规范》；

——GB/T50600－2020《渠道防渗衬砌工程技术标准》；

——GB/T50596-2010《雨水集蓄利用工程技术规范》；

——GB/T50363-2018《节水灌溉工程技术标准》；

——NY／T2148-2012《高标准农田建设标准》；

——NYT2949-2016《高标准农田建设技术规范》；

——DB61/T991-2015《田块整治高标准农田建设标准综合体》；

——JTGD30-2015《公路路基设计规范》；

——JTGD40-2011《公路水泥混凝土路面基设计规范》；

——NY/T1119-2019《耕地质量监测技术规程》；

——GB/T33469-2016《耕地质量等级》；

——SL/T769-2020《农田灌溉建设项目水资源论证导则》；

——TD/T1038-2013《土地整治项目设计报告编制规程》；

——GB50265-2010《泵站设计规范》

——GB/T 50625-2010《机井技术规范》

——NY525-2021《有机肥施肥标准》

——SL/T4-2020《农田排水工程技术规范》

三、服务指标的具体要求（1、2标段以现场实际范围为准）

1、服务项目概况：

1标段：澄城县2023年度(赵庄、交道镇片区)2万亩新建+（赵庄、庄头镇片区）0.5万亩改造提升高标准农田建设项目设计；

2标段：澄城县2023年度(冯原、安里镇片区)1万亩新建+（王庄镇片区）0.5万亩改造提升高标准农田建设项目设计。

根据《陕西省农业农村厅陕西省财政厅关于下达 2023年农田建设任务计划的通知》（陕农发[2023]46号）文件，《渭南市农业农村局 渭南市财政局关于下达2023年农田建设任务计划的通知》（渭农计财[2023]3号）文件，澄城县2023年度高标准农田建设项目任务面积4万亩，其中：新建高标准农田建设面积3.0万亩；改造提升高标准农田建设面积1.0万亩。

2、服务内容：

根据澄城县2023年度农田建设任务计划通知文件，按照最新国家、地方现行法律、法规，国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准编制完成《澄城县2023年度高标准农田建设项目设计报告》，通过渭南市农业农村局组织的专家评审，并取得渭南市农业农村局项目批复。

新建3.0万亩高标准农田建设项目设计范围：

第1标段2万亩：赵庄镇赵庄村、北赵庄村、沟西村、党家庄村、咸和村、樊家洼村、虎佃村等；交道镇中社村、北社村等。

第2标段1万亩：冯原镇黎光村、赵庄村、居安村等；安里镇安里村、刘卓村、高槐村等。

改造提升1.0万亩高标准农田建设项目设计范围：

第1标段0.5万亩：庄头镇西夏村、柏门村等；赵庄镇寺庄村等。

第2标段0.5万亩：王庄镇王庄村、太贤村、联谊村、葛家洼村等。

四、服务质量、标准、期限、效率等要求

本项目以建设高标准农田为目标，严格按照“三区三线”划定耕地范围结合第三次全国土地调查耕地，2021年永久性基本农田划定成果确保新建项目都在永久性基本农田范围内，通过“十二五”上图入库数据删选建设范围，选择集中连片建设出“旱涝保收、节水高效、高产稳产、生态友好”与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田基本农田，本次项目类型属于新建和改造提升。

- 拟定合同条款

合同封面：

******项目采购合同 - （本合同为专门面向中小企业采购合同） 采购方（公章）： 供应商（公章）： 签订时间：

发包人（全称）：                       

设计人（全称）：                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：           。

2.工程批准、核准或备案文号：                          。

3.工程内容及规模：                                   。

4.工程所在地详细地址：     。

5.工程投资估算：                                      。

6.工程进度安排：                                     。

7.工程主要技术标准：                                 。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：        。

2.工程设计阶段：                                      。

3.工程设计服务内容：       。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                    （¥            元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                   。

设计人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在                                    签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自                                   生效。

十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本       份、副本    份，设计人执正本    份、副本    份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间：   年   月   日       时  间：     年   月   日

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：     

                             。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：        

                             。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：            

                              。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：

                            ；

提供国外技术标准的名称：

                              ；

提供国外技术标准的份数：

                                 ；

提供国外技术标准的时间：

                                 ；

提供国外技术标准的费用承担：

                             。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                                                                  。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；

发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；

设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限：                                           。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：                               。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：               ；

身份证号：                ；

职    务：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：         



                            。

发包人更换发包人代表的，应当提前      天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人       （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

                            。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：     

                             。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前   天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：     

               

                             。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后      天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：

                                                       。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：

                            。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

                 

                            。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：

                             。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：

                             。

其他关于分包的约定：

                             。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：

                             。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：

                             。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：

                             。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：

。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：                      。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：

                             。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：

                             。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：

                             。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：

                             。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                     。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：

。

设计人应在发生进度延误的情形后    天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后    天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在    天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：                    。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：                                                     。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过    天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在   天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：



                             。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：                                                    。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后     时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

（3）其他价格形式：

。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例            或预付款的比例                。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：        ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期      天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后    天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后    天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的    天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人   （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

                                         。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

                                 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：   

                                   。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：                                               。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：                        。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：

                             。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：                      。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：

                             。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：

                             。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：

                             。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：

。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过       天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为    天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

评审所发生的费用承担方式：                           。

其他事项的约定：                                     。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：                          。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

二、本工程设计阶段划分

初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.初步（基础）设计阶段

2.非标准设备设计阶段（如有）

3.施工图设计阶段

4.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 天 |  |
| 2 |  |  | 天 |  |
| 3 |  |  | 天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4：

设计单位主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 工艺专业 负责人 |  |  |  |  |
| 土建专业 负责人 |  |  |  |  |
| 设备专业 负责人 |  |  |  |  |
| 其他专业 负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：

固定单价（实际投资额×费率  %）

2.工程设计其他服务费用：

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费

人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为             。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（3）其它：                                          。

三、设计费明细计算表

四、设计费支付方式

预付款为合同价款的40%，满足项目要求，提交最终成果后 30个工作日内付款50%，项目实施建成并验收通过后付10%。

附件7 ：

设计变更计费依据和方法

# 第五章   评标办法

本项目采用综合评估法，价格得分采用低价优先法，即满足招标文件要求且最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。

一、评标委员会

1.评委会组成

（1）根据《政府采购法》及其实施条例等相关规定，依法组建5人评标小组。

（2）评标小组由4名评标专家及1名采购人代表组成。评标专家开标前在省财政厅专家库内随机抽取。

（3）评标小组推荐一名专家担任组长，负责项目评审工作，采购人代表不得担任小组组长。

2.评标步骤

（1）首先，由采购人进行供应商资格评审；

（2）其次，由评委会按照招标文件规定的评审因素，对通过资格评审的供应商进行符合性及投标商务技术的评审；

（3）最后，由评委会编写评标报告，所有评委在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。有不同意见应书面说明理由，有异议且不进行书面说明的，视为同意评标结果。

3.评委的不良行为

（1）未按招标文件规定的评审程序、评审职责以及评审方法和标准进行独立评审;

（2）泄露评审文件、评审情况;

（3）应回避但未主动申请回避的;

（4）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益;

（5）拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务;

（6）以评审专家身份从事有损政府采购公信力活动的。

4.需要共同认定的事项存在争议的,评委会按照少数服从多数的原则做出结论。

5.评审专家与参加采购活动存在下列情形之一的,应当主动回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

（2）参加采购活动前3年内与供应商发生过法律纠纷；

（3）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

（4）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的；

（5）参加过本采购项目前期咨询、论证；

（6）与其他评审专家来自于同一单位或有利害关系的；

（7）法律法规规定的其他应予回避的情形。

二、评审程序及评审内容

1.资格审查（1-2标段）

资格审查表

| 序号 | 评审要素 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效营业执照 |
| 2 | 法人授权书，法人资格证明 | 被授权人投标，提供法人资格证明和法人授权书；法人投标，提供法人资格证明。 |
| 3 | 中小企业 | 中小企业声明函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 2022年1月至今任意三个月的社保缴费凭证（须含养老）及完税凭证。（依法免税提供相关明文件证） |
| 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年的财务报表或近三个月内资信证明（按企业成立后的自然年计算，成立未满一年的，可提供企业成立以来的任意一个月的财务报表；成立未满一个月的，提供说明）。 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺。 |
| 7 | 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和信用中国网（www.creditchina.gov.cn)查询无失信记录 | “信用中国”：未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人; “中国政府采购网”:未被列入严重违法失信行为记录名单； 查询记录截图加盖公章，（其他组织信息无法查证的可提供说明及承诺）。 |
| 8 | 参加本政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法违规记录的书面声明 | 声明原件。 |
| 9 | 供应商具有农林行业（农业工程）设计乙级及以上资质或水利行业、灌溉排涝专业工程设计丙级及以上资质或土地规划丙级及以上资质 | 合格有效 |
| 10 | 拟派项目经理具备农业类或水利类或土地规划类相关专业中级及以上职称证书或相关专业二级及以上建造师注册证书，无在建项目（提供承诺书） | 合格有效 无在建项目：提供承诺书。 |
| 11 | 符合政府采购法第二十二条承诺 | 提供承诺 |
| 12 | 缴纳保证金 | 代理机构出具的到账证明。 |

- 说明 ：①资格由采购人依法进行审查。②合格划“√”，不合格划“×”；有一个“×”，则结论为“不合格”，为无效投标。无效标由供应商确认签字。

- 符合性审查（1-2标段）

| 序号 | 完整性、有效性、响应性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 审查因素 | 审查标准 | 招标要求（评审参考） |
| 1 | 开标报价表签字盖章 | 有效 |  |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有效 |  |
| 3 | 投标有效期 | 满足招标要求 | 投标截止日起120天 |
| 4 | 服务期 | 满足招标要求 | 1、2标段：自合同签订之日起1个月内完成。 |
| 5 | 付 款 | 满足招标要求 | 1、2标段：合同签订后，预付款为合同价款的40%，满足项目要求，提交最终成果后 30个工作日内付款50%，项目实施建成并验收通过后付10%。 |
| 6 | 投标报价 | 未超过采购预算、投标费率 | 第1标段：157.50万元； 第2标段：94.50万元； 投标费率：4.1%。 |
| 7 | 技术响应 | 全部响应 | 技术响应/偏离表 |

- 说明：（1）评标小组应以客观、公正、审慎的原则对投标文件进行有效性、完整性和响应性审查，对投标文件中同类问题表述不同、含义不明确、内容模糊或书写计算错误等内容，可按修正原则进行修正，也可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，但供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

对招标文件表述不一致、含义不明确、内容模糊等内容，由代理公司进行解释确认。

- （2）评标小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）通过资格和符合性审查的投标文件，按照评分因素进行评审、比较打分。

4.评分标准
评分标准一（第1-2标段）如下：

| 满分 | 评审 分项 | 评审内容及分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 投标 报价15分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。即： 1）评标基准价＝最低投标报价。 2）投标报价得分=评标基准价/投标报价×15，投标报价等于评标基准价的，其价格分为15分。 3）四舍五入，取小数点后两位，不计负分。 |  |
|  | 商务技术 85分 | 工作大纲20分 | - 设计大纲：包括工作目标、工作计划、工作范围、工作进度以及执行的技术和标准规范等。以上项目全面、内容充实细致、针对性强、科学专业，得【7，10】分；项目内容较为全面、条理基本清晰，得【4，7）分；项目有遗漏、内容空洞、条理不清晰，得【0，4）。 - 勘察测绘大纲：包括工作目标、工作计划、工作范围、工作进度以及执行的技术和标准规范等。以上项目全面、内容充实细致、针对性强、科学专业，得【7，10】分；项目内容较为全面、条理基本清晰，得【4，7）分；项目有遗漏、内容空洞、条理不清晰，得【0，4）。 |
|  |  | 拟投入设备、仪器12分 | 根据本项目特性，提供拟投入的勘察测绘机械设备、仪器清单、图片等，数量明确，种类齐全，工具、器械或机械使用年限短，可操作性强得【9，12】分； 数量明确，种类较齐全，工具、器械或机械使用年限较短得【5，9）分； 数量较明确，种类不全，工具、器械或机械使用年限长得【0，5）分。 |
|  |  | 服务方案 12分 | 1.确保本项目质量的技术组织措施，具有可靠性，工作质量控制措施有效，有预见性及解决办法，且保障措施详细明确合理根据响应程度得【0-3】分； 2.确保项目实施进度计划的组织措施，方案设计、实施编制进度时间合理，进度安排清晰明确，合理科学，且有明确的进度保障措施根据响应程度得【0-3】分； 3.有针对本项目重点、难点的分析及应对措施等，根据响应程度得【0-2】分； 4.针对突发事件应急预案及相应措施（包括但不限于以下内容：冰雹、暴雪、暴雨、地震、火灾、事故、设备故障等）具有切实可行的应急管理预案，按其响应程度得【0-2】分； 5.针对本项目有具体的安全保证、事故预防及应急措施方案，并提供安全保障承诺书，根据响应程度得【0-2】分。 |
|  |  | 拟派团队 20分 | - 1.有团队配置清单，分工明确，专业对口，经验丰富，技术力量雄厚（须提供职称证、劳动合同或社保证明复印件加盖公章）。配置科学，分工合理，专业力强，技术人员10人以上且6名及以上有相关专业中级职称及以上，完全满足项目需求得【13，20】分；配置较为科学合理，分工较合理，技术人员5-10人且3-5名及以上有相关专业中级职称及以上，能够较好的满足项目需求得【7，13）分，配置不全，分工不明确，技术人员5人以下且3名以下有相关专业中级职称及以上得【0，7）分。 |
|  |  | - 成果文件 - 15分 | - 提供成果文件清单：不限于文件名称、文件数量、文件说明、提交时间等，清单详细清楚，内容全面详细、科学合理，完全满足项目需求得【10，15】分，提供的成果文件基本满足项目需求得【5，10）分，提供的成果文件不全面，内容有遗漏、条理不清晰得【0，5）分。 |
|  |  | 业绩 6分 | 2020年至今类似项目业绩合同（以合同签订时间为准），1份得2分，最高6分。未提供0分。 |

四、问题修正

（1）投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

（2）被拒绝的投标文件，供应商不得通过修正或撤消不合格要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的文件；

（3）书写错误的评审标准：

投标文件出现下列情况之一，按以下原则修正：

a、投标文件与“开标报价表”不一致的，以“开标报价表”为准；

b、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，且明细汇总价格与“开标报价表”的“投标总报价”不一致，则以“开标报价表”的总价为准修改单价；

d、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

e、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

f、漏报少报项目，不进行价格调增，且视为已含在投标总报价中；多报项目，应按实扣减，但评审时以原投标报价为准；

g、多处内容交叉不符时，以上面顺序进行修正；

h、其他报价问题修正，以对采购方有利的方式进行。

注：按上述方法修正的内容，经供应商确认后产生约束力，否则可视为无效投标。

五、中标候选人

评标小组从投标文件完全满足采购实质性要求且最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人。（若出现中标候选人并列情形，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由采购人按照有利于该项目实施的原则综合研判确定中标人；招标文件未规定的其他情形，采取随机抽取的方式确定。）

六、政府采购政策优惠

1.小微企业

（1）依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，在政府采购活动中享受政策优惠。但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的企业除外。小微企业按《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文规定标准确认。依据中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，在参加政府采购活动时，应当提供《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。享受小微企业政策优惠的中标人，《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随中标结果公告一同公示，接受社会监督。若提供的资料与事实不符，将承担经济和法律责任。

（4）在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

七、无效标

（1）未通过资格审查。

（2）未通过符合性审查。

（3）提供虚假材料投标。

（4）投标报价超出采购预算。

（5）附有采购人不能接受的条件。

（6）法律法规禁止或限制投标的相关投标。

八、废标

（1）递交投标文件或者实质响应的供应商不足三家的。（按照87号令，采用其他采购方式的除外）

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）法律法规规定的废标情形。

废标后，除采购任务取消情形外，应当按规定重新组织采购。

第六章  投标文件内容及格式

附一：投标文件封面格式1（书脊处标明项目名称、标段及供应商名称）

正本/副本 ************项目******标段 投标文件 （资质文件） 项目编号： 采购人： 供应商（盖章）： 地 址： 日 期：

附二：投标文件封面格式2（书脊处标明项目名称、标段及供应商名称）

正本/副本 ************项目******标段 投标文件 （商务技术文件） 项目编号： 采购人： 供应商（盖章）： 地 址： 日 期：

附件三：投标文件密封袋封面格式

正本/副本 ************项目******标段 投标文件 （资质文件/商务技术文件/开标报价表/电子文件...） 年 月 日 点 分前不准启封 项目编号： 采购人： 供应商（盖章）： 法定代表人或授权人（签字或盖章）： 地 址： 日 期：

目   录

- 资质文件

- 资质评审索引表

- 1.法定代表人资格证明...............................................................................

- 2.法定代表人授权委托书.........................................................................

- 3.中小企业声明函.....................................................................................

- 4.营业执照 ................................................................................................

- 5.社保缴费和纳税凭证..............................................................................

- 6.财务报表或资信证明.............................................................................

- 7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力............................................

- 8.无失信记录证明......................................................................................

- 9.无重大违法违规记录和重大安全质量事故声明.............................................

- 10.相关资质证明.......................................................................................................
11.项目经理资格及承诺..............................................................................

- 12.符合政府采购法第二十二条承诺..........................................................

- 13.投标保证金交纳凭证...............................................................................

- 14.其它.......................................................................................................

二、商务/技术文件

评审索引表

1.投标函 ...............................................................................................

2.开标报价表..........................................................................................

3.明细报价表..........................................................................................

4.商务响应/偏离表.................................................................................

5.业绩证明...............................................................................................

6.投标承诺............................................................................................

7.其它商务文件....................................................................................

（二）技术文件

1.投标企业简介...............................................................................

2.工作大纲.......................................................................................

3.拟投入设备、仪器..............................................................................

4.服务方案........................................................................................

5.拟派团队...........................................................................................
6.成果文件.........................................................................................

7.技术响应/偏离.....................................................................................

8.其它需补充的技术文件.......................................................................

投标文件编制说明： 1、本投标文件格式，仅起到样式作用，编制文件前，请详细阅读招标文件。 2、对于已列出的投标文件内容，供应商认为必要，还可以递交其它补充内容。 3、本招标文件格式中相关表格如不够填写时，供应商可以自行扩展。 4、投标文件须编制目录和页码（含资质证书、合同等复印件），并按目录顺序进行装订，否则后果自负。

资质文件评审索引表

| 序号 | 评审要素 | 评审内容 | 评审所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效营业执照 |  |
| 2 | 法人授权书，法人资格证明 | 被授权人投标，提供法人资格证明和法人授权书；法人投标，提供法人资格证明。 |  |
| 3 | 中小企业 | 中小企业声明函 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 2022年1月至今任意三个月的社保缴费凭证（须含养老）及完税凭证。（依法免税提供相关明文件证） |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年的财务报表或近三个月内资信证明（按企业成立后的自然年计算，成立未满一年的，可提供企业成立以来的任意一个月的财务报表；成立未满一个月的，提供说明）。 |  |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺。 |  |
| 7 | 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和信用中国网（www.creditchina.gov.cn)查询无失信记录 | “信用中国”：未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人; “中国政府采购网”:未被列入严重违法失信行为记录名单； 查询记录截图加盖公章，（其他组织信息无法查证的可提供说明及承诺）。 |  |
| 8 | 参加本政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法违规记录的书面声明 | 声明原件。 |  |
| 9 | 供应商具有农林行业（农业工程）设计乙级及以上资质或水利行业、灌溉排涝专业工程设计丙级及以上资质或土地规划丙级及以上资质 | 合格有效 |  |
| 10 | 拟派项目经理具备农业类或水利类或土地规划类相关专业中级及以上职称证书或相关专业二级及以上建造师注册证书，无在建项目（提供承诺书） | 合格有效 无在建项目：提供承诺书。 |  |
| 11 | 符合政府采购法第二十二条承诺 | 提供承诺 |  |
| 12 | 缴纳保证金 | 代理机构出具的到账证明。 |  |

供应商对本表的准确性负责，否则后果自负。若某项无评审文件，则在”评审文件所在页码“列内填”/“。

## 一、资质文件（部分格式）

## 1.法定代表人资格证明

| 法定代表人资格证明 致： （采购人名称） （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人（或负责人）。 - 特此证明！ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称（盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： | 日期： |

附法人身份证

2.法定代表人授权委托书

| 法定代表人授权委托书 致： （采购人名称） ： （供应商法定代表人姓名）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理 项目 标段的投标、合同签约及履行等具体事项。 我单位对被授权人的签字负全部责任。 在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。本授权书从签字之日起生效。 授权期限：自投标截止之日起 日历日。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： | 被授权人（签字或盖章）： | 日期： |

附：法定代表人及被授权人身份证

说明：1.被授权人投标，提供本表。法人投标，可不提供本表。

2.本委托书授权期限不少于投标有效期。

3.中小企业声明函

附件1               中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （采购方名称）   的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 项目名称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；承接商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	 万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 项目名称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；承接商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

备注：1.根据工信部联企业〔2011〕300号 文件，本项目所属行业：

- 2.从业人员、营业收入、资产总额等数字以参加本采购活动的上年年末数字为准（或全年平均数字），无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.以上表格须填写规范、正确、清晰、真实、合法，否则视为无效，责任自担。

附件2             《残疾人福利性单位声明函》（非者，可不填）

（采购人名称）               ：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本次投标提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 项 目 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；承接商为（企业名称 ）            ，从业人员     人，营业收入为 	 万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 项 目名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；承接商为（企业名称）              ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

3........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

- 附3                   《监狱企业声明函》（非者，可不填）

（采购人名称）               ：

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位。本次投标提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 项目名称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；承接商为（企业名称 ）            ，从业人员     人，营业收入为 	 万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（项目 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；承接商为（企业名称）              ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

3.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

4.无重大违法违规记录声明

声明

（采购人名称）        ：

我单位在此郑重声明：我单位及相关主体在参加本政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法违规、无重大行政处罚、无重大质量安全事故。以上情况若有不实，我单位愿承担相应的法律责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

5. 无在建项目承诺书

无在建工程项目承诺书

（采购人名称）        ：

我方在此声明，我方拟派往    （项目名称）   （以下简称“本项目”）的项目经理    （项目经理姓名）   ，现阶段没有担任任何在建项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标单位：（盖章）

法人或授权人（签字或盖章）：

时   间：

6.政府采购法第二十二条承诺

承诺函

（采购人名称）        ：

我单位作为参加    （项目名称及标段）          采购活动的供应商，现郑重承诺我单位具备中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的如下条件:

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力;

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; .

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（盖章）：

法人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

- 7.投标保函格式

编号：(工________字)第________号

(采购人)：________________

鉴于 (以下简称投标人)参加________项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即________年________月________日后至________年________月________日内未经贵方许可撤回投标文件;

2、投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订合同;

3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;

4、招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

我方保证的金额为人民币____________元(大写： )。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后________日，即至________年________月________日止。

投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)代投标人向贵方支付投标保证金为人民币      元。

(2)如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币________元。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在________工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。

3、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

六、免责条款

1、因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

保证人：________________

法定代表人(或授权代理人)：________________

________年________月________日

- 注：若投标保证金以保函形式，按照此格式递交。

- 二、商务/技术文件（部分格式）
符合性审查索引表

| 序号 | 完整性、有效性、响应性 |  |  | 评审内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 审查因素 | 审查标准 | 招标要求（评审参考） |  |
| 1 | 开标报价表签字盖章 | 有效 |  |  |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有效 |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 满足招标要求 | 投标截止日起120天 |  |
| 4 | 服务期 | 满足招标要求 | 1、2标段：自合同签订之日起1个月内完成。 |  |
| 5 | 付 款 | 满足招标要求 | 1、2标段：合同签订后，预付款为合同价款的40%，满足项目要求，提交最终成果后 30个工作日内付款50%，项目实施建成并验收通过后付10%。 |  |
| 6 | 投标报价 | 未超过采购预算、投标费率 | 第1标段：157.50万元； 第2标段：94.50万元； 投标费率：4.1%。 |  |
| 7 | 技术响应 | 全部响应 | 技术响应/偏离表 |  |

供应商对本表的准确性、真实性负责，否则后果自负。若某项无评审文件，则在”评审内容所在页码“  列内填”/“。

评分标准索引表

供应商按照各自标段评审表提供此索引表

评分标准一（第1-2标段）如下：

| 满分 | 评审 分项 | 评审内容及分值 |  | 评审内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 投标 报价15分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。即： 1）评标基准价＝最低投标报价。 2）投标报价得分=评标基准价/投标报价×15，投标报价等于评标基准价的，其价格分为15分。 3）四舍五入，取小数点后两位，不计负分。 |  |  |
|  | 商务技术 85分 | 工作大纲20分 | - 设计大纲：包括工作目标、工作计划、工作范围、工作进度以及执行的技术和标准规范等。以上项目全面、内容充实细致、针对性强、科学专业，得【7，10】分；项目内容较为全面、条理基本清晰，得【4，7）分；项目有遗漏、内容空洞、条理不清晰，得【0，4）。 - 勘察测绘大纲：包括工作目标、工作计划、工作范围、工作进度以及执行的技术和标准规范等。以上项目全面、内容充实细致、针对性强、科学专业，得【7，10】分；项目内容较为全面、条理基本清晰，得【4，7）分；项目有遗漏、内容空洞、条理不清晰，得【0，4）。 |  |
|  |  | 拟投入设备、仪器12分 | 根据本项目特性，提供拟投入的勘察测绘机械设备、仪器清单、图片等，数量明确，种类齐全，工具、器械或机械使用年限短，可操作性强得【9，12】分； 数量明确，种类较齐全，工具、器械或机械使用年限较短得【5，9）分； 数量较明确，种类不全，工具、器械或机械使用年限长得【0，5）分。 |  |
|  |  | 服务方案 12分 | 1.确保本项目质量的技术组织措施，具有可靠性，工作质量控制措施有效，有预见性及解决办法，且保障措施详细明确合理根据响应程度得【0-3】分； 2.确保项目实施进度计划的组织措施，方案设计、实施编制进度时间合理，进度安排清晰明确，合理科学，且有明确的进度保障措施根据响应程度得【0-3】分； 3.有针对本项目重点、难点的分析及应对措施等，根据响应程度得【0-2】分； 4.针对突发事件应急预案及相应措施（包括但不限于以下内容：冰雹、暴雪、暴雨、地震、火灾、事故、设备故障等）具有切实可行的应急管理预案，按其响应程度得【0-2】分； 5.针对本项目有具体的安全保证、事故预防及应急措施方案，并提供安全保障承诺书，根据响应程度得【0-2】分。 |  |
|  |  | 拟派团队 20分 | - 1.有团队配置清单，分工明确，专业对口，经验丰富，技术力量雄厚（须提供职称证、劳动合同或社保证明复印件加盖公章）。配置科学，分工合理，专业力强，技术人员10人以上且6名及以上有相关专业中级职称及以上，完全满足项目需求得【13，20】分；配置较为科学合理，分工较合理，技术人员5-10人且3-5名及以上有相关专业中级职称及以上，能够较好的满足项目需求得【7，13）分，配置不全，分工不明确，技术人员5人以下且3名以下有相关专业中级职称及以上得【0，7）分。 |  |
|  |  | - 成果文件 - 15分 | - 提供成果文件清单：不限于文件名称、文件数量、文件说明、提交时间等，清单详细清楚，内容全面详细、科学合理，完全满足项目需求得【10，15】分，提供的成果文件基本满足项目需求得【5，10）分，提供的成果文件不全面，内容有遗漏、条理不清晰得【0，5）分。 |  |
|  |  | 业绩 6分 | 2020年至今类似项目业绩合同（以合同签订时间为准），1份得2分，最高6分。未提供0分。 |  |

## 供应商应对本表的准确性负责，否则后果自负。若某项无评审文件，则在”评审内容所在页码“列内填”/“。

## 1.投标函

致：    （采购人名称）.....  ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：         ，法定代表人         。现就我方参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求供货及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件为：投标文件正本   份，副本  份，电子版   套。

五、投标有效期 120日历日，从投标截止日算起。

六、如我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，并遵守相关条款。

九、若我方中标，愿按招标要求缴纳中标服务费。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2.开标报价表

开标报价表

项目名称：                                   标段：
  项目编号：                                   计价单位：人民币元

| 估算总投资 | 投标费率（%） | 投标总报价（元） | 服务期 | 优惠、声明或承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |  |  |

承诺：本表中投标总报价为完成该项目发生的所有费用总和，采购人不再支付任何费用。少报或多报、漏报、错（误）报的后果由供应商自行承担，未报项目费用视为已含在投标总报价中。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日期：年     月     日

说明：

1）、本表装订在投标文件中一份,单独密封一份现场递交；

2）、本表若与投标文件其他内容出现不一致，以本表为准；

3）、本表中的大写与小写不一致，以大写为准；无大写以小写为准；

4）、价格为含税价。（保留小数点后两位）

5）、本项目估算总投资为暂定金额。结算时以采购人实际审批金额（估算总投资）*投标费率为准，但最终结算价不得超过设计预算。

3.明细报价表

（投标人根据项目要求及自身响应情况，自主报价，表格自制）

注：1）.以上价格均为含税价。

2）.未填项目，视为已含在总报价中。

3）.明细报价表汇总金额=投标总报价。

- 4.投标单位关联关系声明

- 关联关系声明

- 致：（采购人名称）

- 作为贵公司（项目名称）的投标人，在此庄严承诺：

- 一、（投标主体名称）    与以下企业存在法人或企业负责人为同一人、或直接控股关系、或管理关系、或经济利益等关联关系：

- 1.与 （企业名称）          存在                关系，其为       （大型、中型、小型、微型）企业；

- 2.与 （企业名称）          存在                关系，其为       （大型、中型、小型、微型）企业；

- 3.与 （企业名称）           存在                关系，其为       （大型、中型、小型、微型）企业；

- ............

以上情况若未发生，请在横线上填“/”表示。

以上声明若有不实，我公司愿承担全部法律责任！

投标单位：（公章）

日   期：

- 5.非联合体投标声明

- 致（采购人名称）：

- 我公司参加的贵公司（项目名称）+（项目编号）的项目，承诺：

- 未参与本项目其他供应商的投标，也未与其他供应商组成联合体投标。若有不实，愿承担全部后果。

- 特此声明！

- 声明人（盖公章）：

日期：

6.商务响应/偏离表

- 商务响应/偏离表

- 项目名称：                                    标段：

| - 序号 | - 招标要求 | - 商务应答 | - 响应/偏离 | - 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 服务期 |  |  |  |
| - 2 | - 付 款 |  |  |  |
| - 3 | - 投标有效期 |  |  |  |
| - 4 | - 合同主要条款 | - 只填写有偏离的合同条款。若无偏离，在此处填写“合同条款全部响应” |  |  |
| - 5 | - .... |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |

我公司承诺，本表未明确应答的商务条款均全部响应。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

说明：：应答时，在“商务应答”栏内填写投标真实内容，“响应/偏离”栏内填写“响应或正偏离、负偏离”，在“原因说明”栏内填写偏离原因。

7.投标承诺

承诺1 致：（采购人或采购代理机构名称）： 我方参加的贵公司（项目名称+项目编号） ，为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动,愿就以下内容作出承诺： - 参加政府采购购活动时,严格按照政府采购法及招标文件的规定和要求提供所需的相关材料,并对所提供的各类资料的真实性、合法性负责,保证所有资料的真实性，不虚假应标,不虚列业绩，否则愿承担法律责任。 - 尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为,接受政府米采购活动依法形成的意见、结果。 - 依法参加政府采购活动,不围标、串标,维护市场秩序,不堤供“三无”产品、以次充好,保证为正品。 - （4）近三年因产品供给问题(水货、替代品、次品、翻新品等)的不法行为记录为 次 - 无有填零),如有隐瞒实情,愿承承担一切责任及后果。 - （5）作为参加贵公司组织的采购项目的投标人,本公司承诺,在参加本项目招标之前不存存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况,如有隐瞒实情,,愿承担切责任及后果。 - （6）近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次(没有填零),如有隐急瞒实情,愿承担一切责任及后果。 - （7）参加本次投标提交的所有资质证证明文件及业绩证明是真实 - 的、有效的,如有隐瞒实情,愿承担一切切责任及后果。 （8）保证不低于成本竞争；保证遵守招标文件中的“价格不是中标的唯一条件”； （9）保证项目实施过程的安全。我方对履行合同过程的安全负全部责任，保质保时保量履行合同； （10）保证本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由我单位承担所有相关责任； （11）采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。若我方在项目实施过程中采用自有知识成果， 在投标文件中提供相关知识产权证明文件，提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用我方所不拥有的知识产权，则在投标报价中包含了合法获得该知识产权的相关费用。

承诺单位： （盖章） 法人或授权代表： （签字或盖章） 时间：

承诺2 致：（采购人名称）： 我方参加的贵公司（项目名称及标段） ，若我方中标，在此保证： 1.我方为投标文件的真实性、合法性承担法律责任，保证所有资料的真实性。 2.保证不低于成本竞争；保证遵守招标文件中的“价格不是中标的唯一条件”。 3.保证项目实施过程的安全。我方对履行合同过程的安全负全部责任，保质保时保量履行合同。 4.保证本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由我单位承担所有相关责任。 5.采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。若我方在项目实施过程中采用自有知识成果， 在投标文件中提供相关知识产权证明文件，提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用我方所不拥有的知识产权，则在投标报价中包含了合法获得该知识产权的相关费用。

承诺单位： （盖章） 法人或授权代表： （签字或盖章） 时间：

- 6.其它商务文件

（二）技术（部分格式）

技术响应/偏离表

- 项目名称：                       标段：

| - 序号 | - 招标要求 | - 技术响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - .... |  |  |  |  |

本表只填写技术偏离条款内容，若无偏离条款，在“技术响应”栏内任意地方填写“技术条款全部响应”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

注：按照“第三章 采购要求”做技术响应应答。

（结束）

以下页面无内容 ！