招标编号：CZBXA22002-21

沣西新城中心绿廊养护管理服务项目

招标文件

招标人：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部

代理公司：华诚博远工程咨询有限公司

二〇二二年九月

目    录

第一章  招标公告

第二章  正文

第三章  评标办法（综合评分法）

第四章  服务内容及要求

第五章  商务要求及合同主要条款

第六章  投标文件格式

## 第一章招标公告

###### 项目概况

沣西新城中心绿廊养护管理服务项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）网上直接下载获取招标文件，并于 2022年10月08日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：CZBXA22002-21

项目名称：沣西新城中心绿廊养护管理服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：10,640,000.00元

采购需求：

合同包1(沣西新城中心绿廊养护管理服务项目):

合同包预算金额：10,640,000.00元

合同包最高限价：8,970,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 园林绿化管理服务 | 绿化养护一包 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,520,000.00 | 6,520,000.00 |
| 1-2 | 园林绿化管理服务 | 绿化养护二包 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,120,000.00 | 2,450,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：1包：24个月；2包：15个月；

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(沣西新城中心绿廊养护管理服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(沣西新城中心绿廊养护管理服务项目)特定资格要求如下:

1.提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；2.法定代表人授权书【附法定代表人、被授权人身份证复印件】及被授权人身份证【法定代表人参加投标只需提供本人身份证】，其他形式供应商参照法人企业执行；

#### 三、获取招标文件

时间： 2022年09月15日 至 2022年09月21日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）网上直接下载

方式：在线获取

售价： 免费获取

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2022年10月08日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）网上递交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）不见面开标大厅

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）； 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 4、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）； 5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 6、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）; 7、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）;8、根据《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》(国发〔2021〕 24号),简化对政府采购供应商资格条件等的形式审查,不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，降低政府采购供应商交易成本。根据《关于实施政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（沣西财金发〔2022〕5号》,供应商在参与政府采购项目投标时,可对《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项所要求提供的相关材料进行简化。本项目供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》。9、投标人须在获取招标文件时限内登录全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）系统直接下载（SXSZF 版本）招标文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。10、请各供应商购买招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。11、本次招标采用“不见面开标”方式（本项目为线上不见面开标，请于开标前1小时进入全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）不见面开标系统进行开标）。“不见面开标大厅”登录方式：全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）-电子交易平台-西咸新区公共资源交易平台不见面开标系统。电子投标文件在截止时间前签章加密上传至西全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）。关于使用不见面开标方式的相关事项详见“http://xxxq.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210721/d7421699-e891-4f40-b441-dccc415e05b3.html”内容。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：沣西新城开发建设部

地址：沣西新城管委会9号楼906

联系方式：02933021634

###### 2.采购代理机构信息

名称：华诚博远工程咨询有限公司

地址：西安市未央区凤城七路明丰国际22层

联系方式：02986674688

###### 3.项目联系方式

项目联系人：谢勇

电话：02986674688

华诚博远工程咨询有限公司

2022年9月14日

第二章正文

一、前附表

| 项目名称 | 沣西新城中心绿廊养护管理服务项目 |
| --- | --- |
| 招标人 | 陕西省西咸新区沣西新城开发建设部 |
| 招标代理公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 |
| 投标人 | 递交了投标文件的潜在投标人 |
| 投标人资格 | 1.提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； 2.法定代表人授权书【附法定代表人、被授权人身份证复印件】及被授权人身份证【法定代表人参加投标只需提供本人身份证】，其他形式供应商参照法人企业执行； |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 投标预备会 | 不召开 |
| 分包或转包 | 不允许分包或转包 |
| 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前提出 |
| 招标人书面澄清的时间 | 收到异议之日起3日内 |
| 保证金 | 无 |
| 履约保证金 | 无 |
| 是否专门面向中小企业采购 | 是 |
| 投标文件有效期 | 招标截止日后90天内有效 |
| 服务期 | 一包：24个月 二包：15个月 |
| 质量标准 | 符合规范要求 |
| 近五年完成的项目的年份要求 | 截止本项目发布公告之日前五年 |
| 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 开标时间及地点 | 开标时间：2022年10月8日（北京时间）9:30； 开标地点：本项目采用不见面开标，电子响应文件在截止时间前签章加密上传至西全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区） |
| 是否退还投标文件 | 否 |
| 评标委员会 | 评标委员会由5人组成，分别为采购人代表和技术专家或全部由专家组成，专家从财政部门设立的专家库中随机抽取。 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 公示 | 陕西省政府采购网和西咸公共资源交易中心网进行公示，公示期1个工作日. |
| 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付，中标服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定标准计取。 |
| 政府采购信用担保和信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过政府采购信用担保合作的担保机构出具的保函形式缴纳。 根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，供应商如果需要进行政府采购信用融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。 |
| 备注：1、本文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。 2、采用不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“西咸新区不见面开标大厅”，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。 |  |

二、总则

## A、投标人

1.投标委托

1.1如投标人代表不是法定代表人，须随投标文件提供《法定代表人授权书》。

1.2投标人只允许为独立法人，不接受联合体投标。

## B、招标文件

3.招标文件

3.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

3.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供的投标文件和资料可能导致投标被拒绝。

3.3投标人必须从招标代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

3.4投标人应仔细阅读招标文件，对招标文件中有疑义或异议的部分及时函告，否则视为同意招标文件的一切条款和要求，并承担法律责任。

3.5招标文件的解释权归招标代理机构。

4.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流，可用书面形式在投标截止时间10日前通知招标代理机构，招标代理机构以书面形式予以答复。

5.招标文件的修改

5.1在投标截止时间前，招标方无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

5.2补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

5.3对招标文件的修改，将以书面、传真的形式通知所有已购买招标文件的投标人。

## C、投标文件

6.投标资料计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7.投标资料的组成

7.1投标单位所递交的文件包括：投标文件。

7.2投标文件

7.2.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求编制投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,使投标文件做出实质性响应,如未能做出实质性响应,其投标将被拒绝；

7.2.2投标文件投标价格要求：

①投标价格以人民币为计量币种。

②投标总报价为综合报价，是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容应由投标人承担费用的全部价格体现。各投标人应充分考虑本项目实施过程中可能发生的一切费用，所有费用均应计入投标总价。

③招标人不接受任何有选择性的报价。

8.投标文件的签署及规定

8.1投标文件的各项文件均应遵守本条规定；

8.2投标人应填写全称，同时加盖投标人印章；

8.3投标文件必须由法定代表人或授权代表签字或盖章；

8.4因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责

8.5此本项目采用电子版投标的方式。供应商人须使用数字认证证书对电子版投标文件进行签章、加密及开标时解密等相关招投标事宜。如因供应商自身原因在不见面开标时无法参加数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效标对待。

制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

递交电子投标文件。登录陕西省西咸新区公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省西咸新区公共资源交易平台-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子版投标文件。上传成功后，电子版平台将予以记录。

注：不见面开标时解密投标文件需使用上传加密电子版文件CA锁，如因供应商个人原因造成无法进行解密及提交报价，由供应商自行承担。

## D、投标文件的递交

9.投标文件的递交：电子响应文件在截止时间前签章加密上传至西全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）

10.投标截止时间：详见前附表。

11.投标文件的修改和撤回：本项目为网上投标，无法修改和撤回投标文件

## E、开标及评标

12.开标

12.1公布递交响应文件的投标人名称；

12.2投标人进行网上解密；

12.3不见面平台公布投标人报价；

12.4开标大会结束。

13.对投标文件的评审

13.1资格审查：详见评标办法

13.2评审内容为投标文件是否符合招标文件的要求，内容是否完整，价格构成有无计算错误，文件签署是否齐全；

13.3评审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

13.3.1单价乘数量不等于总价，以单价为准修正总价；

13.3.2文字表示的数据与相应阿拉伯数字不符，以文字所示为准，修正数字。

13.3.3投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝；

13.4与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标所报产品的质量、数量性能指标及资格证明文件中明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方；

13.5对投标文件的判定，只依据投标文件所具内容，不依靠开标后的任何外来证明；

13.6投标人及投标文件有效性和符合性审查，满足下列要求通过符合性审查（不满足下列一项要求，按无效标处理）：

13.6.1、投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；

13.6.2、投标有效期是否符合招标文件的要求；

13.6.3、投标报价未超过最高限价

13.6.4、投标文件响应内容是否符合国家法律法规，是否实质性响应了招标文件要求，没有重大偏离。对于重大偏离，在开标后不得澄清、纠正及补充。

14.投标的澄清

14.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按要求的时间、地点解答和澄清；

14.2必要时评标委员会可要求投标人就澄清问题作书面回答。该书面回答应有投标全权代表人的签章，并将作为投标内容的一部分；

14.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

六、评标

15.评标

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16、评标委员会

16.1招标人依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表及有关专家组成，专家人选在专家库中随机抽取。

16.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

17. 投标文件的澄清

17.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较、招标人可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2 在招标过程中，招标人若发现投标人以他人的名义参与招标、与招标人或与投标人相互串通、以行贿手段谋取入库资格或者以其他弄虚作假方式参与招标的，该投标人的招标文件将作无效文件处理。

17.3 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，招标人可以否决其投标文件。

17.4 招标人将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的文件，将作无效文件处理。

17.5 招标将在投标文件有效期结束前完成。不能在投标文件有效期结束前完成招标的，招标人将通知所有投标人延长招标文件有效期。

第三章评标办法（综合评分法）

| 评审分项 | 评审内容及原则 |
| --- | --- |
| 资格 审查 | 1.提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； 2.法定代表人授权书【附法定代表人、被授权人身份证复印件】及被授权人身份证【法定代表人参加投标只需提供本人身份证】，其他形式供应商参照法人企业执行； 3、《基本资格条件承诺函 》 |
|  | 评审原则：资格审查结果为合格或不合格，以上内容有一项不符合要求即为不合格。资格审查不合格的单位不参与后续内容的评审。 |
| 初步审查 | 1、投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效； 2、投标有效期是否符合招标文件的要求； 3、投标报价未超过最高限价 4、投标文件响应内容是否符合国家法律法规，是否实质性响应了招标文件要求，没有重大偏离。对于重大偏离，在开标后不得澄清、纠正及补充。 |

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10 (本项目专门面向中小企业无优惠条件） | 10分 |
| 技术方案 （82分） | 服务方案内容是否完整，是否包含本项目所要求的所有服务内容，服务方案是否详细。优(3-4]分，良(2-3]分，一般[0-2]分； | 4分 |
|  | 针对本项目配备的设施设备、物品管理、维护的保障措施。优(7-10]分，良(4-7]分，一般[0-4]分； | 10分 |
|  | 根据项目情况制定详细的服务方案，出现故障时维修人员的响应保障措施、清洁及保洁的保障措施。优(7-10]分，良(4-7]分，一般[0-4]分； | 10分 |
|  | 管理制度完善，程序规范，责任明确，具有可操作性。优(7-10]分，良(4-7]分，一般[0-4]分； | 10分 |
|  | 人员配备，各岗位人员的配置。优(7-10]分，良(4-7]分，一般[0-4]分； | 10分 |
|  | 人员管理方案，人员安全作业等。优(6-8]分，良(4-6]分，一般[0-4]分； | 8分 |
|  | 人员培训和考核方案。优(6-8]分，良(4-6]分，一般[0-4]分； | 8分 |
|  | 绿化养护方案结合季节变化，考虑各类植物特性，养护计划周密，措施有效，有病虫害防治方案。优(6-8]分，良(4-6]分，一般[0-4]分； | 8分 |
|  | 对环境设施的维护管理及措施切实可行。包括各类配套设施的养护管理等。优(6-8]分，良(4-6]分，一般[0-4]分； | 8分 |
|  | 应急处理措施、合理化建议；优(2-3]分，良(1-2]分，一般[0-1]分； 其他增值服务的承诺及措施。优(2-3]分，良(1-2]分，一般[0-1] | 6分 |
|  | 以上内容有评标委员会横向对比后差别计分，缺项该项不得分。 |  |
| 业绩 （8分） | 2017年9月至今具有绿化施工、养护或物业管理等类似业绩每个得2分，最高得8分。 |  |

注：1）若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。

2) 以上各项打分均由评标委员会共同认定，如评标委员会在认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数决定原则确定，并作记录。

3) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

4) 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

1．评标委员会

评标委员会由5人组成，分别为采购人代表和技术专家或全部由专家组成，专家从财政部门设立的专家库中随机抽取。

2．评审纪律

2.1评标委员会成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给投标人或与投标人有关的单位或个人；

2.2在评标过程中，投标人不得以任何形式对评标委员会成员进行旨在影响评审结果的私下接触，否则取消其投标资格；

2.3评标委员会采用以及与投标有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

3．对投标文件的修正

（1）评标时，单价与总价不一致时，按单价总和为准。

- （2）投标人不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

4. 中标公告

中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和成交金额以及评标委员会成员等。

5．中标通知

5．1在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标人。

5．2采购代理机构对落标的投标人不作落标原因的解释。

5．3中标通知书将是合同的一个组成部分。

- 6．合同授予

- 6.1 招标文件、投标文件及评审过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

- 6.2当按照合同履行义务，完成项目。未经采购人同意，中标人不得向他人转让项目。

7. 政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，陕西省财政厅制定了《关于政府采购支持中小企业融资合同备案和资金支付有关事项的通知》（陕财办采资〔2013〕5号），为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。投标人在缴纳投标保证金及中标投标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理。

第四章  服务内容及要求

- 一、项目概况：

- 本次招标为中心绿廊项目养护管理服务总面积约36万平方米，一期约23万平方米，二期约13万平方米。采购内容包含对中心绿廊项目进行环卫保洁作业、绿化管护作业、秩序管理作业、设施、设备维护维修等养护管理工作。

二、项目最高限价：

一包最高限价：652万元(含暂列金100万元）

二包最高限价：245万元(含暂列金50万元）

- 三、技术要求

- 1、符合陕西省城镇绿化条例等相关法律法规。

- 2、达到城市园林绿化养护标准二级以上标准。

- 3、苗木修剪、施肥、浇水、喷药、保洁、补栽、摆花、行道树养护等日常养护全部工作。

- 4、养护区域内零星、局部提升改造和不可预见（含苗木移栽及场地恢复）。

- 5、公园、广场保洁、安保、绿化养护、设备、设施维护维修、巡查等日常维护全部工作。

- 6、公园广场保洁4600平方米/人的标准配备。

- 服务期：一包：24个月

- 二包：15个月

第五章 合同主要条款

发包方:陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（以下简称“甲方”）

承包方                                 （以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国民法典》和《城市绿化条例》（国务院令第676号）及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目的具体情况经双方协商一致，订立本合同。

一、合同项目

1.1项目名称：

1.2项目区域：

1.3项目内容：

1.3.1 苗木修剪、施肥、浇水、喷药、保洁、补栽、摆花、行道树养护等日常养护全部工作。

1.3.2养护区域内零星、局部提升改造和不可预见（含苗木移栽及场地恢复）。

1.3.3公园、广场保洁、安保、绿化养护、设备、设施维护维修、巡查等日常维护全部工作。

二、服务期限

自中标通知书发出之日起  个月，养护期  个月。养护期结束经采购人考核合格后送管委会相关部门同意后可续签养护合同。质保期:除日常养护之外的所有项目的质量保修期为12个月，自单个项目验收合格之日起开始计算。

三、养护等级：

达到城市园林绿化养护标准二 级以上标准。

四、合同价款及承包方式

本项目中标总价为：（大写）￥元，本协议采用固定全费用单价，实际协议额最终按照实际养护工作量进行结算。

4.1绿化日常养护部分

4.1.1费用标准：绿地养护单价元/㎡/年；

4.1.2养护绿地面积及行道树数量：具体数量以甲方实际交付面积为准，据实以中标单价结算。具体数量在合同期间会因新接管建成绿地或占道开挖绿地发生增减变化，据实以中标单价结算。

4.2除日常养护之外的其他绿化项目部分

4.2.1工期：以甲方通知的开工、竣工时间为准。

4.2.2中标通知书。

4.2.3承包方式：包工包料,固定全费用综合单价。

4.2.4分包或转包:本项目不允许分包或转包

五、组成本合同的文件及解释顺序:

1、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件、附加协议。

2、本合同协议书

3、中标通知书

4、投标书、报价单或预算书及其附件

5、采购文件、答疑纪要及工程量清单

6、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关治商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

六、管理标准及考核标准：

6.1日常养护部分：

6.1.1人员机构配置：实行项目经理负责制。项目部设经理1名，技术人员、班长若干。养护人员按照养护等级标准配备，人员编制应占到全部员工的80%以上。必须符合《西咸新区沣西新城城市园林绿化养护标准（试行）》，详见附件四《项目部人员构成情况》。

6.1.2管护机具设备配置：乙方自备绿化机具、工具，配置合理，及时到位，能满足日常养护，要求现场配备情况按照《西咸新区沣西新城城市园林绿化养护标准（试行）》《西咸新区沣西新城城市园林绿化养护考核管理办法（试行）》执行。详见附件五《拟投入使用的机械设备清单》。

6.1.3工作计划：按照甲方的统一安排，乙方自行制定年度、月计划和总结，每周报送养护工作动态及相关情况，养护期满后15日内向甲方提交年度工作总结。

6.1.4日常绿化养护质量，符合《城市绿化工程施工及验收规范》(CJ82-2012 )及其他国家、省市规范标准要求。必须达到《西安市绿化养护管理标准》、《西咸新区沣西新城城市园林绿化养护考核管理办法（试行）》等规定的要求。对养护质量有特殊要求时，双方可以另行约定。（详见附件）
    6.2 临时（应急）绿化项目部分（苗木临时补栽）

施工质量达到CJJ/T82-2012《城市绿化工程施工及验收规范》中规定的合格标准及国家、省市规范标准要求。

6.3养护考核

6.3.1乙方应认真按照园林绿化行业维护管理的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护及维护管理，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。
    6.3.2甲方可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，甲方可要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

6.3.3检查和考核的时间、标准、奖惩措施, 双方约定如下:按照甲方养护考核、巡查规定甲方对乙方组织月度检查考核，考核累计得分作为支付乙方养护管理费用的重要依据，具体实施办法参照执行。《西咸新区沣西新城城市园林绿化养护标准（试行）》《西咸新区沣西新城城市园林绿化养护考核管理办法（试行）》《西咸新区沣西新城城市公共卫生间管理考核办法（试行）》及其他相关管理规定执行。

6.3.4因养护不当造成的绿化树木、花卉死亡或损坏由乙方无偿补种修复。

七、双方一般权利和义务

7.1甲方代表

7.1.1甲方：                   全面负责绿化日常养护的考核管理和监督工作。

7.1.2乙方对甲方代表的指令应予执行。乙方认为甲方代表指令不合理。应在收到指令后48小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，甲方代表在收到乙方报告后48 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担。

7.1.3甲方应按合同约定。及时向乙方提供必要的条件并协调解决相关问题。

7.2.乙方代表

7.2.1乙方任命为乙方代表 ，代表乙方履行本合同义务。

7.2.2乙方依据合同发出的通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.2.3乙方代表按照本合同的约定或甲方代表依据合同发出的指令组织养护工作。在情况紧急且无法与甲方代表联系时，乙方代表应当采取保证人员生命、财产安全的紧急措施并在采取措施后48小时内向甲方代表提交报告。责任在甲方的，由甲方承担由此发生的追加合同价款;责任在乙方的，由乙方承担费用,并赔偿甲方损失。

7.2.4乙方如需要更换乙方代表，应至少提前7天以书面形式征得甲方同意后任乙方代表继续行使合同约定的职权和义务。

7.2.5乙方代表不称职时，甲方可以要求撤换;收到甲方要求撤换乙方代表的通知时，乙方须按甲方要求，另行选择以称职人员替代。

7.3.甲方工作

7.3.1将养护工程区域内的树木、草坪、花卉、绿篱、水生植物、水体、园林设施及其它需要养护的设施，列明范围或清单，双方进行现场确认。
    7.3.2协助乙方解决养护所需用水、用电的接驳点，保证养护期间的需要。除双方另有约定外，养护期间的水、电使用费用由乙方承担(景观水体养护所发生的水电费用，由双方另行协商确定)。

7.3.3组织召开养护作业要求交底会。

7.3.4在乙方开展养护工作时，协调乙方与政府部门、相关单位和人员的关系。

7.3.5按照本合同约定，检查、考核乙方的工作。

7.3.6按合同约定向乙方支付养护费用。

7.4.乙方工作

7.4.1根据本合同约定，在合同签订后3天内，制定该区域养护期内年度绿化养护管理及公园、广场日常维管方案,报请甲方代表审核批准，作为实施依据。甲方代表收到乙方方案后，应于7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。

7.4.2建立完善的养护机构，制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度(包括节假日值班制度、应急抢险工作制度)。根据合同约定，配备技术管理人员和养护操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单提交甲方审批备案。

7.4.3根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据甲方要求及时做好养护区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年、季、月度养护管理方案。

7.4.4负责区域内各类植物养护、公园、广场的日常维护管理工作及日常巡视检查，要求配备专职巡查员每天对养护区域进行巡查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向甲方汇报后立即进行补缺、恢复。

7.4.5开展养护工作时,严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工;对外开放的养护区域，处理好养护工作与路人的关系。绿化垃圾须堆放于甲方指定位置，除双方另有约定外，垃圾由乙方负责清理外运。

7.4.6养护期间，做好养护范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作。

7.4.7接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，及时按要求进行整改。乙方整改达不到要求或无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

7.4.8负责维护管理进程中的-切安全责任，包括但不限于工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全第三方的人身损害等责任;负责维护管理过程中因自身原因造成的一切人身财产损失。

7.4.9乙方必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准(社会保险和意外保险另算),任何劳资纠纷全由乙方负责。

7.4.10乙方必须按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。

7.4.11乙方必须执行国家劳动法的相关规定，落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品，且服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求,且穿着统-标识的工作服。

7.4.12建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。养护管理期满后十个工作日内,将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。

7.4.13当自身管理或改造任务达不到要求时，无条件服从甲方的批评、罚款、暂停计量支付、调整养护范围、暂停养护施工直至解除合同等处罚。

7.4.14遇到应急、抢险及其他特殊情况时;乙方无条件服从甲方工作调整安排。

八、养护计划

8.1乙方必须按甲方代表确认的养护管理方案和养护计划组织养护，接受甲方代表对养护计划的检查、监督和考核。

8.2.涉及重大活动或其他原因,甲方代表认为确有必要暂停养护工作计划时,应当以书面形式要求乙方养护人员调整养护时间或更改养护措施，乙方应遵从甲方要求，因该项调整导致的费用增减双方按照本合同约定据实结算。

九、计量及价款计算、支付方式

9.1日常养护费用

9.1.1签定合同后每年分4 次付款。每3个月付一次，每次付款按照管委会绿化主管部门考评得分支付本阶段合同金额的90%；剩余10% 待2年期满考核后无质量问题一次性付清(不计利息)。

9.1.2甲方凭乙方出具的正式发票，以银行转账方式支付乙方养护费用（注：税务发票需在甲方所在地税务部门开具）。

9.2临时(应急)绿化施工项目费用

9.2.1工程价款计算依据:工程量按实际发生量计，费用以2009清单计价规则及费率、2004 《陕西省市政园林绿化工程消耗量定额》、2004 《陕西省建设工程消耗量定额》补充定额及2009年《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表》、陕建发[2017].270 号文件、陕建发[2016] 100号文件及沣西新城年度指导价作为计价依据，以投标报价编制原则进行组价。对于按照本合同甲方委托的非日常养护项目，计价时主要材料价格，以沣西新城年度指导价为准,如无沣西新城指导价时以《陕西工程造价管理信息(材料信息价》发布的施工当期信息价为准，如无信息价的材料价格以甲方认质认价为准。

9.2.2工程价款支付:本工程无预付款。工程完工进行验收，验收合格，上报项目结算。原则上每季度结算一次(当某月累计完成的工程额超过30万元时，该月可单独上报进行结算)，甲方在接到乙方结算单60日内审核完毕。乙方应严格按照采购文件、本合同确定的计算方法编制竣工结算,不得高估冒报,如送审价超出审计结算价的5%，则超出部分的审计费用由乙方承担。根据甲方财政管理部门出具的财政投资评审结果,60个工作日内支付当期应付工程款的85%，剩余15%为养护保留金。工程养护保留金在竣工验收合格后一年，在质保期满后、乙方完成养护责任，经验收合格后，甲方向乙方一次性支付竣工结算价款余下的15%(不计利息)。

9.2.3因乙方自身原因导致的养护变更或者养护补救措施，乙方无权要求追加合同价款。

9.2.4在施工过程中如遇国家法律法规或政策性调整(含管委会及甲方相关规定),双方应依照执行。

10.安全防护及事故处理

10.1.一般要求

10.1.1乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。同时，甲方可暂停进度款支付,对于造成不良影响的，乙方同时支付给甲方5000-20000元违约金;后果严重者，甲方有权单方面终止合同。

10.1.2乙方应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

10.1.3甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行养护工作。因甲方原因导致的安全事故，由责任方承担相应责任及发生的费用。

10.2.安全防范

10.2.1乙方在从事喷酒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担。

10.2.2乙方应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时予以修理或更换。

10.2.3对养护范围内的树木或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应提请设置禁止吸烟、禁止火种、等安全警告铭牌，并立即报备甲方，及时排除安全隐患，杜绝事故的发生。

10.2.4乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时,应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前; 须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准， 按监理及甲方批准的时间和路线进行喷洒。残留药剂和容器，乙方应按规定妥善收集和处理。乙方未按规定使用药剂，造成的责任由乙方自行承担。

10.3环境保护

10.3.1养护期间,乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。

十一、养护施工所需机械、材料、器具设备

11.1.1除双方另有约定外,乙方应自行配置养护管理所需要的交通工具以及其他养护所需机械、材料、器具设备。乙方配置的养护所需机械、材料、器具设备的清单如下(种类和数量均不得低于下表):见投标文件

11.1.2乙方应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责。乙方投入使用的机械、材料、器具设备的数量、规格和品质达不不到合同约定标准时，须承担违约责任。

11.1.3乙方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。在乙方使用前，应按规范要求进行检验或试验.不合格的不得使用。

11.1.4甲方发现乙方提供或使用不符合约定的机械、材料、器具设备时，乙方应当按照甲方的要求负责采取更换、重做等补救措施，并自行承担相应费用。

11.1.5乙方需要使用代用机械、材料、器具设备时，应经甲方代表认可后才能使用。由此增减的合同价款..除非双方另有约定，增加的合同价款由乙方自行承担，减少的合同价款须从合同总价中核减。

十二、违约责任

12.1甲方违约责任

12.1.1因甲方原因，来按合同约定.逾期支付养护款，应每天按照逾期付款金会额的0.1%向乙方支付违的金。甲方的养护方面的问题由甲方承担相关责任。

12.1.2因甲方原因，造成养护范围内的植物死亡，其损失由甲方承担。

12.2乙方违约责任

12.2.1 因乙方原因.养护质量未达到合同约定的养护标准，乙方应积极采取补敦措施尽量将损失降低，且承担损失费用0.1%的违约金;对于发生质量、安全、养护不及时或管理不到位等问题，累计达3次或3次以上时，甲方有权单方面终止合同。

12.2.2未经甲方书面同意，乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人,给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，并接受甲方的处罚，造成不良影响者， 甲方有权单方面终止合同，且乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失并在收到甲方通知后5日内退还多收取的费用。

十三、其他约定

13.1甲方有权对材料(含设备、成品半成品)迸行抽查，若抽查发现不合格产品或者私自使用未经甲方认可的材料该批次产品不得继续使用，已使用的需进行退修，并罚款1万元。若抽查发现3次及以上使用不合格产品，甲方有权单方面终止合同。

13.2乙方所负责的维护范围被甲方通报批评的每次交纳1000-5000元违约金,被上级管理部门通报批评或被新闻媒体曝光的，每次交纳50000元违约金并承担由此引起的一切责任。 若同类情况在单季度内出现三次及以上时处罚加倍,且甲方有权单方面终止合同。未按时、按要求落实甲方下达的施工任务视情节严重程度支付给1000- -5000元违约金。

13.3若乙方未履行合同约定的义务、维护的工作内容及质量标准的，或履行不到位时，乙方承担由此带来的全部责任和经济损失，甲方有权暂停其养护工作或调整其养护范围。若同类问题每月出现三次及以上时，三次及以上部分乙方支付违约金500-1000元/次,并有权单方面终止合同，另行委托其它单位实施本协议规定维护内容。乙方范围被甲方各级发现问题的，每发现一次乙方支付违约金如下:

| 问题发现人 | 甲方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域负责人 | 业务主管 | 局领导 | 管委会 |
| 处罚金额（元/处） | 100 | 200 | 500 | 1000 |

13.4对于甲方委托的事项，乙方应在完成后7日内按照甲方有关制度及时上报，每月15 日前完成上一个月质量的签认工作，否则甲方可按照2000-5000元/次要求乙方支付违约金。

13.5乙方项目经理、技术负责人不按时参加甲方组织会议的，迟到每次支付违约金500元，缺席每次支付违约金1000元。

13.6甲方履约检查时乙方承诺的项目经理、技术负责人未到场的按每次支付违约金10000元;其他承诺的人员未到场的按每次2000元人支付违约金;乙方在投标文件中承诺的实验检测仪器必须到位，甲方履约检查时，按承诺每少1项按2000元/次支付违约金。

13.7本合同项下因乙方违约甲方单方终止合同后,乙方应赔偿由此给甲方及第三方造成的--切直接及间接损失。

13.8乙方应严格遵守甲方有关管理、奖罚制度，否则甲方将按照有关管理、奖罚制度进行处理。

13.9苗木迁改责任和处罚:应急绿化过程中苗木移裁成活率定为95% (考虑到反季节移植等因素)乙方迁移已有苗木出现死亡的，乙方应按不低于原苗木规格进行补植，否则甲方可按相应苗木价格扣减乙方费用，且不支付死亡苗木的迁移费用。因非乙方责任造成的苗木死亡等特殊情况，经乙方书面申请，甲方研究同意后正常予以计量。

13.10本合同服务期限到期时，如因特殊情况后续养护单位未确定，甲方以书面形式确定本协议顺延及相关事宜。

合同履行过程中,双方可根据有关法律、行政法规规定结合养护项目的实际情况，经协商-致后订立补充协议。补充协议视为本合同的组成部分。

第十四条维修补栽暂列金

14.1公园设施设备、建构筑物及公园、市政绿化所涉及的维修、补栽及更新改造工作，绿化补栽面积小于100平方米（含），由甲方代表现场计量确认，其中绿化补栽面积超过100平方米及大、中修设施设备维修，更新改造工作，由乙方根据需求提前编制维修计划（含维修内容、时间进度及专项维修资金需求等）报甲方审定。甲方在收到乙方上报的维修计划后10个工作日内给予批复，由乙方负责组织实施。维修项目经甲方验收合格，甲方对项目结算资料审核后及时向乙方拨付剩余的维修资金。

14.2如甲方未在约定时间内批复乙方上报的大、中修及更新改造工作计划，所产生的不良影响乙方不承担任何责任，且甲方不得将此作为考核乙方的依据。

第十五条合同争议的解决

15.1本合同执行期间如因不可抗力因素致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。

15.2本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，或向工程所在地建设行政主管部门申请调解。当事人不愿协商，调解解决或者调解不成的，双方均有权向甲方所在地的人民法院起诉。

第十六条附则

本合同正本贰份,双方各执壹份,副本柒份,甲方伍份，乙方贰份。

附件1安全生产协议书

附件2工程项目廉政合同书

附件3现场施工环境综合整治及扬尘污染治理承诺书

附件4农民工工资按时发放承诺书

附件5中标通知书

附件6沣西管办发〔2019〕53号文件《西咸新区沣西新城城市园林绿化养护标准（试行）》

附件7沣西管办发〔2019〕53号文件《西咸新区沣西新城城市园林绿化养护考核管理办法（试行）》

发包方（盖章）：                    承包方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代理人：                      或委托代理人：

电  话：                            电  话：

地  址：                            地  址：

开户行：								 开户行：

帐  号：								 帐  号：

## 第六章投标文件格式

（项目名称）   包

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

目     录

一、投标函

二、法人委托授权书

三、开标一览表

四、企业基本状况简介

五、技术方案

六、企业证明资料

七、其它

一、投标函

（招标人全称）：

_________(供应商全称)授权______________(授权代表姓名)_____________(职务)为授权代表，参加贵方组织的______________(项目编号、项目名称  包)招标的有关活动。

投标报价为：             。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；重大违法记录；

（2）法律、行政法规规定的其他条件。

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（7）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足招标文件中全部实质性要求。

4、保证遵守响应文件中的有关规定。

5、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

6、愿意向贵方提供任何与招标有关的资料、情况和技术资料。

7、本报价响应文件自开标之日起    日内有效。

8、与本招标有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日     期：

二、法人授权委托书

致：（招标人全称）

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）（法人代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的(项目编号、项目名称  包)招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：本授权的有效期为自开标之日起90日历天。

- 法定代表人签名或盖章：                 被授权人签字或盖章：

- 职          务：                        职        务：

- 身  份  证  号：                        身 份 证  号 ：

- 附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

| - 法定代表人身份证复印件 | - 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| - 法定代表人身份证复印件 | - 被授权人身份证复印件 |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

附件

法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：_

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年  月  日

三、开标一览表

| 项目名称 | (项目名称 包) | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

报价清单表

一包

| 序号 | 名称 | 服务面积 | 服务期 | 每月单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护（含公园保洁安保管护） | 23万平方米 | 24个月 | 元/平方米 |  |
| 2 | 大中修、补栽暂列金 | 23万平方米 | 24个月 | / | 1000000 |
| 3 | 投标报价： 元（投标报价为以上两项之和） |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

报价清单表

二包

| 序号 | 名称 | 服务面积 | 服务期 | 每月单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护（含公园保洁安保管护） | 13万平方米 | 15个月 | 元/平方米 |  |
| 2 | 大中修、补栽暂列金 | 13万平方米 | 15个月 | / | 500000 |
| 3 | 投标报价： 元（投标报价为以上两项之和） |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

四、企业基本状况简介

附表：基本情况表

| 单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照统一社会信用代码 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 在职人数 |  |
| 单位简介： |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

五、技术方案

根据招标文件要求自行编制

六、企业证明资料

附以下文件加盖公章的复印件 ：

1.提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

2.法定代表人授权书【附法定代表人、被授权人身份证复印件】及被授权人身份证【法定代表人参加投标只需提供本人身份证】，其他形式供应商参照法人企业执行；

3、《基本资格条件承诺函 》

基本资格条件承诺函

致 （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年    月    日

七、其它

其它投标人认为应该补充提供的资料

中小企业企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造或代理的产品，由本企业提供货物、服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的产品。本条所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供  应  商：                    （公      章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：        年    月    日

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交、

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。

承诺单位：（盖章）             法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：                        邮编：

电话：

年   月   日