陕西省桃曲坡水库灌区“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工程采购计划附件

一、预算金额：￥949500.00元。

- 二、标的：陕西省桃曲坡水库灌区“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工程

三、采购内容

- 民联四支渠改造工程，具体为土渠衬砌 1.24km，桩号 3+600~4+840;改造建筑物 14座,其中:农桥 4座，陡坡5座、节制闸1座、斗门4座。

- 四、工期

- 自合同签订之日起45日历天

- 五、支付计划

- 自合同签订之日起7日内支付合同金额30%，工程完工后7日内支付合同金额70%

- 六、验收要求

- 符合国家规范、行业标准及招标文件技术规范要求，达到合格验收标准，并通过采购人组织的验收。