采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：监理

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、服务内容 充分理解本项目的建设目标和内容，了解本项目相关的组织结构和业务特点，对项目管理单位、项目承建单位等项目相关方在项目实施过程中涉及的项目实施、部署、应用开发、测试、试运行、第三方测评、各阶段验收和系统移交、培训等过程进行全程监理，配合项目建设单位对所有项目工作进行监督和管理，参与项目建设各方关系的协调工作，配合招标人完成建设目标。 （一）合同签订阶段 合同签订阶段指自招标人与承建单位签订工程建设合同为止。此阶段监理主要的工作内容是： （1）就招标文件实质性内容，就招标参数给出咨询意见，结合招标人预期与成交服务商进行合同谈判； （2）审核合同及附件文档，出具监理报告。 （二）实施准备阶段 准备阶段指项目合同签订之日起，至项目基准（建设范围、进度计划、实施方案）经三方（或监理方）确认后，总监理工程师签发开工令为止。 此阶段监理主要的工作内容是： （1）由监理现场负责人对所建立管理制度进行培训，提出管理要求； （2）与进场人员签订数据保密协议； （3）审核承建单位进场人员资格； （4）审查并实地复核设计方案，出具监理专题报告； （5）审核承建单位提交的工程进度（实施）计划、施工方案、实施（管理）方案，出具监理专题报告； （6）监督设计交底的组织； （7）监督承建单位内部的技术交底和安全交底培训； （8）签发开工令。 （三）实施阶段 施工阶段指项目开工令签发之日起，至单项工程完成子项验收为止，此阶段监理主要的工作内容是： 1.质量控制 （1）成品软件采购质量的控制 ①对购置的软件产品的质量进行检验、测试； ②对成品软件的安装调试进行验收； （2）软件开发质量的控制 ①软件开发计划的审核和确认； ②对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试等每个开发阶段进行把关； ③对承建单位的开发质量记录进行审核； ④源代码及应用程序的移交验收等； （3）培训的质量控制 ①审核确认承建单位的培训计划； ②检查培训教材、使用说明书、维护手册等资料内容，检查培训文档是否与实际培训内容相符合； ③协助用户方组织培训； ④监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见； ⑤对培训效果进行考核； ⑥审核确认承建单位的培训总结报告。 2.进度控制 （1）根据已批准的工程实施计划，检查实际施工执行进度； （2）对承建单位（施工方）提交的项目周报等内容进行进度真实性复核； （3）根据当前实施进度，判断或预测项目执行的时间风险，并出具监理建议； （4）定期以周报/月报形式向招标人量化汇报工程实际的执行状态。 3.投资控制 （1）审核合同或备忘录中关于工程款项支付的条件； （2）收到承建单位/施工方提交付款申请，参照合同支付条件进行实际工程量核算，确定支付的符合性，出具监理支付意见（支付证书）； （3）对于工程款项变更、合同索赔进行造价评估； （4）协助招标人进行项目结算。 4.变更控制 （1）审核承建单位/施工方提出的变更申请，就其变更动机的合理性出具监理专题报告，予以批准或否决； （2）对初步批准的变更申请，组织三方审核变更方案，评估变更影响，并严格各方执行变更程序； （3）监督变更方案的实施，并评估变更影响效果，出具监理专题报告。 5.安全保密与风险管理 （1）协助建设单位审核安全施工方案和数据保密方案； （2）定期/不定期对项目安全施工及数据保密管理方案执行情况进行检查； （3）负责项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的保护，保证不被非授权使用； （4）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。 （5）对于涉及强电、安装、危险施工的实施任务，监督承建单位/施工方安全交底工作的执行，安全交底包括方案编写、培训宣贯；监理人员应进行岗前检查和操作巡查。 （6）督促实施单位做好网络安全各项工作，保证系统安全可靠正常运行。 （7）监督做好实施过程中的各类风险管控工作，建立相关机制并落实。 6.文档管理 （1）批准承建单位/施工方提交项目文档管理计划，并根据计划及时敦促承建单位/施工方提交文档； （2）审核承建单位/施工方提交的各类项目文档，并出具监理专题报告； （3）负责对于工程过程产生的原始文档/文件进行收集，并定期整理； （4）做好项目监理日记及项目大事记； （5）做好合同批复等各类往来文件的存档； （6）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作； （7）管理实施期间的各类技术文档； （8）项目月报和周报； （9）监理工程师通知； （10）阶段性项目总结。 7.合同管理 （1）协助审核项目合同，按照要求就项目合同征求意见并根据意见进行修改完善； （2）跟踪检查合同的执行情况，确保项目建设单位按时履约； （3）对合同的工期的延误和延期进行审核确认； （4）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认； （5）根据合同约定，审核项目承建单位的支付申请，签发付款凭证； （6）对项目变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估； （7）任何变更都要得到三方（建设单位、监理单位和承建单位）的书面确认。 8.沟通协调 （1）组织召开监理例会，并形成监理会议纪要； （2）根据工程实际出现的建设问题，（协助招标人）及时召开工程专题例会，并形成监理会议纪要； （3）对涉及多方的建设交互/协同问题，（协助招标人）及时召开工程协调会，并形成监理会议纪要。 （四）测试测评阶段 （1）协助建设单位系统测试工作，出具监理意见； （2）协助建设单位系统安全测评工作，出具相应监理报告。 （五）验收阶段 （1）核查项目建设完成情况，出具是否具备验收条件的监理意见； （2）协助建设单位确定验收程序、验收标准和验收方案； （3）依据项目档案管理规范，协助整理工程验收文档； （4）协助建设单位组织验收会议； 二、技术要求 本技术要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应遵循可靠、先进、经济、实用及环保的原则，保证提供符合本监理要求的优质服务。 本项目的监理服务须执行中华人民共和国国家标准、规范、办法。技术要求中所应用的标准和规范应使用现行最新版本。 监理单位应遵循科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，以高度的责任心和丰富的专业技术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准以及业主与承建单位签订的合同，对项目实施有重点的、全面的、精线条的监理。同时帮助用户掌握工程进度，按期分段对工程验收，保证工程按期、高质量地完成。 （一）监理服务依据 1、国家相关部门、项目建设和监理的最新法律、法规、政策文件和管理规范，包括但不限于： （1）国家及行业相关文件； （2）国家有关标准和规范； （3）招投标文件、合同书、实施方案等； （4）经审批的变更方案。 2、本项目招投标文件及合同。 三、服务要求 （一）监理单位的责任 （1）监理单位有责任为建设单位提供项目顾问意见，有义务帮助承建单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。 （2）在本合同期内及合同终止后，未征得建设单位同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。 （3）由于承建单位在工程实施中不符合工程规范和质量要求，监理单位要监督承建单位停工整改或返工。如承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员。 （4）如果承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理单位应协助建设单位追究有关承建单位的责任。 （5）如果因监理单位监督不力，造成建设单位经济损失的，监理单位要向建设单位赔偿承建单位造成的损失。 （6）监理单位使用建设单位提供的设备和物品属建设单位所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品按合同规定的时间和方式移交给建设单位。 （7）做好项目保密工作和保密管理，建立项目保密管理制度并予以落实。 （8）项目实施过程中建立风险防控和应急处置机制。 四、人员配置要求： 1、拟投入本项目的团队人员须为投标单位的正式员工，能够满足本项目监理工作需要，项目团队人员须配备合理，具有不同层次，应至少包括总监理工程师和现场监理工程师，在项目实施全过程中，应至少保证1名监理工程师全程在建设单位指定现场开展监理工作，必要时还可根据需要加派人员。 2、项目监理团队成员应承担过类似项目的监理工作，具有信息系统监理师证书。 3、总监理工程师不得随意更换，因重大原因确需调整的，须经招标人同意。投标人应根据项目实施阶段工作重点及时调整专业监理人员配置，人员调整必须经招标人同意，招标人有权要求更换人员。 4、招标人有权要求投标人保证人员配置的合理性以及团队人员的稳定性，因人员的过失造成招标人的直接经济损失，应赔偿招标人的损失。 |

采购包2：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：审计

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概况 为提升“三秦智医助理”系统暨基层能力提升（智慧健康一期）项目建设过程中的管理水平和管理合规性，通过委托专业化的审计机构，对“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目提供第三方审计服务，保障“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目高质量完成。 二、服务内容 为保障“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目顺利实施，需采购专业化审计服务，对项目采购至竣工验收结（决）算的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督，重点对采购文件的公平公正性、合同的合法合规性、竣工决（结）算的真实有效性、标准和流程合规性等进行审计。 三、技术要求 （一）审计服务内容 审计服务应加强项目审计方案审核，使审计过程中所使用的技术和服务符合服务合同及国家相关法律、法规和标准。 明确审计服务计划，对于计划的调整应合理、受控；促使审计服务过程满足服务合同的要求，并与审计服务方案、审计计划相符。 审计服务应完成（包括但不限于）如下工作： 1、开展审计工作前，应根据项目的具体情况，向采购人提交项目审计工作方案，经采购人审核同意后实施。 2、开展审计过程中，应依照规定组织开展审计工作: （1）应每月向采购人汇报审计进度及阶段性汇总情况，遇到重大问题应及时向采购人报告。 （2）在审计实施过程中，应按采购人要求做好审计资料的交接和签收工作，需要核对的事项，应按采购人要求进行核对并做好相应的核对记录和工作底稿。 （3）严格执行审计工作底稿三级复核制度，对项目审计工作底稿进行逐级复核并签字确认，方可拟制审计意见。 （4）在审计服务全部结束后，应提交审计成果文件纸质文本（包括但不限于审计报告、资金使用报告），并附相应电子文档。 3、审计工作方案应满足以下要求: （1）针对“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目，制定项目审计（控制）目标、审计方式、质量控制措施、风险防范措施。 （2）针对审计过程中可能遇到的重大问题，制定反应机制（包括反应路径和反应时间等）和解决方案。 （3）制定审计工作计划，包括如何合理分配时间、人员等资源，保证在规定时间内完成项目审计任务。 四、服务要求 （一）总体要求 1、在审计服务范围内，依据国家有关信息系统的法律、法规、技术规程、规范、标准对“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目提供审计服务。 2、人员配置： （1）项目负责人须具备有效的注册会计师证书，且在所投单位注册、执业； （2）服务团队人员（不含项目负责人）不少于3名，且均提供会计或审计专业相关证书。 （二）其他要求 1、不得将采购人和系统承建单位所有资料、技术资料及相关信息向第三人泄露、提供、转让。 2、按照合同约定开展审计工作。 3、成果交付要求：（1）根据合同内容，提供相应服务； （2）提供审计验收报告及相关验收资料。 4、质量验收标准或规范：（1）国家或行业标准、（2）招标文件和投标文件。 |