项目编号：KY2024-3-026

秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作项目

公开招标文件

陕西开源招标有限公司

2024年4月

# 目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	7

第三部分  技术参数及要求	33

第四部分  合同范本	39

- 第一部分  投标邀请

秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作项目潜在的投标人应在陕西省政府采购综合管理平台项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”）获取招标文件，并于2024-5-14 09:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2024-3-026

2、项目名称：秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作项目

3、预算金额：20000000.00元（其中2024年预算1500万元、2025年预算500万元）

4、最高限价：20000000.00元（其中设计费为690000.00元，工程建安费为19310000.00元）

5、采购需求：秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作，1项；预算金额：20000000.00元，项目概况：本项目位于秦始皇帝陵博物院文物陈列厅一层，展厅总体平面分布呈“U”形，总面积约为1500平方米；拟通过约250件（组）文物及其他辅助展品，以先进的展陈理念和现代化的展示手段，丰富我院的展陈体系，让观众深度理解秦文化、秦文明的丰富内涵和精神品格的同时，增强文化自信，增强中华文化认同感；简要技术要求、用途：综合陈列(基本陈列)设计和施工制作。

6、工期：自签订合同之日起75日历天内完工

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）

（10）本项目为非专门面向中小企业采购项目

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2022年度或2023年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

（6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（8）提供法定代表人授权书及被授权人身份证复印件。

（9）投标人须同时满足：

①设计资质：具有建设行政主管部门颁发的有效的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程专项设计甲级资质。

②施工资质：具有建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包壹级或以上级别专业承包资质。

（10）安全生产条件：须具备企业注册地建设主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》。

（11）拟派施工项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，且未担任其它在建工程的项目经理或项目负责人（提供无在建工程的承诺函）；拟派设计负责人须具备环境艺术设计类、工艺美术类或文博类相关专业高级或以上技术职称，在本单位注册。（项目负责人与施工项目经理或设计负责人可为同一人）

备注：本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2024-4-28 23:59:59 止

地点：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统

获取方式：项目电子化交易系统-应标-项目投标中选择本项目参与并获取采购文件

售价：0元/份

四、 投标文件递交

截止时间：2024-5-14 09:30:00

提交响应文件地点：项目电子化交易系统

开标地点：项目电子化交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采购过程中需要使用陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）首页供应商用户登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-服务专区查看相应的系统操作指南，并严格按照供应商操作手册要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-服务专区。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到。

（五）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-服务专区进行查询

（六）特别注意

1、为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的响应文件，同时线下提交纸质响应文件正本壹份、副本贰份。

2、纸质响应文件正副本分别胶装，标明投标人名称密封递交，递交截止时间同在线递交电子响应文件截止时间一致。

3、若电子响应文件与纸质响应文件不一致的，以电子响应文件为准；若正本和副本不符，以正本为准。

4、线下递交文件时间：2024年5月14日09时30分00前（北京时间）。

5、线下递交文件地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第三会议室。

6、纸质响应文件可邮寄，签收时间须在开标时间之前，已签收时间为准。（联系人：王葱葱、李瑞洁；联系电话：029-81206622-841；邮寄地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层。）

7、按照《政府采购项目电子化交易规则（试行）》规定：“给予投标人在线解密时间不得少于30分钟”，本项目解密文件时间为40分钟，超过规定时间未解密视为放弃投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：秦始皇帝陵博物院

地址：西安市临潼区秦陵街办

联系人：罗老师

电话：029-81399188

2、项目联系方式

项目联系人：王葱葱、李瑞洁、张宇、戈迪

电 话：029-81206622-841

传 真：029-81206622-800

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

陕西开源招标有限公司

2024年4月22日

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作项目 |
|  | 采购预算 | 20000000.00元（其中2024年预算1500万元、2025年预算500万元） |
|  | 最高限价 | 20000000.00元（其中设计费为690000.00元，工程建安费为19310000.00元） |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
|  | 采购人 | 秦始皇帝陵博物院 |
|  | 采购代理机构 | 陕西开源招标有限公司 |
|  | 招标范围 | 详见第三部分技术参数及要求 |
|  | 质保要求 | 自验收合格之日起贰年 |
|  | 工期要求 | 自签订合同之日起75日历天内完工 |
|  | 项目实施地点 | 秦始皇帝陵博物院 |
|  | 质量 | 设计要求的质量标准：符合国家、省、市相关设计规范“合格”及强制条款要求。 施工要求的质量标准：达到现行“合格”标准，符合国家、行业、地方规定以及招标文件规定的质量和安全标准要求。 |
|  | 投标人 资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2022年度或2023年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。 （3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。 （7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 （8）提供法定代表人授权书及被授权人身份证复印件。 （9）投标人须同时满足： ①设计资质：具有建设行政主管部门颁发的有效的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程专项设计甲级资质。 ②施工资质：具有建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包壹级或以上级别专业承包资质。 （10）安全生产条件：须具备企业注册地建设主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》。 （11）拟派施工项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，且未担任其它在建工程的项目经理或项目负责人（提供无在建工程的承诺函）；拟派设计负责人须具备环境艺术设计类、工艺美术类或文博类相关专业高级或以上技术职称，在本单位注册。（项目负责人与施工项目经理或设计负责人可为同一人） 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 备注： 1、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 2、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 4、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
|  | 本项目是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
|  | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
|  | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：统一组织 踏勘时间：2024-4-30 10:00：00整 踏勘地点：秦始皇帝陵博物院西门 踏勘联系人：王葱葱、李瑞洁 踏勘联系方式：029-81206622-841 注：1、踏勘须携带：已获取招标文件的回执函、公司介绍信及踏勘联系人身份证复印件加盖公章； 2、因踏勘位置特殊，参与本次踏勘的投标人须在踏勘前一个工作日将踏勘参与人的姓名、身份证号码、联系方式及公司名称发送至781195466@qq.com邮箱，若未发送信息或信息缺项，会导致无法入场。 |
|  | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：对小型和微型企业的价格给予3%～5%的扣除，用扣除后的价格参与投标。本项目的扣除比例为：扣除3%。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
|  | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予3%～5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除3%。 |
|  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予3%～5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除3%； 但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1、时间：2024-5-14 09:30:00 2、地点：项目电子化交易系统 |
|  | 开标时间和地点 | 1、时间：2024-5-14 09：30:00 2、地点：项目电子化交易系统 |
|  | 投标保证金 | - 本次投标活动须交纳保证金为： 贰拾万元整（¥200000.00元） 2、投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账 号：86113010750181501002869 - 投标保证金到账截止时间与投标截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致投标文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账） 备注： （1）投标保证金以投标人名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）保证金交纳凭证须标明项目编号。 （3）投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金、的，将被视为自动放弃投标权利。 （4）投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。 （5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各投标人务必仔细核对，由此带来的所有后果由投标人自行承担。 |
|  | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 投标文件份数 | 本次招标须在开标前提交纸质的投标文件：正本壹份，副本贰份。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
|  | 结算方式 | 1、付款单位：由采购人负责结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式： （1）设计费（设计费不进入审计)：合同签订后，预付设计费总额的30%作为预付款，施工图纸全部审定后支付至设计费总金额的95%，项目竣工结算完成后支付剩余设计费。 （2）工程建安费：合同签订后，预付工程建安费总额的30%作为预付款；完成陈列设计且施工进度完成至70%，经工程监理及建设单位审核确认后，支付至工程建安费总额的60%；展厅制作及布展工作全部完成，并经工程监理及建设单位审核确认，完成现场联调，支付至工程建安费总额的80%；提交竣工结算报告并通过审计部门审核后，付至结算工程建安费总额的97%，剩余3%在质保期满后的十五日内支付。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不要求提供履约保证金 |
|  | 中标服务费 | 1、中标服务费按约定由中标人支付。 2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。 3、本项目代理服务费按工程计取。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.015%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （1000-500）万元×0.8%=4万元 （1200-1000）万元×0.5%=1万元 合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元 |
|  | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
|  | 报价要求 | 编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、陕西省建设工程工程量清单计价规则2009。 投标总报价=设计费+工程建安费 - 设计费（设计费不进入审计)：根据招标文件要求，针对本项目的规模、设计内容，充分考虑市场因素，参照国家有关规定, 自主提报设计费总值，设计费总值不得高于设计费最高限价。 二、工程建安费报价：各投标人根据招标文件、设计方案、自身技术装备、管理水平及资金条件、预期利润等情况，并考虑市场价格信息、工程造价动态因素和自身承受力的基础上自主报出工程建安费 |

投标人须知正文

一． 总则

1、项目概况

（1）根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

（2）本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

（3）本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

（4）本招标项目名称：见投标人须知前附表。

（5）本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

2、招标范围、计划工期和质量要求

（1） 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

（2） 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

（3） 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

3、投标人资格要求

（1） 投标人必备的资格要求：见投标人须知前附表。

（2） 投标人不得存在下列情形之一：

1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3）为本招标项目的监理人；

4）为本招标项目的代建人；

5）为本招标项目提供招标代理服务的；

6）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

7）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

8）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

9）被责令停业的；

10）被暂停或取消投标资格的；

11）财产被接管或冻结的；

12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

4、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

5、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

6、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

7、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8、语言文字

除专用术语外，与招标文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

9、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、踏勘现场

（1）投标人按须知前附表要求踏勘现场。

（2）投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

（3）除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（4）采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策责任。

11、偏离

除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不允许严重负偏离。

二. 招标要求

### 1、招标内容

本次招标内容为：秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作项目，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以本项目为单位进行。

### 2、投标人须提交的资格文件：见投标人须知前附表

3、招标文件的编制

招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

### 4、招标文件的澄清及修改

（1）采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（2）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

### 5、招标文件的购买

投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

### 6、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

三. 投标文件的编制

1、投标文件的组成

投标文件：包括商务标和技术标二部分。

投标文件根据招标文件提供的内容编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

- 商务标主要包括下列内容：

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

第三部分   投标人资质证明文件

第四部分   投标人承诺书

第五部分   业绩

第六部分   附件

（2）技术标主要包括下列内容：

第一部分   施工组织设计

第二部分   其他材料

第三部分   封袋正面标识式样

2、投标报价

（1）本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第25项所规定的方式进行计价，其中设计费不进入审计；工程建安费不得超过最高限价，待工程竣工验收合格，经审计并出具审计报告后以审定金额按付款方式约定比例进行支付；

（2）本项目设有最高限价，投标报价不得高于最高限价（总价），否则按废标处理。

（3）投标报价为投标人充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身情况自主报价；

（4）投标人的投标报价，应是图纸、清单文件、招标文件、合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复；

（5）本招标工程的施工地点为本须知前附表所述。投标人投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、措施费用和投标人必须的其它费用以及招标文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用；

（6）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责；

（7）凡本招标文件要求（或允许）及投标人认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若投标时未报或未在投标书中予以说明，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待；投标人应考虑全部材料的风险，投标人一旦中标，采购人将不再对此部分进行调整；投标人的报价应将此差异考虑在综合单价内，结算时不予调整。

（8）开标一览表（报价表）应有法定代表人或被授权人的签字。

（9）最低报价不作为成交的唯一依据。

（10）当投标人承诺的质量标准高于采购人要求的质量标准或承诺的工期少于采购人要求的工期时，投标人应将所增加的技术措施费用列入报价中，如未列入，采购人视同投标人报价中已包含此项费用。竣工验收时必须达到所承诺的质量标准和工期。若竣工验收时工程质量未达到投标人在其投标文件中承诺的质量标准和工期，采购人将予以惩罚，惩罚措施双方签订合同时另议。

（11）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

4、投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。

（1）投标保证金退还：

A．未中标人：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，无需亲自前来办理；

B. 中标人：自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622-802/803

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；

E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据财库〔2020〕46号的精神及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的投标人可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

5、备选投标方案：投标人不得递交备选投标方案。

### 6、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。

（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

7、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

### 8、本项目不接受联合体投标。

四．投标文件密封、递交

1、投标文件的密封及标记

（1）投标文件的封装：

投标人应将投标文件的正本、副本，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资质证明文件为复印件加盖投标人公章。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

### 2．投标文件递交

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至采购代理机构项目承办人；

（2）采购代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

### 3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

### 4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改或撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日戳为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

## 五．开标、评标、定标

1、开标

（1）本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

（2）开标准备工作

响应文件开启时间前，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开标。

解密投标文件

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为40分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

（4）开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后(以发生在先的时间为准)，由代理机构通过项目电子化交易系统对供应商名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取技术、经济方面的专家，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、注意事项

本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、招标人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。开标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

4、投标文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.{磋商/谈判小组}认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，{磋商/谈判小组}应当将其作为无效响应处理。（注：供应商报价低于采购预算85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%的，磋商小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。）2.供应商通过项目电子化交易系统在磋商小组要求的合理时间内提交说明，否则无效。 |
| 2 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致（合格） 投标人名称与营业执照、资质证书不一致（不合格） |
| 3 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章（合格） 投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章（不合格） |
| 4 | 投标有效期达到招标文件要求 | 投标有效期达到招标文件要求（合格） 投标有效期未达到招标文件要求（不合格） |
| 5 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（合格） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（不合格） |

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

5、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算、最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标项目的技术参数与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的；

Q、投标人擅自改动采购人提供的工程量清单内容（包括采购人指定的暂定单价）的；

R、在开标过程中电子标书光盘不能打开或打开后无填报内容；

S、电子标书内容与纸质投标文件内容不一致的。

6、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

（2）实质性内容包括但不限于：工期、付款方式、质保期、工程质量、主要技术和人员指标等。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

8、评审方法及内容

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（3）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（4）评审内容及分值构成，（总分100分）：

| 评审内容 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格分采用插入法计算，评标基准价等于有效投标报价的算术平均值。投标人的总报价每高于基准价的1%扣0.2分（K值）,每低于基准价的1%扣0.1分（K值），扣完为止。各投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=30-¦评标基准价-投标报价¦/评标基准价×100×K。 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次3%的价格扣除，不重复扣除。 （3）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号） |  |
| 设计方案 （50分） | 大纲解读 （10分） | 依据采购人提供的学术大纲，明确秦始皇帝陵考古及发掘的学术研究成果，适当补充相关内容资料，组织专长展览内容策划的人员，从传播学和教育学的角度，将其梳理转化为符合秦始皇帝陵博物院的展陈大纲，满足展陈设计方案的深化和实施要求；完全满足展陈设计方案的深化和实施要求的计7-10分；基本满足的计3-6.99分；与展陈设计方案的深化和实施要求有差异的计0-2.99分。 |
|  | 整体设计方案及设计图纸成果 （15分） | 投标人需针对本项目内容提供整体设计方案及设计图纸成果，设计满足招标文件要求及文物保护要求，设计图纸成果完整性，信息传达流畅，专业性、实用性强，有创意，参观舒适度高，设计有明显特点等要素的计10-15分；设计基本满足招标文件要求及文物保护要求的计5-9.99分；设计方案及设计图纸成果与招标文件要求及文物保护要求有偏差的计0-4.99分。 |
|  | 设计风格、形式 （5分） | 根据设计风格、形式进行赋分，设计风格、形式新颖、独特，与展示风格结合紧密，效果图内容全面、完整的计3-5分；设计风格单调、形式单一，效果图内容基本完整的计0-2.99分。 |
|  | 展线、平面布局 （5分） | 投标人需针对本项目提供展示布局方案，展线流畅，平面布局合理、重点展品突出，层次结构清晰、富有创意的计3-5分；展线较流畅，平面布局基本合理、重点展品较突出，层次结构较清晰、创意欠佳的计0-2.99分。 |
|  | 展柜、照明设计 （5分） | 1.展柜设计结构稳定、造型独特、开启便利；且能根据文物体量的特点，在布展时进出展柜的便利性与安全性，以及在特殊风险发生时的安全性防护措施；符合文物保护与陈列展示要求的计0-3分。 2.照明设计理念新颖，层次分明，重点突出；根据馆藏上展文物的特点针对性设计，设计科学、合理；照明灯具符合国家标准和文物保护要求的计0-2分。 |
|  | 数字化技术应用 （5分） | 根据投标人提供的数字化技术应用阐述赋分，针对性与体验性可以有效支撑展览内容的表达，选用设备具有极好的影像色彩的呈现，并且具备长期维护的便利性计3-5分，针对性与体验性基本可以支撑展览内容的表达计0-2.99分 |
|  | 文保措施 （5分） | 在追求展览艺术效果的同时，能为不同类别的文物制定合理、安全、高效的文物保护方案。设备选择及展陈设计充分考虑文物保护的需求，能保证文物长期展出的安全性。文物保护方案全面，可行的计3-5分；方案基本全面，可行性一般的计0-2.99分。 |
| 施工组织 设计方案 （14分） | 施工组织设计方案-总体实施方案（6分） | 投标人需针对本项目提供总体实施方案，方案内容应包括现场施工方案、应急措施及解决方案及对本项目的重点、难点分析等； 方案内容完整，专业性强、分析准确且解决方案可靠合理的计3-6分； 方案内容有缺漏项，分析准确且解决方案基本完整的计0-2.99分。 |
|  | 施工组织设计方案-技术组织措施（3分） | 针对本项目有完善可行的安全、质量、文明施工、工期（需提供施工进度表或施工网络图）等的技术组织措施，根据技术组织措施完整性，科学合理性、施工进度表或施工网络图详细程度计0-3分。 |
|  | 施工组织设计方案-主要材料 （4分） | 投标人需根据招标文件技术参数中的“博物馆展陈设备”提供产品或材料的品牌、规格、材质等相关内容并附佐证材料；提供的清单内容完整丰富，佐证材料齐全，使用材料为市场主流产品且能保障项目质量的计2-4分；提供的清单内容及佐证材料有缺项的计0-1.99分。 |
|  | 施工组织设计方案-项目组成人员 （1分） | 拟派项目部人员： 1、拟派项目组人员具备资料员，计0.2分； 2、拟派项目组人员具备质量员，计0.2分； 3、拟派项目组人员具备施工员，计0.2分； 4、拟派项目组人员具备专职安全员，计0.2分； 5、拟派项目组人员具备材料员，计0.2分； 备注：需提供相关证书及投标人为以上人员缴纳的2023年1月至今任意1个月的社保缴纳证明，未提供或提供不全不计分。 |
| 业绩 （5分） | 提供投标人2021年1月1日至今（以合同(协议)签订日期为准）同类型设计施工一体化项目业绩合同，每份计1分，满分5分。 注：须提供合同(协议)，以合同(协议)签订时间为准，不提供不得分。 |  |
| 保修承诺 （1分） | 投标人质量保修承诺完整，根据以下内容响应情况计1分。 - 有售后保障工作服务方案及工作计划，计0.25分； - 有保修团队人员配备并具备相关资格证书，计0.25分； - 有巡查或复查计划及售后质量保障措施，计0.25分； - 对工程维修服务响应时限有明确的承诺，计0.25分； |  |
| 备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖投标人公章装订于正、副本中。 |  |  |

9、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）

（10）本项目为非专门面向中小企业采购项目

10、定标

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

## 六．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内（省本级项目建议25个日历日内）,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

## 七．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目代理服务费按工程计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

八．其它事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三部分  技术参数及要求

一、项目概况

秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作项目，本项目位于秦始皇帝陵博物院文物陈列厅一层，展厅总体平面分布呈“U”形，总面积约为1500平方米；拟通过约250件（组）文物及其他辅助展品，以先进的展陈理念和现代化的展示手段，丰富我院的展陈体系，让观众深度理解秦文化、秦文明的丰富内涵和精神品格的同时，增强文化自信，增强中华文化认同感。

二、工程范围：

秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作项目，要求按照《陈列大纲》、《展厅平面图》及设计要求进行。具体工作范围包括但不限于：

A、总体设计：展览总体概念设计，深化设计、施工图设计、竣工图编制等（包括展厅环境装饰设计、艺术品设计，多媒体设计、展柜设计、照明设计、海报等平面设计等）。

B、装饰施工：原展厅的所有展览设备、设施的拆除及垃圾清运；天花，墙体，地面等装饰施工；展厅环境装饰制作；电气电路，弱电等装饰施工；展柜、照明灯具的采购及安装调试；艺术品、模型、沙盘等辅助展品制作安装；多媒体、音效影视文件、科技展示设施等陈列配套项目的制作及设备的安装调试等。

C、陈列布展；展台、展具及支架的设计制作；图文展板及说明牌的设计制作；展览标识、消防标识、安防标识等设计制作；陈列布展及其他辅助项目等。

三、技术要求

（一）陈列设计基本要求：

需在充分理解陈列大纲的基础上，结合以下要求进行设计。

1、设计标准，形式设计理念新颖，合理吸收利用先进的科技和艺术成果，力争达到国内一流水平。

2、设计风格，形式与内容协调而统一，雅俗共赏；艺术风格鲜明，既雄浑大气，又雅致脱俗。

3、空间规划、展线设计、展览分项设计，空间规划合理，有效利用建筑空间，合理安排展览内容与文物展品；展线设计合理流畅，突出重点，并适合观众参观习惯；平面、艺术品、多媒体等各个分项设计，紧密结合主题与内容，创意科学、新颖、独特，布局设计合理。

（二）展柜设计要求：

符合文物保护与陈列展示要求，坚固美观，密闭性达标，开启方便，安全防火，部分展柜要有隔震装置。必须采用国内外知名品牌，玻璃采用低反射玻璃。柜内灯具、电源等基本硬件符合文物保护与陈列展示要求。

1、质量优良，做工精细，被国内省级以上博物馆采用，具有良好的密封性；

2、展柜要求坚固、美观、实用，具有高可靠性，高安全性，符合文物保护、环保、节能、防火、防盗等有关要求；

3、展柜、展板须根据招标方确认的设计方案进行定制、安装；

4、有特殊要求的文物展柜须符合恒温、恒湿及隔震等要求，有技术支撑和安全保障；

5、展柜玻璃的使用，必须确保展柜玻璃采用低反射玻璃。低反射玻璃采用6+6mm夹胶及以上，透光率97%及以上，反射率不高于2%，夹胶胶片必须采用抗弯胶片。

6、须有多种灯光组合供选择（如光导纤维照明，灯箱照明等）；

7、须提供所有展柜材质、结构、灯光设计方案图及相关说明；

8．满足招标人的其他需求。

（三）照明设计要求：

1、展厅照明设计要求

（1）符合《博物馆照明设计规范》要求。

（2）专业展览照明系统设计合理，性能好，操作简单，易维护且技术成熟，经久耐用，安全度高，满足招标文件要求。照明设计契合展示手段需要，各个空间、展柜灯光设计合理，灯光效果模拟图纸完整、明确、专业化程度高。

灯光效果应根据展项整体的设定，应考虑被照射物体表面质感进行设计，灯具和光源要考虑避免眩光和对展品的损害最小化，体现节能原则和方便维护保养。

深化设计方案中进行具有针对性的展示灯效设计，充分考虑灯光对展品的影响及观众的视觉感受，并考虑与建筑结构的完美统一，同时需提供灯具型号及相应技术参数。

（3）灯光系统：负责该项目所有灯光系统的总体设计实施和协调管理，设计需符合展示主题的要求，并具体负责展区环境灯效及灯控系统的软硬件设计、开发、布线、采购、集成、安装、调试、维护、技术支持和服务。需提出对灯光效果的建议和要求，灯具和光源要考虑避免眩光和对展品的损害最小化，体现节能原则和方便维护保养。

（4）使用专业照明品牌、质量方案；提供相应的设备资料、原厂质保函等。

（5）专业照明的质保期及售后服务承诺。

（6）专业照明灯具选择范围为国内博物馆专业品牌灯具及配套产品，且全部采用LED光源；如个别情况下需要使用参考品牌外的其他品牌，则该品牌应为行业内主流或同档次的品牌产品，并须招标人考察同意。

（7）专业照明灯具要求

①专业灯具的外观材质（外壳）需为高纯铝合金外壳。

②轨道灯具应全部满足水平可调节角度最大为360度， 垂直可调角度最大90度。

③选择的灯具应采取紫外/红外防护措施，从根本上最大程度避免红外线/紫外线对展品的损害。必须提供与所选灯具同一厂家的光学透镜及相应光学特性参数。

④根据陈列对象及环境对照明的要求选择灯具。灯具应具高显色性，色温适中，灯体材料及设计应利于散热，手动调节灵活，拆装方便，操作便捷，性能稳定。灯具单灯应具备手动调光旋钮，可进行单灯调光。

⑤功能扩展性：针对展品的不同尺寸，灯具应具备可应对不同配光的光学措施，如：可通过更换不同透镜或变焦的手段，达到在不增加灯具数量的情况下，满足不同陈列照明要求。这些配光包括：极窄角度、窄角度、中光角度、泛光角度、椭圆形角度、洗墙角度。

⑥在同一展厅内，为了整体美观和安装维护方便，同一光源类型的灯具必须使用同一系列灯具、光源。

⑦灯具输出光形无二次光斑，均匀度良好，配光准确，边缘退晕柔和自然。

（8）展柜照明灯具要求

根据不同展柜类型配置最适用该展柜的灯具，要求如下：

①柜内灯光色温不小于3000K，紫外线相对含量≤20μW/lm。

②展柜内LED射灯照明采用国内知名品牌。显色指数Ra应≧90。寿命≧

50000小时。

③柜内光源的照度须可调，并要求必须在不开启展柜的情况下进行调节，且不同的光源须能分别进行调节。

④文物照度应控制在对光特别敏感的展品（织绣品、绘画、纸质物品、彩绘陶（石）器、染色皮革、动物标本等）≤50lx；对光敏感的展品（油画、蛋清画、不染色皮革、银制品、牙骨角器、象牙制品、宝玉石器、竹木制品和漆器等）≤150lx；对光不敏感的展品（其他金属制品、石质器物、陶瓷器、岩矿标本、玻璃制品、搪瓷制品、珐琅器等）≤300lx。多种材质展品同处一个展柜或复合材料制品，应按照对光敏感等级高的材料选择照度。

⑤根据不同的展柜类型设计搭配使用不同功能的灯具，如洗墙灯，重点照明变焦射灯，洗桌灯等。

（9）以上各项均须招标人同意方可实施。

2、展厅环境照明设备采购项目技术需求书

合理控制展厅环境的照明水平。展厅环境照明应按展品照度值的20%～30%选取，紫外线相对含量≤20μW/lm。

在环境照明设计上，应充分考虑各种光线对文物和人的影响，合理选择相应的灯光、灯源和防范措施。

3、工作照明

工作照明是指安装在展厅内除展品、环境照明以外用于展厅维护的工作用光，工作照明应满足普通照明要求。

（四）多媒体设计：

1、基本要求

①策划方案：紧扣内容，科学而适当，体现重点和亮点。

②须提供设计图纸、三维演示、系统原理图及说明、施工安装方案、技术保障措施及相关资料。

2、硬件要求

①采用目前型号最新、性能最优的国内一流品牌。详细标明品牌、产地、技术参数、规格型号、数量及单价等。

②凡能采购到的品牌设备，不允许使用定制，且要详细标明采用的技术手段及系统原理等。特殊需要定制的产品须经招标人同意，且要有厂家提供相关技术及售后服务承诺资料。

③投标人所提供的设备应是符合国家标准的全新设备。

④所有设备必须具备出厂合格证、保修卡、说明书等。

3、软件要求

①控制性软件：中标人应向招标人提供所有项目完整的控制性软件及其知识产权，在工程竣工时，给招标人提供软件完全备份文件，一旦系统崩溃，招标人能够自行恢复。

②游戏软件：软件的内容形式要由招标人审定；中标人应向招标人提供所有游戏软件的完整系统和知识产权，工程验收时，给招标人提供软件的完全备份文件；游戏必须可靠稳定，若在质保期内出现频繁死机掉线，中标人应对软件进行重新编制。

③软件设计须实用、易操作，可对数据库进行备份，并便于维护，操作界面友好，配色方案与环境相协调，凡观众可直接操作的软件须设置防观众误操作功能。

④中标人须提供多媒体动态电子演示光盘。同时，软件部分要符合国家有关游戏娱乐产品和设施的规定。

⑤所有软件（控制软件、视频软件、系统软件）必须提供备份。

⑥在工程质保期内，出现故障，中标人应在24小时内提供相关软件免费系统升级、技术服务等，并在48小时之内解决问题，重大问题须在一周内解决，恢复正常使用。

4、设计专利权及软件使用权说明

①中标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方 如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿由此给招标人带来的名誉和经济等一切损失。

②中标人不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供中标设计资料，如有违反必须赔偿招标人的损失。

③采购人不承担设计专利权及软件使用权任何费用，此项费用均由中标人承担。

（五）文保措施要求：

在追求展览艺术效果的同时，应为不同类别的文物制定合理、安全、高效的文物保护方案。设备选择、展陈展台及柜内文物支架必须充分考虑文物保护的需求，所有陶俑、陶马展柜，需要配置整体隔振装置，以保证文物长期展出的安全性。

（六）其他要求：精品设计、精品施工、精品服务；

四、工程需达到国家及行业现行“合格”技术规范标准，符合国家及行业验收标准。

五、设计大纲、图纸另附

博物馆展陈设备推荐品牌范围一览表

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博物馆专业灯具 | 奥德堡、依古姿妮、埃克苏、赛尔富等同档次品牌 | 符合《博物馆照明设计规范》的有关要求 |
| 2 | 博物馆泛光照明灯具 | 欧普、三雄、赛尔富等同档次品牌 |  |
| 3 | 博物馆专业展柜 | 成都克里克、天津旺达、廊坊文博、中比博展等同档次品牌 |  |
| 4 | LED显示屏 | 洲明科技、显仕科技、利亚德等同档次品牌 |  |
| 5 | 触控一体机 | 建业、梦派、京东方等同档次品牌 |  |
| 6 | 扩声设备及功率放大器 | 锐丰、润普、ITC等同档次品牌 | 投标单位需提供产品第三方权威机构出具产品检查检测报告、制造厂家响应函； |
| 7 | 音频处理器 | 锐丰、润普、ITC等同档次品牌 | 投标单位需提供产品第三方权威机构出具产品检查检测报告、制造厂家响应函； |
| 8 | 投影机 | 明基、科视、松下、爱普森等同档次品牌 | 投标单位需提供产品第三方权威机构出具产品检查检测报告、制造厂家响应函； |
| 9 | 高清录播系统 | 锐丰、润普、飞利浦等同档次品牌 | 投标单位需提供产品第三方权威机构出具产品检查检测报告、制造厂家响应函； |
| 10 | 广播系统 | 锐丰、润普、飞利浦等同档次品牌 | 投标单位需提供产品第三方权威机构出具产品检查检测报告、制造厂家响应函； |

# 第四部分  合同范本

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

目  录

第一部分  合同协议书

第二部分  通用合同条款

第三部分  专用合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 秦始皇帝陵博物院

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作项目。

2. 工程地点：秦始皇帝陵博物院。

3. 工程审批、核准或备案文号：                    。

4. 资金来源： 财政资金                          。

5. 工程内容及规模：                                            。

6. 工程承包范围：                                              。6.1设计部分主要内容：

（1）涵盖《秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作项目》的初步设计、深化设计至竣工验收合格结束全过程，以及发包人针对本项目设计范围内的全部工作内容及后续深化设计手续办理等服务工作内容。

①设计工作内容：展览总体概念设计，深化设计、施工图设计、竣工图编制等（包括展厅环境装饰设计、艺术品设计，多媒体设计、展柜设计、照明设计、海报等平面设计等）；陈列布展；展台、展具及支架的设计制作；图文展板及说明牌的设计制作；展览标识、消防标识、安防标识等设计制作；陈列布展及其他辅助项目等。

②设计管理工作内容：承包人应组织完成发包人交付的各项设计工作。对设计全过程组织管理，对设计成果予以审核，确保满足发包人的使用需求，并完成相关后续深化设计的手续办理。

③设计服务内容：包括并不限于完成设计相关的项目报批、设施设备技术参数设计、施工现场配合、设计交底、设计施工配合、节点验收、竣工验收、现场服务配合。（上述内容所产生的费用应全部包含在设计费合同价款中，发包人不再另行支付，设计内容须经过发包人书面审核同意，其发包人要求范围内的设计漏项和缺项由承包人承担相应责任；

（2）其他专项设计：包含但不限于设计阶段建模、管线综合、设计优化；施工阶段施工模拟、进度模拟等，具体按发包人具体要求予以实施。

6.2施工及采购主要内容：施工及采购主要内容：以本项目招标文件、经发包人确定的施工图纸范围内的全部内容。

- 二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量标准：                                。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）；

（2） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为

（3） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

（1）设计费按中标报价一次性包干，不因概算调整、设计范围调整而变更价格。按付款方式约定比例进行支付。

（2）项目工程建安费不得超过最高限价，待工程竣工验收合格，经审计并出具审计报告后以审定金额按付款方式约定比例进行支付。

- 五、项目经理

设计负责人：                                。

项目经理：                              。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

- 九、订立地点

本合同在                        订立。

- 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

- 十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |  |
| 承包人（若为联合体，联合体成员盖章）： （公章） |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  |  |
| 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： |  |  |

第二部分 通用合同条件

（略，执行GF-2020-0216通用合同条款内容）

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件： 1.合同协议书（双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件、图纸、过程资料、会议纪要等；2.中标通知书；3.投标书及其附件；4. 本合同通用条款； 5. 本合同专用条款； 6.标准、规范及有关技术文件。7.发包人要求；8.初步设计及概算；9.投标文件等 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：       。

1.1.3.10 永久占地包括：                           。

1.1.3.11 临时占地包括：                           。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   /   语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等现行及后续国家法律、行政法规、部委规章，陕西省、西安市的现行及后续地方法规、规章、规范性文件。。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：          。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：   /   ；发包人提供的国外标准、规范的份数：无；发包人提供的国外标准、规范的时间：无。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：执行通用条款    。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)双方为履行本合同的有关洽商、变更、补充等书面协议及文件；(2) 合同专用条款；(3) 合同协议书及附件 ；(4)中标通知书；(5)投标函及投标函附录；(6) 合同通用条款；(7) 发包人要求；(8) 标准、规范及有关技术文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：前期资料，包含可行性研究报告。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：标准、规范及有关技术文件。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：                          。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                。

发包人的送达地址：                                。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                      。

承包人的送达地址：                                。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人所有。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人所有，发包人可以无偿使用。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：  / ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：  / ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为合同金额的10% 。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：项目进场前  。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：满足项目设计及施工进度的实施。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：项目进场前。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：     /       。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：    /       。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：           /                。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责：（1）确认承包人提出的顺延工期的签证；（2）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；（3）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；（4）主要材料认质认价；（5）工程竣工验收报告的确认；（6）工程预付款和进度款的审批；（7）处理和协调外部施工条件；（8）代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：                     。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：承包人每十日向发包人提供已完成工作量报表及下阶段工作计划，一式三份。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

履约担保的方式、金额及期限:      。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以合同金额2%罚款，并在发包人规定的期限内提交劳动合同，并为项目经理缴纳社会保险。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：每月在现场时间不得少于22日。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 项目负责人经授权并代表承包人负责履行本合同，按发包人批准的勘察方案、设计方案、施工方案，按监理工程师发出的指令，依据设计规划和设计图纸对本项目的投资控制、质量控制、进度控制及文明施工、安全管理、材料采购、竣工验收全面负责。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：1）承包人不得随意更换项目负责人，如需要更换项目负责人，应至少提前20天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，后任项目负责人应具备相应的资格条件，并继续行使合同文件约定的权利和义务；2）因擅自更换项目负责人或项目负责人兼职其它项目负责人或项目经理的，发包人有权解除合同；3）项目负责人不胜任本职工作，发包人代表和工程总监可提前15天以书面形式通知承包人更换合格的项目负责人。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 责令承包人在规定时间内更换，如承包人无正当理由拒绝更换，发包人有权解除合同。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：项目进场前报送至发包人审核。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：随管理机构及施工现场人员安排的报告一起递交。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：因擅自更换关键人员的，发包人有权解除合同。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：提前三天报告发包人和监理人，经同意后方可离开施工现场。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场不经发包人及监理人同意的处以5000元/天罚款，连续离场超过3天，发包人有权接触合同。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：本合同内容中的关键、主体工程。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：本合同中非关键、非主体工程。

其他关于分包的约定：不允许分包                。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：                      。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：     /     。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：            。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：                              。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：                       。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由                  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                  。

5.3 培训

培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                              。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：      。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：        /             。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：        /            。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：       /           。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：   接收保管前5天  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：    /           。

6.2.4 主要材料价格依据

（1）根据拟采购材料及市场同等档次类别材料的询价资料，由发包人、承包人根据合理的市场价格水平协商后，确定审定价格。

（2）参考全国近5年内同类型项目的结算审核价格（正式定案报告），由发包方审定价格。

（3）由发包方组织文博类专家论证确认审定价格。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：    。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：                         。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：本项目实施范围内的全部地点   。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：                 。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：                            。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：            。

试验和检验费用的计价原则：                         。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                         。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：                          。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：                          。

关于场内交通与场外交通边界的约定：                 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：            。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：                       。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：            。施工控制网资料的告知期限：                           。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人不能以任何理由拖欠国家、省、市规定的职工社会福利、工资和其他合作方的工程款项及建筑工人工资，如发生工资清偿不及时事宜，发包人有权暂扣承包人相应工程款项。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：承包人负责项目实施中的安全生产等工作，并支付相关费用，达到施工现场零事故  。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人负责项目实施中的文明施工、环境保护等工作，并支付相关费用，达到省市及临潼区相关规定要求。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：由承包人承担。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：委托承包人负责保安管理。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：                               。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起30日后发出开始工作通知的特殊情形：                                    。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：                                   。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：                              。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：                    。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到计划后3天内。

8.4.2 进度计划的具体要求：                        。

关键路径及关键路径变化的确定原则：关键路径上各项工作的持续时间总和最大；当非关键路径上的工作延误导致该路径上各项工作的持续时间总和超过原关键路径各项工作的时间总和，则关键路径已经变化，应重新调整项目进度计划。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：              。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：收到修订计划后    天内。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：                              。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 0.2 %或人民币金额为：          、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 3%或人民币金额为：              。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：由发包人与承包人共同协助完成  。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：            。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：                       。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。

竣工试验的操作要求：                               。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：工程竣工验收合格后，承包人向发包人提交6套竣工验收报告，格式按国家相关规定实行。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：                                    。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：由发包人根据工程整体建设进展情况确定验收范围和时间。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：              。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：                   。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：              。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：由发包人根据工程整体接收进展情况确定。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：                        。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：                        。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：                                 。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知24小时内。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后  30  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  30  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  45  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：两年。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：                     。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：                      。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 5 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  7  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照（1）经发包人和承包人核对的预算中，有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价确定。（2）经发包人和承包人核对预算中，没有适用于变更工作的子目，但有类似工作子目的，参照该类似子目的单价确定。（3）经发包人和承包人核对的预算中，没有适用于变更工作的子目也无类似子目的，按本项目施工图预算编制原则组价，经双方确认后作为结算依据执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： / 。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：                          。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              。

招投标程序及其他约定：                            。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：            。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：                      。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：                     。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：                   。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：                   。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：  合同执行期间不进行调整    。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：                 。

14.1.4.计价依据：

（1）本项目招标文件。

（2）本项目投标文件（投标清单价格作为参考）。

（3）经发包人审核确认的施工图、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009 版）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009 版）、陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额（2004版）、《关于调整我省建设工程计价依据的通知》（陕建发[2019]45 号）、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发[2017]270 号）、《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发[2019]1246 号）、陕西省住房和城乡建设厅文件关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知（陕建发〔2021〕1097 号）、《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发〔2020〕1097 号）、《陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发〔2021〕1021 号）、磋商文件、施工图、国家现行相关规定、当期《陕西省建设工程材料造价信息》、市场行情等进行编制。等文件、经发包人或监理工程师批准的施工组织设计、专项方案等。

（4）本项目在实施期间，政府及相关部门颁布新的规范、规则、定额、调价文件等， 按新规范、规则、定额、调价文件执行。

（5）综合人工单价调整后，人工费按市场价取费。

（6）材料、设备价格执行施工当期《陕西省工程管理造价信息》（材料信息价），《陕西省工程管理造价信息》（材料信息价）中没有的材料、设备以施工当期《陕西省工程造价管理信息—材料信息价》为参考，结合西安市市场进行询价确定，信息价中没有的或不适用的，由承包人提出品牌或价格，由发包人确认，工程结算时按发包人确认价计算。

（7）计日工：在施工过程中，完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按相关规范中间值计价。

（8）非标类主要材料价格依据：

- ①根据拟采购材料及市场同等档次类别材料的询价资料，由发包人、承包人根据合理的市场价格水平协商后，确定审定价格。

- ②参考全国近5年内同类型项目的结算审核价格（正式定案报告），由发包方审定价格。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：由发包人和承包人在合同签订前自行约定。

预付款支付期限：由发包人和承包人在合同签订前自行约定。

预付款扣回的方式：     /                 。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：                              。

预付款担保形式：                                  。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：                            。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：               。

进度付款申请单应包括的内容：（1）付款次数和编号；（2）截止本次付款周期末已实施工程的价款；（3）变更金额；（4）索赔金额；（5）本次扣减的质量保证金；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：合同总价为暂定总价，不作为支付进度款和工程结算的依据。工程进度款支付基数=已完合格工程产值。已完合格工程产值根据核对后施工图预算计价，以承包人已完合格工程量并经监理工程师及发包人审核进行计量。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的     天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照    支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：                     。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：                                。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：                    。

竣工结算申请的资料清单和份数：                    。

竣工结算申请单的内容应包括：                      。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                  。

发包人完成竣工付款的期限：                        。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                     。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第    2     种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；

(2)     3   %的工程款；

(3) 其他方式：                                    。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第      种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。

关于质量保证金的补充约定：                         。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形                              。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                             。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：                 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：             。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、动乱、公共卫生事件、空中飞行物体坠落、重大流行性疾病、瘟疫、造成灾难性影响的地震（六级及以上）或其它非发包人或承包人双方责任造成的爆炸、火灾，以及对工程造成损害的风、雨、雪、特大洪水等自然灾害（八级以上持续大风连续 8 小时、24 小时降雨量在 50mm 以上的持续大雨（以气象台发布的公告为准）、连续停电超过48小时。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的30天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

如因承包人自身原因导致本工程之工期延长，则承包人须自费延长所购买保险的有效期，所需之所有费用视为包含于合同价格中。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人在项目进场前办理  。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人在项目进场前办理  。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人在项目进场前办理  。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：           /                   。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                                    。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：           。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                          。

争议评审小组成员的确定：                          。

选定争议避免/评审组的期限：                       。

评审机构：                                        。

其他事项的约定：                                  。

争议评审员报酬的承担人：                          。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                  。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：                。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要管理人员表

- 附件1 《发包人要求》

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。

4. 施工道路。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

- 附件2 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为           年；

5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

- 附件4 主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件5 承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 工程总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000

电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn