一、项目概况：

1、本项目为陕西省秦岭西段国有林区森林火灾高风险区防火应急道路建设项目使用林地可行性报告和林木采伐作业设计编制服务。

本项目涉及建设规模：主要在省森林资源管理局下辖的太白林业局7个国有林场和汉西林业局3个国有林场内，建设森林防火应急道路36条261.1公里。

2、采购标的列明的项目属性：服务。

二、服务内容及要求

1、服务内容:

本建设项目所涉及的永久使用林地可行性报告和林木采伐作业设计编制服务，并配合采购人按照国家相关规定完成建设项目永久使用林地的行政许可和林木采伐行政许可工作，具体服务内容以批复的初步设计工作量为计算依据。如初步设计发生变更，服务内容无偿做相应变更。

具体完成以下工作内容:

（1）对本建设项目所涉及的永久使用林地进行现状调查，涉及林地面积以现场勘测面积为准。

（2）按照国家和陕西省有关政策法规、规范、标准，对本建设项目所涉及的永久使用林地进行现状调查的基础上，编制永久使用林地可行性报告、林木采伐作业设计。

（3）提供本建设项目所涉及的永久使用林地范围内拟使用的各类林业用地地类界线，面积、权属、林种、蓄积等指标。

（4）配合相关验收工作，达到有关林业主管部门审批要求，负责配合采购人将成果上报有关林业部门并获得批准通过。

2、技术参考依据

（1）《中华人民共和国森林法》（2019年修订）。

（2）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年修订）。

（3）《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令 第35号；国家林业局令 第42号修改）。

（4）《建设项目使用林地审核审批管理实施细则》（陕林资发〔2022〕83号）。

（5）《建设项目使用林地可行性报告编制规范》(LY/T2492—2015)。

（6）国家和部委颁发及陕西省其他现行有效的有关政策、法律、法规、规程、规范和标准等。

（7）在编制过程中，如果国家有关部门颁布了新的技术标准或规范，供应商应采用新的标准和规范进行编制。

3、服务成果要求

（1）按项目提交建设项目永久使用林地可行性报告（10套）

（2）按采购人项目建设区域所属林业局分单位提交林木采伐作业设计文本（10套）。

（3）配合采购人按照国家相关规定完成建设项目永久使用林地的行政许可和林木采伐行政许可工作。

（4）所需成果电子资料（矢量数据）等提交10套。成果资料知识产权归采购人所有。

（5）满足国家及陕西省现行的有关政策、法律、法规、规程、规范和标准等。

4. 质量要求

供应商完成永久使用林地可行性报告和林木采伐作业设计编制服务并配合采购人取得永久使用林地行政许可和林木采伐行政许可，视为质量合格。

三、商务要求

1、服务地点：采购人指定地点。

2、服务时间：在采购合同签订后10日历天内提交项目永久使用林地可行性报告，并配合采购人完成永久使用林地行政许可；合同签订后15日历天内提交林木采伐作业设计文本，配合采购人获得林木采伐行政许可。

3、付款方式：

项目施工交工且资金结转到账后15个工作日内一次性支付。

4、质量要求及验收方法：供应商完成永久使用林地可行性报告和林木采伐作业设计编制服务并配合采购人取得永久使用林地行政许可和林木采伐行政许可，视为质量合格。

5、报价要求

合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及人工劳务、设备投入、印刷、验收、利润、风险、税金等的一切费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。