# 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

## 3.1采购项目概况

为更好地安排村道安防工程计划，进一步梳理完善全省农村公路安全生命防护工程现状及需求情况，更新全省农村公路安防工程需求数据库，完善升级现有陕西省农村公路安防工程管理系统，实现安防工程信息显示“一张图”、数据管理“一个库”，确保2024年全省农村公路安防工程计划的顺利下达，满足农村公路“以奖代补”考核工作要求。陕西省农村公路安防工程系统升级及防护栏工程数据核查项目需要开展陕西省农村公路安防工程系统升级以及防护栏工程数据采集、核查工作，包括制定系统升级与核查工作方案，实施系统升级为省市县交通部门开展数据采集核查工作提供技术支持，开展内业复核与实地核验等工作，形成全省统一的农村公路防护栏工程需求数据库。根据整体工作要求，结合实际情况，该项目分为安防工程系统升级及防护栏工程数据核查、防护栏工程数据现场核查3个合同包

## 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,300,000.00

采购包最高限价（元）: 3,300,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防工程系统升级及防护栏工程数据核查 | 1.00 | 3,300,000.00 | 项 | 其他专业技术服务 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,950,000.00

采购包最高限价（元）: 1,950,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护栏工程数据现场核查 | 1.00 | 1,950,000.00 | 项 | 其他专业技术服务 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）:1,650,000.00

采购包最高限价（元）: 1,650,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护栏工程数据现场核查 | 1.00 | 1,650,000.00 | 项 | 其他专业技术服务 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：安防工程系统升级及防护栏工程数据核查

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | （1）制定总体工作方案：根据工作要求，制定《陕西省农村公路安防工程系统升级及防护栏工程数据核查实施方案》，明确工作要求、工作内容、工作安排等。完成全省核查总报告编制工作。 （2）陕西省农村公路安防工程系统升级：按照满足此次核查工作并能与农村公路“以奖代补”考核支撑系统对接的技术要求，升级现有安防工程管理系统，扩展研发PC端和APP农村公路安防管理模块。 （3）培训及技术支持：配合省公路局组织地方交通部门相关人员开展技术培训工作，并提供全程技术支持工作。 （4）内业复核工作：制定《陕西省农村公路安防工程核查内业复核工作方案》明确内业复核工作的范围、安排、要求，并依据相关法律法规、政策规定以及实践经验，制定详细的内业复核标准与流程，明确复核的具体内容、要求和依据。结合年报数据、卫星遥感、人工审查等手段，对全省约3万公里农村公路防护栏工程的需求数据进行复核，为后续的实地复核工作提供数据基础。 （5）外业复核工作：制定《陕西省农村公路安防工程核查外业复核工作方案》明确外业复核工作的范围、安排、要求，并依据相关法律法规、政策规定以及实践经验，制定详细的外业复核标准与流程，明确复核的具体内容、要求和依据。安排专业技术人员对宝鸡、咸阳、渭南、安康等4市内业复核后约1万公里数据开展现场实地核对工作，并征求地方交通部门意见，根据意见对已经复核数据的轨迹、基本信息、照片等信息进行最终审核与完善，形成核查报告。 |

采购包2：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：防护栏工程数据现场核查

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 外业复核工作：安排专业技术人员对韩城、汉中、延安等3市内业复核后约1万公里数据开展现场实地核对工作，并征求地方交通部门意见，根据意见对已经复核数据的轨迹、基本信息、照片等信息进行最终审核与完善，形成核查报告。 |

采购包3：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：防护栏工程数据现场核查

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 外业复核工作：安排专业技术人员对西安、铜川、榆林、商洛等4市内业复核后不少于8000公里数据开展现场实地核对工作，并征求地方交通部门意见，根据意见对已经复核数据的轨迹、基本信息、照片等信息进行最终审核与完善，形成核查报告。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

满足本包服务要求

采购包2：

满足本包服务要求

采购包3：

满足本包服务要求

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

满足本包服务要求

采购包2：

满足本包服务要求

采购包3：

满足本包服务要求

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

（一）服务要求

中标人应根据采购人提出的主要研究内容，明确相应的技术服务部门，以及足够的、相对固定的技术人员，作为完成本次核查任务的基本力量，明确内部管理模式，建立健全质量保证体系，保证工作质量和进度。系统开发相关技术人员应熟悉陕西省农村公路安防工程系统代码语言与系统架构，严格按照国家和行业技术标准及项目规定的“技术要求和规范”对本系统进行升级，并严格遵守相关保密制度。参与核查任务的人员应当熟悉陕西省农村公路网以及安全生命防护工程情况，具有较高的专业素质、较强的技术能力，能够遵守国家法律法规，坚持原则，恪守职业道德，客观公正，责任心强。

## （二）最终成果

1、陕西省农村公路防护栏工程需求数据库；

2、陕西省农村公路防护栏工程需求核查报告。

## （三）质保期：项目验收合格后1年

（四）质量保证：

1、保证数据采集全面，系统运行稳定可靠，全面满足采购要求。

2、符合国家有关规范要求。

3、供应商必须满足所有的参数要求，由此产生的风险由供应商自行承担。

采购包2：

（一）服务要求

中标人应根据采购人提出的主要研究内容，明确相应的技术服务部门，以及足够的、相对固定的技术人员，作为完成本次核查任务的基本力量，明确内部管理模式，建立健全质量保证体系，保证工作质量和进度。参与核查任务的人员应当熟悉陕西省农村公路网以及安全生命防护工程情况，具有较高的专业素质、较强的技术能力，能够遵守国家法律法规，坚持原则，恪守职业道德，客观公正，责任心强。

## （二）最终成果

农村公路防护栏工程需求核查报告。

## （三）质保期：项目验收合格后1年

（四）质量保证：

1、保证数据采集全面，系统运行稳定可靠，全面满足采购要求。

2、符合国家有关规范要求。

3、供应商必须满足所有的参数要求，由此产生的风险由供应商自行承担。

采购包3：

（一）服务要求

中标人应根据采购人提出的主要研究内容，明确相应的技术服务部门，以及足够的、相对固定的技术人员，作为完成本次核查任务的基本力量，明确内部管理模式，建立健全质量保证体系，保证工作质量和进度。参与核查任务的人员应当熟悉陕西省农村公路网以及安全生命防护工程情况，具有较高的专业素质、较强的技术能力，能够遵守国家法律法规，坚持原则，恪守职业道德，客观公正，责任心强。

## （二）最终成果

农村公路防护栏工程需求核查报告。

## （三）质保期：项目验收合格后1年

（四）质量保证：

1、保证数据采集全面，系统运行稳定可靠，全面满足采购要求。

2、符合国家有关规范要求。

3、供应商必须满足所有的参数要求，由此产生的风险由供应商自行承担。

## 13.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起一年，三个月之内完成内业及外业核查并出具核查报告。完成合同约定全部内容可提交履约验收。

采购包2：

自合同签订之日起一年，三个月之内完成外业核查并出具核查报告，完成合同约定全部内容可提交履约验收。

采购包3：

自合同签订之日起一年，三个月之内完成外业核查并出具核查报告，完成合同约定全部内容可提交履约验收。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

采购包2：

采购人指定地点

采购包3：

采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

（1）采购人确认供应商能够达到合同约定要求后，组织供应商（必要时请有关专家）进行项目验收，验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。

（2）供应商向采购人提交项目实施过程中的所有资料,以便采购人日后管理和维护该项目。

（3）验收依据

① 招标文件、投标文件、澄清表（函）；

② 本合同及附件文本；

③ 国家相应的标准、规范。

采购包2：同采购包1

采购包3：同采购包1

3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

#### 3.3.5.支付约定

采购包1：付款条件说明： 合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1：付款条件说明：完成内业及外业核查并出具核查报告，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1：付款条件说明：乙方提交项目全部成果报告后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

采购包2：付款条件说明： 合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包2：付款条件说明：完成外业核查并出具核查报告，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包2：付款条件说明：乙方提交项目全部成果报告后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

采购包3：付款条件说明： 合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包3：付款条件说明：完成外业核查并出具核查报告，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包3：付款条件说明：乙方提交项目全部成果报告后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

违约责任：

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供的服务，采购人会同招标组织机构有权终止合同和对供应商的违约行为进行追究。

（3）乙方不能按期完成工作任务，乙方须按甲方已支付金额的双倍金额，返还于甲方，作为赔偿。如因甲方原因导致产品不能按计划完成，乙方不用承担赔偿责任。

最终以签订的合同为准

采购包2：

同采购包1

采购包3：

## 同采购包1

## 3.4其他要求

（1）5.4.6确定中标候选人名单修改为：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标（技术部分）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）本项目兼投不兼中，每个供应商最多只能被确定为1个采购包的第一成交候选人。本项目按采购包的顺序进行评审，依次按照评审总得分由高到低的顺序，每个采购包推荐三名成交候选人。已获得采购包一的第一成交候选人资格的，将不具有采购包二的成交候选人推荐资格；采购包二从具有成交候选人资格的供应商中，选取排名最高的供应商为第一成交候选人，排名次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。