# 政府采购项目采购需求

### 采购单位：

### 陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

### 所属年度：

### 2024年

### 编制单位：

### 陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

### 编制时间：

### 2024年06月21日

### 一、项目总体情况

（一）项目名称： 陕西省西安秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复工程2024年监管评估项目

（二）项目所属年度： 2024年

（三）项目所属分类： 服务

（四）预算金额（元）：2,131,000.00元 ，大写（人民币）：贰佰壹拾叁万壹仟元整

（五）项目概况：

对西安市山水办2023年7月1日以后计划下达绩效的51个工程实施的子工程项目，作为2024年度秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估对象。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

### 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

（一）需求调查方式

（二）需求调查对象

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

### 三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：部门集中采购

（二）采购方式：公开招标

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1.不专门面向中小企业采购

2.不专门面向的原因：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：否

（七）是否采购节能产品：否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

（十二）是否属于一签多年项目：否

### 四、项目需求及分包情况、采购标的

##### （一）分包名称：陕西省西安秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复工程2024年监管评估项目（包1）

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：1,171,000.00 ，大写（人民币）： 壹佰壹拾柒万壹仟元整

最高限价（元）： 1,171,000.00 ，大写（人民币）： 壹佰壹拾柒万壹仟元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

| 1 | 采购品目 | 其他服务 | 标的名称 | 秦岭北麓（蓝田县、周至县）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 项 |
|  | 合计金额（元） | 1,171,000.00 | 单价（元） | 1,171,000.00 |
|  | 是否采购节能产品 | 否 | 未采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否采购环保产品 | 否 | 未采购环保产品原因 | 无 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 其他未列明行业 |

标的名称：秦岭北麓（蓝田县、周至县）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 技术要求： （1）对项目管理情况检查。对市县两级项目建设管理（履职情况、制度执行情况、资金使用和管理情况、信息填报情况和档案资料管理等情况进行检查。 （2）对项目进展情况核实：每季度对已开工建设子项目（子工程）任务完成情况、工程质量进行检查，采取实景三维模型对比，实地抽样检查、查阅资料等办法核对项目任务进展情况和工程质量及项目建设中存在的问题，提交项目建设情况监督报告。 （3）对任务完成情况评价：对已开工项目建设任务完成情况、工程质量和子工程绩效目标完成情况进行评价。 （4）开展年度成效评估：依据日常监管和子项目绩效评价，对年度建设任务实施情况从项目建设任务完成情况，建成的工程数量和质量达标情况，项目建设对建设成效等方面进行评估。 （5）资质要求：具备行政主管部门颁发的乙级或乙级以上测绘资质（摄影测量与遥感或测绘航空摄影专业）。 （6）成果要求：1、在年度评估期内，每季度提交项目建设情况监管评估报告（四期）；2、完成年度总监管评估报告。 |

7、供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 2.提供2024年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。 3.提供2024年1月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存凭证或社保机构开具的社会保险参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 4.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明。 5.提供参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 提供具有财务审计资质单位出具的完整的2022年度或者2023年度财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标文件递交截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证 明文件并进行电子签章。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 |

8、供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人或其授权委托书 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行：供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 |
| 2 | 信用记录 | 不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的单位。 |
| 3 | 资质 | 具备行政主管部门颁发的乙级或乙级以上测绘资质（摄影测量与遥感或测绘航空摄影专业）。 |

9、分包的评审条款

详见招标文件。

10、合同管理安排

1）合同类型：{{未填写}}

2）合同履行期限： 自合同签订之日起至2025年7月31日完成年度总评估报告。

3）合同履约地点：采购人指定地点

4）支付方式：分期付款

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7）合同支付约定：

1、 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

2、 付款条件说明： 中标人完成全部工作内容并经采购人最终验收合格后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

8）验收交付标准和方法：按照采购人要求的流程进行验收，验收合格须交接项目编制方案的全部资料，并归档。

9）质量保修范围和保修期：/

10）知识产权归属和处理方式：/

11）成本补偿和风险分担约定：/

12）违约责任与解决争议的方法：本合同在履行过程中发生争议时，采购人及中标供应商双方应及时协商解决，协商或调解不成时，通过仲裁或诉讼解决。

13）合同其他条款：/

11、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：是

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

8）验收组织的其他事项：/

9）技术履约验收内容：/

10）商务履约验收内容：/

11）履约验收标准：符合采购人要求

12）履约验收其他事项：验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范等。

##### （二）分包名称：陕西省西安秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复工程2024年监管评估项目（包2）

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：960,000.00 ，大写（人民币）： 玖拾陆万元整

最高限价（元）： 960,000.00 ，大写（人民币）： 玖拾陆万元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

| 1 | 采购品目 | 其他服务 | 标的名称 | 秦岭北麓（临潼区、长安区、鄠邑区）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 项 |
|  | 合计金额（元） | 960,000.00 | 单价（元） | 960,000.00 |
|  | 是否采购节能产品 | 否 | 未采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否采购环保产品 | 否 | 未采购环保产品原因 | 无 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 其他未列明行业 |

标的名称：秦岭北麓（临潼区、长安区、鄠邑区）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 技术要求： （1）对项目管理情况检查。对市县两级项目建设管理（履职情况、制度执行情况、资金使用和管理情况、信息填报情况和档案资料管理等情况进行检查。 （2）对项目进展情况核实：每季度对已开工建设子项目（子工程）任务完成情况、工程质量进行检查，采取实景三维模型对比，实地抽样检查、查阅资料等办法核对项目任务进展情况和工程质量及项目建设中存在的问题，提交项目建设情况监督报告。 （3）对任务完成情况评价：对已开工项目建设任务完成情况、工程质量和子工程绩效目标完成情况进行评价。 （4）开展年度成效评估：依据日常监管和子项目绩效评价，对年度建设任务实施情况从项目建设任务完成情况，建成的工程数量和质量达标情况，项目建设对建设成效等方面进行评估。 （5）资质要求：具备行政主管部门颁发的乙级或乙级以上测绘资质（摄影测量与遥感或测绘航空摄影专业）。 （6）成果要求：1、在年度评估期内，每季度提交项目建设情况监管评估报告（四期）；2、完成年度总监管评估报告。 |

7、供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 2.提供2024年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。 3.提供2024年1月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存凭证或社保机构开具的社会保险参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 4.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明。 5.提供参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 提供具有财务审计资质单位出具的完整的2022年度或者2023年度财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标文件递交截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证 明文件并进行电子签章。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 |

8、供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人或其授权委托书 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行：供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 |
| 2 | 信用记录 | 不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的单位。 |
| 3 | 资质 | 具备行政主管部门颁发的乙级或乙级以上测绘资质（摄影测量与遥感或测绘航空摄影专业）。 |

9、分包的评审条款

详见招标文件。

10、合同管理安排

1）合同类型：{{未填写}}

2）合同履行期限： 自合同签订之日起至2025年7月31日完成年度总评估报告。

3）合同履约地点：采购人指定地点

4）支付方式：分期付款

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7）合同支付约定：

1、 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

2、 付款条件说明： 中标人完成全部工作内容并经采购人最终验收合格后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

8）验收交付标准和方法：按照采购人要求的流程进行验收，验收合格须交接项目编制方案的全部资料，并归档。

9）质量保修范围和保修期：/

10）知识产权归属和处理方式：/

11）成本补偿和风险分担约定：/

12）违约责任与解决争议的方法：本合同在履行过程中发生争议时，采购人及中标供应商双方应及时协商解决，协商或调解不成时，通过仲裁或诉讼解决。

13）合同其他条款：/

11、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：是

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

8）验收组织的其他事项：/

9）技术履约验收内容：/

10）商务履约验收内容：/

11）履约验收标准：符合采购人要求

12）履约验收其他事项：验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范等。

### 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否