拟签订的合同文本

**甲方：**（前款所称采购人） 住所：

**乙方：**（前款所称成交供应商） 住所：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陕西历史博物馆场馆设备更新及配套工程项目设计采购项目协商一致，共同达成如下协议：

1. **合同内容**

陕西历史博物馆场馆设备更新及配套工程项目设计，包括博物馆空调系统、文物存储设施、设备更新的配套工程、馆区“三年攻坚行动”消防整改工程（以下简称：馆区消防整改）四部分内容，乙方必须按照甲方规定的时间和质量要求提交设计成果文件（含施工图纸及预算文件）。详见磋商文件。

**二、合同价款**

1、合同总价：（大写）

（小写） 元

2、合同总价包括：服务过程中所需的所有相关费用及应付税费，并在合同实施期内不因价格上涨因素或政策变化原因而予以调整。

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

**三、合同结算**

1、付款比例：合同签订后，支付合同总金额的40%；乙方按照甲方要求提供成果文件最终稿并完成图纸审核，支付合同总金额的40%；工程竣工验收合格并办理完成设计合同结算手续后，支付合同总金额的20%。

2、结算方式：银行转账。（对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后将资金支付到合同约定的供应商账户）

3、结算单位：由 甲方 负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

**四、履行期限、地点:**

1、履行期限：本项目服务期为签订合同之日起至施工验收合格之日止，供应商应在合同签订后 45 天（含节假日）交付成果文件最终稿并完成图纸审核，并在施工过程中配合采购人处理设计变更、修改相关事宜。

2、地点：陕西历史博物馆（西安市雁塔区小寨东路91号）。

**五、设计成果交付**

1、交付形式：设计成果应以纸质和电子形式交付，包括设计图纸、施工图纸、设计说明、预算书等，提交份数执行甲方要求。

2、验收标准：设计成果应符合国家最新相关标准和规范，满足甲方需求。

**六、验收**

1、初始验收：乙方完成成果文件及图纸审核服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织相应专家或委托相应部门验收，验收合格后，出具验收合格手续。

2、最终验收：设备更新及配套工程竣工验收合格作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、验收依据：

3-1合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件。

3-2国内相应的标准、规范。

**七、双方权利与义务**

1、甲方权利与义务：

1-1提供已有项目资料和现场条件。

1-2按照约定支付设计费用。

1-3对设计成果进行验收，并提出修改意见。

2、乙方权利与义务：

2-1须先行现场踏勘，绘制设备安装图纸，并按照合同约定提供设计服务。

2-2保证设计成果的质量，符合国家最新相关标准和规范。

2-3根据甲方意见及施工实际情况对设计成果文件进行修改和完善。乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件，项目启动施工后，乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

**八、违约责任**

1、按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同总金额的百分之五（5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之三十（30%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

4、若乙方提供技术服务的质量不符合国家标准的，乙方除应继续为甲方提供技术服务，直至达到本合同约定要求和标准外，还应向甲方支付违约金并赔偿甲方的直接经济损失。

5、如提供技术服务过程中由于乙方工作人员的工作失误导致甲方项目实施过程中项目进度延期或项目损失，由此所需全部费用由乙方承担。

6、因乙方提供的技术服务不符合本合同约定而未能使甲方设备的运行达到最佳状态的，甲方有权拒绝付款，并要求乙方承担违约责任并赔偿相应损失。

7、乙方工作人员在本合同履行过程中因设计不当造成甲方或第三方人身伤害或财产损失的，乙方应承担因此导致的一切民事损害赔偿责任、行政处罚或制裁及/或其他相应责任。

8、乙方工作人员在本合同履行过程中因提供的技术侵犯到第三人的知识产权或因此导致任何第三人提起异议纠纷或侵权诉讼的，对此乙方应承担一切法律责任，并负责解决争议，确保甲方免予因此遭受任何损失。

9、合同履行完毕前，乙方要求终止或解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额80%的损失赔偿金。

**九、知识产权归属及保密责任**

1、乙方依据合同完成的设计成果其知识产权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得对外复制、转让、使用设计成果，或用于本合同项目外的项目。

2、双方对本项目的实施及已完成的设计成果均具有保密责任，如发生泄密，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

**十、合同组成**

1、合同文本

2、合同附件

3、竞争性磋商文件

4、成交供应商的响应文件

5、国内相应的标准、规范

**十一、解决争议的方法**

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

**十二、合同生效及其它**

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式 份，甲方、乙方双方分别执 份， 备案 份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为 。

4、生效时间： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方名称（盖章）:  地址：  法定代表人或授权委托代理人（签字）：  电话：  开户银行：  账号： | 乙方名称（盖章）:  地址：  法定代表人或授权委托代理人（签字）：  电话：  开户银行：  账号： |